INFORMÁCIA O ZMLUVNEJ CENE

**I/68 Sabinov preložka cesty**

Základné údaje stavby:

|  |  |
| --- | --- |
| Vybraný uchádzač pred podpisom ZoD / Zhotoviteľ: | **Skupina dodávateľov**  **hl. člen - HOCHTIEF SK s.r.o.,**  Miletičova 23, 821 09 Bratislava  **člen - HOCHTIEF CZ a.s.,** podnikajúca v SR prostr. oz HOCHTIEF CZ a.s., organizačná zložka Slovensko, Miletičova 23, 821 09 Bratislava  **člen - HOCHTIEF Infrastructure GmbH,** podnikajúca v SR prostr. oz  HOCHTIEF Infrastructure GmbH, organizačná zložka Slovensko  Miletičova 23, Bratislava 821 09 |
| **Zmluvná cena:** | **73 757 392,87 EUR bez DPH** |
| Predpokladaná hodnota zákazky: | 61 180 441,03 EUR bez DPH |
| Zdroj financovania: | z rozpočtu Európskej únie – z Európskych štrukturálnych a investičných fondov, Operačný program integrovaná infraštruktúra, Prioritná os 6 - Cestná infraštruktúra a zo štátneho rozpočtu |
| Predpokladaný termín podpisu zmluvy: | 10/2023 |
| Zmluvné podmienky: | FIDIC – červená kniha |
| Predpokladaný začiatok výstavby: | 10/2023 |
| **Lehota výstavby:** | **36 mesiacov**  do tejto lehoty sa nezapočítava zimné obdobie od 01.12 príslušného kalendárneho roku do 01.03 nasledujúceho kalendárneho roku |

Ing. Ivan Rybárik

generálny riaditeľ Slovenskej správy ciest

V Bratislave 21.09.2023