| Operačný program Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 | 2018 |
| --- | --- |
| # Pokrok dosiahnutý v roku 2018 Pre OPII bol rok 2018 najúspešnejším rokom z pohľadu ročného nárastu hodnoty nových projektov ako aj vyplatených zdrojov EÚ. Prijímateľom eurofondov boli vyplatené finančné prostriedky v hodnote viac ako 600 miliónov eur. Najväčší podiel, viac ako 350 miliónov eur, bolo refundovaných Národnej diaľničnej spoločnosti na veľké projekty diaľnic D1 a D3. V roku 2018 pribudlo do OPII 37 nových projektov, ktoré majú zmluvne zaistené financovanie z fondov v sume 1,637 miliardy eur. Vývoj a riadenie operačného programu počas roka priebežne hodnotili členovia Monitorovacieho výboru OPII (MV OPII) na dvoch riadnych zasadnutiach, ktoré sa konali v Bratislave a Košiciach za účasti zástupcov Európskej komisie a poradného orgánu JASPERS. ### Celkový stav a vývoj OPII Zazmluvnenie Čerpanie Pridelené financie 4,64 mld. € ### Realizácia projektov Rok 2018 sa niesol v znamení pokračujúcej výstavby viacerých dopravne významných projektov. Podľa plánu pokračovala výstavba na úsekoch D1 Budimír – Bidovce (14,4 km) a D1 Prešov západ – Prešov juh (7,8 km). V rámci D3 prebiehala výstavba úseku Čadca, Bukov – Svrčinovec (5,8 km), ktorého cieľom je odkloniť intenzívnu tranzitnú dopravu a eliminovať kongescie v meste Čadca a obce Svrčinovec. V danom roku sa začalo s modernizáciou 18 mostov, ktoré sa nachádzajú v Žilinskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Začala sa tiež tretia etapa modernizácie križovatiek v Prešovskom kraji, v rámci ktorej prebiehala modernizácia 3 križovatiek v meste Prešov. Príspevok OPII predstavuje 11 mil. eur. Do záverečného štádia sa dostala modernizácia starej betónovej cesty medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami v dĺžke 15,12 km. | © Tomáš Panák # 1,4 miliardy € hodnota projektov preplatených z EÚ # 2,9 miliardy € zmluvy na projekty v hodnote # 105 projektov Finančné výsledky OPII patria každoročne medzi najlepšie v rámci všetkých operačných programov na Slovensku. Celková úroveň zazmluvnenia projektov sa v roku 2018 takmer strojnásobila a ku koncu roka 2018 dosiahla hodnotu 2,9 miliardy €, čo predstavuje 62,45 % celkovej alokácie OPII (4,6 miliardy €). Takýto nárast sa podarilo dosiahnuť vďaka veľkým projektom ako sú napr. modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá, výstavba diaľnice D1 v úsekoch Lietavská Lúčka – Dubná Skala, Budimír – Bidovce, Prešov, západ – Prešov, juh a iné. Celkovo bolo v roku 2018 podpísaných šesť zmlúv na veľké projekty v hodnote 1,44 miliardy €. Úroveň čerpania, čiže vyplatené prostriedky EÚ, dosiahli k 31. 12. 2018 hodnotu 1,416 miliardy € (30,48 %), za rok 2018 sa preplatilo z OPII 625,7 miliónov €. 105 68 40 |

Stavebné práce úspešne pokračovali aj na doteraz najväčšom projekte modernizácie železničnej infraštruktúry v úseku Púchov – Považská Teplá s dĺžkou 16 km. Európska komisia schválila nákup 25 nových elektrických vlakových súprav v hodnote 134,5 mil. eur. Úspešne pokračovali projekty ekologickej verejnej osobnej dopravy. K 31.12. 2018 bolo dodaných 62 nových trolejbusov a električiek. V lete bola v Bratislave uvedená do prevádzky nová údržbová základňa v depe Jurajov. Výška finančnej podpory z OPII predstavovala 8,7 mil. eur. V Košiciach bola ukončená prvá časť druhej etapy modernizácie električkových tratí, v rámci ktorej sa s prispením eurofondov v sume 70 mil. eur zmodernizovalo 7,9 km električkovej infraštruktúry.

V oblasti vodnej dopravy sa v roku 2018 začalo s prípravou projektu pravidelnej osobnej lodnej dopravy po Dunaji do Bratislavy, tzv. Dunajbus. V novembri bola podpísaná zmluva o poskytnutí finančného príspevku z OPII na štúdiu realizovateľnosti, ktorá musí preukázať ekonomickú zmysluplnosť projektu.

V roku 2018 sa pozitívne vyvíjala   aj implementácia projektov informatizácie.  Zvýšil sa počet realizovaných projektov a boli vyhlásené desiatky nových výziev.  Najväčší záujem bol v rámci  výzvy „WIFI pre teba“. Ku koncu roka bolo v rámci 1.kola výzvy prijatých 128 projektových žiadostí.

Komunikačné aktivity

### Súhrnné informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra sú publikované na webovej stránke www.opii.gov.sk  a tiež na stránke Ministerstva dopravy a výstavby SR www.mindop.sk. Občania sa o prínose OPII mohli dozvedieť v roku 2018 z mediálnej reklamnej kampane vo všetkých celoštátnych televíziách, vybraných rozhlasových staniciach, v prostriedkoch MHD a tiež v online kampani na internete. Prieskum informovanosti občanov o OPII a jeho projektoch v roku 2018 preukázal, že až 41 % slovenskej verejnosti pozná názov aj zameranie operačného programu.

### Dosiahnuté výsledky do konca roku 2018:

Zmodernizované električkové trate

Nové diaľnice (TEN-T CORE)

Novovybudované cesty (I. triedy a RC)

Zmodernizované železničné trate

111,7 / 96,3 / 16,5 km

89,3 / 24,7 / 15,3 km

31,8 / 14,1 / 14,1 km

18,5 / 7,9 / 7,9 km

Nové vozidlá železničnej osobnej dopravy

Zmodernizované cesty

I. triedy

Nové vozidlá MHD (električky a trolejbusy)

Stav k 31. 12. 2018

Cieľ 2023

Zazmluvnené hodnoty

Zrealizované

výstupy

35 / 46 / 0 vozidiel

286,4 / 102,9 / 77,7 km

78 / 72 / 62 vozidiel

Príklady projektov zrealizovaných v roku 2018

Modernizácia električkových tratí v Košiciach

www.opii.gov.sk

7,9 km

zmodernizovaných tratí

94,4 mil. €

veľký projekt schválený Európskou komisiou

ekologická doprava

Košice

www.opii.gov.sk

8,7 mil. €

národný projekt

skúšobná hala pre električky

odstavná plocha pre

56 kĺbových trolejbusov, nový dispečing a priestory

pre 135 vodičov

Bratislava

www.opii.gov.sk

DPB, modernizácia údržbovej základne, 2. etapa

Informatizácia spoločnosti

Príklady ukončených projektov

Register priestorových informácií - 2.fáza

Výsledkom projektu je vytvorenie metaúdajového registra povinných osôb, ktoré spravujú, získavajú a uchovávajú priestorové údaje na Slovensku. Register obsahuje kto a aké priestorové dáta spracováva a v akej forme ich má k dispozícii. Umožňuje sprístupnenie priestorových informácií, ktoré sú použiteľné pre potreby štátnych orgánov, orgánov samosprávy, fyzické a právnické osoby.

Digitálne učivo na dosah – 2. fáza

Výsledkom projektu je vytvorenie a poskytnutie služieb, ktoré umožnia každej do projektu zapojenej škole využívať garantovaný prístup k digitálnemu vzdelávaciemu obsahu (viac ako 200 materských, základných a stredoškolských zariadení vybraných z okresov Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Snina, Spišská Nová Ves a Trnava)

Elektronické služby ministerstva vnútra Slovenskej republiky na úseku verejného poriadku, bezpečnosti osôb a majetku – 2. fáza

Oblasť intervencie

Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov a pre občanov

Výsledkom projektu je vytvorenie jednotného portálu pre elektronické služby rezortu Ministerstva hospodárstva SR ako napr. poskytovanie grantov, informácií pre investorov, investičných príležitostí. Uvedené služby majú pomôcť podnikateľom sa lepšie orientovať v investičných možnostiach a zvýšiť tak konkurencieschopnosť Slovenska.

Elektronizácia služieb Ministerstva hospodárstva SR - 2. fáza

Výsledkom projektu je vytvorenie elektronických služieb ako produktu automatizovanej a elektronizovanej back-office agendy verejnej správy Ministerstva vnútra SR, za účelom efektívneho poskytovania služieb občanom (poskytovanie informácií o priestupkoch, opatreniach, sankciách, pohľadávkach, ich vybavovaní) automatizovaným alebo elektronickým spôsobom a taktiež konkrétne služby pre realizáciu platieb pokút a sankcií k priestupkom prostredníctvom platieb v hotovosti, platobnými kartami, bankovým prevodom alebo platbou cez internet.)

Elektronický archív Ministerstva vnútra SR - 2.fáza

Výsledkom projektu je komplexné zabezpečenie systematického preberania a sprístupnenia archívnych súborov, zabezpečenie integrity uchovávaných elektronických záznamov (čitateľnosť a aktuálnosť formátu) a umožnenie prístupu k informáciám obsiahnutých v archívnych dokumentoch a k archívnemu informačnému systému.