Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

ČASŤ A

# IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

| CCI | CCI |
| --- | --- |
| Názov | Integrovaná infraštruktúra |
| Verzia | 2019.0 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom |  |

IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ	1

2.	PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	4

2.1.	Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.	4

3.	VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	7

3.1.	Prehľad o vykonávaní	7

3.2.	Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	17

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i	17

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii	19

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i	22

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii	24

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i	27

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d	29

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a	33

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b	35

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a	38

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b	40

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c	42

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1a	52

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1b	57

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1a	62

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1b	65

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3a	69

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3b	73

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3c	76

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 12 / 3d	79

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8	83

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1	85

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2	86

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 13	87

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.1	88

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.2	89

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky	90

Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci	91

3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	93

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu	93

Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]	94

Tabuľka 8: Použitie krížového financovania	194

Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)	195

Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)	196

4.	ZHRNUTIE HODNOTENÍ	197

6	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	201

7.	ZHRNUTIE PRE OBČANOV	207

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	208

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	211

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII	214

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII	218

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII	221

Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II	224

FLPG_UNICREDIT	227

8.	Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG	229

PRSL_SZRB	232

9.	EÚver - ROZVOJ	234

Priame investície	237

10.	Priame investície	239

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	241

11.	N/A	243

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	246

12.	N/A	248

Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II	251

PRSL_SZRB	254

13.	EÚver - ROZVOJ	256

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	259

14.	Kapitál: N/A	261

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	263

15.	N/A	265

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II	269

FLPG VVI_SLSP	271

16.	Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	273

FLPG VVI_VÚB	276

17.	N/A	278

Priame investície	280

18.	Priame investície	282

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II	285

FLPG VVI_SLSP	288

19.	Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	290

FLPG VVI_VÚB	292

20.	N/A	294

Priame investície	297

21.	Priame investície	299

POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	303

21.1.	Veľké projekty	303

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

Revízie V súvislosti s vyhodnotením plnenia čiastkových cieľov výkonnostného rámca bola alokácia PO3 navýšená o 6,9 mil. EUR a alokácia PO6 bola aj vďaka presunom z iných operačných programov navýšená až o 320 mil. EUR. Návrhy na úpravu finančného plánu boli súčasťou revízie 7.0, ktorá bola na EK predložená dňa 3.1.2020 (schválená EK dňa 5.3.2020). Zmeny z revízie 7.0 budú zohľadnené vo VS za rok 2020. Revízii č. 7, ktorej predloženie bolo pôvodne plánované v roku 2019 predchádzala mimoriadna revízia č. 6, ktorá sa zaoberala zlúčením OPII a OP VaI. Do OPII boli doplnené nové prioritné osi, ktoré boli súčasťou OP VaI. Boli vypracované nové delegačné zmluvy, na základe ktorých sa z MŠVVaŠ SR a MH SR stali nové SO pre OPII. S účinnosťou od 13.12.2019 došlo na základe vykonávacieho rozhodnutia EK č. C(2019) 9078 zo dňa 11.12.2019 k zlúčeniu OPII a OP VaI. Týmto úkonom sa podarilo zachrániť finančné prostriedky v hodnote 85,27 mil. EUR, ktoré môžu využiť univerzity a malé a stredné podniky na svoje projekty. Vyzvania a výzvy 2019 (PO1-8) V roku 2019 bolo vyhlásených 49 priamych vyzvaní a 6 dopytovo orientovaných výziev s celkovou alokáciou za EÚ zdroj 725 966 070 €. V rámci dopravnej časti bolo najviac vyzvaní vyhlásených v PO6 a to celkovo 10 vyzvaní s alokáciou 272 268 778 €. Vyzvanie s najväčšou alokáciou 69 650 808 € bolo vyhlásené pre projekt I/75 – Šaľa, obchvat. Ďalšie 3 vyzvania boli vyhlásené v PO5 a po jednom vyzvaní v PO1 až 4. V rámci informatizácie bolo vyhlásených 32 vyzvaní a spomínaných 6 dopytovo orientovaných výziev v celkovej sume 376 909 034 €. Pozn. vzhľadom na to, že na 31 vyzvaní boli predložené žiadosti o NFP, keďže na projekt „Národný systém testovania a certifikácie digitálnych kompetencií – eSMART“ boli vyhlásené dve vyzvania (t.j. jedno bolo zrušené), celková suma je 370 549 450 €. Najväčšia alokácia 35 646 975 € bola vyčlenená v rámci dopytovo orientovanej výzvy pre malé zlepšenia eGov služieb. Spomedzi národných projektov bola najväčšia alokácia 32 658 023 € vyčlenená pre projekt „Vybudovanie nosnej infraštruktúry bezpečného informačno-komunikačného systému FS SR“. Výzvy 2019 (PO9-13-časť VaI) V 2019 bolo vyhlásených 7 DOP výziev v alokácii 138,5 mil. € zameraných na podporu sociálnych inovácií v MSP, podporu výskumno-vývojových kapacít (v rámci všetkých domén RIS3 SK) a podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry v doméne Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie. K 31.12.2019 bolo vyhlásených 43 DOP výziev v alokácii 1 535 689 841 €, 11 vyzvaní pre NP v alokácii 222 034 636 €, 2 vyzvania pre FN v alokácii 200 905 000 €, 11 vyzvaní pre TP v alokácii 82 557 539 € a 1 vyzvanie pre veľký projekt v alokácii 55 650 000 €. Čerpanie na národnej úrovni za sledované obdobie Celková suma schválených SŽP za rok 2019 predstavovala sumu 557 098 360,95 €, z toho za zdroj EÚ 397 105 698,83 € (z toho za časť doprava – celková suma 330 170 342,92 €, za zdroj EÚ 278 727 830,75 €, z toho za časť VaI – celková suma 226 928 018,03 €, za zdroj EÚ 118 377 868,08 €). Čerpanie na národnej úrovni od začiatku programového obdobia Celková suma schválených SŽP k 31.12.2019 za OPII predstavovala sumu 2 334 943 837,50 €, z toho za zdroj EÚ 1 821 450 424,25 € (z toho za časť doprava – celková suma 1 762 546 617,59 €, za zdroj EÚ 1 491 336 752,87 €, z toho za časť VaI – celková suma 572 397 219,91 €, za zdroj EÚ 330 113 671,38 €). Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2018 predstavuje nárast o 5,35 p. b., t. j. o 305,92 mil. € za zdroj EÚ (z toho prostriedky za finančné nástroje: 7,09 mil. €). K 31.12.2019 dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v rámci OPII hodnotu 1 720 245 346,21 €, čo predstavuje 28,33%-ný podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii 6 071 818 791,00 € (za časť doprava dosiahlo čerpanie prostriedkov EÚ hodnotu 1 391 725 725,26 €, čo predstavuje 35,24 % pôvodnej alokácie OPII, za časť VaI dosiahlo čerpanie hodnotu 328 519 620,95 €, čo predstavuje 15,48 % pôvodnej alokácie OP VaI). Na základe dosiahnutých hodnôt čerpania za časť doprava boli na 100 % naplnené záväzky rokov 2014 - 2017, čím sa vytvoril priestor na záchranu finančných prostriedkov OP VaI. Kontrahovanie PO1-8 V roku 2019 bolo zazmluvnených 376 nových projektov (50 národných, 317 dopytovo-orientovaných, 9 projektov technickej pomoci) v hodnote 513 486 519 €. Pri porovnaní koncoročných stavov (zohľadnenie nedočerpania pri riadne ukončených projektoch) môžeme hovoriť o čistom náraste kontrahovania v hodnote 459 419 891 € (nárast o 11,63 p.b.). Celkovo bolo k 31.12.2019 kumulatívne zazmluvnených 483 projektov v hodnote 2 925 879 288 €, čo predstavuje 73,90 % z pôvodnej alokácie OPII pred revíziou č. 7. PO9-13 V roku 2019 bolo zazmluvnených 213 projektov v sume 320 593 243,46 € z toho 2 NP v sume 38 925 129,21 €. Pri porovnaní koncoročných stavov ide o čistý nárast kontrahovania v sume 290 239 437,61 €. K 31.12.2019 bolo zazmluvnených 1 172 projektov v sume 1 057 330 963,69 € € (z toho 11 NP, 212 868 707,82 €), čo tvorí 49,81 % z alokácie VaI. Veľké projekty V roku 2019 schválila EK financovanie projektov ŽSR – Modernizácia železničnej trate úsek Púchov – Považská Teplá (297 mil. €), D1 Prešov, západ – Prešov, juh (278 mil. €) a D1 Budimír – Bidovce (173 mil. €). K 31.12.2019 bolo EK schválených celkovo 10 veľkých projektov. V závere roka bol do užívania odovzdaný práve úsek D1 Budimír – Bidovce s dĺžkou 14,4 km. Ide tak už o štvrtý veľký projekt, ktorý bol stavebne dokončený a je v prevádzke. K 31.12.2019 bol zazmluvnený 1 veľký projekt v rámci PO10, ktorý bol zazmluvnený v roku 2019 v sume 55 482 769,43 €. EK automaticky schválila projekt 18.11.2019. Zmluva o NFP nadobudla účinnosť dňa 17.10.2019. Realizácia aktivít prebiehala v súlade so zmluvou od 09/2019, pričom dochádzalo k postupnému napĺňaniu hodnôt MU. Príspevok k iniciatívam EK V rámci dopravnej časti OPII bude transformácia uhoľného regiónu horná Nitra podporená projektmi, ktoré prispejú k zatraktívneniu regiónu pre nových investorov a zvýšia mobilitu pracovnej sily. Projekty spadajúce do tejto tematickej oblasti sú zamerané najmä na: - výstavbu obchvatu mesta Prievidza, - prípravu R2 v trase: R2 križovatka D1 – Nováky, - modernizáciu vybraných úsekov ciest I. triedy zabezpečujúcich napojenie regiónu hornej Nitry na základnú cestnú sieť TEN-T (napr. I/9 Chocholná - Mníchova Lehota). Európska iniciatíva Catching-up Regions bude podporená realizáciou obchvatov miest Brezna, Sabinov a obce Plavnica a taktiež modernizáciou ciest I. triedy na území Prešovského a Banskobystrického kraja. V rámci časti VaI prebiehala v roku 2019 príprava výziev zameraných na podporu iniciatív EK s plánovaným termínom vyhlásenia 1.Q 2020. 4 DOP výzvy sú zamerané na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, podporu rozvoja podnikania a spolupráce so SOŠ vo vybraných okresoch Prešovského kraja a podporu MSP v rámci cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Prešovského a Banskobystrického kraja.

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 725 839 166 € (100 %) Zazmluvnenie: 614 705 645 € (84,69 %) / nárast 53 556 671 € Čerpanie: 264 996 306 € (36,51 %) / nárast 78 777 233 € V roku 2019 boli v rámci PO1 zazmluvnené dva nové národné projekty. V apríli 2019 nadobudla účinnosť zmluva na projekt Dodanie a inštalácia systému ETCS do 25 ks EMU (electric multiple units) s NFP 14 807 689 € a v októbri 2019 bol zazmluvnený projekt Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách s NFP 28 422 912 €. K nárastu kontrahovania prispela taktiež realokácia finančných nástrojov (FN) z PO2 do PO1. Vzhľadom na vysokú nadkontrahovanosť PO2 a skutočnosť, že v prípade PO2 sa neočakávajú ďalšie výdavky na projekty FN rozhodol sa RO realokovať voľné prostriedky vyčlenené na FN PO2 do PO1 v celkovej sume 16 700 777 €. Tieto prostriedky budú vyžité pre potreby projektu diagnostických vozidiel ŽSR. V rámci projektu modernizácie železničnej trate v úseku Púchov – Považská Teplá sa podarilo ŽSR zmodernizovať celkovo 6,66 km z plánovaných 15,92 km. Stavebné práce by mali oproti pôvodnému termínu január 2020 trvať do konca roka 2021. Najvýraznejším dôvodom na predĺženie realizácie je sklz pri výstavbe tunela Milochov. K sklzu došlo vzhľadom na technickú náročnosť projektu kde projektová dokumentácia pre tunel Milochov nekorešpondovala s geologickým zložením horského masívu a musela byť zmenená technológia výstavby tunela. V prípade projektov ZSSK boli v roku 2019 predmetom financovania prvé 4 dieslové jednotky v rámci projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť Kritériá kontrahovania a čerpania záväzného plánu OPII na rok 2019 pre PO1 boli naplnené na 100 % v prípade kontrahovania a na 92 % v prípade čerpania. |
| 2 | Cestná infraštruktúra (TEN-T) | Alokácia: 1 142 500 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 1 293 180 755 € (113,19 %) / pokles 21 858 726 € Čerpanie: 729 637 410 € (63,86 %) / nárast 55 971 564 € Implementácia PO2 dosiahla svoje maximá ešte v roku 2018 kedy boli zazmluvnené 4 veľké projekty a kontrahovanie dosiahlo úroveň 115 %. V roku 2019 nebol preto zazmluvnený žiadny nový projekt. Vzhľadom na nedočerpanie na už ukončených projektoch a presune FN do PO1 klesla úroveň kontrahovania o 26 mil. €. Pokles kontrahovania sa dá očakávať aj v nasledujúcom roku a to v súvislosti s ukončovaním ďalších projektov a taktiež vzhľadom na možné korekcie vyplývajúce z auditných zistení a certifikačných overovaní. RO preto pracuje na príprave nových projektov, ktoré by absorbovali prípadné voľné finančné prostriedky. V závere roka 2019 bol za týmto účelom na RO predložený projekt Riadenie a kontrola bezpečnosti pozemných komunikácií v užívaní – v správe a majetku NDS, a. s. s NFP 7 106 850 €. V roku 2019 pokračovala výstavba úsekov D1 Budimír – Bidovce (14,4 km), D1 Prešov, západ – Prešov, juh (7,87 km) a D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec (5,67 km). Financovanie projektov D1 Budimír – Bidovce a Prešov, západ – Prešov, juh v roku 2019 schválila aj Európska komisia. Podľa plánu sa podarilo dokončiť úsek D1 Budimír – Bidovce, ktorý bol dňa 16.12.2019 slávnostne otvorený. Stavba zahŕňala 23 mostných objektov a štyri križovatky. Motoristom tento úsek skráti cestovanie zhruba o 14 minút a prispeje k zníženiu dopravného zaťaženia na dopravných tepnách v Košiciach. Celková dĺžka novovybudovaných diaľnic dosiahla k 31.12.2019 hodnotu 30,93 km. Kritériá kontrahovania a čerpania ZP OPII na rok 2019 pre PO2 boli naplnené na 100 % v prípade kontrahovania a na 86 % v prípade čerpania. |
| 3 | Verejná osobná doprava | Alokácia: 322 350 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 147 723 205 € (45,83 %) / pokles 9 003 301 € Čerpanie: 142 935 786 € (44,34 %) / nárast 18 442 076 € Implementáciou PO3 sa v roku 2019 hodnota čerpania priblížila na úroveň kontrahovania. V sledovanom období boli zazmluvnené 2 nové projekty v hodnote 2,9 mil. €. Išlo o projekt výstavby záchytného parkoviska v Pezinku a projekt Modernizácia električkových tratí - Ružinovská radiála, projektová dokumentácia. Projekt záchytného parkoviska v Pezinku sa podarilo v roku 2019 aj stavebne ukončiť. Parkovisko disponuje kapacitou pre 299 vozidiel a stojiskom pre 45 bicyklov. Parkovisko cez predĺžený podchod s výťahom zabezpečuje mimoúrovňový príchod na ostrovné nástupisko. Ďalšie záchytné parkoviská v rámci PO3 sú plánované v Ivanke pri Dunaji, Nových Košariskách a Zohore. Najbližšie k otvoreniu má parkovisko v Ivanke pri Dunaji (júl 2020). Zostávajúca voľná polovica alokácie PO3 je vyhradená pre projekty električkových tratí (Petržalka a Dúbravsko-Karloveská radiála) a projekty terminálov a záchytných parkovísk v rámci budovania integrovanej osobnej prepravy v Bratislave. V prípade trati v Petržalke prebiehal v roku 2019 stále povoľovací proces. Naopak na modernizácii Dúbravsko-Karloveskej radiály sa práce v roku 2019 rozbehli naplno a samotný projekt bol na RO predložený v novembri 2019 s NFP v sume 56 274 285 €. Počet dodaných nových vozidiel dráhovej MHD vzrástol na 70 z plánovaného počtu 72 ks. Posledné 2 ks budú dodané v rámci 2. časti projektu trolejbusov pre Žilinu. Kritériá kontrahovania a čerpania záväzného plánu OPII na rok 2019 pre PO3 boli naplnené na 69 % v prípade kontrahovania a na 92 % v prípade čerpania. |
| 4 | Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Alokácia: 116 450 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 947 150 € (0,81 %) / nárast 692 378 € Čerpanie: 100 510 € (0,09 %) / nárast 75 310 € Cieľom projektov vodnej dopravy je zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste a zvýšenie bezpečnosti v prístavoch Bratislava a Komárno. V tejto oblasti boli v roku 2019 zazmluvnené tri nové projekty v hodnote 692 tis. €, ktoré sa zameriavajú na spracovanie projektovej dokumentácie pre realizáciu viacerých investičných aktivít ako je napr. vybudovanie zázemia pre plavidlá, vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava alebo úpravy vodného diela Gabčíkovo. Tieto projekty bolo možné zazmluvniť vďaka úpravám stratégie PO4, ktorými sa RO snaží opätovne naštartovať implementáciu projektov vodnej dopravy. Implementáciou PO4 v rokoch 2014 - 2018 sa nepodarilo naplniť čiastkové ciele výkonnostného rámca na požadovanú úroveň, a preto bol navrhnutý v rámci revízie OPII č. 7 presun výkonnostnej rezervy v hodnote 6 987 000 € do PO3. Hlavným dôvodom nižšej miery implementácie PO4 je skutočnosť, že vodná doprava nebola ešte v minulosti podporovaná z eurofondov a tým pádom nemala zdroje na adekvátnu prípravu projektov. Druhým faktorom je doteraz nevyriešené majetkoprávne vysporiadanie pozemkov vo verejnom prístave Bratislava, čo brzdí investičné projekty a ich reálne čerpanie. V nadväznosti na uvedené pristúpil RO k doplneniu nových prijímateľov, aktivity sa rozšírili aj na Verejné prístavy Komárno. Kritériá kontrahovania a čerpania záväzného plánu OPII na rok 2019 pre PO4 boli naplnené na 12 % v prípade kontrahovania a na 97 % v prípade čerpania. |
| 5 | Železničná infraštruktúra | Alokácia: 282 232 227 € (100 %) Zazmluvnenie: 85 454 395 € (30,28 %) / nárast 83 822 191 € Čerpanie: 1 436 972 € (0,51 %) / nárast 519 014 € Z pohľadu kontahovania zazanamenala PO5 v roku 2019 najväčší pokrok v doterajšej implementácii. Po niekoľkoročnej príprave sa podarilo zazmluvniť 3 projekty na výstavbu staníc technicko-hygienickej údržby v mestách Zvolen, Humenné a Nové Zámky v sume 83,8 mil. €. Projekty museli byť podrobené procesu notifikácie štátnej pomocí, posudzovaniu EK a jej poradného orgánu JASPERS. Proces prípravy a schvaľovania ŽoNFP bol v roku 2019 ukončený a prebieha verejné obstarávanie na projekty. Nové pracoviská údržby budú zabezpečovať kontrolu a prípravu vozového parku z pohľadu technického stavu a čistoty. Pracoviská budú k dispozícii všetkým osobným dopravcom na Slovensku, ktorí o jeho služby prejavia záujem. Dôležitým projektom je taktiež elektrifikácia železničnej trate Haniska - Moldava nad Bodvou, kde taktiež prebieha verejné obstarávanie a čerpanie môže nastať až v súvislosti s realizáciou skutočných stavebných prác. Vplyv na čerpanie majú aj nové prvky v posudzovaní a schvaľovaní projektov zo strany Útvaru hodnoty za peniaze a Úradu pre verejné obstarávanie. V rámci revízie č. 7 bol navrhnutý presun výkonnostnej rezervy v hodnote 18 280 478 € do PO6 a doplnenie nových aktivít na nákup moderných vlakových súprav. Plánované sú tri projekty v hodnote 120 mil. €. Kritériá kontrahovania a čerpania záväzného plánu OPII na rok 2019 pre PO5 boli naplnené na 82 % v prípade kontrahovania a na 8 % v prípade čerpania. |
| 6 | Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Alokácia: 484 757 228 € (100 %) Zazmluvnenie: 192 180 809 € (39,64 %) / ročný nárast 27 479 215 € Čerpanie: 129 207 757 € (26,65 %) / ročný nárast 11 945 453 € V roku 2019 bolo zazmluvnených šesť nových projektov v oblasti cestnej infraštruktúry ciest I. triedy v celkovej sume 33,8 mil. €. Tri projekty sú zamerané na zvyšovanie pasívnej bezpečnosti na cestách I. triedy v Prešovskom, Košickom, Žilinskom, Trenčianskom a Banskobystrickom kraji. Zvyšovanie pasívnej bezpečnosti prinesie realizáciu stavebno – bezpečnostných opatrení na danom úseku komunikácie za účelom zvýšenia bezpečnosti, plynulosti a komfortu dopravy. Medzi prvky pasívnej bezpečnosti patria napr. tlmiče nárazu, zvodidlá s vyššou úrovňou zadržania alebo nosiče veľkoplošného dopravného značenia, ktoré spĺňajú podmienky pasívnej bezpečnosti nosných konštrukcií vybavenia pozemných komunikácií. Ďalšími zazmluvnenými projektami sú neinvestičné projekty pre spracovanie projektovej dokumentácie ako základ pre realizáciu samotnej modernizácie resp. výstavby nových úsekov ciest I. triedy v podobe obchvatov miest. Do užívania bol vodičom v roku 2019 odovzdaný 15,12 km úsek medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami, ktorý bol po odstránení starej betónovej vozovky kompletne zmodernizovaný. Ukončená bola taktiež modernizácia cesty I/66 – Ždiar, pri ktorej bola v rámci 4,64 km úseku riešená bezpečnosť chodcov a odvodnenie vozovky. Celková dĺžka zmodernizovaných ciest I. triedy v rámci OPII dosiahla k 31.12.2019 hodnotu 99,80 km. Celková dĺžka novovybudovaných ciest I. triedy predstavuje 6,26 km. Kritériá kontrahovania a čerpania záväzného plánu OPII na rok 2019 pre PO6 boli naplnené na 52 % v prípade kontrahovania a na 94 % v prípade čerpania. |
| 7 | Informačná spoločnosť | Alokácia: 788 081 942 € (100 %) Zazmluvnenie: 524 225 664 € (66,52 %) / ročný nárast 295 631 802 € Čerpanie: 89 375 660 € (11,34 %) / ročný nárast 11 549 489 € K 31.12.2019 bolo zazmluvnených 55 projektov v sume 508 707 267 €, čo predstavuje 64,55 % z alokácie PO7 (bez dopytových projektov). Z uvedeného počtu sa v priebehu roku 2019 zazmluvnilo 35 projektov. K 31.12.2019 bolo ukončených 9 fázovaných projektov, pričom v roku 2019 boli ukončené 2 fázované projekty a jeden národný projekt - Datacentrum MV SR, bol mimoriadne ukončený z dôvodu nezrealizovaného VO do stanoveného termínu. K 31.12.2019 bolo vyhlásených 10 výziev na dopytovo-orientované projekty v sume 135 971 350,83 €. K 31.12.2019 bolo 7 výziev stále vyhlásených a v rámci zvyšných 3 uzavretých výziev sa niektoré projekty k 31.12.2019 ešte vyhodnocovali. Výkonnostná rezerva v sume 51 141 640 € bola presunutá z PO7 do PO6. V rámci PO7 boli zaznamenané problémy s dlho prebiehajúcou prípravou a realizáciou VO. RO OPII sa dňa 08.03.2019 aktívne zúčastnil odborného seminára o VO za účelom oboznámenia žiadateľov/prijímateľov o základných a zásadných informáciách v Príručke pre prijímateľov o VO v PO7 OPII, Boli posilnené administratívne kapacity na oddelení kontroly VO a zároveň sa plánuje zapojenie externých kapacit, ktoré budú vykonávať kontrolu VO predovšetkým dopytovo orientovanej výzvy Wifi pre Teba. Hodnotenie činností IPC SO OPII PO7 pre účely výzvy Wifi pre Teba zorganizoval v roku 2019 v spolupráci so sieťou IPC šesť seminárov v samosprávnych krajoch SR. Na predmetných seminároch boli žiadatelia informovaní o spôsobe predkladania žiadostí o NFP, ŽoP ako aj o ďalších procesoch v súvislosti s implementáciou projektov z výzvy WiFi pre Teba. |
| 8 | Technická pomoc | Alokácia: 87 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 67 461 665 € (77,54 %) / ročný nárast 29 099 661 € Čerpanie: 34 035 323 € (39,12 %) / ročný nárast 10 772 601 € Cieľom PO8 je podporiť kvalitu implementácie OP tak, aby boli dosiahnuté všetky ciele stanovené pre dopravu a informačnú spoločnosť. Naplnenie cieľov prioritných osí je podporené zabezpečením procesov na všetkých úrovniach implementácie OP a to podporou útvarov zapojených do implementácie OP na úrovni riadiacich a kontrolných orgánov, ako aj podporou na úrovni oprávnených prijímateľov. V rámci PO8 sú financované aj aktivity spojené s ukončovaním Operačného programu Informatizácia spoločnosti 2007 - 2013 (ďalej len „OPIS“), na ktorý nadväzuje PO 7 - Informačná spoločnosť OPII, a to na úrovni výdavkov Riadiaceho orgánu pre OPIS (Úrad vlády SR), ktoré vzniknú po 31.12.2015. Prijímatelia PO 8: - Ministerstvo dopravy a výstavby SR ako RO OPII (MDV SR) - Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu ako SO OPII (ÚPPVII) - Ministerstvo financií SR ako PJ pre SO OPII (MF SR) - Úrad vlády SR ako RO OPIS (ÚV SR). V priebehu roku 2019 RO pre TP schválil jedenásť žiadostí o nenávratný finančný príspevok, z toho šesť pre Prijímateľa MDV SR a päť pre Prijímateľa ÚPPVII v celkovej výške 36 553 855,89 €. |
| 9 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií | Alokácia: 1 520 271 812 € (100 %) Zazmluvnenie: 527 017 146,82 € (34,67 %), čistý ročný nárast 189 763 097,82 € Čerpanie: 172 776 543,34 € (11,36 %), čistý ročný nárast 55 923 799,60 € V roku 2019 bola implementácia PO zameraná najmä na ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP, kontrahovanie nových projektov, implementáciu už zakontrahovaných a prípravu výziev pre rok 2020. V roku 2019 bolo vyhlásených 6 DOP výziev v sume 134 mil. €, bola navýšená alokácia prebiehajúcej výzvy OPVAI-MH/DP/2018/1.2.2-21 z 35 mil. € na 170 mil. € a prebiehala príprava výziev pre rok 2020. Bolo zazmluvnených 142 projektov (139 DOP, 2 NP a 1 FN) v sume 211 797 813,79 €, úspešne zrealizovaných a riadne ukončených 122 projektov v sume 58 703 970,36 €. V priebehu roka 2019 bolo zrealizované čerpanie v sume 56 198 060,82 € (schválené SŽP). Celkovo bolo k 31.12.2019 implementovaných 434 DOP, 6 NP a 3 projekty FN. Riadne ukončených bolo 189 projektov, 65 projektov bolo mimoriadne ukončených bez čerpania a príspevku k cieľom OP V rámci PO bolo rozhodnuté o realokácii 110 mil. €, z toho 70 mil. v prospech dopravných projektov a 40 mil. € do PO11 na podporu Iniciatív EK. V rámci PO nebola pridelená výkonnostná rezerva. V roku 2019 došlo k navýšeniu vyzvania na FN o 2 975 000 € a bol zakontrahovaný 1 nový projekt s alokáciou 2 975 000 €. Zo strany SIH bola vykonaná 1 priama kapitálová investícia a zazmluvnená realizácia nástroja FLPG (spoločné výberové konanie v rámci PO1 a PO2 vyhlásené v roku 2018). Koncom roka 2019 bolo umožnené dištančné hodnotenie, ktoré napomohlo k rýchlejšiemu vyhodnoteniu projektu odborným hodnotiteľom. |
| 10 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | Alokácia: 131 289 407 € (100 %) Zazmluvnenie: 93 197 093,83 € (70,98 %), čistý ročný nárast 70 421 010,83 € Čerpanie: 7 207 921,56 € (5,49 %), čistý ročný nárast 77 685,29 € V roku 2019 nebola vyhlásená žiadna výzva/vyzvanie, z dôvodu nedostatočných disponibilných finančných zdrojov v rámci predmetnej prioritnej osi v časti OPII v gescii MŠVVaŠ SR. V gescii MH SR bolo plánované vyhlásenie výzvy zameranej na podporu sieťovania podnikov. Nakoľko sa jednalo o prvú výzvu s týmto zameraním, jej príprava si vyžadovala dôkladnú analýzu situácie a potrebu finalizácie vstupov pre jej nastavenie a vyhlásenie. Výzva bola po presune termínu vyhlásená v roku 2020. Zazmluvnený bol 1 VP v sume 55 482 769,43 € a 1 DOP v sume 14 970 814,67 €. K 31.12.2019 boli na PO implementované 3 DOP, 1 VP, 1 NP a 2 projekty FN. Neboli riadne ani mimoriadne ukončené žiadne projekty. V priebehu roka 2019 bolo zrealizované čerpanie v sume 77 689,27 € (schválené SŽP). Implementácia v rámci ŠC 10.5 sa sústredila na hodnotiaci a výberový proces žiadostí v rámci výzvy OPVaI-MH/DP/2018/2.2.2-20, prebiehala implementácia 3 projektov (2 FN a 1 NP) z dôvodu prekročenia alokácie bola ukončená DOP výzva s alokáciou 15 mil. €. V rámci PO10 nebola pridelená výkonostná rezerva. V rámci vykonávania FN boli v priebehu roka 2019 zo strany SIH vykonané: 1 priama kapitálová investícia, 1 priama investícia formou poskytnutia konvertibilného úveru a zazmluvnená realizácia nástroja FLPG (spoločné výberové konanie v rámci PO1 a PO2 vyhlásené v roku 2018). Koncom roka 2019 bolo umožnené dištančné hodnotenie, ktoré napomohlo k rýchlejšiemu vyhodnoteniu projektu odborným hodnotiteľom. |
| 11 | Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP | Alokácia: 376 415 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 338 866 175,56 € ( 90,02 %), čistý ročný nárast 6 063 598,96 € Čerpanie: 99 521 386,43 € (26,44 %), čistý ročný nárast 46 654 228,16 € V roku 2019 bola implementácia PO zameraná najmä na ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP, kontrahovanie nových projektov a implementáciu už zakontrahovaných. Bola vyhlásená 1 nová DOP výzva na podporu sociálnych inovácií v prostredí MSP s alokáciou 4,5 mil. € a pokračovala príprava výziev pre rok 2020. V priebehu roka 2019 bolo zakontrahovaných 55 nových DOP projektov v sume 16 264 448,99 €, úspešne zrealizovaných a riadne ukončených 191 projektov v sume 28 427 446,51 € a zrealizované čerpanie v sume 46 873 198,19 € (schválené SŽP). Celkovo bolo k 31.12.2019 riadne ukončených 193 DOP projektov, mimoriadne ukončených bolo 65 DOP, prebiehala implementácia 466 projektov (456 DOP, 6 FN a 4 NP) a 40 predložených ŽoNFP v sume 9 696 068,30 € (NFP) bolo v rôznom štádiu hodnotiaceho a výberového procesu. V rámci PO bola pridelená výkonnostná rezerva a bolo rozhodnuté o navýšení alokácie o 40 mil. € presunutím z PO9, na podporu Iniciatív EK. V rámci vykonávania FN bolo v roku 2019 ukončené výberové konanie na výber finančných sprostredkovateľov pre nástroje rizikového kapitálu v rámci PO11 a PO12, uzatvorené príslušné zmluvy a založené jednotlivé fondy na podporu začínajúcich MSP. Zo strany SIH bola vykonaná 1 priama kapitálová investícia a 1 priama investícia formou poskytnutia konvertibilného úveru. Na základe zrealizovaných výberov prebiehalo poskytovanie úverov prostredníctvom finančných sprostredkovateľov. |
| 12 | Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji | Alokácia: 24 632 009 € (100 %) Zazmluvnenie: 25 707 626,96 € (104,37 %), čistý ročný nárast 2 417 551,49 € Čerpanie: 6 878 653,97 € ( 27,93%), čistý ročný nárast 3 465 016,92 € V roku 2019 bola implementácia PO zameraná najmä na ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP, kontrahovanie nových projektov, implementáciu už zakontrahovaných. Nebola vyhlásená žiadna výzva/vyzvanie, ale pokračovala príprava výziev pre rok 2020. Zakontrahovaných bolo 8 nových projektov (7 DOP a 1 FN) v sume 2 750 000,02 €, úspešne zrealizovaných a riadne ukončených 7 projektov v sume 583 458,42 €, bolo zrealizované čerpanie v sume 3 485 943,79 € (schválené SŽP). Celkovo bolo k 31.12.2019 riadne ukončených 7 DOP projektov, 4 DOP projekty museli byť mimoriadne ukončené, prebiehala implementácia 26 projektov (20 DOP, 3 FN a 3 NP) a 3 predložené ŽoNFP so žiadaným NFP v sume 150 000 €, boli v rôznom štádiu hodnotiaceho a výberového procesu. PO bola pridelená výkonnostná rezerva a bolo rozhodnuté o pridelení alokácie výkonnostnej rezervy pôvodne určenej pre PO10. Z tohto dôvodu pristúpilo MH SR v 11/2019 k dočasnému nadkontrahovaniu v rámci PO12, ktoré bude pokryté z pridelenej výkonnostnej rezervy PO10. V roku 2019 došlo k navýšeniu vyzvania na FN o 2,5 mil. € a v tejto sume bol zakontrahovaný 1 projekt. Bolo ukončené výberové konanie na výber finančných sprostredkovateľov pre nástroje rizikového kapitálu v rámci PO11 a PO12, uzatvorené príslušné zmluvy a založené jednotlivé fondy na podporu začínajúcich MSP. Na základe zrealizovaného výberu prebiehalo poskytovanie úverov prostredníctvom finančného sprostredkovateľa. |
| 13 | Technická pomoc VaI | Alokácia: 70 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 72 542 920,52 € ( 103,63 %), čistý ročný nárast 21 574 178,52 € Čerpanie: 42 135 115,65 € (60,19 %), čistý ročný nárast 11 742 976,01 € V roku 2019 nebolo vyhlásené žiadne vyzvanie. Došlo k navýšeniu alokácie 3 vyhlásených vyzvaní pre TP v sume 16 385 925 €. Bolo zazmluvnených 6 projektov v sume 19 240 497,93 €. Čerpanie bolo zrealizované v sume 11 742 976,01 € (schválené SŽP). Celkovo bolo k 31.12.2019 riadne ukončených 17 projektov a implementácia ďalších 16 projektov prebiehala. Aktivity uskutočnené v rámci projektov TP za rok 2019 boli zamerané na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov participujúcich na implementácii OPII v gescii MŠVVaŠ SR a MH SR, vrátane zabezpečenia financovania miezd týchto zamestnancov, ako aj na zabezpečenie informovania a publicity širokej verejnosti, prispeli v súlade so stanovenými cieľmi projektov k podpore efektívnej implementácie OP. V rámci realizácie projektov technickej pomoci v priebehu roka 2019 neboli identifikované žiadne závažné problémy. |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritné osi okrem technickej pomoci

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 34,80 | 15,43 | 13,91 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ Pozn. V kumulatívnej hodnote 15,43 km je započítaná hodnota 6,66 km za projekt B658 (Púchov – Považská Teplá). Vykazovaná hodnota 6,66 km predstavuje dĺžku zmodernizovanej trate zdokladovanej rozhodnutiami o predčasnom užívaní, za obe hlavné traťové koľaje. |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 34,80 | 24,69 | 24,69 | 8,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 1.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 10,58 | 2013 | 10,15 | 10,07 | 10,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota v stĺpci 2019 Spolu je rozdielom východiskovej hodnoty a hodnôt nameraných v rámci monitorovacích správ (10,58 – 0,51 = 10,07) Zdroj: ITMS2014+ |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 57,09 | 2013 | 51,28 | 55,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota v stĺpci 2019 Spolu je rozdielom východiskovej hodnoty a hodnôt nameraných v rámci monitorovacích správ (57,09 – 2,03 = 55,06) Zdroj: ITMS2014+ |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | EUR |  | 23 697 461,00 | 2013 | 18 910 877,00 | 21 703 770,00 | 22 735 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota v stĺpci 2019 Spolu je rozdielom východiskovej hodnoty a hodnôt nameraných v rámci monitorovacích správ (23 697 461 - 1 993 691 = 21 703 770) Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | km |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0085 | Dĺžka železničných tratí TEN-T CORE so zavedeným systémom ERTMS | km |  | 71,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 | 51,00 | 46,00 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0131 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T Orient/východné Stredomorie (úsek št. hr. ČR/SR - Kúty – Bratislava) | vlkm |  | 1 205 396,00 | 2013 | 1 307 279,00 | 2 128 768,00 | 1 952 289,00 | 1 933 114,00 |  |  |  | Zdroj: ŽSR , Ročný výkaz OPII |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet |  | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 78 367 125,00 | 73 807 854,00 | 75 327 000,00 | 65 591 005,00 | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 60 758 000,00 | 49 272 000,00 |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 | 29,71 | 16,53 | 16,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 | 96,29 | 96,29 | 31,85 | 19,57 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

- S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 2.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | EUR |  | 588 684 851,00 | 2013 | 343 475 242,00 | 568 015 439,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za rok 2019 bola vyčíslená ako rozdiel východiskovej a nameranej hodnoty (588 684 851 - 20 669 411,92 = 568 015 439,08). Zdroj: ITMS2014+ |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 30,11 | 2013 | 8,46 | 27,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za rok 2019 bola vyčíslená ako rozdiel východiskovej hodnoty a hodnoty nameranej (30,11 – 2,305 = 27,81). Zdroj: ITMS2014+ |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 129,18 | 2013 | 33,02 | 12,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za rok 2019 bola vyčíslená ako rozdiel východiskovej hodnoty a hodnoty nameranej (129,18 - 117,019 = 12,16). Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 | 7,89 | 7,89 | 3,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 7,90 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 78,00 | 70,00 | 62,00 | 48,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 78,00 | 72,00 | 72,00 | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | EUR |  | 33 752 086,00 | 2013 | 19 286 906,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota časovej úspory v €/rok vďaka novej električkovej trati v Petržalke (úsek Bosákova – Janíkov Dvor). Výpočet: Rozdiel nákladov na jazdný čas na predmetnom úseku pred realizáciou a po realizácii. V sledovanom období nebol daný úsek realizovaný, a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Z aktuálne zazmluvnených projektov sa s úsporou času vo VOD predpokladá aj v rámci projektu „Modernizácia električkových tratí v Košiciach, 2. etapa – 1. časť. Projekt bol k 31.12.2019 riadne ukončený. Predpokladaná hodnota úspory 3 659 269 €. Skutočný stav ešte nebol vyčíslený. Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | počet |  | 157 657 489,00 | 2012 | 200 085 737,00 | 153 819 130,00 | 151 294 635 | 149 617 782,00 | 151 529 815,00 | Zdroj: Ročný výkaz OPII za rok 2019 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica |  | 149 689 000,00 |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet |  | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných vo verejnom prístave v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0060 | Objem zrealizovaných výkonov nákladnej dopravy vo verejnom prístave Bratislava | tis. ton |  | 2 078,00 | 2013 | 3 000,00 | 1 662,89 | 1 542,00 | 2 118,00 | 1 969,20 | 2 007,00 | 1 718,00 | Zdroj: Ročný výkaz OPII za rok 2019 |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | km | Menej rozvinuté | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0092 | Dĺžka železničných tratí (mimo TEN-T CORE) so zavedeným systémom ERTMS | km | Menej rozvinuté | 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | EUR | Menej rozvinuté | 1 870 908,00 | 2013 | 1 558 999,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukazovateľ sleduje rozdiel nákladov na jazdný čas na relevantných úsekoch železničných tratí pred realizáciou a po realizácii. Projekty sú realizované na tratiach mimo základnej siete TEN-T. V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | % | Menej rozvinuté | 44,06 | 2013 | 45,57 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | 43,73 | Zdroj: ŽSR – Výročná správa 2019 Elektrifikované trate: 1 587 km Stavebná dĺžka spravovaných tratí: 3 629 km Miera elektrifikácie v hodnote 44,3 % uvedená v predchádzajúcich rokoch bola vypočítaná zo stavebnej dĺžky prevádzkovaných tratí: 3 582 km. |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 3,40 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 42,74 | 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) | vlkm | Menej rozvinuté | 748 518,00 | 2013 | 796 973,00 | 2 106 788,00 | 2 088 361,00 | 1 954 400,00 | Ukazovateľ porovnáva celkový objem medzinárodnej prepravy pred realizáciou projektu a po realizácii vybraných opatrení na danom úseku. V sledovanom období nebol plne realizovaný žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru. Zdroj: Ročný výkaz OPII za rok 2019. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0172 | Celkový objem medzinárodnej prepravy na koridore TEN-T (úsek Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno – št. hr. SR/MR) |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 78 367 125,00 | 73 807 854,00 | 75 327 000,00 | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 65 591 005,00 | 60 758 000,00 | 49 272 000,00 |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 7,85 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

- S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 6.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | EUR | Menej rozvinuté | 66 259 814,00 | 2013 | 38 225 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota 2 498 143 vyčíslená v MS za rok 2019 (311061A789NMS001) avšak doposiaľ neschválená . Zdroj: ITMS2014+ |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 2,89 | 2013 | 0,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2019 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií PM10 v hodnote 1,0141 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 11,64 | 2013 | 1,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2019 boli zazmluvnené hodnoty úspory produkcie emisií NO2 v hodnote 4,327 t. Skutočný stav kumulatív nebol ešte vyčíslený. V zmysle usmernenia COM boli uvedené nuly. Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 10,25 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 10,25 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 6,26 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+. |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 286,40 | 94,84 | 78,34 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 286,40 | 277,79 | 102,88 | 93,34 | 77,31 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+. |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 40,00 | 38,00 | 35,00 | 8,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+. |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 40,00 | 82,00 | 79,00 | 10,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+. |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Konkrétny cieľ | 6.2 - Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | EUR | Menej rozvinuté | 96 853 141,00 | 2013 | 69 287 656,00 | 82 852 346,00 | 83 915 016,00 | 91 453 941,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2019 bola v rámci zazmluvnených projektov vyčíslená skutočná hodnota úspory v sume 14 000 795 €. Po odpočítaní od východiskovej hodnoty bola v stĺpci 2019 Spolu uvedená hodnota 82 852 346 €. Hodnota za rok 2017 bola revidovaná z 86 523 161 € na 91 453 941 €, nakoľko v predchádzajúcej hodnote boli započítané aj plánované hodnoty, pričom zohľadnené majú byť len skutočné hodnoty. Zdroj ITMS2014+ |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83,00 | 2013 | 70,00 | 109,00 | 90,00 | 104,00 | 104,00 | 110,00 | 113,00 | Zdroj: štatistiky Policajného zboru SR. |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 1,16 | 2013 | 0,29 | 0,78 | 0,72 | 0,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2019 bola v rámci zazmluvnených projektov vyčíslená skutočná hodnota úspory v objeme 0,378 tony. Po odpočítaní od východiskovej hodnoty bola v stĺpci 2019 Spolu uvedená hodnota 0,72 tony Zdroj: ITMS2014+ |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 4,63 | 2013 | 1,11 | 2,32 | 2,11 | 4,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | K 31.12.2019 bola v rámci zazmluvnených projektov vyčíslená skutočná hodnota úspory v objeme 2,32tony. Po odpočítaní od východiskovej hodnoty bola v stĺpci 2019 Spolu uvedená hodnota 2,315 tony Zdroj: ITMS2014+ |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO10 | Infraštruktúra IKT Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps | Domácnosti | Menej rozvinuté | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: Digital Agenda Scoreboard V rámci schválenej verzie OPII bola priradená merná jednotka „%“, čomu zodpovedá aj cieľová hodnota. Pri najbližšej revízii OPII SO prehodnotí vytvorenie nového špecifického programového ukazovateľa vychádzajúceho z DESI. |
| S | CO10 | Infraštruktúra IKT Ďalšie domácnosti so širokopásmovým prístupom s rýchlosťou najmenej 30 Mbps | Domácnosti | Menej rozvinuté | 49,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: Digital Agenda Scoreboard |
| F | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | počet | Menej rozvinuté | 729,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0105 | Dodatočný počet bielych miest pokrytých širokopásmovým internetom. | počet | Menej rozvinuté | 729,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |
| Konkrétny cieľ | 7.1 - Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | % | Menej rozvinuté | 6,40 | 2012 | 48,00 | 49,30 | 42,40 | 42,40 | 36,00 | 29,80 | 25,10 | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | % | Menej rozvinuté | 74,00 | 2012 | 90,00 | 92,60 | 78,50 | 79,40 | 78,00 | 74,20 | 76,50 | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 6 000,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |
| Konkrétny cieľ | 7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 11,60 | 2012 | 40,00 | 11,40 | 12,50 | 14,60 | 12,20 | 13,20 | 11,90 | Zdroj: Eurostat, SO OPII |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 44,70 | 2012 | 70,00 | 69,20 | 59,00 | 58,50 | 56,30 | 49,60 | 48,10 | Zdroj: Eurostat, SO OPII |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 | 8,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 | 1,24 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 | 4,32 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 | 38,61 | 18,53 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj údajov: SO OPII Spôsob výpočtu (S): 38,61 % (463,273:1200)*100 = 38,61 % |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 | 11,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 133,00 | 80,00 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 | 8,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 | 37,00 | 14,00 | 8,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | Menej rozvinuté | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | Menej rozvinuté | 7,00 | 14,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | % | Menej rozvinuté | 80,00 | 80,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| S | O0122 | Dodatočný pomer informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov. | % | Menej rozvinuté | 80,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII Cieľová hodnota vychádza z počtu 7409 inštitúcií (stav v čase prípravy OP II) vo verejnej správe, ktoré generujú použiteľné otvorené dáta. |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 | 36,31 | 0,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII (ITMS2014+) 36,31 % (36,35 % z plán. hodnoty) Cieľová hodnota vychádza z počtu 7409 inštitúcií (stav v čase prípravy OP II) vo verejnej správe, ktoré generujú použiteľné otvorené dáta. 36,31% z cieľovej hodnoty 7409 inštitúcií predstavuje 2690 inštitúcií. Hodnota merateľného ukazovateľa za rok 2018 bola prehodnotená na základe dodatočného overovania a upravená zo 42,0 na 0,55. |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 45,83 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII Pôvodný merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol revíziou OPII, verzia 6.0 (schválená EK dňa 12.12.2019) zmenený na meratteľný ukazovateľ „Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“. Aktuálny merateľný ukazovateľ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 11 organizácií. (11/24=45,83%) |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 45,83 | 42,00 | 44,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII |

(1) S = súhrnná hodnota zazmluvnených projektov, F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 64,20 | 2012 | 74,00 | 67,00 | 65,00 | 65,00 | 64,20 | 64,20 | 64,20 | Zdroj: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy rok 2019. Cieľový segment: Biznis sektor Pre východiskový bod z roku 2014 bola použitá iná metodológia merania. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 59,90 | 2012 | 73,00 | 65,00 | 64,00 | 62,00 | 59,90 | 59,90 | 59,90 | Zdroj: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými el-službami verejnej správy rok 2019. Cieľový segment: užívatelia e-služieb Pre východiskový bod z roku 2014 bola použitá iná metodológia merania |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | % | Menej rozvinuté | 42,20 | 2012 | 74,00 | 69,60 | 51,30 | 47,50 | 47,90 | 42,20 | 42,20 | Zdroj: Eurostat, SO OPII. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.5 - Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | počet | Menej rozvinuté | 5 000,00 | 2013 | 950 000,00 | 626 346,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: SO OPII, Nases (počet stiahnutých otvorených dát cez portál data.gov.sk) |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | % | Menej rozvinuté | 52,80 | 2012 | 70,00 | 82,00 | 66,50 | 67,10 | 53,50 | 53,50 | 58,00 | Zdroj: SO OPII, Eurostat |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.7 - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 70,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.8 - Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj údajov: ÚPPVII (SITVS) |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.9 - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | % | Menej rozvinuté | 4,00 | 2014 | 40,00 | 38,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | CSIRT.SK vykonal analýzu webových aplikácií štátnej správy. Zo vzorky 201 aplikácií, 38% aplikácií nevykazovalo kritické/závažné zraniteľnosti (125 z 201 tieto zraniteľnosti vykazovalo). Pozn.: 36,67% zariadení a informačných systémov, ktoré neobsahujú zraniteľnosti ohodnotené ako kritické alebo vysoko závažné (výsledok celkovej analýzy tzn. webstránok a serverov na prevádzkovanie www služieb). Zdroj: CSIRT.sk |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 204,00 | 10,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 3 182,00 | 26,65 | 26,65 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26,65 - Hodnota za plne realizované projekty |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 3 182,00 | 38,00 | 23,00 | 23,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 24,00 | 7,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Projekty pre VVK sú napočítané na základe zazmluvnenej zmluvy, monitorovacie správy sú v štádiu kontroly. Projekty pre VVK sú napočítané na základe uzatvorenej zmluvy, monitorovacie správy sú v štádiu kontroly |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 25,00 | 6,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. V rámci fázovaných výziev nebola povinnosť vyplňovať daný MU a musí byť napočítavaný manuálne. Projekty pre VVK sú napočítané na základe uzatvorenej zmluvy, monitorovacie správy sú v štádiu kontroly |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 35,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za čiastočne realizované projekty |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 35,00 | 19,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 3,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za čiastočne realizované projekty |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 21,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.1 - Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | počet | Menej rozvinuté | 13,00 | 2013 | 47,00 |  | 26,00 | 20,00 | 21,00 | 27,00 | 14,00 | Doplnený údaj za rok 2018, údaj za rok 2019 nie je ešte k dispozícii. |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.2 - Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | počet | Menej rozvinuté | 45,00 | 2012 | 80,00 | 109,00 | 89,00 | 83,00 | 75,00 | 50,00 | 33,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | počet | Menej rozvinuté | 10 477,00 | 2012 | 12 500,00 | 15 296,00 | 15 918,00 | 17 304,00 | 17 138,00 | 15 359,00 | 15 565,00 | Upravené – aktualizované údaje za rok 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 spôsobené tým, že aktuálne neboli do počtov publikácií zaradené abstrakty (bolo ich viac ako 3000 za obdobie 2012-2019 vo WoS), keďže v Scopus-e taká kategória nie je. Z dôvodu jednotnosti typu publikácií v oboch databázach. (publikácie typu článok, prehľad, konferenčný príspevok, list, kapitola v knihe a kniha v oboch databázach spolu). |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 444,00 | 226,00 | 137,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 218 v rámci DOP. V realizácii: 3 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov a 5 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu.. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 444,00 | 1 898,00 | 1 849,00 | 1 702,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 164,00 | 218,00 | 135,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 218 v rámci DOP. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 164,00 | 356,00 | 308,00 | 281,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 3 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 | 145,00 | 144,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V realizácii : 5 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 1 397,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 2 341,00 | 449,80 | 236,91 | 12,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 449,80 v rámci DOP. |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 2 341,00 | 703,84 | 806,84 | 691,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie hodnoty oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 577,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 577,00 | 45,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 5 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 5 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 415,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 415,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 332 710 296,00 | 104 706 069,87 | 79 026 268,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 332 710 296,00 | 304 062 714,65 | 233 529 287,21 | 231 201 313,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 626,00 | 44,00 | 23,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 44 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 626,00 | 94,00 | 69,00 | 57,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 106,00 | 107,00 | 65,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 107 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 106,00 | 199,00 | 186,00 | 157,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 100,00 | 47,00 | 0,00 | 83,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Za MH SR bolo zazmluvnených 47 jedinečných výskumných inštitúcií. Uvádzame aj v rámci K0003. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 24,00 | 32,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 358,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 358,00 | 74,00 | 0,00 | 99,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 33,00 | 0,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel |
| Konkrétny cieľ | 9.4 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východis - kový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | EUR | Menej rozvinuté | 100 835 000,00 | 2012 | 150 000 000,00 |  | 227 615 000,00 | 206 765 000,00 | 158 481 000,00 | 146 674 000,00 | 116 993 000,00 | Doplnený údaj za rok 2018, údaj za rok 2019 ešte nie je k dispozícii. |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel |
| Konkrétny cieľ | 9.5 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | % | Menej rozvinuté | 26,02 | 2013 | 36,00 | 19,50 | 16,70 | 16,70 | 17,70 | 17,70 | 17,70 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 55,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | VP 1 čiastočne realizovaný |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 55,00 | 31,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota je z čiastočne zrealizovaných projektov a z monitorovacích správ, ktoré nie sú schválené ale prebieha pri nich schvaľovací proces. Počas finalizácie výročnej správy sa očakáva, že monitorovacie správy budú schválené. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 923,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 019 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 22,00 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 22,00 | 11,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Vo výzve pre fázované projekty nebola povinnosť vybrať si merateľný ukazovateľ, ktorý napĺňa programový ukazovateľ O0069, preto sa nenachádza v monitorovacích správach. Výsledná hodnota 11 je manuálne napočítaná hodnota z projektov a je vykazovaná vo výkonnostnom rámci. Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 10,00 | 1,00 | 14,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Údaj za čiastočne realizované projekty Prijímateľ upravil hodnotu 14,95 na hodnotu 1 na základe auditu EK a kontroly NKÚ |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 10,00 | 14,95 | 1,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Rozvinutejšie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Rozvinutejšie | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 10.1. - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | počet | Rozvinutejšie | 16,00 | 2012 | 63,00 |  | 25,00 | 21,00 | 21,00 | 20,00 | 12,00 | Doplnený údaj za rok 2018, údaj za rok 2019 ešte nie je k dispozícii. |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 333,00 | 3,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 2 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov a 1 v zmysle VS národných projektov. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 333,00 | 394,00 | 394,00 | 188,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 263,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 7,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V realizácii: 2 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 7,00 | 210,00 | 210,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | V realizácii : 1 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 | 184,00 | 184,00 | 184,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 58,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 166,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 262,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 17,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Rozvinutejšie | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Rozvinutejšie | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel |
| Konkrétny cieľ | 10.2 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východis- kový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | EUR | Rozvinutejšie | 119 829 000,00 | 2012 | 270 000 000,00 |  | 139 199 000,00 | 160 457 000,00 | 137 729 000,00 | 85 675 000,00 | 98 723 000,00 | Posledný dostupný údaj za rok 2018 |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie a vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie za podpory technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít, prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel |
| Konkrétny cieľ | 10.3 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 40,83 | 2010 | 50,00 |  |  | N/A | 38,30 | N/A | 34,78 | Frekvencia podávania správ 2016 2018 2020 2023 Bola upravená dosiahunutá hodnota za rok 2016 z 36,29 na 38,30 Hodnota MU za rok 2018 bude dostupná v 4.Q 2020 |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 | 2 075,00 | 1 253,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 60 v rámci DOP. V realizácii: 2 007 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. V realizácii: 11 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. Hodnota v stĺpci „2019 Spolu“ zohľadňuje odstránenie duplicít. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 | 3 625,00 | 3 645,00 | 3 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 | 60,00 | 16,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 60 v rámci DOP. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 | 203,00 | 223,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 | 11,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 11 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 | 222,00 | 222,00 | 107,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 | 2 007,00 | 1 236,00 | 8,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0. V realizácii: 2 007 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 | 2 075,00 | 1 253,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 60 v rámci DOP. V realizácii: 2 007 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. V realizacii: 11 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. Hodnota v stĺpci „2019 Spolu“ zohľadňuje odstránenie duplicít. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 | 3 403,00 | 3 428,00 | 3 203,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 48 000 000,00 | 4 031 221,08 | 2 253 430,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 48 000 000,00 | 20 261 760,61 | 21 594 802,19 | 386 266,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 | 1 988 209,32 | 17 399,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 | 19 566 000,00 | 19 566 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 240,00 | 140,50 | 38,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 140,50 v rámci DOP. |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 240,00 | 484,50 | 536,50 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 890,00 | 18,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 18 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podnik | Menej rozvinuté | 1 890,00 | 71,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 3 030,00 | 50,00 | 15,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 50 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 3 030,00 | 178,00 | 201,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | Počet | Menej rozvinuté | 30,00 | 11,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 3 v rámci DOP. V realizácii: 8 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | Počet | Menej rozvinuté | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | Počet | Menej rozvinuté | 1 200,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené : 5 v rámci DOP. V realizacii: 2 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | Počet | Menej rozvinuté | 1 200,00 | 176,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 | 5 402,00 | 2 927,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0. V realizácii: 5 402 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 3 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 | 307,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 7 v rámci DOP. |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 | 351,00 | 358,00 | 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |
| Konkrétny cieľ | 11.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | % | Menej rozvinuté | 41,70 | 2010 | 52,00 |  |  | 58,10 | 65,70 | 58,40 | 51,20 | Z dôvodu revidovania údajov Eurostatom bol spätne aktualizovaný údaj za rok 2016. Doplnený dostupný údaj za rok 2017. Údaj za rok 2018 by mal byť dostupný v 3Q 2020. |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 080,00 | 363,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 2 v rámci DOP V realizácii: 361 v zmysle VS za rok 2018 národného projektu |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 080,00 | 1 023,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 2 v rámci DOP. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 | 3,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 | 361,00 | 24,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0. V realizácii: 361 v zmysle VS za rok 2018 národného projektu. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 1 021,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 41 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 41 700 000,00 | 64 285,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 | 0,0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 | 512,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 512,00 v zmysle VS za rok 2018 národného projektu. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 2 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 | 78,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0. V realizácii: 78 v zmysle VS za rok 2018 národného projektu. |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 | 480,00 | 480,00 | 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené : 0. V realizácii: 1 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu. |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 180,00 | 13,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené : 2 v rámci DOP V realizácii: 11 v zmysle VS za rok 2018 národného projektu. |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 180,00 | 33,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |
| Konkrétny cieľ | 11.2 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | % | Menej rozvinuté | 30,40 | 2012 | 35,00 | 28,20 | 27,50 | 28,10 | 29,00 | 29,30 | 29,40 | Doplnený údaj za rok 2018. Zdroj: ŠÚ SR na základe osobitného spracovania pre potreby SBA. |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 2 590,00 | 2 209,00 | 1 000,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 220 v rámci DOP. V realizácii: 1 966 (92 + 1 845) v zmysle VS za rok 2018/2019 národných projektov. V realizácii: 81 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 2 590,00 | 4 758,00 | 4 749,00 | 4 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Upravená hodnota 2018. Nevychádzal súčet CO02 + CO03 + CO04 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 490,00 | 305,00 | 74,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 220 v rámci DOP. V realizácii: 92 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 490,00 | 1 556,00 | 1 547,00 | 1 141,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 90,00 | 81,00 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 81 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 90,00 | 311,00 | 311,00 | 311,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 | 1 845,00 | 921,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 1 845 v zmysle VS za rok 2018/2019 národných projektov + odstránenie duplicít. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 | 2 891,00 | 2 891,00 | 2 891,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 74 438 462,00 | 22 231 206,48 | 9 026 432,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 74 438 462,00 | 81 541 385,98 | 73 151 380,06 | 673 128,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 67 500 000,00 | 23 282 724,39 | 988 135,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 67 500 000,00 | 87 470 000,00 | 87 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 740,00 | 369,00 | 93,50 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 369 v rámci DOP |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 740,00 | 752,00 | 773,75 | 21,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 090,00 | 24,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 24 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 090,00 | 43,00 | 9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 700,00 | 91,00 | 28,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 91 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 1 700,00 | 199,00 | 208,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 1 v rámci DOP. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 | 1 908,00 | 722,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 1 908 v zmysle VS za rok 2018/ 2019 národných projektov. Upravená hodnota za rok 2018 – chyba prepisovania v minulom roku, správne má byť 722 |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 | 5 982,00 | 5 982,00 | 5 982,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 1 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 1 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |
| Konkrétny cieľ | 11.3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | % | Menej rozvinuté | 54,50 | 2013 | 59,00 | 54,90 | 54,60 | 53,60 | 52,70 | 52,80 | 54,50 |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 12 / 3d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 2 916,00 | 1 585,00 | 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 16 v rámci DOP. V realizácii: 1 511 + 91 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. V realizácii: 2 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov. +odstránenie duplicít |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 2 916,00 | 4 242,00 | 4 238,00 | 3 846,00 |  |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 54,00 | 105,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 16 v rámci DOP. V realizácii: 91 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 54,00 | 396,00 | 393,00 | 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 300,00 | 2,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 2 v zmysle VS za rok 2019 finančných nástrojov |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 300,00 | 32,00 | 25,00 | 25,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 | 1511,00 | 799,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 1 511 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 | 3 821,00 | 3 821,00 | 3 821,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 | 642,00 | 328,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 1 v rámci DOP. V realizácii: 641 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 | 751,00 | 751,00 | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 7 649 025,00 | 514 868,31 | 269 157,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 7 649 025,00 | 2 894 429,12 | 3 097 044,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 9 900 000,00 | 140 686,14 | 83 986,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 9 900 000,00 | 900 000,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 50,00 | 16,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 16 v rámci DOP. |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 50,00 | 33,50 | 38,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zníženie oproti roku 2018 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 110,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 4 v rámci DOP. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 110,00 | 45,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 180,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 7 v rámci DOP. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 180,00 | 43,00 | 14,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 | 6,00 | 2,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 6 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 | 3 592,00 | 2 235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 0 V realizácii: 3 592 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 | 5 026,00 | 5 026,00 | 5 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 2 670,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 | 328,00 | 132,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 1 v rámci DOP V realizácii: 327 v zmysle VS za rok 2019 národných projektov. |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 | 411,00 | 411,00 | 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 130,00 | 21 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukončené: 4 v rámci DOP V realizácii: 18 v zmysle VS za rok 2019 národného projektu |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 130,00 | 67,00 | 60,00 | 60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |
| Konkrétny cieľ | 12.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 51,80 | 2011 | 57,00 |  | 64,70 | 67,00 | 66,40 | 64,90 | 62,60 | Doplnený údaj za rok 2018. Údaj za rok 2019 bude dostupný začiatkom roka 2021. |

Prioritné osi pre technickú pomoc

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operáci v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  | 163,00 | 135,00 | 13,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  | 179,64 | 9,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  | 169,5 | 179,18 | 178,57 | 112,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Hodnota za roky 2017 a 2016 bola upravená z 1 na 0. Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  | 58,00 | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  | 88,00 | 55,00 | 0,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: RO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  | 271,00 | 220,00 | 74,00 | 65,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  | 100,00 | 100,00 | 82,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  | 84, | 88,00 | 95,50 | 93,75 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  | 91,00 | 90,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  | 1,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | RO OPII nevyužíva režim čiastočne realizovaných operácií v rámci vykazovania dosiahnutých hodnôt ukazovateľov PO8. Zdroj: RO OPII |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  | 4,30 | 4,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zdroj: RO OPII |

(1) S = zazmluvnené hodnoty v zmysle Zmluvy o NFP/Rozhodnutia; F = hodnota za ukončené projekty (okrem O0175).

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.1 - Podpora efektívnej implementácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,10 | 2013 | 9,07 | 11,37 | 8,99 | 15,27 | 14,46 | 11,50 | 12,10 | Zdroj: RO OPII |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | % |  | 84,65 | 2013 | 90,00 | 9,62 | 30,48 | 13,24 |  |  |  | V rámci OPII (PO1 – 8) bolo k 31.12.2019 zazmluvnených celkovo 499 projektov, z toho bolo 48 riadne ukončených, čo predsatvuje 9,62 % mieru úspešne ukončených projektov. Zdroj: RO OPII |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.2 - Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 27,80 | 2013 | 33,00 |  | 41,00 |  | 35,90 |  |  | Zdroj: RO OPII na základe vykonaného sociologického prieskumu. Frekvencia vykazovania miery informovanosti je v zmysle OPII stanovená ako dvojročný cyklus. Z tohto dôvodu bolo pre rok 2017 a 2019 ponechané prázdne pole. Ďalší prieskum bude vykonaný v roku 2020 a jeho výsledky budú uvedené vo VS predkladanej v roku 2021. |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 13

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 | 7,00 | 7,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 | 116,00 | 97 | 72 | 45 | 0,00 | 0,00 | 83 za plne realizované projekty a 33 za čiastočne realizovaný projekty úprava hodnoty za rok 2018, 2017, 2016 |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 | 112,00 | 97 | 72 | 45 | 0,00 | 0,00 | úprava hodnoty za rok 2018, 2017, 2016 |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 | 363,38 | 477,34 | 396,46 | 454,81 | 0,00 | 0,00 | r. 2019 MŠ 51,29; VA 106,62; MH 138,42; SIEA 67,05 |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 | 406,00 | 527,15 | 607,03 | 481,18 | 0,00 | 0,00 | r. 2019 MŠ 58; VA 115; MH 160; SIEA 73 |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 2 500,00 | 444,00 | 126 | 69 | 12 | 0,00 | 0,00 | 126 za plne realizované projekty a 318 za čiastočne realizované projekty úprava hodnoty za rok 2018, 2017, 2016 |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  | 2 500,00 | 171,00 | 126 | 69 | 12 | 0,00 | 0,00 | úprava hodnoty za rok 2018, 2017, 2016 |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 | 24,00 | 0,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | 15 za plne realizované projekty a 9 za čiastočne realizované projekty MŠVVaŠ SR / VA (14) - Dosiahnuté hodnoty MU boli manuálne napočítané na základe prehľadov doložených ako príloha MS projektu. Predmetné prehľady si prijímateľ vedie v priebehu realizácie projektu TP a vyplývajú z počtov skutočne zrealizovaných / dodaných hodnotení, analýz a štúdií za daný rok. |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 | 45,00 | 21,00 | 5,00 | 4,00 | 0,00 | 0,00 | úprava hodnoty za rok 2017, 2016 |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.1 - Podpora efektívnej implementácie operačného programu |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | % |  | 15,76 | 2014 | 85,00 |  |  |  |  | 0,00 | 0,00 |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,93 | 2013 | 11,00 | 15,83 | 17,73 | 16,82 | 15,04 | 0,00 | 0,00 |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2019 Spolu | 2018 Spolu | 2017 Spolu | 2016 Spolu | 2015 Spolu | 2014 Spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 14,40 | 2014 | 20,36 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | Pripomienka z VS 2018: Frekvencia podávania správ: 31.12.2023 |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | % |  | 86,12 | 2014 | 90,00 | 0,00 | 64,16 | N/A | N/A | N/A | N/A | Pripomienka z VS 2018: Frekvencia podávania správ 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| --- | --- |
| CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 6 198 |
| CO02 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 661 |
| CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 99 |
| CO04 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 5 525 |
| CO05 - Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2 717 |

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu) | 2019 Súhrnne spolu | 2018 Súhrnne spolu | 2017 Súhrnne spolu | 2016 Súhrnne spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 34,80 | 8,8 | 15,4 | 13,91 | 8,77 |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 853 928 431,00 | 166 516 044 | 280 495 014,75 | 216 887 864,86 | 38 238 039,80 |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 111,70 | 16,6 | 30,9 | 16,53 | 16,53 |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 1 344 117 648,00 | 470 441 177 | 869 549 519,94 | 723 483 450,76 | 424 697 825,13 |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 18,50 | 7,9 | 7,9 | 7,89 | 3,41 |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 387 455 295,00 | 113 770 589 | 168 580 750,22 | 143 330 299,56 | 84 653 293,22 |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 128 780 000,00 | 13 700 000 | 146 747,78 | 58 147,78 | 29 647,78 |  |
| 4 | I | K0008 | Počet vyhlásených VO na projekty verejného prístavu Bratislava v súlade s vypracovanou štúdiou realizovateľnosti | počet | KF |  | 2,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 4 | O | O0191 | Počet zmodernizovaných verejných prístavov na sieti TEN-T CORE | počet | KF |  | 1,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 54,50 | 54,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 310 531 470,00 | 99 611 375 | 1 690 555,05 | 1 079 950,05 | 0,00 |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3,00 | 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 31,75 | 10,25 | 14,11 | 14,11 | 6,26 |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 946 924 744,00 | 142 575 656 | 151 983 203,57 | 136 876 198,49 | 108 656 580,64 |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 866 988 591,00 | 132 097 309 | 93 425 845,15 | 92 171 552,35 | 0,00 |  |
| 7 | O | O0120 | Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS). | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 7,00 | 2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 100,00 | 30 | 45,83 | 42 |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 2 156 200 368,00 | 691 586 749 | 247 116 239,74 | 213 495 139,21 | 53 750 646,51 |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 170,00 | 120 | 64,00 | 7,00 | 7 |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 170,00 | 0 | 24,00 | 6,00 | 1 |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 254 312 151,00 | 80 906 674 | 14 155 784,53 | 14 126 628,42 | 6 183 053,70 | 0,00 |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 30,00 | 20 | 11,00 | 5,00 | 5,00 | 0,00 |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 30,00 | 0 | 5,00 | 5,00 | 3,00 | 0,00 |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 300,00 | 80 | 365,00 | 90,00 | 2,00 | 0,00 |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 625 515 366,00 | 97 657 333 | 102 524 170,49 | 78 244 584,62 | 28 196 785,96 | 18 500 000,00 |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 200,00 | 900 | 2 007,00 | 1 236,00 | 8,00 | 0,00 |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 030,00 | 290 | 1 316 | 638,00 | 21,00 | 0,00 |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 160,00 | 330 | 444,00 | 284,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 200,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 030,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 160,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 66 992 802,00 | 9 826 155 | 10 105 775,61 | 7 606 762,34 | 3 686 643,79 | 2 600 000,00 |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 670,00 | 800 | 1 362,00 | 749,00 | 47,00 | 0,00 |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 670,00 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet | Fond spolu | Miera spolufinancovania | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi | Počet vybraných operácií |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KF |  | Spolu | 853 928 431,00 | 85,00% | 1 112 981 057,48 | 130,34% | 1 112 981 057,48 | 333 071 829,70 | 39,00% | 14 |
| 2 | KF |  | Spolu | 1 344 117 648,00 | 85,00% | 1 665 606 757,79 | 123,92% | 1 665 606 757,79 | 1 012 339 115,45 | 75,32% | 15 |
| 3 | KF |  | Spolu | 379 235 295,00 | 85,00% | 489 228 784,43 | 129,00% | 489 228 784,43 | 170 922 456,80 | 45,07% | 49 |
| 4 | KF |  | Spolu | 137 000 000,00 | 85,00% | 21 873 278,88 | 15,97% | 20 117 793,54 | 118 247,78 | 0,09% | 11 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 332 037 915,00 | 85,00% | 421 158 221,46 | 126,84% | 421 158 221,46 | 1 690 555,04 | 0,51% | 16 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 570 302 622,00 | 85,00% | 1 276 718 841,37 | 223,87% | 1 276 718 841,37 | 160 461 977,61 | 28,14% | 68 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 927 155 226,00 | 85,00% | 767 501 791,94 | 82,78% | 765 125 257,74 | 119 679 412,67 | 12,91% | 385 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 102 352 942,00 | 85,00% | 81 604 229,07 | 79,73% | 81 604 229,07 | 43 209 528,13 | 42,22% | 38 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 2 506 730 048,00 | 60,65% | 1 082 415 457,57 | 43,18% | 814 276 211,49 | 364 518 839,57 | 14,54% | 448 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 272 726 055,00 | 48,14% | 196 360 315,36 | 72,00% | 196 360 315,36 | 15 057 597,38 | 5,52% | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 565 429 599,00 | 66,57% | 478 204 176,12 | 84,57% | 376 581 498,24 | 164 503 305,72 | 29,09% | 656 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 49 264 018,00 | 50,00% | 51 552 128,77 | 104,64% | 48 617 681,00 | 14 686 591,26 | 29,81% | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 79 511 765,00 | 85,00% | 82 399 315,89 | 103,63% | 82 399 315,89 | 48 316 019,33 | 60,77% | 33 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 4 830 000,00 | 50,00% | 5 007 003,83 | 103,66% | 5 007 003,83 | 2 937 674,17 | 60,82% | 33 |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinuté |  | 5 083 520 117,00 | 70,94% | 4 190 002 033,42 | 82,42% | 3 817 863 575,26 | 902 379 638,07 | 17,75% | 1 644 |
| Spolu | EFRR | Rozvinutejšie |  | 326 820 073,00 | 48,45% | 252 919 447,96 | 77,39% | 249 985 000,19 | 32 681 862,81 | 10,00% | 75 |
| Spolu | KF |  |  | 2 714 281 374,00 | 85,00% | 3 289 689 878,58 | 121,20% | 3 287 934 393,24 | 1 516 451 649,73 | 55,87% | 89 |
| Celkový súčet |  |  |  | 8 124 621 564,00 | 74,73% | 7 732 611 359,96 | 95,18% | 7 355 782 968,69 | 2 451 513 150,61 | 30,17% | 1 808 |

## Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, ESF a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]

| Prioritná os | Charakteristika výdavku |  | Dimenzie kategorizácie |  |  |  |  |  |  |  | Finančné údaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fond | Kategória regiónu | Oblasť intervencie | Forma financovania | Dimenzia "Územie" | Územné mechanizmy realizácie | Dimenzia "Tematické ciele" | Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF" | Dimenzia "Hospodárska činnosť" | Dimenzia "Umiestnenie" | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných operácií |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 26 757 936,50 | 26 757 936,50 | 1 233 936,00 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 21 687 056,50 | 21 687 056,50 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 351 520 568,49 | 351 520 568,49 | 202 060 651,28 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 322 900 501,89 | 322 900 501,89 | 45 444 372,43 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 937 500,00 | 1 937 500,00 | 0,00 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 9 177 601,36 | 9 177 601,36 | 1 987,65 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 9 177 601,36 | 9 177 601,36 | 1 987,65 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 113 298 463,29 | 113 298 463,29 | 18 435 459,40 | 4 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 9 177 601,36 | 9 177 601,36 | 1 987,65 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 113 298 463,29 | 113 298 463,29 | 18 435 459,40 | 4 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 34 122 710,72 | 34 122 710,72 | 8 413 348,94 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 42 616 321,36 | 42 616 321,36 | 6 689 731,65 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 9 177 601,36 | 9 177 601,36 | 1 987,65 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 038 291,66 | 1 038 291,66 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 038 291,66 | 1 038 291,66 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 038 291,66 | 1 038 291,66 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 038 291,66 | 1 038 291,66 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 062 602 810,13 | 1 062 602 810,13 | 688 175 017,90 | 10 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 5 773 291,66 | 5 773 291,66 | 0,00 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 353 470 619,68 | 353 470 619,68 | 137 855 393,52 | 3 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 204 607 057,68 | 204 607 057,68 | 151 308 892,03 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 69 925 639,00 | 69 925 639,00 | 0,00 | 16 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 12 820 424,01 | 12 820 424,01 | 1 770 848,13 | 8 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 13 075 571,00 | 13 075 571,00 | 193 571,00 | 2 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 209 108 300,80 | 209 108 300,80 | 45 028 127,54 | 9 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 19 862 292,75 | 19 862 292,75 | 14 825 790,55 | 6 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 13 093 713,65 | 13 093 713,65 | 7 909 669,57 | 2 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 150 638 413,71 | 150 638 413,71 | 100 504 043,60 | 5 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 18 | SK041 | 704 429,51 | 704 429,51 | 690 406,41 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 16 188 230,00 | 14 432 744,66 | 118 247,78 | 11 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 935 024,44 | 2 935 024,44 | 0,00 | 4 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 2 750 024,44 | 2 750 024,44 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 3 632 385,89 | 3 632 385,89 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 876 403,89 | 1 876 403,89 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 3 632 385,89 | 3 632 385,89 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 6 502 402,10 | 6 502 402,10 | 0,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 427 902,10 | 4 427 902,10 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 46 033 575,58 | 46 033 575,58 | 0,00 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 4 427 902,10 | 4 427 902,10 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 39 316 127,29 | 39 316 127,29 | 0,00 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 4 427 902,10 | 4 427 902,10 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 62 227 902,10 | 62 227 902,10 | 0,00 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 33 560 209,39 | 33 560 209,39 | 0,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 34 581 569,39 | 34 581 569,39 | 0,00 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 36 656 069,39 | 36 656 069,39 | 0,00 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 8 485 709,39 | 8 485 709,39 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 8 485 709,39 | 8 485 709,39 | 0,00 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 71 149 347,02 | 71 149 347,02 | 845 277,52 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 44 229 102,89 | 44 229 102,89 | 845 277,52 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 104 143 173,47 | 104 143 173,47 | 0,00 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 8 944 196,47 | 8 944 196,47 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 56 629 861,99 | 56 629 861,99 | 38 863 111,71 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 156 012 070,59 | 156 012 070,59 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 95 695 390,75 | 95 695 390,75 | 62 301,51 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 23 215 254,75 | 23 215 254,75 | 62 301,51 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 64 876 769,75 | 64 876 769,75 | 62 301,51 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 80 642,75 | 80 642,75 | 62 301,51 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 130 129 642,75 | 130 129 642,75 | 62 301,51 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 86 720 090,10 | 86 720 090,10 | 62 301,51 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 55 080 642,75 | 55 080 642,75 | 62 301,51 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 13 208 664,49 | 13 208 664,49 | 9 020 135,16 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 4 673 868,88 | 4 673 868,88 | 1 971 272,80 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK023 | 5 468 479,36 | 5 468 479,36 | 2 706 507,28 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 44 022 749,29 | 44 022 749,29 | 35 203 750,08 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 29 449 017,24 | 29 449 017,24 | 22 291 273,87 | 7 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 60 363 186,54 | 60 363 186,54 | 45 588 407,02 | 10 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 8 832 364,68 | 8 832 364,68 | 4 381 409,12 | 5 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 14 239 919,95 | 14 239 919,95 | 0,00 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 23 777 871,46 | 23 777 871,46 | 0,00 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 14 239 919,95 | 14 239 919,95 | 0,00 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 21 369 060,82 | 21 369 060,82 | 0,00 | 7 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 103 072 623,82 | 103 072 623,82 | 0,00 | 10 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 69 269 394,68 | 69 269 394,68 | 0,00 | 12 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 69 121 394,68 | 69 121 394,68 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 16 109 429,70 | 16 109 429,70 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 3 357 328,01 | 3 341 381,59 | 3 063 752,44 | 24 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 3 593 507,85 | 3 565 130,91 | 3 049 502,44 | 43 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 507 076,64 | 480 388,39 | 0,00 | 40 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 1 399 704,74 | 1 326 036,07 | 23 867,80 | 105 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 649 673,76 | 615 480,39 | 44 144,21 | 56 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 3 447 089,71 | 3 426 418,99 | 3 063 628,94 | 32 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 3 182 119,53 | 3 175 394,61 | 3 049 502,44 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 123 315 279,58 | 121 929 747,03 | 1 568 124,68 | 13 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 471 441 767,01 | 471 441 767,01 | 79 478 692,17 | 48 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 3 054 346,09 | 3 054 346,09 | 3 049 502,44 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 3 054 346,09 | 3 054 346,09 | 3 049 502,44 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 3 054 346,09 | 3 054 346,09 | 3 049 502,44 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 3 054 346,09 | 3 054 346,09 | 3 049 502,44 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 50 051 985,53 | 50 051 985,53 | 9 250 289,44 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 53 278 957,99 | 52 886 591,81 | 4 889 898,35 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 22 973 429,22 | 22 581 063,04 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 1 977 058,31 | 1 977 058,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,34 | 207 845,17 | 593 843,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 9 660 789,66 | 5 238 660,35 | 597 539,66 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 4 365 878,33 | 2 352 329,16 | 4 365 878,32 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 500 350,00 | 225 157,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,13 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 3 725 000,00 | 2 048 750,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 482 771,51 | 1 117 247,17 | 2 471 632,84 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 351 967,20 | 3 917 358,52 | 8 714 947,20 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 8 521 688,84 | 4 189 019,85 | 5 877 500,74 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 430 962,00 | 237 029,10 | 250 962,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 11 704 778,56 | 6 162 595,62 | 8 889 121,69 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 056 289,81 | 1 622 244,83 | 1 764 689,81 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK021 | 1 309 600,00 | 589 320,00 | 1 309 600,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 20 638,89 | 9 287,44 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 120 717,12 | 64 330,52 | 76 627,12 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 759 718,25 | 347 967,47 | 573 803,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,88 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 418 900,00 | 146 615,00 | 418 900,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 991 750,00 | 446 287,50 | 329 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 2 261 000,00 | 1 017 450,00 | 2 261 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 146 776,59 | 1 173 828,80 | 1 224 299,56 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 6 032 344,80 | 2 858 005,16 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 588 029,34 | 949 728,20 | 2 479 679,34 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 8 111 534,21 | 3 303 919,20 | 6 772 828,35 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 18 570 581,82 | 8 200 658,70 | 8 572 601,82 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 10 202 888,44 | 5 320 351,65 | 8 489 505,14 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 5 041 934,18 | 2 497 240,83 | 4 776 204,68 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 5 138 297,25 | 2 636 748,49 | 2 242 947,25 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 135 036,44 | 1 454 523,33 | 2 457 331,44 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 1 041 698,50 | 520 640,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 1 106 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 171 740,00 | 77 283,00 | 171 740,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 1 030 796,67 | 486 108,17 | 923 796,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 809 197,50 | 350 472,11 | 136 667,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 4 900 900,00 | 2 695 495,00 | 4 900 900,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 218 625,00 | 657 676,25 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 491 000,00 | 670 950,00 | 1 491 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,34 | 95 820,00 | 212 933,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 595 928,50 | 1 152 677,83 | 1 352 512,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 270 850,00 | 121 882,50 | 270 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 8 529 361,91 | 3 348 648,57 | 8 529 361,91 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 714 816,99 | 3 874 690,58 | 6 405 723,34 | 19 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 12 473 713,25 | 6 514 437,28 | 12 195 588,17 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 064 391,66 | 1 685 415,41 | 2 790 491,65 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 150 356,00 | 1 960 145,80 | 4 150 356,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 1 959 462,23 | 985 189,45 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 702 250,00 | 386 237,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,62 | 128 337,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 368 200,00 | 1 368 200,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 2 020 000,00 | 505 000,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 068 332,54 | 373 916,39 | 1 068 332,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 152 170,83 | 403 259,79 | 1 152 170,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 405 000,00 | 101 250,00 | 405 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,78 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 3 095 904,00 | 773 976,00 | 1 996 661,97 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 1 261 575,00 | 315 393,75 | 1 261 575,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 11 803 491,00 | 4 131 221,84 | 7 216 520,49 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 144 521,27 | 750 582,44 | 876 904,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 2 769 840,85 | 692 460,21 | 2 769 840,85 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 463 728,00 | 162 304,80 | 463 728,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 299 500,00 | 104 825,00 | 299 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 162 485,73 | 162 485,73 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 162 485,73 | 162 485,73 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 162 485,73 | 162 485,73 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 40 621,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 162 485,61 | 162 485,61 | 40 621,52 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 162 485,73 | 162 485,73 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 162 485,73 | 162 485,73 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 40 621,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 163 737,63 | 163 737,63 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 163 737,63 | 163 737,63 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 163 737,63 | 163 737,63 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 40 934,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 163 737,63 | 163 737,63 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 163 737,63 | 163 737,63 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 163 737,63 | 163 737,63 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 40 934,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 46 303,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 46 303,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 49 083,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 49 083,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 49 396,13 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 49 396,13 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 219 061,42 | 219 061,42 | 54 765,36 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 219 061,43 | 219 061,43 | 54 765,36 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 040 716,79 | 718 900,49 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 897 232,05 | 385 714,06 | 41 873,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 777 560,90 | 435 281,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 504 006,36 | 406 453,90 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 430 045,95 | 301 032,17 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 598 455,11 | 488 943,10 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 598 455,11 | 488 943,10 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 897 232,03 | 385 714,07 | 41 873,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,16 | 593 843,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 740 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,33 | 489 039,17 | 978 078,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 145 274,86 | 98 145,80 | 12 675,37 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 169 897,72 | 114 780,68 | 14 823,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 973 033,54 | 476 191,80 | 494 427,90 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 184 671,43 | 124 761,61 | 16 112,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 115 139,43 | 93 865,89 | 26 476,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 115 139,43 | 93 865,89 | 26 476,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 116 468,47 | 94 949,38 | 26 781,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 3 725 000,00 | 2 048 750,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 316 689,43 | 184 563,39 | 228 026,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 4 636 882,86 | 2 859 344,59 | 73 663,50 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 639 747,53 | 374 062,28 | 281 632,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 5 878 789,48 | 3 305 674,50 | 3 143 819,52 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 795 000,00 | 1 537 250,00 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 491 171,50 | 5 003 944,15 | 6 662 184,29 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 126 036,63 | 1 724 049,71 | 888 370,26 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 6 107 000,00 | 3 358 850,00 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 213 052,45 | 171 935,94 | 0,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 637 879,58 | 446 515,70 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 340 600,00 | 187 330,00 | 340 600,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 744 859,63 | 544 200,96 | 92 906,92 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 504 006,36 | 406 453,90 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 614 998,80 | 1 140 739,80 | 80 229,72 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 698 775,75 | 314 449,09 | 573 803,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 13 882,95 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 13 882,95 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 13 882,95 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,86 | 130 392,50 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 965 659,29 | 695 606,53 | 74 597,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 991 750,00 | 446 287,50 | 329 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 441 485,00 | 218 568,25 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,05 | 1 224 299,57 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK031 | 1 747 500,00 | 873 750,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 336 890,00 | 151 600,50 | 336 890,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 164 973,15 | 111 453,71 | 14 394,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 189 596,00 | 128 088,59 | 16 542,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 189 596,00 | 128 088,59 | 16 542,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 204 369,72 | 138 069,52 | 17 831,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 97 067,85 | 79 133,28 | 22 320,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK022 | 336 415,05 | 228 351,53 | 11 127,01 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 97 067,85 | 79 133,27 | 22 320,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 98 396,90 | 80 216,76 | 22 626,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 97 067,85 | 79 133,28 | 22 320,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 3 655 639,23 | 2 429 928,56 | 813 855,18 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 5 241 812,97 | 2 363 702,61 | 2 715 259,89 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 660 036,73 | 5 259 344,81 | 5 305 699,25 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 624 542,03 | 963 221,02 | 1 144 966,49 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 3 929 405,28 | 2 255 991,55 | 2 820 551,54 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 7 007 906,48 | 3 696 022,24 | 4 205 053,29 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 913 270,92 | 2 035 635,17 | 3 229 042,13 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 1 041 698,50 | 520 640,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 4 699 500,00 | 2 302 755,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 213 052,45 | 171 935,94 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 336 415,06 | 228 351,51 | 11 127,01 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 567 590,57 | 420 112,62 | 61 937,95 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,59 | 14 340,44 | 31 867,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 1 106 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 934 643,16 | 635 507,31 | 12 421,59 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 934 643,14 | 635 507,33 | 12 421,60 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 934 643,14 | 635 507,31 | 12 421,59 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 171 740,00 | 77 283,00 | 171 740,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 1 478 485,90 | 1 101 692,26 | 209 834,93 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 222 496,67 | 122 373,17 | 115 496,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 8 387 103,82 | 3 774 196,72 | 7 059 328,55 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 136 667,50 | 47 833,63 | 136 667,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 1 242 008,66 | 869 406,06 | 253 778,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 1 950 756,61 | 977 007,96 | 1 373 665,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 584 000,00 | 262 800,00 | 584 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 898 740,03 | 519 090,51 | 586 064,92 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 6 220 620,00 | 2 855 032,76 | 5 140 026,33 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 178 637,67 | 2 298 250,72 | 3 900 512,59 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 549 661,67 | 302 313,92 | 549 101,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 318 100,50 | 1 502 405,27 | 3 318 100,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 1 594 815,39 | 786 405,33 | 329 214,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 92 600,50 | 50 930,28 | 92 600,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 100 953,72 | 68 203,01 | 8 808,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 166 293,36 | 803 738,39 | 10 956,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 125 576,57 | 84 837,90 | 10 956,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 140 350,29 | 94 818,83 | 12 245,69 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 292 863,75 | 182 172,45 | 16 131,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 897 232,05 | 385 714,06 | 41 873,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 81 255,43 | 54 895,11 | 7 089,61 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 466 425,78 | 621 829,31 | 1 090 431,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 557 900,60 | 656 805,66 | 1 175 220,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 777 560,89 | 435 281,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 120 652,00 | 81 510,92 | 10 527,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 145 274,86 | 98 145,80 | 12 675,37 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 145 274,86 | 98 145,80 | 12 675,37 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 160 048,57 | 108 126,73 | 13 964,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,77 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 427 015,87 | 265 205,68 | 23 272,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 788 234,00 | 447 058,50 | 688 991,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 4 171 453,50 | 1 042 863,38 | 4 171 453,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 052 629,72 | 2 501 289,62 | 4 100 473,80 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 532 245,37 | 330 946,18 | 29 239,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 792 477,21 | 774 987,49 | 642 874,06 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 897 232,05 | 385 714,06 | 41 873,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 421 280,00 | 3 297 448,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 409 545,83 | 388 149,07 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 3 655 492,26 | 3 655 492,26 | 2 312 968,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 3 655 492,26 | 3 655 492,26 | 2 312 968,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 3 655 492,26 | 3 655 492,26 | 2 312 968,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 36 964 098,19 | 36 964 098,22 | 19 782 288,90 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 3 655 492,26 | 3 655 492,26 | 2 312 968,79 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 3 751 617,16 | 3 751 617,16 | 2 381 485,93 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 3 751 617,16 | 3 751 617,16 | 2 381 485,93 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 352,72 | 349 352,72 | 65 792,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 197 476 354,00 | 197 332 796,00 | 0,00 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 5 664 755,34 | 5 664 755,34 | 65 792,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 3 437 908,36 | 3 437 908,34 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 2 277 666,36 | 2 277 666,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 2 277 666,36 | 2 277 666,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 2 277 666,36 | 2 277 666,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 2 277 666,36 | 2 277 666,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 2 277 666,36 | 2 277 666,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 2 277 666,36 | 2 277 666,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 160 241,98 | 1 160 241,98 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 5 262 926,88 | 5 262 926,88 | 61 498,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 787 044,95 | 787 044,95 | 711 434,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 312 019,32 | 312 019,32 | 265 786,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 10 280 463,55 | 10 280 463,55 | 9 572 642,32 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 409 545,83 | 388 149,07 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 917 042,51 | 910 250,78 | 711 434,52 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 312 019,32 | 312 019,32 | 265 786,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 226 122,46 | 219 330,73 | 68 517,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 111 819,29 | 105 977,29 | 0,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 352,74 | 349 352,74 | 65 792,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 5 644 614,38 | 5 644 614,38 | 65 792,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 2 257 525,40 | 2 257 525,42 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 2 257 525,40 | 2 257 525,40 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 2 257 525,35 | 2 257 525,35 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 2 257 525,40 | 2 257 525,40 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 2 257 525,40 | 2 257 525,40 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 2 257 525,40 | 2 257 525,40 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 2 257 525,40 | 2 257 525,40 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 180 479,95 | 174 637,94 | 48 940,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 352,74 | 349 352,74 | 65 792,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 349 352,74 | 349 352,74 | 65 792,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 490 950,40 | 490 950,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 409 545,83 | 388 149,07 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 300 244,00 | 300 244,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 685 752,44 | 678 960,71 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 146 807,72 | 146 807,72 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 146 807,72 | 146 807,72 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK010 | 538 347,60 | 538 347,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 538 347,60 | 538 347,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 700 867,78 | 700 867,78 | 545 207,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 274 662,00 | 274 662,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 274 662,00 | 274 662,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 787 291,64 | 787 291,64 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 787 291,64 | 787 291,64 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 943 883,61 | 943 883,61 | 717 267,76 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 796 992,69 | 796 992,69 | 613 724,97 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 1 584 977,36 | 1 584 977,36 | 1 202 407,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 124 669,65 | 124 669,65 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 233 184,00 | 233 184,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 014 185,97 | 1 014 185,97 | 68 517,14 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 62 720,59 | 62 720,59 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 1 222 962,57 | 1 222 962,57 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 7 552 098,30 | 7 552 098,30 | 693 745,59 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 7 182 899,46 | 7 182 899,46 | 693 745,58 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 5 739 704,97 | 5 739 704,97 | 339 932,11 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 3 719 385,56 | 3 719 385,56 | 0,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 16 754 781,21 | 16 754 781,21 | 3 774 474,55 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 1 301 120,89 | 1 301 120,89 | 1 109 669,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 5 385 548,14 | 5 385 548,14 | 3 984 004,18 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 3 076 072,82 | 3 076 072,82 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 274 662,00 | 274 662,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 7 446 332,17 | 7 446 332,17 | 0,00 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 731 284,17 | 731 284,17 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 90 609,02 | 90 609,02 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 895 573,00 | 895 573,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 895 573,00 | 895 573,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 96 124,90 | 96 124,90 | 68 517,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK021 | 294 926,63 | 294 926,63 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 90 609,02 | 90 609,02 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 409 545,83 | 388 149,07 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 5 022 759,98 | 5 015 968,25 | 2 461 037,55 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 129 997,56 | 123 205,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 312 019,32 | 312 019,32 | 265 786,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 528 763,39 | 521 971,66 | 172 059,93 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 022 080,93 | 1 016 238,92 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 279 941,53 | 4 279 941,53 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 660,81 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 120 437,26 | 120 437,39 | 48 940,88 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 66 400,23 | 66 400,23 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 66 400,23 | 66 400,23 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 486 445,89 | 486 445,89 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 145 741,05 | 145 741,05 | 26 675,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 145 741,04 | 145 741,04 | 26 675,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 1 072 095,91 | 1 072 095,91 | 114 742,29 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 120 437,22 | 120 437,22 | 48 940,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 1 292 489,30 | 1 292 489,30 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 68 660,64 | 68 660,64 | 48 940,81 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 180 479,95 | 174 637,94 | 48 940,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 540 929,20 | 540 929,20 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 1 260 045,64 | 1 260 045,64 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 132 487,37 | 132 487,38 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 132 487,38 | 132 487,37 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,62 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 51 776,58 | 51 776,58 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 522 345,83 | 522 345,83 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 401 481,41 | 395 639,40 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 638 241,18 | 632 399,17 | 0,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 855 133,62 | 855 133,62 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 855 133,61 | 855 133,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 681 367,82 | 681 367,82 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,19 | 725 151,19 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 154 276,27 | 154 276,27 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 96 422,66 | 96 422,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 96 422,67 | 96 422,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 391 367,58 | 370 920,54 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 111 819,31 | 105 977,30 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 569 746,36 | 569 746,36 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 278 172,94 | 278 172,95 | 0,00 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 502 920,82 | 457 885,63 | 55 988,23 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 6 578 793,55 | 6 578 793,55 | 2 262 311,65 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 969 494,95 | 969 494,95 | 694 704,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 471 427,56 | 471 427,56 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 294 642,23 | 294 642,23 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 294 642,23 | 294 642,23 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 105 717,51 | 4 105 717,51 | 1 749 603,04 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 155 750,00 | 155 750,00 | 0,00 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 910 261,62 | 910 261,62 | 0,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 729 746,00 | 778 385,70 | 882 344,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 152 335,00 | 1 183 784,25 | 2 152 335,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 236 759,78 | 236 759,78 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 217 021,91 | 217 021,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 217 021,91 | 217 021,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 692 496,39 | 692 496,39 | 496 217,37 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 740 000,00 | 407 000,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 376 984,66 | 1 069 643,10 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 010 601,66 | 454 770,75 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 843 371,33 | 379 517,10 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 3 259 640,01 | 1 140 874,00 | 975 669,60 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 296 120,00 | 148 060,00 | 296 120,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 180 000,00 | 99 000,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 7 623 822,10 | 3 442 566,37 | 476 431,70 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,22 | 55 043,02 | 55 988,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK022 | 981 977,67 | 343 692,18 | 981 977,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 881 452,71 | 396 653,72 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 199 000,00 | 109 450,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 8 460 904,69 | 3 783 249,45 | 2 352 072,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 721 579,25 | 252 552,74 | 246 634,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 140 217,63 | 63 097,93 | 31 867,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 6 098 692,69 | 2 726 686,72 | 1 100 275,67 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 4 466 423,33 | 1 219 505,83 | 514 500,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 2 898 230,00 | 1 559 576,50 | 1 593 323,33 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 1 657 076,00 | 786 695,54 | 1 583 716,50 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 448 738,25 | 671 661,97 | 1 373 066,25 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 676 311,33 | 342 333,53 | 296 377,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 206 046,67 | 113 325,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 107 000,00 | 58 850,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 218 312,92 | 98 240,81 | 63 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 136 667,50 | 47 833,63 | 136 667,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 218 312,91 | 98 240,82 | 63 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 499 272,25 | 224 672,51 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 1 903 302,50 | 840 996,13 | 286 112,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 498 186,66 | 224 184,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 929 238,59 | 349 485,39 | 242 518,92 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 5 481 727,66 | 2 541 156,53 | 4 510 300,66 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 8 924 801,75 | 4 658 671,81 | 2 815 781,17 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 080 645,67 | 594 355,12 | 1 080 645,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 1 156 434,72 | 578 217,36 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 218 312,92 | 98 240,81 | 63 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 180 576,33 | 180 576,33 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 180 576,05 | 180 576,05 | 45 144,64 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 180 576,31 | 180 576,31 | 45 144,08 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 181 828,23 | 181 828,23 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 181 828,21 | 181 828,21 | 45 457,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 203 305,12 | 203 305,12 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 203 305,10 | 203 305,10 | 50 826,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 40 621,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 162 485,53 | 162 485,53 | 40 621,72 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 162 485,76 | 162 485,76 | 40 621,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 162 485,74 | 162 485,74 | 40 621,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 40 934,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 163 737,66 | 163 737,66 | 40 934,41 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 163 737,64 | 163 737,64 | 40 934,40 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 46 303,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 185 214,55 | 185 214,55 | 46 303,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 185 214,53 | 185 214,53 | 46 303,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 49 083,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 196 332,63 | 196 332,63 | 49 083,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 196 332,61 | 196 332,61 | 49 083,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 49 396,13 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 197 584,53 | 197 584,53 | 49 396,13 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 197 584,51 | 197 584,51 | 49 396,12 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 219 061,43 | 219 061,43 | 54 765,36 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 219 061,43 | 219 061,43 | 54 765,36 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 219 061,40 | 219 061,40 | 54 765,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 299 500,00 | 104 825,00 | 299 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 698 868,00 | 314 490,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,76 | 7 944 454,76 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 546 480,26 | 546 480,30 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,76 | 7 944 454,76 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,75 | 7 944 454,75 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 546 480,30 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 546 480,26 | 546 480,26 | 76 289,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 79 576,00 | 35 809,20 | 79 576,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,76 | 7 944 454,76 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 560 386,56 | 560 386,56 | 78 230,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK0 | 7 944 454,74 | 7 944 454,74 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 798 956,80 | 798 956,80 | 111 535,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,34 | 489 039,17 | 978 078,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,12 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 292 771,50 | 131 747,18 | 281 632,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 154 285,33 | 634 856,94 | 1 154 285,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 430 962,00 | 237 029,10 | 250 962,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 513 448,59 | 1 852 083,14 | 2 508 055,67 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 385 595,67 | 173 518,05 | 385 595,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,48 | 183 072,71 | 332 859,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,23 | 55 043,02 | 55 988,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 60 942,50 | 33 518,38 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,68 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,06 | 1 224 299,56 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 2 196 114,80 | 1 131 701,66 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 471 046,96 | 211 971,13 | 362 696,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 296 459,87 | 390 084,77 | 1 270 354,01 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 753 767,49 | 313 945,37 | 564 787,49 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 880 782,81 | 455 185,54 | 880 782,80 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 136 192,67 | 1 002 298,02 | 2 062 833,17 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 4 151 588,25 | 2 192 729,47 | 1 256 238,25 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 340 496,67 | 669 773,17 | 665 496,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 222 496,67 | 122 373,17 | 115 496,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 136 667,50 | 47 833,63 | 136 667,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 218 625,00 | 657 676,25 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 951 612,50 | 428 225,63 | 951 612,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 1 056 502,25 | 382 766,01 | 1 056 502,25 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 2 650 748,34 | 1 240 627,17 | 1 570 154,67 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 698 011,25 | 383 906,19 | 447 386,16 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 098 077,42 | 1 621 979,87 | 2 134 191,67 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 104 200,00 | 57 310,00 | 104 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,67 | 60 041,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 702 250,00 | 386 237,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,63 | 128 337,50 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 120 949,08 | 1 120 949,08 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 120 949,08 | 1 120 949,08 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 840 499,95 | 840 499,95 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 840 499,95 | 840 499,95 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 948 273,20 | 948 273,20 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 948 273,20 | 948 273,20 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 985 532,41 | 985 532,41 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 985 532,41 | 985 532,41 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 705 083,21 | 705 083,21 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 705 083,29 | 705 083,29 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 812 856,54 | 812 856,54 | 203 214,14 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 812 856,54 | 812 856,54 | 203 214,14 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 318 865,74 | 1 318 865,74 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 318 865,74 | 1 318 865,74 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 038 416,62 | 1 038 416,62 | 259 604,16 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 038 416,62 | 1 038 416,62 | 259 604,16 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 146 189,87 | 1 146 189,87 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 146 189,81 | 1 146 189,81 | 286 547,37 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 72 700 839,04 | 72 700 839,04 | 125 299,97 | 5 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 55 482 769,42 | 55 482 769,42 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 929 496,45 | 2 929 496,45 | 2 752 160,63 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 2 082 770,57 | 2 082 770,57 | 70 561,39 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 2 155 945,70 | 2 155 945,70 | 80 776,70 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 14 970 814,67 | 14 970 814,67 | 31 776,44 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 929 496,45 | 2 929 496,45 | 2 752 160,63 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 2 247 254,93 | 2 247 254,93 | 93 523,54 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 2 082 770,58 | 2 082 770,58 | 70 561,38 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 2 778 157,55 | 2 778 157,55 | 80 776,70 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 139 467,59 | 1 139 467,59 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 139 467,59 | 1 139 467,59 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 859 018,47 | 859 018,47 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 859 018,47 | 859 018,47 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 966 791,72 | 966 791,72 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 966 791,72 | 966 791,72 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 004 050,93 | 1 004 050,93 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 004 050,93 | 1 004 050,93 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 723 601,81 | 723 601,81 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 723 601,81 | 723 601,81 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 831 375,06 | 831 375,06 | 207 843,77 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 831 375,06 | 831 375,06 | 207 843,77 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 337 384,26 | 1 337 384,26 | 334 346,07 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 337 384,26 | 1 337 384,26 | 334 346,07 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 056 935,14 | 1 056 935,14 | 264 233,79 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 056 935,14 | 1 056 935,14 | 264 233,79 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 164 708,39 | 1 164 708,39 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 164 708,39 | 1 164 708,39 | 291 177,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 15 631,71 | 9 379,02 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 241 754,45 | 131 879,32 | 131 733,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 589 090,00 | 294 545,00 | 589 090,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 860 111,35 | 463 180,57 | 286 055,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 667 285,32 | 344 250,91 | 295 956,22 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 831 343,20 | 498 805,92 | 159 119,20 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 41 765,49 | 25 059,30 | 40 774,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 192 000,00 | 96 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK023 | 178 756,30 | 107 253,78 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,66 | 56 985,40 | 94 975,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 096 614,92 | 551 935,63 | 430 696,96 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 267 200,59 | 708 887,38 | 790 311,70 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 2 003 382,66 | 1 083 026,39 | 854 956,12 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 2 153 224,97 | 1 125 468,42 | 1 185 614,15 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 410 406,00 | 221 845,60 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 713 594,42 | 922 250,91 | 615 402,17 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 912 939,24 | 986 070,84 | 986 668,33 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 69 381,45 | 34 690,72 | 52 249,45 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK042 | 69 381,45 | 34 690,73 | 52 249,45 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 179 445,10 | 107 667,06 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 165 152,67 | 89 872,17 | 68 694,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 24 997,43 | 18 518,12 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 1 722 515,87 | 1 004 525,82 | 539 584,41 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 39 930,84 | 27 141,68 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | SK041 | 15 631,71 | 9 379,03 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | SK041 | 15 631,72 | 9 379,03 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK022 | 175 004,19 | 105 002,51 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK023 | 121 131,99 | 72 679,19 | 73 019,40 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 59 841,31 | 35 904,79 | 33 993,97 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK031 | 295 249,33 | 177 149,60 | 295 249,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 15 631,72 | 9 379,03 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 332 404,00 | 166 202,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 208 555,58 | 125 133,35 | 190 462,44 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 906 132,67 | 466 636,23 | 906 132,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 299 759,00 | 199 855,35 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 468 685,50 | 243 863,98 | 453 053,78 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 085 500,00 | 525 852,25 | 685 739,99 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 263 500,00 | 197 625,00 | 263 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 448 015,54 | 224 007,77 | 315 650,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 370 200,00 | 185 100,00 | 370 200,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 958 793,33 | 567 396,00 | 297 140,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 304 963,34 | 152 481,67 | 304 963,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 6 856 398,21 | 3 499 916,33 | 1 177 055,80 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 5 103 342,47 | 2 769 130,62 | 1 501 210,03 | 14 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 1 978 573,00 | 980 674,75 | 1 967 773,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,34 | 66 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 29 832,50 | 17 899,49 | 29 124,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK032 | 295 444,93 | 177 266,96 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 280 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK041 | 245 431,60 | 184 073,70 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 501 422,00 | 298 833,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,82 | 90 187,41 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 333 333,33 | 200 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 199 470,00 | 99 735,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 122 113,33 | 91 585,00 | 22 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 2 280 228,89 | 1 194 507,90 | 1 947 162,22 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 7 492 314,66 | 3 795 674,26 | 4 158 191,90 | 27 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 4 874 093,75 | 2 536 002,95 | 3 218 837,79 | 16 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 5 562 626,55 | 2 909 845,30 | 4 625 241,31 | 21 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 11 085 394,46 | 6 204 791,38 | 3 170 259,00 | 30 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 13 046 852,57 | 6 902 753,16 | 5 309 573,97 | 34 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 4 068 812,04 | 2 261 135,68 | 1 913 018,66 | 17 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 194 714,60 | 97 357,30 | 194 714,60 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 217 500,00 | 108 750,00 | 217 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 2 281 484,60 | 1 036 403,80 | 2 281 484,60 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,67 | 48 091,83 | 27 112,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 321 925,99 | 193 155,59 | 140 774,44 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 687 459,34 | 445 024,93 | 393 230,25 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 471 206,23 | 353 036,71 | 166 350,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 245 202,16 | 183 901,62 | 245 202,16 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 169 474,27 | 122 451,65 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | SK032 | 169 059,33 | 109 888,56 | 169 059,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | SK041 | 159 475,00 | 93 551,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 191 704,84 | 95 852,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK032 | 53 161,00 | 39 870,75 | 44 949,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 228 869,00 | 125 337,40 | 228 869,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 578 328,94 | 346 997,36 | 1 740,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 479 679,00 | 262 135,70 | 472 145,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 857 955,66 | 462 297,16 | 639 793,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 550 406,04 | 292 043,52 | 550 406,04 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 870 948,36 | 582 240,95 | 549 177,03 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 020 088,39 | 662 210,18 | 423 473,22 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 208 236,38 | 148 053,95 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK031 | 344 950,00 | 172 475,00 | 344 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 1 843 220,47 | 984 940,11 | 676 602,20 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 705 521,73 | 352 760,87 | 704 690,73 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 3 530 544,00 | 1 880 091,57 | 665 419,00 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 860 597,67 | 430 298,83 | 460 597,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 4 077 949,89 | 2 285 665,84 | 1 485 470,94 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 3 779 791,62 | 2 039 686,21 | 1 380 329,60 | 11 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 3 503 667,49 | 1 920 260,32 | 859 158,60 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,77 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 100 500,00 | 60 300,00 | 100 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 171 763,79 | 101 547,84 | 169 880,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 225 345,72 | 169 009,29 | 198 797,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 2 226 378,18 | 1 144 793,77 | 1 363 729,84 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 890 417,00 | 986 853,50 | 1 490 417,00 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 3 443 447,22 | 1 765 710,37 | 1 759 226,67 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 5 240 390,52 | 2 749 632,51 | 3 682 598,51 | 23 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 10 921 075,12 | 6 025 001,22 | 6 591 094,05 | 25 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 8 924 261,01 | 4 943 535,12 | 2 827 606,68 | 26 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 8 276 053,75 | 4 346 900,66 | 3 317 006,90 | 19 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK023 | 477 626,65 | 246 621,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 1 400 500,00 | 700 250,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 111 188,79 | 71 260,34 | 60 780,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 233 062,44 | 171 360,35 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 24 299,11 | 17 762,65 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK023 | 399 730,00 | 199 865,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 20 | SK041 | 2 141 304,00 | 963 586,80 | 19 166,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 83 333,31 | 49 999,98 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 35 985,35 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 481 666,66 | 264 628,54 | 481 666,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 501 705,93 | 250 852,96 | 129 473,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 121 852,23 | 60 926,11 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 983 001,65 | 531 430,32 | 12 465,61 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 626 686,67 | 416 809,00 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 551 881,65 | 306 920,49 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 511 152,39 | 511 152,39 | 127 788,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 511 152,26 | 511 152,26 | 127 788,19 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 511 152,39 | 511 152,39 | 127 788,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 511 152,28 | 511 152,28 | 127 788,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 524 159,71 | 524 159,71 | 131 039,93 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 524 159,71 | 524 159,71 | 131 039,93 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 524 159,60 | 524 159,60 | 131 039,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 747 307,24 | 747 307,24 | 186 826,81 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 747 307,24 | 747 307,24 | 186 826,81 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 747 307,13 | 747 307,13 | 186 826,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 287 629,94 | 287 629,94 | 71 907,49 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 287 629,93 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 287 629,94 | 287 629,94 | 71 907,49 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 287 629,83 | 287 629,93 | 71 907,44 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 287 629,83 | 287 629,83 | 71 907,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 294 949,27 | 294 949,27 | 73 737,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 294 949,27 | 294 949,27 | 73 737,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 294 949,15 | 294 949,15 | 73 737,29 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 420 516,31 | 420 516,31 | 105 129,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 420 516,31 | 420 516,31 | 105 129,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 420 516,20 | 420 516,20 | 105 129,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 143 887,05 | 71 943,52 | 86 752,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 224 147,20 | 112 073,60 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,28 | 66 666,64 | 133 333,28 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 368 714,00 | 184 357,00 | 368 714,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 398 604,44 | 199 302,21 | 266 666,66 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 92 194,33 | 46 097,16 | 68 694,34 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,66 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 33 158,61 | 21 553,10 | 33 158,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 189 865,55 | 94 932,77 | 57 500,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 374 076,89 | 187 038,44 | 374 076,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 148 975,00 | 87 056,45 | 148 975,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,66 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 195 559,33 | 127 113,56 | 171 368,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,81 | 90 187,40 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 920 580,43 | 425 774,17 | 852 388,23 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 815 263,26 | 398 885,33 | 668 681,66 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 712 317,34 | 356 158,67 | 504 600,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 227 303,06 | 113 651,52 | 227 303,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 558 849,78 | 290 307,43 | 461 152,00 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 398 938,14 | 246 291,29 | 195 442,47 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 724 497,83 | 379 362,04 | 399 511,67 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 287 510,00 | 143 755,00 | 287 510,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 249 223,73 | 124 611,86 | 249 223,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 506 352,95 | 318 785,09 | 101 912,25 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 892 119,10 | 579 877,41 | 0,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 277 792,92 | 180 565,40 | 93 800,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | SK041 | 159 475,00 | 93 551,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 447 444,70 | 223 722,35 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 376 783,34 | 188 391,67 | 172 183,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 995 954,50 | 537 034,20 | 466 079,75 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 262 926,87 | 146 009,41 | 96 973,21 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 191 889,20 | 95 944,60 | 132 289,20 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 60 859,67 | 30 429,83 | 60 859,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 174 607,00 | 87 303,50 | 174 607,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,67 | 30 298,83 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 128 977,78 | 83 835,56 | 128 977,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 108 333,33 | 70 416,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 109 100,00 | 54 550,00 | 109 100,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,32 | 133 333,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 77 000,00 | 38 500,00 | 77 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 206 580,00 | 102 928,49 | 206 580,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 241 366,67 | 120 683,33 | 241 366,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 936 840,18 | 505 845,97 | 405 302,85 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 163 842,00 | 86 718,99 | 163 842,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 464 143,88 | 294 414,77 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 369 207,75 | 194 287,44 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 610 000,00 | 396 500,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 358 764,67 | 179 382,33 | 358 764,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 121 852,22 | 60 926,11 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 149 856,66 | 97 406,83 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 213 979,67 | 106 989,83 | 137 750,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 670,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 810,40 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 29 196,73 | 20 437,71 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 95 710,67 | 66 997,47 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 27 806,83 | 19 464,78 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 48 495,00 | 33 946,50 | 48 494,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 48 492,80 | 41 218,88 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 33 914,78 | 28 827,56 | 33 914,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 142 616,12 | 99 831,28 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 31 231,40 | 21 861,98 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 77 866,67 | 66 186,69 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 29 373,89 | 24 967,80 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 110 021,11 | 66 012,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 52 133,00 | 31 279,80 | 52 133,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 36 281,59 | 21 768,95 | 30 696,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 89 722,22 | 53 833,34 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 23 936,53 | 14 361,91 | 13 597,59 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 825,00 | 96 495,00 | 138 054,15 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 210 370,09 | 126 222,06 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 182 559,10 | 136 689,35 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 426 651,79 | 255 991,08 | 186 056,43 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 24 299,11 | 17 762,65 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 968 972,57 | 1 968 972,52 | 393 169,99 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 968 972,61 | 1 968 972,58 | 393 170,06 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 968 972,59 | 1 968 972,59 | 393 170,06 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 968 972,59 | 1 968 972,59 | 393 170,06 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 968 972,59 | 1 968 972,59 | 393 170,06 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 968 972,59 | 1 968 972,59 | 393 170,06 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 968 972,59 | 1 968 972,59 | 393 170,06 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 41 888,92 | 25 133,35 | 23 795,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 95 365,09 | 64 361,91 | 85 026,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 331 029,99 | 175 225,86 | 220 017,39 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 164 722,00 | 98 833,20 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 122 113,33 | 91 585,00 | 22 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 691 762,78 | 240 893,09 | 691 762,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 108 931,90 | 72 502,00 | 37 503,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 165 942,91 | 105 957,82 | 130 499,50 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 162 724,07 | 97 634,44 | 140 774,45 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 216 818,92 | 130 587,96 | 192 353,91 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 499 775,56 | 374 463,70 | 186 000,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,34 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 42 523,44 | 31 084,64 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,78 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,78 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,78 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,78 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 020 889,39 | 2 020 889,39 | 403 503,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 36 345,00 | 21 807,00 | 36 345,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 646 334,17 | 413 851,16 | 622 752,92 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 127 003,05 | 95 252,29 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 145 088,27 | 87 052,96 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 39 976,00 | 19 988,00 | 39 976,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 127 156,67 | 63 578,33 | 127 156,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 131 650,86 | 95 200,43 | 131 650,86 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 87 293,76 | 65 470,32 | 82 723,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 132 500,00 | 99 375,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 464 479,00 | 278 687,40 | 133 249,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 197 963,34 | 118 778,00 | 44 100,69 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 24 997,44 | 18 518,10 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 24 299,11 | 17 762,65 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 911 550,71 | 2 911 550,71 | 580 784,41 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 110 021,11 | 66 012,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 166 500,00 | 99 900,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 237 781,59 | 142 668,95 | 232 196,96 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 89 722,22 | 53 833,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 23 936,52 | 14 361,91 | 13 597,59 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 240 561,58 | 144 336,94 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 332 677,48 | 199 606,49 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 72 958,33 | 43 775,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 24 997,44 | 18 518,10 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 653 191,33 | 391 914,80 | 92 720,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 24 299,11 | 17 762,65 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 619 346,40 | 1 619 346,48 | 326 240,36 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 619 346,40 | 1 619 346,40 | 326 240,35 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 619 346,38 | 1 619 346,38 | 326 240,38 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 619 346,40 | 1 619 346,40 | 326 240,35 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 619 346,40 | 1 619 346,40 | 326 240,35 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 619 346,40 | 1 619 346,40 | 326 240,35 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 619 346,40 | 1 619 346,40 | 326 240,35 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 41 888,92 | 25 133,35 | 23 795,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 190 603,19 | 114 361,93 | 180 264,26 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 333,00 | 99 999,75 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 134 002,64 | 80 401,58 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 210 845,93 | 125 950,39 | 99 833,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 200 568,04 | 120 340,82 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 127 275,93 | 95 456,94 | 26 135,46 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 660 186,67 | 392 727,19 | 327 120,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 440 744,38 | 253 755,24 | 108 762,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 37 503,34 | 22 502,00 | 37 503,34 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 452 800,00 | 290 047,50 | 288 300,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 796 357,79 | 431 749,00 | 532 830,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 132 330,00 | 79 398,00 | 132 330,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 113 715,65 | 68 229,39 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 127 610,10 | 95 707,58 | 32 928,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 1 032 613,02 | 724 091,86 | 53 197,48 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 138 350,00 | 103 762,50 | 131 050,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 42 523,44 | 31 084,64 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,20 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,20 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,19 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,20 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,19 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,20 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 660 553,95 | 1 660 553,95 | 334 542,19 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 247 123,00 | 123 561,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 501 738,33 | 301 043,00 | 168 405,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 484 017,31 | 325 947,73 | 438 276,71 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 270 500,00 | 188 940,46 | 54 100,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 333 333,33 | 200 000,00 | 333 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 210 490,00 | 113 578,33 | 127 156,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 203 393,50 | 122 036,10 | 29 707,50 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 176 101,50 | 86 289,74 | 161 351,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK023 | 78 076,66 | 46 845,99 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK031 | 399 802,00 | 199 901,00 | 399 802,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 24 997,44 | 18 518,10 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 24 299,11 | 17 762,65 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 367 492,31 | 2 367 492,31 | 476 964,99 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 83 333,33 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 48 653,14 | 36 489,86 | 11 791,79 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 35 985,33 | 26 989,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 689,11 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 187,84 | 22 187,84 | 5 546,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 689,11 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 143 887,06 | 71 943,53 | 86 752,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 11 324,00 | 6 794,40 | 11 324,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,44 | 66 666,72 | 133 333,44 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 398 604,45 | 199 302,23 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 119 500,00 | 59 750,00 | 119 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 33 158,61 | 21 553,10 | 33 158,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,55 | 110 907,77 | 89 450,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 192 300,00 | 96 150,00 | 192 300,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 1 661 862,50 | 760 024,38 | 625 000,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 1 736 606,00 | 899 154,29 | 1 211 331,50 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 228 664,97 | 114 332,49 | 228 664,97 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 231 368,14 | 116 619,59 | 231 367,57 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 558 285,40 | 279 142,70 | 557 358,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 321 196,32 | 169 987,48 | 234 953,87 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 787 222,60 | 419 056,14 | 652 197,99 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 649 945,33 | 1 376 706,16 | 787 072,48 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 189 770,17 | 100 603,08 | 75 410,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 38 461,17 | 24 999,76 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 100 211,46 | 50 105,73 | 100 211,46 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 38 666,66 | 19 333,34 | 38 666,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 434,38 | 88 032,35 | 96 973,21 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 351 500,00 | 175 750,00 | 351 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 179 264,67 | 89 632,33 | 179 264,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 184 780,00 | 92 390,00 | 184 780,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,66 | 30 298,84 | 60 597,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 251 160,28 | 151 035,93 | 251 160,28 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 491 809,04 | 272 039,17 | 30 884,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 881 932,84 | 483 064,26 | 302 458,60 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,78 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,34 | 133 333,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 271,00 | 67 635,50 | 135 271,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 259 358,33 | 129 679,17 | 259 358,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 241,66 | 85 620,84 | 171 241,66 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 470 756,67 | 235 378,34 | 470 756,67 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 848 779,06 | 1 018 933,47 | 652 072,82 | 13 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 681 184,92 | 855 508,38 | 249 557,00 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 35 626,00 | 24 938,20 | 20 726,86 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 129 666,67 | 64 833,33 | 129 666,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 121 852,22 | 60 926,11 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 61 438,89 | 45 810,05 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 439 666,67 | 241 816,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 382 193,62 | 382 193,62 | 64 916,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 382 193,60 | 382 193,60 | 64 916,93 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 382 193,62 | 382 193,62 | 64 916,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 382 193,62 | 382 193,62 | 64 916,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 382 193,62 | 382 193,62 | 64 916,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 382 193,62 | 382 193,62 | 64 916,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 382 193,62 | 382 193,62 | 64 916,96 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 391 919,31 | 391 919,31 | 66 568,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 558 768,93 | 558 768,93 | 94 908,92 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 810,40 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 106 961,73 | 53 480,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 424 094,34 | 212 047,17 | 400 594,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 199 470,00 | 99 735,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 64 506,13 | 32 253,06 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 38 000,00 | 24 700,00 | 38 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 76 283,37 | 49 584,20 | 76 283,37 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,68 | 48 091,84 | 27 112,18 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 371 391,63 | 231 060,22 | 346 926,62 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,33 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 58 937,50 | 29 468,75 | 58 937,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 398 313,50 | 195 686,64 | 398 313,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,71 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,71 | 39 671,76 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,63 | 158 688,63 | 39 672,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,16 | 160 808,16 | 40 202,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,86 | 197 169,86 | 49 292,47 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 39 255,03 | 39 255,03 | 9 812,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 39 256,39 | 39 256,39 | 9 814,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 255,35 | 40 255,35 | 10 063,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 57 393,03 | 57 393,03 | 14 348,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 189,36 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 188,40 | 22 189,36 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 188,40 | 22 188,40 | 5 547,10 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 22 753,02 | 22 753,02 | 5 688,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 32 439,53 | 32 439,53 | 8 109,88 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,86 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,86 | 61 792,40 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,30 | 61 750,30 | 15 437,71 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,70 | 247 169,70 | 61 792,36 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK010 | 142 857,14 | 100 000,00 | 142 857,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | SK010 | 71 428,57 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 142 857,14 | 100 000,00 | 142 857,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 5 258 381,65 | 5 258 381,64 | 1 247 545,98 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 71 428,57 | 50 000,00 | 35 714,28 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 951 033,07 | 3 951 033,07 | 938 289,87 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 71 428,57 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 532 640,83 | 4 532 640,83 | 1 075 870,42 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 868 421,17 | 4 868 421,17 | 1 176 828,50 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 673 113,59 | 3 673 113,59 | 887 890,47 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 204 877,02 | 4 204 877,02 | 1 016 432,01 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 3 559 550,09 | 1 752 448,00 | 1 874 428,79 | 13 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK010 | 1 624 560,56 | 811 191,53 | 1 013 676,37 | 8 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 499,97 | 129 249,99 | 126 058,15 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | SK010 | 69 453,33 | 34 726,66 | 56 160,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 394 707,38 | 1 394 707,38 | 420 895,96 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 052 275,15 | 1 052 275,15 | 317 556,47 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 204 614,97 | 1 204 614,97 | 363 529,71 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 346 974,21 | 346 974,21 | 86 743,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 247 169,74 | 247 169,74 | 61 792,44 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 570,33 | 291 570,33 | 72 892,59 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 51 271 867,68 | 51 271 867,68 | 21 121 346,91 | 16 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK010 | 310 000,81 | 310 000,81 | 211 153,70 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 9 967 294,72 | 9 967 294,72 | 4 761 419,77 | 8 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK010 | 4 805 418,25 | 4 805 418,25 | 2 418 976,06 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 3 312 593,12 | 3 312 593,12 | 3 105 197,27 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK010 | 11 937 054,49 | 11 937 054,49 | 11 591 434,42 | 5 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 10 189 501,04 | 10 189 501,02 | 6 614 346,82 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 10 189 501,05 | 10 189 501,05 | 6 614 346,81 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 10 189 501,11 | 10 189 501,10 | 6 614 346,77 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 10 189 501,09 | 10 189 501,10 | 6 614 346,82 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 10 189 501,07 | 10 189 501,06 | 6 614 346,86 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 10 189 501,08 | 10 189 501,10 | 6 614 346,81 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 10 189 501,10 | 10 189 501,11 | 6 614 346,80 | 26 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 666 476,09 | 666 476,10 | 75 587,84 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 666 476,09 | 666 476,09 | 75 587,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 666 476,00 | 666 476,00 | 75 587,79 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 666 476,09 | 666 476,09 | 75 587,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 666 476,09 | 666 476,09 | 75 587,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 666 476,10 | 666 476,09 | 75 587,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 666 476,10 | 666 476,10 | 75 587,83 | 6 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 915 353,69 | 915 353,68 | 212 353,83 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 915 353,68 | 915 353,68 | 212 353,85 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 915 353,68 | 915 353,68 | 212 353,85 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 915 353,68 | 915 353,68 | 212 353,83 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 915 353,70 | 915 353,70 | 212 353,84 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 915 353,69 | 915 353,70 | 212 353,83 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 915 353,67 | 915 353,67 | 212 353,83 | 8 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 4 334 059,93 | 4 334 059,93 | 2 815 219,35 | 26 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 283 553,85 | 283 553,85 | 32 154,98 | 6 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 389 390,05 | 389 390,05 | 90 299,84 | 8 |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |

## Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) |

## Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF)

| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
| --- | --- | --- | --- |

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

Hodnotenia vykonané RO OPII (MDV SR) V roku 2019 neboli schválené žiadne aktualizácie plánu hodnotenia OPII. RO OPII v spolupráci so SO začal v závere roka pracovať na aktualizácii Plánu hodnotení OPII na verziu 4.0. Podnetom aktualizácie bolo zlúčenie OP VaI s OPII a s tým súvisiaca potreba vypracovania jedného spoločného plánu hodnotení, ktorý by pokrýval plánované hodnotiace aktivity ako RO OPII, tak aj všetkých jeho SO (ÚPVII, MŠVVaŠ SR a MH SR). Plán hodnotení OPII, verzia 4.0 bude predmetom pripomienkovania zo strany MV OPII a následne bude predložený členom MV OPII na schválenie. Cieľom RO OPII pre rok 2019 bolo ukončiť prebiehajúce hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov vrátane identifikácie možných úprav v OPII. Predmetné hodnotenie, ktorého predmetom bol stav k 31.12.2018, bolo ukončené v júni 2019 a zverejnené na webovom sídle RO OPII (www.opii.gov.sk) dňa 21.10.2019. Predmetom hodnotenia bolo posúdenie výkonnosti, efektívnosti a účinnosti OPII prostredníctvom analýzy stavu realizácie prioritných osí, špecifických cieľov a ich očakávaných výsledkov, výstupových, výsledkových a finančných ukazovateľov vrátane výsledkov stanovených vo výkonnostnom rámci. Medzi hlavné zistenia vykonaného hodnotenia patrí: - nedostatočná finančná implementácia PO4, PO5 a PO7 - nedostatočná previazanosť ukazovateľov OPII vyhodnocovaných na základe štatistických údajov s projektovými ukazovateľmi - formálne nedostatky v riadení a kontrole projektov PO7 zo strany SO OPII (napr. absencia niektorej dokumentácie a zmeny stavov v ITMS2014+, nepredloženie následných monitorovacích správ v rámci ukončených projektov) - potreba navýšenia alokácie PO6 Predmetom vykonaného hodnotenia bol stav k 31.12.2018, pričom tak ako vyplýva z údajov uvedených v tejto výročnej správe, v roku 2019 nastal pokrok v kontrahovaní, ako aj v implementácii projektov PO7. V súvislosti s implementáciou projektov PO7 boli však okrem iného zaznamenané aj problémy s dlho prebiehajúcou prípravou a realizáciou verejného obstarávania projektov PO7. V zmysle vykonaného hodnotenia je verejné obstarávanie najväčším problémom realizovaných a pravdepodobne aj plánovaných projektov. Keďže verejné obstarávanie sa začína pripravovať a realizovať až po podpise zmluvy o nenávratný finančný príspevok, dochádza tak k predlžovaniu harmonogramu realizácie projektov. Príčinou sú napríklad: - nedostatočne kvalitne pripravené podklady k verejnému obstarávaniu, - pochybenia v procese verejného obstarávania, - časová náročnosť administratívnej kontroly verejného obstarávania. Hodnotenia vykonané SO OPII (MŠVVaŠ SR) V zmysle Plánu hodnotení OP VaI, verzia 4.0, SO MŠVVaŠ SR začal a ukončil v roku 2018 „Priebežné hodnotenie OP VaI“. V sledovanom období (03/2019) bola schválená Záverečná správa, ktorá bola zverejnená na www.opvai.sk. Taktiež v roku 2018 SO MŠVVaŠ SR začal „Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR“, pri ktorom došlo k predĺženiu realizácie na 15 mesiacov a v sledovanom období (11/2019) bolo ukončené. Záverečná správa bude schvaľovaná v roku 2020. Hodnotenia vykonané SO OPII (MH SR) V súlade so schválenou verziou 5.0 PH OP VaI, SO MH SR začal v roku 2019 s prípravou realizácie hodnotenia „Hodnotenie NP Podpora internacionalizácie MSP“. V sledovanom období SO MH SR neukončil žiadne hodnotenie. Názov hodnotenia; Fond; Začiatok hodnotenia (mesiac); Začiatok hodnotenia (rok); Koniec hodnotenia (mesiac); Koniec hodnotenia (rok); Typ hodnotenia; TC; Téma (zameranie) hodnotenia; Zistenia hodnotenia. Hodnotenie národného projektu Podpora internacionalizácie MSP (MH SR); ERDF; Október; 2019; N/A; 2020; Interné/externé; 3; Posúdenie doterajšej implementácie NP najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP.; N/A. Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR (MŠVVaŠ SR); EFRR; 07; 2018; 11; 2019; externé; 1; Intervencie operačných programov (OP VaI, OP VaV, OP KaHR), výskumno-vývojová infraštruktúra, výskumné kapacity, investície a ich zdroje, dátová základňa pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI, možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do európskej výskumnej infraštruktúry; - Výskumníci z podnikov nemohli pracovať na z projektu obstaranej výskumnej infraštruktúre akademického partnera; - Fondy EÚ predstavujú hlavný zdroj financovania vedy a výskumu na Slovensku. Bez komplementárneho financovania z iných zdrojov však nedokážu byť efektívne využité; - Nedostatočné financovanie VVaI v rámci Bratislavského kraja, ktoré v pomere k HDP dokonca klesá; Kalkulované referenčné hodnoty pre programové obdobie 2014 – 2020 majú značné obmedzenia, všetky hodnoty však brali do úvahy inštrukcie riadiaceho orgánu vo vzťahu k smerodajným dosahovaným hodnotám. Je možné konštatovať nízky pokrok v implementácii OP VaI a nízku mieru napĺňania hodnôt ukazovateľov. Referenčné hodnoty sa môžu zdať pomerne nízke vo vzťahu pôvodným hodnotám. Pri kalkulácií konzervatívneho variantu vo väčšine prípadov ukazovateľov sú očakávané hodnoty na konci programového obdobia nižšie ako plánované. Ani v prípade optimistického variantu, nie je možné očakávať splnenie všetkých plánovaných cieľových hodnôt ukazovateľov..

| Názov/meno | Fond | Od mesiaca | Od roku | Do mesiaca | Do roku | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Zistenia z auditov PO1-8 Audit EK č. REGC414SK0086 (12.11.- 16.11.2018) Auditom boli identifikované 3 systémové nedostatky v súvislosti s nedostatočným výkonom kontroly OA a nedostatočne nastavenou metodikou auditu vrátane kontrolných zoznamov auditu a 4 projektové nedostatky, vrátane nedostatku, týkajúceho sa kartelu stavebných firiem, v súvislosti s ktorým prebieha komunikácia s EK. V dôsledku zistených nezrovnalostí preukazujúcich závažné nedostatky v účinnom fungovaní systémov riadenia a kontroly, bola zo strany EK v súlade s čl. 145 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 udelená výsledná extrapolovaná finančná oprava vo výške 13 126 244 EUR. Opatrenia OA požiadal RO o vyjadrenie k zisteniam. RO poskytol súčinnosť a na základe požiadavky OA prijal opatrenia. Audit EK č. REGC414SK0120 (12.11.- 16.11.2018) Predmetom auditu bolo overenie spoľahlivosti systému na zber, zaznamenávanie a uchovávanie údajov na účely monitorovania, vyhodnocovania, finančného riadenia, overovania a auditu vrátane prepojení so systémami elektronickej výmeny údajov s prijímateľmi v rámci implementácie OPII. Boli identifikované 2 nefinančné nedostatky, ku ktorým RO OPII prijal opatrenia a audit bol uzavretý bez zistení. Audit EK č. REGC414SK0190 Tematický audit zameraný na verejné obstarávania prebiehal na RO OPII od 4.12.2019 do 6.12.2019 a do 31.12.2019 nebola doručená správa z auditu. Vládne audity A920 –systémový audit Auditom bolo identifikovaných 23 nedostatkov, z toho 4 s vysokou závažnosťou a 3 finančné nedostatky. Výsledkom pre RO bol 3. stupeň uistenia, systém funguje čiastočne, sú potrebné značné zlepšenia. Najzávažnejšie nedostatky sa týkajú nedostatočne vykonávanej finančnej kontroly VO, nedodržania stanoveného postupu v schvaľovacom procese žiadostí o poskytnutie NFP a pri výkone administratívnej finančnej kontroly ŽoP, nezabezpečenie dostatočného audítorského záznamu z výkonu finančných kontrol. Výsledkom pre SO OPII PO7 bol 2. stupeň uistenia, systém funguje, sú však potrebné určité zlepšenia. Za SO bolo identifikovaných 10 nedostatkov, z toho 3 s nízkou závažnosťou a 7 so strednou závažnosťou Tieto nedostatky majú mierny vplyv na fungovanie posudzovaných kľúčových požiadaviek / orgánov / systému. Opatrenia RO/SO OPII prijal navrhované opatrenie AS a postupoval v zmysle odporúčaní AS. A961 audit operácií V rámci vládneho auditu, ktorého cieľom bolo získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti vykázaných výdavkov na vzorke operácií OP II, bolo identifikovaných celkovo 25 nedostatkov, z toho: - 23 na úrovni RO a 1 je klasifikovaný ako nedostatok identifikovaný inou národnou autoritou, - 2 na úrovni SO. Opatrenia RO/SO OPII prijal navrhované opatrenie AS k nedostatkom a postupoval v zmysle odporúčaní AS Zistenia z auditov PO9-13 V roku 2019 pretrvával problém závažnejšieho charakteru a to administratívne náročný proces schvaľovania projektov, ktorého dĺžka trvania sa pohybuje na úrovni 10-12 mesiacov a dlhšie. Nastavenie tohto procesu vychádza z požiadaviek definovaných zo strany CKO, kde bol dôraz kladený najmä na transparentnosť procesu, čo má negatívny dopad na efektívnosť procesu. Navyše v rokoch 2018 a 2019 došlo zo strany subjektov vykonávajúcich vládny audit k výraznému rozšíreniu už i tak náročných požiadaviek. V sledovanom období po diskusii s CKO došlo k zjednodušeniu tohto procesu (napr. možnosť dištančného hodnotenia projektov). Audity EK: č. REGC414SK0126 (24.9.-26.9.2018). Cieľ - vykonanie auditu funkčnosti riadiacich a kontrolných systémov. Dňa 26.8.2019 doručený follow-up audítorskej správy (otvorené zistenie č. 02). Najzávažnejšie zistenia sa týkali nesprávnych/nespoľahlivých ukazovateľov uvedených vo VS o vykonávaní OPVaI za rok 2017 a ITMS2014+, ktorý neumožňuje správnu agregáciu údajov o výkonnosti. Prijaté opatrenia MŠVVaŠ SR/VA/ MH SR: aktualizácia „Systém monitorovania a hodnotenia OPVaI“, vypracované „Metodické usmernenie spôsobu monitorovania a overovania dosiahnutých cieľových hodnôt merateľných ukazovateľov na programovej úrovni v rámci OPVaI”, aktualizované manuály procedúr RO/SO vrátane kontrolných zoznamov). č. REGC414SK0190 (december 2019) zameranúý na overovanie v oblasti jednoponukových VO (8 zákaziek), ktorej výsledky by mali byť prezentované v polovici roka 2020. K 31.12.2019 nebola doručená správa z auditu. Varovný list EK č. Ref. Ares(2019)2836041 zo dňa 26.04.2019 zaslaný RO MŠVVaŠ SR, týkajúci sa významných nedostatkoch vo fungovaní systému riadenia a kontroly OPVaI, pre ktorý je potrebné prijať nápravné opatrenia. Vykonaná bola kontrola č. 03/2019 na RO a č. 02/2019 na MH SR. Predbežný návrh vykonanej validácie identifikoval pri kontrole 5 VO z celkového počtu 10 VO finančné nedostatky s vysokou závažnosťou, ktoré RO (MŠVVaŠ SR) v rámci spätnej kontroly neidentifikoval. MŠVVaŠ SR predloží ku všetkým finančným zisteniam uvádzaným v návrhu správy opodstatnené námietky a vyžiada neuplatnenie navrhovaných finančných korekcií/opráv v rozsahu 5 až 25%. Vládny audit: A959 (26.4.2019-10.12.2019) SO MŠVVaŠ SR - nedostatky boli nefinančného charakteru. SO MH SR - nedostatky sa týkali nedostatočného vykonania finančnej kontroly VO (neidentifikovanie nerozdelenia zákazky na časti) a administratívnej finančnej kontroly ŽoP (poskytnutie výdavkov nad rámec oprávnenia). Opatrenia: SO MŠVVaŠ SR: poučenie zodpovedných zamestnancov o identifikovaných neostatkoch; plánované vykonanie kontroly EŠIF v roku 2020 zameranej na overovanie podkladov do výročnej správy zo strany príslušného útvaru SO MŠVVaŠ SR; aktualizácia MP SO MŠVVaŠ SR - nastavenie postupov pre prístupové práva do neverejnej časti ITMS2014+. SO MH SR: v súvislosti s vyčíslenými neoprávnenými výdavkami na neauditovanej populácii, vykonanie analýzy dôvodov vzniku najzávažnejších nedostatkov. V rámci vládnych auditov č. A941 a A927 z roku 2018 bolo prijaté opatrenie na vykonanie spätného overenia kontroly výkonu úloh RO (MŠVVaŠ SR) delegovaných na SO (MH SR), ktoré bolo zrealizované v rámci kontroly č. 01/2019-MH SR. Kontrolou neboli zistené žiadne vážnejšie nedostatky. Certifikácia výdavkov V roku 2019 bolo vykonaných 5 certifikačných overovaní. Overená vzorka výdavkov predstavuje sumu 451 919 961,22 € za všetky zdroje a suma overeného VO predstavuje sumu 405 664 121,27 €. V rámci PO1-8 boli identifikované zistenia v oblasti VO, týkajúce sa možného konfliktu záujmov a diskriminačných podmienok účasti a v oblasti schvaľovania projektu, týkajúce sa nesprávneho zaradenia OH do databázy OH a nedostatočne vykonaného OH ŽoNFP. V rámci PO9-13 boli na SO MH SR identifikované zistenia týkajúce sa nedostatočného overenia hospodárnosti - predraženého nákupu zariadení a nedostatočného overenia VO. Zistenia k fázovaným projektom sa týkali nedostatočného posúdenia finančných presunov v rámci rozpočtu projektu; hospodárnosti a nesúladu v číselných údajoch vo vzťahu k rozdeleniu projektu do dvoch jasne identifikovateľných fáz z finančného hľadiska.

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

Vyhodnotenie záväzného plánu OPII pre rok 2019 Plnenie záväzného plánu OPII k 31.12.2019 bolo 84,17 %. Neplnenie plánov kontrahovania bolo zaznamenané v PO3, PO4 a PO5. V PO3 chýbalo k splneniu plánu kontrahovanie projektu Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko – Karloveská radiála, ktorý sa podarilo zazmluvniť až v roku 2020 v sume 66 mil. € (celkové oprávnené výdavky s DPH). V PO4 sa nepodarilo opätovne zazmluvniť projekt štúdie realizovateľnosti pre zabezpečenie parametrov plavebnej dráhy na Dunaji v rkm 1880,26 – rkm 1708,20. Pri projekte je potrebná koordinácia postupov s maďarskými kolegami, ktorý realizujú obdobnú štúdiu. Doteraz sa uskutočnili 3 stretnutia na túto tému. V PO5 chýbalo k naplneniu plánu zazmluvnenie projektu telematiky ŽSR v sume 25,9 mil. €, ktorý sa taktiež podarilo zazmluvniť až v roku 2020. Neplnenie plánu čerpania bolo zaznamenané v PO5, kde kumulatívny stav čerpania dosiahol iba 8 % z plánovanej hodnoty. V pláne sa uvažovalo s čerpaním na projektoch THÚ, kde ešte nebol ukončený proces VO na výber zhotoviteľa. Reálne čerpanie sa preto predpokladá v roku 2020. Za účelom prijatia nápravných opatrení bola v rámci revízie 6.0 vykonaná úprava a doplnenie ŠC a obsahovej náplne vybraných PO, vrátane doplnenia nových, resp. úpravy existujúcich oprávnených aktivít. Vo vzťahu k rozšíreniu oprávnených aktivít boli doplnení aj noví prijímatelia. Merateľné ukazovatele budú na základe dohody s EK riešené v rámci samostatnej revízie OPII. Vyhodnotenie záväzného plánu OP VaI pre rok 2019 Plnenie záväzného plánu OP VaI k 31.12.2019 bolo 76,88 %. Vláda SR schválila 23.10.2019 „Návrh na zlúčenie OPII a OPVaI, implementovaných v rámci PO 2014 – 2020“, ktoré v danom čase implementácie OPVaI predstavovalo možnosť predídenia trvalej strate finančných prostriedkov v roku 2019. Návrh zlúčenia operačných programov bol prediskutovaný a schválený na mimoriadnom rokovaní Rady vlády pre vedu, techniku a inovácie dňa 11. októbra 2019, ktorá iniciovala o odporúčala toto mimoriadne opatrenie. MV OP VaI a OP II schválili zlúčenie 29. a 30.októbra 2019. Zlúčený operačný program bol zaslaný na EK 31.okóbra 2019. EK akceptovala revíziu Rozhodnutím č. C(2019) 9078 zo dňa 12.12.2019 a zlúčenie OPII s OPVaI bolo účinné 13.12.2019. Následne bol vypracovaný akčný plán opatrení nevyhnutných pre plynulú implementáciu OPVaI do OPII. Opatrenia na zrýchlenie implementácie: - opatrenie na urýchlenie hodnotenia ŽoNFP odborným hodnotiteľom - zavedenie možnosti odborného hodnotenia ŽoNFP projektov mimo priestorov poskytovateľa - opatrenia v rámci vyhlásených výziev - urýchlenie zazmluvnenia projektov - využitie preddavkových platieb a priebežnej úhrady výdavkov - zavedenie krízového riadenia projektov - zjednodušenie prípravy žiadostí o NFP - využívanie nových foriem podpory - zjednodušené vykazovanie výdavkov a i. - zhodnotenie nastavenia a reálnosti dosahovania cieľových hodnôt ukazovateľov - doplnenie Plánu hodnotení o prognózu plnenia cieľových hodnôt OPII v gescii MH SR - optimalizácia využitia dostupnej alokácie - navýšenie alokácie výzvy na podporu inteligentných inovácií - participatívna príprava nových výziev: - vyhlásenie výzvy na podporu sociálnych inovácií v prostredí MSP - príprava výzvy na podporu klastrových organizácií - príprava výziev v kontexte Iniciatív EK na podporu transformácie uhoľného regiónu a dobiehajúcich regiónov, súvisiaca úprava OP - príprava výzvy (2. kolo výberu projektov) na podporu technologicko – inovačných platforiem.

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov je uvedené v prílohe č. 1.

SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 21 775 175,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Finančné inštitúcie založené v členskom štáte s cieľom dosiahnuť verejný záujem pod kontrolu orgánu verejnej správy |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 32 350 920,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 589 843,87 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 289 843,87 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 300 000,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) | n/a |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 1716,46 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | n/a |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | n/a |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | n/a |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | n/a |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Finančné inštitúcie založené v členskom štáte s cieľom dosiahnuť verejný záujem pod kontrolu orgánu verejnej správy |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 5 497 996,92 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 2 711 766,28 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 2 786 230,64 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 311 876,29 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Finančné inštitúcie založené v členskom štáte s cieľom dosiahnuť verejný záujem pod kontrolu orgánu verejnej správy |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | "Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. Finanční sprostredkovatelia: n/a" |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 4 110 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 3 493 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) | n/a |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 616 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 5 - Železničná infraštruktúra |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Finančné inštitúcie založené v členskom štáte s cieľom dosiahnuť verejný záujem pod kontrolu orgánu verejnej správy |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 25 711 433,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 21 854 717,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) | n/a |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Finančné inštitúcie založené v členskom štáte s cieľom dosiahnuť verejný záujem pod kontrolu orgánu verejnej správy |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Finančná inštitúcia zriadená v členskom štáte, ktorej účelom je plniť verejný záujem pod kontrolou orgánu verejnej moci |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 32 859 375,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 27 930 469,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) | n/a |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 158 800 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 134 980 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 134 980 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 39 700 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 33 745 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 33 745 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 955 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 955 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 2 030 604,14 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 888 118,83 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 142 485,31 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 12 908,66 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 23 820 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 5 955 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 955 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_UNICREDIT |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.9.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 12 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 10 285 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 10 285 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 025 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 571 250,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 571 250,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 453 750,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 453 750,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 367 584,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 162 446,74 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 340 294,65 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 139 250,45 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 139 250,45 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 201 044,20 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 19 147 066,42 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 40 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 40 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 38 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 38 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 9 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 14,29 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 15,99 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 172 857 142,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 19 600 816,42 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 453 750,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 19 147 066,42 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 110,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 38,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 41 400 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 19 147 066,42 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 21 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 18 190 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 18 190 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 9 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 7 650 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 7 650 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 19 342,03 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 6 660,18 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 12 681,85 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 8 538 917,74 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 7 258 080,08 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 6 365 973,53 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 411 077,50 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 5 411 077,50 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 954 896,03 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 51 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 51 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 50 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 50 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 24 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 5 564 738,93 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 954 896,03 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 609 842,90 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,03 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,93 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 18 706 551,72 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 75,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 50,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 110 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 609 842,90 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 16 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 13 685 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 13 685 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 2 866 666,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 436 666,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 436 666,10 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 429 999,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 429 999,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 711 284,45 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 639 617,80 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 71 666,65 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 866 666,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 286 666,10 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 866 666,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 436 666,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 436 666,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 429 999,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 2 229 999,90 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 429 999,90 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,72 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,47 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 2 866 666,00 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 27 013,72 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 27 013,72 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 215 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 229 999,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 429 999,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 8,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 890 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 800 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 571 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 8 985 350,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 8 985 350,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 605 439,42 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 514 623,51 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 514 623,51 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 90 815,91 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 90 815,91 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 121 951,22 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 953 658,54 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 560 975,61 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 476 829,27 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 476 829,27 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 84 146,34 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 598 170,73 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 84 146,34 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 514 024,39 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,21 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,14 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 605 439,42 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 849 925,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 105 952,31 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 90 815,91 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 15 136,40 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 514 024,39 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 571 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 8 985 350,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 8 985 350,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 69 877,05 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 59 395,49 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 59 395,49 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 10 481,56 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 10 481,56 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,19 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 69 877,05 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 691 360,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 14 150,63 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 10 481,56 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 3 669,07 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 3.4.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 15 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 7 700 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 7 700 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 850 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 925 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 925 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 925 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 925 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 199 324,48 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 194 273,63 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 5 050,85 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 1 531,96 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 700 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 925 051,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 925 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 51,23 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 800 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 400 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 400 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 500 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 732,75 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 827,09 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 905,66 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 194 280,85 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 97 140,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 194 280,85 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 97 140,42 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 97 140,42 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 97 140,43 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 237 826,56 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 97 140,43 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 140 686,13 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,45 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 427 586,21 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 689 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 140 686,14 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 775 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 387 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 387 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 5 047,96 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 523,98 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 523,98 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 523,98 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 523,98 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Kapitál: N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,05 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 5 047,95 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 406 875,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 650,21 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 523,98 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 126,23 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 650,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 775 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 387 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 387 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 5 122,96 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 561,48 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 561,48 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 561,48 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 561,48 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,02 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 5 122,95 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 395 250,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 612,71 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 561,48 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 51,23 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 613,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 36 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 18 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 18 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 9 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 680 201,24 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 592 287,67 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 87 913,57 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 564,04 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 18 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 580 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 55 800 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 103,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 580 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 93 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 103,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 12 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 6 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 6 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 200 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 520 584,80 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 432 671,23 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 87 913,57 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 200 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 3 200 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 3 400 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,13 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,52 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 639 819,20 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 51 326,60 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 50 000,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 1 326,60 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 800 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 600 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 30.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 47 323 529,42 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 40 225 000,01 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 40 225 000,01 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 11 830 882,34 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 10 056 249,99 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 10 056 249,99 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 774 632,35 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 774 632,35 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 351 659,94 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 999 159,94 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 352 500,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 450,29 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 098 529,41 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 774 632,35 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 774 632,35 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 11 390 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 67 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 69,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 11 390 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 111 666 666,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 69,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 19 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 16 150 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 16 150 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 9 500 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 075 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 075 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 425 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 425 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 125 513,70 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 773 013,70 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 352 500,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | - Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 12 400 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 10 540 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 9 500 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 075 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 075 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 425 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 1 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 11 025 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 425 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 9 600 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 4,55 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,92 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 8 477 069,44 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 12 500,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 12 500,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 38 450 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 425 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 425 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu / schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce | 2018SK16CFMP004 | 1-Dokončený | 282 592 786,49 | 203 568 766,03 | 2019, druhý štvrťrok | 18.07.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, Druhý štvrťrok | 2 - 7i | 73,92% | 1-Dokončený / v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14, 40km | 25.8.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 16.12.2019 |
| D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. fáza) | 2016SK16CFMP001 | 2-Schválený | 407 161 169,00 | 272 514 473,89 | 2016, tretí štvrťrok | 01.09.2016 | 2015, prvý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 85,30% | 2-Pokročilá fáza výstavby | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 11,32 m | 09.12.2013 |  |
| D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) |  |  | 288 790 981,21 | 81 680 397,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2015, štvrtý štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 2 - 7i | 0,00 % | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,3 km | 9.11.2013 |  |
| D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) | 2016SK16CFMP002 | 2-Schválený | 449 291260,86 | 367 177 356 | 2018, tretí štvrťrok | 11.10.2018 | 2014, druhý štvrťrok | 31.12.2023 | 2 - 7i | 37,74% | 4 - Obstarávanie | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 13,5 km | 11.6.2014 | Výstavba pozastavená, prebieha nové VO. |
| D1 Prešov západ – Prešov juh | 2018SK16CFMP003 | 2-Schválený | 494 202 908,86 | 327 504 241,08 | 2019, druhý štvrťrok | 22.08.2019 | 2017, druhý štvrťrok | 2021, druhý štvrťrok | 2 - 7i | 30,50% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 6.4.2017 |  |
| D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) | 2016SK16CFMP005 | 1-Dokončený | 207 883 130,00 | 131 900 000,00 | 2017, tretí štvrťrok | 20.11.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2019, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 100% | 1-Dokončený / v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 12,30km | 28.6.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 10.06.2017 |
| D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 2018SK16CFMP001 | 2-Schválený | 308 041 878,29 | 84 287 628,32 | 2018, tretí štvrťrok | 10.10.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 42,19% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 5,67km | 23.11.2016 |  |
| D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 2016SK16CFMP003 | 1-Dokončený | 225 872 261,62 | 146 160 645,05 | 2016, štvrtý štvrťrok | 6.3.2017 | 2014, druhý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 98,75% | 1-Dokončený / v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4,25km | 26.5.2014 | Projekt bol daný do prevádzky 2.12.2017 |
| Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta, NS MHD 1. etapa Hlavná stanica – Janíkov dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica – Janíkov dvor, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor |  | 4-Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2021, druhý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 3 - 7ii | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke cca 4 km |  |  |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 2016SK16CFMP006 | 1-Dokončený | 94 427 833,74 | 81 654 782,74 | 2017, druhý štvrťrok | 11.4.2017 / 19.2.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2019, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 99,814% | 1-Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 19.9.2016 | Fyzická realizácia projektu bola k 31.8.2018 úspešne ukončená. |
| Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2022, druhý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Modernizovaná železničná trať |  |  |
| Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť | 2018SK16CFMP002 | 2-Schválený | 191 999 400,00 | 159 999 500,00 | 2017, tretí štvrťrok | 2.10.2018 | 2018, prvý štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 1 - 7iii | 10,95% | 3-Výstavba | Dodanie 10 ks nových elektrických vlakových súprav (zároveň bola uplatnená opcia na ďalších 15 ks) | 5.3.2018 | Projekt vznikol rozdelením pôvodného VP. |
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2022, prvý štvrťrok |  | 2021, tretí štvrťrok | 2024, tretí štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 20,3 km |  | Prebieha proces posudzovania vplyvov na životné prostredie. Projekt bude z dôvodu nedostatku fin. prostriedkov presunutý do nového programového obdobia 2021-2027 |
| R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 399 413 175,00 | 288 792 000,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 6 - 7a | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 21,5 km |  |  |
| R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (Soroška) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 305 607 970,00 | 277 393 660,00 | 2019, štvrtý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2024, prvý štvrťrok | 6 - 7a | 0,00% | 5-Návrh | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14,1 km |  | Nie je zabezpečené financovanie v rámci alokácie OPII |
| Rozvoj širokopásmového pripojenia |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | 2018, druhý štvrťrok |  | 2018, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 7 - 2a | 0,00% | 5-Návrh | Zavedenie širokopásmových sietí v bielych miestach Slovenska |  | Projekt bude vyradený zo zoznamu VP. Súkromní telekomunikační operátori vykonajú plánované aktivity projektu na vlastné náklady v zmysle uzatvoreného memoranda. |
| Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A |  |  |  |  | 5 - 7d | 0,00% | 5-Návrh | Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R) |  | Projekt sa nebude realizovať v rámci obdobia oprávnenosti OPII. |
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 230 000 000,00 | 230 000 000,00 | 2021, prvý štvrťrok |  | 2020, štvrtý štvrťrok | 2024, druhý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 4-Obstarávanie | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dlžke 7,8 km |  | Prebieha verejná súťaž na zhotoviteľa |
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá |  | 2 - Schválený | 471 037 403,86 | 335 853 726,80 | 2019, prvý štvrťrok |  | 2016, tretí štvrťrok | 2021 štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 41,33% | 3-Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,9 km | 7.7.2016 |  |
| ŽSR, Uzol Bratislava |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | N/A | N/A | 2020, prvý štvrťrok |  | 2020, prvý štvrťrok | 2023, prvý štvrťrok | 1 - 7i | 0,00% | 5-Návrh | Modernizovaná železničná trať |  | Rozsah projektu bude známy po spracovaní štúdie realizovateľnosti. V rámci obdobia oprávnenosti OPII sa sithne spracovať iba projektová dokumentácia, príp. výstavba niektorých TIOP |
| Posilnenie výskumno-vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie |  | Schválený | 120 040 000,00 | 110 965 538,84 | 2015, druhý štvrťrok | 18.11.2019 | 09/2019 | 12/2023 | 10-/1a | 0,00 % | Obstarávanie | 1. znižovanie emisií CO2 2. zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia 3. modernizácia IT infraštruktúry 4. obnova výskumnej infraštruktúry/ prístrojov 5. spoločné výskumné programy | 17.10.2019 |  |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala - problémy zhotoviteľa s dodržiavaním harmonogramu stavebných prác - nedodržanie lehoty výstavby Bola podpísaná dohoda o ukončení Zmluvy o Dielo 3/2019. Inventarizácia stavby bola ukončená 6/2019. Zhotoviteľ opustil stavenisko 10/2019. Harmonogram VO: - vyhlásenie VO na nového zhotoviteľa 1/2020. - predpokladaný termín uzatvorenia Zmluvy o dielo 01/2021. (Splnenie termínu je závislé od dĺžky procesu VO).. Pokračovanie električkovej trati v Petržalke - zdĺhavý povoľovací proces Stavebné povolenie - dodanie dokumentácie pre stavebné povolenie v termíne do 06/2019 - do konca roka 2019 neboli začaté stavebné konania - vydanie stavebných povolení sa očakáva najskôr v 2. – 3. Q. 2020 V priebehu roka 2020 a časti 2021 bude prebiehať verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby a samotná realizácia bude prebiehať v rokoch 2021 až 2023 (lehota výstavby 24 mesiacov). Modernizácia železničnej trate Púchov – Považská Teplá - neprimerané navyšovanie prác, ceny a časové zdržanie V roku 2019 boli všetky objekty na traťovom úseku Púchov – Považská Teplá vo vysokom stupni rozostavanosti. Hlavné práce boli sústredené na budovaní zmeny trasy železničnej trate. Buduje sa železničné teleso na ostrove a mostné objekty cez Nosickú priehradu. Vyrazený je tunel Diel a kontinuálne prebiehajú aj raziace práce na tuneli Milochov, ktorý sa z technologických dôvodov razí len z východného portálu. Vyrazená bola zhruba polovica z 1 861 m dlhého tunela. Predĺženie lehoty výstavby bude ošetrené dodatkom dodatkom k zmluve o NFP po vyčíslení finančnej opravy za predĺženie lehoty výstavby.

Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu

V roku 2019 nebola vykonaná žiadna zmena v zozname veľkých projektov. Z dôvodu finančnej náročnosti a stupňa pripravenosti sa v rámci OPII už nepredpokladá realizácia nasledovných projektov: - Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok - Rozvoj širokopásmového pripojenia - Zavedenie ERTMS na koridore č. IV Bratislava – Nové Zámky – Štúrovo / Komárno (ETCS L2 + GSM R) - ŽSR, Uzol Bratislava - R2 Rožňava – Jablonov nad Turňou (Soroška)

Ak nie je explicitne uvedené inak finančné údaje kontrahovania a čerpania sú uvedené za zdroj EÚ.