Pandémia ochorenia COVID-19, ktorá v roku 2020 zasiahla Slovensko mala dopad aj na implementáciu Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII). S cieľom eliminovať dosahy pandémie COVID-19 na obyvateľov a podnikateľské subjekty boli v dvoch fázach v rámci OPII vykonané nasledovné opatrenia:

I. fáza opatrení (revízia 8.0)

V nadväznosti na vykonanú analýzu dostupných prostriedkov v rámci OPII na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19, najmä na podporu udržania zamestnanosti, podporu mikro, malých a stredných podnikov a podporu zdravotnej starostlivosti, boli vo finančnom rámci OPII vykonané nasledujúce úpravy:

- Presun 210 mil. eur do Operačného programu Ľudské zdroje v prospech PO3 – Zamestnanosť

- 80 mil. eur z dopravnej časti

- 60 mil. eur z informatizácie

- 70 mil. eur z výskumnej časti

- Presun 90 mil. eur z Operačného programu Kvalita životného prostredia v prospech PO11 a PO12 na podporu MSP čeliacich finančným ťažkostiam v dôsledku výnimočných a nepredvídateľných udalostí. Aktivity na podporu MSP boli realizované formou schém pomoci a finančných nástrojov (SIH antikorona záruka 1 a 2, SIH antikorona kapitál). Na podporu týchto opatrení bol vykonaný taktiež vnútorný presun 240,3 mil. eur v rámci výskumno-inovačnej časti OPII v prospech PO11 a PO12.

II. fáza opatrení (revízia 9.0)

Pretrvávajúca negatívna situácia spôsobená šírením ochorenia COVID-19 si vyžiadala prijatie ďalších riešení zameraných na zmiernenie dosahov pandémie na zamestnanosť najviac zasiahnutých skupín obyvateľov a podporu podnikateľov:

- Presun 20 mil. eur z PO9 do Operačného programu Ľudské zdroje v prospech PO3 - Zamestnanosť

- Vnútorná realokácia 25 mil. eur z PO6 do PO11 a PO12 na podporu realizácie inovatívnych projektov označených známkou excelentnosti (Seal of Excellence).

Opatrenia na zmiernenie dopadov pandémie COVID-19

Doprava    Informatizácia    Výskum a inovácie

Zhrnutie za rok 2020

OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020

Finančný pokrok v implementácii zdrojov EÚ v rámci OPII

nárast čerpania

441 miliónov €

alokované prostriedky

4,81 miliardy €

celkové čerpanie

2,16 miliardy €

nárast nových projektov

829 miliónov €

Stav kontrahovania a čerpania k 31.12.2020

| RO/SO | Alokácia (EÚ zdroj) | Kontrahovanie (€) | % | Čerpanie (€) | % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MDV SR | 3 357 976 947 | 2 597 423 052 | 77% | 1 463 231 976 | 44% |
| MIRRI SR | 676 940 302 | 597 855 780 | 88% | 130 722 305 | 19% |
| MŠVVaŠ SR | 686 874 051 | 481 440 087 | 70% | 132 164 325 | 19% |
| MH SR | 1 288 146 311 | 1 134 759 964 | 88% | 434 789 235 | 34% |
| Spolu OPII | 6 009 937 611 | 4 811 478 882 | 80% | 2 160 907 842 | 36% |

Rok 2020 bol najviac poznačený nepriaznivým dopadom pandémie ochorenia COVID-19, ktoré vo viacerých projektoch spôsobilo meškanie. Napriek tomu pokračovali stavebné práce na diaľničnom obchvate mesta Prešov. Úspešne sme dostavali diaľničné úseky: D3, Čadca Bukov – Svrčinovec a taktiež diaľničný privádzač Lietavská Lúčka – Žilina, vďaka ktorému sa mohol uviesť do prevádzky aj úsek D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka.

Rovnako tak prebiehali modernizačné práce na viac ako stovke kilometrov ciest I. triedy. Pandémia spôsobila omeškanie výroby nových vlakových súprav, no i tak sa podarilo v priebehu roka postupne nasadiť do prevádzky dvadsať vlakov. Nové regionálne vlaky v rámci OPII nadväzujú na úspešne zrealizované projekty z predchádzajúceho Operačného programu Doprava. Nové vlaky z OPII boli postupne nasadzované do regiónov Žilinského, Trenčianskeho a Banskobystrického kraja. Z dôvodu situácie spôsobenej pandémiou prišlo k miernemu omeškaniu prác na rekonštrukcii Karloveskej radiály, električky po nej začali opätovne jazdiť v novembri 2020.

Realizovali sme a dokončili viaceré strategicky významné dopravné projekty

DOPRAVA

Aktivity za rok 2020

DIAĽNICE

Príklady úspešne realizovaných projektov

Názov projektu

D3, Čadca Bukov - Svrčinovec

PRIJÍMATEĽ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

miesto realizácie projektu: Žilinský kraj

nenávratný finančný príspevok: 84,3 mil. eur

VÝSTUP PROJEKTU:

- 5,67 km  novej diaľnice

- 30 minút odhadovaná časová úspora

Nová plnoprofilová diaľnica do veľkej miery prechádza

mimoriadne komplikovaným terénom a zastavaným

územím. Časť úseku je vedená estakádou ponad obývané územie. Obsahuje celkom 2 polovičné mimoúrovňové križovatky, 19 mostov, 41 geotechnických konštrukcií a 28 protihlukových stien. Ministerstvo považuje otvorenie úseku za významný prínos pre obyvateľov regiónu Kysúc. Okrem odľahčenia dopravy v Čadci a priľahlých obciach má však aj medzinárodný význam, diaľnica vytvorí komfortné spojenie medzi Slovenskom a susedným Poľskom a Českom cez križovatku Svrčinovec, ktorá je súčasťou nadväzujúceho úseku D3 Svrčinovec - Skalité. Práve pre medzinárodný význam bol úsek financovaný zo zdrojov EÚ, z tzv. Nástroja na prepájanie Európy (CEF) a Operačného programu Integrovaná infraštruktúra.

Názov projektu

D1, Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka, II. fáza

PRIJÍMATEĽ: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

miesto realizácie projektu: Žilinský kraj

nenávratný finančný príspevok: 272,5 mil. eur

VÝSTUP PROJEKTU:

- 11,32 km  novej diaľnice

- tunel Ovčiarsko (2 360 m), tunel Žilina (687 m)

- 9 minút odhadovaná úspora času

Južný obchvat Žiliny má od Hričovského Podhradia

po Lietavskú Lúčku celkovú dĺžku 11,32 kilometra. Úsek sa začína v Hričovskom Podhradí križovatkou diaľnic D1 a D3. Trasa vedie po estakáde, ktorá križuje železničnú trať Bratislava – Žilina a cestu I/18. Následne vchádza do tunela Ovčiarsko. Po vyústení z východného portálu tunela sa diaľnica dostáva do Žilinskej kotliny, ktorou prechádza južne od obce Bitarová, križuje cestu III/5183 a vstupuje do širokého údolia Bitarovského potoka. Morfologický výbežok Dúbravy prekonáva diaľnica tunelom Žilina, za ktorým sa dostáva do doliny Rajčianky. V tomto úseku je diaľnica vedená po estakáde medzi Lietavskou Lúčkou a žilinskou Bytčicou. Úsek sa končí estakádou nad obcou Lietavská Lúčka v mieste napojenia na križovatku Lietavská Lúčka a v nej na privádzač Lietavská Lúčka – Žilina. Ten dovedie šoférov z juhu do centra Žiliny.

www.opii.gov.sk

PRIJÍMATEĽ: Hlavné mesto SR Bratislava

miesto realizácie projektu: Bratislavský kraj

nenávratný finančný príspevok: 66,2 mil. eur

VÝSTUP PROJEKTU:

- 6,77 km  zmodernizovanej električkovej trate

Dúbravsko-Karloveská radiála je hlavnou električkovou

tepnou od Starého Mesta, cez Karlovu Ves do Dúbravky.

Zmodernizovaný úsek s dĺžkou 6,77 km začína v tuneli pod

Hradným vrchom a končí na križovatke M. Sch. Trnavského

s Hanulovou. Projekt rekonštrukcie okrem nových koľají

zahŕňal aj výmenu trakčného vedenia, dopravnej signalizácie, verejného osvetlenia, modernizáciu 17 cestných úrovňových priecestí a 13 zastávok. S tým súvisí aj bezpečný a bezbariérový prechod chodcov, kvôli ktorým sa zmodernizovali priechody, podchody aj nadchody s novými výťahmi v miestach kde nebol možný bezbariérový presun. Novú trať tvorí striedavo pevný betónový kryt a vegetačný povrch. Zmodernizované boli aj štyri trakčné meniarne.

PRIJÍMATEĽ: Slovenská správa ciest

miesto realizácie projektu: Prešovský kraj

nenávratný finančný príspevok: 11,1 mil. eur

VÝSTUP PROJEKTU:

- 3  zmodernizované križovatky v meste Prešov

- ul. Rusínska - Arm. gen. Svobodu, križovatka

- Solivarská okružná križovatka

- Levočská - Obrancov mieru križovatka, most

Projekt zahŕňal rekonštrukciu 2 priesečných križovatiek a prebudovanie jednej priesečnej križovatky na okružnú.

Rekonštrukcia križovatiek na cestách I.triedy III.etapa

v PO kraji

Názov projektu

cesty I. triedy

Príklady úspešne realizovaných projektov

Názov projektu

Názov projektu

PRIJÍMATEĽ: Dopravný podnik mesta Žiliny s. r. o.

miesto realizácie projektu: Žilinský kraj

nenávratný finančný príspevok: 15,6 mil. eur

VÝSTUP PROJEKTU:

- 29  nových nízkopodlažných trolejbusov

V Žiline sa realizovali spolu tri projekty nákupu trolejbusov. V prvej fáze bolo zakúpených 15 trolejbusov, neskôr si Dopravný podnik mesta Žilina uplatnil opciu v  zmluve s dodávateľom na ďalších 12 kusov trolejbusov.  Zakúpené boli ešte dva nízkopodlažné trolejbusy s pomocným pohonom, ktoré slúžia na obslúženie koncového rekreačného a oddychového územia.

Trolejbusy pre Žilinu (3 projekty)

Modernizácia el. trate Dúbravsko – Karloveská radiála

verejná doprava

Príklady úspešne realizovaných projektov

verejná doprava

Informatizácia spoločnosti napredovala nasledovne

- Úspešná realizácia dopytovo-orientovanej výzvy WIFI pre Teba

- V roku 2020 boli schválené na Riadiacom výbore pre PO7 OPII 2 zámery národných projektov

- V priebehu roku 2020 bolo uzavretých 219 nových zmlúv na národné a dopytovo orientované projekty, pričom k 31.12.2020 bolo v implementácii 571 projektov, z toho:

- 47 národných projektov,

- 524 dopytovo-orientovaných projektov;

INFORMATIZÁCIA

Aktivity za rok 2020

v rámci výzvy prebehlo šesť hodnotiacich kôl, pričom počet predložených žiadostí o NFP do 31.12.2020 je 492.

Hlavné oblasti informatizácie v rámci OPII

492 projektov WIFI pre Teba.

eGovernment cloud.

- Z pohľadu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja  a informatizácie SR považujeme za kľúčové projekty zameriavajúce sa na kybernetickú bezpečnosť. V roku 2020 začala implementácia národného projektu „Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe“. Hlavným cieľom národného projektu je vytvorenie siete adekvátne odborne a technicky vybavených jednotiek CSIRT schopných zabezpečiť prevenciu a odhaľovanie kybernetických incidentov na celonárodnej úrovni.

eZdravie.

digitálne služby pre občanov.

kybernetická bezpečnosť.

- Rozšírenie portfólia služieb a inovácia služieb elektronického zdravotníctva - projekt rieši rozšírenie služieb a inováciu služieb elektronického zdravotníctva (eZdravie)

- Elektronizácia služieb regionálneho a vysokého školstva SR - realizáciou projektu je primárne priniesť občanovi (rodič, dieťa / žiak / poslucháč / študent, pedagogický a odborný zamestnanec, podnikateľ) nové možnosti prístupu k vybaveniu jednotlivých životných situácií, ktoré nastávajú v rámci vzdelávacieho procesu na úrovni regionálneho školstva a vysokého školstva.

- Zvyšovanie úžitkovej hodnoty digitálnych služieb pre občanov, podnikateľov a inštitúcie verejnej správy /Modernizácia Ústredného portálu verejnej správy - hlavným cieľom projektu je pomocou vylepšených funkcionalít ústredného portálu verejnej správy www.slovensko.sk jednoduchšie, efektívnejšie a rýchlejšie realizovať všetky centralizované elektronické služby štátu a samospráv.

Príprava verejných obstarávaní na národné projekty

11 vyhlásených verejných obstarávaní na národné projekty k 31.12.2020

Nasledujúce vyhlásenie verejných obstarávaní bude vykonané v roku 2021, čo bude znamenať realizáciu projektov, ktoré budú mať najväčší prínos pre občanov ako napr. národný projekt:

V operačnom programe Integrovaná infraštruktúra je oblasť výskumu, vývoja a inovácií  realizovaná v prioritných osiach 9 - 12 s  alokáciou 1 905 020 362 € prostredníctvom sprostredkovateľských orgánov pre  túto oblasť, a to Ministerstva hospodárstva SR a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.

VÝSKUM A INOVÁCIE

Výskum a inovácie pod hlavičkou OPII

Aktivity za rok 2020

NENÁVRATNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK SA POSKYTUJE V PIATICH DOMÉNACH INTELIGENTNEJ ŠPECIALIZÁCIE

STRATÉGIE SR (RIS3 SK)

Výkonnosť časti VaI bola v roku 2020 výrazne ovplyvnená pandémiou ochorenia COVID-19. Došlo k realokácii 
a prerozdeleniu voľných zdrojov operačných programov na realizáciu opatrení v boji s pandémiou, vrátane podpory MSP prostredníctvom finančných nástrojov a na vyhlásenie výziev na podporu aktivít súvisiacich s prijímaním opatrení proti šíreniu pandémie a odstraňovaním a zmierňovaním jej dôsledkov.  V sledovanom roku pribudlo 198 nových projektov v sume 319 306 518 € a bolo dosiahnuté čerpanie zdrojov EU vo výške 238 433 939 €.

Nové projekty

198

Hodnota projektov

preplatených z EÚ

238 mil. €

Zmluvy na projekty

V hodnote

319 mil. €

Výzvy/vyzvania   -   K 31.12.2020 bolo celkom vyhlásených

46

dopytovo-orientovaných

výziev v alokácii

1 484 777 841 €

11

vyzvaní pre technickú pomoc v alokácii

84 157 539 €

1

vyzvanie pre veľký projekt v alokácii

55 650 000 €

11

vyzvaní pre národné projekty v alokácii

222 034 636 €

2

vyzvania pre finančné nástroje v alokácii

531 245 000 €

Celkový stav a vývoj OP II časť Výskum a inovácie

V roku 2020 bolo vyhlásených 9 DOP výziev v alokácii 151 mil. € zameraných najmä na podporu mobilizácie a využitia potenciálu výskumných inštitúcií pri boji proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 a znižovaní negatívnych následkov pandémie a podporu účasti slovenských výskumných inštitúcií v medzinárodných výskumných projektoch zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19; podporu rozvoja podnikania MSP v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, podporu sieťovania podnikov, podporu rozvoja podnikania MSP a spolupráce so strednými odbornými školami, podporu sieťovanie podnikov a podporu MSP v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu vo vybraných regiónoch Banskobystrického a Prešovského samosprávneho kraja v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions.

V roku 2020 v rámci boja proti pandémii COVID-19 na podporu pre mikro, malé a stredné podniky boli schválené prostriedky v sume 82 584 999,99 €.

Platí pre prioritné osi

9 a10

Pokrok dosiahnutý v roku 2020

PRIEMYSEL

PRE 21. STOROČIE

ZDRAVÉ POTRAVINY

A ŽIVOTNÉ

PROSTREDIE

DOPRAVNÉ PROSTRIEDKY

PRE 21. STOROČIE

ZDRAVIE OBYVATEĽSTVA

A ZDRAVOTNÍCKE

TECHNOLÓGIE

DIGITÁLNE SLOVENSKO

A KREATÍVNY PRIEMYSEL

PRIJÍMATEĽ: SOVA Digital, a. s.

miesto realizácie projektu: Košice

VÝSTUP PROJEKTU: Spoločnosť si v rámci projektu vytvorila nový inovatívny produkt s názvom TestBed 4.0. Ide o jedinečné laboratórium, pracovisko určené na navrhovanie a overovanie riešení a princípov Industry 4.0 pred ich aplikovaním do priemyselných podnikov. Projekt realizoval výskum interakcie reálnych procesov vo výrobe s digitálnymi simulačnými modelmi. Analýzy, ktoré boli vykonávané na vytvorených kyber-fyzikálnych systémoch, prispeli k vzniku nových stratégií riadenia výroby a logistiky v priemysle. Podstatou a účelom projektu bolo vytvoriť systém, z ktorého bude možné získavať všetky dôležité dáta, ktoré vznikajú v reálnych výrobných a logistických systémoch. Spojenie s digitálnymi modelmi umožní vytvárať plynulejšie toky všetkých procesov 
v priemyselných podnikoch. Zámerom pracoviska je aj rozvoj vzdelávania a vytváranie spolupráce priemyslu 
a univerzít.

Laboratórium TestBed 4.0.

Inovácia výrobného procesu v spoločnosti XRAY, s.r.o.

Projekt  1

Projekt 2

Názov projektu

PRIJÍMATEĽ: XRAY, s. r. o.

miesto realizácie projektu: Trenčín

VÝSTUP PROJEKTU: Spoločnosť XRAY, s. r. o., pôsobí na trhu závodných automobilov. Takmer 100 % všetkých výrobkov si spoločnosť vyvíja a kompletne vyrába vo svojich vlastných výrobných priestoroch a na vlastných technológiách. Cieľom projektu bola inovácia výrobného procesu a zavedenie výroby úplne novej kategórie automodelov 1/8 GT, ktorá je taktiež ako väčšina ostatných automodelov vo verzii so spaľovacím motorom alebo 
s elektrickým motorom. Za týmto účelom boli obstarané zariadenia, a to CNC sústruh a päť kusov CNC fréz. Nákupom uvedených technológií sa zabezpečila automatizácia výrobného procesu a rozšírili sa výrobné kapacity súčasnej výrobnej prevádzky.

Nové výrobné technológie

Produkty spoločnosti

Názov projektu

VÝSKUM A INOVÁCIE

Príklady úspešne realizovaných projektov

Implementácia digitálnych softvérov do výroby

Celkové oprávnené výdavky projektu (NFP + vlastné zdroje)

981 977,67  €

Celkové oprávnené výdavky projektu (NFP + vlastné zdroje)

Nenávratný finančný príspevok

500 391,12 €

343 692,18 €

Nenávratný finančný príspevok

275 215,12 €

VÝSKUM A INOVÁCIE

V roku 2020 sa realizovali informačné a komunikačné aktivity prioritne s cieľom informovať verejnosť, potenciálnych žiadateľov o možnostiach podpory v rámci vyhlásených a plánovaných výziev pre Výskum a inovácie v rámci OP II, ako aj prezentovať úspešné projekty v rámci mediálnej kampane. Vzhľadom na  mimoriadnu situáciu v dôsledku šírenia ochorenia COVID-19 museli byť viaceré komunikačné aktivity prehodnotené a prispôsobené aktuálnej situácii.

Online kampaň 2020

Informácie o komunikačných aktivitách programu

V rámci riadenej publicity boli zverejňované oznamy k aktuálnym výzvam, na webových sídlach

Návštevnosť opvai.sk zaznamenala  v roku 2020 46 tis. návštev, www.mhsr.sk podstránka EÚ a fondy/eurofondy 6 862, www.siea.sk 195 787, www.vyskumnaagentura.sk 105 134 užívateľov.

Využívala sa taktiež aj sociálna sieť Facebook, prostredníctvom ktorej boli publikované príspevky. MŠVVaŠ SR komunikovalo informácie aj na webovom sídle www.minedu.sk prostredníctvom tlačových správ.

Webové sídlo www.opvai.sk a doplnkové webové sídla a sociálne siete

Informačné semináre k vyhláseným výzvam

V roku 2020 zorganizovalo MH SR 4 informačné semináre (2 online a 2 prezenčnou formou) pre žiadateľov o NFP, na ktorých sa zúčastnilo 118 účastníkov. Poskytovanie informácií k zrušeným informačným seminárom bolo posilnené vyškolením pracovníkov IPC na podávanie informácií, konzultáciami cez rôzne komunikačné platformy a pod.

Pri realizácii informačných aktivít spolupracovalo s partnermi, a to najmä s informačnými a poradenskými centrami a s orgánmi štátnej správy.

VA v spolupráci s MŠVVaŠ SR zorganizovala  k 2 výzvam  informačné semináre pre žiadateľov. Spolu sa na uvedených podujatiach zúčastnilo 39 účastníkov.

www.vyskumnaagentura.sk

Hlavná komunikačná aktivita 2020

Hlavnou komunikačnou aktivitou v roku 2020 bolo pokračovanie mediálnej televíznej kampane z konca roka 2019, v mesiacoch v januári a februári 2020 vo verejnoprávnej televízii na oboch kanáloch (Jednotka a Dvojka), v  komerčných televíziách – JOJ Group (TV JOJ, Plus, Wau), TV Markíza a kanál Doma a Dajto a v spravodajskej televízii TA3. Krátky televízny spot o operačnom programe Výskum a inovácie (teraz operačný program integrovaná infraštruktúra časť VaI) slúžil na zvyšovanie povedomia o možnostiach podpory pre vedu a výskum z Európskych štrukturálnych a investičných fondov.

MH SR plánovalo v roku 2020 zrealizovať mediálnu kampaň (v TV, v rozhlase a na internete). Z dôvodu mimoriadnej situácie týkajúcej sa ochorenia COVID-19 nepristúpilo k obstarávaniu vysielacieho času v rozhlase, televízii a online priestore.

www.mhsr.sk

www.opvai.sk

V súvislosti s vyhlásením výziev zameraných na boj proti pandémii vyvolanej ochorením COVID-19 MŠVVaŠ SR realizovalo mesačnú online kampaň prostredníctvom animovaných web bannerov s prelinkom na predmetné výzvy na webovom sídle.