Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

ČASŤ A

# IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

| CCI | 2014SK16M1OP001 |
| --- | --- |
| Názov | Integrovaná infraštruktúra |
| Verzia | 2021.0 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom | 24.5.2022 |

IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ	1

2.	PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	7

2.1.	Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.	7

3.	VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	10

3.1.	Prehľad o vykonávaní	10

3.2.	Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	21

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i	21

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii	25

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1a	29

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1b	35

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3a	43

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3b	50

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3c	55

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 12 / 3d	62

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i	69

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii	72

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i	76

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d	78

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a	85

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b	87

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a	91

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b	93

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c	96

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1a	109

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1b	116

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 13	124

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.1	127

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.2	128

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8	129

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1	131

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2	132

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky	133

Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci	134

3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	139

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu	139

Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, EFRR REACT-EU, ESF, ESF REACT-EU a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]	140

Tabuľka 8: Použitie krížového financovania	271

Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)	273

Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF a ESF REACT-EU)	274

4.	ZHRNUTIE HODNOTENÍ	275

6	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	278

7.	ZHRNUTIE PRE OBČANOV	284

8.	SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV	285

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	285

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	288

Úver	290

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	292

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	295

Mezzanínové financovanie	297

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII	300

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII	303

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII	306

Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II	309

FLPG_SIHAZ1_BKS	312

SIH antikorona záruka 1	314

FLPG_SIHAZ1_CSOB	317

SIH antikorona záruka 1	319

FLPG_SIHAZ1_OTP	322

Úver so SIH antikorona zárukou 1	324

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	326

Úver s antikorona zárukou SIH 1	329

FLPG_SIHAZ1_SLSP	331

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom	334

FLPG_SIHAZ1_TB	336

Úver so SIH antikorona zárukou 1	338

FLPG_SIHAZ1_UCB	341

SIH Antikorona záruka 1	343

FLPG_SIHAZ1_VUB	346

Úver SIH antikorona záruka 1	348

FLPG_SIHAZ2A_BKS	351

SIH antikorona záruka 2	353

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	355

SIH antikorona záruka 2	358

FLPG_SIHAZ2A_J&T	360

N/A	363

FLPG_SIHAZ2A_OTP	365

Úver so SIH antikorona zárukou 2	367

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	370

Úver s antikorona zárukou SIH 2	372

FLPG_SIHAZ2A_PB	375

Antikorona úver	377

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	380

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	382

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	385

Úver SIH - (Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a)	387

FLPG_SIHAZ2A_TB	390

Úver so SIH antikorona zárukou 2	392

FLPG_SIHAZ2A_UCB	394

SIH Antikorona záruka 2	397

FLPG_SIHAZ2A_VUB	399

Úver SIH antikorona záruka 2	401

FLPG_UNICREDIT	404

Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG	406

PRSL_SZRB	409

EÚver - ROZVOJ	411

Priame investície	414

Priame investície	416

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	418

N/A	420

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	423

N/A	425

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	428

N/A	430

Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II	433

FLPG_SIHAZ1_BKS	436

SIH antikorona záruka 1	438

FLPG_SIHAZ1_CSOB	441

SIH antikorona záruka 1	443

FLPG_SIHAZ1_OTP	445

Úver so SIH antikorona zárukou 1	448

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	450

Úver s antikorona zárukou SIH 1	452

FLPG_SIHAZ1_SLSP	455

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom	457

FLPG_SIHAZ1_TB	460

Úver so SIH antikorona zárukou 1	462

FLPG_SIHAZ1_UCB	465

SIH Antikorona záruka 1	467

FLPG_SIHAZ1_VUB	470

Úver SIH antikorona záruka 1	472

FLPG_SIHAZ2A_BKS	474

SIH antikorona záruka 2	476

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	479

SIH antikorona záruka 2	481

FLPG_SIHAZ2A_J&T	484

N/A	486

FLPG_SIHAZ2A_OTP	489

Úver so SIH antikorona zárukou 2	491

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	494

Úver s antikorona zárukou SIH 2	496

FLPG_SIHAZ2A_PB	499

Antikorona úver	501

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	504

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	506

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	508

Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a"	511

FLPG_SIHAZ2A_TB	513

Úver so SIH antikorona zárukou 2	516

FLPG_SIHAZ2A_UCB	518

SIH Antikorona záruka 2	520

FLPG_SIHAZ2A_VUB	523

Úver SIH antikorona záruka 2	525

PRSL_SZRB	528

EÚver - ROZVOJ	530

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	533

Kapitál: N/A	535

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	537

N/A	539

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	542

N/A	544

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II	547

FLPG VVI_SLSP	550

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	552

FLPG VVI_VÚB	554

Portfóliová záruka	556

Priame investície	559

Priame investície	561

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II	564

FLPG VVI_SLSP	566

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	568

FLPG VVI_VÚB	571

Portfóliová záruka	573

Priame investície	575

Priame investície	577

9.	Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT	580

10	POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	582

10.1	Veľké projekty	582

10.	Spoločné akčné plány	586

11.	POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	589

11.1.	Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	589

11.2.	Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	590

11.3.	Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	590

11.4.	Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	590

11.5.	Úloha partnerov pri vykonávaní programu	590

12.	POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013	591

12.1.	Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení	591

12.2.	Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie	593

13.	OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9. Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku	594

14.	ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	595

14.1.	Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu	595

14.2.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov	595

14.3.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení	595

14.4.	V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí	595

14.5.	V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie	596

14.6.	Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov	596

15.	FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	597

16.	INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)	598

17.	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	599

Dokumenty	600

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti	601

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

Revízie OPII verzia 10.00 schválená Rozhodnutím EK C(2021)5736 final zo dňa 27.7.2021" Predmetom revízie je úprava finančného rámca OP formou interných presunov, úprava opisu typu a príkladov aktivít v rámci dotknutých prioritných osí, úprava vybraných merateľných ukazovateľov a hodnôt ukazovateľov, zmena údajov v príslušných kategóriách intervencií a aktualizácia zoznamu veľkých projektov. Zmeny finančných plánov sa dotkli aj finančných nástrojov vzhľadom na anti korona opatrenia. OPII verzia 11.00 z 10.8. 2021 Išlo o technickú revíziu, ktorej predmetom bola úprava miery spolufinancovania vo finančnom pláne OPII. Išlo o technickú revíziu, ktorej predmetom bola úprava miery spolufinancovania vo finančnom pláne OPII, tak aby bola uplatnená 100 % miera spolufinancovania z EÚ zdroja v účtovnom roku od 1. júla 2020 do 30. júna 2021 ako jedna z poskytnutých flexibilít EK vzhľadom na výskyt ochorenia COVID-19. K zmene došlo v systéme SFC2014 dňa 10.8.2021, programový dokument a jeho prílohy ostávajú bez zmeny. Táto zmena nebola predmetom schvaľovania v MV OPII a nebolo k nej vydané schvaľovacie rozhodnutie Komisie. Vyzvania a výzvy 2021 Kumulatívne k 31.12.2021 bolo vyhlásených 277 výziev a vyzvaní v celkovej sume 9 301 040 843€. V roku 2021 bolo vyhlásených 48 výziev a vyzvaní v celkovej sume 1 318 463 779€. Výzvy a vyzvania pre PO1 – 8 V roku 2021 bolo vyhlásených 35 priamych vyzvaní (MDV SR a MIRRI SR) a 7 DOP (MIRRI) s celkovou alokáciou za EÚ zdroj 1 178 892 350,82 €. V gescii MDV SR bolo vyhlásených 34 vyzvaní z toho najviac v PO3 a to celkovo 12 s alokáciou 176 358 640,50 €. Vyzvanie s najväčšou alokáciou 247 965 756,00 € bolo vyhlásené pre projekt ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička v uzle Žilina, I. etapa, (1.fáza) v PO1. V gescii SO MIRRI bolo vyhlásených 7 DOP výziev a 1 priame vyzvanie s celkovou alokáciou za EÚ zdroj 118 744 418€. Najväčšia alokácia bola vyčlenená v rámci DOP pre malé zlepšenia eGov služieb v sume 40 000 000,00 € a moderné technológie v sume 35 000 000,00 €. Vyzvania a výzvy 2021 pre PO9-13 V roku 2021 bolo vyhlásených 6 DOP výziev v alokácii 136 571 428 €. V gescii MŠVVaŠ SR boli výzvy zamerané na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji a na podporu nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. V gescii MH SR boli výzvy zamerané na podporu projektov, ktoré sú súčasťou európskeho projektu spoločného záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation; projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excelence) a projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc. K 31.12.2021 bolo vyhlásených 50DOP výziev v alokácii 1 488 182 269 €, 11 vyzvaní pre NP v alokácii 228 347 653,43 €, 2 vyzvania pre FN v alokácii 552 606 000 €, 11 vyzvaní pre TP v alokácii 84 365 539 € a 1 vyzvanie pre veľký projekt v alokácii 55 650 000 €. Kontrahovanie Kumulatívne kontrahovanie za všetky prioritné osi OP II k 31.12.2021 predstavuje 5 630 427 495,34 €, z toho v PO1-PO8 bolo 3 817 374 821,63€ a v PO9-PO13 bolo 1 813 052 673,71€, ide o netto kontrahovanie. V roku 2021 bolo zazmluvnených za celý OP II 1 110 342 401,86€, z toho v PO1-PO8 880 177 562,37€ a v PO9-PO13 230 164 839,49€, nie sú započítané mimoriadne ukončené projekty, ktoré neprispeli k cieľom programu. PO1 – 8 V roku 2021 bolo zazmluvnených 110 nových projektov (38 národných (NP), 65 DOP, 6 projektov technickej pomoci, 1 veľký projekt) v hodnote 880 177 562,37 €. Pri porovnaní koncoročných stavov môžeme hovoriť o čistom náraste kontrahovania v hodnote 622 095 990 €. Celkovo bolo k 31.12.2021 kumulatívne zazmluvnených 794 projektov v hodnote 3 817 374 822 €, čo predstavuje 95 % z alokácie OPII verzia 11.0. Na základe usmernenia CKO (Postup pre výpočet kontrahovania netto z 21.9.2021) sú v rámci výročnej správy uvádzané hodnoty kontrahovania netto. PO 9 – 13 V roku 2021 bolo zazmluvnených 405 projektov v sume 230 238 022,34 €, z toho 401 DOP v sume 224 345 969,73 € a 4 TP v sume 5 892 052,61€ Pri porovnaní koncoročných stavov ide o pokles kontrahovania v sume 89 068 496 €. K 31.12.2021 bolo zazmluvnených 1658 projektov v sume 1 813 052 674 € (14 NP, 1586 DOP, 1 VP, 15 FN, 42 TP), čo tvorí 91 % z alokácie VaI. Veľký projekt ACCORD (Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and), ktorého prijímateľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave a partnerom Univerzita Komenského v Bratislave je implementovaný v PO10. MŠVVaŠ SR poskytlo prijímateľom maximálnu možnú podporu v oblasti verejného obstarávania, ktoré malo najväčší vplyv na dosiahnutie stanovenej úrovne čerpania v roku 2021. Čerpanie v roku 2021 pri veľkom projekte ACCORD činilo 3 003 191,45 EUR Čerpanie na národnej úrovni Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom k 31.12.2021 predstavovali sumu 3 769 406 674,94 €, z toho zdroj EÚ 2 895 002 759,06 € (EFRR: 1 919 915 213,39 €, z toho zdroj EÚ 1 323 258 611,71 € a KF: 1 849 491 461,55 €, z toho zdroj EÚ 1 571 744 147,35 €). V roku 2021 boli schválené výdavky vo výške 787 536 577,22 €, z toho zdroj EÚ 588 148 648,99 € (EFRR: 569 375 238,78 €, z toho zdroj EÚ 402 843 656,42 € a KF: 218 161 338,44 €, z toho zdroj EÚ 185 304 992,57 €). Po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek v sume 195 694 085,52 € za zdroj EÚ (z toho EFRR: 33 470 225,26 € a KF: 152 675 234,94 €) predstavuje podiel 44,91 % (z toho EFRR: 34,21 % a KF: 62,59 %) čerpania prostriedkov EÚ, t. j. 2 699 308 673,54 € za zdroj EÚ (z toho EFRR: 1 280 239 761,13 € a KF: 1 419 068 912,41 €) na aktuálnej celkovej alokácii 6 009 937 611,00 € (z toho EFRR: 3 742 798 445,00 € a KF: 2 267 139 166,00 €). Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2020 predstavuje nárast o 538,40 mil. € za zdroj EÚ (z toho EFRR: 389,68 mil. € a KF: 148,72 mil. €), t. j. o 8,96 p. b. (EFRR 10,41 p.b. a KF: 6,15 p. b.). Príspevok k iniciatívam EK V rámci dopravnej časti OPII sa v roku 2021 ako súčasť podpory transformácie uhoľného regiónu horná Nitra a iniciatívy Catching-up Regions začali realizovať alebo boli vo vysokom štádiu prípravy projekty v rámci vyzvaní z roku 2020. Išlo o tieto projekty: - modernizácia cesty I/9 Chocholná - Mníchova Lehota, - modernizáciu vybraných úsekov ciest v NR kraji, - projekty zvyšovania pasívnej bezpečnosti v PO a BB kraji, - projektovú prípravu R1, R2 a R4 V časti VaI bolo k 31.12.2021 v rámci 5 DOP výziev (vyhlásených v roku 2020) zameraných na podporu iniciatív EK (transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra, podporu rozvoja podnikania a spolupráce so SOŠ vo vybraných okresoch PO a BB kraja a podporu MSP v rámci cestovného ruchu vo vybraných regiónoch PO a BB kraja) predložených celkom 464 ŽoNFP, z nich bolo zazmluvnených 194. Zdrojom hodnôt merateľných ukazovateľov v časti 3.2 sú exporty MU z ITMS2014+ prepočítané k 31.12.2021 a vygenerované dňa 16.03.2022.

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 725 839 166 € (100 %) Zazmluvnenie: 759 849 098 € (105 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 147 532 269 € Čerpanie: 452 029 122 € (62 %) / čistý ročný nárast 114 703 234,20 € Pokrok za rok 2021 - schválené 2 projektové zámery s indikatívnou sumou 32 935 717 € - 5 vyhlásených vyzvaní s alokáciou 421 015 162 € – z toho 1 veľký projekt a 4 národné projekty - podpis zmluvy o dielo pre pripravovaný veľký projekt s pracovným názvom „Uzol Žilina“ - 5 nových dieselových súprav - 15 nových elektrických súprav Viac ako polovica z dosiahnutého čerpania v roku 2021 bola realizovaná v rámci projektov ŽSR. K 31. 12. 2021 bolo zazmluvnených 14 projektov. Z toho v roku 2021 bolo zazmluvnených 5 projektov v sume 147 532 269 €. V procese hodnotenia sú 2 Žiadosti o NFP Problémy v implementácii: Najčastejšie problémy sa vyskytujú vo: - verejnom obstarávaní, - nedostatočne spracované dopravné modely, - zastaralé EIA posudky, - majetkoprávne vysporiadania pozemkov a konania s majiteľmi pozemkov, - komplikácie pri majetkoprávnom vysporiadaní pozemkov pri projekte „Uzol Žilina“ – objekty, ktoré sú predmetom komplikácií nie sú súčasťou projektu financovaného z OPII, majú však potenciálny dopad na omeškanie prác. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, spolupráca s JASPERS pri príprave žiadosti na veľký projekt „Uzol Žilina“. |
| 10 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | Alokácia: 107 345 015 (100 %) / ročný pokles 9 880 000 € Zazmluvnenie: 100 904 229 € (94,0 %) / čistý ročný pokles 8 018 186 € Čerpanie: 22 893 310 € (21,33 %) / čistý ročný nárast 11 082 450 € K poklesu alokácie došlo z dôvodu presunu prostriedkov do PO12 vo výške 9,88 mil. € (EÚ zdroj) na implementáciu FN v rámci revízie OPII, verzia 10.0 z dôvodu podpory nástrojov zameraných na COVID-19 opatrenia.. Miera kontrahovania naopak vzrástla o viac ako 1 %. V gescii MŠVVaŠ SR bola vyhlásená 1 DOP výzva s alokáciou 5,7 mil. €. Zazmluvnených bolo 11 DOP vo výške 2 463 062,13 €. K 31.12.2021 bolo zazmluvnených 36 projektov vo výške 100 904 229,02 €, z toho 30 DOP, 1 VP, 1 NP a 2 projekty FN. Z nich riadne ukončené boli 2 DOP. Implementácia VP ACCORD: úroveň čerpania projektu nie je uspokojivá ( v 2021 6 706 579 €), z dôvodu zdĺhavých VO a dodávok stavebných prác a tovarov, čo má vplyv na včasnú realizáciu projektu. Dvaja FS boli zazmluvnení na poskytovanie záručného nástroja FLPG VVI, v roku 2021 ho poskytoval jeden z nich. K poskytnutiu ani k zúčtovaniu tranží v roku 2021 nedošlo. Závažné problémy: - riziko nerealizovania aktivít NP „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky”v súvislosti s COVID-19, riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP. - Zdĺhavý proces verejných obstarávaní. - vplyv na výšku schváleného NFP je najmä pri VP a rastu cien stavebných materiálov. Prijaté opatrenie: - zmena národného projektu, ktorá reflektuje na situáciu v dôsledku COVID-19 a zavádza opatrenia pre podporu podnikateľov v oblasti inovácií (vouchre). |
| 11 | Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP | Alokácia: 683 437 672 € (100 %) / ročný nárast 19 703 000€ Zazmluvnenie: 657 935 992 € ( 96,27 %) / čistý ročný nárast 55 337 494 € Čerpanie: 386 762 062 € (56,59 %) / čistý ročný nárast 190 297 918 € V rámci revízie OPII došlo k navýšeniu alokácie PO o 19 703 000 € (EÚ zdroj). Zdroje boli využité na už zamluvnené projekty, prípravu a vyhlásenie novej DOP výzvy pre projekty Seal of Excelence (SoE), a ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP. V roku 2021 bola vyhlásená 1 DOP výzva s alokáciou 12,8 mil. € (EÚ zdroj) pre projekty SoE. Alokácia DOP výziev bola navýšená o 2 065 000 €. Pre vyčerpanie alokácie výziev bolo ukončených 5 DOP výziev (alokácia 41 929 000 €). Zazmluvených bolo 200 projektov v sume 39 020 492,47 €, úspešne ukončených 79 a mimoriadne ukončených 38. K 31.12.2021 bolo zazmluvených 796 projektov, z nich bolo 437 úspešne zrealizovaných a ukončených. V implementácii bolo 349 projektov (349 DOP, 6 FN a 4 NP). Vyzvanie pre FN bolo pre boj s COVID-19 navýšené o 25,36 mil. €. Zdroje boli alokované na SIH antikorona záruku 1 (SIHAZ1). Prebiehalo poskytovanie úverového nástroja Portfolio risk sharing loan (PRSL) prostredníctvom 1 FS, FLPG prostredníctvom 1 FS, seed a startup kapitálových investícií prostredníctvom 3 FS. K 31.12.2021 bolo ôsmimi FS prostredníctvom SIHAZ1 poskytnutých 3 104 úverov vo výške 164 mil. (EÚ+ ŠR) a 1 investícia prostredníctvom nástroja SIH antikorona kapitál (SIHAK) vo výške 0,71 mil. € (EÚ+ŠR). V roku 2021 boli v PO11 poskytnuté tranže v sume 165,38 mil. € a zúčtované tranže v sume 143,36 mil. €. Závažné problémy: riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP. Prijaté opatrenie: revízia plnenia výkonnostného rámca NP v roku 2021, nastavenie implementačných plánov NP do 2023. |
| 12 | Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji | Alokácia: 107 756 729 € (100 %) / ročný nárast 9 880 000 € Zazmluvnenie: 99 666 753 € (92,49 %) / čistý ročný nárast 15 438 099 € Čerpanie: 58 774 706 € (54,55 %) / čistý ročný nárast 35 119 823 € V rámci revízie OPII, verzia 10.0 došlo v roku 2021 z dôvodu nutnosti boja proti následkom pandémie COVID-19 k navýšeniu alokácie PO o 9 880 000 €. Realizácia PO bola zameraná najmä na implementáciu už zamluvnených žiadostí, prípravu a vyhlásenie novej DOP výzvy pre projekty SoE ako aj ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP. V roku 2021 bola vyhlásená bola 1 DOP výzva s alokáciou 13,07 mil. € (EÚ zdroj) a došlo k navýšeniu existujúcich vyzvaní pre FN o sumu 10 280 000 €. Zazmluvnených bolo 9 projektov v sume 5 388 220,84 €, úspešne ukončených bolo 10 projektov a mimoriadne ukončený bol 1. K 31.12.2021 bolo zazmluvnených 49 projektov, z ktorých bolo 30 úspešne zrealizovaných a ukončených. V implementácii bolo 19 projektov (12 DOP, 4 FN a 3 NP). Pre potrebu financovania opatrení na boj s COVID-19 bolo navýšené vyzvanie pre FN o 10,28 mil. €. Zdroje boli alokované na realizáciu nástroja SIHAZ 1. Prebiehalo poskytovanie PRSL prostredníctvom 1 FS a poskytovanie kapitálových investícií seed a startup kapitálového investovania prostredníctvom 3 FS. K 31.12.2021 bolo ôsmimi FS prostredníctvom SIHAZ 1 poskytnutých 623 úverov vo výške 42 mil. (EÚ+ ŠR) a 7 investícií prostredníctvom nástroja SIHAK vo výške 3,2 mil. € (EÚ+ŠR). V roku 2021 boli v PO12 poskytnuté tranže v sume 32,85 mil. € a zúčtované tranže v sume 26,54 mil. €. Závažné problémy: riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP. Prijaté opatrenie: revízia plnenia výkonnostného rámca NP v roku 2021, nastavenie implementačných plánov NP do 2023. |
| 13 | Technická pomoc VaI | Alokácia: 70 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 67 965 805 € (97,09 %), čistý ročný nárast o 633 408 € Čerpanie: 60 104 250 € (85,86 %), čistý ročný nárast o 8 154 743 € V roku 2021 nebolo vyhlásené žiadne vyzvanie. Zazmluvnené boli 4 projekty TP vo výške 5 892 052,61 €. Celkovo k 31.12.2021 bolo zazmluvnených 42 projektov vo výške 67 901 209,10 € a z nich bolo riadne ukončených 29 projektov. Implementovaných bolo 13 projektov (v prípade projektu prijímateľa MŠVVaŠ SR s ITMS2014+ s kódom 313051P829 došlo v roku 2021 v priebehu implementácie projektu v rámci žiadosti o zmenu k zníženiu NFP). Aktivity realizované v rámci projektov TP za rok 2021 boli zamerané na zabezpečenie adekvátneho materiálno-technického vybavenia a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov zamestnancov participujúcich na implementácii OPII, vrátane zabezpečenia financovania miezd týchto zamestnancov, ako aj na zabezpečenie aktivít hodnotenia OP a informovania širokej verejnosti a publicity OP a prispeli v súlade so stanovenými cieľmi projektov k podpore efektívnej implementácie OPII. Hradené boli aj odborné školenia (väčšinou online formou) súvisiace najmä s aktuálnou problematikou týkajúcou sa implementácie EŠIF. V rámci implementácie OP / projektov TP neboli okrem skutočností súvisiacich s pandémiou COVID-19 identifikované žiadne závažné problémy. |
| 2 | Cestná infraštruktúra (TEN-T) | Alokácia: 1 142 500 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 1 175 572 629 € (103 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 33 076 991 € Čerpanie: 767 725 711,26 € (67,2 %) / čistý ročný nárast 18 706 275,26 € Pokrok za rok 2021 - schválené 3 projektové zámery – ich indikatívna suma 32 446 546 € - 4 nové vyzvania s alokáciou 52 523 273 € - vybudovaných nových 7,9 km diaľnic K 31. 12. 2021 bolo v rámci PO2 kumulatívne zazmluvnených 13 projektov, v roku 2021 bolo zazmluvnených 5 projektov v sume 33 076 991 €. Celková dĺžka novovybudovaných diaľnic dosiahla k 31. 12. 2021 hodnotu 55,82 km. Problémy v implementácii Najčastejšie problémy sa vyskytujú v oblasti: - vysporiadania spätných korekcií, - nedodržiavanie termínu realizácie projektov a dopad na udelenie prípadných korekcií, - riziko predĺženia verejného obstarávania pri veľkých projektoch, - dĺžky trvania stavebného konania, - v rámci PO 2 eviduje RO 2 rizikové projekty: D1 Prešov, západ – Prešov, juh s rizikom 25 % korekcie za postupy pri VO a projekt D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza), kde existuje riziko nedodržania termínu ukončenia výstavby. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, intenzívna komunikácia s kontrolnými orgánmi pri riešení zistení z auditov a certifikačných overovaní. |
| 3 | Verejná osobná doprava | Alokácia: 369 337 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 330 646 884 € (90 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 119 207 083 € Čerpanie: 197 915 640 € (54 %) / ročný nárast 14 586 227,24 € Pokrok za rok 2021 - schválených 13 projektových zámerov s indikatívnou sumou 132 436 422 € - vyhlásených 12 vyzvaní s alokáciou 176 358 640 €. K 31. 12. 2021 je zazmluvnených 34 projektov. V roku 2021 bolo zazmluvnených 12 projektov v celkovej sume 119 207 083 €. Celková dĺžka zmodernizovaných električkových tratí dosiahla k 31. 12. 2021 hodnotu 14,66 km, počet dodaných nových vozidiel dráhovej MHD je 82 ks. Problémy v implementácii - dĺžka procesu VO a predchádzajúcich stupňov projektovej pripravy pri projekte dostavby električkovej trate v Petržalke v úseku Bosákova – Janíkov dvor, - 25 % korekcia na certifikované výdavky pri projekte Modernizácia električkových tratí –Dúbravsko – Karloveská radiála, - dĺžka procesu VO na projektoch na obnovu vozového parku VOD. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, - intenzívna komunikácia s kontrolnými orgánmi pri riešení zistení z auditov a certifikačných overovaní, pravidelná komunikácia s ÚVO o prebiehajúcich kontrolách VO za účelom akcelerácie výkonu kontroly. |
| 4 | Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Alokácia: 29 463 000 € Zazmluvnenie: 1 555 059 € (5 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 269 433 € Čerpanie: 1 398 439 € (4,7 %) / ročný nárast 727 173 € Pokrok za rok 2021 - schválenie 13 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 73 829 686 mil. € - 2 nové vyzvania s alokáciou 3 245 706 € - Vypracovaná 1 nová štúdia realizovateľnosti K 31.12.2021 bolo v rámci PO4 zazmluvnených 8 projektov. V roku 2021 pribudol do zazmluvnenia projekt „Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM - Danube Rehabilitation Measures)“ s hodnotou NFP 285 tis. €. Problémy v implementácii - absencia adekvátnej projektovej prípravy, - dlhodobý problém s nízkou absorpciou a výkonnosťou celej prioritnej osi. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov; - Identifikácia vhodných náhradných projektov v prioritnej osi s dostatočným absorpčným potenciálom a príspevkom k plneniu programových ukazovateľov PO4. |
| 5 | Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 223 951 749 € (100 %) Zazmluvnenie: 241 965 009 € (108 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 136 007 395 € Čerpanie: 23 629 587 € (10,5 %) / ročný nárast 9 123 513 € Pokrok za rok 2021 - schválené 2 projektové zámery s indikatívnou sumou 63 021 400 € - vyhlásené 2 nové vyzvania s alokáciou 69 159 279 € K 31.12.2021 bolo v rámci PO5 zazmluvnených 9 projektov. V roku 2021 pribudli do zazmluvnenia 4 projekty so sumou 136 007 395 €. Problémy v implementácii - nízka úroveň čerpania Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, - príprava zásobníka projektov nad rámec alokácie PO5 a príprava VO na rezervný zásobník projektov. Komunikácia s MF SR o možnosti financovania projektov technicko-hygienickej údržby, ktorá viedla k podpisu Zmlúv o dielo na THÚ Nové Zámky, Humenné a Zvolen. |
| 6 | Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Alokácia: 764 586 032 € Zazmluvnenie: 657 695 530 € (86 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 375 467 175 € Čerpanie: 161 091 411 € (21 %) / ročný nárast 28 060 496,71 Pokrok za rok 2021 - schválenie 15 nových projektových zámerov v indikatívnej sume 234 068 495 € - 9 nových vyzvaní s alokáciou 340 845 872 € - 8,34 km zrekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest K 31.12.2021 bolo v rámci PO6 zazmluvnených 45 projektov. V roku 2021 pribudlo do zazmluvnenia 12 nových projektov vrátane 2. Úseku R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany. K 31.12.2021 bolo zmodernizovaných 111,68 km a vybudovaných 6,26 km ciest I. triedy. Problémy v implementácii - problémy v rámci procesov majetkoprávneho vysporiadania, - povoľovacie konanie a VO pri viacerých projektoch, - riziko zrušenia verejného obstarávania pre projekt Košice Šaca – Košické Oľšany – riziko nedodržania termínu ukončenia realizácie projektu. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, Presun časti alokácie PO6 do PO5 za účelom podpory udržateľnej mobility a podpory PO s vyšším potenciálom čerpania. |
| 7 | Informačná spoločnosť | Alokácia: 676 940 302 EUR Zazmluvnenie: 570 849 844 EUR (84 %) / ročný nárast bez zahrnutia korekcií: 64 910 423 € Čerpanie: 147 158 024 EUR (22 %) / ročný nárast 16 435 719,43 EUR K 31.12.2021 bolo zazmluvnených 53 projektov v hodnote 53 355 301,52 €, z toho mimoriadne ukončené 3 DOP v hodnote 3 862 854,23 €. Pokrok za rok 2021 - zazmluvnených 65 projektov – všetky DOP, v hodnote 65 910 422,61 €, z toho bol mimoriadne ukončený 1 DOP v 256 247,38 €. Zakontrahovaná suma v roku 2021 predstavuje 2,43%. - vyhlásených 7 výziev a 1 priame vyzvaní v sume 115 744 418,32 € - K 31.12.2021 boli všetky vyzvania a výzvy na DOP uzavreté. V schvaľovacom procese bolo 71 ŽoNFP. Problémy v implementácii - posuny vo vyhlasovaní VO; - nemožnosť naplnenia cieľov projektu - mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov, ktoré mali vstupovať do čerpania v priebehu roka 2021. Prijaté opatrenia: - včasné vyhlásenie výziev a vyzvaní; - zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP; - zníženie administratívnej záťaže prijímateľov; - akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov; - pravidelné monitorovanie rizikovosti projektov a následné zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov. Hodnotenie činností IPC SO OPII PO7 pre účely propagovania vyhlásených výziev zorganizoval v roku 2021 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, pričom o uvedenom vždy informoval aj sieť IPC. Na predmetných seminároch boli žiadatelia informovaní o spôsobe predkladania žiadostí o NFP. |
| 8 | Technická pomoc | Alokácia: 87 000 000 EUR Zazmluvnenie: 79 240 768 EUR (91 %) Čerpanie: 53 592 266 EUR (62 %) / ročný nárast 8 243 281,77 EUR V priebehu roku 2021 bolo zazmluvnených 6 projektov technickej pomoci s hodnotou NFP 4,5 mil. € z čoho 1 projekt s hodnotou NFP 740 tis. € bol v danom roku aj riadne ukončený. K 31.12.2021 bolo v rámci PO8 celkovo zazmluvnených 49 projektov z čoho 30 bolo už riadne ukončených. V priebehu roku 2021 boli z prostriedkov technickej pomoci platobnou jednotkou uhradené predovšetkým výdavky za nasledovné aktivity: - refundácia miezd a vzdelávanie AK, - externá podpora (poskytovanie služieb), - mediálne, komunikačné kampane, informačné aktivity a publicita OPII. V roku 2021 neboli pri implementácii projektov PO 8 identifikované závažné problémy. |
| 9 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií | Alokácia: 1 021 780 946 € (100 %) / ročný pokles 4 403 000 € Zazmluvnenie: 886 579 894 € (86,77 % ) / čistý ročný nárast 133 461 807 € Čerpanie: 366 234 145 € (35,84%) / čistý ročný nárast 83 159 978 € V roku 2021 došlo k zníženiu alokácie PO v dôsledku interných presunov FP z PO6 do PO9 a z PO9 do PO11 na FN. Implementácia ŠC 9.5 sa sústredila na procesy hodnotenia a kontrahovania výzvy OPVaI-MH/DP/2018/1.2.2-21 a implementáciu ostatných DOP výziev. V roku 2021 boli vyhlásené 4 DOP výzvy v sume 110,7 mil. €. Navýšená bola výzva s kódom OPVaI-VA/NP/2017/1.1.1-02 o 4 655 343,01 € a OPVaI-RO/NP/2018/1.1.1-03 o 1 657 674,42 €. V roku 2021 bolo zazmluvnených 181 DOP vo výške 177 474 194,29 €. Celkovo bolo k 31.12.2021 zazmluvnených 735 projektov v sume 886 579 894 € (z toho 726 DOP, 6 NP, 3 projekty FN). Z nich riadne ukončených bolo 341 DOP projektov. V roku 2021 došlo vo FN k zníženiu alokácie na PO9 o 4,4 mil. €, najmä z dôvodu podpory nástrojov zameraných na COVID-19 opatrenia. Dvaja finanční sprostredkovatelia (FS) boli zazmluvnení na poskytovanie záručného nástroja FLPG VVI, v roku 2021 ho poskytoval jeden. V roku 2021 nedošlo v rámci PO9 k poskytnutiu ani k zúčtovaniu tranží. Závažné problémy: - riziko nerealizovania aktivít NP „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky” v dôsledku obmedzení súvisiacich s COVID-19 - riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP - proces verejných obstarávaní, ktorý často znemožňuje realizáciu rozsahom väčších projektov. Prijaté opatrenie: - zrealizovanie zmeny národného projektu, ktorá reflektuje na zmenu hospodárskej a sociálnej situácie v dôsledku šírenia pandémie COVID-19 a zavádza ďalšie podporné opatrenia pre podporu podnikateľov v oblasti inovácií (zavedenie inovačných poukážok). |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritné osi okrem technickej pomoci

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 27,10 |  |  | 15,74 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn. V kumulatívnej hodnote 15,74 km je započítaná hodnota 6,98 km za projekt B658 (Púchov – Považská Teplá). Vykazovaná hodnota 6,98 km predstavuje dĺžku zmodernizovanej trate zdokladovanej rozhodnutiami o predčasnom užívaní, za obe hlavné traťové koľaje. |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 27,10 |  |  | 24,69 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 15,74 |  |  | 15,43 |  |  | 13,91 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 8,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 8,77 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 1.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 21,57 | 0,53 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 78,57 | 1,988 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | EUR |  | 0,00 | 2013 | 3 291 125,00 | 681 384 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,51 |  | 10,07 |  | 10,11 |  | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 2,03 |  | 55,06 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 1 993 691,00 |  | 21 703 770,00 |  | 22 735 426,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 1 / 7iii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 |  |  | 43 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V zmysle metodiky pre vykazovanie tohto MU je uvedený počet len za súpravy, ktoré boli v rámci ŽoP už prefinancované. V prevádzke bolo 46 súprav. |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 |  |  | 64 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | počet |  | 1,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | počet |  | 1,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 14,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 51,00 |  |  | 51,00 |  |  | 46,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF | počet |  | 0,00 | 2013 | 1 050 000,00 | 0 |  | Zdroj : RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet |  | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 45 671 949 |  | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 48 073 199,00 |  | 78 367 125,00 |  | 73 807 854,00 |  | 75 327 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 65 591 005,00 |  | 60 758 000,00 |  | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0 |  |  | VA |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3 |  |  | VA |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MŠVVaŠ SR 0 |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 110,93 |  |  | VA 32,93 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MŠVVaŠ SR 78 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 0 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 1650 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 0 |  |  | MŠVVaŠ SR |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 8 478 000 |  |  | MŠVVaŠ SR 8 478 000 |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 0 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 4900 |  |  | MŠVVaŠ SR 4900 |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 5 |  |  | VA 5 Hodnota za plne realizované projekty. Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 18 |  |  | VA 18 Hodnota za plne realizované projekty - 5 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 13 Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  |  |  |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 19 |  |  | MŠVVaŠ SR 19 |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 2 |  |  | 2 za plne realizované projekty Na základe auditu bola hodnota 14,95 ponížená na 1 VA 1 MŠVVaŠ SR 1 |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 29 |  |  | VA 7 Hodnota za plne realizované projekty – 1 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 6 MŠVVaŠ SR 22 Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 0 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 3 |  |  | MŠVVaŠ SR 3 |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 22 845 |  |  | MŠVVaŠ SR 22 845 |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 80000 |  |  | MŠVVaŠ SR 80 000 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 108,00 |  |  | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 1 650,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 8 478 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 4 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 17,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 14,95 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 26,00 |  |  | 14,95 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 22 845,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 80 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 10.1. - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | počet | Rozvinutejšie | 16,00 | 2012 | 63,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2020, údaj za rok 2021 ešte nie je k dispozícii. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 26 |  | 20,00 |  | 25,00 |  | 21,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 21,00 |  | 20,00 |  | 12,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 10 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 248,00 |  |  | 10 |  |  | MH SR 10 Ukončené: 0 V realizácii: 10 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 248,00 |  |  | 222 |  |  | MH SR 222 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 0 |  |  | MH SR 0 VA 0 |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 72 |  |  | MH SR 65 VA 7 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu podnikov. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 7 |  |  | MH SR V realizácii: 7 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 35 |  |  | MH SR Zníženie hodnoty MU oproti roku 2020 (210) z dôvodu úpravy Zmluvy o financovaní FN – dodatok č. 7. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 |  |  | 3 |  |  | MH SR v realizácii: 3 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 |  |  | 122 |  |  | MH SR Zníženie hodnoty oproti roku 2020 (184) - MU je napĺňaný iba prostredníctvom jedného NP, v rámci ktorého je aktuálne (v zmysle poslednej zmeny zmluvy) zazmluvnená hodnota MU vo výške 122 podnikov. |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 1 |  |  | MH SR v realizácii: 1 |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 3 |  |  | MH SR |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 29,00 |  |  | 1 |  |  | MH SR Ukončené: 0 V realizácii : 1 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 29,00 |  |  | 34,16 |  |  | MH SR Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 33,00 |  |  | 5,06 |  |  | MH SR v realizácii: 5,06 VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 33,00 |  |  | 31,22 |  |  | MH SR 20,54 VA 10,68 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 20,07 |  |  | VA 20,07 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 0 |  |  | MH SR |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 18 |  |  | MH SR |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 |  |  | 5 830 771,61 |  |  | MH SR |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 |  |  | 12 040 003,43 |  |  | MH SR |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 0 |  |  | MH SR |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 19 |  |  | MH SR |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 0 |  |  | MH SR |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 20 |  |  | MH SR |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 32 |  |  | MH SR Zazmluvnených 26 jedinenčých výskumných inštitúcií. VA 8 Hodnota za čiastočne realizované projekty. Spolu 34 Duplicita 2 Uvádzame aj v rámci K0003 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný a došlo k zazmluvneniu vyššieho počtu výskumných inštitúcií. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0 |  |  | MH SR 0 |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 19 |  |  | MH SR 19 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu výskumných inštitúcií. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 36,00 |  |  | 0,5 |  |  | VA 0,5 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH SR 0 |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 36,00 |  |  | 40 |  |  | VA 5 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH SR 35 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH SR 0 |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 14 |  |  | VA 4 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH 10 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 |  |  | 0 |  |  | MH SR 0 |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 |  |  | 6 |  |  | MH SR 6 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 414,00 |  |  | 394,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 4,06 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 31,22 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 20,07 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 2 880 772,00 |  |  | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 9 970 596,00 |  |  | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 17,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 188,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 184,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.2 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | EUR | Rozvinutejšie | 119 829 000,00 | 2012 | 270 000 000,00 |  |  | Posledný dostupný údaj za rok 2020 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 121 960 000,00 |  | 138 382 000,00 |  | 139 199 000,00 |  | 160 457 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 137 729 000,00 |  | 85 675 000,00 |  | 98 723 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.3 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 40,83 | 2010 | 50,00 | 0,00 |  | Frekvencia podávania správ 2016 2018 2020 2023 Hodnota MU za rok 2020 bude dostupná v 4.Q 2022 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  |  |  | 34,26 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | 38,30 |  |  |  | 34,78 |  |

42

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 2 883,00 |  |  | Ukončené: 128 V realizácii: 2 764 + odstránenie duplicít. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 3 589,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2021 oproti roku 2020 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 137,00 |  |  | Ukončené: 128 V realizácii: 9 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 169,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2021 oproti roku 2020 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 142,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 142 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 220,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 2 613,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 2 613 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 2 884,00 |  |  | Ukončené: 129 V realizácii: 2 758 + odstránenie duplicít. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 3 367,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2021 oproti roku 2020 z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 10 421 751,78 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 16 497 826,54 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2021 oproti roku 2020 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 |  |  | 11 384 809,48 |  |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 |  |  | 20 880 000,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 320,50 |  |  | Ukončené: 320,50 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 408,50 |  |  | Zníženie oproti roku 2020 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 33,00 |  |  | Ukončené: 30 V realizácii: 3 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | Dôvody zníženia hodnoty "S" oproti minulým rokom: 1. v rámci projektov implementovaných v rámci ŠC 11.1 je MU vykazovaný iba prostredníctvom iného údaju/dáta (nie prostredníctvom projektového ukazovateľa), pre ktorý sa vopred nezazmluvňuje hodnota, preto je aktuálne vykázaná hodnota "S" nulová (hodnota je systémom ITMS vypočítaná automaticky). 2. v minulých rokoch sme do hodnoty "S" manuálne vykazovali predovšetkým výstupy realizácie národných projektov (nefinančná forma podpory), v rámci ktorých majú zazmluvnený rovnomenný iný údaj, do ktorého sú vykazované podniky, ktoré dostali nejakú formu podpory z NP, avšak tento údaj nie je z pohľadu definície a podmienok poskytovateľom nijak overovaný, preto sa MH SR rozhodlo, že hodnoty z tohto iného údaju z NP nebude vykazovať v rámci predmetného MU programu a nebude ho vykazovať už ani v rámci plánovanej hodnoty "S". Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 122,00 |  |  | Ukončené: 112 V realizácii: 10 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 148,00 |  |  | Zníženie hodnoty "S" oproti minulým rokom z dôvodu, že do hodnoty "S" sme manuálne vykazovali aj výstupy realizácie národných projektov (nefinančná forma podpory), v rámci ktorých majú zazmluvnený rovnomenný iný údaj, do ktorého sú vykazované podniky, ktoré dostali nejakú formu podpory z NP, avšak tento údaj nie je z pohľadu definície a podmienok poskytovateľom nijak overovaný, preto sa MH SR rozhodlo, že hodnoty z tohto iného údaju z NP nebude vykazovať v rámci predmetného MU programu a nebude ho vykazovať už ani v rámci plánovanej hodnoty "S". Do hodnoty "S" sú systémom ITMS automaticky napočítané iba hodnoty z projektového ukazovateľa, ktoré sú zazmluvnené v rámci DOP. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 38,00 |  |  | Ukončené: 12 V realizácii: 26 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU na projektovej úrovni. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 60,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 67,00 |  |  | Ukončené: 17 V realizacii: 50 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 14,00 |  |  | Zníženie hodnoty "S": 1.v rámci projektov ŠC 11.1 je MU vykazovaný cez projektový ukazovateľ, a z iného údaju, pre ktorý sa vopred nezazmluvňuje hodnota, preto sú do "S" cez ITMS automaticky napočítané iba hodnoty z projektového ukazovateľa v rámci DOP. 2. pôvodne sme do hodnoty "S" manuálne vykazovali výstupy národných projektov (nefinančná podpora), v ktorých majú zazmluvnený rovnomenný iný údaj - podniky ktoré dostali istú formu podpory z NP, MH SR rozhodlo, že ich nebude vykazovať v rámci MU programu a ani v plánovanej hodnote "S". Hodnota "S" je nižšia ako hodnota "F" lebo je vykazovaný prostredníctvom iného údaju, pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 8 151,00 |  |  | Ukončené: 0. V realizácii: 8 151 Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú cieľovú hodnotu ako aj zazmluvnenú hodnotu na projektovej úrovni. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 529,00 |  |  | Ukončené: 18 V realizácii: 511 |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 347,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2020 z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 221,00 |  |  | 2 075,00 |  |  | 1 253,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 611,00 |  |  | 3 625,00 |  |  | 3 645,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 105,00 |  |  | 60,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 191,00 |  |  | 203,00 |  |  | 223,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 114,00 |  |  | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 220,00 |  |  | 222,00 |  |  | 222,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 007,00 |  |  | 2 007,00 |  |  | 1 236,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2 221,00 |  |  | 2 075,00 |  |  | 1 253,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 798,00 |  |  | 3 403,00 |  |  | 3 428,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 7 617 064,21 |  |  | 4 031 221,08 |  |  | 2 253 430,13 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 19 211 807,63 |  |  | 20 261 760,61 |  |  | 21 594 802,19 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 9 305 760,00 |  |  | 1 988 209,32 |  |  | 17 399,65 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 20 880 000,00 |  |  | 19 566 000,00 |  |  | 19 566 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 262,50 |  |  | 140,50 |  |  | 38,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 453,50 |  |  | 484,50 |  |  | 536,50 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 21,00 |  |  | 18,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 124,00 |  |  | 71,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 90,00 |  |  | 50,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 300,00 |  |  | 178,00 |  |  | 201,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 17,00 |  |  | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 38,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 191,00 |  |  | 176,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 402,00 |  |  | 5 402,00 |  |  | 2 927,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 315,00 |  |  | 307,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 349,00 |  |  | 351,00 |  |  | 358,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 310,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 107,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 203,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 386 266,65 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |
| Konkrétny cieľ | 11.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | % | Menej rozvinuté | 41,70 | 2010 | 52,00 |  |  | Doplnený dostupný údaj za rok 2019. Údaj za rok 2020 by mal byť dostupný v 3Q 2022. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch |  |  | 62,2 |  | 60,60 |  | 58,10 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | 65,70 |  | 58,40 |  | 51,20 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 1 142,00 |  |  | Ukončené: 14 V realizácii: 1 135 + odstránenie duplicít Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 1 657,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 14,00 |  |  | Ukončené: 14 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 19,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 1 135,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 135 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 1 638,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 214 285,70 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 407 142,83 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 2 149,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 2 149 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 2 329,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 185,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 185 |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 220,00 |  |  | Zníženie hodnoty MU dosiahnutej v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 v zmysle úpravy zmluvy v rámci NP, ktorý ako jediný napĺňa tento MU. |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Ukončené : 0 V realizácii: 1 |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zníženie hodnoty MU v zmysle úpravy zmluvy v rámci NP, ktorý tento MU ako jediný napĺňa. |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 41,00 |  |  | Ukončené: 14 V realizácii: 33 + odstránenie duplicít Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 54,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 - revízia OPII, verzia 9.0. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 367,00 |  |  | 363,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 163,00 |  |  | 1 023,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 8,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 13,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 361,00 |  |  | 361,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 150,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 107 142,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 278 571,41 |  |  | 64 285,71 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 512,00 |  |  | 512,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 78,00 |  |  | 78,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 18,00 |  |  | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 48,00 |  |  | 33,00 |  |  | 30,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 021,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 021,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 020,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |
| Konkrétny cieľ | 11.2 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | % | Menej rozvinuté | 30,40 | 2012 | 35,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2020. Zdroj: ŠÚ SR na zíklade osobitného spracovania pre potreby SBA. Predbežný údaj za rok 2021 by mal byť k dispozícii na konci mája 2022. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 28,80 |  | 27,80 |  | 27,50 |  | 28,10 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 29,00 |  | 29,30 |  | 29,40 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 11 / 3c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 6 975,00 |  |  | 8 532,00 |  |  | Ukončené: 315 V realizácii: 8 534 + odstránenie duplicít. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 6 975,00 |  |  | 10 467,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 563,00 |  |  | 558,00 |  |  | Ukončené: 315 V realizácii: 249 + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 563,00 |  |  | 2 039,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššiemu počtu podnikov. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 4 680,00 |  |  | 5 435,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 5 435 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 4 680,00 |  |  | 4 680,00 |  |  | Pre informáciu uvádzame, že dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2022 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 2 850,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 2 850 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 3 748,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 74 653 000,00 |  |  | 51 727 783,08 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 74 653 000,00 |  |  | 82 217 665,29 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 309 000 000,00 |  |  | 589 751 422,13 |  |  | Implementáciou projektov sa podarilo prekročiť aktuálnu plánovanú cieľovú hodnotu na projektovej úrovni. |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 309 000 000,00 |  |  | 309 120 000,00 |  |  | Pre informáciu uvádzame, že dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2022 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 730,00 |  |  | 563,69 |  |  | Ukončené: 563,69 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 730,00 |  |  | 832,25 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 34,00 |  |  | Ukončené: 34 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 26,00 |  |  | Zníženie hodnoty "S": 1.v rámci projektov ŠC 11.3 je MU vykazovaný cez projektový ukazovateľ, a z iného údaju, pre ktorý sa vopred nezazmluvňuje hodnota, preto sú do "S" cez ITMS automaticky napočítané iba hodnoty z projektového ukazovateľa v rámci DOP.2. pôvodne sme do hodnoty "S" manuálne vykazovali výstupy národných projektov (nefinančná podpora), v ktorých majú zazmluvnený rovnomenný iný údaj - podniky ktoré dostali istú formu podpory z NP, MH SR rozhodlo, že ich nebude vykazovať v rámci MU programu a ani v plánovanej hodnote "S". Hodnota "S" je nižšia ako hodnota "F" lebo je vykazovaný prostredníctvom iného údaju, pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 402,00 |  |  | 139,00 |  |  | Ukončené: 137 V realizácii: 2 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 402,00 |  |  | 298,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 380 000 000,00 |  |  | 143 044 773,21 |  |  | Dosiahnutá hodnota MU v roku 2021 je nižšia ako v roku 2020 z dôvodu, že došlo k zmene spôsobu jeho výpočtu. V min. roku bola do MU vykázaná celková suma reálne vyplatená fin. sprostredkovateľmi (EÚ + ŠR zdroj). Aktuálne do MU sa vykazujú iba EU + ŠR zdroje reálne kryté novytvorenými zárukami na účtoch (reálne cashovým krytím) spolu s vyplatenými úrokovými dotáciami, čo považujeme za správne. |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 380 000 000,00 |  |  | 385 000 000,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia finančného nástroja vo vyššom objeme. |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 4 370,00 |  |  | 5 313,00 |  |  | Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú ako aj zazmluvnenú hodnotu MU. |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 4 370,00 |  |  | 4 370,00 |  |  | Pre informáciu uvádzame, že dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2022 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 16,00 |  |  | Ukončené: 16 |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 30,00 |  |  | Zníženie hodnoty MU v zmysle úpravy zmluvy v rámci NP, ktorý tento MU ako jediný napĺňa. |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 4 513,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 4 513 |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 6 816,00 |  |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 6 391,00 |  |  | 2 209,00 |  |  | 1 000,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 5 400,00 |  |  | 4 758,00 |  |  | 4 749,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 378,00 |  |  | 305,00 |  |  | 74,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 541,00 |  |  | 1 556,00 |  |  | 1 547,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 4 306,00 |  |  | 81,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 968,00 |  |  | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 845,00 |  |  | 1 845,00 |  |  | 921,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 43 152 647,87 |  |  | 22 231 206,48 |  |  | 9 026 432,46 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 75 232 241,95 |  |  | 81 541 385,98 |  |  | 73 151 380,06 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 409 619 421,00 |  |  | 23 282 724,39 |  |  | 988 135,76 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 167 433 000,00 |  |  | 87 470 000,00 |  |  | 87 470 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 520,50 |  |  | 369,00 |  |  | 93,50 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 720,00 |  |  | 752,00 |  |  | 773,75 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 32,00 |  |  | 24,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 130,00 |  |  | 43,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 127,00 |  |  | 91,00 |  |  | 28,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 293,00 |  |  | 199,00 |  |  | 208,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 223 372 023,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 4 202,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 1 716,00 |  |  | 1 908,00 |  |  | 722,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 343,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 141,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 311,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 891,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 673 128,33 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 982,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |
| Konkrétny cieľ | 11.3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | % | Menej rozvinuté | 54,50 | 2013 | 59,00 | 54,90 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 53,60 |  | 54,90 |  | 54,60 |  | 53,60 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 52,70 |  | 52,80 |  | 54,50 |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 12 / 3d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 3 900,00 |  |  | 3 376,00 |  |  | Ukončené: 28 V realizácii: 3 499 + odstránenie duplicít |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 3 900,00 |  |  | 5 872,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 191,00 |  |  | Ukončené: 28 V realizácii: 167 + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 621,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 1 430,00 |  |  | 1 382,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 382 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 1 430,00 |  |  | 1 430,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 1 950,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 950 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 1 025,00 |  |  | Ukončené: 1 V realizácii: 1 024 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU na projektovej úrovni. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 1 260,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 8 458 000,00 |  |  | 1 879 616,42 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 8 458 000,00 |  |  | 5 799 901,92 |  |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 102 000 000,00 |  |  | 152 642 706,71 |  |  | Implementáciou projektov sa podarilo prekročiť aktuálnu plánovanú cieľovú hodnotu na projektovej úrovni. |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 102 000 000,00 |  |  | 102 117 000,00 |  |  | Pre informáciu uvádzame, že dodatkom k zmluve o poskytovaní FN sa bude v roku 2022 navyšovať zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 50,00 |  |  | 24,00 |  |  | Ukončené: 21 V realizácii: 3 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 50,00 |  |  | 29,50 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 11,00 |  |  | 9,00 |  |  | Ukončené: 9 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 9.0. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | Zníženie hodnoty "S" oproti minulým rokom z dôvodu, že do hodnoty "S" sme manuálne vykazovali aj výstupy realizácie národných projektov (nefinančná forma podpory), v rámci ktorých majú zazmluvnený rovnomenný iný údaj, do ktorého sú vykazované podniky, ktoré dostali nejakú formu podpory z NP, avšak tento údaj nie je z pohľadu definície a podmienok poskytovateľom nijak overovaný, preto sa MH SR rozhodlo, že hodnoty z tohto iného údaju z NP nebude vykazovať v rámci predmetného MU programu a nebude ho vykazovať už ani v rámci plánovanej hodnoty "S". Do hodnoty "S" sú systémom ITMS automaticky napočítané iba hodnoty z projektového ukazovateľa, ktoré sú zazmluvnené v rámci DOP Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 9.0. |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Rozvinutejšie | 135 000 000,00 |  |  | 51 840 719,35 |  |  | Dosiahnutá hodnota MU v roku 2021 je nižšia ako v roku 2020 z dôvodu, že došlo k zmene spôsobu jeho výpočtu. V min. roku bola do MU vykázaná celková suma reálne vyplatená fin. sprostredkovateľmi (EÚ + ŠR zdroj). Aktuálne do MU sa vykazujú iba EU + ŠR zdroje reálne kryté novytvorenými zárukami na účtoch (reálne cashovým krytím) spolu s vyplatenými úrokovými dotáciami, čo považujeme za správne. |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Rozvinutejšie | 135 000 000,00 |  |  | 135 000 000,00 |  |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 1 398,00 |  |  | 1 369,00 |  |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 1 398,00 |  |  | 1 398,00 |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 13,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 13 |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 5 262,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 5 262 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 7 574,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 493,00 |  |  | Ukončené: 1 V realizácii: 492 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. V rámci NP došlo k prekročeniu zazmluvnenej hodnoty MU. |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 411,00 |  |  | Hodnota nižšia ako „F”z dôvodu, že v rámci NP došlo k prekročeniu zazmluvnenej hodnoty MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 130,00 |  |  | 44,00 |  |  | Ukončené: 16 V realizácii: 33 + odstránenie duplicít |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 130,00 |  |  | 79,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 682,00 |  |  | 1 585,00 |  |  | 814,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 503,00 |  |  | 4 242,00 |  |  | 4 238,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 114,00 |  |  | 105,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 404,00 |  |  | 396,00 |  |  | 393,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1 155,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 278,00 |  |  | 32,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 510,00 |  |  | 1 511,00 |  |  | 799,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 801,00 |  |  | 642,00 |  |  | 328,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 751,00 |  |  | 751,00 |  |  | 751,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 1 665 330,72 |  |  | 514 868,31 |  |  | 269 157,04 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 2 535 124,69 |  |  | 2 894 429,12 |  |  | 3 097 044,56 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 101 549 533,00 |  |  | 140 686,14 |  |  | 83 986,14 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 33 974 000,00 |  |  | 900 000,00 |  |  | 900 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 21,00 |  |  | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 29,50 |  |  | 33,50 |  |  | 38,50 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 9,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 110,00 |  |  | 43,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 65 471 503,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 1 146,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 3 588,00 |  |  | 3 592,00 |  |  | 2 235,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 328,00 |  |  | 328,00 |  |  | 132,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 29,00 |  |  | 21,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 76,00 |  |  | 67,00 |  |  | 60,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 846,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 370,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 750,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 026,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 410,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |
| Konkrétny cieľ | 12.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 51,80 | 2011 | 57,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2020. Dostupnosť údajov za rok 2021 bude k dispozícii začiatkom roku 2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 63,20 |  | 64,70 |  | 64,70 |  | 67,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 66,40 |  | 64,90 |  | 62,60 |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 2 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 |  |  | 55,82 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 |  |  | 96,32 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 47,92 |  |  | 29,71 |  |  | 16,53 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 96,29 |  |  | 96,29 |  |  | 96,29 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 16,53 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 31,85 |  |  | 19,57 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |

A

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 2.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | EUR |  | 0,00 | 2013 | 218 199 402,00 | 35 982 537,36 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 90,01 | -2,477 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 210,67 | 94,353 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 27 257 662,64 |  | 568 015 439,08 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 1,77 |  | 27,81 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 105,22 |  | 12,16 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 3 / 7ii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 |  |  | 14,66 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 |  |  | 14,67 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 98,00 |  |  | 82 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 98,00 |  |  | 132 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 14,66 |  |  | 7,89 |  |  | 7,89 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 14,67 |  |  | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 82,00 |  |  | 70,00 |  |  | 62,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 82,00 |  |  | 72,00 |  |  | 72,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 3,41 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 48,00 |  |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 58,00 |  |  | 58,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 0,00 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 0,00 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 0,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | EUR |  | 0,00 | 2013 | 6 066 520,00 | 2 853 394,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 2 853 394,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | počet |  | 157 657 489,00 | 2012 | 200 085 737,00 | 108 799 367 |  | Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 99 265 416,00 |  | 153 819 130,00 |  | 151 294 635,00 |  | 149 617 782,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 151 529 815,00 |  |  |  | 149 689 000,00 |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 4 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 2 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 4 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet |  | 11,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet |  | 11,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov |  |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov |  |  |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu | m3 |  | 70 000,00 | 2021 | 300 000,00 | 0 |  | Zdroj: ITMS2014+ |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 5 / 7d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 21,51 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 21,50 |  |  | 20,61 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | počet | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 82 |  |  | V rámci predloženého PZ a predloženej ŽoNFP bola prijímateľom navrhnutá hodnota ukazovateľa P0206 Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) v počte 80. V rámci implementácie projektu bola dosiahnutá cieľová hodnota merateľného ukazovateľa P0206 v hodnote 82, a táto hodnota zároveň zodpovedá počtu lokalít z aktuálne platnej verzie Čiastkovej zmluvy č. 18F110/1. Projekt „Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR“ je v súčasnosti v štádiu administratívneho a finančného ukončovania a uvedený rozdiel bude predmetom dodatku k ZoNFP Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | počet | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 80 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) |  |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | EUR | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 328 857,00 | 0 |  | Ukazovateľ sleduje rozdiel nákladov na jazdný čas na relevantných úsekoch železničných tratí pred realizáciou a po realizácii. Projekty sú realizované na tratiach mimo základnej siete TEN-T. V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | % | Menej rozvinuté | 44,06 | 2013 | 44,65 | 44,27 |  | Zdroj: ŽSR Miera elektrifikácie tratí ŽSR za rok 2021: 44,27 % (3 580 km celkom / 1 585 km elektrifikovaných) |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 0,20 | 0 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 2,27 | 0 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 43,98 |  | 43,73 |  | 44,33 |  | 44,33 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,33 |  | 44,31 |  | 44,28 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 300,00 | 300 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 45 671 949,00 |  | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 48 073 199,00 |  | 78 367 125,00 |  | 73 807 854,00 |  | 75 327 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 65 591 005,00 |  | 60 758 000,00 |  | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 22,20 |  |  | 7,85 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 22,20 |  |  | 31,99 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 6.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | EUR | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 27 826 327,00 | 10 356 320,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 15,67 | 0 |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 41,17 | 0 |  | Zdroj: ITMS2014+ |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 6 145 494,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 6 / 7b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 6,26 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 13,63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 432,00 |  |  | 111,68 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 432,00 |  |  | 530,74 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 77 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 101 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 13,63 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 103,34 |  |  | 94,84 |  |  | 78,34 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 316,12 |  |  | 277,79 |  |  | 102,88 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 75,00 |  |  | 38,00 |  |  | 35,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 88,00 |  |  | 82,00 |  |  | 79,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 77,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 93,34 |  |  | 77,31 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 8,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 0,00 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 0,00 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 0,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Konkrétny cieľ | 6.2 - Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | EUR | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 22 797 190,00 | 14 282 269,92 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83,00 | 2013 | 70,00 | 82 |  | Zdroj: štatistiky Policajného zboru SR. |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 6,11 | 0,32 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 13,77 | 2,12 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 13 860 340,92 |  | 82 852 346,00 |  | 83 915 016,00 |  | 91 453 941,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 73,00 |  | 109,00 |  | 90,00 |  | 104,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,35 |  | 0,78 |  | 0,72 |  | 0,99 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 2,22 |  | 2,32 |  | 2,11 |  | 4,28 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 104,00 |  | 110,00 |  | 113,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 1 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí |  |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí |  |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |
| Konkrétny cieľ | 7.1 - Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | % | Menej rozvinuté | 6,40 | 2012 | 48,00 | 42,40 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | % | Menej rozvinuté | 74,00 | 2012 | 90,00 | 87,1 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 49,30 |  | 49,30 |  | 42,40 |  | 42,40 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 88,20 |  | 92,60 |  | 78,50 |  | 79,40 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 36,00 |  | 29,80 |  | 25,10 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 78,00 |  | 74,20 |  | 76,50 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 15 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 276,00 |  |  | 3 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0107 z 300 na 276. |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 276,00 |  |  | 6 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0107 z 300 na 276. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 65,00 |  |  | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) |  | Ukazovateľ |  | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži |  | 2016 Ženy | 2015 Spolu |  | 2015 Muži |  | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 |  | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0106 |  | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| F | O0107 |  | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0107 |  | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| (1) |  | Identifikačný kód (ID) |  | Ukazovateľ |  |  |  |  |  | 2014 Spolu |  |  | 2014 Muži |  | 2014 Ženy |  |
| F |  | O0106 |  | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0106 |  | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| F |  | O0107 |  | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0107 |  | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |
| Konkrétny cieľ | 7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 11,60 | 2012 | 40,00 | 13,30 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 44,70 | 2012 | 70,00 | 75,30 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII Hodnota bola navýšená z dôvodu vykazovania vyššej hodnoty v rámci Eurostat |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 16,60 |  | 11,40 |  | 12,50 |  | 14,60 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 62,40 |  | 69,20 |  | 59,00 |  | 58,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 12,20 |  | 13,20 |  | 11,90 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 56,30 |  | 49,60 |  | 48,10 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 7 / 2c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 8 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 40,00 |  |  | 1,01 |  |  | Zdroj: SO OPII 1,01 % (2,53 % z plán. hodnoty) |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 9 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | % | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 2,61 |  |  | Zdroj: SO OPII 2,61 % (13,05 % z plán. hodnoty) |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 |  |  | 1,50 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 |  |  | 481,7164 |  |  | Zdroj: SO OPII Hodnota bola navýšená na základe hodnoty získanej zo strany NASES |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  | 0,006 |  |  | Zdroj: SO OPII 0,006 % (0,02 % z plán. hodnoty) Navýšené z dôvodu prepočtu MU podľa aktuálnych hodnôt, celkového počtu znevýhodnených osôb 2 290 011. |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 164 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 8 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 45 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 |  |  | 0 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII Cieľová hodnota vychádza z počtu 7409 inštitúcií (stav v čase prípravy OP II) vo verejnej správe, ktoré generujú použiteľné otvorené dáta. |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | % | Menej rozvinuté | 99,90 |  |  | 36,47 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0114 Zdroj: SO OPII (ITMS2014+) 36,47 % (36,51 % z plán. hodnoty) Cieľová hodnota vychádza z počtu 7409 inštitúcií (stav v čase prípravy OP II) vo verejnej správe, ktoré generujú použiteľné otvorené dáta. 36,31% z cieľovej hodnoty 7409 inštitúcií predstavuje 2690 inštitúcií |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000 |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 3350,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000. |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 45,83 |  |  | Zdroj: SO OPII Pôvodný merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol revíziou OPII, verzia 6.0 (schválená EK dňa 12.12.2019) zmenený na meratteľný ukazovateľ „Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“. Aktuálny merateľný ukazovateľ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 11 organizácií. (11/24=45,83%) |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 45,83 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0 |  |  | Navýšené z dôvodu aktuálneho preopočtu podľa príslušného projektového ukazovateľa. |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 21 |  |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | počet | Menej rozvinuté | 551,00 |  |  | 0 |  |  | Navýšené z dôvodu aktuálneho preopočtu podľa príslušného projektového ukazovateľa. |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | počet | Menej rozvinuté | 551,00 |  |  | 562 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 9,00 |  |  | 8,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 1,86 |  |  | 1,24 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 9,00 |  |  | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 4,94 |  |  | 4,32 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 39,98 |  |  | 38,61 |  |  | 18,53 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 1,22 |  |  | 11,34 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 173,00 |  |  | 133,00 |  |  | 80,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 46,00 |  |  | 37,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 36,47 |  |  | 36,31 |  |  | 42,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,08 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  |
| F | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  |
| S | O0110 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  |
| F | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  |
| S | O0113 | Podiel dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou. | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 0,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 0,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 0,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 0,00 |  |  |
| F | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  |
| S | O0300 | Dodatočný podiel inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) |  |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov |  |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 64,20 | 2012 | 74,00 | 62,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2021. Cieľový segmet: biznis sektor |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 59,00 |  | 67,00 |  | 65,00 |  | 65,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 64,20 |  | 64,20 |  | 64,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 59,90 | 2012 | 73,00 | 61,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2021. Porovnanie: populácia |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | % | Menej rozvinuté | 42,20 | 2012 | 74,00 | 61,80 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 60,00 |  | 65,00 |  | 64,00 |  | 62,00 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 61,80 |  | 69,60 |  | 51,30 |  | 47,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 59,90 |  | 59,90 |  | 59,90 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 47,90 |  | 42,20 |  | 42,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.5 - Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci.

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | počet | Menej rozvinuté | 5 000,00 | 2013 | 950 000,00 | 568796 |  | Zdroj údajov: SO OPII, Nases (počet stiahnutých otvorených dát cez portál data.gov.sk) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 492 942,00 |  | 626 346,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | % | Menej rozvinuté | 52,80 | 2012 | 70,00 | 81,60 |  | Zdroj: SO OPII, Eurostat; odkazuje na aktuálnu hodnotu 81,6 za rok 2020 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 81,60 |  | 82,00 |  | 66,50 |  | 67,10 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 53,50 |  | 53,50 |  | 58,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.7 - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 70,00 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.8 - Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 90,00 | 0,00 |  | Zdroj údajov: MIRRI (SITVS) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.9 - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | % | Menej rozvinuté | 4,00 | 2014 | 40,00 | 87,00 |  | Analýza vykonaná CSIRT.SK zraniteľností z webu dostupných služieb preukázala: Všetky skenované služby/domény/hosts - 11132 Neodpovedajúce domény - 6162 Služby obsahujúce zraniteľnosti závažnosti Critical a High - 634 Koeficient R0193: (11132-6162-634)/(11132-6162)=0,872 ~ 87% Zdroj: CSIRT.sk |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 96,00 |  | 38,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 6 |  |  | VA 6 |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 61,33 |  |  | VA 61,33 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 26,65 |  |  | VA 26,65 Hodnoty za plne realizované projekty. |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 48,89 |  |  | VA 48,89 Hodnoty za plne realizované projekty - 23 Hodnoty za čiastočne realizované projekty – 25,89 |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 24 |  |  | VA 24 Hodnota za plne realizované projekty Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Hodnota oproti roku 2020 znížená (dôvod : v projekte NFP313010D103 bol ako jeden z partnerov Neurobiologický ústav SAV, ktorý bol na základe rozhodnutia Predsedníctva Slovenskej akadémie vied zrušený). |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 43 |  |  | VA 43 Hodnota za plne realizované projekty - 24 Hodnota za čiastočne realizované projekty – 19 Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 7 |  |  | VA 7 (fázované projekty) Hodnota za plne realizované projekty. |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 19 |  |  | VA 19 Hodnota za plne realizované projekty - 7 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 12 |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 74,33 |  |  | VA 21,33 Hodnota za plne realizované projekty – 19,33 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 2 MŠVVaŠ SR 53 za čiastočne realizované projekty |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 130 |  |  | VA 31 Hodnota za plne realizované projekty - 15 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 16 MŠVVaŠ SR 99 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 45,50 |  |  | 10,24 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 45,68 |  |  | 38,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 25,00 |  |  | 24,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 76,00 |  |  | 25,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 63,33 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 97,00 |  |  | 21,00 |  |  | 2,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.1 - Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | počet | Menej rozvinuté | 13,00 | 2013 | 47,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2020, údaj za rok 2021 nie je ešte k dispozícii.. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 29 |  | 22,00 |  | 26,00 |  | 20,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 21,00 |  | 27,00 |  | 14,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.2 - Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | počet | Menej rozvinuté | 45,00 | 2012 | 80,00 | 64 |  | Aktuálne je v databáze SK CRIS evidovaných 64 projektov medzinárodnej spolupráce, riešenie ktorých sa začalo v roku 2021. Počet projektov sa v priebehu roka bude zvyšovať (nakoľko ešte prebieha zber údajov a budú realizované dodatočné importy dát z grantových agentúr a priebežné vyhľadávania údajov). Hodnoty za predchádzajúce roky boli upravené tak, že do hodnoty ukazovateľa boli započítané všetky typy projektov s medzinárodnou spoluprácou, vrátane programov Horizont 2020 a COST, ktoré sme do údajov poskytovaných v minulých rokoch nezahŕňali z dôvodu, že tieto kategórie neboli v čase stanovenia Východiskovej a Cieľovej hodnoty ukazovateľa (v r. 2012) v rámci SK CRIS sledované. Preto sú aj východisková a cieľová hodnota ukazovateľa nastavené pomerne nízko. Nazdávame sa však, že správne je do aktuálnych hodnôt ukazovateľa zarátavať aj tieto medzinárodné projekty. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 45,00 |  | 109,00 |  | 89,00 |  | 83,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 75,00 |  | 50,00 |  | 33,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | počet | Menej rozvinuté | 10 477,00 | 2012 | 12 500,00 | 16 832 |  | Aktualizované údaje (k 31. 12. 2021) za všetky roky z databázy WoS Core Collection vrátane indexu ESCI. Údaje z databázy SCOPUS k 31.12. 2021. Údaje z oboch databáz prevzaté 17. 3. 2022. Typy publikácie článok, prehľadová práca, konferenčný príspevok, list, kapitola v knihe a kniha rovnaké z oboch databáz. Údaje sú sumárne z oboch databáz. Upravené – aktualizované údaje za rok 2020, 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 . |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 15 677,00 |  | 15 296,00 |  | 15 918,00 |  | 17 304,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 17 138,00 |  | 15 359,00 |  | 15 565,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 9 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 343,00 |  |  | 334,00 |  |  | Ukončené: 302 V realizácii: 12 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 343,00 |  |  | 1 964,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 645,00 |  |  | 302 |  |  | Ukončené: 302 |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 645,00 |  |  | 996 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu podnikov |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 39,00 |  |  | 12 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 12 Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 39,00 |  |  | 39 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty v roku 2021 oproti roku 2020 (145) z dôvodu úpravy Zmluvy o financovaní FN – dodatok č. 7. Zníženie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 10.0. |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 |  |  | 21 |  |  | V realizácii : 21 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 |  |  | 929 |  |  | MU je napĺňaný iba prostredníctvom jedného NP, v rámci ktorého je aktuálne (v zmysle poslednej zmeny zmluvy) zazmluvnená hodnota MU vo výške 929 podnikov |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 2 |  |  | V realizácii 2 |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 1 |  |  | Hodnota 1 iba za DOP Hodnota "F" je vyššia ako hodnota "S" nakoľko za FN sa MU napĺňa iba z iných údajov/dát, pri ktorých sa nezazmluvňuje žiadna plánovaná cieľová hodnota. |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 900,00 |  |  | 560,90 |  |  | Ukončené: 542,17 V realizácii: 18,73 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 900,00 |  |  | 821,51 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 338,00 |  |  | 28,34 |  |  | MH SR 28,34 (ukončené: 4,15, v realizácii 24,19) VA 0 Zníženie dosiahnutej hodnoty v roku 2021 v porovnaní s rokom 2020 (29,09) bolo spôsobené mimoriadnym ukončením projektov. |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 338,00 |  |  | 263,66 |  |  | VA 183,24 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH SR 80,42 |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 140,04 |  |  | VA 140,04 |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 4 |  |  | Ukončené: 3 V realizácii: 1 |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 56 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty v roku 2021 oproti roku 2020 (60) z dôvodu mimoriadne ukončených projetkov. |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 331 099 454,00 |  |  | 208 177 629,51 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 331 099 454,00 |  |  | 493 379 244,48 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 150,00 |  |  | 63 |  |  | Ukončené: 60 V realizácii: 3 |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 150,00 |  |  | 134 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 |  |  | 151 |  |  | Ukončené: 144 V realizácii: 8 Súčet nesedí z dôvodu odstránenia duplicít. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 |  |  | 280 |  |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0 |  |  | VA 0 |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 29 |  |  | VA 29 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 6 |  |  | MH SR ukončené: 6 VA 0 |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 124 |  |  | MH SR zazmluvnených 70 jedinečných výskumných inštitúcií. VA 72 Hodnota za čiastočne realizované projekty. Duplicita 18 Uvádzame aj v rámci K0003. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 4 |  |  | Ukončené: 4 |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 66 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty v roku 2021 oproti roku 2020 (72) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 163,00 |  |  | 32 |  |  | MH SR 21 (Ukončené: 5, v realizácii: 16) VA 11 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 163,00 |  |  | 241 |  |  | MH SR 145 VA 96. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 21 |  |  | MH SR 13 (ukončené: 1, v realizácii: 12) VA 8 Hodnota za čiastočne realizované projekty. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty. |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 98 |  |  | MH SR 50 VA 48. Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 |  |  | 0 |  |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 |  |  | 9 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 271,00 |  |  | 226,00 |  |  | 137,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 025,00 |  |  | 1 898,00 |  |  | 1 849,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 254,00 |  |  | 218,00 |  |  | 135,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 483,00 |  |  | 356,00 |  |  | 308,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 12,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 145,00 |  |  | 145,00 |  |  | 144,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 533,15 |  |  | 449,80 |  |  | 236,91 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 805,24 |  |  | 703,84 |  |  | 806,84 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 29,09 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 179,97 |  |  | 45,42 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 76,92 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 60,00 |  |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 171 355 063,00 |  |  | 104 706 069,87 |  |  | 79 026 268,74 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 397 092 268,00 |  |  | 304 062 714,65 |  |  | 233 529 287,21 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 54,00 |  |  | 44,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 127,00 |  |  | 94,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 128,00 |  |  | 107,00 |  |  | 65,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 251,00 |  |  | 199,00 |  |  | 186,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 70,00 |  |  | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 72,00 |  |  | 32,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 210,00 |  |  | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 82,00 |  |  | 33,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 702,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 281,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 397,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 691,84 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 231 201 313,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 157,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 83,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 99,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.4 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | EUR | Menej rozvinuté | 100 835 000,00 | 2012 | 150 000 000,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2020, údaj za rok 2021 ešte nie je k dispozícii. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 244 550 000,00 |  | 224 720 000,00 |  | 227 615 000,00 |  | 206 765 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 158 481 000,00 |  | 146 674 000,00 |  | 116 993 000,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.5 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | % | Menej rozvinuté | 26,02 | 2013 | 36,00 | 21,1 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 19,50 |  | 19,50 |  | 16,70 |  | 16,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 17,70 |  | 17,70 |  | 17,70 |  |

Prioritné osi pre technickú pomoc

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 13

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 7 |  |  | MH SR 7 |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 7 |  |  | MH SR 7 |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 127 |  |  | 111 MŠVVaŠ SR (108 plne realizované a 3 čiastočne ukončených) 16 MH SR (14 plne realizované a 2 čiastočne ukončených) Dôvodom vyššej realizovanej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie. |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 120 |  |  | MŠVVaŠ SR 91 MH SR 29 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie. |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 293,33 |  |  | 164,37 MH SR (MH 134,76, SIEA 29,61) 128,96 MŠVVaŠ SR (35,87 + VA 93,06) |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 216,08 |  |  | MH SR 175,08 (MH 147, SIEA 28,08) MŠVVaŠ SR 41 |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 958 |  |  | 829 MŠVVaŠ SR - za plne realizované projekty 129 MH SR – za plne realizované projekty ITMS 958 Dôvodom vyššej realizovanej hodnoty ako zazmluvnenej boli uskutočnené max. opatrenia pre akceleráciu kontrahovania a implementácie projektov so zámerom zvýšiť čerpanie. Z toho dôvodu VA zriadila na MS Teams platformy (1. pre žiadateľov, 2. pre prijímateľov). Zintenzívnila sa komunikácia. V rámci platformy pre prijímateľov VA organizovala podľa preferovaných tém (dotazník) zo strany prijímateľov viaceré online semináre na presne cielené témy načasované podľa procesov a potrieb, ako aj napr. semináre formou otázok a odpovedí (Q&A). Prijímatelia tak mohli okrem prezentácie, otázok aj četovať a všetky dokumenty a podklady zdieľať a vracať sa k nim. Platformy sa stretli s veľkou pozitívnou odozvou. Cieľová hodnota MU v roku 2023 bola revíziou OPII, verzia 10 upravená na "N/A" |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 269 |  |  | Cieľová hodnota MU v roku 2023 bola revíziou OPII, verzia 10 upravená na "N/A" MŠVVaŠ SR 65 MH SR 240 |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 34 |  |  | 24 MŠVVaŠ SR - za plne realizované projekty 10 MH SR - za plne realizované projekty |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 51 |  |  | MŠVVaŠ SR 31 MH SR 20. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bola zrejme vyššia potreba uskutočnenia hodnotení analýz a štúdií ako bol predpoklad. |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 121,00 |  |  | 116,00 |  |  | 97,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 120,00 |  |  | 112,00 |  |  | 97,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 343,23 |  |  | 363,38 |  |  | 477,34 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 306,00 |  |  | 406,00 |  |  | 527,15 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 958,00 |  |  | 444,00 |  |  | 126,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 269,00 |  |  | 171,00 |  |  | 126,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 27,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 41,00 |  |  | 45,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) |  | Ukazovateľ |  | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži |  | 2016 Ženy | 2015 Spolu |  | 2015 Muži |  | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 |  | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0048 |  | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| F | O0163 |  | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít |  | 72,00 |  |  | 45,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0163 |  | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít |  | 72,00 |  |  | 45,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| F | O0175 |  | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP |  | 396,46 |  |  | 454,81 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0175 |  | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP |  | 607,03 |  |  | 481,18 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| F | O0178 |  | Počet zrealizovaných informačných aktivít |  | 69,00 |  |  | 12,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0178 |  | Počet zrealizovaných informačných aktivít |  | 69,00 |  |  | 12,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| F | O0181 |  | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0181 |  | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| F | O0182 |  | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| S | O0182 |  | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |
| (1) |  | Identifikačný kód (ID) |  | Ukazovateľ |  |  |  |  |  | 2014 Spolu |  |  | 2014 Muži |  | 2014 Ženy |  |
| F |  | O0048 |  | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0048 |  | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| F |  | O0163 |  | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0163 |  | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| F |  | O0175 |  | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0175 |  | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| F |  | O0178 |  | Počet zrealizovaných informačných aktivít |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0178 |  | Počet zrealizovaných informačných aktivít |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| F |  | O0181 |  | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0181 |  | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| F |  | O0182 |  | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |
| S |  | O0182 |  | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.1 - Podpora efektívnej implementácie operačného programu |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | % |  | 15,76 | 2014 | 85,00 | 21,36 |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,93 | 2013 | 11,00 | 20,46 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | 20,15 |  | 40,88 |  | 59,62 |  | 68,57 |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 15,06 |  | 15,83 |  | 17,73 |  | 16,82 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom |  |  |  |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 15,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 13 / 13.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 14,40 | 2014 | 20,36 | N/A |  | Frekvencia podávania správ: 31.12.2023 |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | % |  | 86,12 | 2014 | 90,00 | N/A |  | Frekvencia podávania správ 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | N/A |  | N/A |  | N/A |  | N/A |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | 86,80 |  | N/A |  | 64,16 |  | N/A |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | N/A |  | N/A |  | N/A |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | N/A |  | N/A |  | N/A |  |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a ukazovatele výstupov špecifické pre program na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu - 8

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 50 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 163 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 182,84 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 180,94 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 61,2 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 71 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 1027 |  |  | Zdroj:RO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 305 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 96,49 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 100 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 79 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 81 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 4,92 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 4,3 |  |  | Zdroj: RO OPII |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  | 135,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 176,99 |  |  | 179,64 |  |  | 9,07 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 176,71 |  |  | 169,50 |  |  | 179,18 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 65,00 |  |  | 58,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 988,00 |  |  | 88,00 |  |  | 55,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 272,00 |  |  | 271,00 |  |  | 220,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 83,00 |  |  | 84,00 |  |  | 88,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 82,00 |  |  | 91,00 |  |  | 90,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,80 |  |  | 1,66 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 13,00 |  |  | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 178,57 | 88,95 | 89,62 | 112,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 74,00 |  |  | 65,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 82,46 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 95,50 |  |  | 93,75 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 0,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 0,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.1 - Podpora efektívnej implementácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,10 | 2013 | 9,07 | 14,92 |  | Zdroj: RO OPII |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | % |  | 84,65 | 2013 | 90,00 | 21,2 |  | V rámci OPII (PO 1-8) bolo k 31.12.2021 evidovaných celkovo 794 projektov, z toho 168 bolo riadne ukončených, čo predstavuje 21,2% mieru úspešne ukončených projektov. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 17,35 |  | 11,37 |  | 8,99 |  | 15,27 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | 11,87 |  | 9,62 |  | 30,48 |  | 13,24 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 14,46 |  | 11,50 |  | 12,10 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.2 - Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov na účely EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézneho fondu (podľa prioritnej osi a konkrétneho cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci. - 8 / 8.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 27,80 | 2013 | 33,00 | 32 |  | Zdroj: RO OPII. Hodnota na základe vykonaného sociologického prieskumu v roku 2021. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | 41,00 |  |  |  | 41,00 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | 35,90 |  |  |  |  |  |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| --- | --- |
| CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 15 249 |
| CO02 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 150 |
| CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 6 957 |
| CO04 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 7 873 |
| CO05 - Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 4 061 |

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2021 Súhrnne spolu | 2021 Súhrnne muži | 2021 Súhrnne ženy | 2021 Ročne spolu | 2021 Ročne spolu muži | 2021 Ročne spolu ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 15,74 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 515 429 757,88 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 32 330 532,06 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 47 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 704 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 378 692 129,30 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 176 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 538 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 585 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 77 116 770,41 |  |  |  |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 056 |  |  |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 51,57 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 799 544 985,53 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,66 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 228 488 362,12 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 2 025 922,17 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 25 996 286,19 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 6,26 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 180 414 365,93 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 166 347 319,98 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 45,83 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  |  |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 488 375 732,01 |  |  |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 141 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 28 |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2020 Súhrnne spolu | 2019 Súhrnne spolu | 2018 Súhrnne spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 15,74 | 15,40 | 13,91 | V kumulatívnej hodnote 15,74 km je započítaná hodnota 6,98 km za projekt B658 (Púchov – Považská Teplá). Vykazovaná hodnota 6,98 km predstavuje dĺžku zmodernizovanej trate zdokladovanej rozhodnutiami o predčasnom užívaní, za obe hlavné traťové koľaje. |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 202 512 962,59 | 280 495 014,75 | 216 887 864,86 |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 23 578 601,50 | 14 155 784,53 | 14 126 628,42 |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 39,00 | 11,00 | 5,00 | V gescii MŠVVaŠ SR zazmluvnených 24 jedinečných výskumných inštitúcií. V gescii MH SR zazmluvnených 26 jedinečných výskumných inštitúcií. Spolu za MH SR a MŠVVaŠ SR je to 50 výskumných inštitúcií, po zohľadnení duplicít v počte 3 je to teda 47 jedinečných výskumných inštitúcií (ako identifikátor pre odstránenie duplicít slúži IČO). |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | V gescii MŠVVaŠ SR podporených 5 jedinečných výskumných inštitúcií. V gescii MH SR neboli v rámci ukončených projektov podporené žiadne výskumné inštitúcie. Spolu za MH SR a MŠVVaŠ SR je to teda 5 jedinečných výskumných inštitúcií (ako identifikátor pre odstránenie duplicít slúži IČO). |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 488,00 | 365,00 | 90,00 |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 278 044 799,33 | 102 524 170,49 | 78 244 584,62 |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 007,00 | 2 007,00 | 1 236,00 |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 316,00 | 1 316,00 | 638,00 |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 444,00 | 444,00 | 284,00 |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 46 605 235,88 | 10 105 775,61 | 7 606 762,34 |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 1 362,00 | 1 362,00 | 749,00 |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 47,92 | 30,90 | 16,53 |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 731 874 063,40 | 869 549 519,94 | 723 483 450,76 |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,66 | 7,90 | 7,89 |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 215 196 104,36 | 168 580 750,22 | 143 330 299,56 |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 556 560,17 | 146 747,78 | 58 147,78 |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 16 480 452,67 | 1 690 555,05 | 1 079 950,05 |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 | 14,11 | 14,11 |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 150 693 940,75 | 151 983 203,57 | 136 876 198,49 |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 153 467 050,46 | 93 425 845,15 | 92 171 552,35 |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 45,83 | 42,00 |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 452 493 023,72 | 247 116 239,74 | 213 495 139,21 |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 126,00 | 64,00 | 7,00 | V gescii MŠVVaŠ SR zazmluvnených 92 jedinečných výskumných inštitúcií. V gescii MH SR zazmluvnených 70 jedinečných výskumných inštitúcií. Spolu za MH SR a MŠVVaŠ SR je to 162 výskumných inštitúcií, po zohľadnení duplicít v počte 21 je to teda 141 jedinečných výskumných inštitúcií (ako identifikátor pre odstránenie duplicít slúži IČO). |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 25,00 | 24,00 | 6,00 | V gescii MŠVVaŠ SR podporených 24 jedinečných výskumných inštitúcií. V gescii MH SR podporených 6 jedinečných výskumných inštitúcií. Spolu za MH SR a MŠVVaŠ SR je to 30 výskumných inštitúcií, po zohľadnení duplicít v počte 2 je to teda 28 jedinečných výskumných inštitúcií (ako identifikátor pre odstránenie duplicít slúži IČO). |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2017 Súhrnne spolu | 2016 Súhrnne spolu | 2015 Súhrnne spolu | 2014 Súhrnne spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 8,77 |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 38 238 039,80 |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 6 183 053,70 |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 28 196 785,96 | 18 500 000,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 21,00 |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 3 686 643,79 | 2 600 000,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 47,00 |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,53 |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 424 697 825,13 |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 3,41 |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 84 653 293,22 |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 29 647,78 |  |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 6,26 |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 108 656 580,64 |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 53 750 646,51 |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (muži) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (ženy) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (muži) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (ženy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 8,8 |  |  | 27,10 |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 166 516 044 |  |  | 853 928 431,00 |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 80 906 674 |  |  | 222 963 967,00 |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 20 |  |  | 11,00 |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 80 |  |  | 300,00 |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 97 657 333 |  |  | 881 948 880,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 900 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 290 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 330 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Rozvinutejšie | 9 826 155 |  |  | 215 513 459,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 800 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,6 |  |  | 111,70 |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 470 441 177 |  |  | 1 344 117 648,00 |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,9 |  |  | 18,50 |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 113 770 589 |  |  | 434 514 118,00 |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | KF |  | 13 700 000 |  |  | 34 662 353,00 |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | n/a |  |  | 11,00 |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 54,50 |  |  | 21,50 |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 99 611 375 |  |  | 263 472 646,00 |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 10,25 |  |  | 37,40 |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 142 575 656 |  |  | 899 512 979,00 |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 132 097 309 |  |  | 796 400 356,00 |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 30 |  |  | 100,00 |  |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 |  |  | 7,00 |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | Eur | EFRR | Menej rozvinuté | 691 586 749 |  |  | 1 758 253 624,00 |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 120 |  |  | 99,00 |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 99,00 |  |  |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet | Fond spolu | Miera spolufinancovania | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi | Počet vybraných operácií |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KF |  | Spolu | 853 928 431,00 | 85,00% | 1 053 536 761,29 | 123,38% | 1 053 536 761,29 | 609 829 406,04 | 71,41% | 18 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 222 963 967,00 | 48,14% | 202 033 493,37 | 90,61% | 193 664 134,54 | 49 807 055,77 | 22,34% | 36 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 881 948 880,00 | 77,49% | 849 291 883,79 | 96,30% | 749 572 264,72 | 517 751 720,00 | 58,71% | 796 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 215 513 459,00 | 50,00% | 199 580 152,80 | 92,61% | 193 685 343,68 | 119 413 219,85 | 55,41% | 49 |
| 2 | KF |  | Spolu | 1 344 117 648,00 | 85,00% | 1 495 672 797,24 | 111,28% | 1 495 672 797,24 | 1 198 780 054,86 | 89,19% | 16 |
| 3 | KF |  | Spolu | 434 514 118,00 | 85,00% | 719 693 564,73 | 165,63% | 719 693 564,73 | 238 393 761,50 | 54,86% | 53 |
| 4 | KF |  | Spolu | 34 662 353,00 | 85,00% | 59 233 862,10 | 170,89% | 58 055 503,08 | 2 116 609,78 | 6,11% | 21 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 263 472 646,00 | 85,00% | 657 618 398,97 | 249,60% | 657 618 398,97 | 30 137 062,03 | 11,44% | 30 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 899 512 979,00 | 85,00% | 1 126 368 330,20 | 125,22% | 1 126 368 330,20 | 216 645 003,51 | 24,08% | 68 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 796 400 356,00 | 85,00% | 738 738 778,10 | 92,76% | 738 738 778,10 | 187 008 029,42 | 23,48% | 627 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 1 758 253 624,00 | 58,11% | 1 444 488 913,07 | 82,15% | 976 828 507,74 | 674 887 240,67 | 38,38% | 735 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 79 511 765,00 | 85,00% | 91 983 985,75 | 115,69% | 91 983 985,75 | 69 291 335,44 | 87,15% | 42 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 4 830 000,00 | 50,00% | 5 589 407,17 | 115,72% | 5 589 407,17 | 4 211 923,40 | 87,20% | 42 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 102 352 942,00 | 85,00% | 97 692 063,23 | 95,45% | 97 692 063,23 | 67 492 241,26 | 65,94% | 49 |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinuté |  | 4 781 453 192,00 | 73,73% | 5 006 182 353,11 | 104,70% | 4 438 802 328,71 | 1 763 212 632,33 | 36,88% | 2 347 |
| Spolu | EFRR | Rozvinutejšie |  | 443 307 426,00 | 49,07% | 407 203 053,34 | 91,86% | 392 938 885,39 | 173 432 199,02 | 39,12% | 127 |
| Spolu | KF |  |  | 2 667 222 550,00 | 85,00% | 3 328 136 985,36 | 124,78% | 3 326 958 626,34 | 2 049 119 832,18 | 76,83% | 108 |
| Celkový súčet |  |  |  | 7 891 983 168,00 | 76,15% | 8 741 522 391,81 | 110,76% | 8 158 699 840,44 | 3 985 764 663,53 | 50,50% | 2 582 |

## Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, EFRR REACT-EU, ESF, ESF REACT-EU a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]

| Prioritná os | Charakteristika výdavku |  | Dimenzie kategorizácie |  |  |  |  |  |  |  | Finančné údaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fond | Kategória regiónu | Oblasť intervencie | Forma financovania | Dimenzia "Územie" | Územné mechanizmy realizácie | Dimenzia "Tematické ciele" | Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF" | Dimenzia "Hospodárska činnosť" | Dimenzia "Umiestnenie" | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných operácií |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 7 979 114,36 | 7 979 114,36 | 1 360 216,92 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 219 288,36 | 2 219 288,36 | 77 572,92 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 351 180 093,84 | 351 180 093,84 | 258 016 503,26 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 77 572,92 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 201 310 041,88 | 201 310 041,88 | 45 521 945,35 | 5 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 77 572,92 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 77 572,92 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 77 572,92 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 684 943,75 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 14 407 902,92 | 14 407 902,92 | 0,00 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 13 580 167,71 | 13 580 167,71 | 0,00 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 96 629 350,73 | 96 629 350,74 | 77 805 158,98 | 6 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 14 407 902,92 | 14 407 902,92 | 0,00 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 95 801 615,53 | 95 801 615,52 | 77 805 158,98 | 5 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 39 102 310,72 | 39 102 310,72 | 25 776 613,00 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 129 130 422,97 | 129 130 422,97 | 87 087 837,20 | 5 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 39 081 817,91 | 39 081 817,91 | 3 717 187,75 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 358 921,25 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK010 | 5 695 062,33 | 5 695 062,33 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 18 363 810,86 | 18 363 810,86 | 0,00 | 3 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 907 714 509,26 | 907 714 509,26 | 752 946 550,07 | 6 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 327 432 328,02 | 327 432 328,02 | 250 203 408,26 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 169 770 729,01 | 169 770 729,01 | 160 630 284,53 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 7 427 616,83 | 7 427 616,83 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 7 427 616,83 | 7 427 616,83 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 13 | SK010 | 16 841 312,10 | 16 841 312,10 | 0,00 | 1 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 14 978 573,27 | 14 978 573,27 | 147 124,78 | 6 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 8 149 210,12 | 8 149 210,12 | 3 597 191,51 | 6 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 193 571,00 | 193 571,00 | 193 571,00 | 1 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 470 827 398,80 | 470 827 398,80 | 103 972 727,18 | 19 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 19 896 223,61 | 19 896 223,61 | 16 028 483,78 | 6 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 24 570 367,04 | 24 570 367,04 | 12 831 813,24 | 8 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 180 373 791,38 | 180 373 791,38 | 100 932 443,60 | 6 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 18 | SK041 | 704 429,51 | 704 429,51 | 690 406,41 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 25 469 254,00 | 24 916 754,00 | 0,00 | 8 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 17 696 504,00 | 17 696 504,00 | 0,00 | 4 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 8 545 666,80 | 8 545 666,80 | 0,00 | 5 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 13 | SK010 | 546 305,80 | 546 305,80 | 0,00 | 2 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 13 | SK023 | 546 305,80 | 546 305,80 | 0,00 | 2 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 631 868,42 | 1 062 946,23 | 1 468 870,44 | 7 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 402 784,44 | 368 435,44 | 377 872,67 | 3 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 285 172,84 | 262 585,01 | 269 866,67 | 2 |
| 4 | KF |  | 041 | 04 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 04 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 04 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 370 000,00 | 1 370 000,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 3 004 991,17 | 3 004 991,17 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 3 004 991,17 | 3 004 991,17 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 3 667 133,79 | 3 667 133,79 | 2 533 546,33 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 117 165 451,88 | 117 165 451,88 | 2 614 763,72 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 24 385 870,97 | 24 385 870,97 | 2 533 546,33 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 652 050,00 | 652 050,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 70 089 479,96 | 70 089 479,96 | 2 533 546,33 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 12 276 645,00 | 12 276 645,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 36 540 314,67 | 36 540 314,67 | 2 533 546,33 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 31 652 415,88 | 31 652 415,88 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 34 667 499,67 | 34 667 499,67 | 2 533 546,33 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 5 556 555,88 | 5 556 555,88 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 44 370 564,86 | 44 370 564,86 | 2 533 546,33 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 33 345 480,01 | 33 345 480,01 | 797 972,31 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 49 231 010,38 | 49 231 010,38 | 3 475 309,82 | 6 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 224 353,89 | 1 224 353,89 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 16 144 465,50 | 16 144 465,50 | 2 011 934,55 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 37 151 598,83 | 37 151 598,83 | 2 011 934,55 | 4 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 67 284 498,83 | 67 284 498,83 | 2 011 934,55 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 37 151 598,83 | 37 151 598,83 | 2 011 934,55 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 64 336 770,26 | 64 336 770,26 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 3 187 289,00 | 3 187 289,00 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 2 568 721,00 | 2 568 721,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 44 570 600,52 | 44 570 600,52 | 38 863 111,71 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 435 000,00 | 435 000,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 165 254 015,06 | 165 254 015,06 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 4 694 196,47 | 4 694 196,47 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 34 875 154,54 | 34 875 154,54 | 3 853 292,83 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 105 355 777,73 | 105 355 777,73 | 9 730 274,53 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 5 762 900,00 | 5 762 900,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 14 039 268,58 | 14 039 268,58 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 23 134 612,00 | 23 134 612,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 74 320 231,00 | 74 320 231,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 13 271 571,88 | 13 271 571,90 | 9 610 395,70 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 46 008 063,37 | 46 008 063,37 | 6 428 714,23 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK023 | 10 782 820,43 | 10 782 820,41 | 6 423 657,67 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 66 035 626,57 | 66 035 626,57 | 37 810 641,61 | 10 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 108 943 613,76 | 108 943 613,76 | 26 867 653,23 | 14 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 96 835 722,37 | 96 835 722,37 | 63 341 499,43 | 15 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 38 882 203,21 | 38 882 203,21 | 13 715 762,57 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 28 642 980,53 | 28 642 980,53 | 0,00 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 20 555 131,07 | 20 555 131,07 | 0,00 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 12 346 953,53 | 12 346 953,53 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 18 341 944,87 | 18 341 944,87 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 19 748 528,96 | 19 748 528,96 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 36 710 710,61 | 36 710 710,61 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 38 562 744,06 | 38 562 744,06 | 0,00 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 386 427,94 | 386 427,94 | 227 534,21 | 28 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 642 025,29 | 642 025,29 | 146 341,20 | 48 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 1 662 803,34 | 1 662 803,34 | 436 596,60 | 118 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 866 225,92 | 866 225,92 | 332 374,98 | 70 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 711 975,26 | 711 975,26 | 194 383,38 | 54 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 511 490,29 | 511 490,29 | 286 457,59 | 38 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 186 525,80 | 186 525,80 | 81 719,48 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 5 980,80 | 5 980,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 28 890,00 | 28 890,00 | 15 000,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 37 853,98 | 37 853,98 | 37 845,36 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 4 368 228,62 | 4 368 228,62 | 4 087 018,47 | 7 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 571 517,17 | 571 517,17 | 36 015,21 | 25 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 708 767,17 | 708 767,17 | 21 015,21 | 35 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 255 767,17 | 255 767,17 | 21 015,21 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 4 877 811,89 | 4 877 811,89 | 4 126 398,86 | 45 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 4 332 228,62 | 4 332 228,62 | 4 107 349,46 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 232 267,17 | 232 267,17 | 30 615,21 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK021 | 45 482,49 | 45 482,49 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK022 | 45 482,49 | 45 482,49 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK023 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK031 | 45 482,49 | 45 482,49 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK041 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK042 | 45 482,50 | 45 482,50 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 48 765 044,45 | 48 765 044,45 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 10 214 368,65 | 10 214 368,65 | 711 420,90 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 10 606 303,90 | 10 606 303,90 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 49 525 235,64 | 49 525 235,64 | 20 233 127,79 | 46 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 45 452 774,18 | 45 452 774,18 | 16 167 124,53 | 45 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 45 452 774,19 | 45 452 774,19 | 16 167 124,53 | 45 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 46 329 502,69 | 46 329 502,69 | 16 167 124,52 | 47 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 50 274 820,54 | 50 274 820,54 | 20 233 127,77 | 47 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 49 525 235,64 | 49 525 235,64 | 20 233 127,69 | 46 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 46 604 630,43 | 46 604 630,43 | 16 167 124,53 | 48 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 11 230 050,43 | 11 230 050,43 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 11 230 050,42 | 11 230 050,42 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 11 230 050,42 | 11 230 050,42 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 11 230 050,42 | 11 230 050,42 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 11 230 050,42 | 11 230 050,42 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 11 230 050,43 | 11 230 050,43 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 11 230 050,43 | 11 230 050,43 | 3 643 618,84 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK021 | 193 307,25 | 193 307,25 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK022 | 193 307,25 | 193 307,25 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK023 | 193 307,26 | 193 307,26 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK031 | 193 307,25 | 193 307,25 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK032 | 193 307,25 | 193 307,25 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK041 | 193 307,25 | 193 307,25 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK042 | 193 307,25 | 193 307,25 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK021 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK022 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK023 | 361 145,73 | 361 145,73 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK031 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK032 | 361 145,73 | 361 145,73 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK041 | 361 145,72 | 361 145,72 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK042 | 361 145,73 | 361 145,73 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 6 966 259,50 | 6 966 259,50 | 1 393 047,93 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 6 174 065,52 | 6 174 065,52 | 1 393 047,93 | 13 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 6 639 886,97 | 6 639 886,97 | 1 393 047,93 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 7 664 092,07 | 7 664 092,07 | 1 393 047,93 | 15 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 6 287 965,12 | 6 287 965,12 | 1 393 047,93 | 13 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 6 306 281,76 | 6 306 281,76 | 1 393 047,93 | 14 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 4 398 330,07 | 4 398 330,07 | 1 393 047,93 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 998 433,52 | 998 433,52 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK021 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK022 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK023 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK031 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 2 119 942,02 | 2 119 942,02 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK041 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK042 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK0 | 5 300 794,93 | 5 300 794,93 | 0,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 7 791 696,01 | 7 791 696,01 | 963 613,44 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 7 791 696,01 | 7 791 696,01 | 963 613,44 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 7 791 696,01 | 7 791 696,01 | 963 613,44 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 8 791 512,40 | 8 791 512,40 | 963 613,45 | 18 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 7 791 696,00 | 7 791 696,00 | 963 613,44 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 7 791 696,01 | 7 791 696,01 | 963 613,44 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 7 791 696,01 | 7 791 696,01 | 963 613,44 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 1 941 020,34 | 1 941 020,34 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 1 941 020,34 | 1 941 020,34 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 3 836 333,83 | 3 836 333,83 | 0,00 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 1 941 020,33 | 1 941 020,33 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 1 941 020,35 | 1 941 020,35 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 2 913 232,48 | 2 913 232,48 | 0,00 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 1 941 020,35 | 1 941 020,35 | 0,00 | 10 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 3 728 665,17 | 3 728 665,17 | 21 015,21 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 3 986 678,41 | 3 986 678,41 | 27 525,88 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 220 767,17 | 220 767,17 | 21 015,21 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 3 377 901,26 | 3 377 901,26 | 0,00 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 625 602,02 | 625 602,02 | 24 262,32 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,34 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 747 739,66 | 336 482,85 | 747 739,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 4 365 878,33 | 2 352 329,16 | 4 365 878,32 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,13 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 482 771,51 | 1 117 247,17 | 2 471 632,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 351 967,20 | 3 917 358,52 | 9 351 967,20 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 8 521 688,84 | 4 189 019,85 | 8 640 562,73 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 353 212,00 | 189 154,10 | 353 212,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 11 505 058,56 | 5 653 235,42 | 10 892 442,50 | 17 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 056 289,81 | 1 622 244,83 | 1 764 689,83 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK021 | 1 309 600,00 | 589 320,00 | 1 309 600,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 20 638,89 | 9 287,44 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 120 717,12 | 64 330,52 | 120 717,12 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 759 718,25 | 347 967,47 | 744 482,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,88 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 418 900,00 | 146 615,00 | 418 900,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 2 261 000,00 | 1 017 450,00 | 2 261 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 145 790,34 | 1 173 286,36 | 3 196 857,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 4 929 034,50 | 2 331 433,98 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 588 029,34 | 949 728,20 | 2 479 679,33 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 7 808 434,21 | 3 167 524,20 | 6 772 828,35 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 18 137 724,32 | 8 005 872,83 | 8 328 724,32 | 16 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 10 202 888,44 | 4 618 358,22 | 9 555 841,33 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 5 041 934,19 | 2 497 240,83 | 4 776 204,69 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 5 138 297,25 | 2 636 748,49 | 2 242 947,25 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 954 786,44 | 1 373 410,83 | 2 952 081,46 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 2 334 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 171 740,00 | 77 283,00 | 171 740,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 923 796,67 | 427 258,17 | 923 796,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 809 197,50 | 350 472,11 | 809 197,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 4 900 900,00 | 2 695 495,00 | 4 900 900,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 218 625,00 | 657 676,25 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 491 000,00 | 670 950,00 | 1 491 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,34 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 595 928,50 | 1 152 677,83 | 1 352 512,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 270 850,00 | 121 882,50 | 270 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 7 602 761,91 | 3 024 338,57 | 7 602 761,92 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 486 317,01 | 3 743 557,26 | 6 638 915,00 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 12 473 713,25 | 6 345 125,53 | 12 446 213,17 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 064 391,66 | 1 685 415,41 | 3 064 391,66 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 150 356,00 | 1 789 141,70 | 4 425 894,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,65 | 54 583,35 | 109 166,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 702 250,00 | 386 237,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 1 318 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,62 | 128 337,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 1 433 333,33 | 501 666,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 1 078 659,00 | 377 530,65 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 552 221,33 | 893 277,47 | 1 320 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 5 220 833,33 | 1 305 208,33 | 1 652 000,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 3 678 092,82 | 1 287 332,49 | 1 590 525,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 112 463,20 | 1 439 362,12 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 068 332,54 | 373 916,39 | 1 068 332,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 152 170,83 | 403 259,79 | 1 152 170,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 2 372 954,65 | 2 372 954,65 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 045 003,00 | 365 751,05 | 916 003,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 6 019 887,63 | 1 504 971,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 405 000,00 | 101 250,00 | 405 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 5 324 460,72 | 1 863 561,25 | 2 273 602,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 1 284 150,00 | 449 452,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 157 380,00 | 78 690,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,78 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 10 269 273,65 | 2 567 318,41 | 6 568 040,47 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 11 416 448,00 | 2 854 112,00 | 1 261 575,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 16 133 245,93 | 5 646 636,07 | 13 525 902,49 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 3 790 080,39 | 1 326 528,13 | 2 536 168,39 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 265 666,67 | 442 983,33 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 897 850,00 | 314 247,50 | 295 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 662 786,67 | 581 975,33 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 707 151,67 | 426 787,92 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 2 769 840,85 | 692 460,21 | 2 769 840,85 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 8 489 901,33 | 2 971 465,47 | 463 728,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 8 870 928,57 | 3 104 825,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 438 029,67 | 153 310,38 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 040 716,79 | 718 900,49 | 584 613,15 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 735 574,53 | 603 180,60 | 80 052,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 683 724,62 | 292 022,18 | 432 888,80 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 504 006,36 | 406 453,90 | 272 783,32 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 312 465,45 | 958 543,20 | 636 951,13 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 560 055,34 | 457 868,77 | 559 335,18 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 631 551,76 | 516 320,10 | 630 739,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 459 734,08 | 376 987,88 | 50 032,62 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 459 734,08 | 376 987,88 | 50 032,62 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 683 724,61 | 292 022,18 | 432 888,80 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,16 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 428 474,07 | 287 178,98 | 55 237,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 728 500,00 | 400 675,00 | 728 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,33 | 489 039,17 | 978 078,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 313 073,49 | 209 833,29 | 40 360,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 936 089,04 | 451 232,84 | 533 317,56 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 114 980,86 | 93 801,44 | 114 980,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 1 339 187,38 | 898 725,46 | 889 378,08 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 170 349,03 | 969 570,86 | 345 796,31 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 249 788,02 | 162 862,56 | 71 349,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 566 318,88 | 347 361,50 | 387 880,78 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 6 120 246,90 | 3 801 585,68 | 1 889 128,49 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 639 747,53 | 374 062,28 | 431 007,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 413 171,64 | 234 495,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 5 886 166,13 | 3 310 658,32 | 5 649 857,98 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 717 250,00 | 1 489 375,00 | 102 250,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 429 584,79 | 4 567 401,25 | 8 737 348,97 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 9 699 810,28 | 6 663 897,11 | 1 697 551,91 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 1 661 474,45 | 1 208 714,27 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 6 107 000,00 | 3 358 850,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 459 117,88 | 389 116,50 | 50 551,64 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 525 033,58 | 416 092,28 | 377 961,25 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 383 095,91 | 323 822,57 | 34 323,04 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 1 407 686,81 | 1 012 229,39 | 570 161,51 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 3 261 337,69 | 2 269 800,99 | 1 669 358,72 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 2 770 221,45 | 2 199 558,25 | 337 774,89 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 753 794,38 | 569 316,46 | 344 133,24 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 2 315 127,65 | 1 652 638,49 | 1 239 262,53 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 698 775,75 | 314 449,09 | 698 775,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 313 121,36 | 1 276 706,00 | 145 939,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 75 346,72 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 200 705,17 | 175 906,09 | 36 190,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 160 784,31 | 138 094,82 | 34 323,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 1 029 118,34 | 1 004 319,26 | 111 536,95 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 705 249,33 | 654 843,47 | 122 130,05 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 515 847,52 | 442 848,31 | 53 205,02 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 167 222,65 | 136 436,78 | 14 291,85 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 423 016,77 | 361 633,84 | 36 190,23 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 894 091,94 | 740 611,30 | 47 753,95 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 200 705,17 | 175 906,09 | 36 190,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 1 520 800,19 | 1 222 514,74 | 11 284,34 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 953 136,16 | 1 808 588,72 | 175 291,88 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 207 943,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 207 943,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 207 943,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 1 011 265,71 | 710 202,73 | 402 843,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 949 524,02 | 674 791,25 | 264 459,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 413 171,63 | 234 495,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 799 245,43 | 550 793,48 | 305 478,10 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,86 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 454 633,23 | 351 214,24 | 28 445,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 454 633,23 | 351 214,24 | 28 445,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 965 659,29 | 695 606,53 | 739 084,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 199 000,00 | 109 450,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,05 | 2 988 058,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK031 | 1 747 500,00 | 873 750,00 | 1 747 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 336 890,00 | 151 600,50 | 336 890,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 2 013 206,56 | 1 610 418,16 | 377 333,40 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 97 291,50 | 79 370,45 | 97 291,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK022 | 336 415,05 | 228 351,52 | 200 731,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 97 291,50 | 79 370,45 | 97 291,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 152 659,66 | 955 139,86 | 328 106,95 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 97 291,50 | 79 370,45 | 97 291,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 3 598 977,10 | 2 396 226,84 | 1 232 151,01 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 8 045 979,92 | 4 607 036,17 | 3 474 942,58 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 416 159,23 | 5 149 599,93 | 7 918 359,74 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 612 220,39 | 954 896,94 | 1 335 379,31 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 8 565 305,67 | 5 008 268,75 | 4 050 779,51 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 8 076 006,26 | 4 106 531,10 | 4 370 979,30 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 5 285 708,42 | 2 644 645,29 | 3 427 792,41 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 188 916,74 | 162 257,27 | 40 328,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 765 621,27 | 602 547,73 | 526 961,29 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 449 309,83 | 325 314,86 | 224 831,75 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 518 910,05 | 382 042,59 | 180 788,22 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 467 432,89 | 345 140,02 | 348 122,95 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 441 159,88 | 340 073,34 | 200 781,95 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 349 804,65 | 269 551,69 | 45 587,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,59 | 14 340,44 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 188 916,74 | 162 257,27 | 40 328,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 188 916,74 | 162 257,27 | 40 328,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 406 921,16 | 332 184,45 | 31 778,37 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 219 139,14 | 981 958,84 | 78 496,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 2 334 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 934 643,16 | 635 507,31 | 186 054,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 934 643,14 | 635 507,33 | 186 054,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 934 643,14 | 635 507,31 | 186 054,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 382 804,45 | 225 241,93 | 180 932,98 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 1 478 485,90 | 1 101 692,26 | 740 860,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 218 954,71 | 153 490,10 | 9 536,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 115 496,67 | 63 523,17 | 115 496,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 427 604,58 | 190 349,73 | 427 604,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 8 639 286,98 | 3 887 679,14 | 7 842 388,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 680 542,16 | 412 358,29 | 206 782,07 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 428 474,07 | 287 178,98 | 55 237,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 427 604,58 | 190 349,73 | 427 604,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 1 228 822,13 | 860 175,49 | 1 068 038,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 1 950 756,61 | 977 007,96 | 1 373 665,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 356 588,04 | 1 337 853,86 | 986 033,18 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 3 176 738,42 | 2 341 489,22 | 922 844,45 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 6 220 620,00 | 2 849 574,42 | 5 373 218,00 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 606 242,26 | 2 476 069,20 | 4 578 742,17 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 549 661,67 | 302 313,92 | 549 101,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 318 100,50 | 1 331 401,17 | 3 593 638,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 438 380,67 | 202 729,63 | 438 380,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 427 604,59 | 190 349,73 | 427 604,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 320 783,58 | 248 607,28 | 198 666,72 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 1 318 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 92 600,50 | 50 930,28 | 92 600,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 21 704,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 21 704,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 376 164,52 | 300 931,61 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 376 164,52 | 300 931,61 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 558 617,24 | 457 637,05 | 186 458,60 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 376 164,52 | 300 931,62 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 182 452,72 | 156 705,44 | 38 948,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 182 452,72 | 156 705,44 | 38 948,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 173 670,01 | 808 722,21 | 638 326,54 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 438 147,75 | 275 746,44 | 129 922,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 683 724,62 | 292 022,18 | 432 888,80 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 587 086,93 | 698 768,45 | 1 218 382,77 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 982 899,46 | 932 246,06 | 1 335 996,25 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK031 | 1 661 474,45 | 1 208 714,27 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 2 262 811,36 | 1 810 249,09 | 176 063,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 076 315,08 | 1 073 317,25 | 95 387,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 75 346,72 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 868 334,03 | 866 224,44 | 77 213,91 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 592 708,91 | 535 974,81 | 10 494,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 535 979,27 | 482 242,99 | 7 841,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 529 205,84 | 470 345,96 | 111 284,97 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 651 421,06 | 511 986,98 | 219 228,86 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 335 218,48 | 298 195,12 | 69 761,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 691 341,92 | 549 798,26 | 221 096,06 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 67 899,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 132 953,22 | 89 821,72 | 53 713,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,77 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 552 601,59 | 345 471,80 | 158 502,07 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 788 234,00 | 447 058,50 | 1 787 015,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 4 171 453,50 | 1 042 863,38 | 4 171 453,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 084 629,22 | 2 522 908,33 | 7 005 389,38 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 1 149 384,78 | 460 845,46 | 26 936,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 782 593,01 | 855 422,88 | 205 566,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 788 162,56 | 1 302 315,45 | 852 025,18 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 108 631,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 67 899,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 456 312,66 | 1 367 076,04 | 834 921,98 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 150 000,00 | 3 202 500,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 648 235,26 | 617 551,06 | 157 804,39 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 417 207,82 | 397 531,72 | 98 456,61 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 104 916,00 | 100 786,54 | 21 900,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 312 291,81 | 296 745,17 | 76 556,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 417 207,82 | 397 531,72 | 98 456,61 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 260 084,20 | 247 847,96 | 81 088,71 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 41 423,40 | 41 423,40 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 26 468,87 | 26 468,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 26 468,87 | 26 468,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 26 468,87 | 26 468,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 26 468,87 | 26 468,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 612 841,71 | 585 125,34 | 155 682,40 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 993 090,84 | 948 284,02 | 213 491,60 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 4 181 229,13 | 4 155 773,41 | 3 087 014,42 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 3 619 125,60 | 3 619 125,60 | 2 970 593,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 4 024 105,51 | 4 006 089,66 | 3 069 646,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 37 744 401,72 | 37 718 946,00 | 22 299 389,30 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 4 181 229,13 | 4 155 773,41 | 3 087 014,42 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 4 092 482,20 | 4 074 466,35 | 3 137 521,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 4 092 482,20 | 4 074 466,35 | 3 137 521,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 640,22 | 349 640,22 | 148 438,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 4 178 252,86 | 4 178 252,86 | 179 337,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 3 307 673,34 | 3 307 673,34 | 206 801,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 112 636,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 112 636,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 112 636,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 112 636,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 112 636,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 2 147 431,36 | 2 147 431,36 | 112 636,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 4 126 244,88 | 4 123 247,05 | 286 246,02 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 988 655,15 | 1 988 655,15 | 169 511,95 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 6 874 736,60 | 6 839 149,68 | 2 816 943,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 6 274 113,51 | 6 272 003,92 | 1 056 116,28 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 967 104,12 | 964 994,53 | 31 333,62 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 265 645,75 | 265 645,75 | 265 144,45 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 13 303 894,99 | 13 242 701,28 | 10 080 178,74 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 609 323,87 | 2 493 261,14 | 568 897,33 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 4 199 844,00 | 4 143 698,21 | 482 398,71 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 710 034,65 | 670 371,76 | 344 061,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 684 336,02 | 1 682 226,44 | 78 476,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 749 955,51 | 708 183,03 | 345 928,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 449 920,44 | 449 920,44 | 14 375,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 8 206 026,69 | 8 084 038,29 | 1 076 625,24 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 38 855,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 146 823,82 | 142 694,36 | 89 775,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 146 823,82 | 142 694,36 | 89 775,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 044 980,44 | 973 149,72 | 211 849,14 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 131 846,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 335 218,48 | 298 195,12 | 69 761,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 201 821,20 | 1 156 691,06 | 840 384,79 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 195 089,06 | 184 872,70 | 61 055,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 265 645,75 | 265 645,75 | 265 144,45 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 7 147 876,02 | 7 104 855,46 | 242 871,57 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 636 277,73 | 606 474,88 | 155 746,95 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 405 250,29 | 386 455,53 | 96 399,16 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 111 571,73 | 107 442,27 | 21 900,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 293 678,56 | 279 013,26 | 74 498,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 405 250,29 | 386 455,53 | 96 399,16 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 266 739,93 | 254 503,69 | 81 088,71 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 48 079,13 | 48 079,13 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 33 124,60 | 33 124,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 33 124,60 | 33 124,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 33 124,60 | 33 124,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 33 124,60 | 33 124,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 944 157,60 | 901 580,94 | 204 018,28 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 513 170,30 | 489 944,73 | 106 947,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 374 659,93 | 357 992,89 | 91 637,01 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 513 170,30 | 489 944,73 | 106 947,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 513 170,29 | 489 944,73 | 106 947,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 423 500,43 | 406 833,38 | 140 119,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 423 500,43 | 406 833,38 | 140 119,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 463,85 | 349 463,85 | 148 363,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 4 757 459,31 | 4 757 459,31 | 183 960,37 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 2 726 814,18 | 2 726 814,18 | 117 333,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 1 107 599,97 | 1 104 634,41 | 72 667,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 44 766,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 549 902,07 | 549 902,07 | 17 570,03 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 453 129,55 | 450 720,03 | 44 766,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 38 855,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 127 287,62 | 123 158,16 | 70 382,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 127 287,62 | 123 158,16 | 70 382,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 988 250,80 | 919 417,91 | 209 195,76 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 131 846,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 450 465,82 | 407 445,27 | 127 083,08 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 716 654,52 | 673 633,97 | 180 329,05 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 38 109,44 | 38 109,44 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 38 109,44 | 38 109,44 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 463,85 | 349 463,85 | 148 363,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 349 124,05 | 349 124,05 | 148 219,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 490 950,40 | 490 950,40 | 99 206,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 201 976,96 | 1 129 275,84 | 167 052,04 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 375 898,44 | 358 927,83 | 92 242,60 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 602 491,13 | 563 233,65 | 41 351,17 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 757 659,33 | 710 295,07 | 100 539,50 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 199 793,91 | 190 930,07 | 33 054,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 757 659,33 | 710 295,07 | 100 539,50 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 272 025,13 | 262 812,30 | 21 704,86 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 927 183,26 | 927 183,26 | 29 466,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 927 183,26 | 927 183,26 | 29 466,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 21 469,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 38 855,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 248 269,11 | 235 298,27 | 94 701,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 219 362,35 | 208 975,46 | 24 247,55 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 87 807,01 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 441 673,94 | 394 703,20 | 24 247,55 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 222 311,60 | 185 727,75 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 019 585,44 | 1 019 585,44 | 92 734,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 75 346,72 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 828 413,17 | 828 413,17 | 75 346,72 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 87 807,01 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 222 311,60 | 185 727,75 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 222 311,60 | 185 727,75 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 87 807,01 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 108 631,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 67 899,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 200 749,09 | 191 243,55 | 22 190,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 200 749,09 | 191 243,55 | 22 190,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 108 631,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 67 899,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 778 636,58 | 726 232,77 | 33 495,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 503 107,66 | 467 979,64 | 19 450,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 503 107,66 | 467 979,64 | 19 450,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 503 107,66 | 467 979,64 | 19 450,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 21 704,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 21 469,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 772 207,29 | 738 902,03 | 176 216,49 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 504 447,40 | 482 926,84 | 111 413,27 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 192 155,58 | 186 181,67 | 34 857,04 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 312 291,81 | 296 745,17 | 76 556,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 417 207,82 | 397 531,72 | 98 456,61 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 378 691,13 | 374 561,67 | 235 563,90 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 903 078,66 | 888 997,97 | 563 896,60 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 275 645,39 | 273 024,33 | 128 662,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 223 958,40 | 222 113,95 | 123 206,61 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 26 468,87 | 26 468,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK010 | 503 030,51 | 503 030,51 | 503 030,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 503 030,51 | 503 030,51 | 503 030,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 700 867,79 | 700 867,79 | 529 166,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 274 662,00 | 274 662,00 | 197 739,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 274 662,00 | 274 662,00 | 197 739,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 3 952,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 7 356,35 | 7 356,35 | 3 952,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 164 851,73 | 1 164 851,73 | 706 769,05 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 787 291,64 | 787 291,64 | 680 088,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 446 338,76 | 1 418 622,40 | 817 477,71 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 769 244,48 | 769 244,48 | 597 041,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK010 | 510 578,46 | 498 073,87 | 17 929,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK021 | 359 295,96 | 350 496,43 | 12 617,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK023 | 359 295,96 | 350 496,43 | 12 617,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK031 | 1 309 080,96 | 1 300 281,43 | 186 036,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 3 952,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 1 247 263,26 | 1 247 263,26 | 1 243 859,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 736 276,62 | 1 609 792,30 | 218 384,15 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 1 335 365,22 | 1 255 364,46 | 336 014,21 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 5 502 189,08 | 5 422 188,32 | 504 674,10 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 777 594,13 | 697 593,37 | 110 289,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 75 733,04 | 75 733,04 | 71 827,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 588 376,34 | 1 515 815,44 | 879 817,53 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 62 720,59 | 62 720,59 | 49 938,29 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 1 222 962,57 | 1 222 962,57 | 144 103,52 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 11 808 420,53 | 11 790 297,04 | 7 031 063,11 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 8 231 774,07 | 8 221 130,09 | 5 190 200,31 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 7 286 184,35 | 7 250 597,42 | 3 228 391,70 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 3 331 172,88 | 3 320 528,89 | 2 896 489,94 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 20 751 748,18 | 20 740 839,06 | 13 486 836,01 | 21 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 1 254 747,33 | 1 254 747,33 | 1 133 466,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 7 312 024,12 | 7 248 985,96 | 5 223 318,71 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 7 574 989,37 | 7 317 369,01 | 3 502 971,20 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 1 052 378,64 | 1 049 969,12 | 247 558,28 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 1 063 233,03 | 1 008 355,43 | 166 336,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 5 356 348,51 | 5 028 723,28 | 824 859,10 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 12 132 670,62 | 12 130 561,04 | 6 939 207,44 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 749 955,51 | 708 183,03 | 345 928,77 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 3 952,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 2 210 861,41 | 2 141 072,63 | 976 463,67 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 804 533,74 | 797 207,27 | 704 208,85 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 743 800,47 | 739 671,01 | 687 253,72 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 154 180,17 | 150 050,71 | 93 728,34 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 154 180,17 | 150 050,71 | 93 728,34 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK021 | 224 918,00 | 224 918,00 | 224 918,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 044 980,44 | 973 149,72 | 211 849,14 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 131 846,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 335 218,48 | 298 195,12 | 69 761,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 5 006 170,20 | 4 961 040,05 | 3 702 748,03 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 195 089,06 | 184 872,70 | 61 055,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 002,10 | 273 002,10 | 269 097,02 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 1 115 414,88 | 1 072 394,32 | 484 080,98 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 760 249,76 | 727 825,85 | 174 159,04 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 525 686,93 | 505 047,73 | 116 345,97 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 198 811,31 | 192 837,40 | 34 857,04 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 293 678,56 | 279 013,26 | 74 498,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 258 652,71 | 1 239 857,95 | 923 594,66 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 387 176,57 | 373 095,88 | 101 035,52 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 172 051,16 | 169 430,10 | 18 412,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 33 124,60 | 33 124,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 3 891 117,66 | 3 891 117,66 | 3 891 117,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 200 749,09 | 191 243,55 | 22 190,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 53 438,21 | 53 438,21 | 50 952,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 118 158,94 | 118 158,94 | 103 314,53 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 66 400,23 | 66 400,23 | 52 868,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 66 400,23 | 66 400,23 | 52 868,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 418 049,54 | 418 049,54 | 418 049,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 266 722,53 | 264 101,47 | 161 162,59 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 229 990,08 | 228 145,63 | 155 707,16 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 1 016 857,19 | 1 015 012,74 | 942 574,28 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 200 800,80 | 198 956,35 | 113 800,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 557 697,91 | 554 732,35 | 55 097,44 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 44 766,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 1 043 647,28 | 1 043 647,28 | 1 043 647,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 457 727,27 | 455 317,75 | 47 237,03 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 38 855,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 131 885,34 | 127 755,88 | 72 853,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 131 885,34 | 127 755,88 | 72 853,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 988 250,80 | 919 417,91 | 209 195,76 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 131 846,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 450 465,82 | 407 445,27 | 127 083,08 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 53 438,21 | 53 438,21 | 50 952,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 721 252,24 | 678 231,69 | 182 799,41 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 162 081,48 | 159 460,41 | 18 412,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 591 327,72 | 589 483,27 | 467 682,97 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 1 274 835,04 | 1 272 990,59 | 1 009 676,92 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 56 351,98 | 56 351,98 | 6 990,15 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 143 591,56 | 141 747,11 | 19 946,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 283 987,98 | 281 366,92 | 140 318,60 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 232 301,00 | 230 456,55 | 134 863,16 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 151 960,31 | 150 115,86 | 65 318,41 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 64 720,73 | 64 720,73 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 495 875,84 | 495 875,84 | 495 875,84 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 201 976,96 | 1 129 275,84 | 167 052,04 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 602 308,18 | 585 337,57 | 318 652,34 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 602 491,13 | 563 233,65 | 41 351,17 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 220 828,84 | 1 173 464,58 | 505 929,23 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 199 793,91 | 190 930,07 | 33 054,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 757 659,33 | 710 295,07 | 100 539,50 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 272 025,13 | 262 812,30 | 21 704,86 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 855 133,62 | 855 133,62 | 691 010,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 855 133,61 | 855 133,61 | 691 010,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 681 367,82 | 681 367,82 | 436 346,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 58 853,27 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 754 174,88 | 723 382,59 | 142 905,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 112 040,12 | 112 040,12 | 101 136,93 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 549 700,25 | 528 031,60 | 116 244,99 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 180,39 | 131 853,93 | 38 855,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 447,13 | 74 317,67 | 21 900,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 83 044,85 | 78 915,39 | 24 370,73 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 83 044,85 | 78 915,39 | 24 370,73 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 248 269,11 | 235 298,27 | 94 701,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 59 188,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 2 470,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 159 765,92 | 151 659,14 | 61 658,69 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 87 807,01 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK010 | 510 578,46 | 498 073,87 | 17 929,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK021 | 359 295,96 | 350 496,43 | 12 617,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK023 | 359 295,96 | 350 496,43 | 12 617,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK031 | 359 295,96 | 350 496,43 | 12 617,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 215 064,42 | 1 062 383,14 | 148 674,29 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 620 470,51 | 547 909,62 | 92 921,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 222 311,60 | 185 727,75 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 1 416 006,10 | 1 184 338,09 | 215 722,25 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 1 416 006,10 | 1 184 338,09 | 215 722,25 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 620 470,51 | 547 909,62 | 92 921,43 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 710 865,58 | 1 692 742,09 | 131 729,59 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 274 948,71 | 1 264 304,72 | 100 920,56 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 446 535,54 | 435 891,55 | 25 573,85 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 1 227 629,99 | 1 216 720,87 | 89 831,10 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 631 704,60 | 602 143,78 | 100 763,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 548 808,76 | 2 309 330,13 | 240 060,50 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 535 979,27 | 482 243,00 | 7 841,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 1 285 544,62 | 1 194 083,17 | 166 336,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 497 639,29 | 1 363 655,85 | 191 611,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 502 467,41 | 1 474 751,05 | 279 425,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 529 205,84 | 470 345,96 | 111 284,97 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 335 218,48 | 298 195,12 | 69 761,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 335 218,49 | 298 195,12 | 69 761,94 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 67 899,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 294 026,39 | 235 221,11 | 7 678,44 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 294 026,39 | 235 221,11 | 7 678,44 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 108 631,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 67 894,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 67 899,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 778 636,58 | 726 232,77 | 33 495,20 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 503 107,66 | 467 979,64 | 19 450,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 503 107,66 | 467 979,64 | 19 450,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 503 107,66 | 467 979,64 | 19 450,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 21 704,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 376 164,52 | 300 931,62 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 376 164,52 | 300 931,62 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 376 164,52 | 300 931,62 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 376 164,52 | 300 931,62 | 147 509,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 21 469,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 15 108,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 384 757,78 | 371 749,83 | 42 659,64 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 270 832,07 | 261 547,76 | 30 324,56 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 183 592,49 | 176 152,63 | 17 367,90 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 165 395,44 | 162 774,37 | 18 412,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 26 468,87 | 26 468,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 113 708,45 | 111 864,00 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 87 807,01 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 26 680,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 962 332,60 | 918 528,18 | 365 073,29 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 157 123,62 | 149 683,75 | 17 367,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 160 784,31 | 138 094,82 | 34 323,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 160 784,31 | 138 094,82 | 34 323,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 317 907,93 | 287 778,57 | 51 690,93 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 467 087,75 | 459 647,89 | 221 329,62 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 695 496,32 | 627 771,64 | 377 607,27 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 437 093,40 | 1 398 056,97 | 164 351,54 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 915 652,75 | 913 808,30 | 88 303,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 200 705,17 | 175 906,09 | 36 190,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 248 023,89 | 223 489,95 | 47 279,70 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 7 029 097,88 | 7 004 298,80 | 4 490 598,59 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 1 761 983,86 | 1 709 733,55 | 843 166,71 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 1 957 077,82 | 1 855 717,21 | 502 441,90 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 1 224 017,34 | 1 146 450,25 | 200 659,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 184 096,48 | 1 108 638,97 | 198 792,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 200 705,17 | 175 906,09 | 36 190,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 368 236,49 | 366 126,90 | 202 402,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 2 053 631,54 | 1 951 026,06 | 356 356,36 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 324 235,13 | 321 237,30 | 8 516,22 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 217 348,21 | 217 348,21 | 4 763,55 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 3 844 269,86 | 3 842 160,27 | 2 864 230,43 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 375 804,55 | 374 505,59 | 115 464,94 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 372 800,25 | 360 673,65 | 40 602,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 258 874,54 | 250 471,57 | 28 267,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 991 840,32 | 985 281,80 | 835 515,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 172 051,16 | 169 430,10 | 18 412,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 33 124,60 | 33 124,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 120 364,18 | 118 519,73 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 389 665,83 | 353 500,81 | 62 518,64 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 251 405,13 | 228 915,18 | 39 410,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 15 310,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 312 888,77 | 283 608,24 | 58 740,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 200 134,35 | 182 358,46 | 37 056,59 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 200 134,35 | 182 358,46 | 37 056,59 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 188 916,74 | 162 257,27 | 40 328,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 112 894,77 | 96 963,34 | 24 099,93 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 267 505,48 | 267 505,48 | 5 862,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 217 348,21 | 217 348,21 | 4 763,55 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 236 562,30 | 235 263,34 | 4 768,63 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 162 081,48 | 159 460,42 | 18 412,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 162 081,48 | 159 460,42 | 18 412,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 906 644,49 | 466 862,54 | 12 956,66 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 110 394,49 | 108 550,04 | 12 956,66 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 729 746,00 | 778 385,70 | 882 344,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 152 335,00 | 1 183 784,25 | 2 152 335,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 18 412,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 12 956,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 2 653,38 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 1 867,20 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 5,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 814 527,45 | 762 123,64 | 33 495,20 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 524 044,00 | 488 915,98 | 19 450,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 760 803,78 | 725 675,76 | 198 430,78 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 524 044,00 | 488 915,98 | 19 450,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 272 025,13 | 262 812,30 | 21 704,86 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 11 153,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 142 283,12 | 137 548,74 | 11 153,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 288 693,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 288 693,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 288 693,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 288 693,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 217 021,91 | 217 021,91 | 177 201,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 217 021,91 | 217 021,91 | 177 201,40 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 242 677,41 | 1 060 590,21 | 142 486,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 242 677,41 | 1 060 590,21 | 142 486,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 182 452,72 | 156 705,44 | 38 948,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 288 693,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 1 182 591,19 | 990 868,66 | 311 413,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 288 693,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 182 591,19 | 990 868,66 | 311 413,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 182 452,72 | 156 705,44 | 38 948,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 798 927,15 | 783 907,89 | 528 491,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 875 380,13 | 2 758 394,50 | 439 886,48 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 1 732 028,46 | 1 672 581,03 | 252 275,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 106 430,76 | 91 411,50 | 22 720,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 838 459,22 | 1 763 992,53 | 274 995,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 400 799,09 | 1 348 001,05 | 259 887,85 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 838 459,22 | 1 763 992,53 | 274 995,91 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 218 464,80 | 185 695,08 | 43 408,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 234 234,00 | 199 098,90 | 14 460,92 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 294 943,61 | 249 771,31 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 198 928,80 | 169 089,48 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 36 572,55 | 31 086,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 228 810,88 | 194 489,25 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 36 572,55 | 31 086,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 36 572,55 | 31 086,67 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 62 051,00 | 52 122,84 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 82 022,60 | 69 719,21 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 220 480,91 | 187 408,77 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 123 033,89 | 104 578,81 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 1 601 341,06 | 560 469,37 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 372 266,00 | 167 519,70 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 1 356 603,20 | 610 471,44 | 318 210,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 728 500,00 | 400 675,00 | 728 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 064 840,00 | 1 379 178,00 | 1 176 840,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK022 | 405 114,25 | 182 301,41 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 010 601,66 | 454 770,75 | 594 950,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 093 941,67 | 492 273,75 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 14 501 134,20 | 7 122 968,88 | 2 874 551,40 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 6 800 382,32 | 3 284 262,11 | 3 920 956,40 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 102 250,00 | 51 125,00 | 102 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 16 820 059,33 | 7 882 033,98 | 2 515 196,29 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 466 469,33 | 2 125 411,20 | 201 550,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,22 | 55 043,02 | 100 078,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK022 | 981 977,67 | 343 692,18 | 981 977,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 348 043,33 | 681 064,17 | 804 850,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 980 067,32 | 990 033,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 2 205 838,50 | 884 127,33 | 2 205 838,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 1 047 971,33 | 533 935,66 | 848 971,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 28 128 365,89 | 12 683 352,99 | 8 452 211,97 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 7 254 673,75 | 3 334 887,24 | 3 093 046,43 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 1 346 155,00 | 605 769,75 | 516 155,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 535 490,00 | 2 233 587,95 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 157 380,00 | 78 690,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK022 | 492 173,34 | 221 478,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 5 297 254,30 | 2 291 390,76 | 2 557 167,63 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 10 649 302,63 | 4 453 172,95 | 3 551 783,30 | 16 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 10 488 084,78 | 3 603 573,00 | 4 355 200,00 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 22 609 473,76 | 10 866 043,24 | 7 235 003,33 | 23 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 10 805 952,64 | 4 903 690,03 | 6 832 100,50 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 11 583 501,35 | 5 671 667,25 | 4 250 851,58 | 16 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 6 868 089,28 | 3 208 952,51 | 3 932 193,00 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 919 500,00 | 413 775,00 | 919 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 2 289 400,00 | 1 030 230,00 | 2 289 400,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 274 180,67 | 2 047 637,83 | 1 950 393,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 293 759,84 | 146 879,92 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 260 316,67 | 143 174,17 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 5 698 236,67 | 2 564 206,50 | 1 071 860,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 5 221 697,50 | 1 827 594,13 | 578 867,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 831 995,00 | 415 997,50 | 831 995,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 314 103,33 | 157 051,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 541 472,36 | 264 452,43 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 446 304,00 | 200 836,80 | 119 900,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK021 | 3 688 875,00 | 1 291 106,25 | 3 688 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 487 541,32 | 243 770,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 956 000,01 | 478 000,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 1 412 595,78 | 635 668,10 | 311 350,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 25 334 155,84 | 9 816 069,20 | 3 709 102,50 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 703 037,30 | 766 366,79 | 626 700,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 12 687 676,49 | 5 173 036,09 | 7 591 035,59 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 15 230 611,53 | 7 201 963,20 | 6 296 616,04 | 21 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 29 847 049,44 | 15 074 730,88 | 13 912 292,18 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 6 247 952,85 | 3 020 233,33 | 2 038 765,67 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 825 732,48 | 2 311 131,78 | 1 823 522,15 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 022 500,00 | 1 810 125,00 | 4 018 855,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 873 647,00 | 436 823,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 104 516,81 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,88 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,57 | 177 968,57 | 125 962,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 299 500,00 | 104 825,00 | 299 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 698 868,00 | 314 490,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 469 022,85 | 469 022,85 | 135 292,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 79 576,00 | 35 809,20 | 79 576,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 480 958,09 | 480 958,09 | 138 735,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,69 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 685 713,69 | 685 713,69 | 197 798,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,34 | 489 039,17 | 978 078,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,12 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 292 771,50 | 131 747,18 | 281 632,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 154 285,33 | 634 856,94 | 1 154 285,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 353 212,00 | 189 154,10 | 353 212,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 313 728,59 | 1 742 237,14 | 2 701 262,54 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 385 595,67 | 173 518,05 | 385 595,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,48 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,23 | 55 043,02 | 100 078,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 60 942,50 | 33 518,38 | 45 706,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,68 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,06 | 2 988 058,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 1 133 684,50 | 623 526,48 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 471 046,96 | 211 971,13 | 362 696,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 296 459,87 | 390 084,77 | 1 270 354,01 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 564 787,49 | 228 904,37 | 564 787,49 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 880 782,81 | 455 185,54 | 880 782,80 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 136 192,67 | 1 002 298,02 | 2 062 833,17 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 4 151 588,25 | 2 192 729,47 | 1 256 238,25 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 160 246,67 | 588 660,67 | 1 160 246,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK023 | 2 302 022,33 | 1 196 259,13 | 638 293,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 115 496,67 | 63 523,17 | 115 496,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 136 667,50 | 47 833,63 | 136 667,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 1 218 625,00 | 657 676,25 | 125 675,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 951 612,50 | 428 225,63 | 951 612,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 129 902,25 | 58 456,01 | 129 902,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 2 650 748,34 | 1 235 168,83 | 1 803 346,33 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 698 011,25 | 371 374,94 | 698 011,17 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 098 077,42 | 1 621 979,87 | 2 786 416,38 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 104 200,00 | 57 310,00 | 104 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,67 | 54 583,33 | 109 166,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK032 | 702 250,00 | 386 237,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,63 | 128 337,50 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 521 524,05 | 521 524,05 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 521 524,05 | 521 524,05 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 395 492,74 | 395 492,74 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 395 492,74 | 395 492,74 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 434 569,23 | 434 569,23 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 434 569,23 | 434 569,23 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 448 078,70 | 448 078,70 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 448 078,70 | 448 078,70 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 322 047,40 | 322 047,40 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 322 047,40 | 322 047,40 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 361 123,90 | 361 123,90 | 203 214,13 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 361 123,90 | 361 123,90 | 203 214,13 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 568 938,92 | 568 938,92 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 568 938,92 | 568 938,92 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 442 907,62 | 442 907,62 | 259 604,15 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 442 907,62 | 442 907,62 | 259 604,15 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 481 984,11 | 481 984,11 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 481 984,05 | 481 984,05 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 268 119,68 | 887 683,78 | 90 646,56 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 518 921,66 | 415 137,33 | 104 420,89 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 2 589 927,21 | 1 962 306,54 | 446 345,42 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 7 757 249,05 | 5 840 598,03 | 3 078 289,77 | 10 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 1 778 425,11 | 999 794,24 | 8 164,68 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 656 812,51 | 524 207,49 | 29 830,51 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 665 980,49 | 999 588,29 | 462 003,19 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 339 506,27 | 268 018,82 | 224 178,99 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 339 506,27 | 268 018,82 | 224 178,99 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 640 438,84 | 445 117,15 | 75 096,79 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 02 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 02 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 61 482 736,10 | 61 482 736,10 | 10 442 632,89 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 64 729 897,62 | 64 729 897,63 | 12 672 066,60 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 385 348,28 | 360 148,55 | 52 354,80 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 02 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 02 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 395 921,53 | 395 921,53 | 125 135,22 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 7 989,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 453 239,82 | 453 239,82 | 143 251,28 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 298 935,29 | 267 198,60 | 10 852,81 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 298 935,29 | 267 198,60 | 10 852,81 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 14 722 332,28 | 14 722 332,28 | 1 225 299,92 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 385 348,29 | 360 148,55 | 52 354,81 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 7 962 983,18 | 6 359 406,03 | 1 457 827,91 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 3 962 192,27 | 3 247 105,75 | 1 845 967,09 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 3 962 192,27 | 3 247 105,75 | 1 845 967,09 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 279 477,18 | 237 555,60 | 0,00 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK010 | 54 546,87 | 46 364,84 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 814 994,10 | 692 744,99 | 6 530,10 | 4 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 23 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 0,00 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 524 762,63 | 524 762,63 | 165 856,82 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 395 921,53 | 395 921,53 | 125 135,22 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 453 239,82 | 453 239,82 | 143 251,28 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 540 042,56 | 540 042,56 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 540 042,56 | 540 042,56 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 414 011,26 | 414 011,26 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 414 011,26 | 414 011,26 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 453 087,75 | 453 087,75 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 453 087,75 | 453 087,75 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 466 597,22 | 466 597,22 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 466 597,22 | 466 597,22 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 340 565,92 | 340 565,92 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 340 565,92 | 340 565,92 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 379 642,42 | 379 642,42 | 207 843,76 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 379 642,42 | 379 642,42 | 207 843,76 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 587 457,44 | 587 457,44 | 334 346,06 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 587 457,44 | 587 457,44 | 334 346,06 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 461 426,14 | 461 426,14 | 264 233,78 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 461 426,14 | 461 426,14 | 264 233,78 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 500 502,63 | 500 502,63 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 500 502,63 | 500 502,63 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 456 299,63 | 382 538,95 | 115 656,19 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 146 679,04 | 125 758,46 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 241 754,45 | 131 879,32 | 131 733,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 589 090,00 | 294 545,00 | 589 090,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 855 090,00 | 460 188,50 | 612 490,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 261 396,43 | 139 743,29 | 245 764,71 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 663 489,87 | 398 093,92 | 474 220,09 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 41 765,49 | 25 059,30 | 40 013,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 192 000,00 | 96 000,00 | 192 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK023 | 178 756,30 | 107 253,78 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,66 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 094 223,90 | 550 581,01 | 1 094 175,57 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 933 867,26 | 508 887,38 | 790 311,70 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 994 202,62 | 1 077 518,37 | 1 912 982,06 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 2 144 224,97 | 1 120 068,42 | 1 524 657,90 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 410 406,00 | 221 845,60 | 166 426,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 3 032 646,96 | 2 203 748,74 | 728 906,01 | 13 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 890 436,23 | 973 445,27 | 1 177 983,73 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 69 381,45 | 34 690,72 | 68 908,95 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK042 | 69 381,45 | 34 690,72 | 68 908,95 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 160 287,67 | 87 439,67 | 160 287,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 1 527 358,54 | 887 431,42 | 1 520 294,63 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | SK041 | 15 631,72 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK022 | 175 004,19 | 105 002,51 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK023 | 117 271,00 | 70 362,60 | 113 658,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK022 | 235 290,00 | 199 996,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 46 726,97 | 28 036,18 | 46 697,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK031 | 295 249,33 | 177 149,60 | 295 249,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 15 631,72 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 332 404,00 | 166 202,00 | 332 404,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 199 375,54 | 119 625,33 | 199 355,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 906 132,67 | 466 636,23 | 906 132,66 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 299 759,00 | 199 855,35 | 299 759,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 053 791,99 | 768 896,65 | 453 053,78 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 085 500,00 | 525 852,25 | 685 739,99 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 263 500,00 | 197 625,00 | 263 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 222 222,22 | 200 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,54 | 110 907,77 | 142 583,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 1 487 935,67 | 1 135 175,32 | 370 200,00 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 626 029,67 | 367 737,80 | 624 074,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 304 963,34 | 152 481,67 | 304 963,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 5 503 315,70 | 2 832 407,02 | 1 437 046,00 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 4 780 686,07 | 2 783 830,17 | 2 475 788,02 | 14 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 1 978 573,00 | 980 674,75 | 1 967 773,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,34 | 66 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK022 | 212 983,33 | 181 035,83 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 29 832,50 | 17 899,49 | 28 581,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK032 | 224 584,25 | 134 750,55 | 224 584,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 280 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 501 422,00 | 298 833,00 | 354 890,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK022 | 209 993,32 | 178 494,32 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,82 | 90 187,41 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 181 495,00 | 90 747,50 | 181 495,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 103 845,00 | 77 883,75 | 103 845,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 2 275 129,72 | 1 194 731,65 | 2 080 996,38 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 12 005 565,23 | 7 714 514,55 | 5 432 064,84 | 50 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 4 530 635,14 | 2 331 074,48 | 3 723 480,57 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 5 173 168,47 | 2 676 170,45 | 4 625 241,32 | 20 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 12 073 634,38 | 6 755 102,82 | 8 427 295,56 | 31 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 11 541 914,89 | 6 886 251,41 | 9 669 751,49 | 39 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 3 491 444,26 | 1 950 297,52 | 2 866 374,25 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 454 188,65 | 317 910,24 | 317 052,17 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 217 500,00 | 108 750,00 | 217 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 2 483 828,60 | 1 218 513,40 | 2 281 484,60 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,67 | 48 091,83 | 96 183,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 162 724,07 | 97 634,44 | 160 546,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 626 931,72 | 405 370,72 | 463 892,75 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 524 453,59 | 407 326,68 | 428 375,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 245 202,16 | 183 901,62 | 245 202,16 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 83 575,00 | 62 681,25 | 83 575,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | SK032 | 1 330 459,69 | 1 120 001,36 | 0,00 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | SK041 | 749 396,72 | 647 466,08 | 0,00 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | SK032 | 169 059,33 | 109 888,56 | 169 059,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK022 | 523 839,34 | 445 263,44 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 185 634,84 | 92 817,42 | 185 634,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK032 | 53 161,00 | 39 870,75 | 53 161,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 228 869,00 | 125 337,40 | 228 869,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 2 225 293,31 | 1 745 907,86 | 475 546,82 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 406,19 | 449 522,43 | 832 245,92 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 530 363,75 | 282 022,37 | 530 363,75 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 837 521,10 | 573 238,37 | 787 370,95 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 240 287,56 | 1 014 768,31 | 556 322,85 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 207 486,38 | 147 491,45 | 185 233,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK031 | 344 950,00 | 172 475,00 | 344 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 326 122,89 | 293 510,60 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 1 279 633,91 | 678 279,87 | 1 026 310,33 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 2 590 616,33 | 1 956 390,66 | 760 213,24 | 16 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 2 104 542,00 | 1 118 482,90 | 1 729 527,60 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 816 097,67 | 408 048,83 | 816 097,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 4 077 949,89 | 2 194 915,84 | 1 688 590,94 | 9 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 5 115 172,67 | 3 193 025,52 | 1 898 204,80 | 19 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 3 386 449,15 | 1 844 956,90 | 2 417 276,49 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK022 | 371 790,30 | 316 021,75 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,77 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 100 500,00 | 60 300,00 | 100 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 171 763,79 | 101 547,84 | 169 880,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 225 345,72 | 169 009,29 | 210 908,59 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 817 871,18 | 940 556,45 | 1 713 083,17 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 4 868 387,20 | 3 508 915,69 | 1 816 678,61 | 25 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 2 754 447,55 | 1 354 543,91 | 2 750 124,53 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 4 815 040,87 | 2 518 230,40 | 4 481 804,21 | 21 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 10 209 423,12 | 5 626 980,92 | 8 601 772,10 | 22 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 9 452 402,53 | 5 501 210,94 | 6 558 060,32 | 30 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 6 700 523,21 | 3 534 634,37 | 5 922 680,87 | 17 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK023 | 399 550,00 | 199 775,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 1 400 500,00 | 700 250,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 111 188,79 | 71 260,34 | 60 780,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 355 489,75 | 278 153,29 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | SK032 | 91 066,14 | 77 406,22 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK023 | 399 730,00 | 199 865,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK032 | 2 481 048,87 | 2 087 225,48 | 0,00 | 14 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK041 | 3 446 315,71 | 2 886 257,87 | 0,00 | 18 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 17 | SK041 | 194 857,32 | 165 628,72 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 82 647,08 | 49 588,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 105 540,57 | 89 709,49 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 481 666,66 | 264 628,54 | 481 666,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 928 396,76 | 626 532,03 | 464 586,33 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 430 859,88 | 279 409,90 | 250 932,96 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 293 356,67 | 216 811,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 495 833,33 | 272 708,33 | 495 833,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 152 180,35 | 152 180,35 | 135 077,18 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 152 180,35 | 152 180,35 | 135 077,18 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 152 180,32 | 152 180,32 | 135 077,15 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 155 182,44 | 155 182,44 | 138 079,26 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 155 182,44 | 155 182,44 | 138 079,26 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 155 182,41 | 155 182,41 | 138 079,24 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 206 684,90 | 206 684,90 | 189 581,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 206 684,90 | 206 684,90 | 189 581,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 206 684,87 | 206 684,87 | 189 581,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 030 165,33 | 1 030 165,33 | 587 442,91 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 030 165,33 | 1 030 165,33 | 587 442,91 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 030 165,22 | 1 030 165,22 | 587 442,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 036 920,04 | 1 036 920,04 | 589 131,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 036 920,04 | 1 036 920,04 | 589 131,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 036 919,93 | 1 036 919,93 | 589 131,56 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 152 800,57 | 1 152 800,57 | 618 101,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 152 800,57 | 1 152 800,57 | 618 101,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 152 800,46 | 1 152 800,46 | 618 101,69 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 155 314,00 | 77 656,99 | 155 314,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 3 558 750,00 | 2 491 125,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 224 147,20 | 112 073,60 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,28 | 66 666,64 | 133 333,28 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 363 688,00 | 181 844,00 | 363 688,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 266 666,66 | 133 333,32 | 266 666,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 3 499 372,00 | 2 449 560,40 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 87 329,33 | 43 664,67 | 87 329,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 3 279 750,00 | 2 295 825,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,66 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 33 158,61 | 21 553,10 | 33 158,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 189 865,55 | 94 932,77 | 110 633,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 374 076,89 | 187 038,44 | 374 076,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 148 975,00 | 87 056,45 | 148 975,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,66 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 195 093,33 | 126 810,66 | 195 093,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,81 | 90 187,40 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 232 538,66 | 151 150,13 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 951 461,01 | 441 214,46 | 951 461,01 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 815 263,26 | 398 885,33 | 815 263,26 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 712 317,34 | 356 158,67 | 504 600,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 227 303,06 | 113 651,52 | 227 303,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 573 359,85 | 299 738,97 | 475 662,06 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 395 852,47 | 244 285,61 | 295 375,81 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 724 497,83 | 379 362,04 | 724 497,83 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 287 510,00 | 143 755,00 | 287 510,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 249 223,73 | 124 611,86 | 249 223,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 498 844,77 | 313 904,77 | 211 686,25 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 1 019 532,68 | 662 696,24 | 315 659,67 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 180 470,92 | 117 306,10 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 439 984,70 | 219 992,35 | 439 984,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 376 783,34 | 188 391,67 | 376 783,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 973 739,84 | 589 565,72 | 585 079,75 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 572 193,88 | 346 009,29 | 96 973,21 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 291 094,00 | 189 211,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 191 889,20 | 95 944,60 | 188 408,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 60 859,67 | 30 429,83 | 60 859,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 174 607,00 | 87 303,50 | 174 607,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,67 | 30 298,83 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 128 977,78 | 83 835,56 | 128 977,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 109 100,00 | 54 550,00 | 109 100,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,32 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 77 000,00 | 38 500,00 | 77 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 206 580,00 | 102 928,49 | 206 580,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 241 366,67 | 120 683,33 | 241 366,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 805 302,85 | 420 346,71 | 805 302,85 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 163 842,00 | 86 718,99 | 163 842,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 520 745,00 | 331 205,50 | 368 408,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 672 344,88 | 394 835,17 | 332 587,57 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 609 500,00 | 396 175,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK023 | 3 516 250,00 | 2 461 375,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 358 764,67 | 179 382,33 | 358 764,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 149 000,00 | 96 850,00 | 149 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 121 927,41 | 79 252,82 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 137 750,00 | 68 875,00 | 137 750,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 26 855,40 | 18 798,78 | 24 779,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 95 710,67 | 66 997,47 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 48 495,00 | 33 946,50 | 48 494,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 48 492,80 | 41 218,88 | 40 098,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 33 914,78 | 28 827,56 | 33 914,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 142 616,12 | 99 831,28 | 142 616,12 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 77 135,55 | 65 565,22 | 40 098,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 28 642,75 | 24 346,34 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 110 021,11 | 66 012,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,56 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 52 133,00 | 31 279,80 | 52 133,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 71 428,57 | 50 000,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 19 047,62 | 13 333,33 | 19 047,62 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 690,56 | 20 814,34 | 34 642,23 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 113 531,74 | 70 500,01 | 23 809,52 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 90 119,36 | 61 214,47 | 54 393,36 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 151 825,00 | 91 095,00 | 149 390,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | SK022 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 210 258,33 | 126 155,00 | 189 758,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 71 428,57 | 50 000,00 | 35 714,28 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 543 394,49 | 340 322,41 | 540 842,29 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 998 028,14 | 1 998 028,14 | 914 343,64 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 22 | SK022 | 23 809,52 | 16 666,67 | 23 809,52 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 32 708,88 | 19 625,33 | 32 688,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 95 238,09 | 66 666,67 | 23 809,52 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 90 119,36 | 61 214,47 | 90 107,65 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 307 237,83 | 156 383,57 | 304 910,68 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 164 722,00 | 98 833,20 | 18 190,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 23 809,52 | 16 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 33 333,33 | 23 333,33 | 33 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 103 845,00 | 77 883,75 | 103 845,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 691 762,78 | 240 893,09 | 691 762,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 108 931,90 | 72 502,00 | 108 931,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 149 714,58 | 95 651,05 | 143 499,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 162 724,07 | 97 634,44 | 160 546,71 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 23 809,52 | 16 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 159 403,92 | 93 268,20 | 159 403,92 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 255 800,00 | 191 850,00 | 223 177,74 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,34 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 050 684,33 | 2 050 684,33 | 938 169,86 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 60 154,52 | 38 473,67 | 36 345,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 646 334,17 | 413 851,16 | 645 438,18 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 126 253,05 | 94 689,79 | 104 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 140 693,70 | 84 416,22 | 140 553,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 39 976,00 | 19 988,00 | 39 976,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 19 047,62 | 13 333,33 | 19 047,62 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 71 428,57 | 50 000,00 | 35 714,28 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 127 156,67 | 63 578,33 | 127 156,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 131 650,86 | 95 200,43 | 131 650,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 87 293,76 | 65 470,32 | 87 293,76 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 197 963,34 | 118 778,00 | 192 028,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 954 030,07 | 2 954 030,07 | 1 346 922,03 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 954 030,07 | 2 954 030,07 | 1 346 922,03 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 954 030,08 | 2 954 030,08 | 1 346 922,03 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 954 030,07 | 2 954 030,07 | 1 346 922,02 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 954 030,08 | 2 954 030,08 | 1 346 922,03 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 954 030,08 | 2 954 030,08 | 1 346 922,03 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 954 030,08 | 2 954 030,08 | 1 346 922,03 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 110 021,11 | 66 012,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 166 500,00 | 99 900,00 | 166 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 236 190,56 | 141 714,34 | 236 142,23 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 89 722,22 | 53 833,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 18 690,79 | 11 214,47 | 18 679,08 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 230 746,87 | 138 448,12 | 101 935,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 332 677,48 | 166 338,74 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 72 958,33 | 43 775,00 | 72 958,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 627 076,89 | 376 246,13 | 571 888,89 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 520 733,14 | 1 520 733,14 | 789 057,80 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 32 708,88 | 19 625,33 | 32 688,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 185 357,46 | 111 214,47 | 185 345,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 333,00 | 99 999,75 | 133 333,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 134 002,64 | 80 401,58 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 163 016,96 | 97 253,01 | 160 689,81 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 200 568,04 | 120 340,82 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 126 872,76 | 95 154,57 | 126 872,76 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 632 453,34 | 376 087,19 | 493 786,67 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 108 762,78 | 54 566,28 | 108 762,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 37 503,34 | 22 502,00 | 37 503,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 440 880,60 | 282 895,86 | 440 880,60 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 796 357,79 | 431 749,00 | 796 357,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 132 330,00 | 79 398,00 | 132 330,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 124 540,50 | 93 405,38 | 124 540,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 980 284,37 | 685 579,06 | 943 334,09 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 138 350,00 | 103 762,50 | 138 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,97 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,97 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 559 431,29 | 1 559 431,29 | 809 136,98 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 189 000,00 | 94 500,00 | 189 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 501 738,33 | 301 043,00 | 501 738,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 484 017,31 | 325 947,73 | 484 004,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 270 500,00 | 188 940,46 | 270 050,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 333 333,33 | 200 000,00 | 333 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 209 803,75 | 113 166,58 | 127 156,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 36 763,50 | 22 058,10 | 36 763,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 176 101,50 | 86 289,74 | 161 351,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK031 | 399 802,00 | 199 901,00 | 399 802,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 223 319,26 | 2 223 319,26 | 1 153 606,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 82 647,08 | 49 588,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 43 333,72 | 32 500,29 | 42 882,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 155 314,00 | 77 657,00 | 155 314,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 11 324,00 | 6 794,40 | 11 324,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,44 | 66 666,72 | 133 333,44 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 266 666,67 | 133 333,34 | 266 666,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 119 500,00 | 59 750,00 | 119 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 69 293,89 | 54 074,85 | 33 158,61 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,55 | 110 907,77 | 142 583,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 192 300,00 | 96 150,00 | 192 300,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 744 500,00 | 346 975,00 | 744 500,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 1 992 548,16 | 1 103 943,03 | 1 775 689,83 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,67 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 228 664,97 | 114 332,49 | 228 664,98 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 518 897,40 | 361 019,46 | 440 947,87 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 558 285,40 | 279 142,70 | 557 358,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 310 149,58 | 163 359,43 | 310 149,58 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 405,84 | 406 091,58 | 666 708,07 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 323 173,15 | 1 203 909,58 | 2 222 696,47 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 189 685,33 | 94 842,67 | 189 685,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 261 069,76 | 199 163,07 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 120 253,75 | 60 126,87 | 120 253,75 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 38 666,66 | 19 333,34 | 38 666,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 96 973,21 | 63 032,59 | 96 973,21 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 351 500,00 | 175 750,00 | 351 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 179 264,67 | 89 632,33 | 179 264,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 207 776,00 | 103 888,00 | 161 788,60 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,66 | 30 298,84 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 251 160,28 | 151 035,93 | 251 160,28 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 481 991,20 | 266 639,36 | 232 191,20 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 881 932,84 | 483 064,26 | 881 932,84 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,78 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,34 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 271,00 | 67 635,50 | 135 271,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 259 358,33 | 129 679,17 | 259 358,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 196 066,66 | 98 033,34 | 196 066,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 470 756,67 | 235 378,34 | 470 756,67 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 535 238,47 | 1 344 732,03 | 1 142 687,32 | 11 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 646 469,71 | 336 415,01 | 646 469,71 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 33 659,97 | 23 561,98 | 29 813,83 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK032 | 309 155,30 | 262 782,01 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 129 666,67 | 64 833,33 | 129 666,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 60 707,75 | 45 188,59 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 354 166,67 | 194 791,67 | 354 166,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 374 201,36 | 374 201,36 | 185 080,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 383 723,67 | 383 723,67 | 189 790,43 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 547 084,20 | 547 084,20 | 270 588,85 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 419 229,33 | 209 614,67 | 419 229,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 181 495,00 | 90 747,50 | 181 495,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 62 659,72 | 31 329,86 | 62 659,72 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 38 000,00 | 24 700,00 | 38 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 76 283,37 | 49 584,20 | 76 283,37 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,68 | 48 091,84 | 96 183,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 313 976,61 | 193 740,46 | 313 976,61 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,33 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 70 725,00 | 35 362,50 | 70 725,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 398 313,50 | 195 686,64 | 398 313,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 32 065,00 | 20 842,25 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 158 688,72 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,72 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 158 688,64 | 158 688,64 | 60 495,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 160 808,17 | 160 808,17 | 61 554,88 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 197 169,87 | 197 169,87 | 79 735,72 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 34 206,35 | 34 206,35 | 17 103,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 764 723,79 | 764 723,79 | 521 082,53 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,30 | 61 750,30 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 5 007 851,39 | 3 330 495,86 | 0,00 | 4 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 22 | SK010 | 992 575,00 | 694 802,50 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 4 561 729,73 | 3 193 210,81 | 0,00 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK010 | 142 857,14 | 100 000,00 | 142 857,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 95 238,09 | 66 666,67 | 95 238,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | SK010 | 64 285,71 | 45 000,00 | 64 285,71 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | SK010 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 576 190,46 | 403 333,33 | 504 761,89 | 10 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 5 234 085,85 | 5 234 085,97 | 2 544 964,05 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 111 904,76 | 78 333,33 | 111 904,76 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 10 | SK010 | 42 857,14 | 30 000,00 | 42 857,14 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 80 952,38 | 56 666,67 | 80 952,38 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 932 702,44 | 3 932 702,44 | 1 915 091,87 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 80 952,38 | 56 666,67 | 80 952,38 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 9 523,81 | 6 666,67 | 9 523,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 511 656,44 | 4 511 656,44 | 2 195 306,74 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 80 952,38 | 56 666,67 | 9 523,81 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 844 125,37 | 4 844 125,37 | 2 424 702,39 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 654 782,96 | 3 654 782,96 | 1 829 383,08 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 183 892,63 | 4 183 892,63 | 2 094 226,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 2 520 290,38 | 1 232 818,15 | 2 403 339,61 | 10 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK010 | 1 503 762,13 | 750 792,32 | 1 422 919,78 | 7 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 137 701,55 | 68 850,78 | 135 301,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | SK010 | 69 453,33 | 34 726,66 | 56 160,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 393 235,91 | 1 393 235,91 | 865 885,97 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 051 164,97 | 1 051 164,97 | 653 291,37 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 203 344,06 | 1 203 344,06 | 747 869,56 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 434 027,78 | 434 027,78 | 217 013,89 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 400 536,35 | 400 536,35 | 200 268,17 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 415 435,87 | 415 435,87 | 207 717,94 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 164 777,52 | 3 164 777,52 | 2 128 821,24 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 58 643 292,37 | 58 643 292,37 | 33 807 013,26 | 17 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 796 698,50 | 796 698,50 | 533 901,82 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 9 861 536,49 | 9 861 536,49 | 7 566 655,39 | 10 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 4 852 547,45 | 4 852 547,45 | 2 556 310,71 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 323 120,70 | 323 120,70 | 277 268,43 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 18 163 771,77 | 18 163 771,77 | 18 089 374,94 | 7 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK021 | 483 887,64 | 483 887,64 | 443 477,55 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK022 | 483 887,64 | 483 887,64 | 443 477,55 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK023 | 483 887,64 | 483 887,64 | 443 477,55 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK031 | 483 887,63 | 483 887,63 | 443 477,55 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK032 | 483 887,63 | 483 887,63 | 443 477,55 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK041 | 483 887,64 | 483 887,64 | 443 477,55 | 3 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK042 | 483 887,63 | 483 887,63 | 443 477,55 | 3 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 11 706 066,14 | 11 706 066,13 | 9 329 897,15 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 11 706 066,18 | 11 706 066,18 | 9 329 897,15 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 11 706 066,20 | 11 706 066,19 | 9 329 897,18 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 11 706 066,20 | 11 706 066,20 | 9 329 897,15 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 11 706 066,19 | 11 706 066,19 | 9 329 897,15 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 11 706 066,18 | 11 706 066,20 | 9 329 897,15 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 11 706 066,22 | 11 706 066,22 | 9 329 897,15 | 33 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 495 691,95 | 495 691,96 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 495 691,95 | 495 691,95 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 495 691,90 | 495 691,90 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 495 691,95 | 495 691,95 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 495 691,95 | 495 691,95 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 495 691,96 | 495 691,95 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 495 691,96 | 495 691,96 | 262 647,68 | 7 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 938 811,25 | 938 811,25 | 306 217,37 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 938 811,25 | 938 811,25 | 306 217,37 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 938 811,28 | 938 811,27 | 306 217,37 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 938 811,24 | 938 811,24 | 306 217,38 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 938 811,27 | 938 811,27 | 306 217,37 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 938 811,26 | 938 811,27 | 306 217,37 | 9 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 938 811,27 | 938 811,27 | 306 217,37 | 9 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 4 979 156,70 | 4 979 156,70 | 3 969 952,99 | 33 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 210 879,82 | 210 879,82 | 111 734,96 | 7 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 399 370,65 | 399 370,65 | 130 235,45 | 9 |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 8 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| Náklady oprávnené na podporu v rámci ESF, ale podporované z ERDF | 9 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo oblasti programu (EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) |
| 1 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 10 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 11 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 12 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 13 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 2 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 3 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 4 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 5 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 6 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 7 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 8 | 0,00 |  | 0,00 |  |
| 9 | 0,00 |  | 0,00 |  |

## Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF a ESF REACT-EU)

| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v EUR) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
| --- | --- | --- | --- |

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

Hodnotenia vykonané RO OPII (MDV SR) V roku 2021 RO OPII nerealizoval žiadne hodnotenie. Počas uvedeného obdobia však boli vykonané dôležité kroky pre zabezpečenie dopadových hodnotení PO3 a PO6 (ŠC 6.2), ktorých realizáciu plánuje RO OPII vykonať v roku 2022. V tejto súvislosti boli v súlade s aktualizovaným Plánom hodnotení OPII vypracované zadávacie podmienky a zadania pre dopadové hodnotenia v prioritných osí. Osobitná pozornosť pri príprave týchto dokumentov bola venovaná formulácii hodnotiacich otázok pre dopadové hodnotenia PO3 a PO6 (ŠC 6.2). V súlade s podmienkami uvedenými v dokumente Štandardy kvality hodnotenia EŠIF bola zriadená Pracovná skupina pre riadenie hodnotenia OPII za účelom zvýšenia kvality hodnotiacich procesov EŠIF. RO OPII vzhľadom na veľmi dobré referencie a aktívne pôsobenie Slovenskej evaluačnej spoločnosti (SES) v oblasti metodiky a praxe hodnotenia EŠIF nadviazalo spoluprácu s touto spoločnosťou. Výsledkom spomínanej spolupráce bola realizácia semináru Hodnotenie operačných programov a participácia SES na činnostiach Pracovnej skupiny pre riadenie hodnotenia OPII. V roku 2022 RO OPII počíta s intenzívnejšou komunikáciou v rámci pracovnej skupiny, najmä ohľadne výstupov z pripravovaných dopadových hodnotení. Hodnotenia vykonané SO OPII (MŠVVaŠ SR) MŠVVaŠ SR v monitorovanom období nevykonávalo žiadne hodnotenie. Hodnotenia vykonané SO OPII (MH SR) V roku 2021 pokračovala realizácia hodnotenia „Hodnotenie NP Podpora internacionalizácie MSP“. Bolo začaté a ukončené hodnotenie „Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra“. Záverečná správa hodnotenia bola vzatá na vedomie MV pre OPII (12/2021). Zverejnená je na www.opvai.sk. SO OPII (MIRRI SR) SO MIRRI SR v roku 2021 nevykonal žiadne hodnotenie, pričom v roku 2021 boli vykonané kroky súvisiace s prípravou dopadového hodnotenia účinkov intervencií PO7 v súlade s Plánom hodnotení OPII, ktorých realizácia je plánovaná v roku 2022 – 2023.

| Názov/meno | Fond | Od mesiaca | Od roku | Do mesiaca | Do roku | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra (MH SR) | EFRR | 01 | 2021 | 08 | 2021 | zmiešané | 3 | Posúdenie doterajšej implementácie NP: 1. Posúdenie reálneho a predpokladaného príspevku NP „NPC v regiónoch“ a „NPC II – BA kraj“ k napĺňaniu potrieb CS, s posúdením vybraných programov. 2. Posúdenie reálneho a predpokladaného prínosu finančnej podpory MSP prostredníctvom kreatívnych voucherov v rámci NP „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. Zistenie záujmu MSP o KV a či poskytovanie KV prispelo k stimulovaniu spolupráce MSP s tvorcami KP. Posúdenie regionálnych špecifík. | Oblasť nefinančnej pomoci: NPC poskytujú špecifické služby v regiónoch. Podpora MSP je implementovaná v synergii s inými aktivitami SBA. Niektoré procesy sú formalizované a centralizované. Niektoré typy služieb nie je možné poskytovať všetkým záujemcom. Malá viditeľnosť NP/ služieb v prostredí MSP. Odmena za služby kvalitných expertov pod trhovou cenou. Vylúčenie renomovaných odborníkov z dôvodu nespĺňania formálnych kritérií. Vysoká pracovná záťaž zamestnancov prijímateľa NP. Nemožnosť zapojenia zahraničných odborníkov v individuálnom poradenstve. Poskytovanie poradenstva pracovným pozíciám s nízkou pridanou hodnotou pre rozvoj podniku. Administratívna náročnosť pre cieľové skupiny. Sieť NPC nepodporuje poľnohospodárske podniky. Oblasť finančnej pomoci: Slabšia viditeľnosť programu v prostredí MSP. Administratívna podpora a poskytovanie konzultácií je lokalizované len v Bratislave a v Košiciach. Výzvy sú pre prijímateľov podpory náročné a ťažšie zrozumiteľné. Technické obmedzenia Galérie realizátorov pre prezentáciu subjektov. Absencia vhodného IT riešenia pre spracovanie žiadostí. Poddimenzovaný počet personálnych kapacít NP. Požiadavky na podporu ďalších oblastí KP. Disproporčný záujem o oblasti KP. Opatrný/negatívny postoj zo strany MSP voči podpore financovanej z prostriedkov EŠIF. Projekt zameraný na podporu KP je v prostredí SIEA osamotený. |

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Zistenia z auditov PO1-13 Audit EK REGC414SK0190 (4. – 6. 12. 2019) na posúdenie overovaní zo strany RO v rámci vybraných VO, posúdenie úlohy ÚVO pri schvaľovaní zmluvnej dokumentácie a postupov VO. Návrh správy v SJ bol doručený na RO MDV SR dňa 14.5.2020 a konečná audítorská správa v SJ bola doručená dňa 18.11.2020. Follow up z auditu v AJ zverejnený v SFC2014 dňa 28.7.2021. Follow up z auditu v SJ zverejnený v SFC2014+ dňa 29.9.2021. Na úrovni RO bolo identifikovaných 9 nedostatkov, z toho 7 s finančným dopadom týkajúcich sa postupov VO, nedostatočného audit trailu a kontroly VO. Na úrovni SO MŠVVaŠ SR/VA bol zistený 1 nedostatok týkajúci sa skrátenia lehoty na predloženie žiadostí o objasnenie špecifikácií VO. V gescii SO MH SR bolo identifikovaných 6 nedostatkov, z ktorých väčšina sa týkala postupov VO. K 31.12.2021 bolo 15 zistení uzavretých a 1 zistenie zostalo otvorené. Audit EK č. REGC414SK0091 (3.6. - 2.7.2021) zameraný na overovanie práce orgánu auditu v rámci OPII – časť bývalého OP VaI. Návrh správy z auditu EK bol v AJ doručený na OA (MF SR) dňa 14.12.2021. Vládny audit č. A1052 (9.12.2020 – 12.2.2021) - audit účtov 6. účtovného roka zameraný na získanie uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO/SO pre OPII. Správa z auditu bola doručená dňa 12.2.2021, audit bol ukončený bez nedostatkov. Vládny audit č. A1046 (15.2. – 28.9.2021) – zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov na doplnkovej vzorke. Doručenie návrhu správy dňa 14.6.2021 a doručenie správy dňa 28.9.2021. Na úrovni RO/SO OPII bolo identifikovaných 10 nedostatkov, z toho 5 s finančným dopadom. Hlavné nedostatky sa týkali nedostatočného výkonu finančnej kontroly procesu VO, porušenia finančnej disciplíny a nedostatočného výkonu OH ŽoNFP. RO/SO prijal k nedostatkom opatrenia a správa o splnení opatrení bola zaslaná do 31.12.2021. Vládny audit č. 21-001 (15.2. – 22.12.2021) – zameraný na získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OPII. Doručenie čiastkovej správy dňa 16.11.2021, doručenie správy dňa 22.12.2021. Celkový stupeň uistenia k fungovaniu systému riadenia a kontroly pre RO a všetky SO v rámci OPII je 2. V rámci auditu bolo identifikovaných celkovo 51 nedostatkov, z toho 44 nedostatkov v rámci systémového auditu, 4 nedostatky v rámci validácie OP II – PO 9 - 13a 3 nedostatky v rámci auditu operácií. AS tiež formulovala 2 návrhy na zlepšenie a identifikovala 2 nedostatky zistené inou národnou autoritou a nedostatok pri overovaní výdavkov ŽoP, ktoré sa týkali finančných nástrojov. Najzávažnejšie nedostatky sa týkali najmä nedodržania lehôt na výkon finančnej kontroly VO a postupov stanovených v Systéme riadenia EŠIF a v manuáloch procedúr, nedodržania 90-dňovej lehoty na vyplatenie oprávnených výdavkov ŽoP prijímateľovi (systémový nedostatok), nedodržania lehôt a postupov v procese konania ŽoNFP, nedostatočného preukázania overenia odbornosti odborného hodnotiteľa, nedostatočne vykonanej finančnej kontroly VO a oneskoreného evidovania údajov v ITMS2014+. Vládny audit č. 21-042 (2.8. – 6.12.2021) – zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov RO/SO pre OPII za 7. účtovný rok. Overenie bolo vo vzťahu k OPII vykonané na náhodnej vzorke 16 ŽoP/projektov. Doručenie čiastkovej správy dňa 15.11.2021, doručenie správy dňa 6.12.2021. Vypracovanie Správy nadväzuje na závery uvedené v čiastkovej správe, v rámci ktorej bolo identifikovaných celkovo 6 nefinančných nedostatkov. Na úrovni RO OPII bol súčasne identifikovaný 1 finančný nedostatok identifikovaný inou národnou autoritou pred výberom vzorky týkajúci sa deklarovania neoprávnených výdavkov za naviac práce a predĺženie pôvodne stanovených lehôt plnenia. V rámci doplnkovej vzorky bol identifikovaný 1 finančný nedostatok na úrovni RO týkajúci sa nedostatočného výkonu finančnej kontroly VO. Vládne audity v utajovanom režime č. 21-044 (od 30.7.2021 vykonané na vzorke 2 ŽoP) a č. 21-045 (od 24.9.2021 vykonané na vzorke 1 ŽoP) – zamerané na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov na úrovni RO/SO OPII za 7. účtovný rok. Auditované boli projekty PO7, audity neboli k 31.12.201 ukončené. Vládny audit č. 21-031 (od 26.11.2021) - Audit účtov 7. účtovného roka na získanie uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO/SO pre OPII. Audit nebol k 31.12.2021 ukončený. Certifikačné overovania (PO1-13) Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly V roku 2021 boli vykonané 2 certifikačné overovania. V rámci PO 1-8 (pôv. OP II) bolo identifikované zistenie v oblasti odborného hodnotenia ŽoNFP týkajúce sa nepreukázania zabezpečenia nezávislosti odborného hodnotenia ŽoNFP externými hodnotiteľmi v zmysle Príručky pre odborných hodnotiteľov, nakoľko SO (MIRRI) neidentifikoval zhodnosť textu v hodnotiacich hárkoch týkajúcich sa finančnej a ekonomickej stránky projektu (odborní hodnotitelia uviedli v rámci svojich individuálnych hodnotení úplne totožnú textáciu). V rámci PO 9-13 (pôv. OP VaI) boli na SO MŠVVaŠ SR identifikované hlavné zistenia týkajúce sa nedostatočného preukázania splnenia a monitorovania podmienok v oblasti štátnej pomoci, a nedostatočného monitorovania pokroku v realizácii projektu, vrátane kontroly plnenia merateľných ukazovateľov. K 31.12.2021 boli otvorené dve certifikačné overovania (na MDV SR/MIRRI a SO MŠVVaŠ SR)." Kontrola NKÚ SR K 31.12.2021 bola otvorená kontrola s názvom „Nezrovnalosti PO 2014-2020“. Cieľom je overenie súladu evidovaných nezrovnalostí a ich procesu vysporiadania a vymáhania na vybranej vzorke projektov OPII . Nezrovnalosti a finančné opravy V sledovanom období od 01.01.2021 do 31.12.2021 bolo na základe údajov získaných zo systému ITMS2014+ zaevidovaných v OPII 7 nezrovnalostí k programovej štruktúre v celkovej sume 16 122 106,61 € a 37 individuálnych nezrovnalostí v celkovej sume 16 099 923,00€. Opatrenia na boj proti podvodom Zasadnutie Pracovnej skupiny pre riadenie rizík a rizík možného podvodu OPII sa uskutočnilo v apríli 2021. Členovia pracovnej skupiny formou per rollam schválili matice/katalógy rizík podvodov . Všetky doručené matice/katalógy rizík podvodov mali celkové skóre čistého rizika v akceptovateľnej hodnote, čo znamená, že nie je potrebné prijať akčný plán pre zavedenie nových opatrení.

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

Vyhodnotenie Záväzného plánu OPII pre rok 2021 : Plnenie záväzného plánu OPII k 31.12.2021 bolo na 89,03% : - Kritérium a) ukazovatele výkonnostného rámca bolo naplnené na 81,93% ; - Kritérium b) objem kontrahovania bolo naplnené na 94,43% ; - Kritérium c) objem čerpania bolo naplnené na 90,72% ; Prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie: - monitorovanie implementácie pre CKO týždenne krízový manažment rizikových projektov, zintenzívnenie edukácie prijímateľov , zvýšený dôraz na kontrolu Vyhodnotenie Záväzného plánu OPII pre rok 2021 : Plnenie záväzného plánu OPII k 31.12.2021 bolo na 89,03% : - Kritérium a) ukazovatele výkonnostného rámca bolo naplnené na 81,93% ; - Kritérium b) objem kontrahovania bolo naplnené na 94,43% ; - Kritérium c) objem čerpania bolo naplnené na 90,72% ; Prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie: - monitorovanie stavu implementácie pre CKO týždenne, krízový manažment rizikových projektov, zintenzívnenie edukácie prijímateľov , - dôraz na účinnejšiu kontrolu VO, vytváranie zásobníkov rezervných projektov, kontrahovanie a implementáciu záložných projektov, - posilnenie administratívnych kapacít na spracovanie ŽoNFP a žiadostí o platbu, online moderované semináre pre žiadateľov / prijímateľov NFP - zníženie administratívnej záťaže prijímateľov , - úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky Poskytovateľa, - využitie preddavkových platieb a priebežnej úhrady výdavkov, - realokácie disponibilných zdrojov v rámci najbližšej revízie OPII verzia 12.0 Prijaté opatrenia v rámci vyhlásených výziev a vyzvaní - harmonogram prípravy projektov a ich kontrola , - urýchlenie hodnotenia ŽoNFP zavedením dištančného odborného hodnotenia, - zvýšenie transparentnosti prípravy výziev a vyzvaní prostredníctvom zapojenia pracovných skupín, - zníženie administratívnej záťaže žiadateľov - zjednodušenie prípravy ŽoNFP, - vytvorenie zásobníka hodnotiteľov - krízové riadenie projektov - zjednodušené vykazovanie výdavkov, - optimalizácia využitia disponibilných zdrojov - vyhlásenie výziev zameraných na opatrenia na podporu obnovy a zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, vrátane podpory vysokoinovatívnych projektov (získali SoE) a projektov IPCEI a projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc, - príprava výziev zameraných na opatrenia na podporu obnovy a zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, vrátane podpory vysokoinovatívnych projektov (získali SoE) a projektov IPCEI. Vplyv pandémie COVID-19 na čerpanie EÚ zdrojov OPII časť VaI Pandémia COVID-19 mala v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR negatívny vplyv na čerpanie zdrojov EÚ z dôvodu obmedzených kapacít prijímateľov, čo malo vplyv na celkovú implementáciu projektov. Zároveň žiadateľom a prijímateľom boli udelené viaceré výnimky a predĺžené lehoty na rôzne procesy. V dôsledku trvania mimoriadnej situácie RO pristúpil k nasledovným opatreniam na zmiernenie dôsledkov pandémie: Opatrenia – zmiernenie/odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 - zavedenie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania od 15.06.2021, - zrýchlenie/zjednodušenie posudzovania dopadu zmien projektov na výsledky schvaľovacieho procesu, - intenzívny monitoring národných projektov, - presun voľných prostriedkov na finančné nástroje v rámci revízie OPII verzia 10.0, schválená vykonávacím rozhodnutím EK z 27. 7. 2021, - vydanie usmernení pre prijímateľov, aktívna komunikácia smerom k prijímateľom online semináre - využívanie v max. možnej miere elektronické predladanie dokumentov v komunikácii so žiadateľmi - predĺženie procesných lehôt pre žiadateľov, neuplatňovanie sankcií v prípade ich nesplnenia - predĺženie termínov uzávierky výziev/hodnotiacich kôl - zjednodušenie podmienok pre zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP - zjednodušenie vykazovania personálnych výdavkov – predkladanie v ŽoP formou sumarizačných hárkov,zavedenie výkonu “spojenej” FK na mieste (FKnM vykonávaná počas obdobia udržateľnosti zahřňajúca odložený výkon FKnM počas obdobia realizácie hlavných aktivít projektu,"poskytovanie návratnej pomoci formou rôznych finančných produktov v rámci Finančných nástrojov". - , vytváranie zásobníkov rezervných projektov, umožniť kontrahovanie a implementáciu záložných projektov, - posilnenie administratívnych kapacít na spracovanie ŽoNFP a žiadostí o platbu, online moderované semináre pre žiadateľov / prijímateľov NFP - zníženie administratívnej záťaže prijímateľov , - úprava podmienok zabezpečovania pohľadávky Poskytovateľa, - využitie preddavkových platieb a priebežnej úhrady výdavkov, - návrh realokácie disponibilných zdrojov v rámci najbližšej revízie OPII verzia 12.0 Prijaté opatrenia v rámci vyhlásených výziev a vyzvaní - predloženie harmonogramov prípravy projektov a ich kontrola , - urýchlenie hodnotenia ŽoNFP zavedením dištančného odborného hodnotenia, - zvýšenie transparentnosti prípravy výziev a vyzvaní prostredníctvom zapojenia pracovných skupín, - zníženie administratívnej záťaže žiadateľov - zjednodušenie prípravy ŽoNFP, - vytvorenie zásobníka hodnotiteľov - krízové riadenie projektov - zjednodušené vykazovanie výdavkov, - optimalizácia využitia disponibilných zdrojov - vyhlásenie výziev zameraných na opatrenia na podporu obnovy a zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, vrátane podpory vysokoinovatívnych projektov (získali SoE) a projektov IPCEI a projektov, ktorým bola poskytnutá regionálna investičná pomoc, - príprava výziev zameraných na opatrenia na podporu obnovy a zelenej a digitálnej transformácie ekonomiky, vrátane podpory vysokoinovatívnych projektov (získali SoE) a projektov IPCEI. Vplyv pandémie COVID-19 na čerpanie EÚ zdrojov OPII časť VaI Pandémia COVID-19 mala v rámci OPII v gescii MŠVVaŠ SR negatívny vplyv na čerpanie zdrojov EÚ z dôvodu obmedzených kapacít na strane prijímateľov , čo malo vplyv na celkovú implementáciu projektov. V nadväznosti na túto situáciu boli zároveň žiadateľom a prijímateľom udelené viaceré výnimky a predĺžené lehoty na rôzne procesy. V dôsledku trvania mimoriadnej situácie RO pristúpil k nasledovným opatreniam na zmiernenie dôsledkov pandémie: Opatrenia – zmiernenie/odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 - zavedenie Jednotnej príručky pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania od 15.06.2021, - zrýchlenie/zjednodušenie posudzovania dopadu zmien projektov na výsledky schvaľovacieho procesu, - intenzívny monitoring národných projektov, - presun voľných prostriedkov na finančné nástroje v rámci revízie OPII verzia 10.0, schválená vykonávacím rozhodnutím EK z 27. 7. 2021, - vydanie usmernení pre prijímateľov, aktívna komunikácia smerom k prijímateľom online semináre - využívanie v max. možnej miere elektronické predladanie dokumentov v komunikácii so žiadateľmi - predĺženie procesných lehôt pre žiadateľov, neuplatňovanie sankcií v prípade ich nesplnenia - predĺženie termínov uzávierky výziev/hodnotiacich kôl - zjednodušenie podmienok pre zabezpečenie pohľadávky poskytovateľa zo Zmluvy o poskytnutí NFP - zjednodušenie vykazovania personálnych výdavkov – predkladanie v ŽoP formou sumarizačných hárkov,zavedenie výkonu “spojenej” FK na mieste (FKnM vykonávaná počas obdobia udržateľnosti zahřňajúca odložený výkon FKnM počas obdobia realizácie hlavných aktivít projektu,"poskytovanie návratnej pomoci formou rôznych finančných produktov v rámci Finančných nástrojov".

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov možno nahrať/nájsť pod Všeobecné>Dokumenty v rámci aplikácie SFC2014

# SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 32 350 920,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 051 459,99 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 451 598,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 599 861,51 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 44 324,83 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 6 347 795,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ |  |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 32 350 920,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 27 498 282,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 852 638,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 051 459,99 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 451 598,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 599 861,51 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 29 986 800,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 488 780,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 29 986 800,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 488 780,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 25 488 780,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 4 498 020,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 1 |
| 29.2. z toho MSP |  |
| 29.2.1. z toho mikropodniky |  |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov |  |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 4 498 020,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 498 020,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,18 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,10 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 44 324,83 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 42 480,22 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 42 480,22 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a |  |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) |  |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) |  |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) |  |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 6 544 522,71 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 3 061 764,41 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 3 482 788,30 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 311 998,03 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ |  |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) |  |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) |  |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 6 544 552,71 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 3 061 764,41 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 3 482 788,30 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Mezzanínové financovanie |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 27 862 306,35 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 23 682 960,40 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 27 862 306,35 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 23 682 960,40 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 23 682 960,40 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 4 179 345,95 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky |  |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky |  |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 82 117 822,95 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 179 345,95 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 77 938 477,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu |  |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,25 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 311 998,03 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a |  |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) |  |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) |  |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) |  |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 4 110 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 3 493 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 616 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 25 711 433,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 21 854 717,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 856 716,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 32 859 375,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 27 930 469,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 928 906,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 478 340 790,59 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 406 589 672,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 406 589 672,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 119 585 197,64 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 101 647 417,99 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 101 647 417,99 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 4 708 916,55 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 4 318 817,45 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 390 099,10 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 15 099,59 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 71 751 118,59 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 17 937 779,65 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 880 263,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 748 223,55 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 748 223,55 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 77 038,98 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 65 483,13 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 65 483,13 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 11 555,85 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 11 555,85 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 822 800,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 699 380,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 634 023,51 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 538 919,98 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 538 919,98 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 95 103,53 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 585 058,77 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 8 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 200 657,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 596 614,62 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 11 555,85 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 585 058,77 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 200 657,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 585 058,77 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 6 938 673,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 897 872,05 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 897 872,05 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 254 295,46 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 066 151,14 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 066 151,14 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 188 144,32 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 188 144,32 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 6 120 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 202 425,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 5 766 307,17 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 901 361,09 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 901 361,09 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 864 946,08 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 14 415 767,92 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 56 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 55 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 56 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 56 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 14 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 17 346 682,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 14 603 912,24 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 188 144,32 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 14 415 767,92 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 44,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 56,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17 346 682,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 14 415 767,92 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 238 820,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 2 752 997,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 2 752 997,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 664 156,11 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 564 532,69 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 564 532,69 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 99 623,42 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 99 623,42 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 440 929,20 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 074 789,82 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 677 513,24 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 425 886,25 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 425 886,25 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 251 626,99 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 4 193 783,10 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 97 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 95 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 96 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 96 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 62 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 8 097 050,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 293 406,52 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 99 623,42 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 193 783,10 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 8 097 050,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 193 783,10 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 20,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 96,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 7.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 880 263,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 748 223,55 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 748 223,55 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 176 151,21 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 149 728,53 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 149 728,53 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 26 422,68 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 26 422,68 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 504 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 428 400,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 407 956,38 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 346 762,92 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 346 762,92 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 61 193,46 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 019 890,95 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 200 657,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 046 313,63 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 26 422,68 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 019 890,95 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 200 657,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 019 890,95 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 17.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 32 569 139,60 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 27 683 768,66 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 27 683 768,66 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 10 469 274,61 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 898 883,42 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 898 883,42 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 570 391,19 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 570 391,19 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 29 784 317,20 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 316 669,62 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 28 131 306,71 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 23 911 610,70 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 23 911 610,70 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 4 219 696,01 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 70 328 266,78 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 823 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 819 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 819 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 819 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 501 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 81 422 849,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 71 898 657,97 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 570 391,19 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 70 328 266,78 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 81 422 849,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 70 328 266,78 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 204,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 819,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 892 613,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 2 458 721,05 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 2 458 721,05 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 219 243,93 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 186 357,34 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 186 357,34 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 32 886,59 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 32 886,59 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 100 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 935 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 621 026,72 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 444 524,39 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 444 524,39 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 176 502,33 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 307 424,68 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,81 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 231 532,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 340 311,27 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 32 886,59 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 307 424,68 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 18,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 231 532,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 307 424,68 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 171 765,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 146 000,25 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 146 000,25 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 4 519 179,97 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 841 302,97 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 3 841 302,97 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 677 877,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 677 877,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 17 102 879,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 14 537 447,66 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 15 050 961,29 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 793 317,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 793 317,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 257 644,19 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 37 627 403,23 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 163 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 150 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 159 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 159 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 55 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 50 429 412,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 38 305 280,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 677 877,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 37 627 403,23 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 126,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 159,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 50 429 412,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 37 627 403,23 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 21.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 45 455 108,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 38 636 841,80 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 38 636 841,80 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 14 584 262,22 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 396 622,89 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 396 622,89 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 187 639,33 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 187 639,33 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 43 036 900,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 36 581 365,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 39 408 607,64 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 33 497 316,49 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 33 497 316,49 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 5 911 291,15 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 98 521 519,09 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 691 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 679 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 672 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 672 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 384 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,83 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 113 637 770,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 100 709 158,42 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 187 639,33 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 98 521 519,09 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 284,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 672,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 113 637 770,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 98 521 519,09 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 44 293,55 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 37 649,52 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 37 649,52 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 6 644,03 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 6 644,03 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 072 493,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 611 619,73 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 390 884,52 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 032 251,84 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 032 251,84 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 358 632,68 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 656 538,35 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 10 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 663 182,38 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 6 644,03 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 656 538,35 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 656 538,35 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 292 945,15 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 099 003,38 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 099 003,38 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 193 941,77 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 193 941,77 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 10 906 560,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 270 576,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 10 676 799,13 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 075 279,26 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 9 075 279,26 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 601 519,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 11 863 110,15 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 100 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 99 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 98 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 98 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 49 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 12 057 051,92 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 193 941,77 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 11 863 110,15 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11 863 110,15 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 98,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_J&T |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 147 500,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 350 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 147 500,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 147 500,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 202 500,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 500 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 256 613,75 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 8 718 121,69 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 8 718 121,69 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 540 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 459 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 470 599,33 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 400 009,43 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 400 009,43 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 70 589,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 522 888,15 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 11 396 237,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 522 888,15 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 522 888,15 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 29,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 11 396 237,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 522 888,15 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 062 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 902 700,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 797 065,78 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 677 505,91 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 677 505,91 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 119 559,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 885 628,64 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 885 628,64 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 885 628,64 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 885 628,64 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_PB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poštová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 5 720 080,50 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 862 068,42 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 862 068,42 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 967 794,47 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 822 625,30 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 822 625,30 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 145 169,17 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 145 169,17 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 5 720 080,50 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 862 068,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 5 409 869,72 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 598 389,26 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 598 389,26 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 811 480,46 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 6 010 966,35 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 67 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 67 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 67 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 67 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 49 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 6 355 645,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 6 156 135,52 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 145 169,17 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 6 010 966,35 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6 355 645,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6 010 966,35 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 16,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 67,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 13.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 455 001,60 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 386 751,36 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 386 751,36 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 68 250,24 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 68 250,24 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH - (Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a) |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 10 979 992,49 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 332 993,62 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 8 720 992,49 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 7 412 843,62 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 7 412 843,62 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 308 148,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 9 689 991,66 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 58 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 53 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 58 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 58 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 25 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 9 758 241,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 68 250,24 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 9 689 991,66 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 58,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 9 689 991,66 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 102 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 87 337 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 87 337 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 39 207 282,97 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 33 326 190,52 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 33 326 190,52 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 881 092,45 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 881 092,45 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 102 749 358,92 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 87 336 955,08 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 102 039 308,54 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 86 733 412,26 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 86 733 412,26 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 15 305 896,28 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 113 377 009,49 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 262 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 261 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 242 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 242 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 848 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 114 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 119 258 101,94 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 881 092,45 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 113 377 009,49 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 287,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 242,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 114 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 113 377 009,49 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 5 134 500,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 364 325,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 364 325,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 269 754,52 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 229 291,34 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 229 291,34 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 40 463,18 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 40 463,18 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 146 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 824 525,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 508 644,32 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 282 347,67 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 282 347,67 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 226 296,65 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 676 271,47 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 5 705 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 716 734,65 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 40 463,18 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 676 271,47 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 13,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 705 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 676 271,47 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 26.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 22 500,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 19 125,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 19 125,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 22 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 19 125,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 22 500,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 19 125,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 19 125,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 3 375,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 25 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,26 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 25 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 25 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 25 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 25 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 25 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_UNICREDIT |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.9.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 12 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 10 285 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 10 285 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 025 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 571 250,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 571 250,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 453 750,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 453 750,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 140 382,16 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 819 324,84 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 676 447,80 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 424 980,63 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 424 980,63 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 251 467,17 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 23 949 254,36 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 73 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 70 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 68 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 68 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 16 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 3 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 1 500 000,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 14,29 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 16,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 172 857 142,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 28 843 291,94 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 453 750,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 28 389 541,94 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 41 400 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 28 389 541,94 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 110,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 68,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 21 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 18 190 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 18 190 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 12 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 10 200 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 10 200 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 89 949,91 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 25 816,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 64 133,43 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 11 540 777,34 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 809 660,74 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 9 521 142,41 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 092 971,05 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 092 971,05 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 428 171,36 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 72 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 65 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 68 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 68 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 35 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 8 322 791,73 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 428 171,37 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 6 894 620,36 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,03 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,94 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 18 706 551,72 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 800 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 75,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 68,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 110 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6 894 620,37 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 21 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 935 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 935 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 4 866 666,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 729 999,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 729 999,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 993 951,10 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 800 617,80 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 193 333,30 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 4 866 666,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 866 666,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 136 666,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 729 999,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 6 529 999,90 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 729 999,90 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 5 800 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,34 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,07 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 4 411 561,14 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 97 013,78 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 97 013,78 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 8 965 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 729 999,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 729 999,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 890 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 5 800 000,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 8,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 5 112 816,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 345 894,28 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 345 894,28 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 766 922,52 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 766 922,52 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 285 987,53 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 22 616,63 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 263 370,90 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 8 312 195,12 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 7 065 365,86 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 826 829,26 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 102 804,87 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 102 804,87 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 724 024,39 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 11 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 11 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 1 479 195,13 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 724 024,39 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 755 170,74 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,21 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,24 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 4 826 829,26 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 564 225,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 894 742,95 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 766 922,52 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 127 820,43 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 762 320,43 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 45,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 3 240 077,60 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 754 065,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 754 065,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 486 011,64 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 486 011,64 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 215 325,15 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 199 835,34 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 15 489,81 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 4 970 297,01 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 224 752,46 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 3 024 752,45 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 571 039,58 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 571 039,58 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 453 712,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 11 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 11 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 483 960,42 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 453 712,87 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 30 247,55 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,19 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,07 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 3 024 752,45 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 258 810,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 518 412,44 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 486 011,64 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 32 400,80 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 32 400,80 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 45,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI. |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | ZGC Fund I., s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 571 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 8 985 350,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 8 985 350,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 811 536,77 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 539 806,25 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 539 806,25 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 271 730,52 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 271 730,52 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 151 882,78 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 7 012,68 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 144 870,10 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 4 274 509,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 633 333,33 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 666 666,67 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 416 666,67 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 416 666,67 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 4 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 283 333,33 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 33 333,33 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,20 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,07 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 1 666 666,67 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 10 782 420,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 307 961,25 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 271 730,52 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 36 230,73 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 101 835,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 36 230,73 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 132 860 656,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 66 430 328,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 66 430 328,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 33 215 164,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 063 118,55 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 051 749,96 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 11 368,59 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 2 223,38 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 66 430 328,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 16 611 715,26 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 16 607 582,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 133,26 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 119 737,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 59 868,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 59 868,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 27 886,20 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 13 943,10 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 115 552,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 98 219,20 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 89 978,20 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 44 989,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 44 989,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 44 989,10 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 224 945,49 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 299 342,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 238 888,59 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 13 943,10 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 224 945,49 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 299 342,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 224 945,49 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 943 825,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 471 912,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 471 912,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 423 723,34 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 211 861,67 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 943 774,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 802 208,24 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 943 774,40 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 471 887,20 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 471 887,20 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 471 887,20 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 359 436,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 6 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 6 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 6 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 359 562,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 571 297,67 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 211 861,67 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 359 436,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 359 562,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 359 436,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 880 404,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 440 202,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 440 202,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 50 988,68 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 25 494,34 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) |  |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 142 716,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 121 308,60 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 139 649,14 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 69 824,57 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 69 824,57 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 69 824,57 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 349 122,84 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 7 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 7 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 7 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 7 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 7 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 2 201 010,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 374 617,18 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 25 494,34 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 349 122,84 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 7,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 201 010,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 349 122,84 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 7.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 119 737,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 59 868,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 59 868,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 18 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 15 300,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 18 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 9 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 9 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 9 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 45 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 299 342,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 45 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 45 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 299 342,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 45 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 17.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 10 225 547,12 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 112 773,56 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 112 773,56 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 2 180 697,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 7 421 131,90 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 6 307 962,12 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 7 132 177,82 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 566 088,91 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 3 566 088,91 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 3 566 088,91 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 17 830 444,55 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 134 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 133 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 133 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 133 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 81 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) | 0,00 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 25 563 867,80 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 18 920 793,45 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 1 090 348,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 17 830 444,55 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 25 563 867,80 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 17 830 444,55 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 64,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 133,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 393 465,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 196 732,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 196 732,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 83 887,50 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 41 943,75 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 160 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 136 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 160 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 80 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 80 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 80 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 400 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 983 662,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 441 943,75 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 41 943,75 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 400 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 983 662,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 400 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 8 421 269,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 4 210 634,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 4 210 634,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 009 489,07 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 504 744,53 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 504 744,53 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 504 744,54 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 504 744,54 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 5 353 999,41 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 550 899,50 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 434 246,45 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 217 123,22 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 217 123,22 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 217 123,23 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 11 085 616,12 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 48 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 48 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 45 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 45 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 12 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 21 053 172,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 11 590 360,66 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 504 744,54 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 11 085 616,12 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 53,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 45,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 21 053 172,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11 085 616,12 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 21.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 319 720,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 659 860,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 659 860,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 843 073,45 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 921 536,72 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 921 536,72 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 921 536,73 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 921 536,73 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 9 687 128,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 234 059,14 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 7 643 450,20 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 3 821 725,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 3 821 725,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 3 821 725,10 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 19 108 625,50 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 173 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 169 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 168 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 168 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 127 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,84 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 28 299 300,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 20 030 162,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 921 536,73 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 19 108 625,50 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 71,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 168,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 396 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 198 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 379 170,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 189 585,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 189 585,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 189 585,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 421 300,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 421 300,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 421 300,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 421 300,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 277 457,92 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 138 728,96 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 732 300,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 866 150,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 3 682 563,85 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 841 281,92 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 841 281,92 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 841 281,93 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 4 091 737,61 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 37 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 37 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 36 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 36 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 23 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 230 466,57 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 138 728,96 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 091 737,61 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 091 737,61 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 36,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_J&T |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 418 871,25 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 709 435,62 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 709 435,62 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 798 745,83 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3 798 745,83 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 9,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 270 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 135 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 270 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 135 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 135 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 135 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 300 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 300 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 300 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 300 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_PB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poštová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 1 674 498,60 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 837 249,30 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 837 249,30 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 108 472,31 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 54 236,15 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 54 236,15 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 54 236,16 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 54 236,16 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 674 498,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 837 249,30 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 1 604 783,94 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 802 391,97 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 802 391,97 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 802 391,97 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 1 783 093,27 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 13 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 13 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 13 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 13 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 8 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 860 554,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 1 837 329,43 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 54 236,16 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 1 783 093,27 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 13,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1 860 554,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 783 093,27 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 13.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 424 680,50 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 212 340,25 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a" |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 3 529 750,50 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 764 875,25 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 271 550,50 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 135 775,25 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 135 775,25 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 135 775,25 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 523 945,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 20 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 15 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 20 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 20 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 14 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 736 285,25 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 212 340,25 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 523 945,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 20,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 523 945,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 34 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 17 125 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 17 125 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 17 846 075,92 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 34 249 267,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 17 124 633,90 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 34 038 109,80 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 17 019 054,90 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 17 019 054,90 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 17 019 054,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 37 820 122,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 709 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 709 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 709 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 709 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 635 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 38 055 555,56 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 46 743 159,96 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 8 923 037,96 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 37 820 122,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 95,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 709,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 38 055 555,56 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 37 820 122,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 970 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 485 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 485 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 1 179 668,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 589 834,03 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 2 754 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 377 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 2 664 049,06 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 1 332 024,53 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 1 332 024,53 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 1 332 024,53 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 2 960 054,51 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 8 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 300 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 3 549 888,54 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 589 834,03 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 960 054,51 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3 300 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 960 054,51 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 26.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 0,01 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 0,01 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 0,01 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 0,01 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 800 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 400 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 400 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 500 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 250 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 4 022,43 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 828,05 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 2 194,38 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 263 880,85 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 131 940,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 263 880,85 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 131 940,42 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 131 940,42 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 131 940,43 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 4 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 323 026,56 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 131 940,43 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 191 086,13 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,45 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,32 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 3 427 586,21 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 250 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 689 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 191 086,14 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 913 289,46 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 456 644,73 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 25 492,81 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 25 097,26 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 395,55 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Kapitál: N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 1 063 406,41 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 531 703,20 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 887 796,65 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 443 898,32 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 443 898,32 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 443 898,33 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 5 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 5 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 5 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 5 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 521 097,56 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 443 898,33 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 77 199,23 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,05 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,05 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 887 796,65 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 220 625,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 479 476,97 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 456 644,73 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 22 832,24 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 5,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 77 836,55 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 413 325,93 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 206 662,96 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 206 662,96 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 206 662,97 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 206 662,97 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 17 286,33 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 14 649,68 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 2 636,65 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 396 039,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 198 019,80 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 396 039,60 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 198 019,80 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 198 019,80 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 198 019,80 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 201 980,20 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 198 019,80 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 3 960,40 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,02 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 396 039,60 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 1 185 750,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 210 796,23 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 206 662,97 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 133,26 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 133,26 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI. |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | ZGC Fund I., s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 775 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 387 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 387 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 10 106,85 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 5 053,42 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 5 053,42 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 5 053,43 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 5 053,43 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 10 106,85 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 10 106,85 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,04 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 0,00 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 790 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 5 255,57 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 5 053,43 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 202,14 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 750,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 202,14 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 36 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 18 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 18 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 9 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 044 813,20 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 872 219,63 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 172 593,57 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 943,22 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 18 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 4 500 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 580 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 200 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 100 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 55 800 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 103,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 11 160 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 5 580 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 5 580 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Portfóliová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 93 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 103,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 12 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 6 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 6 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 4 280 771,62 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 830 264,80 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 657 671,23 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 172 593,57 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 5 617 200,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 808 600,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 4 280 771,61 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 2 140 385,80 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 2 140 385,80 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 6 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 5 021 157,42 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 2 880 771,61 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,55 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 1 137 897,91 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 51 326,60 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 50 000,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 1 326,60 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 10 217 200,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 140 385,81 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16M1OP002, 2014SK16RFOP002, 2014SK05M0OP001 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci Európskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 47 323 529,42 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 40 225 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 40 225 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 23 661 764,68 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 20 112 499,98 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 20 112 499,98 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 2 065 586,81 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 333 086,81 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 732 500,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 581,05 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 7 098 529,42 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 3 549 264,70 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 11 390 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 472 474,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 401 603,58 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 401 603,58 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 70 871,22 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 70 871,22 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 885 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 752 675,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 823 042,79 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 699 586,37 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 699 586,37 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 123 456,42 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 4 115 213,94 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 10 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 10 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 5,41 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 67 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 4 186 085,16 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 70 871,22 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 4 115 213,94 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 69,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 13 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 11 390 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 11 390 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Portfóliová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v EUR) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v EUR) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 111 666 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 69,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ EUR 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< EUR 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; Európska investičná banka; Európsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.6.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v EUR) | 19 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v EUR) | 16 150 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) (nepovinné) | 16 150 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v EUR) | 15 200 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v EUR) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v EUR) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v EUR) | 1 753 267,12 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v EUR) | 1 020 767,12 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v EUR) | 732 500,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v EUR) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v EUR) | 15 200 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v EUR) | 15 200 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v EUR) | 12 920 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v EUR) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v EUR) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v EUR) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 2 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v EUR) | 26 104 000,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 23 824 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 4,02 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,51 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v EUR) | 14 403 527,78 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v EUR) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v EUR) | 12 500,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v EUR) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v EUR) | 12 500,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v EUR) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v EUR) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v EUR) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v EUR) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v EUR) | 39 650 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v EUR) | 2 280 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v EUR) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v EUR) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |

# Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu/schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce | 2018SK16CFMP004 | Dokončený | 239 943 333 | 169 020 729,01 | 2017, štvrtý štvrťrok | 18.7.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2019, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 94,26 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14, 40km | 25.8.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 16.12.2019 |
| D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. fáza) | 2016SK16CFMP001 | Dokončený | 505 827 574 | 253 065 773,79 | 2016, druhý štvrťrok | 1.9.2016 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2021, prvý štvrťrok | 2 - 7i | 89,48 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 11,32 m | 9.12.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 29.1.2021 |
| D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 288 790 981,21 | 81 680 397,00 | 2021, štvrtý štvrťrok |  | 2015, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 0,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,3 km | 9.11.2013 |  |
| D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) | 2016SK16CFMP002 | Schválený | 696 646 662,37 | 321 531 374,21 | 2021, tretí štvrťrok | 11.10.2018 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 43,10 | Obstarávanie | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 13,5 km | 11.6.2014 | Výstavba pozastavená, prebieha nové VO. |
| D1 Prešov západ – Prešov juh | 2018SK16CFMP003 | Schválený | 427 573 519 | 327 432 328,02 | 2018, druhý štvrťrok | 22.8.2019 | 2017, druhý štvrťrok | 2021, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 30,39 | V prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 6.4.2017 | Projekt bol daný do prevádzky 28.10.2021, prebieha finančné ukončovanie. |
| D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (1. fáza) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  | Financovanie projektu sa plánuje v ďalšom programovom období |
| D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil (1. fáza) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  | Financovanie projektu sa plánuje v ďalšom programovom období |
| D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) | 2016SK16CFMP005 | Dokončený | 405 514 760 | 327 432 328,02 | 2017, tretí štvrťrok | 20.11.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 12,30km | 28.6.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 10.06.2017 |
| D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 2018SK16CFMP001 | Dokončený | 262 812 885 | 84 287 628,32 | 2017, štvrtý štvrťrok | 10.10.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 70,30 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 5,67km | 23.11.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 21.12.2020 |
| D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto (1. fáza) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  | Financovanie projektu sa plánuje v ďalšom programovom období |
| D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 2016SK16CFMP003 | Dokončený | 282 928 857 | 146 160 645,05 | 2016, štvrtý štvrťrok | 6.3.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4,25km | 26.5.2014 | Projekt bol daný do prevádzky 2.12.2017 |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 2016SK16CFMP006 | Dokončený | 96 645 433,74 | 94 427 833,74 | 2016, štvrtý štvrťrok | 19.2.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2018, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 99,81 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 19.9.2016 | Fyzická realizácia projektu bola k 31.8.2018 úspešne ukončená. |
| Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou, úsek Čadca - Krásno nad Kysucou (mimo) (1. fáza) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  |  |  | Financovanie projektu sa plánuje v ďalšom programovom období |
| Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť | 2018SK16CFMP002 | Dokončený | 159 999 500 | 158 351 505,15 | 2017, tretí štvrťrok | 2.10.2018 | 2018, prvý štvrťrok | 2022, štvrtý štvrťrok | 1 - 7iii | 22,98 | Realizácia | Dodanie 25 ks nových elektrických vlakových súprav | 5.3.2018 | Projekt fyzicky dodaný, prebieha finančné ukončovanie. |
| Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza – Liptovský Hrádok (1. fáza) |  | Stiahnutý a vyňatý z OP |  |  | n/a |  | n/a |  | n/a | n/a | n/a |  |  | Financovanie projektu sa plánuje v ďalšom programovom období |
| Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 108 700 000 | 89 503 192,75 | 2022, tretí štvrťrok |  | 2021, tretí štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 3 - 7ii | 0,00 | Ukončené VO | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke cca 4 km | 04.11.2021 | Ukončené VO, predpoklad podpisu ŽoNFP 3Q/2022 |
| Posilnenie výskumno - vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie | 2019SK16RFMP001 | Schválený | 120 040 000,00 | 110 965 538,84 | 2015, druhý štvrťrok | 18.11.2019 | 2019, tretí štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 10 - 1a | 9,02 | Obstarávanie | 1. znižovanie emisií CO2 2. zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia 3. modernizácia IT infraštruktúry 4. obnova výskumnej infraštruktúry/ prístrojov 5. spoločné výskumné programy | 17.10.2019 |  |
| R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 264 716 577,74 | 81 199 569,37 | 2022, tretí štvrťrok |  | 2021, prvý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 6 - 7a | 0,00 | obstarávanie | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 21,5 km. |  | Projekt bude fázovaný. |
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 285 000 000,00 | 218 000 000,00 | 2022, druhý štvrťrok |  | 2020, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 10,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dlžke 8,0 km | 12.11.2020 | Prepoklad podpisu ŽoNFP Q1/2022. Projekt bude fázovaný |
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá | 2018SK16CFMP005 | Schválený | 471 037 403,86 | 349 583 068,49 | 2018, tretí štvrťrok | 24.06.2019 | 2016, tretí štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 1 - 7i | 93,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,9 km | 7.7.2016 | Predpoklad dokončenia 05/2022 |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov a opatrenia prijaté na ich prekonanie

R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany, II. Úsek - dlhý proces verejného obstarávania (VO): - VO vyhlásené 12/2018 - rozhodnutie ÚVO pred podpisom zmluvy o dielo 21.12.2021, ktorým nariadil zrušenie VO - odvolanie NDS proti rozhodnutiu ÚVO podané 31.12.2021 - konanie Rady ÚVO zastavené po nadobudnutí účinnosti zákona č. 64/2022 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia niektoré zákony - zmluva o dielo so zhotoviteľom podpísaná 17.3.2022 - termín zahájenia prác na stavbe – 23.3.2022 - lehota výstavby 36 mesiacov; 03/2022 - 03/2025 (projekt bude potrebné fázovať) – 21 mesiacov v OPII + 15 mesiacov v OP Slovensko Posilnenie výskumno- vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie (ACCORD) pôsobením globálnych hospodárskych vplyvov dochádza k rastu cien stavebných materiálov, a k predlžovaniu čakacích lehôt na dodávky stavebných materiálov, s negatívnym vplyvom tak na ukončené VO, ako aj výšku schváleného NFP. V spolupráci s CKO prebiehajú rokovania s EK o riešení tohto problému. Nepriaznivý vplyv na stavebníctvo má aj pandemická situácia, ktorá spôsobila zníženie dopytu a ponuky. ACCORD je infraštruktúrny projekt, ktorého výdavky sú viazané na obstarávanie prístrojového vybavenia a realizáciu stavebných prác. Rok 2021 bol druhým rokom realizácie s viacerými verejnými obstarávaniami. Pre zeefektívnenenie spolupráce a komunikácie SO inicioval prvidelné 2 týždňové stretnutia, medzi SO a partnermi projektu najmä o pokroku a posunoch v implementácií projektu, možných riešeniach vzniknutých problémov.

Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu

Zo zoznamu veľkých projektov PO1 boli vyradené projekty: Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek trate Liptovský Mikuláš – Poprad Tatry (mimo), realizácia úseku Paludza -Liptovský Hrádok (1. fáza)Dôvodom je nedostatočný pokrok v projektovej a administratívnej príprave projektu, ktorý neumožňuje jeho spolufinancovanie v rámci časovej oprávnenosti programového obdobia 2014 – 2020. Projekt ako celok, resp. jeho časť môže byť zaradený na spolufinancovanie zo zdrojov Programu Slovensko 2021 – 2027. Modernizácia koridoru št. hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou, úsek Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo) (1. fáza)Dôvodom je nedostatočný pokrok v projektovej a administratívnej príprave projektu, ktorý neumožňuje jeho spolufinancovanie v rámci časovej oprávnenosti programového obdobia 2014 – 2020. Aktualizovaná štúdia uskutočniteľnosti pre projekt navrhla iné technické riešenie úseku, ktoré spôsobilo omeškanie v projektovej príprave. Projekt môže byť zaradený na spolufinancovanie zo zdrojov Programu Slovensko 2021 – 2027, resp. Nástroja na prepájanie Európy (CEF2). Zo zoznamu veľkých projektov PO2 boli vyradené projekty: D3 Žilina Brodno – Kysucké Nové Mesto (1. fáza) D3 Kysucké Nové Mesto – Oščadnica (1. fáza) D3 Oščadnica – Čadca, Bukov, 2. profil (1. fáza) Dôvodom vyradenia projektov je nedostatočný pokrok v projektovej a administratívnej prípraveprojektov. . Pre projekty budespracovaná aktualizácia štúdie realizovateľnosti vrátane nového posúdenia vplyvov projektov na životné prostredie (EIA). Výstupy novej štúdie realizovateľnosti sa očakávajú v 4. kvartáli 2022. Preto je realizácia projektov na diaľnici D3 plánovaná na financovanie zo zdrojov Programu Slovensko 2021 - 2027. V zozname veľkých projektov PO3 bol modifikovaný projekt: Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor Pri veľkom projekte došlo k zmene jeho názvu z pôvodného názvu „Koľajové prepojenie mestskej časti Petržalka s centrom mesta, NS MHD 1. etapa Hlavná stanica – Janíkov dvor, prevádzkový úsek Bosákova ulica – Janíkov dvor, 2. časť Bosákova – Janíkov dvor na nový názov Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor. O zmenu názvu veľkého projektu požiadal budúci prijímateľ projektu, t. j. Hlavné mesto SR Bratislava. V zozname veľkých projektov PO6 bol modifikovaný projekt: R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek) RO OPII vydal rozhodnutie o schválení projektu dňa 17.08.2021. Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre projekt bola uzavretá medzi MDV SR a Národnou diaľničnou spoločnosťou, a. s. dňa 30.08.2021, pričom zmluva nadobudla účinnosť dňa 31.08.2021. Keďže celková predpokladaná dĺžka realizácie projektu 36 mesiacov, RO OPII rozhodol, že projekt bude realizovaný ako „veľký fázovaný projekt“, tzn. 1. fáza projektu bude spolufinancovaná z OPII a 2. fáza bude nárokovaná z alokácie MDV SR v rámci Programu Slovensko 2021 – 2027. RO OPII neplánuje v ďalšom období zaradenie nových veľkých projektov do Zoznamu veľkých projektov.

# Spoločné akčné plány

Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

| Názov SAP | CCI | Fáza vykonávania SAP | Celkové oprávnené náklady | Celková podpora z verejných zdrojov | Príspevok z OP na SAP | Prioritná os | Druh SAP | (Plánované) predloženie Komisii | [Plánovaný] začiatok vykonávania | [Plánované] dokončenie | Hlavné výstupy a výsledky | Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisii | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

ČASŤ B

PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ

[článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v EUR) | Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 358 202 498,67 | 49,35% |
| 10 | 87 873,37 | 0,08% |
| 11 | 50 001 452,08 | 7,32% |
| 12 | 4 383 447,29 | 4,07% |
| 2 | 10 776 825,55 | 0,94% |
| 3 | 244 695 811,81 | 66,25% |
| 4 | 20 139 513,08 | 68,36% |
| 5 | 223 590 255,55 | 99,84% |
| 9 | 9 731 117,41 | 0,95% |
| Spolu | 921 608 794,81 | 15,33% |

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

# POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013

## Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení

| Stav | Názov/meno | Fond | Rok kompletizácie hodnotenia | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia (v prípade uskutočnenia) | Následná kontrola (v prípade uskutočnenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

# OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9. Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku

# ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

## V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)

Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)

Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

## V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

## Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov

ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

- Dokumenty

| Názov dokumentu | Druh dokumentu | Dátum dokumentu | Miestne referenčné číslo/odkaz | Odkaz/referenčné číslo Komisie | Súbory | Dátum odoslania | Odoslal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti

| Závažnosť | Kód | Správa |
| --- | --- | --- |