Výročná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

ČASŤ A

# IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

| CCI | 2014SK16M1OP001 |
| --- | --- |
| Názov | Integrovaná infraštruktúra |
| Verzia | 2022.0 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom |  |

IIDENTIFIKÁCIA VÝROČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ	1

2.	PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	7

2.1.	Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.	7

3.	VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	8

3.1.	Prehľad o vykonávaní	8

3.2.	Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	9

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7i	9

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7iii	13

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1a	17

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1b	23

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3a	32

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3b	40

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3c	45

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 12 / 3d	52

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 2 / 7i	59

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 3 / 7ii	62

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 4 / 7i	66

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 5 / 7d	69

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7a	76

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7b	79

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2a	83

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2b	85

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2c	88

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1a	101

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1b	108

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 13	117

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.1	120

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.2	121

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 8	122

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.1	124

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.2	125

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky	126

Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci	127

3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	131

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu	131

Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, EFRR REACT-EU, ESF, ESF REACT-EU a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]	132

Tabuľka 8: Použitie krížového financovania	260

Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo programovej oblasti (EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)	261

Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF a ESF REACT-EU)	262

4.	ZHRNUTIE HODNOTENÍ	263

6	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	265

7.	ZHRNUTIE PRE OBČANOV	267

8.	SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV	268

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	268

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	271

Úver	273

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	276

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	278

Mezzanínové financovanie	281

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII	283

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII	286

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII	290

Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II	293

FLPG_SIHAZ1_BKS	295

SIH antikorona záruka 1	297

Úroková dotácia	298

FLPG_SIHAZ1_CSOB	300

SIH antikorona záruka 1	302

Úroková dotácia	304

FLPG_SIHAZ1_OTP	306

Úroková dotácia	308

Úver so SIH antikorona zárukou 1	308

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	311

Úroková dotácia	313

Úver s antikorona zárukou SIH 1	313

FLPG_SIHAZ1_SLSP	316

Úroková dotácia	318

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom	319

FLPG_SIHAZ1_TB	321

Úver so SIH antikorona zárukou 1	323

FLPG_SIHAZ1_UCB	326

SIH Antikorona záruka 1	328

FLPG_SIHAZ1_VUB	330

Úroková dotácia	332

Úver SIH antikorona záruka 1	333

FLPG_SIHAZ2A_BKS	335

SIH antikorona záruka 2	337

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	340

SIH antikorona záruka 2	342

FLPG_SIHAZ2A_J&T	344

N/A	346

FLPG_SIHAZ2A_OTP	349

Úver so SIH antikorona zárukou 2	351

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	354

Úver s antikorona zárukou SIH 2	356

FLPG_SIHAZ2A_PB	358

Antikorona úver	360

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	363

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	365

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	367

Úver SIH - (Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a)	370

FLPG_SIHAZ2A_TB	372

Úver so SIH antikorona zárukou 2	374

FLPG_SIHAZ2A_UCB	377

SIH Antikorona záruka 2	379

FLPG_SIHAZ2A_VUB	381

Úver SIH antikorona záruka 2	383

FLPG_UNICREDIT	386

Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG	388

PRSL_SZRB	390

EÚver - ROZVOJ	392

Priame investície	395

Priame investície	397

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	400

N/A	402

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	404

N/A	406

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	409

N/A	411

Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II	414

FLPG_SIHAZ1_BKS	416

SIH antikorona záruka 1	418

Úroková dotácia	419

FLPG_SIHAZ1_CSOB	421

SIH antikorona záruka 1	423

Úroková dotácia	424

FLPG_SIHAZ1_OTP	426

Úroková dotácia	428

Úver so SIH antikorona zárukou 1	429

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	432

Úver s antikorona zárukou SIH 1	434

FLPG_SIHAZ1_SLSP	436

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 1 poskytnutou štátom	438

Úroková dotácia	439

FLPG_SIHAZ1_TB	441

Úver so SIH antikorona zárukou 1	443

FLPG_SIHAZ1_UCB	446

SIH Antikorona záruka 1	448

FLPG_SIHAZ1_VUB	450

Úroková dotácia	452

Úver SIH antikorona záruka 1	453

FLPG_SIHAZ2A_BKS	456

SIH antikorona záruka 2	458

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	460

SIH antikorona záruka 2	462

FLPG_SIHAZ2A_J&T	465

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	467

FLPG_SIHAZ2A_OTP	469

Úver so SIH antikorona zárukou 2	471

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	474

Antikorona záruka 2	476

FLPG_SIHAZ2A_PB	479

Antikorona úver	481

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	483

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	485

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	488

Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a"	490

FLPG_SIHAZ2A_TB	492

Úver so SIH antikorona zárukou 2	494

FLPG_SIHAZ2A_UCB	497

SIH Antikorona záruka 2	499

FLPG_SIHAZ2A_VUB	502

Úver SIH antikorona záruka 2	504

PRSL_SZRB	506

EÚver - ROZVOJ	508

Priame investície	511

Priame investície	513

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	515

Kapitál: N/A	517

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	520

N/A	522

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	524

N/A	526

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II	529

FLPG VVI_SLSP	532

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	534

FLPG VVI_VÚB	536

Portfóliová záruka	538

Priame investície	540

Priame investície	543

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II	545

FLPG VVI_SLSP	548

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	550

FLPG VVI_VÚB	552

Portfóliová záruka	554

Priame investície	556

Priame investície	559

9.	Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT	562

10.	POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	564

10.1.	Veľké projekty	564

10.2.	Spoločné akčné plány	567

11.	POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	570

11.1.	Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	570

11.2.	Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	571

11.3.	Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	571

11.4.	Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	571

11.5.	Úloha partnerov pri vykonávaní programu	571

12.	POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013	572

12.1.	Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení	572

12.2.	Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie	574

13.	OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku	575

14.	ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	576

14.1.	Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu	576

14.2.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov	576

14.3.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení	576

14.4.	V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí	576

14.5.	V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie	577

14.6.	Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov	577

15.	FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	578

16.	INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)	579

17.	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	580

Dokumenty	582

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti	583

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

Revízie OPII verzia 14.1 schválená Rozhodnutím EK C(2022) 8362 final zo dňa 15.11.2022. Predmetom zmeny OPII bola úprava finančného rámca formou interných presunov, úprava opisu typu a príkladov aktivít v rámci dotknutých prioritných osí (PO), úprava vybraných merateľných ukazovateľov a hodnôt ukazovateľov, zmena údajov v príslušných kategóriách intervencií a aktualizácia zoznamu veľkých projektov. Vo finančnom pláne OPII boli vykonané vnútorné presuny zdrojov v celkovej sume 170 880 000 € za zdroje EÚ. Celková alokácia OPII za zdroje EÚ sa po vykonaní finančných presunov nezmenila. Celková finančná bilancia za jednotlivé tematické oblasti, ktoré sú podporované z OPII je nasledovná: - Doprava (PO 1 až 6): bez zmeny (vykonané boli vnútorné presuny a to 20 mil. € z PO2 do PO3 a 120 mil. € z PO6 do PO5), 2) Informačná spoločnosť (PO 7): zníženie alokácie o 20 mil. € za zdroje EÚ, 3) Výskum a inovácie (PO 9 až 13): zvýšenie alokácie o 20 mil. € za zdroje EÚ. Verzia OPII 14.1 je identická s verziou OPII 12.0, ktorú RO OPII predložil EK dňa 1. marca 2022 a stiahol z posudzovania dňa 25. apríla 2022. Opatrenia zohľadňujúce subjekty zapojené do pomoci odídencom z Ukrajiny a na boj s energetickou krízou budú zapracované do OPII v priebehu roka 2023. Vyzvania a výzvy 2022 V gescii MDV SR bolo vyhlásených 22 vyzvaní s alokáciou 293 564 308 €. Vyzvanie s najväčšou alokáciou 73 163 018 € bolo vyhlásené v PO3 pre projekt električkovej trate v Petržalke. Najväčší počet vyzvaní bol vyhlásený v PO4 a to celkovo 6 s alokáciou 50 726 428 €. V gescii MIRRI boli vyhlásené 4 dopytovo-orientované vyzvania (DOP) a 9 vyzvaní s celkovou alokáciou za EÚ zdroj 182 347 959 €. Súčasne na konci roka 2022 bol na Riadiacom výbore PO7 OPII schválený jeden zámer národného projektu (NP) - Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ) v sume 418 499,16 €. V roku 2022 bola vyhlásená 1 DOP výzva v alokácii 15 mil. € v gescii MH SR so zameraním na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch. V gescii MŠVVaŠ SR neboli vyhlásené výzvy/vyzvania. Kumulatívne k 31.12.2022 bolo vyhlásených 314 výziev a vyzvaní v celkovej sume 10 844 500 640 €. V roku 2022 bolo vyhlásených 36 výziev a vyzvaní v celkovej sume 490 912 268 €. Kontrahovanie PO1 – 8 V roku 2022 bolo zazmluvnených 278 nových projektov (43 národných (NP), 227 DOP, 7 projektov TP, 1 veľký projekt) v hodnote 614 085 213 €. Pri porovnaní koncoročných stavov bol čistý nárast kontrahovania v hodnote 550 081 290 €. Celkovo bolo k 31.12.2022 kumulatívne zazmluvnených 1 042 projektov v hodnote 4 368 241 971 €, čo predstavuje 109 % z alokácie OPII verzia 14.1. PO 9 – 13 V roku 2022 bolo zazmluvnených 183 projektov v sume 154 338 888,66 €, z toho 179 DOP v sume 151 827 407,51 € a 4 TP v sume 2 511 481,15 €. Pri porovnaní koncoročných stavov ide o pokles kontrahovania v sume 75 899 133,68 €. K 31.12.2022 bolo zazmluvnených 1 775 projektov v sume 1 961 634 675 €, z toho 10 NP, 1703 DOP, 1 VP, 15 FN, 46 TP, čo tvorí 98 % z alokácie VaI. Veľký projekt ACCORD, ktorého prijímateľom je Slovenská technická univerzita v Bratislave a partnerom Univerzita Komenského v Bratislave je implementovaný v PO10. Jeho čerpanie v roku 2022 bolo 10 523 965,59 €. Kontrahovanie projektu je v sume 55 482 769,42 € (viac informácií v kapitole 10). Kumulatívne kontrahovanie za všetky prioritné osi OP II k 31.12.2022 predstavuje 6 329 876 644 € (105 % z alokácie). Čerpanie na národnej úrovni Výdavky kumulatívne schválené certifikačným orgánom k 31.12.2022 predstavovali sumu 4 842 916 972,00 €, z toho zdroj EÚ 3 709 126 317,00 € (EFRR: 2 625 816 847,61 €, z toho zdroj EÚ 1 824 914 806,21 € a KF: 2 217 100 124,39 €, z toho zdroj EÚ 1 884 211 510,79 €). V roku 2022 boli schválené výdavky vo výške 1 073 510 297,06 €, z toho zdroj EÚ 814 123 557,94 € (EFRR: 705 901 634,22 €, z toho zdroj EÚ 501 656 194,50 € a KF: 367 608 662,84 €, z toho zdroj EÚ 312 467 363,44 €). K 31.12.2022 dosiahlo čerpanie po zohľadnení nezrovnalostí a vratiek výšku 3 421 366 862 € (57 % z alokácie). Po zohľadnení novej metodiky vykazovania dosiahlo čerpanie výšku 3 812 865 500,69 € (z toho EFRR: 2 049 719 070,93 € a KF: 1 763 146 429,76 €), čo predstavuje podiel čerpania prostriedkov EÚ na celkovej alokácii 6 009 937 611,00 € (z toho EFRR: 3 742 798 445,00 € a KF: 2 267 139 166,00 €) na úrovni 63,44 % (z toho EFRR: 54,76 % a KF: 77,77 %). Pokrok v čerpaní oproti stavu k 31.12.2021 predstavuje nárast o 722 058 188 €. Pokrok v čerpaní po zohľadnení novej metodiky vykazovania predstavuje 775 345 546,56 € (z toho EFRR: 452 199 421,27 € a KF: 323 146 125,29 €), t. j. o 12,90 p. b. (EFRR 12,08 p.b. a KF: 14,25 p. b.). Čerpanie voči EK Certifikačný orgán deklaroval k 31.12.2022 v rámci programu výdavky v celkovej sume 4 089 270 821,78 € (z toho EFRR: 2 029 250 551,59 € a KF: 2 060 020 270,19 €), čo predstavuje 68,04 % alokácie programu (z toho EFRR: 54,22 % a KF: 90,86 %), z toho v roku 2022 v sume 1 124 035 295,70 € (13,46 %), z toho EFRR 692 644 465,41 € (18,51 %) a KF: 431 390 830,29 € (19,03 %). Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 3 652 416 234,51 € predstavuje 60,77 %-ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu (49,81 % za EFRR a 78,87 %za KF). Pravidlo N+3 bolo k 31.12.2022 splnené. Finančné toky voči EK V roku 2022 boli na účet certifikačného orgánu pre OPII prijaté platby z EK v celkovej sume 958 175 642,21 € za zdroj EÚ (z toho EFRR: 554 363 834,38 € a KF: 403 811 807,83 €), z toho: Kumulatívne boli pre toto programové obdobie v rámci programu prijaté platby z EK v celkovej sume 4 097 738 349,78 € (z toho EFRR: 2 030 968 574,49 € a KF: 2 066 769 775,29 €). Úroky Z dôvodu zmeny úrokovej sadzby z 0,01 % p.a. na 0,00 % p.a. na bežných účtoch zriadených v Štátnej pokladnici (účinnosť od 1.1.2022) je výška úrokov za rok 2022 pre OP II nulová. Kumulatívne k 31.12.2022 je suma generovaných úrokov na programe vo výške 131 631,19 € (z toho EFRR: 102 175,83 € a KF: 29 455,36 €). Príspevok k iniciatívam EK V rámci dopravnej časti OPII prebieha nepriama podpora iniciatívy Catching-up Regions a podpory transformácie uhoľného regiónu horná Nitra prostredníctvom realizácie investičných a neinvestičných projektov na území dotknutých krajov. V časti VaI v rámci 5 DOP výziev (vyhlásených v roku 2020) zameraných na podporu uvedených iniciatív EK pokračovalo v roku 2022 zazmluvňovanie a implementácia projektov. Z celkového počtu 464 predložených ŽoNFP bolo zazmluvnených 274 . V roku 2022 bola navýšená alokácia výzvy na podporu MSP v rámci cestovného ruchu vo vybraných regiónoch BB kraja o 260 340 €. Zdrojom hodnôt merateľných ukazovateľov v časti 3.2 sú exporty MU z ITMS2014+ prepočítané k 31.12.2022 a vygenerované dňa 28.04.2023. Pre časť VaI bol použitý export z ITMS2014+ k 31.12.2022 vygenerovaný dňa 23.3.2023.

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 725 839 166 € (100 %) Zazmluvnenie: 985 269 706 € (136 %) / čistý nárast: 225 420 608 € Čerpanie: 552 212 360 € (76 %) / čistý nárast 100 183 238 € Pokrok za rok 2022 - Zazmluvnenie veľkého projektu „Uzol Žilina“ v sume 190 mil. € - Zazmluvnenie 3 NP v sume 35 mil. € - Ukončená modernizácia trate „Púchov – Považská Teplá“ v dĺžke 15,92 km - 5 nových vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách K 31. 12. 2022 bolo zazmluvnených 18 projektov z toho 4 sú riadne ukončené. V roku 2022 boli zazmluvnené 4 projekty v sume 225 mil €. V rámci finančných údajov uvedených v Tabuľke 6 nenastala zmena v počte vybraných operácií. Zvýšila sa suma celkových oprávnených nákladov na základe finálne zazmluvnenej sumy v prípade veľkého projektu „Uzol Žilina“. Problémy v implementácii: V sledovanom období neboli v rámci implementácie prioritnej osi zaznamenané významnejšie problémy. Všetky zazmluvnené projekty majú ukončený proces VO. Implementácia projektov prebieha v zmysle nastavených harmonogramov. RO eviduje omeškanie prác v rámci projektu „Uzol Žilina“, ktorým predchádzali komplikácie pri majetkovom vysporiadaní pozemkov. Projekt bol rozdelený na dve fázy. Predpokladaný rozsah zmodernizovaných tratí v rámci prvej fázy sa odhaduje na 2,1 km zo zazmluvnených 7,851 km, čo je predpokladaný výstup pre obe fázy. Fázovanie sa predpokladá aj pri projekte modernizácie železničnej trate v úseku „Svrčinovec –štátna hranica SR/ČR“ so zmluvne dohodnutou lehotou výstavby 25 mesiacov od odovzdania staveniska. Stavenisko bolo odovzdané 8/2022. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, spolupráca s JASPERS pri príprave žiadosti na veľký projekt „Uzol Žilina“. |
| 2 | Cestná infraštruktúra (TEN-T) | Alokácia: 1 112 500 000 € (100 %) / pokles o 30 mil. € (presun do PO3) Zazmluvnenie: 1 212 601 358 € (109 %) / čistý nárast 37 028 729 € Čerpanie: 930 802 905 € (84 %) / čistý nárast 163 077 194 € Pokrok za rok 2022 - zazmluvnený 1 NP v sume 637 tis. € - úspešné ukončenie 3 NP s čerpaním v sume 61,43 mil. € K 31. 12. 2022 bolo v rámci PO2 kumulatívne zazmluvnených 13 projektov z toho 6 je riadne ukončených. V roku 2022 bol zazmluvnený 1 projekt v sume 637 tis. €. Na základe zistených porušení v rámci VO bol v danom roku zrušený projekt „Výmena bezpečnostných záchytných zariadení na mostoch v úseku diaľnice D1 Ivachnová – Važec“ v sume 1,34 mil. V ročnom náraste kontrahovanie je započítané aj navýšenie NFP pri projekte „D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza“ v sume 65 mil. €. V rámci finančných údajov uvedených v Tabuľke 6 sa znížil počet vybraných operácií zo 16 na 14 (1 zámer NP bol vyradený zo zoznamu NP bez náhrady a 1 zazmluvnený projekt bol mimoriadne ukončený). Zvýšila sa suma celkových oprávnených nákladov z dôvodu navýšenia zazmluvnenej sumy pri projekte „D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, II. fáza“ Celková dĺžka novovybudovaných diaľnic dosiahla k 31. 12. 2022 hodnotu 82,82 km. Problémy v implementácii Najčastejšie problémy sa vyskytujú v oblasti: - postupov pri VO, kde vznikajú finančné korekcie za nesprávne postupy resp. dochádza k predlžovaniu realizácie projektov pre opakovaný proces VO, - geologicky nepredvídateľných podmienok, ktoré sťažujú výstavbu nových diaľničných úsekov Prijaté opatrenia: - pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, intenzívna komunikácia s kontrolnými orgánmi pri riešení zistení z auditov a certifikačných overovaní. |
| 3 | Verejná osobná doprava | Alokácia: 399 337 000 € (100 %) / nárast o 30 mil. € (presun z PO2) Zazmluvnenie: 395 496 205 (99 %) / čistý nárast 64 849 321 € Čerpanie: 202 975 499 € (51 %) / čistý nárast 5 059 859 € Pokrok za rok 2022 - zazmluvnenie 12 projektov v sume 87,67 mil. € - vyhlásených 5 vyzvaní s alokáciou 153,63 mil €. K 31. 12. 2022 bolo v rámci PO3 zazmluvnených 45 projektov z toho 17 je riadne ukončených. V roku 2022 bolo zazmluvnených 12 projektov v celkovej sume 87,67 mil. €. Súčasťou zazmluvnených projektov sú aj projekty na nákup ďalších električiek (10 ks) a trolejbusov (50 ks) pre Bratislavu. Zazmluvnením týchto projektov stúpol plánovaný počet nových mobilných prostriedkov dráhovej MHD na 182 ks. Mimoriadne ukončený bol projekt „DPMK, Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 2. časť“ v sume 22,37 mil. € z dôvodu výpovede zmluvy o poskytnutí NFP zo strany prijímateľa pre opakovane predlžujúci sa proces VO. V rámci finančných údajov uvedených v Tabuľke 6 nenastala významná zmena. Počet vybraných operácií sa zvýšil z 53 na 54, čomu zodpovedá aj nárast COV. Celková dĺžka zmodernizovaných električkových tratí dosiahla k 31. 12. 2022 hodnotu 14,66 km, počet dodaných nových vozidiel dráhovej MHD je 82 ks. Problémy v implementácii - nízka prestavanosť pri projekte dostavby električkovej trate v Petržalke, potreba fázovania projektu - dĺžka procesu VO na projektoch na obnovu vozového parku VOD. Prijaté opatrenia: - pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, - intenzívna komunikácia s kontrolnými orgánmi pri riešení zistení z auditov a certifikačných overovaní, - pravidelná komunikácia s ÚVO o prebiehajúcich kontrolách VO za účelom akcelerácie výkonu kontroly. |
| 4 | Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Alokácia: 29 463 000 € Zazmluvnenie: 28 921 972 € (98 %) / ročný nárast: 27 366 913 € Čerpanie: 1 411 268 € (4,8 %) / ročný nárast 12 829 € Pokrok za rok 2022 - zazmluvnenie 5 projektov v sume 27,37 mil. € - vyhlásených 6 vyzvaní v sume 50,72 mil. € K 31.12.2022 bolo v rámci PO4 zazmluvnených 13 projektov z toho 6 je riadne ukončených. V roku 2022 bol riadne ukončený projekt pre prípravu projektovej dokumentácie pre projekt „Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DaReM - Danube Rehabilitation Measures)“ s čerpaním v sume 267 tis. €. Zmluva o NFP pre realizačnú časť projektu DAREM bola podpísaná v závere roku 2022 v sume 25,38 mil. €. Súčasťou vyhlásených vyzvaní v roku 2022 je aj vyzvanie pre projekt „Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“ v sume 22,5 mil. €, ktorého zazmluvnenie sa predpokladá v 1Q/2023. V rámci finančných údajov uvedených v Tabuľke 6 sa znížil počet vybraných operácií z 21 na 18 (8 zámerov NP bolo vyradených zo zoznamu NP bez náhrady a 5 nových zámerov bolo schválených). Naopak suma celkových oprávnených nákladov sa zvýšila z 59,23 mil. € na 75,92 mil. € a to najmä vďaka schváleným zámerom projektu DAREM a projektu modernizácie plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo. Problémy v implementácii - absencia adekvátnej projektovej prípravy, - nízka úroveň čerpania. Prijaté opatrenia: - pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov; - zazmluvnenie nových projektov s dostatočným absorpčným potenciálom a príspevkom k plneniu programových ukazovateľov PO4. |
| 5 | Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 343 951 749 € (100 %) / nárast o 120 mil. € (presun z PO6) Zazmluvnenie: 351 122 085 € (102 %) / ročný nárast: 109 157 076 € Čerpanie: 92 947 089 € (27 %) / ročný nárast 69 317 502 € Pokrok za rok 2022 - vyhlásených 5 nových vyzvaní s alokáciou 41,64 mil. € - zazmluvnených 9 projektov v sume 112,43 mil. € - zmodernizovaných 4,947 km železničnej trate Boleráz – Smolenice - 6 nových vozňov v rámci projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5.časť K 31.12.2022 bolo v rámci PO5 zazmluvnených 18 projektov z toho 1 je riadne ukončený. V roku 2022 pribudlo do zazmluvnenia 9 projektov so sumou 112,43 mil €. V súvislosti so zazmluvnením nových projektov vzrástla aj zazmluvnená hodnota ukazovateľa dĺžky rekonštruovaných železničných tratí z 21,5 km na 43,69 km. Riadne ukončený bol projekt „telematiky ŽSR“, v rámci ktorého bolo vyčerpaných 17,23 mil. € v prospech modernizácie širokopásmovej komunikačnej siete ŽSR. V rámci finančných údajov uvedených v Tabuľke 6 sa znížil počet vybraných operácií z 30 na 21 (10 zámerov NP bolo vyradených zo zoznamu NP bez náhrady a 1 nový projekt finančných nástrojov bol zazmluvnený), čomu zodpovedá aj pokles COV. Problémy v implementácii: Problémy z predchádzajúcich rokov sa podarilo eliminovať. Rozbehla sa realizácia projektov THU. V rámci týchto projektov bolo v roku 2022 vyčerpaných 28,63 mil. €. Po zmiernení COVID opatrení sa taktiež rozbehli projekty modernizácie ŽKV v rámci OPII 4 a 5. časť, ktoré v roku 2022 čerpali spolu sumu 22 mil. €. Hodnota kontrahovania PO5 ostala nad úrovňou 100% aj po navýšení alokácie o 120 mil. €. Prijaté opatrenia: - príprava zásobníka projektov nad rámec alokácie PO5 a príprava VO na rezervný zásobník projektov. |
| 6 | Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Alokácia: 644 586 032 € / pokles o 120 mil. € (presun do PO5) Zazmluvnenie: 702 707 648 € (109 %) / ročný nárast: 45 012 118 € Čerpanie: 250 171 441 € (39 %) / ročný nárast 89 080 030 € Pokrok za rok 2022 - 5 nových vyzvaní s alokáciou 46,39 mil. € - zazmluvnených 8 projektov v sume 45,07 mil. € - 187,9 km zmodernizovaných ciest I. triedy - schválenie veľkého projektu R2 Košice, Šaca – Košické Olšany, II. úsek zo strany EK, v rámci projektu bolo taktiež ukončené VO a podpísaná zmluva o dielo K 31.12.2022 bolo v rámci PO6 zazmluvnených 53 projektov. V roku 2022 pribudlo do zazmluvnenia 8 nových projektov so zameraním na modernizáciu a zlepšenie bezpečnostných parametrov ciest I. triedy na strednom a východnom Slovensku. V sledovanom roku bol riadne ukončený 1 projekt s vyčerpanou sumou 2,18 mil. €, a to projekt na zabezpečenie projektovej dokumentácie pre výstavbu obchvatu mesta Krupina.. K 31.12.2022 bolo zmodernizovaných 299,58 km a vybudovaných 6,26 km ciest I. triedy. V rámci finančných údajov uvedených v Tabuľke 6 sa znížil počet vybraných operácií zo 68 na 66, čomu zodpovedá aj pokles COV. Problémy v implementácii - problémy v rámci procesov majetkoprávneho vysporiadania, - povoľovacie konanie a VO pri viacerých projektoch, - fázovanie projektu Košice Šaca – Košické Oľšany – riziko nedodržania termínu ukončenia realizácie projektu. Prijaté opatrenia: - Pravidelný monitoring projektov v spolupráci s prijímateľmi a manažment projektov, - Možný presun disponibilnej alokácie na opatrenia zmierňujúce dopady energetickej krízy vyvolanej vojnovým konfliktom na Ukrajine |
| 7 | Informačná spoločnosť | Alokácia: 656 940 302 € / pokles o 20 mil. € (presun do PO11) Zazmluvnenie: 606 207 014 € (92 %) / ročný nárast 35 357 170 € Čerpanie: 142 618 000 € (22 %) / ročný pokles o 4 540 024 € Pokrok za rok 2022 Zazmluvnených 234 projektov – z toho 6 NP v hodnote 92,68 mil. € a 228 DOP, v hodnote 27,80 mil. €, z toho boli mimoriadne ukončené 3 DOP v sume 977 tis. €. Zakontrahovaná suma v roku 2022 predstavuje 17,04 %. K 31.12.2022 bolo kumulatívne zazmluvnených 827 projektov v hodnote 607,39 mil € z toho bolo riadne ukončených 197 projektov s výsledným čerpaním 47,92 mil. €. Vyhlásenie 4 výziev a 9 priamych vyzvaní v sume 182,35 mil. €. K 31.12.2022 bolo otvorené 1 priame vyzvanie č. OPII-2022/7/66-NP a 2 DOP výzvy č. OPII-2022/7/22-DOP a č. OPII-2022/7/23-DOP. Problémy v implementácii - posuny vo vyhlasovaní VO; - nemožnosť naplnenia cieľov projektu - mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov, ktoré mali vstupovať do čerpania v priebehu roka 2022. V roku 2022 bolo zrušených 28 projektov so zazmluvnením v sume 58,25 mil. €. Prijaté opatrenia: - včasné vyhlásenie výziev a vyzvaní; - zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP; - zníženie administratívnej záťaže prijímateľov; - akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov; - pravidelné monitorovanie rizikovosti projektov a následné zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov. Hodnotenie činností IPC SO OPII PO7 pre účely propagovania vyhlásených výziev zorganizoval v roku 2022 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, pričom o uvedenom vždy informoval aj sieť IPC. Na predmetných seminároch boli žiadatelia informovaní o spôsobe predkladania žiadostí o NFP. |
| 8 | Technická pomoc | Alokácia: 87 000 000 € Zazmluvnenie: 85 915 983 € (99 %) ročný nárast 6 675 215 € Čerpanie: 63 238 803 € (73 %) / ročný nárast 9 646 537 € V priebehu roku 2022 bolo zazmluvnených 7 projektov technickej pomoci s hodnotou NFP 6,7 mil. €. K 31.12.2022 bolo v rámci PO8 celkovo zazmluvnených 56 projektov z čoho 32 bolo už riadne ukončených. V priebehu roku 2022 boli z prostriedkov technickej pomoci platobnou jednotkou uhradené predovšetkým výdavky za nasledovné aktivity: - refundácia miezd a vzdelávanie AK, - externá podpora (poskytovanie služieb), - mediálne, komunikačné kampane, informačné aktivity a publicita OPII. V roku 2022 neboli pri implementácii projektov PO 8 identifikované závažné problémy. |
| 9 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií | Alokácia: 1 030 580 946 € (100 %) / ročný nárast 8 800 000 € Zazmluvnenie: 953 010 264 € (92,47 % ) / ročný nárast 66 430 370 € Čerpanie: 483 119 000 € (46,88 %) / ročný nárast 116 884 855 € V roku 2022 bola zvýšená alokácia PO o 8,8 mil. € presunom z PO11. V roku 2022 bola vyhlásená 1 výzva OPII-MH/DP/2022/9.5-35 v sume 15 mil. €. Navýšená bola alokácia výzvy OPII-MH/DP/2021/9.5-31 o 10 mil. €. V roku 2022 bolo zazmluvnených 91 DOP vo výške 128 958 424,37 €. Celkovo bolo k 31.12.2022 zazmluvnených 793 projektov v sume 953 821 716,29 €, z toho 785 DOP, 5 NP, 3 projekty FN. Z nich riadne ukončených bolo 412 DOP projektov. 1 NP (kód 313011T136) bol mimoriadne ukončený. FN: z dvoch zazmluvnených finančných sprostredkovateľov (FS) poskytoval záručný nástroj FLPG VVI, v roku 2022 iba jeden. V roku 2022 bola v rámci PO9 poskytnutá tranža v sume 0,74 mil. € (EÚ zdroj). K zúčtovaniu tranží nedošlo.Závažné problémy: NP NITT II (kód 313011T438): Problémy v rámci certifikačného overovania. Certifikačný orgán pozastavil financovanie ŽoP z dôvodu možného rizika štátnej pomoci v rámci aktivít z dôvodu komercializácie výstupov. Riziko pozastavenia financovania do budúcnosti trvá. NP DCVaVII (kód 313011F988): Problém s meškaním vo vyhlásení niektorých nosných VO. Niektoré už vyhlásené, niektoré sú v rámci ex ante posúdené a prebieha ich vyhlásenie. S prijímateľom bola zintenzívnená komunikácia a zavedené pravidelné osobné stretnutia za účelom zefektívnenia implementácie projektu. Riziko nerealizovania aktivít poradenstva NP ZIVSE (kód 313000I692) a nenaplnenie plánovaných hodnôt MU PO285 Prijaté opatrenie: - zmena NP ZIVSE a realizácia ďalších aktivít poradenstva v oblasti inovácií. |
| 10 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | Alokácia: 106 465 015 (100 %) / ročný pokles 880 000 € Zazmluvnenie: 107 407 490 € (100,89 %) / ročný nárast 6 503 261 € Čerpanie: 43 450 017 € (40,81 %) / ročný nárast 20 556 707 € K poklesu alokácie došlo z dôvodu presunu prostriedkov do PO12 vo výške 0,88 mil. € v rámci revízie OPII, v. 14.1 na implementáciu FN zameraných na COVID-19 opatrenia pre MSP vo VRR. V roku 2022 nebola vyhlásená žiadna výzva. Zazmluvnené boli 4 DOP vo výške 6 858 688,14 €. K 31.12.2022 bolo zazmluvnených 40 projektov vo výške 107 407 742,53 €, z toho 36 DOP, 1 VP, 1 NP a 2 projekty FN. Dvaja FS boli zazmluvnení na poskytovanie záručného nástroja FLPG VVI, v roku 2022 ho poskytoval jeden z nich. K poskytnutiu ani k zúčtovaniu tranží v roku 2022 nedošlo. Závažné problémy: Implementácia VP ACCORD: úroveň čerpania projektu vzrástla za sledovaný rok o 10 523 965,49 € na 20 238 793,72 €. Alokácia projektu je tým vyčerpaná na 36,5 %. Z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov prijímateľ vysúťažil v rámci VO sumu, ktorá bola vyššia ako priradená alokácia v schválenom rozpočte. Problémy nastali aj pri už realizovaných zákazkách, kde z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov sa dodávatelia dostávali do finančných ťažkostí a hrozili pozastavením stavieb. Prijímateľ z týchto dôvodov pripravoval žiadosť o navýšenie NFP projektu o cca. 24,4 mil. €, ktorá by mala byť zaslaná na EK z dôvodu posúdenia a schválenia. Riziko nerealizovania aktivít poradenstva NP „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky” (ZIVSE) a nenaplnenie plánovaných hodnôt MU P0285. Prijaté opatrenie: - zmena NP ZIVSE a realizácia ďalších aktivít poradenstva v oblasti inovácií. |
| 11 | Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP | Alokácia: 694 637 672 € (100 %) / ročný nárast 11 200 000 € Zazmluvnenie: 730 231 261 € ( 105,12 %) / ročný nárast 72 295 269 € Čerpanie: 515 085 567 € (74,15 %) / ročný nárast 128 323 505 € Revíziou OPII, v. 14.1 bola navýšená alokácia PO o 11,2 mil. €. Realizácia PO sa sústredila na implementáciu zamluvnených projektov, ukončovanie konania o žiadosti predložených ŽoNFP a ich zazmluvnenie. V roku 2022 bola navýšená alokácia výzvy OPII-MH/DP/2020/11.3-27 o 260 340 € a alokácia vyzvania pre FN o 70 809 250 €. Bolo zazmluvených 85 projektov v sume 14 087 482 €, úspešne ukončených 64, mimoriadne ukončených 30. K 31.12.2022 bolo zazmluvených 854 projektov, z nich 501 úspešne zrealizovaných a ukončených. V implementácii bolo 353 projektov (343 DOP, 6 FN, 4 NP). Vyzvanie pre FN bolo navýšené za účelom zmierňovania dôsledkov COVID-19 a vojny na Ukrajine. Zdroje boli alokované na SIH antikrízovú záruku (SIHAZ1) a úverový nástroj Portfolio risk sharing loan (PRSL). K 31.12.2022 bolo prostredníctvom SIHAZ1 poskytnutých 3 970 úverov vo výške 222,31 mil. (EÚ+ŠR); 1 investícia prostredníctvom nástroja SIH antikorona kapitál (SIHAK) vo výške 0,71 mil. € (EÚ+ŠR) a 2 515 úverov v sume 136,90 mil. € (EÚ + ŠR) prostredníctvom SIH Antikorona záruka 2A (SIHAZ 2A). V roku 2022 boli poskytnuté tranže v sume 104,01 mil. € a zúčtované tranže v sume 106,73 mil. €. Závažné problémy: - riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP - riziko nenaplnenia plánovaných hodnôt MU P0287 výkonnostného rámca NP “Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku”, ktorý napĺňa MU výkonnostného rámca PO11. Prijaté opatrenie: revízia plnenia výkonnostného rámca NP v roku 2022, zmenové konanie NP, nastavenie implementačných plánov NP do 2023. |
| 12 | Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji | Alokácia: 108 636 729 € (100 %) / ročný nárast 880 000 € Zazmluvnenie: 105 643 662 € (97,24 %) / ročný nárast 5 976 909 € Čerpanie: 79 962 129 € (73,61 %) / ročný nárast 21 187 423 € Revíziou OPII, v. 14.1 bola v roku 2022 navýšená alokácia PO o 880 000 € na podporu COVID-19 opatrení pre MSP vo VRR. Realizácia PO bola zameraná najmä na implementáciu už zamluvnených žiadostí ako aj zazmluvnenie a implementáciu projektov SoE. V roku 2022 bolo navýšené vyzvanie pre FN o sumu 5 284 500 mil. €. Zazmluvnené boli 2 projekty v sume 2 504 875 €, úspešne ukončený 1 projekt a mimoriadne ukončený 1. K 31.12.2022 bolo zazmluvnených 50 projektov, z ktorých 31 úspešne zrealizovaných a ukončených. V implementácii bolo 19 projektov (12 DOP, 4 FN a 3 NP). Vyzvanie pre FN bolo navýšené za účelom zmierňovania dôsledkov COVID-19 a vojny na Ukrajine. Zdroje boli alokované na realizáciu nástroja SIHAZ 1. Prebiehalo poskytovanie PRSL prostredníctvom 1 FS a poskytovanie kapitálových investícií seed a startup kapitálového investovania prostredníctvom 3 FS. K 31.12.2022 bolo siedmimi FS prostredníctvom SIHAZ 1 poskytnutých 884 úverov vo výške 64,48 mil. € (EÚ+ŠR), 7 investícií prostredníctvom nástroja SIHAK vo výške 3,2 mil. € (EÚ+ŠR) a 786 poskytnutých úverov v sume 46,36 mil. € (EÚ+ŠR) prostredníctvom nástroja SIHAZ 2A. V roku 2022 boli v PO12 poskytnuté tranže v sume 19,31 mil. € a zúčtované tranže v sume 16,60 mil. €. Závažné problémy: riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP. Prijaté opatrenie: revízia plnenia výkonnostného rámca NP v roku 2022, zmenové konanie NP, nastavenie implementačných plánov NP do 2023. |
| 13 | Technická pomoc VaI | Alokácia: 70 000 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 65 341 998 € (93,35 %), čistý ročný pokles o 2 623 807 € Čerpanie: 63 372 784 € (90,53 %), čistý ročný nárast o 3 268 534 € V roku 2022 nebolo vyhlásené žiadne vyzvanie. Zazmluvnené boli 4 projekty TP vo výške 2 511 481,15 €. Celkovo k 31.12.2022 bolo zazmluvnených 46 projektov vo výške 78 963 701,08 € a z nich bolo riadne ukončených 39 projektov. Implementovaných bolo 11 projektov. Zlepšenie pracovných podmienok zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii programu bolo aj v roku 2022 zabezpečené prostredníctvom aktivít zameraných na obstaranie adekvátneho materiálno-technického vybavenia pre zamestnancov v rámci MŠVVaŠ SR a zároveň na zabezpečenie prípravy, riadenia a monitorovania OPII, zabezpečenie financovania odmien zamestnancov pracujúcich na základe dohôd, najmä v súvislosti s výkonom odborného hodnotenia, ako aj na zabezpečenie aktivít hodnotenia OP a informovania širokej verejnosti a publicity OP. Aj napriek tomu, že aj v roku 2022 pretrvávajúca situácia v súvislosti s pandémiou COVID-19 sťažovala podmienky plynulej implementácie OP, ako aj účasti zamestnancov na rôznych vzdelávacích aktivitách, podujatiach (väčšinou online formou) a pod., z prostriedkov technickej pomoci boli v roku 2022 hradené aj odborné školenia súvisiace najmä s aktuálnou problematikou týkajúcou sa implementácie EŠIF. Ako každoročne, aj v roku 2022 bolo z prostriedkov technickej pomoci zabezpečené aj financovanie mzdových výdavkov a odvodov za zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP. |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritné osi okrem technickej pomoci

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 27,10 |  |  | 25,37 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Hodnota za čiastočne realizované projekty je 0,685 km. Hodnota za plne realizované projekty je 24,689 km |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 27,10 |  |  | 34,78 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 15,74 |  |  | 15,74 |  |  | 15,43 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 13,91 |  |  | 8,77 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 24,69 |  |  | 8,77 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 1.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 21,57 | 1,14 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 78,57 | 6,49 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | € |  | 0,00 | 2013 | 3 291 125,00 | 1 952 628,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,53 |  | 0,51 |  | 10,07 |  | 10,11 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 1,99 |  | 2,03 |  | 55,06 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 681 384,00 |  | 1 993 691,00 |  | 21 703 770,00 |  | 22 735 426,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7iii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 |  |  | 51 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 35,00 |  |  | 64 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | počet |  | 1,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | počet |  | 1,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 43,00 |  |  | 14,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 64,00 |  |  | 51,00 |  |  | 51,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 46,00 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF | počet |  | 0,00 | 2013 | 1 050 000,00 | 0,00 |  | Zdroj : RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet |  | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 67 118 167,00 |  | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 45 671 949,00 |  | 48 073 199,00 |  | 78 367 125,00 |  | 73 807 854,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 75 327 000,00 |  | 65 591 005,00 |  | 60 758 000,00 |  | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier €ópskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  | VA |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 7,73 |  |  | VA 0 MŠVVaŠ SR 7,73 Hodnota za čiastočne realizované projekty |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 119,55 |  |  | VA 41,55 MŠVVaŠ SR 78 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 0,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 1 650,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 1650 |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 8 478 000,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 8 478 000 |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 0,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 4 900 |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA 0 |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | VA 1 |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 5,00 |  |  | VA 5 Hodnota za plne realizované projekty. Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 18,00 |  |  | VA 18 Hodnota za plne realizované projekty - 5 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 13 Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 8,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 8 (za čiastočne realizované projekty) |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 19,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 19 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 49,95 |  |  | VA 43,95 (za plne realizované) MŠVVaŠ SR 6 (za čiastočne realizované) |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 29,00 |  |  | VA 7 MŠVVaŠ SR 22 Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 0 |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 3 |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 22 845,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 22 845 (za čiastočne realizované projekty) |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 80 000 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 110,93 |  |  | 108,00 |  |  | 31,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 1 650,00 |  |  | 1 650,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 8 478 000,00 |  |  | 8 478 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 18,00 |  |  | 17,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 29,00 |  |  | 26,00 |  |  | 14,95 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 22 845,00 |  |  | 22 845,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 14,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier €ópskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 10.1. - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | počet | Rozvinutejšie | 16,00 | 2012 | 63,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2021, údaj za rok 2022 ešte nie je k dispozícii. Aktualizované hodnoty za rok 2020, 2016- |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 20 |  | 25,00 |  | 20,00 |  | 25,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 21,00 |  | 22,00 |  | 20,00 |  | 12,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 248,00 |  |  | 44,00 |  |  | MH SR v realizácii: 44 VA: 0 |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 248,00 |  |  | 228,00 |  |  | MH SR: 222 VA: 6 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 27,00 |  |  | MH SR v realizácii: 27 VA: 0 |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 71,00 |  |  | MH SR: 65 VA: 6 |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 6,00 |  |  | MH SR v realizácii: 6 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (7) z dôvodu zrušenia 1 podniku. |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  | MH SR: 35 |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 |  |  | 27,00 |  |  | MH SR v realizácii: 27 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 272,00 |  |  | 122,00 |  |  | MH SR: 122 |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 1,00 |  |  | MH SR v realizácii: 1 |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 3,00 |  |  | MH SR: 3 |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 29,00 |  |  | 1,00 |  |  | MH SR v realizácii: 1 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 29,00 |  |  | 27,16 |  |  | MH SR Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (34,16) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 33,00 |  |  | 1,00 |  |  | MH SR v realizácii: 1 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (5,06) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 33,00 |  |  | 25,22 |  |  | MH SR 14,54 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (20,54) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA 10,68 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA 0 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 20,07 |  |  | VA 20,07 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  | MH SR v realizácii: 5 |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 18,00 |  |  | MH SR: 18 |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 |  |  | 7 691 496,39 |  |  | MH SR: 7 691 496,39 |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Rozvinutejšie | 28 631 099,00 |  |  | 14 018 642,59 |  |  | MH SR: 14 018 642,59 |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 5,00 |  |  | MH SR v realizácii: 5 |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 18,00 |  |  | MH SR: 18 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (19) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  | MH SR v realizácii: 5 |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 21,00 |  |  | 19,00 |  |  | MH SR: 19 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (20) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | MH SR: 0 VA: 0 |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 32 |  |  | MH SR - Zazmluvnených 25 jedinenčých výskumných inštitúcií. Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (26) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA: 8 Hodnota za čiastočne realizované projekty. Spolu 33 Duplicita 1 Napočítava sa do hodnoty K0003 v tabuľke č. 5. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný a došlo k zazmluvneniu vyššieho počtu výskumných inštitúcií. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | MH SR: 0 |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 19,00 |  |  | MH SR: 19 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu výskumných inštitúcií. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 36,00 |  |  | 0,50 |  |  | VA: 0,5 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH SR: 0 |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 36,00 |  |  | 34,00 |  |  | VA: 5 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH SR: 29 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (35) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA: 0 MH SR: 0 |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 9,00 |  |  | VA: 4 Hodnota za čiastočne realizované projekty. MH: 5 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (10) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | MH SR: v realizácii: 1 |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 10,00 |  |  | 7,00 |  |  | MH SR: 7 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 10,00 |  |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 222,00 |  |  | 414,00 |  |  | 394,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 72,00 |  |  | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 35,00 |  |  | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 122,00 |  |  | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 34,16 |  |  | 19,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 5,06 |  |  | 4,06 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 31,22 |  |  | 31,22 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 20,07 |  |  | 20,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 18,00 |  |  | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 5 830 771,61 |  |  | 2 880 772,00 |  |  | 1 800 000,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 12 040 003,43 |  |  | 9 970 596,00 |  |  | 1 800 000,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 19,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 20,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 32,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 19,00 |  |  | 17,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 40,00 |  |  | 36,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 14,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 394,00 |  |  | 188,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 210,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.2 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | € | Rozvinutejšie | 119 829 000,00 | 2012 | 270 000 000,00 |  |  | Posledný dostupný údaj za rok 2021 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 155 945 000 |  | 121 960 000,00 |  | 138 382 000,00 |  | 139 199 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 160 457 000,00 |  | 137 729 000,00 |  | 85 675 000,00 |  | 98 723 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.3 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 40,83 | 2010 | 50,00 |  |  | Frekvencia podávania správ 2016 2018 2020 2023 Doplnená hodnota za rok 2020 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  | 43,06 |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  | 38,30 |  |  |  | 34,78 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 3 674,00 |  |  | Ukončené: 140 V realizácii: 3 538 + odstránenie duplicít. Prekročenie zazmluvnenej hodnoty z dôvodu reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 3 579,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (3 589) z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 149,00 |  |  | Ukončené: 138 V realizácii: 11 |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 159,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (169) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 182,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 182 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 220,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 3 357,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 3 357 Prekročenie zazmluvnenej hodnoty z dôvodu reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 3 676,00 |  |  | Ukončené: 141 V realizácii: 3 539 + odstránenie duplicít. Prekročenie zazmluvnenej hodnoty z dôvodu reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 3 359,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (3 367) z dôvodu mimoriadne ukončených DOP. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 13 223 211,29 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 15 761 617,16 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (16 497 826,54) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | € | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 |  |  | 14 809 721,40 |  |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | € | Menej rozvinuté | 53 200 000,00 |  |  | 20 880 000,00 |  |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 343,50 |  |  | Ukončené: 343,5 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 373,50 |  |  | Zníženie oproti roku 2021 (408,50) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 45,00 |  |  | Ukončené: 36 V realizácii: 9 |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | V rámci projektov implementovaných v rámci ŠC 11.1 je MU vykazovaný iba prostredníctvom Iného údaju (nie prostredníctvom projektového MU), pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota, preto je vykázaná hodnota "S" nulová (systém ITMS vypočíta hodnotu automaticky). Z uvedeného dôvodu je F hodnota vyššia ako hodnota S. |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 132,00 |  |  | Ukončené: 120 V realizácii: 12 |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 140,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2021 (148) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 44,00 |  |  | Ukončené: 5 V realizácii: 39 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU na projektovej úrovni. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 60,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 104,00 |  |  | Ukončené: 24 V realizacii: 80 V rámci projektov implementovaných v rámci ŠC 11.1 je MU vykazovaný iba prostredníctvom Iného údaju (nie prostredníctvom projektového MU), pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota. Z uvedeného dôvodu je F hodnota vyššia ako hodnota S. |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zníženie hodnoty "S" zo 14 na 0: Pre rok 2021 došlo omylom k uvedeniu hodnoty 14, mala byť uvedená hodnota 0. Hodnota 14 predstavovala ročný nárast hodnoty ukazovateľa, nie zazmluvnenú hodnotu. O0074 je v rámci projektov ŠC 11.1 vykazovaný prostredníctvom iných údajov, pre ktoré sa nezazmluvňuje plánovaná cieľová hodnota na úrovni projektu. |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 10 177,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 10 177 Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú cieľovú hodnotu pre rok 2023 ako aj zazmluvnenú hodnotu na projektovej úrovni. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 820,00 |  |  | Ukončené: 21 V realizácii: 799 Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú cieľovú hodnotu pre rok 2023 ako aj zazmluvnenú hodnotu na projektovej úrovni. Pre informáciu uvádzame, že MU je z prevažnej väčšiny napĺňaný prostredníctvom NP - NPC v regiónoch, pre ktorý bola zazmluvnená hodnota vo výške 320 podnikov. V rámci NP sa tento cieľ podarilo prekročiť a k 31.12.2022 už NP vykazoval dosiahnutú hodnotu 799 podnikov. |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 345,00 |  |  | Zníženie oproti roku 2021 (347) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 883,00 |  |  | 2 221,00 |  |  | 2 075,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 589,00 |  |  | 3 611,00 |  |  | 3 625,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 137,00 |  |  | 105,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 169,00 |  |  | 191,00 |  |  | 203,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 142,00 |  |  | 114,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 220,00 |  |  | 220,00 |  |  | 222,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 613,00 |  |  | 2 007,00 |  |  | 2 007,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2 884,00 |  |  | 2 221,00 |  |  | 2 075,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 367,00 |  |  | 3 798,00 |  |  | 3 403,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 10 421 751,78 |  |  | 7 617 064,21 |  |  | 4 031 221,08 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 16 497 826,54 |  |  | 19 211 807,63 |  |  | 20 261 760,61 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 11 384 809,48 |  |  | 9 305 760,00 |  |  | 1 988 209,32 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 20 880 000,00 |  |  | 20 880 000,00 |  |  | 19 566 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 320,50 |  |  | 262,50 |  |  | 140,50 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 408,50 |  |  | 453,50 |  |  | 484,50 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 33,00 |  |  | 21,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 124,00 |  |  | 71,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 122,00 |  |  | 90,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 148,00 |  |  | 300,00 |  |  | 178,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 38,00 |  |  | 17,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 67,00 |  |  | 38,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 14,00 |  |  | 191,00 |  |  | 176,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 8 151,00 |  |  | 5 402,00 |  |  | 5 402,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 529,00 |  |  | 315,00 |  |  | 307,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 347,00 |  |  | 349,00 |  |  | 351,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 253,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 645,00 |  |  | 3 310,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 223,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 222,00 |  |  | 107,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 236,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1 253,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 428,00 |  |  | 3 203,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 2 253 430,13 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 21 594 802,19 |  |  | 386 266,65 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 17 399,65 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 19 566 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 38,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 536,50 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 15,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 201,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 927,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 358,00 |  |  | 320,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |
| Konkrétny cieľ | 11.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | % | Menej rozvinuté | 41,70 | 2010 | 52,00 |  |  | Doplnený dostupný údaj za rok 2020. Údaj za rok 2021 by mal byť dostupný v 4Q 2023. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch |  |  | 60,40 |  | 62,20 |  | 60,60 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | 58,10 |  | 65,70 |  | 58,40 |  | 51,20 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 2 288,00 |  |  | Ukončené: 18 V realizácii: 2 281 + odstránenie duplicít Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. Prekročenie zazmluvnenej hodnoty z dôvodu reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 1 657,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 18,00 |  |  | Ukončené: 18 |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 19,00 |  |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 2 281,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 2 281 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. Prekročenie zazmluvnenej hodnoty z dôvodu reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 1 638,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 299 999,98 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 407 142,83 |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 3 087,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 3 087 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 ako aj zazmluvnenej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU a reálneho plnenia MU na projektovej úrovni.. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 2 329,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 245,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 245 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 ako aj zazmluvnenej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU a reálneho plnenia MU na projektovej úrovni.. |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 220,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 48,00 |  |  | Ukončené: 18 V realizácii: 40 + odstránenie duplicít |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 54,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 142,00 |  |  | 367,00 |  |  | 363,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 657,00 |  |  | 1 163,00 |  |  | 1 023,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 14,00 |  |  | 8,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 19,00 |  |  | 13,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 135,00 |  |  | 361,00 |  |  | 361,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 638,00 |  |  | 1 150,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 214 285,70 |  |  | 107 142,85 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 407 142,83 |  |  | 278 571,41 |  |  | 64 285,71 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 149,00 |  |  | 512,00 |  |  | 512,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 329,00 |  |  | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 185,00 |  |  | 78,00 |  |  | 78,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 220,00 |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 41,00 |  |  | 18,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 54,00 |  |  | 48,00 |  |  | 33,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081333333 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | 3333333CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  | 33333333 | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |
| Konkrétny cieľ | 11.2 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | % | Menej rozvinuté | 30,40 | 2012 | 35,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2021. Zdroj: ŠÚ SR na základe osobitného spracovania pre potreby SBA. Predbežný údaj za rok 2022 by mal byť k dispozícii na konci mája 2023. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 29,00 |  | 28,80 |  | 27,80 |  | 27,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 28,10 |  | 29,00 |  | 29,30 |  | 29,40 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 7 900,00 |  |  | 10 897,00 |  |  | Ukončené: 372 V realizácii: 10 634 + odstránenie duplicít. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 7 900,00 |  |  | 12 345,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 563,00 |  |  | 1 145,00 |  |  | Ukončené: 369 V realizácii: 786 + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 563,00 |  |  | 2 098,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu podnikov. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 5 480,00 |  |  | 6 078,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 6 078 Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú cieľovú hodnotu pre rok 2023. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 5 480,00 |  |  | 6 499,00 |  |  | Dodatkom k zmluve č.9 o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 4 510,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 4 510 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 3 748,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Menej rozvinuté | 74 653 000,00 |  |  | 57 504 930,32 |  |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Menej rozvinuté | 74 653 000,00 |  |  | 82 602 513,38 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | € | Menej rozvinuté | 336 000 000,00 |  |  | 741 943 837,94 |  |  | Implementáciou projektov sa podarilo prekročiť plánovanú cieľovú hodnotu pre rok 2023. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | € | Menej rozvinuté | 336 000 000,00 |  |  | 811 405 000,00 |  |  | Dodatkom č.9 k zmluve o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 730,00 |  |  | 613,19 |  |  | Ukončené: 606,19 V realizácii: 7 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 730,00 |  |  | 839,50 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 37,00 |  |  | Ukončené: 36 V realizácii: 1 |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 37,00 |  |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 402,00 |  |  | 163,00 |  |  | Ukončené: 157 V realizácii: 6 |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 402,00 |  |  | 341,00 |  |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | € | Menej rozvinuté | 404 000 000,00 |  |  | 262 282 784,94 |  |  | Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | € | Menej rozvinuté | 404 000 000,00 |  |  | 469 900 000,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia finančného nástroja vo vyššom objeme. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 5 330,00 |  |  | 5 942,00 |  |  | V realizácii: 5 942 Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú hodnotu pre rok 2023. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 5 330,00 |  |  | 6 328,00 |  |  | Dodatkom č.9 k zmluve o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 27,00 |  |  | Ukončené: 27 |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 30,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 6 325,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 6 325 |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 6 816,00 |  |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 8 532,00 |  |  | 6 391,00 |  |  | 2 209,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 10 467,00 |  |  | 5 400,00 |  |  | 4 758,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 558,00 |  |  | 378,00 |  |  | 305,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 2 039,00 |  |  | 1 541,00 |  |  | 1 556,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 5 435,00 |  |  | 4 306,00 |  |  | 81,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 4 680,00 |  |  | 968,00 |  |  | 311,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 850,00 |  |  | 1 845,00 |  |  | 1 845,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 748,00 |  |  | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 51 727 783,08 |  |  | 43 152 647,87 |  |  | 22 231 206,48 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 82 217 665,29 |  |  | 75 232 241,95 |  |  | 81 541 385,98 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 589 751 422,13 |  |  | 409 619 421,00 |  |  | 23 282 724,39 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 309 120 000,00 |  |  | 167 433 000,00 |  |  | 87 470 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 563,69 |  |  | 520,50 |  |  | 369,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 832,25 |  |  | 720,00 |  |  | 752,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 34,00 |  |  | 32,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 26,00 |  |  | 130,00 |  |  | 43,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 139,00 |  |  | 127,00 |  |  | 91,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 298,00 |  |  | 293,00 |  |  | 199,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 143 044 773,21 |  |  | 223 372 023,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 385 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 5 313,00 |  |  | 4 202,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 4 370,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 4 513,00 |  |  | 1 716,00 |  |  | 1 908,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 816,00 |  |  | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 000,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 749,00 |  |  | 4 343,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 74,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 547,00 |  |  | 1 141,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 921,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 9 026 432,46 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 73 151 380,06 |  |  | 673 128,33 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 988 135,76 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 87 470 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 93,50 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 773,75 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 28,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 208,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 722,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |
| Konkrétny cieľ | 11.3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | % | Menej rozvinuté | 54,50 | 2013 | 59,00 |  |  | V roku 2022 ŠÚ SR zrušil štatistický výkaz Prod 13-04, z ktorého sa využívali údaje na výpočet hodnoty tohto MU. ŠÚ SR bola adresovaná požiadavka na spracovanie expertného odhadu pridanej hodnoty za subjekty, ktoré pokrýval zrušený štatistický výkaz. Zatiaľ informácie a dáta nie sú k dispozícii. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 54,90 |  | 53,60 |  | 54,90 |  | 54,60 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 53,60 |  | 52,70 |  | 52,80 |  | 54,50 |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 12 / 3d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 3 960,00 |  |  | 4 547,00 |  |  | Ukončené: 30 V realizácii: 4 536 + odstránenie duplicít Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 Prekročenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 ako aj zazmluvnenej hodnoty v nadväznosti na reálne plnenie na projektovej úrovni. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 3 960,00 |  |  | 6 127,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 312,00 |  |  | Ukončené: 30 V realizácii: 286 + odstránenie duplicít. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 622,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 1 490,00 |  |  | 1 594,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 1 594 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu vyššieho zazmluvnenia a následne reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 1 490,00 |  |  | 1 684,00 |  |  | Dodatkom č. 9 k zmluve o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 2 927,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 2 927 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu vyššieho zazmluvnenia a následne reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 1 411,00 |  |  | Ukončené: 1 V realizácii: 1411 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni.. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 1 260,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Rozvinutejšie | 5 988 000,00 |  |  | 1 901 044,99 |  |  | Cieľová hodnota pre rok 2023 znížená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | € | Rozvinutejšie | 5 988 000,00 |  |  | 7 281 398,35 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. Cieľová hodnota pre rok 2023 znížená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | € | Rozvinutejšie | 110 000 000,00 |  |  | 207 615 673,10 |  |  | Implementáciou projektov sa podarilo prekročiť aktuálnu plánovanú cieľovú hodnotu pre rok 2023 na projektovej úrovni. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | € | Rozvinutejšie | 110 000 000,00 |  |  | 237 689 000,00 |  |  | Dodatkom č. 9 k zmluve o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 30,00 |  |  | 24,00 |  |  | Ukončené: 21 V realizácii: 3 Cieľová hodnota pre rok 2023 znížená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 30,00 |  |  | 29,50 |  |  | Cieľová hodnota pre rok 2023 znížená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 11,00 |  |  | 9,00 |  |  | Ukončené: 9 |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | € | Rozvinutejšie | 141 700 000,00 |  |  | 86 215 383,61 |  |  | Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | € | Rozvinutejšie | 141 700 000,00 |  |  | 151 500 000,00 |  |  | Dodatkom č.9 k zmluve o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 1 454,00 |  |  | 1 576,00 |  |  | V realizácii: 1576 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU ako aj reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 1 454,00 |  |  | 1 666,00 |  |  | Dodatkom č.9 k zmluve o poskytovaní FN bola v roku 2022 navýšená zazmluvnená hodnota MU. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 22,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 22 Prekročenie plánovanej hodnoty pre rok 2023 ako aj zazmluvnenej hodnoty súvisí s reálnym plnením MU na projektovej úrovni. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 6 358,00 |  |  | Ukončené: 0 V realizácii: 6 358 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU a tým aj reálneho plnenia MU na projektovej úrovni. |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 7 574,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0 v súlade s tabuľkou 5. |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 553,00 |  |  | Ukončené: 1 V realizácii: 552 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU. V rámci NP došlo k prekročeniu zazmluvnenej hodnoty MU a vyššiemu reálnemu plneniu MU. |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 411,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 80,00 |  |  | 52,00 |  |  | Ukončené: 17 V realizácii: 42 + odstránenie duplicít Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 80,00 |  |  | 78,00 |  |  | Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (79) z dôvodu 1 mimoriadne ukončeného projektu. Cieľová hodnota pre rok 2023 navýšená v rámci revízie OPII, verzia 14.1 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 376,00 |  |  | 2 682,00 |  |  | 1 585,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 5 872,00 |  |  | 4 503,00 |  |  | 4 242,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 191,00 |  |  | 114,00 |  |  | 105,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 621,00 |  |  | 404,00 |  |  | 396,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1 382,00 |  |  | 1 155,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1 430,00 |  |  | 278,00 |  |  | 32,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 950,00 |  |  | 1 510,00 |  |  | 1 511,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1 025,00 |  |  | 801,00 |  |  | 642,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1 260,00 |  |  | 751,00 |  |  | 751,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 1 879 616,42 |  |  | 1 665 330,72 |  |  | 514 868,31 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 5 799 901,92 |  |  | 2 535 124,69 |  |  | 2 894 429,12 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 152 642 706,71 |  |  | 101 549 533,00 |  |  | 140 686,14 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 102 117 000,00 |  |  | 33 974 000,00 |  |  | 900 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 24,00 |  |  | 21,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 29,50 |  |  | 29,50 |  |  | 33,50 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 11,00 |  |  | 110,00 |  |  | 43,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 51 840 719,35 |  |  | 65 471 503,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 135 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 1 369,00 |  |  | 1 146,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 1 398,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 13,00 |  |  | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 262,00 |  |  | 3 588,00 |  |  | 3 592,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 7 574,00 |  |  | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 493,00 |  |  | 328,00 |  |  | 328,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 44,00 |  |  | 29,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 79,00 |  |  | 76,00 |  |  | 67,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 814,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 238,00 |  |  | 3 846,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 393,00 |  |  | 370,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 799,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 328,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 751,00 |  |  | 750,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 269 157,04 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 3 097 044,56 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 83 986,14 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 38,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 235,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 132,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 411,00 |  |  | 410,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |
| Konkrétny cieľ | 12.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 51,80 | 2011 | 57,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2021. Dostupnosť údajov za rok 2022 bude k dispozícii koncom roka 2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 64,60 |  | 63,20 |  | 64,70 |  | 64,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 67,00 |  | 66,40 |  | 64,90 |  | 62,60 |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 2 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 |  |  | 82,82 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 111,70 |  |  | 96,32 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 55,82 |  |  | 47,92 |  |  | 29,71 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 96,32 |  |  | 96,29 |  |  | 96,29 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 16,53 |  |  | 16,53 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 96,29 |  |  | 31,85 |  |  | 19,57 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 2.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | € |  | 0,00 | 2013 | 218 199 402,00 | 87 379 880,44 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 90,01 | -3,07 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). K negatívnemu výsledku dochádza v dôsledku vplyvov v rámci projektu D1 Budimír - Bidovce, kde boli hodnoty úspor -37,8 aktualizované na základe CBA analýzy za obdobie od 07/2021 - 08/2022. Celkovo sú na tomto projekte plánované negatívne úspory v rámci ukazovateľa R0132. |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 210,67 | 118,98 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 35 982 537,36 |  | 27 257 662,64 |  | 568 015 439,08 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | -2,48 |  | 1,77 |  | 27,81 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 94,35 |  | 105,22 |  | 12,16 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 3 / 7ii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 |  |  | 14,66 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 18,50 |  |  | 14,67 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 137,00 |  |  | 82 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 137,00 |  |  | 182 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 14,66 |  |  | 14,66 |  |  | 7,89 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 14,67 |  |  | 14,67 |  |  | 7,90 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 82,00 |  |  | 82,00 |  |  | 70,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 132,00 |  |  | 82,00 |  |  | 72,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,89 |  |  | 3,41 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 62,00 |  |  | 48,00 |  |  | 15,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 72,00 |  |  | 58,00 |  |  | 58,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | € |  | 0,00 | 2013 | 6 066 520,00 | 2 853 394,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 2 853 394,00 |  | 2 853 394,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | počet |  | 157 657 489,00 | 2012 | 200 085 737,00 | 140 966 225,00 |  | Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 108 799 367,00 |  | 99 265 416,00 |  | 153 819 130,00 |  | 151 294 635,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 149 617 782,00 |  | 151 529 815,00 |  |  |  | 149 689 000,00 |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 4 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 2 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 5 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet |  | 11,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet |  | 11,00 |  |  | 13 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu | m3 |  | 70 000,00 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 5 / 7d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 34,10 |  |  | 4,95 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 34,10 |  |  | 43,70 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 29,20 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 29,20 |  |  | 37,85 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 14,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 14,00 |  |  | 0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | počet | Menej rozvinuté | 108,00 |  |  | 94 |  |  | V rámci predloženého PZ a predloženej ŽoNFP bola prijímateľom navrhnutá hodnota ukazovateľa P0206 Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) v počte 80. V rámci implementácie projektu bola dosiahnutá cieľová hodnota merateľného ukazovateľa P0206 v hodnote 82, a táto hodnota zároveň zodpovedá počtu lokalít z aktuálne platnej verzie Čiastkovej zmluvy č. 18F110/1. Projekt „Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR“ je v súčasnosti v štádiu administratívneho a finančného ukončovania a uvedený rozdiel bude predmetom dodatku k ZoNFP Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | počet | Menej rozvinuté | 108,00 |  |  | 108 |  |  | Zdroj: RO OPII ITMS vykazuje hodnotu 117 vrátane projektov THU, kde však daný ukazovateľ nebude agregovaný. Bez projektov THU je zazmluvnená hodnota 108, čo korešponduje aj s cieľovou hodnotou. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 21,51 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 20,61 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 82,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0308 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | € | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 328 857,00 | 0 |  | Ukazovateľ sleduje rozdiel nákladov na jazdný čas na relevantných úsekoch železničných tratí pred realizáciou a po realizácii. Projekty sú realizované na tratiach mimo základnej siete TEN-T. V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | % | Menej rozvinuté | 44,06 | 2013 | 44,65 | 44,27 |  | Zdroj: ŽSR Miera elektrifikácie tratí ŽSR za rok 2022: 44,27 % (3 580 km celkom / 1 585 km elektrifikovaných) |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 0,20 | 0 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 2,27 | 0 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,27 |  | 43,98 |  | 43,73 |  | 44,33 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,33 |  | 44,33 |  | 44,31 |  | 44,28 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 300,00 | 300 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov | 300,00 |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 67 118 167,00 |  | Zdroj: RO OPII, |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 45 671 949,00 |  | 48 073 199,00 |  | 78 367 125,00 |  | 73 807 854,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0199 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 75 327 000,00 |  | 65 591 005,00 |  | 60 758 000,00 |  | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 22,20 |  |  | 7,85 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 22,20 |  |  | 31,99 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 31,99 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného €ópskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 6.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | € | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 27 826 327,00 | 14 781 301,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 15,67 | 0 |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 41,17 | 0 |  | Zdroj: ITMS2014+ |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 10 356 320,00 |  | 6 145 494,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 6,26 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 13,63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 407,10 |  |  | 300,81 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Hodnota za čiastočne realizované projekty je 19,072 km. Hodnota za plne realizované projekty je 281,739 km. |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 407,10 |  |  | 558,63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 88 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Hodnota za čiastočne realizované projekty je 7 lokalít. Hodnota za plne realizované projekty je 81 lokalít. |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 127 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 13,63 |  |  | 13,63 |  |  | 6,26 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 111,68 |  |  | 103,34 |  |  | 94,84 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 530,74 |  |  | 316,12 |  |  | 277,79 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 77,00 |  |  | 75,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 101,00 |  |  | 88,00 |  |  | 82,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 78,34 |  |  | 77,31 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 102,88 |  |  | 93,34 |  |  | 77,31 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 35,00 |  |  | 8,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 79,00 |  |  | 10,00 |  |  | 8,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Konkrétny cieľ | 6.2 - Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | € | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 22 797 190,00 | 15 612 236,92 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83,00 | 2013 | 70,00 | 85 |  | Zdroj: štatistiky Policajného zboru SR. |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 6,11 | 0,29 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 13,77 | 2,02 |  | Zdroj: ITMS2014+ Pozn.: V priebehu roka 2020 pristúpil RO OPII k rekalkulácii cieľových hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov PO 1 až 6, čím v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi došlo k zmene spôsobu pri vyhodnocovaní dosiahnutých hodnôt. Hodnota v stĺpci 2020 Spolu je vyčíslená v súlade s aktualizovanou metodikou RO OPII (Metodická príručka k tvorbe analýz nákladov a prínosov (CBA) v rámci predkladania investičných projektov v oblasti dopravy pre programové obdobie 2014 - 2020 - verzia 2.1). |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 14 282 269,92 |  | 13 860 340,92 |  | 82 852 346,00 |  | 83 915 016,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 82,00 |  | 73,00 |  | 109,00 |  | 90,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,32 |  | 0,35 |  | 0,78 |  | 0,72 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 2,12 |  | 2,22 |  | 2,32 |  | 2,11 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 91 453 941,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 104,00 |  | 104,00 |  | 110,00 |  | 113,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 4,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | počet | Menej rozvinuté | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |
| Konkrétny cieľ | 7.1 - Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | % | Menej rozvinuté | 6,40 | 2012 | 48,00 | 42,40 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | % | Menej rozvinuté | 74,00 | 2012 | 90,00 | 87,70 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 42,40 |  | 49,30 |  | 49,30 |  | 42,40 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 87,10 |  | 88,20 |  | 92,60 |  | 78,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 42,40 |  | 36,00 |  | 29,80 |  | 25,10 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 79,40 |  | 78,00 |  | 74,20 |  | 76,50 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 15,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 15,00 |  |  | 65,00 |  |  | 50,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 6,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |
| Konkrétny cieľ | 7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 11,60 | 2012 | 40,00 | 14,10 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 44,70 | 2012 | 70,00 | 76,70 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII Hodnota bola navýšená z dôvodu vykazovania vyššej hodnoty v rámci Eurostat |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 13,30 |  | 16,60 |  | 11,40 |  | 12,50 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 75,30 |  | 62,40 |  | 69,20 |  | 59,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 14,60 |  | 12,20 |  | 13,20 |  | 11,90 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 58,50 |  | 56,30 |  | 49,60 |  | 48,10 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 2 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 2 300,00 |  |  | 2 300,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | € | Menej rozvinuté | 7 500 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | € | Menej rozvinuté | 7 500 000,00 |  |  | 7 500 000,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 21,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 24,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 165,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 23,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 |  |  | 92,13 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 70,00 |  |  | 241,61 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  | 0,57 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  | 0,67 |  |  | Zdroj: SO OPII 0,67 % (1,90 % z plán. hodnoty) |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 187,00 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 317,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 18,50 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 50,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000 |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 17 407,00 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000. |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: SO OPII Pôvodný merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol revíziou OPII, verzia 6.0 (schválená EK dňa 12.12.2019) zmenený na meratteľný ukazovateľ „Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“. Aktuálny merateľný ukazovateľ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 11 organizácií. (11/24=45,83%) |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 45,83 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 20,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 25,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | počet | Menej rozvinuté | 551,00 |  |  | 604,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | počet | Menej rozvinuté | 551,00 |  |  | 604,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 8,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 8,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 13,00 |  |  | 13,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | počet | Menej rozvinuté | 2 733,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | počet | Menej rozvinuté | 2 733,00 |  |  | 76,00 |  |  | Zdroj : SO OPII, ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 8,00 |  |  | 9,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 1,50 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 481,72 |  |  | 39,98 |  |  | 38,61 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 1,22 |  |  | 11,34 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 164,00 |  |  | 173,00 |  |  | 133,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 45,00 |  |  | 46,00 |  |  | 37,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 3 350,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 562,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 18,53 |  |  | 0,08 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 80,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 14,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania |  |  |  |  |  |  |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania |  |  |  |  |  |  |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou |  |  |  |  |  |  |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta |  |  |  |  |  |  |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 64,20 | 2012 | 74,00 | 64,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2022. Cieľový segmet: biznis sektor |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 62,00 |  | 59,00 |  | 67,00 |  | 65,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 65,00 |  | 64,20 |  | 64,20 |  | 64,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 59,90 | 2012 | 73,00 | 63,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2022. Porovnanie: populácia |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | % | Menej rozvinuté | 42,20 | 2012 | 74,00 | 55,90 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII. Eurostat; odkazuje na aktuálnu hodnotu 55,9 za rok 2021 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 61,00 |  | 60,00 |  | 65,00 |  | 64,00 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 61,80 |  | 61,80 |  | 69,60 |  | 51,30 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 62,00 |  | 59,90 |  | 59,90 |  | 59,90 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 47,50 |  | 47,90 |  | 42,20 |  | 42,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.5 - Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | počet | Menej rozvinuté | 5 000,00 | 2013 | 950 000,00 | 700 026,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII, Nases (počet stiahnutých otvorených dát cez portál data.gov.sk) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 568 796,00 |  | 492 942,00 |  | 626 346,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | % | Menej rozvinuté | 52,80 | 2012 | 70,00 | 80,30 |  | Zdroj: SO OPII, Eurostat |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 81,60 |  | 81,60 |  | 82,00 |  | 66,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 67,10 |  | 53,50 |  | 53,50 |  | 58,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.7 - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 70,00 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.8 - Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 90,00 | 0,00 |  | Zdroj údajov: MIRRI (SITVS) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.9 - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | % | Menej rozvinuté | 4,00 | 2014 | 40,00 | 77,00 |  | Analýza vykonaná CSIRT.SK zraniteľností z webu dostupných služieb preukázala: Všetky skenované služby/domény/hosts - 10099 Služby obsahujúce zraniteľnosti závažnosti Critical - 922 Služby obsahujúce zraniteľnosti závažnosti High - 1416 R0193 (len Critical): (10099-922)/(10099)=0,9087 ~ 91% R0193 (Critical + High): (10099-2338)/(10099)=0,768 ~ 77% Zdroj: CSIRT.sk |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 87,00 |  | 96,00 |  | 38,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier €ópskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA 0 |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 31,00 |  |  | VA 6 MŠVVaŠ SR 25 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA 0 |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 6,00 |  |  | VA 6 |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 1,00 |  |  | VA 1 (Hodnota za plne realizované projekty) |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 115,00 |  |  | VA 115 |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 36,65 |  |  | VA 36,65 Hodnoty za plne realizované projekty. |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 48,89 |  |  | VA 48,89 |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 15,00 |  |  | VA 15 |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 24,00 |  |  | VA 24 Hodnota za plne realizované projekty Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 70,00 |  |  | VA 70 Hodnota za plne realizované projekty - 24 Hodnota za čiastočne realizované projekty – 46 Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 7,00 |  |  | VA 7 (fázované projekty) Hodnota za plne realizované projekty. |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 19,00 |  |  | VA 19 Hodnota za plne realizované projekty - 7 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 12 |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 166,33 |  |  | VA 26,33 Hodnota za plne realizované projekty – 23,33 Hodnota za čiastočne realizované projekty - 3 MŠVVaŠ SR 140 (za čiastočne realizované projekty) Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 130,00 |  |  | VA 31 MŠVVaŠ SR 99 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,42 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 61,33 |  |  | 45,50 |  |  | 10,24 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 48,89 |  |  | 45,68 |  |  | 38,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 24,00 |  |  | 25,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 43,00 |  |  | 41,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 74,33 |  |  | 63,33 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 130,00 |  |  | 97,00 |  |  | 21,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 26,65 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 |  |  |  |  |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier €ópskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.1 - Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | počet | Menej rozvinuté | 13,00 | 2013 | 47,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2021, údaj za rok 2022 nie je ešte k dispozícii. Aktualizovaný údaj za rok 2016. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 23,00 |  | 29,00 |  | 22,00 |  | 26,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 20,00 |  | 22,00 |  | 27,00 |  | 14,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier €ópskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.2 - Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | počet | Menej rozvinuté | 45,00 | 2012 | 80,00 | 211 |  | Aktualizované hodnoty za všetky roky. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 239 |  | 251 |  | 284 |  | 249 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 257 |  | 331 |  | 286 |  | 189 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier €ópskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | počet | Menej rozvinuté | 10 477,00 | 2012 | 12 500,00 | 16 744 |  | Aktualizované údaje za všetky roky (z databázy WoS Core Collection vrátane indexu ESCI. Typy publikácie článok, prehľadová práca, konferenčný príspevok, list, kapitola v knihe a kniha rovnaké z oboch databáz. Údaje sú sumárne z oboch databáz.) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 18 683 |  | 18 969 |  | 19 505 |  | 18 018 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 18 929 |  | 18 218 |  | 16 343 |  | 16 394 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 348,00 |  |  | 659,00 |  |  | MH SR Ukončené: 386 V realizácii: 319 Súčet hodnôt očistený o duplicity. |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 348,00 |  |  | 1 989,00 |  |  | MH SR Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). Zazmluvnená hodnota CO01 tvorí súčet hodnôt CO02, CO03 a CO04. |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 650,00 |  |  | 524,00 |  |  | MH SR Ukončené: 386 V realizácii: 179 Súčet hodnôt očistený o duplicity. Zvýšenie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 14.1. |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 650,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | MH SR Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu podnikov. Zvýšenie cieľovej hodnoty MU pre rok 2023 v rámci revízie OPII, verzia 14.1. |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 39,00 |  |  | 13,00 |  |  | MH SR v realizácii:13 |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  | MH SR 39 |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 |  |  | 245,00 |  |  | MH SR v realizácii: 245 |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 778,00 |  |  | 929,00 |  |  | MH SR MU je napĺňaný iba prostredníctvom jedného NP, v rámci ktorého je aktuálne (v zmysle poslednej zmeny zmluvy) zazmluvnená hodnota MU vo výške 929 podnikov |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 2,00 |  |  | MH SR v realizácii: 2 |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 22,00 |  |  | 2,00 |  |  | MH SR 2 |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 900,00 |  |  | 578,796 |  |  | MH SR 578,796 Ukončené: 555,796 V realizácii: 23 |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 900,00 |  |  | 890,52 |  |  | MH SR |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 338,00 |  |  | 23,459 |  |  | MH SR 16,96 (ukončené: 12,96, v realizácii 4) Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (28,34) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA 6,499 (v realizácii) |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 338,00 |  |  | 262,66 |  |  | VA 183,24 MH SR 79,42 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (80,42) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 6,6733 |  |  | VA 6,6733 (čiastočne realizované) |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 140,04 |  |  | VA 140,04 |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 9,00 |  |  | MH SR Ukončené: 6 V realizácii: 4 Súčet hodnôt očistený o duplicity. |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 110,00 |  |  | 53,00 |  |  | MH SR Zníženie dosiahnutej hodnoty v roku 2022 oproti roku 2021 (56) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Menej rozvinuté | 331 099 454,00 |  |  | 242 154 005,70 |  |  | MH SR |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | € | Menej rozvinuté | 331 099 454,00 |  |  | 579 860 457,90 |  |  | MH SR Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho objemu súkromných investícií. |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 150,00 |  |  | 73,00 |  |  | MH SR Ukončené: 70 V realizácii: 5 Súčet hodnôt očistený o duplicity. |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 150,00 |  |  | 129,00 |  |  | MH SR Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (134) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 |  |  | 176,00 |  |  | MH SR Ukončené: 169 V realizácii: 9 Súčet hodnôt očistený o duplicity. |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 300,00 |  |  | 276,00 |  |  | MH SR Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (280) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | VA 0 |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 42,00 |  |  | VA 42 |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 15,00 |  |  | MH SR ukončené: 15 VA 0 |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 129,00 |  |  | MH SR zazmluvnených 65 jedinečných výskumných inštitúcií. Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (70) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA 72 Hodnota za čiastočne realizované projekty. Duplicita 8 Napočítava sa do hodnoty K0003 v tabuľke č. 5. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej pre rok 2023 bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bolo predpokladané. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 6,00 |  |  | MH SR ukončené: 6 |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 62,00 |  |  | MH SR Zníženie dosiahnutej hodnoty v roku 2022 oproti roku 2021 (66) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 163,00 |  |  | 62,00 |  |  | MH SR 29 (Ukončené: 19, v realizácii: 10) VA 33 Hodnota za čiastočne realizované projekty. |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 163,00 |  |  | 233,00 |  |  | MH SR 137 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (145) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA 96. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 30,00 |  |  | MH SR 14 (ukončené: 5, v realizácii: 9) VA 16 Hodnota za čiastočne realizované projekty. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty. |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 96,00 |  |  | MH SR 48 Zníženie dosiahnutej hodnoty MU v roku 2022 oproti roku 2021 (50) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. VA 48. Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | MH SR: 0 |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 15,00 |  |  | 13,00 |  |  | MH SR: 13 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 334,00 |  |  | 271,00 |  |  | 226,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 964,00 |  |  | 2 025,00 |  |  | 1 898,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 302,00 |  |  | 254,00 |  |  | 218,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 996,00 |  |  | 483,00 |  |  | 356,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 39,00 |  |  | 145,00 |  |  | 145,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 929,00 |  |  | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 560,90 |  |  | 533,15 |  |  | 449,80 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 821,51 |  |  | 805,24 |  |  | 703,84 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 28,34 |  |  | 29,09 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 263,66 |  |  | 179,97 |  |  | 45,42 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 140,04 |  |  | 76,92 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 56,00 |  |  | 60,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 208 177 629,51 |  |  | 171 355 063,00 |  |  | 104 706 069,87 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 493 379 244,48 |  |  | 397 092 268,00 |  |  | 304 062 714,65 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 63,00 |  |  | 54,00 |  |  | 44,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 134,00 |  |  | 127,00 |  |  | 94,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 151,00 |  |  | 128,00 |  |  | 107,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 280,00 |  |  | 251,00 |  |  | 199,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 124,00 |  |  | 70,00 |  |  | 47,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 66,00 |  |  | 72,00 |  |  | 32,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 32,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 241,00 |  |  | 210,00 |  |  | 74,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 21,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 98,00 |  |  | 82,00 |  |  | 33,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 137,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 849,00 |  |  | 1 702,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 135,00 |  |  | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 308,00 |  |  | 281,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 144,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 236,91 |  |  | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 806,84 |  |  | 691,84 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 79 026 268,74 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 233 529 287,21 |  |  | 231 201 313,30 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 23,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 69,00 |  |  | 57,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 65,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 186,00 |  |  | 157,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 83,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 99,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.4 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | € | Menej rozvinuté | 100 835 000,00 | 2012 | 150 000 000,00 |  |  | Doplnený údaj za rok 2021, údaj za rok 2022 ešte nie je k dispozícii. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 263 771 000 |  | 244 550 000,00 |  | 224 720 000,00 |  | 227 615 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 206 765 000,00 |  | 158 481 000,00 |  | 146 674 000,00 |  | 116 993 000,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.5 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | % | Menej rozvinuté | 26,02 | 2013 | 36,00 | 26,10 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 21,10 |  | 19,50 |  | 19,50 |  | 16,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 16,70 |  | 17,70 |  | 17,70 |  | 17,70 |  |

Prioritné osi pre technickú pomoc

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 13

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  | MH SR 7 |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 7,00 |  |  | MH SR 7 |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 210,00 |  |  | 194 MŠVVaŠ SR (111 plne realizované a 83 čiastočne ukončených) 16 MH SR (za plne realizované) Dôvodom vyššej realizovanej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie. |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 275,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 243 MH SR 32 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie. |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 42,46 |  |  | 0 MH SR (financovanie všetkých AK (MH SR aj SIEA) bolo v roku 2022 realizované zo ŠR) 42,46 MŠVVaŠ SR (42,46 + VA 0 - v roku 2022 financovaná zo ŠR) Upravená hodnota za rok 2021 164,37 MH SR (MH 134,76, SIEA 29,61) 35,87 MŠVVaŠ SR (35,87 + VA 0 – v roku 2021 financovaná zo ŠR) |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 42,00 |  |  | MH SR 0 (financovanie všetkých AK (MH SR aj SIEA) bolo v roku 2022 realizované zo ŠR ) MŠVVaŠ SR 42 |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 969,00 |  |  | 829 MŠVVaŠ SR - za plne realizované projekty 140 MH SR – za plne realizované projekty Dôvodom vyššej realizovanej hodnoty ako zazmluvnenej boli uskutočnené max. opatrenia pre akceleráciu kontrahovania a implementácie projektov so zámerom zvýšiť čerpanie. Cieľová hodnota MU v roku 2023 bola revíziou OPII,verzia 10 upravená na "N/A |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 297,00 |  |  | Cieľová hodnota MU v roku 2023 bola revíziou OPII, verzia 10 upravená na "N/A" MŠVVaŠ SR 65 MH SR 232 |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 47,00 |  |  | 34 MŠVVaŠ SR - za plne realizované projekty (po započítaní doposiaľ nevykázaného zvyšku kumulatívnej hodnoty (počet „10“) - chyba identifikovaná v rámci vládneho auditu). 13 MH SR (10 za plne realizovaný projekt, 3 za čiastočne realizovaný projekt). |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 196,00 |  |  | MŠVVaŠ SR 34 MH SR 162. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bola zrejme vyššia potreba uskutočnenia hodnotení analýz a štúdií ako bol predpoklad. |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 127,00 |  |  | 121,00 |  |  | 116,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  | 112,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 200,24 |  |  | 343,23 |  |  | 363,38 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 216,08 |  |  | 306,00 |  |  | 406,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 958,00 |  |  | 958,00 |  |  | 444,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 269,00 |  |  | 269,00 |  |  | 171,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 34,00 |  |  | 27,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 51,00 |  |  | 41,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 97,00 |  |  | 72,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 97,00 |  |  | 72,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 477,34 |  |  | 396,46 |  |  | 454,81 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 527,15 |  |  | 607,03 |  |  | 481,18 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 126,00 |  |  | 69,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 126,00 |  |  | 69,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.1 - Podpora efektívnej implementácie operačného programu |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | % |  | 15,76 | 2014 | 85,00 | 28,24 |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,93 | 2013 | 11,00 | 13,52 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | 21,36 |  | 20,15 |  | 40,88 |  | 39,62 |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 20,46 |  | 15,06 |  | 15,83 |  | 17,73 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | 68,57 |  |  |  |  |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 16,82 |  | 15,04 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 14,40 | 2014 | 20,36 | N/A |  | Frekvencia podávania správ: 31.12.2023 |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | % |  | 86,12 | 2014 | 90,00 | N/A |  | Frekvencia podávania správ 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov |  |  | 86,80 |  |  |  | 64,16 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 8

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 70,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 163,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 183,21 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 180,94 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 69,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 73,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 1 055,00 |  |  | Zdroj:RO OPII, ITMS2014+ Stanovená hodnota ukazovateľa bola výrazne prekročená a to vplyvom projektu „Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 – 2020“ |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 440,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 75,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 78,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 81,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 5,30 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 4,30 |  |  | Zdroj: RO OPII |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 50,00 |  |  | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 182,84 |  |  | 176,99 |  |  | 179,64 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 180,94 |  |  | 176,71 |  |  | 169,50 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 61,20 |  |  | 38,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 71,00 |  |  | 65,00 |  |  | 58,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 1 027,00 |  |  | 988,00 |  |  | 88,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 305,00 |  |  | 272,00 |  |  | 271,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 96,49 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 79,00 |  |  | 83,00 |  |  | 84,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 81,00 |  |  | 82,00 |  |  | 91,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,92 |  |  | 4,80 |  |  | 1,66 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 135,00 |  |  | 13,00 |  |  | 40,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 9,07 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 179,18 |  |  | 178,57 | 88,95 | 89,62 | 112,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 40,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 220,00 |  |  | 74,00 |  |  | 65,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 82,46 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 88,00 |  |  | 95,50 |  |  | 93,75 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 90,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,30 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.1 - Podpora efektívnej implementácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,10 | 2013 | 9,07 | 9,77 |  | Zdroj: RO OPII |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | % |  | 84,65 | 2013 | 90,00 | 27,45 |  | V rámci OPII (PO 1-8) bolo k 31.12.2022 evidovaných celkovo 1 042 projektov, z toho 286 bolo riadne ukončených, čo predstavuje 27,45 % mieru úspešne ukončených projektov. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 14,92 |  | 17,35 |  | 11,37 |  | 8,99 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | 21,20 |  | 11,87 |  | 9,62 |  | 30,48 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 15,27 |  | 14,46 |  | 11,50 |  | 12,10 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | 13,24 |  |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.2 - Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 27,80 | 2013 | 33,00 | 32,00 |  | Zdroj: RO OPII. Hodnota na základe vykonaného sociologického prieskumu v roku 2021. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | 32,00 |  | 41,00 |  |  |  | 41,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  | 35,90 |  |  |  |  |  |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| --- | --- |
| CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 20 086,00 |
| CO02 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 2 084,00 |
| CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 7 840,00 |
| CO04 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 11 911,00 |
| CO05 - Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 5 404,00 |

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2022 Súhrnne spolu | 2022 Súhrnne muži | 2022 Súhrnne ženy | 2022 Ročne spolu | 2022 Ročne spolu muži | 2022 Ročne spolu ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 25,37 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 648 272 500,16 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 76 572 341,66 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 46,00 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 1 310,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 623 538 223,07 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 716,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 317,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 775,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 124 976 662,92 |  |  |  |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 571,00 |  |  |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 82,82 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 1 083 874 218,15 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,66 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 238 618 270,70 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 2 041 015,17 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 4,94 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 89 990 653,58 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 284 808 393,15 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 140 241 212,04 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 686 572 414,75 |  |  |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 164,00 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 35,00 |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2021 Súhrnne spolu | 2020 Súhrnne spolu | 2019 Súhrnne spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 15,74 | 15,74 | 15,40 |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 515 429 757,88 | 202 512 962,59 | 280 495 014,75 |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 32 330 532,06 | 23 578 601,50 | 14 155 784,53 | Hodnota získaná z ITMS – nerozlišuje projekty v realizácii a ukončené projekty. |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 47,00 | 39,00 | 11,00 | V realizácii : 41 Ukončené : 5 |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Hodnota za ukončené projekty |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 704,00 | 488,00 | 365,00 | V realizácii : 799 Ukončené : 527 + odstránenie duplicít. |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 378 692 129,30 | 278 044 799,33 | 102 524 170,49 | Hodnota získaná z ITMS – nerozlišuje projekty v realizácii a ukončené projekty. |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 176,00 | 2 007,00 | 2 007,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 538,00 | 1 316,00 | 1 316,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 585,00 | 444,00 | 444,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 77 116 770,41 | 46 605 235,88 | 10 105 775,61 | Hodnota získaná z ITMS – nerozlišuje projekty v realizácii a ukončené projekty. |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 056,00 | 1 362,00 | 1 362,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Hodnota za projekty v realizácii. |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 51,57 | 47,92 | 30,90 |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 799 544 985,53 | 731 874 063,40 | 869 549 519,94 |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,66 | 14,66 | 7,90 |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 228 488 362,12 | 215 196 104,36 | 168 580 750,22 |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 2 025 922,17 | 556 560,17 | 146 747,78 |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 25 996 286,19 | 16 480 452,67 | 1 690 555,05 |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 | 14,11 | 14,11 |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 180 414 365,93 | 150 693 940,75 | 151 983 203,57 |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 166 347 319,98 | 153 467 050,46 | 93 425 845,15 |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 45,83 | 0,00 | 45,83 |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 488 375 732,01 | 452 493 023,72 | 247 116 239,74 | Hodnota získaná z ITMS – nerozlišuje projekty v realizácii a ukončené projekty. |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 141,00 | 126,00 | 64,00 | V realizácii : 129 Ukončené : 35 |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 28,00 | 25,00 | 24,00 | Hodnota za ukončené projekty |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2018 Súhrnne spolu | 2017 Súhrnne spolu | 2016 Súhrnne spolu | 2015 Súhrnne spolu | 2014 Súhrnne spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 13,91 | 8,77 |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 216 887 864,86 | 38 238 039,80 |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 14 126 628,42 | 6 183 053,70 |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 3,00 |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 90,00 | 2,00 |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 78 244 584,62 | 28 196 785,96 | 18 500 000,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 236,00 | 8,00 |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 638,00 | 21,00 |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 284,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 7 606 762,34 | 3 686 643,79 | 2 600 000,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 749,00 | 47,00 |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,53 | 16,53 |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 723 483 450,76 | 424 697 825,13 |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,89 | 3,41 |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 143 330 299,56 | 84 653 293,22 |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 58 147,78 | 29 647,78 |  |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 1 079 950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 | 6,26 |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 136 876 198,49 | 108 656 580,64 |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 92 171 552,35 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 213 495 139,21 | 53 750 646,51 |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 7,00 | 7,00 |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 6,00 | 1,00 |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (muži) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (ženy) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (muži) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (ženy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 8,8 |  |  | 27,10 |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 166 516 044 |  |  | 853 928 431,00 |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 80 906 674 |  |  | 221 172 910,00 |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 20 |  |  | 11,00 |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 80 |  |  | 300,00 |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 97 657 333 |  |  | 887 368 292,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 900 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 290 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 330 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 9 826 155 |  |  | 217 273 458,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 800 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,6 |  |  | 111,70 |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 470 441 177 |  |  | 1 308 823 530,00 |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,9 |  |  | 18,50 |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 113 770 589 |  |  | 469 808 236,00 |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | KF |  | 13 700 000 |  |  | 34 662 353,00 |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | n/a |  |  | 11,00 |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 54,50 |  |  | 34,10 |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 99 611 375 |  |  | 404 649 117,00 |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 10,25 |  |  | 37,40 |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 142 575 656 |  |  | 758 336 509,00 |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 132 097 309 |  |  | 772 870 944,00 |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 30 |  |  | 100,00 |  |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 |  |  | 7,00 |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby €ópskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 691 586 749 |  |  | 1 791 403 624,00 |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 120 |  |  | 99,00 |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 99,00 |  |  |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet | Fond spolu | Miera spolufinancovania | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi | Počet vybraných operácií |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KF |  | Spolu | 853 928 431,00 | 85,00% | 1 163 693 754,49 | 136,28% | 1 163 693 754,49 | 693 306 913,47 | 81,19% | 18 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 221 172 910,00 | 48,14% | 215 040 013,11 | 97,23% | 206 639 902,76 | 111 705 402,86 | 50,51% | 40 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 887 368 292,00 | 78,28% | 932 610 199,88 | 105,10% | 833 504 105,37 | 679 255 838,06 | 76,55% | 854 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 217 273 458,00 | 50,00% | 211 533 969,05 | 97,36% | 204 157 663,50 | 163 432 041,84 | 75,22% | 50 |
| 2 | KF |  | Spolu | 1 308 823 530,00 | 85,00% | 1 548 963 855,47 | 118,35% | 1 548 963 855,47 | 1 279 078 492,95 | 97,73% | 14 |
| 3 | KF |  | Spolu | 469 808 236,00 | 85,00% | 761 284 450,32 | 162,04% | 761 038 006,43 | 258 186 830,64 | 54,96% | 54 |
| 4 | KF |  | Spolu | 34 662 353,00 | 85,00% | 75 922 307,70 | 219,03% | 75 271 091,18 | 2 131 702,78 | 6,15% | 18 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 404 649 117,00 | 85,00% | 444 329 104,82 | 109,81% | 444 329 104,82 | 128 033 415,53 | 31,64% | 21 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 758 336 509,00 | 85,00% | 1 013 430 772,81 | 133,64% | 1 013 430 772,81 | 324 273 661,37 | 42,76% | 66 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 772 870 944,00 | 85,00% | 794 264 831,17 | 102,77% | 786 089 041,17 | 228 511 681,76 | 29,57% | 831 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 1 791 403 624,00 | 57,53% | 1 587 975 288,23 | 88,64% | 1 030 296 110,52 | 917 353 358,01 | 51,21% | 793 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 79 511 765,00 | 85,00% | 94 799 477,02 | 119,23% | 94 799 477,02 | 72 496 675,81 | 91,18% | 46 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 4 830 000,00 | 50,00% | 5 760 513,01 | 119,27% | 5 760 513,01 | 4 406 677,96 | 91,24% | 46 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 102 352 942,00 | 85,00% | 103 228 876,22 | 100,86% | 103 228 876,22 | 80 032 989,45 | 78,19% | 55 |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinuté |  | 4 796 493 193,00 | 73,50% | 4 970 638 550,15 | 103,63% | 4 305 677 487,93 | 2 429 957 619,99 | 50,66% | 2 666 |
| Spolu | EFRR | Rozvinutejšie |  | 443 276 368,00 | 49,07% | 432 334 495,17 | 97,53% | 416 558 079,27 | 279 544 122,66 | 63,06% | 136 |
| Spolu | KF |  |  | 2 667 222 550,00 | 85,00% | 3 549 864 367,98 | 133,09% | 3 548 966 707,57 | 2 232 703 939,84 | 83,71% | 104 |
| Celkový súčet |  |  |  | 7 906 992 111,00 | 76,01% | 8 952 837 413,30 | 113,23% | 8 271 202 274,77 | 4 942 205 682,49 | 62,50% | 2 906 |

## Tabuľka 7: Členenie súhrnných finančných údajov podľa kategórie intervencie na účely EFRR, EFRR REACT-EU, ESF, ESF REACT-EU a Kohézneho fondu [článok 112 ods. 1 a 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a článok 5 nariadenia (EÚ) č. 1304/2013]

| Prioritná os | Charakteristika výdavku |  | Dimenzie kategorizácie |  |  |  |  |  |  |  | Finančné údaje |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Fond | Kategória regiónu | Oblasť intervencie | Forma financovania | Dimenzia "Územie" | Územné mechanizmy realizácie | Dimenzia "Tematické ciele" | Dimenzia "Sekundárny tematický okruh ESF" | Dimenzia "Hospodárska činnosť" | Dimenzia "Umiestnenie" | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Počet vybraných operácií |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 8 907 715,38 | 8 907 715,38 | 2 028 508,15 | 4 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 2 219 288,36 | 2 219 288,36 | 398 532,75 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 351 180 093,83 | 351 180 093,83 | 247 464 314,50 | 2 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 218 531,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 310 538 434,06 | 310 538 434,06 | 104 096 403,33 | 5 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 218 531,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 218 531,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 1 597 025,36 | 1 597 025,36 | 218 531,25 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 024 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 2 204 095,31 | 2 204 095,31 | 1 699 188,54 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 14 407 902,92 | 14 407 902,92 | 4 852 868,31 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 13 580 167,71 | 13 580 167,71 | 4 473 374,97 | 2 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 82 206 328,17 | 82 206 328,18 | 69 630 969,92 | 6 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 14 407 902,92 | 14 407 902,92 | 4 852 868,31 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 81 378 592,96 | 81 378 592,95 | 69 251 476,59 | 5 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 39 102 310,72 | 39 102 310,72 | 30 523 571,70 | 3 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 114 707 400,41 | 114 707 400,41 | 77 784 145,17 | 5 |
| 1 | KF |  | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 82 350 885,61 | 82 350 885,61 | 44 451 334,77 | 5 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 1 | KF |  | 027 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 3 085 733,44 | 3 085 733,44 | 2 378 863,96 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK010 | 5 695 062,33 | 5 695 062,33 | 4 125 306,13 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 16 784 883,80 | 16 784 883,80 | 536 460,76 | 2 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 750 000,00 | 750 000,00 | 0,00 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 979 425 806,65 | 979 425 806,65 | 833 537 873,00 | 6 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 327 432 328,02 | 327 432 328,02 | 234 539 821,01 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 169 020 729,01 | 169 020 729,01 | 160 630 284,53 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 028 | 04 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 4 374 976,50 | 1 |
| 2 | KF |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 8 488 704,97 | 8 488 704,97 | 6 119 391,74 | 1 |
| 2 | KF |  | 044 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 6 366 528,69 | 6 366 528,69 | 4 589 543,78 | 1 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 11 449 801,28 | 11 449 801,28 | 261 884,78 | 4 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 4 338 480,12 | 4 338 480,12 | 3 635 443,59 | 5 |
| 3 | KF |  | 026 | 01 | 02 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 193 571,00 | 193 571,00 | 193 571,00 | 1 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 504 351 966,99 | 504 351 966,99 | 119 280 600,09 | 25 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 58 735 033,61 | 58 735 033,61 | 17 432 526,09 | 7 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 23 099 940,74 | 22 853 496,85 | 13 367 450,64 | 7 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 158 411 227,07 | 158 411 227,07 | 103 324 948,04 | 5 |
| 3 | KF |  | 043 | 01 | 01 | 07 | 07 |  | 18 | SK041 | 704 429,51 | 704 429,51 | 690 406,41 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK010 | 40 745 116,48 | 40 176 194,89 | 1 476 416,94 | 13 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 33 179 254,71 | 33 144 905,11 | 385 419,17 | 7 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 1 787 936,51 | 1 739 991,18 | 269 866,67 | 7 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK010 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 |
| 4 | KF |  | 041 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 668 511,11 | 668 511,11 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 13 553 101,59 | 13 553 101,59 | 0,00 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 722 222,22 | 722 222,22 | 722 222,22 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 722 222,22 | 722 222,22 | 722 222,22 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 722 222,22 | 722 222,22 | 722 222,22 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 722 222,22 | 722 222,22 | 722 222,22 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 722 222,22 | 722 222,22 | 722 222,22 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 722 222,22 | 722 222,22 | 722 222,22 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 024 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 1 444 444,44 | 1 444 444,44 | 1 444 444,44 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 3 015 083,79 | 3 015 083,79 | 2 533 546,33 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 123 231 486,34 | 123 231 486,34 | 27 496 539,28 | 5 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 406 177,78 | 406 177,78 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 3 015 083,79 | 3 015 083,79 | 2 533 546,33 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 41 485 055,25 | 41 485 055,25 | 7 784 140,24 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 025 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 1 134 920,63 | 1 134 920,63 | 1 134 920,63 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 28 344 753,68 | 28 344 753,68 | 8 731 981,91 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 65 615,00 | 65 615,00 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 3 080 698,79 | 3 080 698,79 | 2 533 546,33 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 406 177,78 | 406 177,78 | 0,00 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 35 178 008,98 | 35 178 008,98 | 8 927 594,94 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 27 788 924,13 | 27 788 924,13 | 6 520 436,37 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 56 379 664,87 | 56 379 664,87 | 12 481 138,70 | 7 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK021 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK022 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK023 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK031 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK032 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK041 | 412 698,41 | 412 698,41 | 412 698,41 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 026 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 24 | SK042 | 1 134 920,63 | 1 134 920,63 | 1 134 920,63 | 1 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 16 144 465,50 | 16 144 465,50 | 7 366 330,20 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 16 144 465,50 | 16 144 465,50 | 7 366 330,20 | 2 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 46 277 365,50 | 46 277 365,50 | 13 391 954,56 | 3 |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | 027 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 16 144 465,50 | 16 144 465,50 | 7 366 330,20 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 64 336 770,26 | 64 336 770,26 | 11 963 105,83 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 3 187 289,00 | 3 187 289,00 | 1 721 831,25 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 44 070 600,52 | 44 070 600,52 | 38 863 111,71 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 029 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 165 254 015,05 | 165 254 015,05 | 7 334 350,69 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 35 192 361,54 | 35 192 361,54 | 15 424 607,37 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 105 355 777,73 | 105 355 777,73 | 57 337 529,64 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 5 762 900,00 | 5 762 900,00 | 3 219 674,96 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 5 294 117,00 | 5 294 117,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 031 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 12 352 941,00 | 12 352 941,00 | 0,00 | 1 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK021 | 14 862 262,25 | 14 862 262,27 | 9 748 939,14 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK022 | 46 119 240,37 | 46 119 240,37 | 12 035 663,11 | 10 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK023 | 12 167 363,08 | 12 167 363,06 | 6 547 226,56 | 9 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK031 | 66 146 803,57 | 66 146 803,57 | 37 875 520,10 | 11 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK032 | 113 349 375,04 | 113 349 375,04 | 35 661 207,38 | 14 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK041 | 93 146 054,37 | 93 146 054,37 | 67 007 282,49 | 14 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 08 | SK042 | 36 561 570,52 | 36 561 570,52 | 17 157 032,00 | 8 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK021 | 28 774 430,81 | 28 774 430,81 | 0,00 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK022 | 12 687 305,89 | 12 687 305,89 | 859 911,25 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK023 | 16 201 405,94 | 16 201 405,94 | 0,00 | 2 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK031 | 16 404 530,26 | 16 404 530,26 | 859 911,25 | 3 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK032 | 28 981 449,11 | 28 981 449,11 | 0,00 | 4 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK041 | 57 962 105,10 | 57 962 105,10 | 328 378,32 | 6 |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | 034 | 01 | 07 | 07 | 07 |  | 12 | SK042 | 29 260 104,40 | 29 260 104,40 | 328 378,32 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 045 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 220 766,68 | 220 766,68 | 83 402,51 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 427 927,94 | 427 927,94 | 289 798,91 | 31 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 606 848,89 | 606 848,89 | 281 864,20 | 45 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 1 647 803,34 | 1 647 803,34 | 924 291,37 | 117 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 829 758,45 | 829 758,45 | 537 559,69 | 67 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 696 981,30 | 696 981,30 | 390 802,48 | 53 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 537 875,14 | 537 875,14 | 298 356,19 | 40 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 213 455,89 | 213 455,89 | 115 874,48 | 16 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 5 980,80 | 5 980,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 28 890,00 | 28 890,00 | 28 890,00 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 03 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 37 853,98 | 37 853,98 | 37 845,36 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 3 378 612,77 | 3 378 612,77 | 3 162 879,75 | 9 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 732 614,68 | 732 614,68 | 214 652,51 | 36 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 953 660,01 | 953 660,01 | 188 354,51 | 52 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 298 378,89 | 298 378,89 | 86 678,13 | 7 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 4 138 320,05 | 4 138 320,05 | 3 371 988,51 | 64 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 3 921 353,14 | 3 921 353,14 | 3 205 863,15 | 49 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 046 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 3 710 461,19 | 3 710 461,19 | 3 142 504,95 | 32 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK021 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK022 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK023 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK031 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK041 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK042 | 26 288,82 | 26 288,82 | 4 251,84 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK010 | 8 196 019,61 | 7 329 148,25 | 7 008,55 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 048 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 17 765 251,32 | 16 898 379,96 | 2 000 044,63 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 66 638,88 | 66 638,88 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK010 | 2 610 755,51 | 2 485 351,88 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 46 812 016,88 | 46 781 932,98 | 21 842 734,06 | 93 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 42 250 394,84 | 42 220 310,95 | 18 636 775,07 | 89 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 42 813 186,05 | 42 783 102,15 | 18 636 775,07 | 90 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 43 191 453,97 | 43 161 370,07 | 18 636 775,07 | 91 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 45 848 869,63 | 45 826 059,65 | 21 748 365,48 | 89 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 46 449 674,56 | 46 419 590,66 | 21 686 277,51 | 94 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 46 035 467,19 | 46 005 383,29 | 21 762 402,79 | 91 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 11 656 501,36 | 11 552 787,03 | 3 759 989,56 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 11 656 501,36 | 11 552 787,03 | 3 759 989,56 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 11 656 501,36 | 11 552 787,03 | 3 759 989,56 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 11 656 501,36 | 11 552 787,03 | 3 759 989,56 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 11 860 701,35 | 11 756 987,02 | 3 759 989,56 | 18 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 11 656 501,36 | 11 552 787,03 | 3 759 989,56 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 11 656 501,36 | 11 552 787,03 | 3 759 989,56 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK021 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK022 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK023 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK031 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK032 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK041 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK042 | 5 492 372,45 | 5 492 372,45 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK021 | 83 833,66 | 83 833,66 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK022 | 178 646,29 | 178 646,29 | 0,00 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK023 | 83 833,66 | 83 833,66 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK031 | 83 833,66 | 83 833,66 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK032 | 83 833,66 | 83 833,66 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK041 | 83 833,66 | 83 833,66 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 078 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 20 | SK042 | 83 833,66 | 83 833,66 | 0,00 | 4 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 6 185 190,60 | 6 185 190,60 | 1 705 822,73 | 19 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 6 535 751,56 | 6 535 751,56 | 1 734 172,73 | 20 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 7 234 420,26 | 7 234 420,26 | 1 705 822,73 | 21 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 7 799 410,49 | 7 799 410,49 | 1 717 088,46 | 21 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 6 102 924,88 | 6 102 924,88 | 1 705 822,73 | 19 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 6 193 987,65 | 6 193 987,65 | 1 912 646,56 | 20 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 4 576 502,21 | 4 576 502,21 | 1 764 433,23 | 17 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 1 471 325,53 | 1 471 325,53 | 32 467,72 | 6 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 1 057 890,87 | 1 057 890,87 | 32 467,72 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 1 057 890,87 | 1 057 890,87 | 32 467,72 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 1 057 890,87 | 1 057 890,87 | 32 467,72 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 1 057 890,87 | 1 057 890,87 | 32 467,72 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 1 057 890,87 | 1 057 890,87 | 32 467,72 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 079 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 1 057 890,87 | 1 057 890,87 | 32 467,72 | 5 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK021 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK022 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK023 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK031 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK032 | 1 865 923,08 | 1 865 923,08 | 149 152,70 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK041 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 01 | SK042 | 378 851,09 | 378 851,09 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK010 | 4 425 008,66 | 4 425 008,66 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 14 601 642,50 | 14 599 844,30 | 1 895 502,21 | 23 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 14 638 269,89 | 14 636 471,69 | 1 895 502,21 | 24 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 15 008 216,02 | 15 006 417,82 | 1 895 502,21 | 24 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 15 601 458,90 | 15 599 660,70 | 1 895 502,45 | 24 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 14 610 458,49 | 14 608 660,29 | 1 895 502,21 | 24 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 14 850 143,41 | 14 848 345,22 | 1 895 502,21 | 24 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 14 601 642,50 | 14 599 844,30 | 1 895 502,21 | 23 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 1 428 893,55 | 1 428 893,55 | 136 883,59 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 1 428 893,55 | 1 428 893,55 | 136 883,59 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 3 324 207,04 | 3 324 207,04 | 188 459,23 | 12 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 1 428 893,55 | 1 428 893,55 | 136 883,59 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 1 428 893,56 | 1 428 893,56 | 136 883,59 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 2 032 580,65 | 2 032 580,65 | 310 427,43 | 12 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 1 428 893,55 | 1 428 893,55 | 136 883,59 | 11 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK021 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK022 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK023 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK031 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK032 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK041 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 19 | SK042 | 14 292,56 | 14 292,56 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK021 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK022 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK023 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK031 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK032 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK041 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 21 | SK042 | 26 954,24 | 26 954,24 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK021 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK022 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK023 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK031 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK032 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK041 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 080 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 22 | SK042 | 88 543,46 | 88 543,46 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 717 290,31 | 717 290,31 | 87 427,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 4 483 201,54 | 4 483 201,52 | 127 017,71 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 717 290,31 | 717 290,31 | 87 427,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 717 290,31 | 717 290,31 | 87 427,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 717 290,31 | 717 290,31 | 87 427,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 717 290,31 | 717 290,31 | 87 427,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 717 290,31 | 717 290,31 | 87 427,77 | 2 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK021 | 1 113 057,80 | 1 113 057,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK022 | 1 113 057,80 | 1 113 057,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK023 | 1 113 057,80 | 1 113 057,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK031 | 1 113 057,80 | 1 113 057,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK032 | 1 113 057,81 | 1 113 057,81 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK041 | 1 113 057,80 | 1 113 057,80 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 081 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 18 | SK042 | 1 113 057,81 | 1 113 057,81 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK010 | 189 923,81 | 168 234,51 | 0,00 | 1 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK021 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK022 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK023 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK031 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK032 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK041 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 07 | 07 | 02 |  | 13 | SK042 | 815 525,35 | 793 836,05 | 88 129,09 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,34 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 747 739,66 | 336 482,85 | 747 739,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 4 365 878,33 | 2 352 329,16 | 4 365 878,32 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,13 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 482 771,51 | 1 117 247,17 | 2 471 632,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 9 351 967,20 | 3 917 358,52 | 9 351 967,20 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 8 521 688,84 | 4 189 019,85 | 8 640 562,73 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 353 212,00 | 189 154,10 | 353 212,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 11 505 058,56 | 5 653 235,42 | 10 892 442,50 | 17 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 764 689,81 | 911 864,83 | 1 764 689,83 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK021 | 1 309 600,00 | 589 320,00 | 1 309 600,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 20 638,89 | 9 287,50 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 20 638,89 | 9 287,44 | 20 638,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 120 717,12 | 64 330,52 | 120 717,12 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 759 718,25 | 347 967,47 | 744 482,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,88 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 418 900,00 | 146 615,00 | 418 900,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 2 261 000,00 | 1 017 450,00 | 2 261 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 145 790,34 | 1 173 286,36 | 3 196 857,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 3 795 350,00 | 1 707 907,50 | 3 795 350,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 587 874,34 | 949 658,45 | 2 530 124,33 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 6 798 934,21 | 2 713 249,20 | 6 772 828,35 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 8 328 724,32 | 3 591 822,83 | 8 328 724,32 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 9 808 496,01 | 4 377 174,19 | 9 801 347,89 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 968 574,69 | 2 456 893,10 | 4 776 204,69 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 4 610 804,33 | 2 346 627,38 | 2 482 804,33 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 954 786,44 | 1 373 410,83 | 2 952 081,46 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 27 862,50 | 12 538,13 | 27 862,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 2 334 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 171 740,00 | 77 283,00 | 171 740,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 923 796,67 | 427 258,17 | 923 796,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 796 250,00 | 358 312,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 809 197,50 | 350 472,11 | 809 197,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 4 900 900,00 | 2 695 495,00 | 4 900 900,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 491 000,00 | 670 950,00 | 1 491 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,34 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 2 595 928,50 | 1 152 677,83 | 1 352 512,50 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 270 850,00 | 121 882,50 | 270 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 7 602 761,91 | 3 024 338,57 | 7 602 761,92 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 486 317,01 | 3 743 557,26 | 6 638 915,00 | 18 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 12 473 713,25 | 6 345 125,53 | 12 446 213,17 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 064 391,66 | 1 685 415,41 | 3 064 391,66 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 150 356,00 | 1 789 141,70 | 4 425 894,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,65 | 54 583,35 | 109 166,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 25 798,61 | 11 609,38 | 25 798,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 1 318 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,62 | 128 337,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 2 740 800,00 | 685 200,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 1 403 700,00 | 491 295,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 1 013 777,00 | 354 821,95 | 1 013 777,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 552 221,33 | 893 277,47 | 2 552 221,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 18 420 833,33 | 4 605 208,33 | 2 020 000,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 4 407 904,00 | 1 542 766,40 | 1 590 525,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 068 332,54 | 373 916,39 | 1 068 332,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 152 170,83 | 403 259,79 | 1 152 170,83 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 2 372 954,65 | 593 238,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 045 003,00 | 365 751,05 | 1 045 003,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 5 983 533,33 | 1 495 883,33 | 1 686 863,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 405 000,00 | 101 250,00 | 405 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 5 189 028,72 | 1 816 160,05 | 2 273 602,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 1 155 735,00 | 404 507,25 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 157 380,00 | 78 690,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,78 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 426 320,00 | 106 580,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 11 740 390,31 | 2 935 097,57 | 7 659 490,47 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 11 281 678,33 | 2 820 419,58 | 8 542 208,80 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 16 133 245,93 | 5 646 636,07 | 14 928 578,43 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 856 214,39 | 999 675,03 | 2 856 214,39 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 265 666,67 | 442 983,33 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 488 900,00 | 171 115,00 | 488 900,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 897 850,00 | 314 247,50 | 897 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 6 756 000,00 | 2 364 600,00 | 6 513 318,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 707 151,67 | 426 787,92 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 14 759 840,85 | 3 689 960,21 | 2 769 840,85 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 7 844 728,00 | 2 745 654,80 | 7 844 728,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 8 870 928,57 | 3 104 825,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 39 961 372,69 | 10 149 950,15 | 28 289 461,37 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 040 716,79 | 718 900,49 | 995 465,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 735 574,53 | 603 180,60 | 318 321,71 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 683 724,62 | 292 022,18 | 522 911,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 504 006,36 | 406 453,90 | 451 647,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 312 465,45 | 958 543,20 | 1 004 642,51 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 560 055,34 | 457 868,77 | 559 335,18 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 631 551,76 | 516 320,10 | 630 739,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 459 734,08 | 376 987,88 | 198 951,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 459 734,08 | 376 987,88 | 198 951,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 004 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 683 724,61 | 292 022,18 | 522 911,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,16 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 428 474,07 | 287 178,98 | 141 511,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 728 500,00 | 400 675,00 | 728 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,33 | 489 039,17 | 978 078,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 313 073,49 | 209 833,29 | 103 398,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 928 076,90 | 447 623,00 | 549 826,04 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 114 980,86 | 93 801,44 | 114 980,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 1 329 960,17 | 892 547,15 | 1 310 556,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 332 058,47 | 1 104 641,09 | 473 674,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 249 788,02 | 162 862,56 | 145 714,03 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 566 318,88 | 347 361,50 | 462 244,89 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 4 969 466,95 | 3 212 901,03 | 3 336 103,82 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 639 747,53 | 374 062,28 | 522 173,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 413 171,64 | 234 495,34 | 165 290,19 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 5 849 048,01 | 3 290 127,18 | 5 792 167,01 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 102 250,00 | 51 125,00 | 102 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 421 572,64 | 4 563 791,41 | 8 860 759,87 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 9 814 533,30 | 6 740 472,72 | 2 515 697,98 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 31 508,51 | 27 044,47 | 4 692,30 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK032 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 4 986 970,00 | 2 493 485,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 490 065,38 | 415 627,48 | 130 985,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 878 660,76 | 686 896,39 | 595 600,24 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 382 711,04 | 323 456,94 | 92 555,36 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 1 736 461,79 | 1 261 644,28 | 1 161 929,78 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 4 285 984,00 | 3 168 272,78 | 2 578 018,64 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 2 794 688,76 | 2 220 581,85 | 1 152 979,37 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 753 794,38 | 569 316,46 | 597 361,70 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 2 641 774,69 | 1 900 563,83 | 1 835 100,01 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 698 775,75 | 314 449,09 | 698 775,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 312 560,35 | 1 276 172,52 | 436 809,45 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 257 262,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 200 320,30 | 175 540,47 | 81 969,02 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 160 399,44 | 137 729,20 | 71 348,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 1 028 733,47 | 1 003 953,64 | 339 231,76 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 704 864,46 | 654 477,85 | 329 674,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 515 286,51 | 442 314,82 | 141 385,01 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 422 631,90 | 361 268,22 | 103 175,64 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 893 707,07 | 740 245,68 | 84 779,65 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 200 320,30 | 175 540,47 | 81 969,02 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 1 520 800,19 | 1 222 514,74 | 579 328,02 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 724 931,05 | 1 622 344,82 | 520 821,47 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 31 508,51 | 27 044,47 | 4 692,30 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 1 069 624,02 | 731 750,57 | 248 989,34 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,67 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 1 044 601,16 | 710 272,88 | 245 262,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 1 069 624,02 | 731 750,57 | 248 989,34 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 1 011 265,71 | 710 202,73 | 655 806,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 949 524,02 | 674 791,25 | 474 292,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 413 171,63 | 234 495,34 | 165 290,18 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 799 245,43 | 550 793,48 | 479 502,66 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 130 392,50 | 71 715,86 | 130 392,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 779 371,26 | 602 081,56 | 415 298,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 779 371,25 | 602 081,55 | 415 298,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 965 659,29 | 695 606,53 | 762 621,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 199 000,00 | 99 500,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,05 | 2 988 058,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK031 | 1 747 500,00 | 873 750,00 | 1 747 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK032 | 427 450,00 | 235 097,50 | 427 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 336 890,00 | 151 600,50 | 336 890,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 2 005 194,42 | 1 606 808,32 | 799 744,58 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 97 291,50 | 79 370,45 | 97 291,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK022 | 336 415,05 | 228 351,52 | 282 818,62 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 97 291,50 | 79 370,45 | 97 291,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 314 369,09 | 1 090 210,09 | 455 985,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 97 291,50 | 79 370,45 | 97 291,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 3 278 134,84 | 2 137 185,94 | 1 912 457,46 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 7 023 579,85 | 4 142 821,88 | 5 078 187,88 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 8 885 196,84 | 4 744 713,39 | 8 572 111,01 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 12 904 777,44 | 9 314 273,49 | 1 203 196,28 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 8 491 946,17 | 4 967 921,02 | 4 690 430,09 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 8 307 851,19 | 4 234 842,65 | 4 783 715,37 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 5 400 431,44 | 2 721 220,90 | 3 612 369,66 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 188 491,36 | 161 850,72 | 83 844,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 765 065,73 | 602 093,64 | 753 044,90 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 449 060,60 | 325 076,17 | 332 925,52 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 518 660,82 | 381 803,90 | 351 703,92 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 466 317,15 | 344 294,78 | 403 778,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 440 604,33 | 339 619,26 | 303 433,91 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 349 555,42 | 269 313,00 | 149 846,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,59 | 14 340,44 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 188 491,36 | 161 850,72 | 83 844,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 188 491,36 | 161 850,72 | 83 844,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 406 671,92 | 331 945,76 | 174 512,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 218 889,91 | 981 720,15 | 239 760,19 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 3 055 929,50 | 1 073 741,99 | 2 334 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 934 643,16 | 635 507,31 | 219 445,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK031 | 934 643,14 | 635 507,33 | 219 445,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 934 643,14 | 635 507,31 | 219 445,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 21 777 682,19 | 15 165 285,06 | 631 814,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 1 269 074,15 | 957 492,35 | 955 988,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 218 954,71 | 153 490,10 | 57 575,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 115 496,67 | 63 523,17 | 115 496,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 427 604,58 | 190 349,73 | 427 604,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 8 639 286,98 | 3 887 679,14 | 7 366 642,88 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 680 542,16 | 412 358,29 | 316 292,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 428 474,07 | 287 178,98 | 141 511,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 482 250,00 | 1 117 012,50 | 2 482 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 427 604,58 | 190 349,73 | 427 604,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 1 224 741,35 | 857 318,94 | 1 224 741,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 26 827 433,86 | 19 913 414,22 | 2 226 204,46 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 356 588,04 | 1 337 853,86 | 1 373 622,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 2 864 063,31 | 2 086 127,92 | 2 170 383,52 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 6 220 620,00 | 2 849 574,42 | 5 373 218,00 | 13 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 4 606 242,26 | 2 476 069,20 | 4 578 742,17 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 549 661,67 | 302 313,92 | 549 101,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 318 100,50 | 1 331 401,17 | 3 593 638,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 438 380,67 | 202 729,63 | 438 380,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 427 604,59 | 190 349,73 | 427 604,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 351 969,68 | 275 375,02 | 318 558,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 1 318 400,00 | 725 120,00 | 1 318 400,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 92 600,50 | 50 930,28 | 92 600,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 65 568,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 65 568,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 448 050,24 | 359 610,05 | 327 642,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 448 050,24 | 359 610,05 | 327 642,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 71 885,72 | 58 678,43 | 13 045,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 71 885,72 | 58 678,43 | 13 045,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 673 211,66 | 551 119,67 | 416 440,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 491 181,67 | 394 817,10 | 335 469,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 182 029,98 | 156 302,56 | 80 970,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 182 029,98 | 156 302,56 | 80 970,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 742 969,42 | 684 897,42 | 36 622,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 41 422,48 | 34 397,28 | 10 362,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 165 657,87 | 805 112,37 | 1 065 687,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 430 135,60 | 272 136,59 | 230 997,71 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 683 724,62 | 292 022,18 | 522 911,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 579 074,78 | 695 158,61 | 1 341 793,66 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 097 622,48 | 1 008 821,67 | 1 471 105,41 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 153 942,51 | 130 099,72 | 33 410,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 153 942,51 | 130 099,72 | 33 410,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 2 262 811,36 | 1 810 249,09 | 1 112 335,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 41 422,48 | 34 397,28 | 10 362,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 25 410,73 | 21 101,10 | 6 356,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK042 | 822 979,17 | 288 042,71 | 822 979,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 146 281,33 | 125 261,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 146 281,33 | 125 261,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 076 315,08 | 1 073 317,25 | 331 723,03 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 974 694,50 | 953 674,78 | 257 262,74 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 146 281,33 | 125 261,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 868 334,03 | 866 224,44 | 267 883,01 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 592 708,91 | 535 974,81 | 105 422,07 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 535 979,27 | 482 242,99 | 90 330,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 529 205,84 | 470 345,96 | 252 016,01 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 651 421,06 | 511 986,98 | 407 123,37 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 501 512,23 | 419 141,99 | 162 206,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 857 635,67 | 670 745,13 | 421 252,64 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 150 538,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 544,72 | 29 516,38 | 8 892,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 124 941,08 | 86 211,88 | 70 221,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 214 653,64 | 75 128,77 | 214 653,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 544 589,44 | 341 861,95 | 291 291,76 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 788 234,00 | 447 058,50 | 1 787 015,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 4 171 453,50 | 1 042 863,38 | 4 171 453,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 7 076 617,08 | 2 519 298,49 | 7 021 897,86 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 1 149 384,78 | 460 845,46 | 44 689,87 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 1 774 580,87 | 851 813,03 | 378 445,04 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 2 902 885,58 | 1 378 891,06 | 1 036 602,44 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 153 942,51 | 130 099,72 | 33 410,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 153 942,51 | 130 099,72 | 33 410,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 35 544,72 | 29 516,38 | 8 892,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 19 532,97 | 16 220,20 | 4 886,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 236 924,03 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 20 459 810,86 | 15 467 451,49 | 445 236,08 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 150 538,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 38 317,37 | 31 818,79 | 9 585,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 2 456 312,66 | 1 367 076,04 | 1 312 534,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 9 150 000,00 | 3 202 500,00 | 299 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 153 942,51 | 130 099,71 | 33 410,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 153 942,51 | 130 099,71 | 33 410,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 38 317,37 | 31 818,79 | 9 585,79 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 22 305,63 | 18 522,62 | 5 580,16 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 057 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 648 225,90 | 617 542,33 | 280 207,44 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 417 202,54 | 397 526,79 | 179 198,19 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 104 910,73 | 100 781,62 | 40 079,91 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 312 291,81 | 296 745,17 | 139 118,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 417 202,54 | 397 526,79 | 179 198,19 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 260 078,92 | 247 843,04 | 114 943,77 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 41 423,40 | 41 423,40 | 2 922,55 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 26 468,87 | 26 468,87 | 1 867,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 26 468,87 | 26 468,87 | 1 867,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 26 468,87 | 26 468,87 | 1 867,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 26 468,87 | 26 468,87 | 1 867,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 612 841,71 | 585 125,34 | 326 201,47 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 993 090,84 | 948 284,02 | 677 126,35 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 4 958 038,13 | 4 932 582,42 | 4 243 948,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 4 395 934,60 | 4 395 934,60 | 3 872 230,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 4 800 914,51 | 4 782 898,66 | 4 179 694,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 38 557 007,48 | 38 531 552,26 | 24 162 751,87 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 4 958 038,13 | 4 932 582,41 | 4 243 948,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 4 869 291,21 | 4 851 275,36 | 4 247 569,66 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 4 869 291,21 | 4 851 275,36 | 4 247 569,66 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 640,22 | 349 640,22 | 211 719,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 349 300,41 | 349 300,41 | 211 513,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 1 744 082,01 | 1 744 082,01 | 417 770,11 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 4 126 244,88 | 4 123 247,05 | 817 645,52 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 988 655,15 | 1 988 655,15 | 458 231,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 6 859 942,45 | 6 824 355,52 | 5 684 470,55 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 6 274 113,51 | 6 272 003,92 | 2 379 599,70 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 965 204,81 | 963 095,22 | 125 577,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 265 645,75 | 265 645,75 | 265 144,45 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 12 612 874,43 | 12 551 680,72 | 10 648 025,09 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 609 323,87 | 2 493 261,14 | 1 002 583,36 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 4 199 844,00 | 4 143 698,21 | 1 798 247,95 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 710 034,65 | 670 371,76 | 473 460,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 684 336,02 | 1 682 226,44 | 924 979,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 749 955,51 | 708 183,03 | 484 081,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 449 920,44 | 449 920,44 | 73 631,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 8 206 026,69 | 8 084 038,29 | 5 152 966,73 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 171,03 | 131 845,19 | 67 796,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 146 818,55 | 142 689,44 | 106 087,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 146 818,55 | 142 689,44 | 106 087,84 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 044 980,44 | 973 149,72 | 403 256,40 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 248 501,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 335 218,48 | 298 195,12 | 158 697,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 201 821,20 | 1 156 691,06 | 944 996,18 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 195 089,06 | 184 872,70 | 85 484,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 265 645,75 | 265 645,75 | 265 144,45 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 7 147 876,02 | 7 104 855,46 | 714 752,00 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 636 268,37 | 606 466,14 | 273 065,29 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 405 245,01 | 386 450,61 | 172 056,03 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 111 566,45 | 107 437,35 | 40 549,49 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 293 678,56 | 279 013,26 | 131 506,54 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 405 245,01 | 386 450,61 | 172 056,03 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 266 734,65 | 254 498,77 | 115 413,35 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 48 079,13 | 48 079,13 | 3 392,13 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 33 124,60 | 33 124,60 | 2 337,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 33 124,60 | 33 124,60 | 2 337,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 33 124,60 | 33 124,60 | 2 337,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 33 124,60 | 33 124,60 | 2 337,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 944 157,60 | 901 580,94 | 646 495,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 513 170,30 | 489 944,73 | 341 087,04 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 374 659,93 | 357 992,89 | 284 444,36 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 513 170,30 | 489 944,73 | 341 087,04 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 513 170,29 | 489 944,73 | 341 087,04 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 423 500,43 | 406 833,38 | 332 926,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 423 500,43 | 406 833,38 | 332 926,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 463,85 | 349 463,85 | 211 612,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 349 124,05 | 349 124,05 | 211 407,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 1 107 599,97 | 1 104 634,41 | 240 710,97 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 122 457,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 549 902,07 | 549 902,07 | 89 993,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 453 129,55 | 450 720,03 | 122 457,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 171,03 | 131 845,19 | 67 796,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 127 282,35 | 123 153,24 | 86 694,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 127 282,35 | 123 153,24 | 86 694,87 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 988 250,80 | 919 417,91 | 388 164,42 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 248 501,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 450 465,82 | 407 445,27 | 222 941,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 716 654,52 | 673 633,97 | 296 983,60 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 38 109,44 | 38 109,44 | 2 688,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 38 109,44 | 38 109,44 | 2 688,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | BE100 | 349 463,85 | 349 463,85 | 211 612,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 349 124,05 | 349 124,05 | 211 407,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 583 840,03 | 583 840,03 | 216 800,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 2 532,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 2 532,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 125 605,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 125 605,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 201 967,59 | 1 129 267,10 | 334 344,19 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 375 893,17 | 358 922,91 | 148 248,40 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 602 485,86 | 563 228,73 | 128 741,35 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 757 654,05 | 710 290,15 | 203 605,21 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 199 788,63 | 190 925,15 | 71 907,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 757 654,05 | 710 290,15 | 203 605,21 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 272 025,13 | 262 812,30 | 68 100,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 125 605,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 125 605,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 925 283,95 | 925 283,95 | 114 957,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 925 283,95 | 925 283,95 | 114 957,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 76 317,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 171,03 | 131 845,19 | 67 796,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 248 269,11 | 235 298,27 | 119 782,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 219 362,35 | 208 975,46 | 89 706,44 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 157 123,62 | 149 683,75 | 64 254,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 157 123,62 | 149 683,75 | 64 254,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 157 123,62 | 149 683,75 | 64 254,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 258 326,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 441 673,94 | 394 703,20 | 110 913,05 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 157 123,62 | 149 683,75 | 64 254,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 222 311,60 | 185 727,75 | 21 206,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 157 123,62 | 149 683,75 | 64 254,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 157 123,62 | 149 683,75 | 64 254,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 019 585,44 | 1 019 585,44 | 316 631,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 828 413,17 | 828 413,17 | 257 262,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 828 413,17 | 828 413,17 | 257 262,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 258 326,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 222 311,60 | 185 727,75 | 21 206,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 222 311,60 | 185 727,75 | 21 206,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 258 326,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 236 924,03 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 150 538,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 200 749,09 | 191 243,55 | 82 094,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 200 749,09 | 191 243,55 | 82 094,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 236 924,03 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 150 538,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 778 636,58 | 726 232,77 | 144 233,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 503 107,66 | 467 979,64 | 89 051,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 503 107,66 | 467 979,64 | 89 051,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 503 107,66 | 467 979,64 | 89 051,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 65 568,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 76 317,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 059 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 007 283,64 | 945 071,78 | 332 709,79 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 504 442,12 | 482 921,92 | 216 144,28 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 192 150,31 | 186 176,75 | 77 026,01 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 312 291,81 | 296 745,17 | 139 118,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 652 288,25 | 603 705,28 | 179 198,19 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 279 166,09 | 275 036,99 | 238 936,69 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 817 169,73 | 803 089,40 | 621 741,10 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 275 645,39 | 273 024,33 | 165 674,85 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 113 708,45 | 111 864,00 | 38 813,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 223 958,40 | 222 113,95 | 149 063,51 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 26 468,87 | 26 468,87 | 1 867,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 113 708,45 | 111 864,00 | 38 813,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK010 | 503 030,51 | 503 030,51 | 503 030,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 503 030,51 | 503 030,51 | 503 030,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 529 166,04 | 529 166,04 | 529 166,04 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 197 739,47 | 197 739,47 | 197 739,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 197 739,47 | 197 739,47 | 197 739,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 7 209,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 7 356,35 | 7 356,35 | 7 209,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 055 797,84 | 1 055 797,84 | 822 840,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 678 237,75 | 678 237,75 | 678 237,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 274 637,02 | 1 246 920,65 | 987 996,78 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 530 523,00 | 484 295,00 | 17 950,64 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 597 542,73 | 597 542,73 | 597 041,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 31 508,51 | 27 044,47 | 4 692,30 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK032 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 68 376,69 | 68 376,69 | 67 875,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK010 | 510 578,46 | 498 073,87 | 119 295,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK021 | 359 295,96 | 350 496,43 | 83 948,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK023 | 359 295,96 | 350 496,43 | 83 948,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK031 | 1 309 080,96 | 1 300 281,43 | 685 875,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 7 209,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 1 247 263,26 | 1 247 263,26 | 1 247 116,22 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 682 359,78 | 1 551 411,42 | 617 286,92 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 1 347 876,82 | 1 264 330,89 | 603 678,27 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 6 290 402,03 | 6 136 817,10 | 2 224 563,63 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 802 616,99 | 719 071,06 | 327 767,53 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 75 733,04 | 75 733,04 | 75 084,70 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 411 271,70 | 1 338 710,80 | 1 049 939,50 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 45 079,29 | 45 079,29 | 45 079,29 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 1 271 646,66 | 1 266 290,73 | 248 334,98 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 66 325,39 | 60 969,46 | 2 286,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 11 526 441,02 | 11 508 317,53 | 7 729 983,67 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 7 499 730,92 | 7 483 731,01 | 5 554 522,74 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 7 271 390,19 | 7 235 803,26 | 6 095 918,29 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 3 331 172,88 | 3 320 528,89 | 3 002 086,61 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 19 484 806,59 | 19 429 628,37 | 14 951 792,21 | 23 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 1 133 967,93 | 1 133 967,93 | 1 133 466,63 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 6 918 955,91 | 6 855 917,75 | 5 731 151,68 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 7 498 066,84 | 7 240 446,48 | 4 350 497,76 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 1 042 041,41 | 1 034 254,97 | 377 730,49 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 5 356 348,51 | 5 028 723,28 | 1 679 838,57 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 13 119 898,30 | 13 059 643,78 | 9 122 645,46 | 12 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 749 955,51 | 708 183,03 | 484 081,10 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 7 356,35 | 7 356,35 | 7 209,31 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 2 210 861,41 | 2 141 072,63 | 1 357 329,66 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 1 155 300,01 | 1 106 826,68 | 756 721,74 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 103 464,72 | 95 790,44 | 41 938,90 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 813 601,27 | 802 903,65 | 718 340,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 408 949,90 | 365 889,01 | 57 901,76 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 154 174,90 | 150 045,79 | 113 297,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 154 174,90 | 150 045,79 | 113 297,15 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK021 | 224 918,00 | 224 918,00 | 224 918,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 044 980,44 | 973 149,72 | 403 256,40 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 248 501,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 501 512,23 | 419 141,99 | 162 206,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 230 478,19 | 4 140 001,17 | 3 810 868,41 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 195 089,06 | 184 872,70 | 85 484,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 002,10 | 273 002,10 | 272 353,76 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 1 086 868,94 | 1 043 848,38 | 639 628,25 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 067 509,49 | 985 198,15 | 408 866,97 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 698 869,69 | 650 112,11 | 274 132,05 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 371 994,06 | 337 901,78 | 124 446,12 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 293 678,56 | 279 013,26 | 131 506,54 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 431 835,46 | 1 384 922,34 | 1 057 391,31 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 251 629,88 | 219 382,05 | 85 162,98 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 560 359,33 | 518 160,27 | 217 489,37 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 172 051,16 | 169 430,10 | 55 894,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 33 124,60 | 33 124,60 | 2 337,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 3 891 117,66 | 3 891 117,66 | 3 891 117,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 09 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK042 | 48 840,50 | 48 840,50 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 200 749,09 | 191 243,55 | 82 094,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 138 510,36 | 131 951,84 | 56 642,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 53 438,21 | 53 438,21 | 52 988,24 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 105 799,96 | 105 799,96 | 105 349,99 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 47 723,96 | 47 723,96 | 47 723,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 47 723,96 | 47 723,96 | 47 723,96 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 418 049,54 | 418 049,54 | 418 049,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 266 722,53 | 264 101,47 | 195 252,85 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 229 990,08 | 228 145,63 | 179 696,59 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 1 016 857,19 | 1 015 012,74 | 966 563,71 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 48 840,49 | 48 840,49 | 48 482,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 188 441,82 | 186 597,37 | 137 790,27 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 557 697,91 | 554 732,35 | 150 717,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 453 129,55 | 450 720,03 | 122 457,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 1 043 647,28 | 1 043 647,28 | 1 043 647,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 457 727,27 | 455 317,75 | 126 963,43 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 228 635,69 | 212 891,54 | 86 731,51 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 148 509,75 | 137 787,50 | 53 042,34 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 154 124,57 | 142 873,99 | 54 230,72 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 131 880,07 | 127 750,96 | 91 200,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 131 880,07 | 127 750,96 | 91 200,69 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 988 250,80 | 919 417,91 | 388 164,42 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 667 814,03 | 624 793,47 | 248 501,18 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 450 465,82 | 407 445,27 | 222 941,38 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 53 438,21 | 53 438,21 | 52 988,24 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 721 252,24 | 678 231,69 | 301 489,42 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 162 081,48 | 159 460,41 | 55 191,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 591 327,72 | 589 483,27 | 504 495,30 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 1 074 151,85 | 1 072 307,40 | 1 002 337,11 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 56 351,98 | 56 351,98 | 19 813,05 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 143 591,56 | 141 747,11 | 56 759,14 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 283 987,98 | 281 366,92 | 177 097,59 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 110 394,49 | 108 550,04 | 38 579,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 232 301,00 | 230 456,55 | 160 486,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 110 394,49 | 108 550,04 | 38 579,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 139 601,33 | 137 756,88 | 89 307,85 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 52 361,75 | 52 361,75 | 52 361,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 2 532,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 2 532,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 631 898,40 | 573 841,80 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 631 898,40 | 573 841,80 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 791 476,62 | 786 120,69 | 127 892,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 66 325,39 | 60 969,46 | 2 286,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 791 476,62 | 786 120,69 | 127 892,23 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 106 246,25 | 98 780,73 | 12 906,74 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 66 585,31 | 61 208,39 | 2 295,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 106 506,17 | 99 019,66 | 12 915,70 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 495 875,84 | 495 875,84 | 495 875,84 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 201 967,59 | 1 129 267,10 | 334 344,19 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 602 302,90 | 585 332,65 | 374 658,13 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 602 485,86 | 563 228,73 | 128 741,35 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 163 043,78 | 1 115 679,87 | 608 994,94 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 199 788,63 | 190 925,15 | 71 907,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 757 654,05 | 710 290,15 | 203 605,21 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 272 025,13 | 262 812,30 | 68 100,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 115 017,16 | 93 885,49 | 20 872,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 115 017,16 | 93 885,49 | 20 872,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 806 027,24 | 784 895,57 | 711 883,05 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 115 017,16 | 93 885,49 | 20 872,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 691 010,08 | 691 010,08 | 691 010,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 12 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 12 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 158 148,59 | 129 092,55 | 28 700,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 158 148,59 | 129 092,55 | 28 700,34 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 437 571,57 | 437 571,57 | 437 571,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 125 605,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 725 151,24 | 725 151,24 | 125 605,77 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 743 373,87 | 712 581,58 | 197 752,99 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 902 016,02 | 844 052,37 | 76 594,02 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 103 264,30 | 103 264,30 | 103 172,39 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 540 924,42 | 519 255,78 | 156 877,09 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 139 171,03 | 131 845,19 | 67 796,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 78 441,85 | 74 312,75 | 38 212,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 83 039,57 | 78 910,46 | 42 718,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 83 039,57 | 78 910,46 | 42 718,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 248 269,11 | 235 298,27 | 119 782,17 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 155 168,20 | 147 061,42 | 74 863,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 4 597,72 | 4 597,72 | 4 505,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 159 765,92 | 151 659,14 | 79 369,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 258 326,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 31 508,51 | 27 044,47 | 4 692,30 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK032 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK010 | 510 578,46 | 498 073,87 | 119 295,39 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK021 | 359 295,96 | 350 496,43 | 83 948,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK023 | 359 295,96 | 350 496,43 | 83 948,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 12 | SK031 | 359 295,96 | 350 496,43 | 83 948,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 1 246 572,93 | 1 089 427,61 | 441 557,57 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 645 493,38 | 569 387,31 | 263 513,11 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 222 311,60 | 185 727,75 | 21 206,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 1 416 006,10 | 1 184 338,09 | 514 733,61 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 1 441 028,97 | 1 205 815,78 | 518 460,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 620 470,51 | 547 909,62 | 259 786,66 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 710 865,58 | 1 692 742,09 | 503 520,77 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 274 948,71 | 1 264 304,72 | 378 157,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 446 535,54 | 435 891,55 | 120 894,70 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 1 227 629,99 | 1 216 720,87 | 351 831,62 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 631 704,60 | 602 143,78 | 295 272,18 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 548 808,76 | 2 309 330,13 | 704 292,26 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 535 979,27 | 482 243,00 | 90 330,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 262 232,46 | 223 539,02 | 31 826,89 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 497 639,29 | 1 363 655,85 | 488 840,81 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 063 233,03 | 1 008 355,43 | 395 518,92 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 502 467,41 | 1 474 751,05 | 909 964,40 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 120 699,33 | 107 842,74 | 23 569,57 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 25 022,86 | 21 477,69 | 3 726,45 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 69 794,05 | 63 226,68 | 14 771,94 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 100 431,75 | 89 790,86 | 19 686,76 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 529 205,84 | 470 345,96 | 252 016,01 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 501 512,23 | 419 141,99 | 162 206,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 501 512,24 | 419 141,99 | 162 206,79 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 150 538,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 294 026,39 | 235 221,11 | 124 405,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 294 026,39 | 235 221,11 | 124 405,78 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 89 452,64 | 81 035,46 | 18 932,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 70 055,88 | 63 463,86 | 14 827,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 75 670,70 | 68 550,35 | 16 015,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 472 476,20 | 416 614,15 | 236 924,03 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 295 297,63 | 260 383,84 | 148 077,52 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 314 511,72 | 278 298,98 | 150 538,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 671,75 | 32 334,52 | 5 610,14 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK021 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 31 186,10 | 26 767,74 | 4 644,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 778 636,58 | 726 232,77 | 144 233,53 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 503 107,66 | 467 979,64 | 89 051,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 503 107,66 | 467 979,64 | 89 051,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 503 107,66 | 467 979,64 | 89 051,78 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 236 134,27 | 226 921,43 | 65 568,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 376 164,52 | 300 931,62 | 314 596,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 376 164,52 | 300 931,62 | 314 596,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 376 164,52 | 300 931,62 | 314 596,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 376 164,52 | 300 931,62 | 314 596,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 621 938,08 | 591 145,79 | 76 317,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 902 016,02 | 844 052,37 | 76 594,02 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 061 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 437 660,13 | 415 991,48 | 53 704,70 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 434 719,86 | 413 238,40 | 157 630,26 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 304 782,40 | 289 740,15 | 111 561,27 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 113 708,45 | 111 864,00 | 38 813,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 191 073,94 | 177 876,15 | 72 747,71 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 217 542,82 | 204 345,02 | 74 615,17 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 147 658,78 | 140 056,40 | 47 306,85 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 165 395,44 | 162 774,37 | 55 424,90 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 113 708,45 | 111 864,00 | 38 813,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 113 708,45 | 111 864,00 | 38 813,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 26 468,87 | 26 468,87 | 1 867,46 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 113 708,45 | 111 864,00 | 38 813,56 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 470 382,03 | 359 816,41 | 40 743,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 108 566,64 | 94 217,48 | 8 381,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 108 566,64 | 94 217,48 | 8 381,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 544 465,02 | 516 748,65 | 258 326,08 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 397 892,25 | 363 221,25 | 13 462,98 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 149 701,09 | 126 515,21 | 32 489,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 149 701,09 | 126 515,21 | 32 489,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK010 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK021 | 377 560,09 | 377 560,09 | 144 602,82 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 795 843,79 | 743 593,40 | 497 565,88 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 518 473,87 | 426 321,15 | 146 615,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 160 399,44 | 137 729,20 | 71 348,74 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 487 799,36 | 386 174,20 | 145 216,46 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 1 740 149,10 | 1 551 836,97 | 302 346,94 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 395 035,66 | 381 837,87 | 276 709,43 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 865 033,92 | 712 615,65 | 496 993,99 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 205 822,33 | 179 994,54 | 2 052,58 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 146 281,33 | 125 261,61 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 59 541,00 | 54 732,92 | 2 052,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 925 554,34 | 1 836 767,22 | 533 464,48 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 121 475,08 | 1 093 802,84 | 296 261,41 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 308 886,94 | 269 757,95 | 90 350,05 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 393 920,35 | 348 385,94 | 108 294,84 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 6 302 210,63 | 6 140 384,94 | 4 837 417,11 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK041 | 489 021,96 | 439 243,73 | 44 152,68 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 3 083 376,84 | 2 824 127,22 | 1 324 936,61 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 054 850,98 | 1 930 099,42 | 905 701,35 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 224 575,48 | 204 649,63 | 43 956,72 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 200 320,30 | 175 540,47 | 81 969,02 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 348 486,17 | 1 257 951,13 | 498 142,57 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 283 433,38 | 1 201 056,48 | 468 929,20 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 405 230,79 | 388 024,42 | 253 050,83 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 2 090 240,98 | 1 972 557,96 | 763 252,02 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 86 643,19 | 78 490,37 | 18 338,06 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 67 246,43 | 60 918,77 | 14 232,73 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 72 861,26 | 66 005,26 | 15 421,11 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 324 235,13 | 321 237,30 | 46 550,19 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 217 348,21 | 217 348,21 | 25 559,80 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 206 214,61 | 158 758,15 | 14 129,27 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 3 068 577,85 | 3 021 121,39 | 2 876 492,51 | 6 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 347 258,61 | 345 959,65 | 138 717,01 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 416 884,57 | 397 281,32 | 149 017,68 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 286 947,11 | 273 783,07 | 102 948,69 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 166 582,93 | 155 263,34 | 63 665,54 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 1 019 912,89 | 1 008 593,30 | 886 207,94 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 148 436,75 | 141 831,23 | 46 306,01 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 172 051,16 | 169 430,10 | 55 894,48 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 33 124,60 | 33 124,60 | 2 337,05 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 120 364,18 | 118 519,73 | 39 283,14 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 470 382,03 | 359 816,41 | 40 743,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 108 566,64 | 94 217,48 | 8 381,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 108 566,64 | 94 217,48 | 8 381,02 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 149 701,09 | 126 515,21 | 32 489,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 149 701,09 | 126 515,21 | 32 489,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 433 324,77 | 389 701,94 | 176 967,76 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 166 582,93 | 155 263,34 | 63 665,54 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 279 228,47 | 251 987,99 | 113 772,44 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 166 582,93 | 155 263,34 | 63 665,54 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 140 718,11 | 120 036,15 | 57 129,76 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 312 463,40 | 283 201,69 | 136 346,92 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 221 212,18 | 190 942,13 | 58 487,92 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 199 885,12 | 182 119,78 | 87 052,99 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 557 199,34 | 447 953,85 | 87 590,54 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 199 885,12 | 182 119,78 | 87 052,99 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 417 303,18 | 369 698,60 | 142 021,71 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 137 984,19 | 125 341,96 | 35 083,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 250 629,72 | 222 066,61 | 85 190,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 112 645,54 | 96 724,65 | 50 106,89 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 137 984,19 | 125 341,96 | 35 083,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 250 629,72 | 222 066,61 | 85 190,42 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 86 905,01 | 78 727,55 | 18 393,48 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK023 | 67 508,25 | 61 155,96 | 14 288,15 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 73 123,08 | 66 242,45 | 15 476,53 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 267 505,48 | 267 505,48 | 31 458,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 217 348,21 | 217 348,21 | 25 559,80 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 236 562,30 | 235 263,34 | 28 020,70 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 208 938,44 | 198 370,50 | 66 913,21 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 141 239,72 | 134 163,96 | 46 296,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 110 394,49 | 108 550,04 | 38 579,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK031 | 30 845,22 | 25 613,91 | 7 716,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 54 000,14 | 48 768,83 | 9 350,15 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 141 239,72 | 134 163,96 | 46 296,24 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 162 081,48 | 159 460,42 | 55 191,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 906 644,49 | 466 862,54 | 38 579,75 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 110 394,49 | 108 550,04 | 38 579,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 23 154,91 | 23 154,91 | 1 633,65 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 110 394,49 | 108 550,04 | 38 579,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 729 746,00 | 778 385,70 | 882 344,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 152 335,00 | 1 183 784,25 | 2 152 335,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 149 701,09 | 126 515,21 | 32 489,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 10 | SK021 | 149 701,09 | 126 515,21 | 32 489,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 46 856,97 | 38 910,09 | 11 722,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 30 845,22 | 25 613,91 | 7 716,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 30 845,22 | 25 613,91 | 7 716,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 30 845,22 | 25 613,91 | 7 716,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 30 845,22 | 25 613,91 | 7 716,49 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 123 972,03 | 121 350,97 | 52 502,35 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 87 239,58 | 85 395,13 | 36 946,10 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 2 532,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 35 890,87 | 35 890,87 | 2 532,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 20 936,34 | 20 936,34 | 1 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 59 541,00 | 54 732,92 | 2 052,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 59 541,00 | 54 732,92 | 2 052,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 59 541,00 | 54 732,92 | 2 052,58 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 99 461,86 | 92 544,20 | 12 672,86 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 59 800,92 | 54 971,85 | 2 061,54 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 99 721,78 | 92 783,13 | 12 681,82 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 56 729,64 | 53 731,81 | 15 091,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 39 920,86 | 37 811,28 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 39 920,86 | 37 811,27 | 10 620,28 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 19 214,10 | 17 915,13 | 2 460,90 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 814 527,45 | 762 123,64 | 146 765,74 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 524 044,00 | 488 915,98 | 90 528,90 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 703 024,00 | 667 895,97 | 269 508,90 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 524 044,00 | 488 915,98 | 90 528,90 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK010 | 272 025,13 | 262 812,30 | 68 100,80 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 121 346,78 | 116 612,40 | 33 694,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 142 283,12 | 137 548,74 | 35 172,09 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK021 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 662 338,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK031 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 662 338,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 662 338,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 662 338,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 226 883,79 | 213 676,50 | 168 043,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK021 | 71 885,72 | 58 678,43 | 13 045,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 154 998,07 | 154 998,07 | 154 998,07 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 314 563,13 | 1 119 268,64 | 714 250,57 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 71 885,72 | 58 678,43 | 13 045,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 242 677,41 | 1 060 590,21 | 701 204,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 297 047,14 | 250 188,05 | 101 843,40 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK021 | 1 191 177,59 | 993 342,65 | 683 211,18 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK022 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK023 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 1 182 344,59 | 990 633,65 | 709 570,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK032 | 1 076 160,44 | 899 457,16 | 662 338,21 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 1 182 344,59 | 990 633,65 | 709 570,96 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 182 029,98 | 156 302,56 | 80 970,42 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK022 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK023 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK031 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 611 955,59 | 596 947,93 | 553 004,18 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 2 874 046,08 | 2 757 080,31 | 911 148,51 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK021 | 1 731 458,89 | 1 672 011,45 | 524 867,75 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK022 | 106 184,16 | 91 176,50 | 47 232,75 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK023 | 1 837 643,05 | 1 763 187,95 | 572 100,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK031 | 1 399 982,92 | 1 347 196,47 | 518 395,79 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 062 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 1 837 643,05 | 1 763 187,95 | 572 100,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 14 778,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 199 591,98 | 169 653,18 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 69 833,75 | 59 358,69 | 0,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 14 778,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK042 | 22 400,00 | 19 040,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 21 | SK042 | 22 400,00 | 19 040,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 14 778,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK041 | 218 464,80 | 185 695,08 | 122 925,57 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 47 433,75 | 40 318,69 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 234 234,00 | 199 098,90 | 123 769,51 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 294 943,61 | 249 771,31 | 173 529,55 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 198 928,80 | 169 089,48 | 66 724,61 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 36 572,55 | 31 086,67 | 25 861,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK031 | 228 810,88 | 194 489,25 | 52 381,97 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 23 716,88 | 20 159,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 36 572,55 | 31 086,67 | 25 861,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 36 572,55 | 31 086,67 | 25 861,91 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 23 716,88 | 20 159,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 62 051,00 | 52 122,84 | 34 986,86 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 82 022,60 | 69 719,21 | 34 053,13 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 11 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 14 778,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 23 716,88 | 20 159,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 19 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 14 778,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK032 | 20 898,60 | 17 763,81 | 14 778,23 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 22 | SK042 | 23 716,88 | 20 159,34 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 220 480,91 | 187 408,77 | 80 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 357 271,88 | 303 681,10 | 103 483,68 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK023 | 1 399 706,33 | 629 867,85 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 1 945 029,90 | 680 760,46 | 1 935 029,90 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 372 266,00 | 167 519,70 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 728 500,00 | 400 675,00 | 728 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 3 064 840,00 | 1 379 178,00 | 1 176 840,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK022 | 405 114,25 | 182 301,41 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 04 | SK031 | 223 081,33 | 111 540,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 1 010 601,66 | 454 770,75 | 594 950,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK032 | 1 023 472,00 | 511 736,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK042 | 201 550,00 | 90 697,50 | 201 550,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 931 226,67 | 390 052,00 | 290 000,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 222 990,00 | 100 345,50 | 222 990,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 14 092 981,53 | 5 918 613,57 | 7 277 880,54 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 11 289 524,49 | 5 304 376,09 | 4 557 218,00 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 102 250,00 | 51 125,00 | 102 250,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 20 712 211,68 | 9 741 852,54 | 6 561 754,69 | 17 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 3 014 861,83 | 1 356 687,82 | 1 197 674,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,47 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,22 | 55 043,02 | 100 078,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK022 | 981 977,67 | 343 692,18 | 981 977,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 1 348 043,33 | 681 064,17 | 804 850,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 963 395,00 | 337 188,25 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 2 205 838,50 | 884 127,33 | 2 205 838,50 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 1 047 971,33 | 523 985,66 | 848 971,33 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 28 116 508,64 | 12 678 017,23 | 21 548 210,97 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 7 229 902,75 | 3 322 501,74 | 5 585 403,43 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 4 609 233,00 | 2 074 154,85 | 516 155,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 2 535 490,00 | 1 140 970,50 | 1 988 230,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 04 | SK042 | 157 380,00 | 78 690,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 05 | SK042 | 2 550 000,00 | 1 115 500,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 06 | SK022 | 492 173,34 | 221 478,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 15 097 241,20 | 5 844 242,01 | 2 607 612,63 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 13 020 257,15 | 5 348 378,45 | 4 738 236,92 | 23 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 10 407 198,11 | 3 567 174,00 | 6 254 257,34 | 10 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 25 602 755,08 | 12 210 392,24 | 8 998 065,83 | 23 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 9 041 761,47 | 4 102 468,05 | 8 702 392,50 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 10 838 471,36 | 5 305 545,51 | 6 059 497,25 | 15 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 7 059 402,94 | 3 324 488,49 | 4 477 261,00 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 2 233 551,61 | 1 005 098,22 | 919 500,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 2 598 183,33 | 1 138 304,16 | 2 289 400,00 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 229 477,00 | 2 027 521,18 | 1 950 393,00 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 293 759,84 | 146 879,92 | 293 759,84 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 01 | SK042 | 227 450,00 | 125 097,50 | 108 450,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 5 698 236,67 | 2 564 206,50 | 1 071 860,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 5 221 697,50 | 1 827 594,13 | 578 867,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 831 995,00 | 374 397,75 | 831 995,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 2 114 100,00 | 1 057 050,00 | 314 100,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 137 675,00 | 1 062 553,75 | 1 373 615,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK042 | 446 304,00 | 200 836,80 | 446 304,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK021 | 3 688 875,00 | 1 291 106,25 | 3 688 875,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 04 | SK041 | 487 541,32 | 243 770,66 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 05 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 1 412 595,78 | 635 668,10 | 311 350,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 27 478 097,51 | 10 793 470,72 | 6 712 299,50 | 14 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 4 293 369,97 | 1 932 016,49 | 1 606 330,00 | 8 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 14 521 886,16 | 5 968 338,36 | 11 993 852,09 | 16 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 14 279 674,87 | 6 728 444,86 | 7 258 345,04 | 23 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 32 796 974,25 | 16 426 947,05 | 24 233 887,77 | 21 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 6 910 124,34 | 3 328 938,16 | 4 882 703,17 | 11 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 4 825 732,48 | 2 311 131,78 | 3 613 198,58 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 09 | SK032 | 211 583,33 | 95 212,50 | 211 583,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 4 022 500,00 | 1 810 125,00 | 4 018 855,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 873 647,00 | 436 823,50 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 161 870,06 | 161 870,06 | 107 989,03 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 177 968,56 | 177 968,56 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK021 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK022 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK032 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 177 968,57 | 177 968,57 | 129 435,11 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 299 500,00 | 104 825,00 | 299 500,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 065 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK023 | 698 868,00 | 314 490,60 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK042 | 137 381,67 | 75 559,92 | 137 381,67 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 358 288,76 | 358 288,76 | 208 259,99 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 79 576,00 | 35 809,20 | 79 576,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 367 406,14 | 367 406,14 | 213 559,59 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK022 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK023 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK031 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK032 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK041 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK042 | 523 819,90 | 523 819,90 | 304 477,12 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK021 | 593 843,33 | 207 845,17 | 593 843,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK022 | 341 500,00 | 153 675,00 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK031 | 318 210,00 | 143 194,50 | 318 210,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 352 066,67 | 158 430,00 | 352 066,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 978 078,34 | 489 039,17 | 978 078,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 05 | SK041 | 803 135,84 | 361 411,12 | 479 604,17 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 199 800,00 | 89 910,00 | 199 800,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 292 771,50 | 131 747,18 | 281 632,83 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 1 154 285,33 | 634 856,94 | 1 154 285,33 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 353 212,00 | 189 154,10 | 353 212,00 | 2 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 313 728,59 | 1 742 237,14 | 2 701 262,54 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 385 595,67 | 173 518,05 | 385 595,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 08 | SK042 | 332 859,48 | 183 072,71 | 332 859,47 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK042 | 100 078,23 | 55 043,02 | 100 078,22 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 14 | SK041 | 60 942,50 | 33 518,38 | 45 706,88 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 70 348,17 | 31 656,68 | 59 209,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK031 | 140 850,00 | 77 467,50 | 140 850,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 273 698,75 | 150 534,31 | 0,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 2 936 991,58 | 1 058 447,06 | 2 988 058,25 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 470 891,96 | 211 901,38 | 413 141,96 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 1 296 459,87 | 390 084,77 | 1 270 354,01 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 564 787,49 | 228 904,37 | 564 787,49 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 640 925,73 | 323 264,15 | 640 925,72 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 2 062 833,17 | 961 950,31 | 2 062 833,17 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 624 095,33 | 1 902 608,36 | 1 496 095,33 | 7 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 1 160 246,67 | 588 660,67 | 1 160 246,67 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 10 | SK023 | 2 302 022,33 | 1 196 259,13 | 1 053 919,41 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 14 | SK021 | 31 867,63 | 14 340,43 | 31 867,63 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK042 | 115 496,67 | 63 523,17 | 115 496,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK023 | 136 667,50 | 47 833,63 | 136 667,50 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK032 | 255 000,00 | 140 250,00 | 255 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 03 | SK041 | 125 675,00 | 56 553,75 | 125 675,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 06 | SK031 | 212 933,33 | 95 820,00 | 212 933,33 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 951 612,50 | 428 225,63 | 951 612,50 | 3 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK023 | 129 902,25 | 58 456,01 | 129 902,25 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK031 | 2 650 748,34 | 1 235 168,83 | 1 803 346,33 | 9 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK032 | 698 011,25 | 371 374,94 | 698 011,17 | 5 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK041 | 3 098 077,42 | 1 621 979,87 | 2 932 935,02 | 4 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK042 | 104 200,00 | 57 310,00 | 104 200,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK031 | 109 166,67 | 54 583,33 | 109 166,67 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 08 | SK041 | 1 725 000,00 | 948 750,00 | 1 725 000,00 | 1 |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK041 | 128 337,50 | 70 585,63 | 128 337,50 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 521 524,05 | 521 524,05 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 521 524,05 | 521 524,05 | 280 237,27 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 395 492,74 | 395 492,74 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 395 492,74 | 395 492,74 | 210 124,99 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 434 569,23 | 434 569,23 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 434 569,23 | 434 569,23 | 237 068,30 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 448 078,70 | 448 078,70 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 448 078,70 | 448 078,70 | 246 383,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 322 047,40 | 322 047,40 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 322 047,40 | 322 047,40 | 176 270,82 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 361 123,90 | 361 123,90 | 203 214,13 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 361 123,90 | 361 123,90 | 203 214,13 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 568 938,92 | 568 938,92 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 568 938,92 | 568 938,92 | 329 716,44 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 442 907,62 | 442 907,62 | 259 604,15 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 442 907,62 | 442 907,62 | 259 604,15 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 481 984,11 | 481 984,11 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 002 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 481 984,05 | 481 984,05 | 286 547,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 1 268 119,68 | 887 683,78 | 231 176,75 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 06 | SK010 | 518 921,66 | 415 137,33 | 299 937,43 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 2 589 927,21 | 1 962 306,54 | 1 133 208,49 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 7 757 249,05 | 5 842 015,04 | 5 596 586,17 | 10 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 1 778 425,11 | 999 794,24 | 8 164,68 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 656 812,51 | 524 207,49 | 216 714,67 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 1 665 980,49 | 999 588,29 | 944 732,18 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 339 506,27 | 268 018,82 | 307 285,90 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 339 506,27 | 268 018,82 | 307 285,90 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 057 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 640 438,84 | 445 117,15 | 566 691,56 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 02 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 02 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 61 771 020,40 | 61 771 020,40 | 31 502 768,03 | 4 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 65 153 932,01 | 65 153 932,03 | 31 782 004,54 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 809 382,63 | 784 182,90 | 396 991,98 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 01 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 02 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 02 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 293 501,20 | 293 501,20 | 195 845,36 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK010 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 22 | SK022 | 37 471,96 | 36 690,46 | 25 696,20 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 335 991,91 | 335 991,91 | 224 198,26 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 058 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 298 935,29 | 267 198,60 | 116 008,46 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK021 | 298 935,29 | 267 198,60 | 116 008,46 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 16 942 825,67 | 16 942 825,67 | 9 014 729,32 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK021 | 1 796 459,04 | 1 796 459,04 | 369 477,54 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 1 771 378,62 | 1 771 378,62 | 421 998,43 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 19 | SK021 | 1 347 344,28 | 1 347 344,28 | 277 108,16 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 1 377 297,30 | 1 352 097,56 | 628 398,21 | 3 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK041 | 437 042,04 | 437 042,04 | 178 080,01 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 20 | SK042 | 485 819,30 | 485 819,30 | 197 955,11 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 747 536,21 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 04 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 19 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 060 | 01 | 05 | 07 | 01 |  | 20 | SK010 | 265 021,46 | 265 021,46 | 90 556,42 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 061 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 7 962 983,18 | 6 359 406,03 | 3 167 278,45 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 10 | SK010 | 3 962 182,31 | 3 247 101,27 | 2 952 952,69 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 062 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 3 962 182,30 | 3 247 101,26 | 2 952 952,69 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 279 477,18 | 237 555,60 | 93 814,47 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 23 | SK010 | 54 546,87 | 46 364,84 | 18 392,90 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 1 029 524,05 | 875 095,44 | 517 071,60 | 5 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 10 510,23 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 23 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 10 510,23 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 13 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 10 510,23 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 063 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 23 | SK010 | 31 169,64 | 26 494,19 | 10 510,23 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 389 012,59 | 389 012,59 | 259 577,51 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 02 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 293 501,20 | 293 501,20 | 195 845,36 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 01 | 03 | 07 | 01 |  | 18 | SK010 | 335 991,91 | 335 991,91 | 224 198,25 | 1 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 540 042,56 | 540 042,56 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 540 042,56 | 540 042,56 | 284 866,90 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 414 011,26 | 414 011,26 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 414 011,26 | 414 011,26 | 214 754,62 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 453 087,75 | 453 087,75 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 03 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 453 087,75 | 453 087,75 | 241 697,93 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 466 597,22 | 466 597,22 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 466 597,22 | 466 597,22 | 251 012,73 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 340 565,92 | 340 565,92 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 340 565,92 | 340 565,92 | 180 900,45 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 379 642,42 | 379 642,42 | 207 843,76 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 04 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 379 642,42 | 379 642,42 | 207 843,76 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 587 457,44 | 587 457,44 | 334 346,06 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 01 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 587 457,44 | 587 457,44 | 334 346,06 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 461 426,14 | 461 426,14 | 264 233,78 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 02 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 461 426,14 | 461 426,14 | 264 233,78 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 500 502,63 | 500 502,63 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 064 | 05 | 03 | 07 | 01 |  | 24 | SK010 | 500 502,63 | 500 502,63 | 291 177,10 | 2 |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 01 | 01 | 07 | 01 |  | 07 | SK010 | 456 299,63 | 382 538,95 | 255 033,76 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,34 | 65 866,66 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 589 090,00 | 294 545,00 | 589 090,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 855 090,00 | 460 188,50 | 806 570,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 261 396,43 | 139 743,29 | 245 764,71 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 498 009,87 | 298 805,92 | 474 220,09 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 41 765,49 | 25 059,30 | 40 013,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 192 000,00 | 96 000,00 | 192 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK023 | 178 756,30 | 107 253,78 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,66 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 094 223,90 | 550 581,01 | 1 094 175,57 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 933 867,26 | 508 887,38 | 790 311,70 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 992 702,62 | 1 076 768,37 | 1 992 682,06 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 2 144 224,97 | 1 120 068,42 | 1 524 657,90 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 410 406,00 | 221 845,60 | 166 426,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 3 303 513,80 | 2 447 528,89 | 1 650 629,81 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 892 717,06 | 974 813,77 | 1 498 910,26 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 69 381,45 | 34 690,72 | 68 908,95 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 08 | SK042 | 69 381,45 | 34 690,72 | 68 908,95 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 87 329,33 | 43 664,67 | 83 060,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 177 665,72 | 159 899,15 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 111 030,00 | 99 927,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 1 527 358,54 | 887 431,42 | 1 520 294,63 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 15 | SK041 | 214 608,04 | 193 147,24 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 17 | SK041 | 15 631,71 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 19 | SK041 | 15 631,72 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK022 | 175 004,19 | 105 002,51 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 20 | SK023 | 117 271,00 | 70 362,60 | 113 658,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK022 | 235 290,00 | 199 996,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 46 726,97 | 28 036,18 | 46 697,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK031 | 295 249,33 | 177 149,60 | 295 249,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 15 631,72 | 7 815,86 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK042 | 332 404,00 | 166 202,00 | 332 404,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 199 375,54 | 119 625,33 | 199 355,05 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 906 132,67 | 466 636,23 | 906 132,66 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 705 248,19 | 564 795,62 | 493 536,78 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 183 922,02 | 886 013,68 | 607 215,29 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 085 500,00 | 525 852,25 | 1 085 499,99 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 263 500,00 | 197 625,00 | 263 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 342 638,89 | 308 375,00 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,54 | 110 907,77 | 221 815,55 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 1 710 551,00 | 1 324 398,35 | 628 798,50 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 626 029,67 | 367 737,80 | 624 074,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 304 963,34 | 152 481,67 | 304 963,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 5 742 369,66 | 3 074 828,90 | 2 044 819,56 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 4 615 138,13 | 2 632 635,54 | 2 608 440,17 | 13 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 1 978 573,00 | 980 674,75 | 1 967 773,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,34 | 66 666,67 | 122 700,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK022 | 206 140,00 | 175 219,00 | 206 140,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK031 | 29 832,50 | 17 899,49 | 28 581,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK032 | 224 584,25 | 134 750,55 | 224 584,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 280 000,00 | 140 000,00 | 280 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 501 422,00 | 298 833,00 | 354 890,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK022 | 254 242,32 | 216 105,97 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,82 | 90 187,41 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 181 495,00 | 90 747,50 | 181 495,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 103 845,00 | 77 883,75 | 103 845,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 2 274 565,83 | 1 194 393,32 | 2 274 565,83 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 11 823 742,81 | 7 755 682,14 | 7 969 862,16 | 52 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 4 530 635,14 | 2 331 074,48 | 3 723 480,57 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 5 173 168,47 | 2 676 170,45 | 5 168 595,02 | 20 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 10 522 001,61 | 5 979 440,91 | 8 427 295,56 | 31 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 11 799 475,02 | 7 119 788,86 | 10 728 427,95 | 40 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 3 491 444,26 | 1 950 297,52 | 2 866 374,25 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK022 | 453 204,27 | 317 073,52 | 453 204,27 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 408 832,04 | 280 948,83 | 217 500,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 2 483 828,60 | 1 218 513,40 | 2 281 484,60 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,67 | 48 091,83 | 96 183,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 162 724,07 | 97 634,44 | 160 546,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 835 855,89 | 593 402,47 | 463 892,75 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 523 584,63 | 406 544,62 | 428 375,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 245 202,16 | 183 901,62 | 245 202,16 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 14 | SK041 | 83 575,00 | 62 681,25 | 83 575,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | SK032 | 2 159 016,99 | 1 804 584,35 | 0,00 | 13 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 15 | SK041 | 833 513,46 | 713 238,26 | 203 766,28 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 20 | SK032 | 169 059,33 | 109 888,56 | 169 059,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK022 | 463 989,00 | 394 390,65 | 263 583,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 185 634,84 | 92 817,42 | 185 634,84 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK032 | 197 026,60 | 162 156,51 | 53 161,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 228 869,00 | 125 337,40 | 228 869,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 3 346 938,79 | 2 451 662,24 | 1 044 995,82 | 18 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 406,19 | 449 522,43 | 832 245,92 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 530 363,75 | 282 022,37 | 530 363,75 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 717 230,76 | 1 356 878,26 | 787 370,95 | 15 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 093 554,11 | 836 458,34 | 808 838,21 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 207 486,38 | 147 491,45 | 191 106,83 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK031 | 344 950,00 | 172 475,00 | 344 950,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK041 | 427 408,72 | 384 667,85 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 1 261 128,41 | 667 176,57 | 1 257 507,83 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 2 925 314,51 | 2 240 884,11 | 1 159 769,24 | 19 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 2 104 542,00 | 1 118 482,90 | 1 729 527,60 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 816 097,67 | 408 048,83 | 816 097,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 4 429 358,58 | 2 499 311,39 | 1 688 590,94 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 4 887 726,00 | 3 030 152,96 | 2 433 670,90 | 18 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 2 436 631,65 | 1 322 557,28 | 2 417 276,49 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK022 | 371 790,30 | 316 021,75 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,77 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 100 500,00 | 60 300,00 | 100 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 171 763,79 | 101 547,84 | 169 880,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 225 345,72 | 169 009,29 | 225 315,83 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 817 871,18 | 940 556,45 | 1 713 083,17 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 5 831 832,88 | 4 327 706,71 | 3 140 198,90 | 31 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 2 754 447,55 | 1 354 543,91 | 2 750 124,53 | 8 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 4 815 040,87 | 2 518 230,40 | 4 564 451,29 | 21 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 11 052 899,66 | 6 386 109,81 | 9 840 718,12 | 26 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 9 620 453,86 | 5 671 327,52 | 7 775 970,74 | 32 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 6 700 523,21 | 3 534 634,37 | 5 922 680,87 | 17 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK023 | 399 550,00 | 199 775,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 209 167,50 | 177 792,37 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 111 188,79 | 71 260,34 | 60 780,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 265 625,01 | 213 431,26 | 179 832,87 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 14 | SK032 | 91 066,14 | 77 406,22 | 78 415,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK023 | 399 730,00 | 199 865,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK032 | 3 947 869,47 | 3 335 534,98 | 522 567,77 | 25 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK041 | 3 861 604,76 | 3 237 261,55 | 671 457,35 | 20 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 17 | SK041 | 194 857,32 | 165 628,72 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 82 647,08 | 49 588,25 | 82 647,08 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 23 | SK041 | 102 591,92 | 87 203,13 | 16 894,35 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 481 666,66 | 264 628,54 | 481 666,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 899 399,66 | 601 884,49 | 623 004,33 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 570 589,34 | 398 179,94 | 330 927,76 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 261 291,67 | 195 968,75 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 495 833,33 | 272 708,33 | 495 833,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 157 981,38 | 157 981,38 | 132 686,61 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 157 981,38 | 157 981,38 | 132 686,61 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 157 981,35 | 157 981,35 | 132 686,58 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 162 001,54 | 162 001,54 | 136 063,09 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 162 001,54 | 162 001,54 | 136 063,09 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 162 001,51 | 162 001,51 | 136 063,07 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 230 969,54 | 230 969,54 | 193 988,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 230 969,54 | 230 969,54 | 193 988,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 230 969,51 | 230 969,51 | 193 988,43 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 076 855,35 | 1 076 855,35 | 697 408,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 076 855,35 | 1 076 855,35 | 697 408,16 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 076 855,23 | 1 076 855,23 | 697 408,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 104 258,12 | 1 104 258,12 | 715 155,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 104 258,12 | 1 104 258,12 | 715 155,13 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 104 258,01 | 1 104 258,01 | 715 155,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 574 367,71 | 1 574 367,71 | 1 019 614,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 574 367,71 | 1 574 367,71 | 1 019 614,11 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 574 367,60 | 1 574 367,60 | 1 019 614,08 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 155 314,00 | 77 656,99 | 155 314,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 3 558 750,00 | 2 491 125,00 | 1 502 575,88 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,28 | 66 666,64 | 133 333,28 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 363 688,00 | 181 844,00 | 363 688,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 336 816,66 | 882 438,32 | 469 381,26 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 3 499 372,00 | 2 449 560,40 | 1 259 518,44 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 87 329,33 | 43 664,67 | 83 060,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 3 241 749,11 | 2 269 224,38 | 1 311 526,56 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,66 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 33 158,61 | 21 553,10 | 33 158,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 01 | SK021 | 1 644 418,75 | 1 151 093,12 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 189 865,55 | 94 932,77 | 189 865,55 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 374 076,89 | 187 038,44 | 374 076,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 148 975,00 | 87 056,45 | 148 975,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,66 | 122 700,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 195 093,33 | 126 810,66 | 195 093,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 180 374,81 | 90 187,40 | 180 245,98 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 232 538,66 | 151 150,13 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 951 461,01 | 441 214,46 | 951 461,01 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 815 263,26 | 398 885,33 | 815 263,26 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 504 600,00 | 252 300,00 | 504 600,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 227 303,06 | 113 651,52 | 227 303,06 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 573 359,85 | 299 738,97 | 475 662,06 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 466 002,47 | 993 390,61 | 498 090,40 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 724 497,83 | 379 362,04 | 724 497,83 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 287 510,00 | 143 755,00 | 287 510,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 249 223,73 | 124 611,86 | 249 223,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 211 686,25 | 127 251,74 | 211 686,25 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 986 039,67 | 640 925,78 | 350 943,01 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 180 470,92 | 117 306,10 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 439 984,70 | 219 992,35 | 439 984,70 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 376 783,34 | 188 391,67 | 376 783,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 269 875,74 | 781 063,01 | 683 059,75 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 96 973,21 | 63 032,58 | 96 973,21 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 291 094,00 | 189 211,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 191 889,20 | 95 944,60 | 188 408,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 60 859,67 | 30 429,83 | 60 859,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 174 607,00 | 87 303,50 | 174 607,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,67 | 30 298,83 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 128 977,78 | 83 835,56 | 128 977,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 109 100,00 | 54 550,00 | 109 100,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,32 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 77 000,00 | 38 500,00 | 77 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 206 580,00 | 102 928,49 | 206 580,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 241 366,67 | 120 683,33 | 241 366,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 805 302,85 | 420 346,71 | 805 302,85 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 163 842,00 | 86 718,99 | 163 842,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 520 745,00 | 331 205,50 | 393 070,00 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 640 279,88 | 373 992,92 | 332 587,57 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 304 500,00 | 197 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK023 | 3 516 250,00 | 2 461 375,00 | 804 341,83 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 358 764,67 | 179 382,33 | 358 764,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 149 000,00 | 96 850,00 | 149 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 137 750,00 | 68 875,00 | 137 750,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 063 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 26 855,40 | 18 798,78 | 24 779,73 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 95 710,67 | 66 997,47 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 48 495,00 | 33 946,50 | 48 494,66 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 48 492,80 | 41 218,88 | 40 098,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 33 914,78 | 28 827,56 | 33 914,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 142 616,12 | 99 831,28 | 142 616,12 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 77 135,55 | 65 565,22 | 67 099,14 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 28 642,75 | 24 346,34 | 27 000,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 064 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,56 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 52 133,00 | 31 279,80 | 52 133,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK021 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK032 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 19 047,62 | 13 333,33 | 19 047,62 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 34 690,56 | 20 814,34 | 34 642,23 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 113 531,74 | 70 500,01 | 23 809,52 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 90 119,36 | 61 214,47 | 90 107,64 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 151 825,00 | 91 095,00 | 149 390,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | SK022 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,56 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 543 394,49 | 340 322,41 | 540 842,29 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 826 130,03 | 1 826 130,03 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 826 130,02 | 1 826 130,02 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 826 130,03 | 1 826 130,03 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 826 130,03 | 1 826 130,03 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 826 130,03 | 1 826 130,03 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 826 130,03 | 1 826 130,03 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 826 130,03 | 1 826 130,03 | 1 233 406,76 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 22 | SK022 | 23 809,52 | 16 666,67 | 23 809,52 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 32 708,88 | 19 625,33 | 32 688,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 95 238,09 | 66 666,67 | 95 238,09 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 90 119,36 | 61 214,47 | 90 107,65 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 307 237,83 | 156 383,57 | 304 910,68 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 05 | SK042 | 164 722,00 | 98 833,20 | 18 190,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK031 | 23 809,52 | 16 666,67 | 23 809,52 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 33 333,33 | 23 333,33 | 33 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 103 845,00 | 77 883,75 | 103 845,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 691 762,78 | 240 893,09 | 691 762,78 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 108 931,90 | 72 502,00 | 108 931,90 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 149 714,58 | 95 651,05 | 143 499,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 162 724,07 | 97 634,44 | 160 546,71 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 23 809,52 | 16 666,67 | 23 809,52 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 159 403,92 | 93 268,20 | 159 403,92 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 255 800,00 | 191 850,00 | 223 177,74 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,34 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 874 411,92 | 1 874 411,92 | 1 265 484,89 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 60 154,52 | 38 473,67 | 60 154,52 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 646 334,17 | 413 851,16 | 645 438,18 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 126 253,05 | 94 689,79 | 109 873,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 01 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 140 693,70 | 84 416,22 | 140 553,70 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 39 976,00 | 19 988,00 | 39 976,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 05 | SK032 | 14 150,90 | 7 075,45 | 14 150,90 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 19 047,62 | 13 333,33 | 19 047,62 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,56 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 127 156,67 | 63 578,33 | 127 156,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 131 650,86 | 95 200,43 | 131 650,89 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 87 293,76 | 65 470,32 | 87 293,76 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK023 | 197 963,34 | 118 778,00 | 192 028,17 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 702 714,19 | 2 702 714,19 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 702 714,19 | 2 702 714,19 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 702 714,18 | 2 702 714,18 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 702 714,19 | 2 702 714,19 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 702 714,18 | 2 702 714,18 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 702 714,18 | 2 702 714,18 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 702 714,18 | 2 702 714,18 | 1 815 802,80 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 166 500,00 | 99 900,00 | 166 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK042 | 94 975,67 | 56 985,40 | 94 975,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 236 190,56 | 141 714,34 | 236 142,23 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 89 722,22 | 53 833,33 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 18 690,79 | 11 214,47 | 18 679,08 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 232 376,04 | 139 425,62 | 229 174,09 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 627 076,89 | 376 246,13 | 571 888,89 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 403 118,42 | 1 403 118,42 | 1 040 193,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK023 | 32 708,88 | 19 625,33 | 32 688,39 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 185 357,46 | 111 214,47 | 185 345,75 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 333,00 | 99 999,75 | 133 333,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 130 153,09 | 78 091,86 | 120 939,26 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 163 016,96 | 97 253,01 | 160 689,81 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 200 568,04 | 120 340,82 | 168 863,86 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 632 050,56 | 375 845,52 | 632 050,56 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 108 762,78 | 54 566,28 | 108 762,78 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 37 503,34 | 22 502,00 | 37 503,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 440 880,60 | 282 895,86 | 440 880,60 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 796 357,79 | 431 749,00 | 796 357,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 132 330,00 | 79 398,00 | 132 330,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 124 540,50 | 93 405,38 | 124 540,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 853 411,61 | 590 424,49 | 850 211,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 138 350,00 | 103 762,50 | 138 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 1 438 823,62 | 1 438 823,62 | 1 066 663,59 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 189 000,00 | 94 500,00 | 189 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 501 738,33 | 301 043,00 | 501 738,33 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 484 017,31 | 325 947,73 | 484 004,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 270 500,00 | 188 940,46 | 270 050,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 333 333,33 | 200 000,00 | 333 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 209 803,75 | 113 166,58 | 209 803,74 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 36 763,50 | 22 058,10 | 36 763,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 176 101,50 | 86 289,74 | 161 351,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK031 | 399 802,00 | 199 901,00 | 399 802,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 2 051 365,96 | 2 051 365,96 | 1 520 768,32 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK031 | 82 647,08 | 49 588,25 | 82 647,08 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 43 333,72 | 32 500,29 | 42 882,54 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 068 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 131 733,33 | 65 866,67 | 131 733,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 193 850,00 | 96 925,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 155 314,00 | 77 657,00 | 155 314,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 11 324,00 | 6 794,40 | 11 324,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 333,44 | 66 666,72 | 133 333,44 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 366 606,67 | 223 279,34 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 119 500,00 | 59 750,00 | 119 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 11 | SK041 | 193 865,43 | 174 478,89 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK041 | 111 030,00 | 99 927,00 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 63 780,12 | 49 112,46 | 63 780,12 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 221 815,55 | 110 907,77 | 221 815,55 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 192 300,00 | 96 150,00 | 192 300,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 78 800,00 | 39 400,00 | 78 800,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 133 333,33 | 66 666,67 | 133 333,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 744 500,00 | 346 975,00 | 744 500,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 1 992 548,16 | 1 103 943,03 | 1 775 689,83 | 6 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 04 | SK021 | 133 333,33 | 66 666,67 | 122 700,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK022 | 44 249,00 | 37 611,65 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 228 664,97 | 114 332,49 | 228 664,98 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 459 132,14 | 310 218,99 | 459 131,57 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 558 285,40 | 279 142,70 | 557 358,77 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 310 149,58 | 163 359,43 | 310 149,58 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 764 405,84 | 406 091,58 | 666 708,07 | 7 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 323 173,15 | 1 203 909,58 | 2 222 696,47 | 10 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 189 685,33 | 94 842,67 | 189 685,34 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 08 | SK032 | 52 005,00 | 46 804,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 322 464,62 | 251 348,70 | 0,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 120 253,75 | 60 126,87 | 120 253,75 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 114 972,16 | 88 008,29 | 38 666,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 96 973,21 | 63 032,59 | 96 973,21 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK021 | 351 500,00 | 175 750,00 | 351 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK022 | 179 264,67 | 89 632,33 | 179 264,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK023 | 207 776,00 | 103 888,00 | 161 788,60 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK031 | 60 597,66 | 30 298,84 | 60 597,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK032 | 349 695,64 | 234 790,98 | 251 160,28 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 481 991,20 | 266 639,36 | 481 991,20 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK042 | 881 932,84 | 483 064,26 | 881 932,84 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 04 | SK041 | 124 013,50 | 80 608,78 | 124 013,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 371 454,66 | 185 727,34 | 266 666,67 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 271,00 | 67 635,50 | 135 271,00 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 259 358,33 | 129 679,17 | 259 358,33 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 196 066,66 | 98 033,34 | 196 066,67 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 470 756,67 | 235 378,34 | 470 756,67 | 5 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 2 643 900,91 | 1 443 385,26 | 1 186 436,57 | 12 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 646 469,71 | 336 415,01 | 646 469,71 | 4 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 08 | SK041 | 33 659,97 | 23 561,98 | 29 813,83 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 15 | SK032 | 386 977,34 | 332 821,85 | 0,00 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 22 | SK032 | 50 350,00 | 25 175,00 | 50 350,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 129 666,67 | 64 833,33 | 129 666,33 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 104 066,67 | 52 033,33 | 104 066,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 28 642,75 | 24 346,34 | 27 000,25 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 354 166,67 | 194 791,67 | 354 166,67 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 073 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 365 409,55 | 365 409,55 | 274 627,63 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 374 708,14 | 374 708,14 | 281 616,09 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK021 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK022 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK023 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK031 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK032 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK041 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK042 | 534 230,54 | 534 230,54 | 401 506,94 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,45 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK022 | 204 875,00 | 96 354,76 | 204 500,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK031 | 419 229,33 | 209 614,67 | 414 960,73 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 06 | SK041 | 181 495,00 | 90 747,50 | 181 495,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 62 659,72 | 31 329,86 | 62 659,72 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 38 000,00 | 24 700,00 | 38 000,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 76 283,37 | 49 584,20 | 76 283,37 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 12 | SK023 | 96 183,68 | 48 091,84 | 96 183,68 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 313 976,61 | 193 740,46 | 313 976,61 | 3 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK042 | 145 188,33 | 94 372,42 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 03 | SK041 | 70 725,00 | 35 362,50 | 70 725,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK021 | 398 313,50 | 195 686,64 | 398 313,50 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK032 | 48 525,00 | 24 262,50 | 0,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 133 143,09 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,08 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 133 143,00 | 133 143,00 | 87 394,46 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 135 262,53 | 135 262,53 | 88 984,10 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 171 624,23 | 171 624,23 | 116 255,37 | 2 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 40 007,38 | 40 007,38 | 14 712,61 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 41 025,45 | 41 025,45 | 15 087,00 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 58 490,98 | 58 490,98 | 21 509,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 811 413,80 | 811 413,80 | 631 047,77 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 832 061,88 | 832 061,88 | 647 106,07 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK021 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK022 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK023 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK031 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK032 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK041 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | 082 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK042 | 1 186 290,93 | 1 186 290,93 | 922 594,91 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,30 | 61 750,30 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 001 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 01 | SK010 | 2 497 250,00 | 1 748 075,00 | 0,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 7 520 351,14 | 5 089 245,72 | 1 626 621,65 | 5 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 22 | SK010 | 992 575,00 | 694 802,50 | 33 075,37 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 4 561 729,72 | 3 193 210,81 | 510 354,70 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 056 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 06 | SK010 | 142 857,14 | 100 000,00 | 142 857,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 95 238,09 | 66 666,67 | 95 238,09 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 10 | SK010 | 64 285,71 | 45 000,00 | 64 285,71 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 12 | SK010 | 71 428,57 | 50 000,00 | 71 428,57 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 504 761,89 | 353 333,33 | 504 761,89 | 9 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 575 611,67 | 4 575 611,67 | 3 047 020,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 111 904,76 | 78 333,33 | 111 904,76 | 3 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 10 | SK010 | 42 857,14 | 30 000,00 | 42 857,14 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 80 952,38 | 56 666,67 | 80 952,38 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 435 898,57 | 3 435 898,57 | 2 292 676,42 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 80 952,38 | 56 666,67 | 80 952,38 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 9 523,81 | 6 666,67 | 9 523,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 942 929,36 | 3 942 929,36 | 2 628 265,88 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 80 952,38 | 56 666,67 | 80 952,38 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 066 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 4 185 651,19 | 4 185 651,19 | 2 897 906,74 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 157 979,09 | 3 157 979,09 | 2 186 405,05 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 3 615 165,55 | 3 615 165,55 | 2 502 934,94 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 067 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,97 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 069 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 13 | SK010 | 2 520 290,38 | 1 232 818,15 | 2 403 339,61 | 10 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 23 | SK010 | 1 503 762,13 | 750 792,32 | 1 422 919,78 | 7 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 137 701,55 | 68 850,78 | 135 301,55 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 17 | SK010 | 69 453,33 | 34 726,66 | 56 160,00 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 076 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 01 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 352 942,72 | 1 352 942,72 | 1 098 735,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 02 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 020 764,66 | 1 020 764,66 | 828 971,08 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 01 | 03 | 07 | 03 |  | 18 | SK010 | 1 168 542,64 | 1 168 542,64 | 948 982,75 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 291 765,87 | 291 765,87 | 251 116,07 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 258 274,44 | 258 274,44 | 225 997,50 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 03 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 273 173,97 | 273 173,97 | 237 172,14 | 2 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 81 845,24 | 81 845,24 | 20 461,31 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 61 750,38 | 61 750,38 | 15 437,59 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 04 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 70 690,10 | 70 690,10 | 17 672,52 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 01 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 02 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 07 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | 077 | 05 | 03 | 07 | 03 |  | 24 | SK010 | 3 558 682,29 | 3 558 682,29 | 3 018 491,81 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 59 738 855,53 | 59 738 855,53 | 42 466 925,89 | 19 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 796 698,50 | 796 698,50 | 555 135,58 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 10 614 888,05 | 10 614 888,05 | 7 952 899,49 | 12 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 4 852 547,45 | 4 852 547,45 | 2 561 334,98 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 07 | SK0 | 106 090,23 | 106 090,23 | 0,00 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK0 | 323 120,70 | 323 120,70 | 320 823,68 | 1 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 237 697,50 | 237 697,50 | 222 481,98 | 2 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK0 | 18 163 771,77 | 18 163 771,77 | 18 103 528,78 | 7 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK021 | 995 574,50 | 995 574,50 | 930 709,60 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK022 | 995 574,50 | 995 574,50 | 930 709,60 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK023 | 995 574,50 | 995 574,50 | 930 709,60 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK031 | 995 574,49 | 995 574,49 | 930 709,59 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK032 | 995 574,50 | 995 574,50 | 930 709,60 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK041 | 995 574,50 | 995 574,50 | 930 709,60 | 4 |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 24 | SK042 | 995 574,50 | 995 574,50 | 930 709,60 | 4 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 12 065 558,06 | 12 065 558,05 | 9 782 761,76 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 12 065 558,10 | 12 065 558,10 | 9 782 761,76 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 12 065 558,14 | 12 065 558,11 | 9 782 761,75 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 12 065 558,11 | 12 065 558,11 | 9 782 761,76 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 12 065 558,11 | 12 065 558,11 | 9 782 761,77 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 12 065 558,10 | 12 065 558,12 | 9 782 761,77 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 12 065 558,12 | 12 065 558,14 | 9 782 761,77 | 36 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 518 656,89 | 518 656,90 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 518 656,89 | 518 656,89 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 518 656,84 | 518 656,84 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 518 656,89 | 518 656,89 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 518 656,89 | 518 656,89 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 518 656,90 | 518 656,89 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 518 656,90 | 518 656,90 | 266 989,19 | 8 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK021 | 958 567,43 | 958 567,43 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK022 | 958 567,43 | 958 567,43 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK023 | 958 567,46 | 958 567,45 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK031 | 958 567,42 | 958 567,42 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK032 | 958 567,45 | 958 567,45 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK041 | 958 567,44 | 958 567,45 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK042 | 958 567,45 | 958 567,45 | 306 917,02 | 10 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 121 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 5 132 089,31 | 5 132 089,31 | 4 162 563,95 | 36 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 122 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 220 652,33 | 220 652,33 | 113 581,06 | 8 |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | 123 | 01 | 07 | 07 |  |  | 18 | SK010 | 407 771,37 | 407 771,37 | 130 532,95 | 10 |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v €) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v €) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |

## Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo programovej oblasti (EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v €) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v €) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) |

## Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF a ESF REACT-EU)

| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v €) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v €) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
| --- | --- | --- | --- |

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

Hodnotenia vykonané RO OPII (MDV SR) V roku 2022 vykonal RO OPII dve dopadové hodnotenia prostredníctvom externého subjektu (Eurotarget, s.r.o.). Prvé „Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014-2020“ sa vzťahovalo na projekty financované v rámci PO 3. Z jeho výsledkov vyplynulo, že realizácia uvedených projektových aktivít prispela k stabilizácii deľby prepravnej práce, pričom nenastal výrazný posun v deľbe prepravnej práce v prospech MHD. Dosahované výsledky sú však skreslené vplyvom pandémie COVID-19. Modernizácia dopravných prostriedkov mala pozitívny vplyv na zvýšenie bezpečnosti dopravných prostriedkov, znížila sa nehodovosť, zvýšil sa komfort pri cestovaní MHD, zlepšila sa prístupnosť pre telesne postihnutých cestujúcich a skrátila sa doba cestovného času verejnou osobnou dopravou. Druhé “Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ posudzovalo výlučne intervencie na projekty s ohľadom na identifikáciu vplyvu výstavby a modernizácie ciest I. triedy na zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility (PO 6, ŠC 6.2). Z hodnotenia vyplynulo, že dynamika vývoja dopravných tokov predstavuje rizikový faktor pre splnenie cieľovej hodnoty výsledkového ukazovateľa „dosahovaná úspora cestovného času“. V tejto súvislosti je nevyhnutné vytvoriť podmienky na priebežné monitorovanie vývoja dopravných tokov na cestách I. triedy a následne zabezpečiť aktualizáciu ich hodnôt prostredníctvom ex-post CBA analýz. Zároveň je dôležité, aby po zverejnení výsledkov celoštátneho sčítania dopravy boli verifikované závery z uskutočneného dopadového hodnotenia. Celoštátne sčítanie dopravy bolo presunuté na rok 2023. Záverečné správy oboch dopadových hodnotení spolu so zisteniami a odporúčaniami boli prezentované na Monitorovacom výbore pre OPII na mimoriadnom online rokovaní dňa 02.12.2022. MV vzal na vedomie informáciu o priebehu a výsledkoch hodnotenia. V súvislosti so zisteniami vypracuje RO OPII Akčný plán vychádzajúci z odporúčaní hodnotiteľov. Záverečné správy dopadových hodnotení sú zverejnené na www.opii.gov.sk. Hodnotenia vykonané SO OPII (MŠVVaŠ SR) MŠVVaŠ SR v monitorovanom období nevykonávalo žiadne hodnotenie. Hodnotenia vykonané SO OPII (MH SR) V roku 2022 pokračovala realizácia hodnotenia „Hodnotenie NP Podpora internacionalizácie MSP“. Bolo začaté a ukončené hodnotenie „Hodnotenie dopadov operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“. Záverečná správa hodnotenia bola vzatá na vedomie MV pre OPII (12/2022). Zverejnená je na www.opvai.sk. Hodnotenie vykonané SO OPII (MIRRI SR) SO MIRRI SR v roku 2022 nevykonal žiadne hodnotenie, pričom v roku 2022 boli vykonané kroky súvisiace s prípravou dopadového hodnotenia účinkov intervencií PO7 v súlade s Plánom hodnotení OPII, ktorých realizácia je plánovaná v roku 2023.

| Názov/meno | Fond | Od mesiaca | Od roku | Do mesiaca | Do roku | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 | KF | 01 | 2022 | 08 | 2022 | Dopadové | 07 | Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 3 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. | Posudzované projekty riešili niektoré naliehavé problémy obnovy mestských systémov dopravy v snahe udržať dopravnú obslužnosť obyvateľom, zabrániť klesajúcemu záujmu obyvateľov o verejnú dopravu a zhoršovaniu dopravnej situácie miest. Nemohli vyriešiť všetky problémy. Problém ďalšieho rozvoja, udržania modernej a súčasnosti zodpovedajúcej prepravy obyvateľov vo väčších mestách a ich okolí sú naďalej nedoriešené, najmä znášanie finančného bremena spojené s ich trvalým fungovaním a rozvojom. Absentuje akákoľvek post-projektová analýza, hodnotenie prínosov projektov je neúplné a redukované len na monitorovacie správy. Monitorovacie správy sledujú iba jeden alebo dva určené ukazovatele vhodné pre makroúroveň aj vymedzená zostava ukazovateľov post-projektového hodnotenia prínosov projektu aspoň za 5 rokov po ukončení projektu a zodpovedajúcu národným cieľom programov. Prvá skupina by mala analyticky poskytnúť informáciu o každom cieli projektu, druhá skupina by mala vyjadriť efektívnosť, prínos, investície podrobnejšie premietnutú do hlavných hospodárskych výsledkov podniku. Podrobné výsledky z hodnotenia sú dostupné na: https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |
| Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | EFRR | 01 | 2022 | 08 | 2022 | Dopadové | 07 | Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 6 ŠC 6.2 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. | Projekt „Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce“ – hodnotenie projektu je ovplyvnené krátkym obdobím (2 roky) prevádzky rekonštruovaného úseku cesty I. triedy. Naviac roky 2020 a 2021 sú neštandardné, sú poznačené pandemickou situáciou v súvislosti s COVID-19. Niektoré výsledky tak môžu byť skreslené. Napr. výsledky v oblasti nehodovosti sú poznačené jednou dopravnou nehodou s následkom smrti. Rezervy v kvalite CBA spracovaných pri predkladaní ŽoNFP; absencia ex-post CBA. Vplyv pandémie COVID-19 – štatistické údaje za obdobie 2020 – 2021 sú ovplyvnené neštandardným vývojom v súvislosti s pandémiou COVID-19 a deformujú tvorbu prognóz pri spracovaní CBA, resp. ex-post CBA a iných dopravných analýz, či štúdií uskutočniteľností. Ukazovatele týkajúce sa environmentálnych prínosov projektov – spravidla sú kvantifikované na základe metodiky CBA. V rámci cestných projektov je zvýšené riziko, že environmentálne prínosy vykazujú záporné hodnoty, čo je dané aj metodikou CBA. Ukazovateľ „Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy“ – predmetný ukazovateľ bol len formálne vyhodnotený v monitorovacích správach ako splnený ihneď po ukončení projektu a uvedení príslušnej cesty do prevádzky bez podrobnejšej argumentácie. Podrobné výsledky z hodnotenia sú dostupné na: https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |
| Hodnotenie dopadov operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR | EFRR | 01 | 2022 | 10 | 2022 | Dopadové | 01, 03 | Posúdenie efektov hlavných foriem podpory v rámci prioritných osí na podnikateľský sektor, posúdenie intervencií v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19. | Poskytnutá nenávratná finančná podpora mala rôzne dopady na rôzne skupiny podnikov. V mnohých prípadoch je od predloženia žiadosti o NFP do jej schválenia, resp. začatia verejného obstarávania pre prijímateľov na trhu dostupná novšia technológia, ktorá lepšie reaguje na ich potreby. Návratná finančná pomoc predstavuje rýchlu a účinnú podporu MSP s minimálnymi deformáciami trhových podmienok. V rámci implementácie OPII boli pilotne zavedené nové formy podpory inovatívnych podnikov (napr. inovačné poukážky, špecifické finančné produkty). Cielená podpora zapojenia slovenských MSP do programov EÚ sa prejavila na zvýšenej úspešnosti návrhov projektov v rámci SME Instrument/EIC Accelerator. Mladé firmy majú sťažený prístup ku kapitálu prostredníctvom návratných foriem podpory. Často nespĺňajú podmienky pre získanie štandardných komerčných úverov poskytovaných finančnými inštitúciami. |

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Zistenia z auditov PO1-13 Audit EK č. REGC414SK0091 (3.6. – 2.7.2021) – zameraný na overovanie práce OA v rámci OPII – časť bývalého OP VaI. Návrh správy z auditu EK bol v AJ doručený na OA (MF SR) dňa 14.12.2021. Záverečná správa z auditu bola doručená na OA (MF SR) dňa 10.8.2022. OA (MF SR) zaslal EK prijaté opatrenia k 2 otvoreným nedostatkom listom dňa 20.10.2022. Audit EK č. DAC214SK1108 (25.4.2022 – 29.4. 2022), prvým cieľom auditu EK bolo overenie práce OA(MF SR) na dopravných projektoch OPII a druhým cieľom bolo overiť aktuálny stav preventívnych a nápravných opatrení prijatých v nadväznosti na Varovný list č. Ares(2022)1096358 zo dňa 15.2.2022, ktorý bol zaslaný po ukončení auditnej misie č. REGC414SK0091 na základe jej záverov. Záverečná správa z auditu nebola doručená do 31.12.2022 Vládny audit č. 22-016 (7.2.2022 – 12.10.2022) – zameraný na overenie oprávnenosti výdavkov deklarovaných EK vo vzťahu k 8. účtovnému roku a získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov. Správa z auditu bola doručená dňa 12.10.2022, bolo identifikovaných 5 finančných nedostatkov, z toho 4 finančné nedostatky týkajúce sa nedostatočného vykonania FK VO –(1 nedostatok - neidentifikovanie skutočnosti, že predbežné poradenstvo uchádzača obstarávateľovi malo za následok porušenie zásady nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti a 3 nedostatky - porušenie princípu nediskriminácie, transparentnosti a proporcionality) a 1 finančný nedostatok zistený inou národnou autoritou (RO), ktorý sa týkal neoprávnených výdavkov ŽoP (za oprávne práce). RO/SO prijal k nedostatkom opatrenia a správa o splnení opatrení bola OA (MF SR) zaslaná dňa 16.11.2022. Vládny audit č. 22-001 (7.2.2022 – 16.11.2022) – zameraný na získanie primeraného uistenia o riadnom fungovaní systému riadenia a kontroly OPII. Doručenie návrhu správy dňa 19.10.2022, doručenie správy dňa 16.11.2022. Celkový stupeň uistenia k fungovaniu systému riadenia a kontroly pre RO a všetky SO v rámci OPII je 2. V rámci auditu bolo identifikovaných celkovo 21 nedostatkov, z toho za systémovú časť 13 nedostatkov a za audit operácií 8 nedostatkov. Pri overení splnenia opatrení prijatých k nedostatkom z predchádzajúcich auditov z celkového počtu 117 bolo 62 prijatých opatrení vyhodnotených ako splnené, 54 prijatých opatrení vyhodnotených ako čiastočne splnené a prijaté opatrenia pri 1 nedostatku ako nesplnené. Odpočet plnenia prijatých opatrení z predchádzajúcich vládnych auditov k nedostatkom, ktoré boli zo strany auditu vyhodnotené ako čiastočne splnené, resp. nesplnené bol zaslaný po 31.12.2022. Kompletné údaje o finančných a nefinančných nedostatkoch RO/SO je možné nájsť v Správe z vládneho auditu č. 22-001, ktorá bola zaslaná prostredníctvom SFC2014+ dňa 1.12.2022. Vládny audit č. 22-054 (4.8.2022 – 13.10.2022) – zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov SO pre OPII za 8. účtovný rok. Správa z auditu bola doručená dňa 26.10.2022. Na úrovni SO (MŠVVaŠ SR) boli identifikované 3 nefinančné nedostatky. RO/SO prijal k nedostatkom opatrenia a správa o splnení opatrení bola zaslaná OA (MF SR) dňa 16.11.2022. Vládny audit č. 22-055 (4.8.2022 – 17.10.2022) – zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov RO pre OPII za 8. účtovný rok. Správa z auditu bola doručená dňa 11.11.2022. Na úrovni RO (MDV SR) boli identifikované 2 finančné nedostatky týkajúce sa porušenia VO, a to nedostatočné vykonanie FK VO – neidentifikovanie porušenia princípu nediskriminácie hospodárskych subjektov, rovnakého zaobchádzania a princípu transparentnosti a iných ustanovení ZVO; nedostatočné vykonanie FK VO – neidentifikovania skutočnosti, že predbežné poradenstvo uchádzača obstarávateľovi malo za následok porušenie zásady nediskriminácie, rovnakého zaobchádzania a transparentnosti. RO prijal k nedostatkom opatrenia a správa o splnení opatrení bola OA (MF SR) zaslaná dňa 30.11.2022. Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly V roku 2022 neboli vykonané žiadne certifikačné overovania za OP II. V rámci prioritných osí 1 - 8 (pôvodný OP Integrovaná infraštruktúra) boli zo strany CO v roku 2022 zaslané viaceré stanoviská k nápravným opatreniam RO MD SR a SO MIRRI SR (PO7) a uzavreté zistenia, týkajúce sa nepreukázania zabezpečenia nezávislosti odborného hodnotenia ŽoNFP externými hodnotiteľmi, zaradenia hodnotiteľa do databázy odborných hodnotiteľov, ktorý nespĺňal požiadavku odbornej praxe v hodnotenej oblasti, neidentifikovania existencie možného konfliktu záujmov a ďalšie zistenia týkajúce sa verejného obstarávania. V rámci prioritných osí 9 - 13 (pôvodný OP Výskum a inovácie) boli zo strany CO zaslané viaceré stanoviská k nápravným opatreniam SO MŠVVaŠ SR k zisteniu týkajúcemu sa monitorovania podmienok v oblasti štátnej pomoci. Toto certifikačné overovanie na SO MŠVVaŠ SR bolo uzatvorené dňa 22.02.2023. Nezrovnalosti a finančné opravy V sledovanom období od 01.01.2022 do 31.12.2022 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci Žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 114 445 353,81 € za všetky zdroje financovania (z toho 89 833 861,62 € za zdroj EÚ). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 7. účtovný rok predstavujú 39 304 315,33 € za všetky zdroje financovania (z toho 28 547 410,51 € za zdroj EÚ), z ktorých bolo opätovne pripočítaných 1 022 352,11 € za všetky zdroje financovania (z toho 687 461,88 € za zdroj EÚ). Kontrola NKÚ SR Kontrola s názvom „Nezrovnalosti PO 2014-2020“ bola zameraná na overenie súladu evidovaných nezrovnalostí a ich procesu vysporiadania a vymáhania na vybranej vzorke projektov RO/SO pre OPII. Protokol o výsledku kontroly bol predložený dňa 28.2.2022 a Zápisnica z prerokovania Protokolu bola podpísaná dňa 24.3.2022. Celkom bolo identifikovaných 8 nefinančných zistení na úrovni RO/SO pre OPII (MDV SR, MH SR, MIRRI SR a MŠVVaŠ SR resp. VA), ku ktorým bolo zo strany NKÚ navrhnutých 5 odporúčaní. RO/SO pre OPII prijali k nedostatkom opatrenia a správa o splnení opatrení bola zaslaná dňa 29.7.2022. Nezrovnalosti a finančné opravy V sledovanom období od 01.01.2022 do 31.12.2022 bolo na základe údajov získaných zo systému ITMS2014+ zaevidovaných v OPII 23 nezrovnalostí k programovej štruktúre v celkovej sume 86 364 042,78 € a 92 individuálnych nezrovnalostí v celkovej sume 128 006 988,50 €. Opatrenia na boj proti podvodom Zasadnutie Pracovnej skupiny pre riadenie rizík a rizík možného podvodu OPII sa uskutočnilo v marci 2022. Členovia pracovnej skupiny formou per rollam schválili matice/katalógy rizík podvodov. Všetky doručené matice/katalógy rizík podvodov mali celkové skóre čistého rizika v akceptovateľnej hodnote, čo znamená, že nie je potrebné prijať akčný plán pre zavedenie nových opatrení.

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

Vyhodnotenie Záväzného plánu OPII pre rok 2022: Plnenie záväzného plánu OPII k 31.12.2022 bolo na 95,89 %: Kritérium a) ukazovatele výkonnostného rámca bolo naplnené na 89,11 % ; Kritérium b) objem kontrahovania bolo naplnené na 100,00 % ; Kritérium c) objem čerpania bolo naplnené na 98,57 % ; Prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie: - monitorovanie stavu implementácie pre CKO týždenne, - krízový manažment rizikových projektov, zintenzívnenie edukácie prijímateľov , - dôraz na účinnejšiu kontrolu VO, vytváranie zásobníkov rezervných projektov, kontrahovanie a implementáciu záložných projektov, - predĺženie obdobia na využívanie preddavkových platieb - revízia OPII, v. 13.0 – uplatnenie miery spolufinancovania vo výške 100 % zo zdroja EÚ na výdavky vykázané v ŽoP na EK za 8. účtovný rok - realokácie zdrojov z PO7 do PO11 na podporu MSP a disponibilných zdrojov z PO11 do PO9 na financovanie zásobníka projektov s cieľom zabezpečenia ich efektívneho čerpania v rámci revízie OPII, v. 14.1, schválenej EK 15.11.2022 - zavedenie výkonu FKnM počas obdobia udržateľnosti projektov na báze vzorky - revízia plnenia výkonnostného rámca NP v roku 2022, zmenové konanie NP, nastavenie implementačných plánov NP do 2023 - zmena NP ZIVSE a realizácia ďalších aktivít poradenstva v oblasti inovácií. Prijaté opatrenia v rámci vyhlásených výziev a vyzvaní - zjednodušené vykazovanie výdavkov - vyhlásenie výzvy zameranej na podporu inovácií a technologického transferu - navýšenie alokácie výzvy na synergickú podporu projektov, ktorým sa poskytuje regionálna investičná pomoc a výzvy na podporu MSP v rámci cestovného ruchu a Iniciatívy CURI vo vybraných regiónoch BB kraja - navýšenie alokácie vyzvania pre FN na PO11 a PO12. Opatrenia – zmiernenie/odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 - revízia OPII, v. 14.1 – presun voľných zdrojov z PO7 do PO11 v gescii MH SR na podporu MSP čeliacich následkom pandémie prostredníctvom FN - návrh revízie OP II, v. 15.0 - realokácia zdrojov z PO9 do PO11 na podporu MSP čeliacich následkom pandémie a krízy na Ukrajine prostredníctvom FN - podpis dodatkov č. 8 a č. 9 Zmluvy o financovaní – potreba vykrytia zvýšeného dopytu zo strany bankových subjektov o záručný a úverový FN, za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikateľskému sektoru v SR, negatívne ovplyvnenému krízou COVID-19 ako aj aktuálnou krízou na Ukrajine.

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov možno nahrať/nájsť pod Všeobecné>Dokumenty v rámci aplikácie SFC2014

# SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 35 970 835,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 32 350 920,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 27 498 282,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 27 498 282,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 4 852 638,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 4 852 638,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 1 513 082,60 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 613 353,09 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 899 729,51 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 109 408,19 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 6 347 795,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 4 852 638,01 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 4 852 638,01 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | National Development Fund II., a.s. (NDF II.) |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ |  |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 42 318 630,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 35 970 835,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) |  |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 32 624 420,06 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 27 730 757,05 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 27 730 757,05 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 4 893 663,01 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 4 893 663,01 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 1 974 705,21 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 775 107,70 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 1 199 597,51 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 30 423 600,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 25 860 060,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 30 410 400,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 25 848 840,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 25 848 840,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 4 561 560,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 1 |
| 29.2. z toho MSP |  |
| 29.2.1. z toho mikropodniky |  |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov |  |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 4 561 560,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 4 561 560,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,08 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,10 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 1 940,95 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 306 299,65 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 306 299,65 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a |  |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) |  |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) |  |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 6 347 794,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 4 893 663,01 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 4 893 663,01 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 29 749 840,20 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 6 999 962,50 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 3 411 762,54 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 3 588 199,96 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 312 047,49 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 5 249 971,80 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 5 249 971,80 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 5 249 971,80 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | National Development Fund II., a.s. (NDF II.) |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ |  |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingová 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 34 999 812,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 29 749 840,20 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) |  |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) |  |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 34 999 812,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 29 749 840,20 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 29 749 840,20 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 5 249 971,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 5 249 971,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 6 999 962,50 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 3 411 762,54 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 3 588 199,96 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Mezzanínové financovanie |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 27 862 306,35 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 23 682 960,40 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 27 862 306,35 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 23 682 960,40 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 23 682 960,40 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 4 179 345,95 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky |  |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky |  |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 82 117 822,95 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 4 179 345,95 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 77 938 477,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,12 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,57 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 312 047,49 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) |  |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) |  |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) |  |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a |  |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) |  |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) |  |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 5 249 971,80 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 5 249 971,80 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 5 249 971,80 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) |  |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | KF |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 4 110 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 3 493 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 3 493 500,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 616 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 21 854 717,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 13 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 11 050 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 11 050 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 13 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 11 050 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 11 050 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 950 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 950 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 115 000,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 65 000,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 50 000,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 1 950 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 950 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 950 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 07 - Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) | 27 930 469,00 |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj |  |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 5.1.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | N/A |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a.s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Grösslingova 44, 811 09 Bratislava, Slovenská republika |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2015 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 45 570 808,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 38 735 186,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) |  |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 928 906,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 591 485 790,59 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 502 762 922,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 502 762 922,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 436 508 290,57 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 371 032 046,98 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 371 032 046,98 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 65 476 243,59 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 65 476 243,59 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 12 083 752,22 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 8 550 306,39 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 3 533 445,83 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 16 701,62 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 88 722 868,59 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 65 476 243,59 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 65 476 243,59 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 1 698 461,08 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 443 691,92 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 443 691,92 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 856 061,14 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 727 651,97 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 727 651,97 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 128 409,17 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 128 409,17 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 300 168,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 105 142,80 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 299 587,26 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 104 649,17 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 104 649,17 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 194 938,09 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 3 248 968,15 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 16 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 16 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 16 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 16 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 7 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 1 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 133 732,80 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 68 198,08 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 57 968,37 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 57 968,37 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 10 229,71 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 10 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 10 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 8 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 143 855,58 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 3 387 607,03 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 138 638,88 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 3 248 968,15 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 16,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 143 855,58 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3 248 968,15 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 33 255 793,98 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 28 267 424,88 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 28 267 424,88 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 9 814 724,11 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 8 342 515,49 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 8 342 515,49 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 472 208,62 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 472 208,62 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikrízová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 24 699 577,20 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 20 994 640,62 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 24 420 091,95 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 20 757 078,16 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 20 757 078,16 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 3 663 013,79 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 61 050 229,88 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 453 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 448 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 435 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 435 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 245 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 620 177,50 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 527 150,87 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 527 150,87 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 93 026,63 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 93 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 93 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 36 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 82 209 218,70 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 62 615 465,13 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 565 235,25 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 61 050 229,88 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 82 209 218,70 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 61 050 229,88 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 205,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 435,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 5 582 348,32 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 4 744 996,07 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 4 744 996,07 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 2 448 757,55 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 081 443,92 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 081 443,92 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 367 313,63 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 367 313,63 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 116 156,62 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 98 733,13 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 98 733,13 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 17 423,49 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 74 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 74 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 53 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 5 464 937,85 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 645 197,17 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 5 395 524,67 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 586 195,97 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 4 586 195,97 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 809 328,70 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 13 488 811,68 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 175 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 174 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 172 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 172 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 113 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 13 781 635,87 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 13 873 548,80 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 384 737,12 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 13 488 811,68 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 34,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 172,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 13 781 635,87 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 13 488 811,68 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 7.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 1 680 401,15 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 428 340,98 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 428 340,98 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 647 936,32 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 550 745,87 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 550 745,87 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 97 190,45 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 97 190,45 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 40 138,15 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 34 117,43 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 34 117,43 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 6 020,72 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 922 708,24 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 784 302,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 922 708,24 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 784 302,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 784 302,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 138 406,24 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 2 306 770,59 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 10 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 10 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 10 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 10 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 6 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 140 795,65 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 2 409 981,76 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 103 211,17 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 2 306 770,59 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 140 795,65 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 306 770,59 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 10,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 17.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 70 163 245,09 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 59 638 758,33 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 59 638 758,33 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 40 569 363,15 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 34 483 958,68 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 34 483 958,68 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 6 085 404,47 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 6 085 404,47 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 325 597,18 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 826 757,60 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 826 757,60 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 498 839,58 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 934 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 934 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 663 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na zmiernenie negatívneho vplyvu globálnych výziev pre mikro, malé a stredné podniky, zabezpečený SIH antikrízovou zárukou |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 58 737 195,20 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 49 926 615,92 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 57 143 498,56 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 48 571 973,78 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 48 571 973,78 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 8 571 524,78 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 142 858 746,41 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 527 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 517 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 447 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 447 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 961 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 17 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 1 649 659,70 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 17 986,04 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 17 986,04 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 170 419 716,96 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 149 442 990,46 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 6 584 244,05 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 142 858 746,41 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 418,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 447,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 170 419 716,96 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 142 858 746,41 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 892 613,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 2 458 721,05 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 2 458 721,05 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 526 518,55 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 447 540,77 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 447 540,77 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 78 977,78 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 78 977,78 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 900 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 765 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 635 932,64 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 540 542,74 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 540 542,74 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 95 389,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 1 589 831,59 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 10 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 7 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 10 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 10 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 7 231 532,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 668 809,37 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 78 977,78 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 1 589 831,59 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 7 231 532,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 589 831,59 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 18,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 10,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 45 044 986,04 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 38 288 238,13 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 38 288 238,13 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 21 834 215,05 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 18 559 082,79 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 18 559 082,79 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 3 275 132,26 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 3 275 132,26 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Program SIH Antikrizová záruka – FLPG SME COVID |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 37 888 848,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 32 205 521,14 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 37 143 843,86 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 31 572 267,28 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 31 572 267,28 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 5 571 576,58 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 92 859 609,66 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 331 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 328 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 301 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 301 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 83 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 7 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 2 179 696,93 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 690 177,23 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 586 650,65 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 586 650,65 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 103 526,58 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 84 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 84 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 14 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby |  |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 16 309,64 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 16 309,64 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 111 577 199,26 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 96 134 741,92 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 3 275 132,26 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 92 859 609,66 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 111 577 199,26 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 92 859 609,66 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 278,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 301,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 21.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 115 588 609,49 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 98 250 318,07 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 98 250 318,07 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 57 930 334,49 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 49 240 784,32 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 49 240 784,32 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 8 689 550,17 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 8 689 550,17 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 914 621,60 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 3 327 428,35 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 3 327 428,35 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 587 193,25 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 654 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 654 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 530 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 92 399 660,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 78 539 711,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 90 677 932,89 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 77 076 242,96 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 77 076 242,96 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 13 601 689,93 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 226 694 832,23 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 448 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 444 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 296 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 296 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 772 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,86 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 283 099 591,32 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 235 971 575,64 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 9 276 743,41 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 226 694 832,23 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 283 099 591,32 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 226 694 832,23 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 700,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 296,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 2 325 951,39 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 977 058,68 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 977 058,68 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 348 892,71 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 348 892,71 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 3 072 493,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 611 619,73 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 021 051,53 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 567 893,80 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 567 893,80 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 453 157,73 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 3 356 723,92 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 11 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 11 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 11 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 43 137,50 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 43 137,50 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 3 705 616,63 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 348 892,71 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 3 356 723,92 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3 356 723,92 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 8 530 243,62 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 7 250 707,08 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 7 250 707,08 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 279 536,54 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 279 536,54 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 10 871 200,04 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 240 520,03 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 10 727 200,05 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 118 120,04 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 9 118 120,04 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 609 080,01 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 11 919 111,16 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 105 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 104 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 102 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 102 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 52 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 1 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 108 000,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 110 489,66 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 110 489,66 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 13 198 647,70 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 279 536,54 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 11 919 111,16 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 102,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 11 919 111,16 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_J&T |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 990 362,91 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 841 808,47 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 841 808,47 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 148 554,44 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 148 554,44 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 350 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 147 500,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 350 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 147 500,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 147 500,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 202 500,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 1 500 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 648 554,44 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 148 554,44 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 1 500 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 500 000,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 10 256 613,75 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 8 718 121,69 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 8 718 121,69 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 395 308,41 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 336 012,15 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 336 012,15 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 59 296,26 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 59 296,26 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 540 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 459 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 540 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 459 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 459 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 81 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 600 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 4 250,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 4 250,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 11 396 237,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 659 296,26 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 59 296,26 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 600 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 29,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 11 396 237,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 600 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 779 085,49 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 662 222,67 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 662 222,67 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 116 862,82 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 116 862,82 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 062 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 902 700,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 062 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 902 700,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 902 700,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 159 300,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 1 180 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 296 862,82 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 116 862,82 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 1 180 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 180 000,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_PB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poštová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,01 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,01 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,01 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 5 720 080,50 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 4 862 068,43 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 4 862 068,43 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 4 514 109,35 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 3 836 992,95 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 3 836 992,95 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 677 116,40 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 677 116,40 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 5 720 080,50 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 862 068,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 5 718 450,59 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 860 683,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 4 860 683,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 857 767,59 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 6 353 833,99 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 67 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 67 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 67 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 67 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 45 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 3 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 843 644,66 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 92 953,45 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 581,40 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 92 372,05 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 6 355 645,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 7 030 950,39 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 677 116,40 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 6 353 833,99 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 16,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 67,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 6 355 645,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6 353 833,99 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 13.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 11 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 9 562 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 9 562 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 8 386 739,35 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 7 128 728,45 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 7 128 728,45 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 258 010,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 258 010,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a" |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 10 979 992,49 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 332 993,62 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 10 979 992,49 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 332 993,62 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 9 332 993,62 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 646 998,87 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 12 199 991,66 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 58 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 58 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 58 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 58 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 25 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 3 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 326 692,80 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 4 165,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 4 165,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 12 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 13 458 002,56 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 258 010,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 12 199 991,66 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 32,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 58,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 500 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 12 199 991,66 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 102 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 87 337 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 87 337 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 94 898 345,97 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 80 663 594,07 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 80 663 594,07 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 14 234 751,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 14 234 751,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 102 400 158,92 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 87 040 135,08 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 102 126 811,69 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 86 807 789,94 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 86 807 789,94 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 15 319 021,75 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 113 474 235,21 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 259 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 258 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 239 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 239 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 846 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 32 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 1 285 918,17 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 213 062,36 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 5 239,07 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 207 823,29 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 114 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 127 708 987,11 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 14 234 751,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 113 474 235,21 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 287,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 239,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 114 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 113 474 235,21 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 5 134 500,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 4 364 325,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 4 364 325,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 781 596,78 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 664 357,26 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 664 357,26 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 117 239,52 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 117 239,52 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 877 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 745 875,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 877 500,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 745 875,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 745 875,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 131 625,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 975 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 5 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 650,67 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 650,67 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 5 705 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 092 239,52 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 117 239,52 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 975 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 14,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 705 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 975 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 26.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 22 500,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 19 125,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 19 125,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 16 506,05 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 030,14 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 14 030,14 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 2 475,91 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 2 475,91 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 22 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 19 125,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 22 500,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 19 125,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 19 125,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 3 375,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 25 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 25 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 27 475,91 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 475,91 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 25 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 25 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 25 000,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_UNICREDIT |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.9.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 5 600 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 4 760 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 4 760 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 3 025 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 571 250,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 571 250,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 453 750,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 453 750,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 3 378 366,88 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 871 611,85 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 128 162,14 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 658 937,82 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 658 937,82 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 469 224,32 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 44 688 030,67 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 112 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 108 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 100 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 100 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 24 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 1 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 140 209,85 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 14,29 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 16,35 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 80 000 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 45 141 780,67 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 453 750,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 44 688 030,67 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 110,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 100,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 41 400 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 44 688 030,67 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 31 400 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 26 690 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 26 690 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 18 300 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 15 555 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 15 555 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 2 745 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 2 745 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 288 580,24 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 78 962,01 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 209 618,23 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 17 081 041,28 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 518 885,09 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 14 615 768,75 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 12 423 403,44 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 12 423 403,44 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 2 192 365,31 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 103 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 99 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 91 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 91 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 51 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 12 776 197,86 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 192 365,32 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 10 583 832,54 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,03 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,94 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 27 447 931,03 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 2 745 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 745 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5 110 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 10 583 832,54 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 96,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 91,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.1.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 8 225 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 6 991 250,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 6 991 250,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 6 580 666,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 5 593 566,10 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 5 593 566,10 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 987 099,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 987 099,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 1 534 172,07 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 1 054 655,47 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 479 516,60 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 6 580 666,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 5 593 566,10 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 6 580 666,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 5 593 566,10 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 5 593 566,10 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 987 099,90 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 4 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 4 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 6 787 099,90 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 987 099,90 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 5 800 000,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,34 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,76 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 3 431 561,14 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 2 262 164,54 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 2 262 164,54 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 7 033 750,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 987 099,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 987 099,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 2 605 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 5 800 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 14 110 050,64 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 11 993 543,04 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 11 993 543,04 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 2 116 507,60 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 2 116 507,60 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 1 162 742,98 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 844 388,40 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 318 354,58 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 15 020 478,37 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 12 767 406,61 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 12 947 307,66 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 11 005 211,51 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 11 005 211,51 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 942 096,15 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 28 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 28 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 24 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 24 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 24 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 2 991 528,82 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 942 096,15 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 1 049 432,67 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,21 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,15 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 12 712 888,76 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 3 564 225,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 2 460 291,27 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 116 507,60 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 343 783,67 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 203 670,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 069 533,67 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 24,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 10 378 231,89 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 8 821 497,11 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 8 821 497,11 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 556 734,78 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 556 734,78 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 942 588,39 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 735 157,99 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 207 430,40 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 10 683 168,27 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 080 693,03 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 9 435 643,50 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 8 020 296,97 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 8 020 296,97 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 415 346,53 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 23 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 23 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 19 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 19 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 15 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 1 509 703,03 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 415 346,53 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 94 356,50 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,19 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,06 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 9 148 515,79 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 287 128,71 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 287 128,71 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 3 258 720,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 657 612,64 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 556 734,78 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 100 877,86 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 19,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 203 670,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 100 877,86 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI. |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | ZGC Fund I., s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 20 367 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 17 311 950,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 17 311 950,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 17 978 443,84 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 15 281 677,26 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 15 281 677,26 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 2 696 766,58 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 2 696 766,58 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 890 208,57 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 644 610,61 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 245 597,96 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 17 622 549,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 979 166,65 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 17 088 235,27 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 524 999,98 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 14 524 999,98 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 2 563 235,29 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 16 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 16 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 15 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 15 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 10 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 9 705 000,02 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 563 235,29 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 7 141 764,73 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,20 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,55 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 17 088 235,26 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 3 462 390,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 3 048 162,31 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 696 766,58 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 351 395,73 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 28,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 15,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 203 670,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 7 151 395,73 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 03 - Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK05M0OP001, 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 4.3.2015 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.1.2016 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 163 989 656,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 81 994 828,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 81 994 828,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 137 526 656,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 68 763 328,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 68 763 328,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 68 763 328,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 68 763 328,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 3 411 799,48 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 2 427 506,85 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 984 292,63 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 2 920,20 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 81 994 828,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 68 773 675,84 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 68 763 328,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 10 347,84 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 379 550,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 189 775,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 189 775,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 111 952,12 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 55 976,06 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 55 976,06 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 55 976,06 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 55 976,06 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 115 552,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 57 776,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 115 552,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 57 776,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 57 776,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 57 776,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 288 880,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 9 813,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 906,50 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 4 906,50 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 4 906,50 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 934 155,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 349 762,56 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 60 882,56 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 288 880,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 934 155,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 288 880,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 6 902 476,43 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 3 451 238,22 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 3 451 238,22 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 2 547 133,44 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 273 566,72 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 273 566,72 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 273 566,72 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 273 566,72 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikrízová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 4 644 246,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 322 123,20 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 4 588 656,94 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 294 328,47 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 294 328,47 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 2 294 328,47 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 11 471 642,34 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 67 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 66 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 65 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 65 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 40 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 125 602,91 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 62 801,45 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 62 801,45 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 62 801,46 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 15 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 15 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 9 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 17 067 786,71 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 12 808 010,52 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 336 368,18 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 11 471 642,34 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 43,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 65,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12 037 986,29 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 6 558 116,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 11.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 1 841 422,17 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 920 711,09 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 920 711,09 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 150 117,20 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 75 058,60 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 75 058,60 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 75 058,60 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 75 058,60 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) |  |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 9 553,87 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 776,93 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 4 776,93 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 4 776,94 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 6 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 6 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 5 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 830 963,06 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 915 481,53 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 718 164,10 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 859 082,05 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 859 082,05 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 859 082,05 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 4 295 410,27 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 43 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 42 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 42 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 42 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 32 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 589 224,62 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 4 375 245,81 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 79 835,54 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 4 295 410,27 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 12,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 42,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 589 224,62 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 295 410,27 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 7.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 359 737,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 179 868,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 179 868,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 15 999,60 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 7 999,80 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 7 999,80 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 7 999,80 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 7 999,80 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver s antikorona zárukou SIH 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 18 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 18 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 9 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 9 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 9 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 45 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 899 342,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 52 999,80 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 7 999,80 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 45 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 899 342,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 45 000,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 17.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 20 429 927,05 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 10 214 963,53 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 10 214 963,53 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 9 615 928,52 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 807 964,26 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 4 807 964,26 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 4 807 964,26 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 4 807 964,26 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na zmiernenie negatívneho vplyvu globálnych výziev pre mikro, malé a stredné podniky, zabezpečený SIH antikrízovou zárukou |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 15 423 002,41 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 7 711 501,21 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 14 875 257,82 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 7 437 628,91 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 7 437 628,91 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 7 437 628,91 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 37 188 144,53 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 259 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 258 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 254 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 254 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 163 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 4 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 138 686,80 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) | 0,00 |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 620 468,24 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 310 234,12 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 310 234,12 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 310 234,12 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 130 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 130 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 90 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 50 144 115,27 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 42 306 342,91 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 5 118 198,38 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 37 188 144,53 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 50 144 115,27 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 37 188 144,53 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 125,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 254,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.5.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 393 465,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 196 732,50 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 196 732,50 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 195 547,58 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 97 773,79 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 97 773,79 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 97 773,79 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 97 773,79 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 200 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 100 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 199 992,04 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 99 996,02 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 99 996,02 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 99 996,02 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 499 980,10 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 2 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 2 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 2 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 2 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 983 662,50 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 597 753,89 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 97 773,79 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 499 980,10 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 983 662,50 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 499 980,10 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 20 059 362,13 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 10 029 681,07 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 10 029 681,07 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 7 444 353,64 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 3 722 176,82 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 3 722 176,82 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 3 722 176,82 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 3 722 176,82 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Program SIH Antikrizová záruka – FLPG SME COVID |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 12 757 999,41 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 6 378 999,71 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 12 030 120,02 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 6 015 060,01 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 6 015 060,01 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 6 015 060,01 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 30 075 300,05 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 91 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 89 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 78 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 78 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 21 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 275 975,10 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 137 987,55 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 137 987,55 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 137 987,55 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 25 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 25 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 49 734 442,68 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 33 797 476,87 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 3 722 176,82 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 30 075 300,05 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 49 734 442,68 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 30 075 300,05 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 124,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 78,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ1_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | bonifikácia úrokovej sadzby |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 21.4.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 33 887 184,90 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 16 943 592,45 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 16 943 592,45 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 14 937 103,36 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 7 468 551,68 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 7 468 551,68 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 7 468 551,68 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 7 468 551,68 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úroková dotácia |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 755 051,44 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 377 525,72 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 377 525,72 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 377 525,72 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 147 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 147 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 135 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 1 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 29 485 708,40 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 742 854,20 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 28 753 602,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 376 801,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 14 376 801,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 14 376 801,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 71 884 005,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 418 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 416 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 370 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 370 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 276 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 6 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 179 449,89 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,50 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 4,88 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 83 585 385,10 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 79 730 082,40 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 7 846 077,40 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 71 884 005,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 208,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 370,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 83 585 385,10 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 71 884 005,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_BKS |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | BKS Bank AG, pobočka zahraničnej banky v SR |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 337 031,40 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 168 515,70 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 168 515,70 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 168 515,70 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 168 515,70 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 396 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 198 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 392 175,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 196 087,50 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 196 087,50 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 196 087,50 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 435 750,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 14 450,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 14 450,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 604 265,70 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 168 515,70 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 435 750,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 435 750,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_CSOB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Československá obchodná banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 3 373 172,90 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 686 586,45 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 686 586,45 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 686 586,45 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 686 586,45 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 3 728 751,21 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 864 375,61 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 728 751,21 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 864 375,60 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 864 375,60 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 864 375,61 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 4 143 056,90 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 32 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 32 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 32 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 32 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 19 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 26 069,70 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 26 069,70 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 5 829 643,35 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 686 586,45 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 4 143 056,90 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) |  |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 4 143 056,90 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 32,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_J&T |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | J&T BANKA, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_OTP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | OTP Banka Slovensko, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 418 871,25 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 709 435,63 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 709 435,63 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 3 798 745,83 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 9,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3 798 745,83 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_Oberbank |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Oberbank AG pobočka zahraničnej banky v Slovenskej republike |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 10.8.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 239 993,88 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 119 996,94 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 119 996,94 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 119 996,94 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 119 996,94 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 270 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 135 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 270 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 135 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 135 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 135 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 300 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 1 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 1 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 1 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 1 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 1 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 419 996,94 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 119 996,94 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 300 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 300 000,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_PB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Poštová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 27.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Antikorona úver |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 1 674 498,60 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 837 249,30 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 837 249,30 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 1 449 430,78 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 724 715,39 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 724 715,39 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 724 715,39 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 724 715,39 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 674 498,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 837 249,30 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 674 498,60 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 837 249,30 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 837 249,30 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 837 249,30 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 1 860 554,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 13 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 13 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 13 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 13 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 12 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 6 206,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 6 206,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 1 860 554,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 2 585 269,39 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 724 715,39 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 1 860 554,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 13,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 1 860 554,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 1 860 554,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 13.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 3 750 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 875 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 875 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 3 227 494,26 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 613 747,13 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 613 747,13 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 613 747,13 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 613 747,13 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a" |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 3 529 750,50 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 764 875,25 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 529 750,50 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 764 875,25 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 764 875,25 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 764 875,25 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 3 921 945,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 20 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 20 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 20 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 20 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 14 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 5 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 732 013,56 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 4 166 666,67 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 5 535 692,13 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 613 747,13 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 3 921 945,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 20,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4 166 666,67 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3 921 945,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_TB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Tatra banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 29.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 34 250 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 17 125 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 17 125 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 33 882 409,80 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 16 941 204,90 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 16 941 204,90 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 16 941 204,90 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 16 941 204,90 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver so SIH antikorona zárukou 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 34 093 567,80 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 17 046 783,90 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 34 016 379,30 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 17 008 189,65 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 17 008 189,65 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 17 008 189,65 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 37 795 977,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 708 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 708 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 708 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 708 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 634 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 8 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 490 961,83 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 62 352,18 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 62 352,18 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 38 055 555,56 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 54 737 181,90 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 16 941 204,90 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 37 795 977,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 95,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 708,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 38 055 555,56 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 37 795 977,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_UCB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 14.7.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 970 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 485 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 485 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 2 617 496,04 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 308 748,02 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 308 748,02 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 308 748,02 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 308 748,02 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### SIH Antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 2 663 443,60 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 331 721,80 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 2 663 443,60 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 331 721,80 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 331 721,80 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 331 721,80 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 2 959 381,77 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 8 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 8 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,17 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 266,32 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 266,32 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 3 300 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 4 268 129,79 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 308 748,02 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 2 959 381,77 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3 300 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 2 959 381,77 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 9,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG_SIHAZ2A_VUB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Áno |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 26.6.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 0,01 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 0,01 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 0,01 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver SIH antikorona záruka 2 |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 1,10 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 31.12.2020 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 0,01 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,01 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## PRSL_SZRB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Áno |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská záručná a rozvojová banka, a. s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.7.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 800 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 400 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 400 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 1 200 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 600 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 600 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 600 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 600 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 11 028,63 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 5 132,78 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 5 895,85 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### EÚver - ROZVOJ |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Úver |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 622 320,85 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 311 160,43 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 622 320,85 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 311 160,42 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 311 160,42 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 311 160,43 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 7 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 7 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 7 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 7 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 4 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 761 806,56 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 311 160,43 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 450 646,13 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,45 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 3,33 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 3 427 586,21 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 600 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 600 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 689 000,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 450 646,14 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 10,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 7,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.1.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 4 025 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 2 012 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 2 012 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 3 221 500,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 610 750,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 610 750,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 610 750,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 610 750,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 468 130,48 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 314 555,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 153 575,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 3 221 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 610 750,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 3 221 500,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 610 750,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 610 750,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 610 750,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 7 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 7 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 7 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 7 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 1 610 750,00 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 610 750,00 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,71 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) | 0,00 |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 3 671 711,98 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 3 081,21 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 3 081,21 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 2 012 500,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 610 750,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 610 750,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 0,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 7,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_CBGO |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | CB Growth ONE s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 30.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 2 325 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 162 500,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 162 500,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 1 162 500,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 1 162 500,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 148 924,32 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 89 638,22 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 59 286,10 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Kapitál: N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 2 436 563,49 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 218 281,75 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 2 176 075,68 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 088 037,84 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 088 037,84 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 1 088 037,84 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 9 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 9 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 7 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 7 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 5 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 1 797 444,04 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 088 037,84 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 709 406,20 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,05 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,44 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 2 176 075,68 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 1 220 625,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 219 325,96 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 1 162 500,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 56 825,96 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 7,00 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 23 250,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 711 830,27 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_VVGI |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Vision Ventures Growth I, s. r. o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 22.10.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 1 071 671,38 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 535 835,69 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 535 835,69 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 535 835,69 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 535 835,69 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 101 374,35 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 73 205,64 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 28 168,71 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 019 801,97 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 509 900,99 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 970 297,02 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 485 148,51 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 485 148,51 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 485 148,51 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 4 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 4 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 494 851,49 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 485 148,51 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 9 702,98 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,02 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,80 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 970 297,02 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 1 185 750,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 546 183,53 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 535 835,69 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 10 347,84 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 23 250,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 10 347,84 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI. |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | ZGC Fund I., s.r.o. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 6.2.2020 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 325 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 162 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 162 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 1 229 360,50 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 614 680,25 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 614 680,25 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 614 680,25 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 614 680,25 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 67 595,80 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 61 639,04 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 5 956,76 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### N/A |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 161 764,70 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 580 882,35 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 161 764,70 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 580 882,35 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 580 882,35 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 580 882,35 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 3 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 3 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 604 117,65 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 580 882,35 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 23 235,30 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 2,04 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 1,89 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 1 504 901,95 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 1 209 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 638 117,69 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 614 680,25 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 23 437,44 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO07 - Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 23 250,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 23 437,44 |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 3,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK05M0OP001, 2014SK16M1OP002 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 16 240 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 8 120 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 8 120 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 9 000 000,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 4 500 000,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 4 500 000,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 4 500 000,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 4 500 000,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 1 622 314,82 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 1 172 219,63 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 450 095,19 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 1 068,20 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 8 120 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 4 500 000,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 4 500 000,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 1 100 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 550 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 550 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 317 707,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 158 853,50 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 158 853,50 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 158 853,50 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 158 853,50 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 320 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 160 000,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 320 000,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 160 000,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 160 000,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 160 000,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 1 600 000,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 3 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 8,47 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 5 500 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 1 758 853,50 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 158 853,50 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 1 600 000,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 16,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 1 674 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 837 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 837 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Portfóliová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 30.4.2022 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 13 950 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 15,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.1.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 12 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 6 000 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 6 000 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 5 835 323,32 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 917 661,66 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 917 661,66 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 2 917 661,66 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 2 917 661,66 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 1 345 077,88 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 897 671,23 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 447 406,65 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 5 835 323,32 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 917 661,66 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 5 835 323,32 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 2 917 661,66 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 2 917 661,66 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 2 917 661,66 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 7 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 7 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 3 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 9 009 158,05 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 917 661,66 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 6 091 496,39 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 4,46 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,90 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 514 906,81 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 51 326,03 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 50 000,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 1 326,03 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 13 178 648,29 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 2 917 661,66 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 917 661,66 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 4,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 3,00 |

| I. Vymedzenie programu a priority alebo opatrenia, v rámci ktorých sa poskytuje podpora z EŠIF [článok 46 ods. 2 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 1. Prioritné osi alebo opatrenia na podporu finančného nástroja vrátane fondu fondov v rámci programu EŠIF |  |
| 1.1. Prioritná os, z ktorej sa podporuje finančný nástroj v rámci programu EŠIF | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| 2. Názov EŠIF, z ktorého, resp. ktorých sa podporuje finančný nástroj v rámci prioritnej osi alebo opatrenia | EFRR |
| 3. Tematický cieľ, resp. ciele uvedené v článku 9 prvom odseku nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 podporované prostredníctvom finančných nástrojov | 01 - Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií |
| 3.1. Výška prostriedkov z EŠIF vyčlenených na financovanie dohôd z individuálneho tematického cieľa vybraného v poli 3 (nepovinné) |  |
| 4. iné programy EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytuje príspevok na finančný nástroj |  |
| 4.1. Číslo CCI všetkých ostatných programov EŠIF, prostredníctvom ktorých sa poskytujú príspevky na finančný nástroj | 2014SK16RFOP002, 2014SK16M1OP002, 2014SK05M0OP001 |
| 30. Dátum ukončenia posúdenia ex ante | 31.10.2017 |
| 31. Výber orgánov vykonávajúcich finančný nástroj |  |
| 31.1. Začali sa už výberové postupy alebo postupy určenia? | Áno |
| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 7. Vykonávacie opatrenia |  |
| 7.1. Finančné nástroje zriadené na úrovni Únie, ktoré priamo alebo nepriamo spravuje Komisia, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013, podporované z príspevkov z programu EŠIF | Nie |
| 7.1.1. Názov finančného nástroja na úrovni Únie |  |
| 7.2. Finančný nástroj zriadený na vnútroštátnej, regionálnej, nadnárodnej alebo cezhraničnej úrovni, ktorý spravuje riadiaci orgán alebo zaň zodpovedá, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. b), podporovaný z príspevkov z programu EŠIF podľa článku 38 ods. 4 písm. a), b), c) a d) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 | Poverenie úlohami vykonávania prostredníctvom priameho zadania zákazky |
| 7.3. Finančný nástroj kombinujúci finančný príspevok riadiaceho orgánu s finančnými produktmi EIB v rámci €ópskeho fondu pre strategické investície v súlade s článkom 39a, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. c) |  |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Zverenecký účet |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Spolupráca medzi správnymi orgánmi |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 16.11.2017 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 42 143 529,42 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 35 822 000,01 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 35 822 000,01 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 26 319 528,58 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 22 371 599,29 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 22 371 599,29 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 3 947 929,29 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 3 947 929,29 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 3 442 168,92 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 1 915 970,49 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 1 526 198,43 |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 1 043,08 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 6 321 529,41 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 3 947 929,29 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 3 947 929,29 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_SLSP |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská sporiteľňa, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 20.11.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 680 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 2 278 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 2 278 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 1 263 128,91 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 073 659,57 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 073 659,57 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 189 469,34 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 189 469,34 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II. |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 1 338 500,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 137 725,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 1 338 128,91 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 1 137 409,57 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 1 137 409,57 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 200 719,34 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 6 690 644,54 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 11 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 11 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 8 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 8 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 2 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 5,00 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 5,20 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 13 400 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 6 880 113,88 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 189 469,34 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 6 690 644,54 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 8,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## FLPG VVI_VÚB |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Áno |
| 9.0.4. Kapitál | Nie |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Nie |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Všeobecná úverová banka, a.s. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Výber v súlade s ustanoveniami smernice o verejnom obstarávaní |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj |  |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 9.12.2019 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 2 010 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 1 708 500,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 1 708 500,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 0,00 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 0,00 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 0,00 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 0,00 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 0,00 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Portfóliová záruka |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Záruka |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 0,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 0,00 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 0,00 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 0,00 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 26. Celková výška úverov skutočne vyplatených konečným prijímateľom v súvislosti s podpísanými záručnými zmluvami (v €) | 0,00 |
| 26.1. Celková výška nového dlhového financovania vytvoreného prostredníctvom iniciatívy na podporu MSP [čl. 39 ods. 10 písm. b) NSU] |  |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 0 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 0 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 0 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 0 |
| 29.2. z toho MSP | 0 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 33. Celkový počet vyplatených zlyhaných úverov alebo celkový počet poskytnutých záruk, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov | 0 |
| 34. Celková výška vyplatených zlyhaných úverov (v €) alebo celková suma vyčlenená na záruky, ktoré je potrebné zaplatiť v dôsledku zlyhaní úverov (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 8,33 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov |  |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Nie |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia | 30.4.2022 |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 0,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 0,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 16 750 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 0,00 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 17,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 0,00 |

| II. Opis finančného nástroja a vykonávacích opatrení [článok 46 ods. 2 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| --- | --- |
| 5. Názov finančného nástroja | ## Priame investície |
| 6. Oficiálna adresa/miesto podnikania týkajúce sa finančného nástroja (názov krajiny a mesto) | Slovenská republika, Bratislava |
| 8. Druh finančného nástroja | Fond fondov – osobitný fond |
| 8.2. Súvisiaci fond fondov | Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II |
| 8.1. Individuálne prispôsobené nástroje alebo finančné nástroje, ktoré spĺňajú štandardné podmienky, napr. „štandardné finančné nástroje“ | Prispôsobený |
| 9. Druh produktov poskytovaných finančným nástrojom: úvery, mikroúvery, záruky, kapitálové alebo kvázikapitálové investície, iný finančný produkt alebo iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 9.0.1. Úvery (≥ € 25 000) | Nie |
| 9.0.2. Mikroúvery (< € 25 000 a poskytnuté mikropodnikom) podľa SEC/2011/1134 final | Nie |
| 9.0.3. Záruky | Nie |
| 9.0.4. Kapitál | Áno |
| 9.0.5. Kvázi kapitál | Áno |
| 9.0.6. Iné finančné produkty | Nie |
| 9.0.7. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom | Nie |
| 9.1. Opis iného finančného produktu |  |
| 9.2. Iná podpora kombinovaná s finančným nástrojom: grant, bonifikácia úrokovej sadzby, dotácia záručných poplatkov podľa článku 37 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 |  |
| 10. Právny status finančného nástroja podľa článku 38 ods. 6 a článku 39a ods. 5 písm. b) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [len v prípade finančných nástrojov uvedených v článku 38 ods. 1 písm. b) a c)]: zverenecký účet zriadený na meno vykonávacieho subjektu a v mene riadiaceho orgánu alebo samostatný blok finančných prostriedkov v rámci finančnej inštitúcie | Osobitný blok financovania |
| III. Určenie orgánu vykonávajúceho finančný nástroj a prípadne orgánu vykonávajúceho fond fondov, ako sa uvádza v článku 38 ods. 1 písm. a), b) a c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 [článok 46 ods. 2 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]) |  |
| 11. Orgán vykonávajúci finančný nástroj |  |
| 11.1. Druh vykonávacieho orgánu podľa článku 38 ods. 4 a článku 39a ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013: existujúci alebo novovytvorený právny subjekt, ktorý má vykonávať finančné nástroje; €ópska investičná banka; €ópsky investičný fond; medzinárodná finančná inštitúcia, ktorej akcionárom je členský štát; banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve zriadená ako právny subjekt vykonávajúci finančné činnosti na profesionálnom základe; verejnoprávny alebo súkromnoprávny subjekt; riadiaci orgán, ktorý priamo plní vykonávacie úlohy (len v prípade úverov alebo záruk). | Banka alebo inštitúcia vo verejnom vlastníctve |
| 11.1.1. Názov orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovak Investment Holding, a. s. (SIH) ako správca NDF II. |
| 11.1.2. Úradná adresa/miesto podnikania (názov krajiny a mesta) orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Slovenská republika, Bratislava |
| 12. Postup výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj: postup zadávania verejnej zákazky, iný postup | Iné |
| 12.1. Opis ďalších postupov výberu orgánu vykonávajúceho finančný nástroj | Priame investície bez využitia finančného sprostredkovateľa |
| 13. Dátum podpísania dohody o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj | 8.1.2018 |
| IV. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju podľa priority alebo opatrenia a vzniknuté náklady na riadenie alebo vyplatené poplatky za riadenie [článok 46 ods. 2 písm. d) a e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 14. Celková suma programových príspevkov vyčlenených v dohode o financovaní (v €) | 37 000 000,00 |
| 14.1. z toho príspevky z EŠIF (v €) | 31 450 000,00 |
| 14.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) (nepovinné) | 31 450 000,00 |
| 14.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 14.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) (nepovinné) | 0,00 |
| 15. Celková suma programových príspevkov vyplatených finančnému nástroju (v €) | 16 414 011,13 |
| 15.1. z toho výška príspevkov z EŠIF (v €) | 13 951 909,46 |
| 15.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 13 951 909,46 |
| 15.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 15.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 15.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 15.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 15.2. z toho celková výška vnútroštátneho spolufinancovania (v €) | 2 462 101,67 |
| 15.2.1. z toho celková výška vnútroštátneho verejného financovania (v €) | 2 462 101,67 |
| 15.2.2. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného financovania (v €) | 0,00 |
| 16. Celková suma programových príspevkov vyplatených na finančný nástroj v rámci iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (v €) | 0,00 |
| 17. Celková suma nákladov na riadenie a poplatkov vyplatených z programových príspevkov (v €) | 2 958 870,77 |
| 17.1. z toho príspevky na základné odmeňovanie (v €) | 1 444 205,48 |
| 17.2. z toho príspevky na odmeňovanie na základe výkonnosti (v €) | 1 514 665,29 |
| 18. Kapitalizované náklady na riadenie alebo poplatky za riadenie podľa článku 42 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 19. Kapitalizované úrokové dotácie alebo dotácie záručných poplatkov podľa článku 42 ods. 1 písm. c) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 20. Výška programových príspevkov na pokračovanie investícií konečným prijímateľom podľa článku 42 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| 21. Príspevky vo forme pozemkov a/alebo nehnuteľností v rámci finančného nástroja podľa článku 37 ods. 10 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 (týka sa len záverečnej správy) (v €) |  |
| V. Celková výška podpory vyplatenej konečným prijímateľom alebo v ich prospech alebo viazanej v záručných zmluvách z finančného nástroja na investície konečných prijímateľov podľa programu EŠIF a priority alebo opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 22. Názov finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | ### Priame investície |
| 22.1. Typ finančného produktu ponúkaného prostredníctvom finančného nástroja | Kapitál |
| 24. Celková výška programových príspevkov viazaných prostredníctvom tohto úveru, záruky, kapitálu, kvázi kapitálu alebo iných zmlúv o finančných produktoch s konečnými prijímateľmi (v €) | 16 650 000,00 |
| 24.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 14 152 500,00 |
| 25. Celková suma programových príspevkov vyplatená konečným prijímateľom prostredníctvom tohto úveru, mikroúverov, kapitálu alebo iných produktov, alebo v prípade záruky vyčlenených v podobe úverov, ktoré sa majú vyplatiť konečným prijímateľom, podľa produktu (v €) | 16 414 011,13 |
| 25.1. z toho celková výška príspevkov z EŠIF (v €) | 13 951 909,46 |
| 25.1.1. z toho príspevky z EFRR (v €) | 13 951 909,46 |
| 25.1.2. z toho príspevky z Kohézneho fondu (v €) | 0,00 |
| 25.1.3. z toho príspevky z ESF (v €) | 0,00 |
| 25.1.4. z toho príspevky z EPFRV (v €) | 0,00 |
| 25.1.5. z toho príspevky z ENRF (v €) | 0,00 |
| 25.2. z toho celková výška vnútroštátneho verejného spolufinancovania (v €) | 2 462 101,67 |
| 25.3. z toho celková výška vnútroštátneho súkromného spolufinancovania (v €) | 0,00 |
| 27. Počet zmlúv týkajúcich sa úveru/záruky/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov podpísaných s konečnými prijímateľmi podľa produktu | 6 |
| 28. Počet investícií vo forme úverov/záruk/kapitálu alebo kvázi kapitálu/iných finančných produktov uskutočnených v prospech konečných prijímateľov podľa produktu | 6 |
| 29. Počet prijímateľov financií, ktorým sa poskytuje podpora prostredníctvom finančného produktu | 5 |
| 29.1. z toho veľké podniky | 2 |
| 29.2. z toho MSP | 3 |
| 29.2.1. z toho mikropodniky | 0 |
| 29.3. z toho jednotlivci/fyzické osoby | 0 |
| 29.4. z toho iný typ konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora | 0 |
| 29.4.1. opis iného typu konečných prijímateľov, ktorým sa poskytuje podpora |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.3. Celková výška iných príspevkov uvoľnených na úrovni konečných prijímateľov okrem EŠIF (v €) | 27 523 501,94 |
| 38.3.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 462 101,67 |
| 38.3.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 25 061 400,27 |
| 38.3A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB uvoľnený na úrovni konečných prijímateľov [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 39. Predpokladaný a dosiahnutý pákový efekt s odkazom na dohodu o financovaní |  |
| 39.1. Očakávaný pákový efekt na úver/záruku/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty s odkazom na dohodu o financovaní podľa produktu | 3,82 |
| 39.2. Dosiahnutý pákový efekt na konci vykazovaného roka pre úvery/záruky/kapitálové alebo kvázi kapitálové investície/iné finančné produkty podľa produktov | 2,27 |
| 39.3. Investície zmobilizované prostredníctvom finančných nástrojov EŠIF na úver, záruku, kapitálové a kvázi kapitálové investície, podľa produktu (nepovinné) |  |
| 40. Hodnota investícií a účastí na kapitále (v €) | 14 348 148,99 |
| VI. Výkonnosť finančného nástroja vrátane pokroku v jeho zriaďovaní a vo výbere orgánov vykonávajúcich finančný nástroj (vrátane orgánu vykonávajúceho fond fondov) [článok 46 ods. 2 písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 32. Informácie o tom, či tento finančný nástroj bol ešte stále funkčný na konci vykazovaného roka | Áno |
| 32.1. Ak finančný nástroj nebol funkčný na konci vykazovaného roka, dátum jeho ukončenia |  |
| VII. Úroky a ďalšie výnosy získané z podpory poskytnutej finančnému nástroju z EŠIF a programové prostriedky, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií, ako sa uvádza v článkoch 43 a 44, sumy použité na diferencované zaobchádzanie, ako sa uvádza v článku 43a, a hodnota kapitálových investícií v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi [článok 46 ods. 2 písm. g) a i) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 35. Úroky a iné výnosy z platieb z EŠIF určených pre finančný nástroj (v €) | 0,00 |
| 36. Sumy, ktoré sa finančnému nástroju spätne vyplatili z investícií a ktoré možno pripísať podpore z EŠIF do konca vykazovaného roka (v €) | 20 500,00 |
| 36.1. z toho splácanie istiny (v €) | 0,00 |
| 36.2. z toho výnosy a iné príjmy (v €) | 20 500,00 |
| 37. Sumy zo zdrojov, ktoré možno pripísať EŠIF a ktoré sa použili v súlade s článkami 44 a 43a | 0,00 |
| 37.1. z toho sumy vyplatené na diferencované zaobchádzanie s investormi pôsobiacimi v súlade so zásadou trhového hospodárstva, ktorí poskytujú prostriedky na podporu finančného nástroja z EŠIF alebo ktorí spoluinvestujú na úrovni konečných prijímateľov (v €) | 0,00 |
| 37.2. z toho sumy vyplatené na náhradu vzniknutých nákladov na riadenie a na úhradu poplatkov za riadenie finančného nástroja (v €) | 0,00 |
| 37.3. z toho sumy určené na pokrytie strát nominálnej hodnoty príspevku z EŠIF na finančný nástroj vyplývajúcich zo záporného úroku, ak tieto straty vznikli napriek aktívnej správe pokladne zo strany orgánov vykonávajúcich finančné nástroje (v €) | 0,00 |
| VIII. Pokrok pri dosahovaní očakávaného pákového efektu investícií realizovaných finančným nástrojom a hodnota investícií a účastí [článok 46 ods. 2 písm. h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 38. Celková výška iných príspevkov získaných pomocou finančného nástroja okrem EŠIF (v €) |  |
| 38.1. Celková výška iných príspevkov okrem EŠIF, vyčlenených v dohode o financovaní uzatvorenej so subjektom vykonávajúcim finančný nástroj (v €) | 43 800 000,00 |
| 38.1A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB, ktorý je viazaný v dohode o financovaní s orgánom vykonávajúcim finančný nástroj [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| 38.2. Celková výška iných príspevkov vyplatená finančnému nástroju okrem EŠIF (v €) | 2 462 101,67 |
| 38.2.1. z toho verejné príspevky (v €) | 2 462 101,67 |
| 38.2.2. z toho súkromné príspevky (v €) | 0,00 |
| 38.2A. Príspevok v rámci finančného produktu EIB vyplatený do finančného nástroja [len pre nástroje podľa článku 38 ods. 1 písm. c)] (v €) | 0,00 |
| IX. Príspevok finančného nástroja k dosiahnutiu ukazovateľov príslušnej priority alebo príslušného opatrenia [článok 46 ods. 2 písm. j) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] |  |
| 41. Ukazovateľ výstupu (číselný kód a názov), ku ktorému finančný nástroj prispieva | CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty |
| 41.1. Cieľová hodnota ukazovateľa výstupov | 5,00 |
| 41.2. Hodnota, ktorá sa v súvislosti s cieľovou hodnotou ukazovateľa výstupov dosiahla prostredníctvom finančného nástroja | 5,00 |

# Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu/schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce | 2018SK16CFMP004 | Dokončený | 239 943 333 | 169 020 729,01 | 2017, štvrtý štvrťrok | 18.7.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 94,26 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14, 40km | 25.8.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 16.12.2019 |
| D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. fáza) | 2016SK16CFMP001 | Dokončený | 505 827 574 | 253 065 773,79 | 2016, druhý štvrťrok | 1.9.2016 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2021, prvý štvrťrok | 2 - 7i | 89,48 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 11,32 m | 9.12.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 29.1.2021 |
| D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 288 790 981,21 | 81 680 397,00 | 2021, štvrtý štvrťrok |  | 2015, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 0,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,3 km | 9.11.2013 | Povrchová časť diaľnice je v pokročilej fáze výstavby vrátane mostných objektov. Kritický ostáva úsek nad obcou Lisková, kde dochádza k zosuvu svahu. Diaľnica by mala byť otvorená v roku 2024. |
| D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) | 2016SK16CFMP002 | Schválený | 696 646 662,37 | 321 531 374,21 | 2021, tretí štvrťrok | 11.10.2018 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 67,64 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 13,5 km | 11.6.2014 | Predpokladaná lehota výstavby je do 9/2024. |
| D1 Prešov západ – Prešov juh | 2018SK16CFMP003 | Dokončený | 427 573 519 | 327 432 328,02 | 2018, druhý štvrťrok | 22.8.2019 | 2017, druhý štvrťrok | 2021, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 71,49 | V prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 6.4.2017 | Projekt bol daný do prevádzky 28.10.2021. V roku 2022 prebiehalo finančné ukončovanie projektu vrátane zohľadnenia valorizačných nákladov zo strany dodávateľa. |
| D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) | 2016SK16CFMP005 | Dokončený | 405 514 760 | 110 163 881,39 | 2017, tretí štvrťrok | 20.11.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 12,30km | 28.6.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 10.06.2017 |
| D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 2018SK16CFMP001 | Dokončený | 262 812 885 | 84 287 628,32 | 2017, štvrtý štvrťrok | 10.10.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 68,14 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 5,67km | 23.11.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 21.12.2020 |
| D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 2016SK16CFMP003 | Dokončený | 282 928 857 | 146 160 645,05 | 2016, štvrtý štvrťrok | 6.3.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 94,10 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4,25km | 26.5.2014 | Projekt bol daný do prevádzky 2.12.2017 |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 2016SK16CFMP006 | Dokončený | 96 645 433,74 | 94 427 833,74 | 2016, štvrtý štvrťrok | 19.2.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2018, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 86,50 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 19.9.2016 | Fyzická realizácia projektu bola k 31.8.2018 úspešne ukončená. |
| Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť | 2018SK16CFMP002 | Dokončený | 159 999 500 | 158 351 505,15 | 2017, tretí štvrťrok | 2.10.2018 | 2018, prvý štvrťrok | 2022, štvrtý štvrťrok | 1 - 7iii | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Dodanie 25 ks nových elektrických vlakových súprav | 5.3.2018 | Projekt bol riadne ukončený k 26.1.2022. |
| Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 108 700 000 | 86 052 653,85 | 2023, druhý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2024, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 0,00 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke cca 4,3 km | 04.11.2021 | Ukončené VO, predpoklad podpisu ZoNFP 1Q/2023. Projekt bude fázovaný. |
| Posilnenie výskumno- vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie | 2019SK16RFMP001 | Schválený | 120 040 000,00 | 110 965 538,84 | 2015, druhý štvrťrok | 18.11.2019 | 2019, tretí štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 10 - 1a | 47 | Obstarávanie | 1. znižovanie emisií CO2 2. zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia 3. modernizácia IT infraštruktúry 4. obnova výskumnej infraštruktúry/ prístrojov 5. spoločné výskumné programy | 17.10.2019 |  |
| R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek, 1. fáza) | 2020SK16RFMP001 | Schválený | 264 716 577,74 | 165 254 015,06 | 2022, druhý štvrťrok | 24.11.2022 | 2021, štvrtý štvrťrok | 2025, druhý štvrťrok | 6 - 7a | 4,40 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14,261 km. |  | Projekt bude fázovaný. |
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza) |  | Plánuje sa oznámenie/predloženie Komisii | 285 000 000,00 | 223 707 135,57 | 2023, prvý štvrťrok |  | 2020, štvrtý štvrťrok | 2024, štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 23,50 | Výstavba | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dlžke 7,85 km | 12.11.2020 | Zmluva o NFP podpísaná 28.3.2022. Projekt bude fázovaný. V čase spracovania výročnej správy bolo pre tento projekt vydané IQR a projekt bol predložený na schválenie EK. |
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá | 2018SK16CFMP005 | Dokončený | 471 037 403,86 | 349 583 068,49 | 2018, tretí štvrťrok | 24.06.2019 | 2016, tretí štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 1 - 7i | 70,70 | V prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,9 km | 7.7.2016 | Projekt bol stavebne ukončený k 15.5.2022. |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) - prijímateľ doposiaľ nepredložil ŽoNFP - v rámci projektu prebiehali rokovania za účasti NDS, zhotoviteľa stavby, ÚHP, MF SR, MD SR, ktorých predmetom bolo zadefinovanie akceptovanej zmluvnej hodnoty za celý projekt D1 Hubová – Ivachnová. D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala - predlžovanie lehoty výstavby Plánovaná lehota výstavby 1 002 dní, t.j. do 31.1.2024 – predĺžené o 230 dní do 9/2024. - neukončené VO na dodávku technológie pre tunel Višňové VO vyhlásené 1.8.2022. Lehota na predkladanie ponúk do 25.10.2022 bola pre veľké množstvo otázok zo strany uchádzačov viackrát posunutá. Otváranie obálok s ponukami je naplánované na 2.3.2023. - nárast cien stavebných materiálov Valorizačné nároky zhotoviteľa budú pokryté nedočerpanými prostriedkami z dôvodu udelených korekcií na projekte. Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor - pomalá realizácia výstavby K 31.12.2022 dosahovala prestavanosť na projekte približne len 8 %. Zhotoviteľ utlmil práce na diele z dôvodu nejasných postupov pri uplatňovaní nárokov kvôli rozsiahlemu zdražovaniu stavebných materiálov v roku 2022. Na základe usmernenia ÚVO z 5/2022, ktoré umožňuje navýšenie cien vysúťažených verejných zákaziek podpísalo v 8/2022 hl. mesto Bratislava so zhotoviteľom dodatok, ktorý upravuje mechanizmus navyšovania cien. - fázovanie projektu Doba realizácie prác bola predĺžená z 27 na 34 mesiacov. Ukončenie prác je naplánované v 9/2024. Práce, v ktorých bude zhotoviteľ pokračovať v roku 2024, budú financované z nového programového obdobia. ŽoNFP bola na RO OPII predložená 19.10.2022. K 31.12.2022 prebiehal schvaľovací proces na úrovni RO. Posilnenie výskumno- vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie (ACCORD) Nárast cien stavebných materiálov: - Z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov prijímateľ vysúťažil v rámci VO sumu, ktorá bola vyššia ako priradená alokácia v schválenom rozpočte. Problémy nastali aj pri už realizovaných zákazkách, kde z dôvodu nárastu cien stavebných materiálov sa dodávatelia dostávali do finančných ťažkostí a hrozili pozastavením stavieb. Prijímateľ z týchto dôvod pripravoval žiadosť o navýšenie NFP projektu o cca. 24,4 mil €, ktorá by mala byť zaslaná na EK z dôvodu posúdenia a schválenia. - Verejné obstarávania : - Vysoký počet korekcií vo VO mal vplyv na vysoký pomer VO, kde bol problém na strane prijímateľa s vysokým počtom dodatkov k zmluvám s dodávateľom a s tým vyplývajúcich problémov. Prijímateľ často žiadal o posunutie termínov na vyjadrenie k správe ku kontrole VO zo strany prijímateľa, resp. kontrola VO na ÚVO bola veľmi zdĺhavá a to malo za následok pozastavenie refundácie výdavkov za časť stavieb alebo dodanie tovarov. SO sa snažil skrátiť kontrolu predložených dokumentov k VO na minimum a urgovať prebiehajúcu kontrolu zo strany ÚVO. Časté zmeny Zmluvy o NFP: Veľký počet predložených žiadostí o zmenu zmluvy a následne nutné ich zapracovanie do dodatku malo negatívny vplyv na cashflow projektu. Ide o situáciu, ktorú nie je možné aktívne ovplyvniť pri tak veľkom množstve prebiehajúcich zákaziek rekonštrukcie v projekte.

Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu

## Spoločné akčné plány

Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

| Názov SAP | CCI | Fáza vykonávania SAP | Celkové oprávnené náklady | Celková podpora z verejných zdrojov | Príspevok z OP na SAP | Prioritná os | Druh SAP | (Plánované) predloženie Komisii | [Plánovaný] začiatok vykonávania | [Plánované] dokončenie | Hlavné výstupy a výsledky | Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisii | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

ČASŤ B

PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ

[článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v €) | Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 395 655 876,34 | 54,51% |
| 10 | 87 858,77 | 0,08% |
| 11 | 58 367 261,15 | 8,40% |
| 12 | 4 685 418,75 | 4,31% |
| 2 | 5 050 779,44 | 0,45% |
| 3 | 258 836 712,72 | 64,82% |
| 4 | 25 813 584,57 | 87,61% |
| 5 | 151 071 895,44 | 43,92% |
| 9 | 8 765 816,97 | 0,85% |
| Spolu | 908 335 204,15 | 15,11% |

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

# POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013

## Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení

| Stav | Názov/meno | Fond | Rok kompletizácie hodnotenia | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia (v prípade uskutočnenia) | Následná kontrola (v prípade uskutočnenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

# OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku

# ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

## V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)

Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)

Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

## V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

## Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov

ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

- Dokumenty

| Názov dokumentu | Druh dokumentu | Dátum dokumentu | Miestne referenčné číslo/odkaz | Odkaz/referenčné číslo Komisie | Súbory | Dátum odoslania | Odoslal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti

| Závažnosť | Kód | Správa |
| --- | --- | --- |