Záverečná správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti

ČASŤ A

# IDENTIFIKÁCIA ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ

| CCI | 2014SK16M1OP001 |
| --- | --- |
| Názov | Integrovaná infraštruktúra |
| Verzia | 9999.0 |
| Dátum schválenia správy monitorovacím výborom |  |

IDENTIFIKÁCIA ZÁVEREČNEJ SPRÁVY O VYKONÁVANÍ	1

2.	PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

2.1.	Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.	2

3.	VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

3.1.	Prehľad o vykonávaní	2

3.2.	Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7i	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7iii	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1a	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1b	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3a	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3b	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3c	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 12 / 3d	2

Tabuľka 2A : Spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF a ESF REACT-EU (podľa prioritnej osi, investičnej priority a kategórie regiónu). Údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výsledkov ESF (s cieľovou hodnotou a bez nej) sa oznamujú členené podľa pohlavia. V prípade prioritnej osi technickej pomoci sa oznamujú len tie spoločné ukazovatele, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota (zámer). - 14 / 10i	2

Tabuľka 2C : Špecifické programové ukazovatele výsledkov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU	2

Tabuľka 4 A : Spoločné ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14 / 10i	2

Tabuľka 4B: Špecifické programové ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14	2

Tabuľka 2A : Spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF a ESF REACT-EU (podľa prioritnej osi, investičnej priority a kategórie regiónu). Údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výsledkov ESF (s cieľovou hodnotou a bez nej) sa oznamujú členené podľa pohlavia. V prípade prioritnej osi technickej pomoci sa oznamujú len tie spoločné ukazovatele, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota (zámer). - 14 / 11i	2

Tabuľka 2C : Špecifické programové ukazovatele výsledkov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU	2

Tabuľka 4 A : Spoločné ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14 / 11i	2

Tabuľka 4B: Špecifické programové ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14	2

Tabuľka 2A : Spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF a ESF REACT-EU (podľa prioritnej osi, investičnej priority a kategórie regiónu). Údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výsledkov ESF (s cieľovou hodnotou a bez nej) sa oznamujú členené podľa pohlavia. V prípade prioritnej osi technickej pomoci sa oznamujú len tie spoločné ukazovatele, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota (zámer). - 15 / 9iv	2

Tabuľka 2C : Špecifické programové ukazovatele výsledkov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU	2

Tabuľka 4 A : Spoločné ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 15 / 9iv	2

Tabuľka 4B: Špecifické programové ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 15	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 2 / 7i	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 3 / 7ii	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 4 / 7i	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 5 / 7d	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7a	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7b	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2a	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2b	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2c	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1a	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1b	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 13	2

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.1	2

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.2	2

Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 8	2

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.1	2

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.2	2

Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky	2

Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci	2

3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu	2

Tabuľka 8: Použitie krížového financovania	2

Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo programovej oblasti (EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)	2

Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF a ESF REACT-EU)	2

4.	ZHRNUTIE HODNOTENÍ	2

6	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

7.	ZHRNUTIE PRE OBČANOV	2

8.	SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 1 OPII	2

Úver	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII	2

Mezzanínové financovanie	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 4 OPII	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 5 OPII	2

Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 6 OPII	2

Finančný nástroj pre prioritnú os 11 OP II	2

FLPG_SIHAZ1_BKS	2

SIH antikorona záruka 1	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ1_CSOB	2

Úroková dotácia	2

SIH antikrízová záruka	2

FLPG_SIHAZ1_OTP	2

Úroková dotácia	2

Úver so SIH antikorona zárukou 1	2

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	2

Úroková dotácia	2

Úver s antikorona zárukou SIH 1	2

FLPG_SIHAZ1_SLSP	2

Úroková dotácia	2

Úver na zmiernenie negatívneho vplyvu globálnych výziev pre mikro, malé a stredné podniky, zabezpečený SIH antikrízovou zárukou	2

FLPG_SIHAZ1_TB	2

Úver so SIH antikorona zárukou 1	2

FLPG_SIHAZ1_UCB	2

Program SIH Antikrizová záruka – FLPG SME COVID	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ1_VUB	2

Úver SIH antikorona záruka 1	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ2A_BKS	2

SIH antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	2

SIH antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_J&T	2

N/A	2

FLPG_SIHAZ2A_OTP	2

Úver so SIH antikorona zárukou 2	2

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	2

Úver s antikorona zárukou SIH 2	2

FLPG_SIHAZ2A_PB	2

Antikorona úver	2

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	2

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	2

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	2

Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a"	2

FLPG_SIHAZ2A_TB	2

Úver so SIH antikorona zárukou 2	2

FLPG_SIHAZ2A_UCB	2

SIH Antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_VUB	2

Úver SIH antikorona záruka 2	2

FLPG_UNICREDIT	2

Program pre úvery MSP prostredníctvom záruky FLPG	2

PRSL_SZRB	2

EÚver - ROZVOJ	2

Priame investície	2

Priame investície	2

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	2

N/A	2

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	2

N/A	2

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	2

N/A	2

Finančný nástroj pre prioritnú os 12 OP II	2

FLPG_SIHAZ1_BKS	2

SIH antikorona záruka 1	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ1_CSOB	2

Úroková dotácia	2

SIH antikrízová záruka	2

FLPG_SIHAZ1_OTP	2

Úver so SIH antikorona zárukou 1	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ1_Oberbank	2

Úver s antikorona zárukou SIH 1	2

FLPG_SIHAZ1_SLSP	2

Úver na zmiernenie negatívneho vplyvu globálnych výziev pre mikro, malé a stredné podniky, zabezpečený SIH antikrízovou zárukou	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ1_TB	2

Úver so SIH antikorona zárukou 1	2

FLPG_SIHAZ1_UCB	2

Úroková dotácia	2

Program SIH Antikrizová záruka – FLPG SME COVID	2

FLPG_SIHAZ1_VUB	2

Úver SIH antikorona záruka 1	2

Úroková dotácia	2

FLPG_SIHAZ2A_BKS	2

SIH antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_CSOB	2

SIH antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_J&T	2

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	2

FLPG_SIHAZ2A_OTP	2

Úver so SIH antikorona zárukou 2	2

FLPG_SIHAZ2A_Oberbank	2

Antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_PB	2

Antikorona úver	2

FLPG_SIHAZ2A_SLSP	2

Úver zabezpečený SIH antikorona zárukou 2 poskytnutou štátom	2

FLPG_SIHAZ2A_SZRB	2

Úver SIH - "Úvery sú zabezpečené zárukou v rámci finančného nástroja SIH antikorona záruka 2a"	2

FLPG_SIHAZ2A_TB	2

Úver so SIH antikorona zárukou 2	2

FLPG_SIHAZ2A_UCB	2

SIH Antikorona záruka 2	2

FLPG_SIHAZ2A_VUB	2

Úver SIH antikorona záruka 2	2

PRSL_SZRB	2

EÚver - ROZVOJ	2

Priame investície	2

Priame investície	2

Seed/Start-up Capital Fund_CBGO	2

Kapitál: N/A	2

Seed/Start-up Capital Fund_VVGI	2

N/A	2

Seed/Start-up Capital Fund_ZGCFI.	2

N/A	2

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 10.3 OP II	2

FLPG VVI_SLSP	2

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	2

FLPG VVI_VÚB	2

Portfóliová záruka	2

Priame investície	2

Priame investície	2

Finančný nástroj pre špecifický cieľ 9.5 OP II	2

FLPG VVI_SLSP	2

Úver na podporu MSP v oblasti VVI zabezpečený portfóliovou zárukou NDF II.	2

FLPG VVI_VÚB	2

Portfóliová záruka	2

Priame investície	2

Priame investície	2

9.	Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT	2

10.	POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

10.1.	Veľké projekty	2

10.2.	Spoločné akčné plány	2

11.	POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

11.1.	Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

11.2.	Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

11.3.	Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

11.4.	Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

11.5.	Úloha partnerov pri vykonávaní programu	2

12.	POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013	2

12.1.	Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení	2

12.2.	Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie	2

13.	OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku	2

14.	ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

14.1.	Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu	2

14.2.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov	2

14.3.	Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení	2

14.4.	V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí	2

14.5.	V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie	2

14.6.	Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov	2

15.	FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

16.	INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)	2

17.	PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]	2

Príloha I. Zoznam všetkých operácií fázovaných z programového obdobia 2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027	2

Príloha II. Zoznam nefungujúcich operácií	2

Príloha III. Zoznam operácií ovplyvnených prebiehajúcim vnútroštátnym vyšetrovaním alebo pozastavených z dôvodu súdneho konania alebo správneho odvolania s odkladným účinkom	2

Dokumenty	2

Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti	2

# PREHĽAD O VYKONÁVANÍ OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 2 a článok 111 ods. 3 písm. a) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Kľúčové informácie o vykonávaní operačného programu za príslušný rok, a to vrátane finančných nástrojov, vo vzťahu k finančným údajom a údajom o ukazovateľoch.

Pokrok od 01.01.2023 Revízia OPII 15.0 (FAST-CARE) OPII, verzia 15.0 bola schválená Rozhodnutím EK C(2023) 2503 final dňa 4.4.2023. Predmetom zmeny OPII bolo doplnenie a úprava opisu typu a príkladov aktivít vo vybraných prioritných osiach realizovanú prioritne formou precizovania textu, úpravou zoznamu a hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov, zmeny v zozname oprávnených žiadateľov a údajov v príslušných kategóriách intervencií. Najvýznamnejšiu zmenu predstavoval presun alokácie z PO 7 do novovytvorenej PO 14 na financovanie opatrení na pomoc odídencom z Ukrajiny v sume 30 mil. €. Revízia OPII 16.1 (SAFE) OPII, verzia 16.1 bola schválená Rozhodnutím EK C(2023) 5598 final dňa 11.8.2023. Hlavným cieľom navrhovanej zmeny OPII (verzia 16.1) bola podpora opatrení na riešenie dôsledkov energetickej krízy so zameraním na kompenzáciu zvýšených cien energií pre zraniteľné domácnosti, ktoré v rokoch 2022 - 2023 čelili inflačnému tlaku na rast životných nákladov. Predmetom zmeny OPII na verziu 16.1 bolo predovšetkým vytvorenie novej prioritnej osi 15 – Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) v alokácií 574,8 mil. € a úprava finančného rámca OPII formou interných presunov. Ako ďalšie navrhované zmeny v OPII je možné uviesť doplnenie a úpravu opisu typu a príkladov aktivít vo vybraných prioritných osiach realizovanú prioritne formou precizovania textu, úpravu zoznamu a hodnôt vybraných merateľných ukazovateľov a údajov v príslušných kategóriách intervencií. Revízia OPII 17.0 OPII, verzia 17.0 bola schválená Rozhodnutím EK C(2025) 911 final dňa 17.2.2025. Predmetom poslednej revízie bola realokácia finančných prostriedkov medzi vybranými prioritnými osami. Hlavným cieľom týchto presunov bolo maximalizovať objem deklarovaných výdavkov ako oprávnených tak, aby bolo zabezpečené maximálne možné čerpanie finančných prostriedkov na EK. Týmto postupom RO OPII znížil potenciálne finančné riziká, ktoré by mohli nastať v prípade budúcich auditných zistení. Navrhovanou realokáciou finančných prostriedkov došlo pre tie prioritné osi, ktoré prijímajú finančné prostriedky k stanoveniu novej finančnej alokácie pre využitie flexibility platieb podľa čl. 130 všeobecného nariadenia. Prehľad jednotlivých presunov je uvedený v nasledujúcej kapitole. Vyzvania a výzvy 2023 PO1 – 8, 14 a 15 (MD SR a MIRRI SR) V roku 2023 bolo vyhlásených 12 výziev v celkovej alokácii 850 671 229,64 €. Súčasťou týchto výziev boli aj výzvy v rámci nových prioritných osí č. 14 a 15. V rámci PO15 to bola výzva „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ s alokáciou 574 818,539,10 €. V rámci PO14 to boli 2 výzvy v sume 29 610 000 € zamerané na podporu utečencov z Ukrajiny. 8 výziev v sume 245 824 191,38 € bolo vyhlásených na dopravné projekty. 1 výzva v sume 418 499,16 € bola vyhlásená na projekt „Digitálna evidencia múzejných zbierok (IS DEMZ)“ v rámci PO7. PO 9 – 13 (MH SR a MŠVVaM SR) V 2023 nebola vyhlásená žiadna výzva/vyzvanie. Kumulatívne bolo vyhlásených 51 DOP výziev v alokácii 1 600 399 385,12 €, 11 vyzvaní pre NP v alokácii 220 254 148,37 €, 11 vyzvaní pre projekty TP v alokácii 87 778 577,17 € a 2 vyzvania pre FN v alokácii 648 749 750,00 €. Kontrahovanie PO1 – 8, 14 a 15 (MD SR a MIRRI SR) V sledovanom období bolo do vypracovania ZS zazmluvnených 149 nových projektov (28 národných (NP), 115 DOP, 4 projekty TP, 2 veľké projekty) v hodnote 1 028 276 887,42 €. Celkovo bolo k 30.09.2025 zazmluvnených 1 078 projektov v hodnote 4 347 461 031 €, čo predstavuje 105 % z alokácie OPII verzia 17.0. PO 9 – 13 (MH SR a MŠVVaM SR) V roku 2023 bolo zazmluvnených 74 DOP v sume 79 850 634,07 € a 4 TP v sume 5 343 827 €. Kumulatívne bolo zazmluvnených 1729 projektov v sume 1 861 761 430 € čo predstavuje 100,16 % z alokácie VaI. Kumulatívne kontrahovanie k 30.09.2025 za všetky prioritné osi OP II dosiahlo 6 209 222 461€ (103,32 % z alokácie). Stav čerpania Certifikačný orgán deklaroval (po zohľadnení Účtov) v sledovanom období od 01.01.2023 do 10.02.2026 v rámci programu výdavky v celkovej sume 2 809 726 221,47 € za zdroj EÚ (z toho KF: 645 150 312,31 € a EFRR: 2 164 575 909,16 €), čo predstavuje 46,75 % alokácie programu, z toho KF: 28,46 % a EFRR: 57,83 %. Finančné toky voči EK V sledovanom období od 01.01.2023 do 10.02.2026 boli na účet certifikačného orgánu pre OP Integrovaná infraštruktúra prijaté platby z EK v celkovej sume 1 871 227 156,71 € (z toho KF: 200 369 390,71 € a EFRR: 1 670 857 766,00 €), z toho: - suma 74 990 734,35 € (z toho KF: 29 095 201,14 € a EFRR: 45 895 533,21 €) predstavujúca ročné zálohové platby za rok 2023, ktoré boli znížené o výsledok Účtov za 8.ÚR a nevyplatenej časti ročnej zálohovej platby za EFRR VRR; - suma 1 895 193 097,10 € (z toho KF: 193 429 932,17 € a EFRR: 1 701 763 164,93 €) predstavujúca úhradu 21 priebežných ŽoP na EK; - suma vrátená EK za negatívnu bilanciu účtov za 9. účtovný rok formou úhrady ťarchopisu – vo výške 71 820 705,87 € (z toho KF: 22 155 742,60 € a EFRR: 49 664 963,27 €). - suma vrátená na EK 27 135 968,87 € (čistá finančná oprava)) Úroky V sledovanom období od 01.01.2023 do 10.02.2026 boli na účtoch pre OP Integrovaná infraštruktúra vygenerované úroky vo výške 3 945 831,30 € (z toho za KF: 2 462 567,18 € a EFRR: 1 483 264,12 €). Tieto prostriedky sa priebežne používajú na financovanie operačného programu. Stav čerpania k 10.02.2026 Certifikačný orgán deklaroval k 10.02.2026 v rámci žiadostí o platbu výdavky v celkovej sume 6 836 800 985,90 € (z toho za KF: 2 668 089 361,10 € a EFRR: 4 168 711 624,80 €), čo predstavuje 113,76 % alokácie programu (117,69 % za KF a 111,38 % za EFRR). Deklarovaná suma po zohľadnení Účtov v objeme 6 342 007 853,39 € (z toho za KF: 2 382 394 308,35 € a EFRR: 3 959 613 545,04 €) predstavuje 105,53 % -ný podiel čerpania na celkovej alokácii programu (105,08 % za KF a 105,79 % za EFRR). Ide o úroveň čerpania voči EK. Finančné toky voči EK K 10.02.2026 boli v rámci programu prijaté platby z EK v celkovej sume 5 968 965 506,49 € (z toho za KF: 2 267 139 166,00 € a EFRR: 3 701 826 340,49 €). Úroky Kumulatívne k 10.02.2026 je suma generovaných úrokov na programe vo výške 4 077 462,49 € (z toho KF: 2 492 022,54 € a EFRR: 1 585 439,95 €), pričom tieto prostriedky sa priebežne používajú na financovanie operačného programu.

# VYKONÁVANIE PRIORITNEJ OSI [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Prehľad o vykonávaní

| Identifikačný kód (ID) | Prioritná os | Kľúčové informácie o vykonávaní prioritných osí s odkazom na kľúčové prvky vývoja, závažné problémy a opatrenia prijaté na riešenie týchto problémov |
| --- | --- | --- |
| 1 | Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 789 216 730 € (100 %) / nárast 63 377 564 € Zazmluvnenie: 775 233 844 € (98 %) / pokles 210 035 862 € Čerpanie: 775 190 574 € (98,22 %) / nárast 222 978 214 € Pokrok od 01.01.2023 - Navýšenie alokácie o 50 000 000 € zo zdrojov PO2 v rámci revízie 16.0 - Navýšenie alokácie o 13 377 564 € zo zdrojov PO4 v rámci revízie 17.0 - 13 nových vlakových súprav Navýšené zdroje boli využité prijímateľmi ZSSK a ŽSR na obstaranie nových vlakových súprav (4 ks elektrických jednotiek) a na úhradu dodatočných prác a zvýšených nákladov v súvislosti s valorizáciou v rámci projektu modernizácie železničnej infraštruktúry v sieti TEN-T v úseku Svrčinovec – št. hr. SR/ČR. Celkový stav implementácie: V rámci PO1 bolo celkovo zazmluvnených 17 projektov, z toho 12 bolo riadne ukončených, 2 projekty sa rozdelili na dve fázy a 3 projekty boli sfunkčnené po 31.12.2023. Realizáciou týchto projektov bola navýšená alokácia vyčerpaná na národnej úrovni takmer na 100 %. Čerpanie PO1 zohľadňujúce všetky zdroje za 7. a 8. účtovný rok predstavuje 104,54 %, čo vytvára rezervu v sume 35 849 417 € pre prípadné nové korekcie. Zmodernizovaním 25,57 km železničných tratí, obstaraním 64 vlakových súprav a dosiahnutým čerpaním boli splnené aj ciele stanované v rámci výkonnostného rámca. |
| 2 | Cestná infraštruktúra (TEN-T) | Alokácia: 1 052 500 000 € (100 %) / pokles 60 000 000 € Zazmluvnenie: 1 193 653 131 € (113,41 %) / pokles18 948 227 € Čerpanie: 1 064 880 482 € (101,18 %) / nárast 134 077 577 € Pokrok od 01.01.2023 - Zníženie alokácie o 50 000 000 € a ich presun do PO1 v rámci revízie 16.0 - Zníženie alokácie o 10 000 000 € a ich presun do PO4 v rámci revízie 16.0 - 2 vyhlásené výzvy v sume 163 603 565 € K zníženiu alokácie sa pristúpilo z dôvodu pretrvávajúcich rizík pri projekte D1 Hubová - Ivachnová a primeraných podmienkach vytvorených v PO 1 a PO 4 absorbovať tieto zdroje prostredníctvom „rezervných projektov“. Celkový stav implementácie: V rámci PO2 bolo celkovo zazmluvnených 16 projektov, z toho 10 bolo riadne ukončených, 5 projektov bolo sfunkčnených po 31.12.2023 a 1 projekt ostáva nefunkčný. Zostávajúci nefunkčný projekt je „D1 Hubová – Ivachnová, 2. fáza (dosiahnuté čerpanie 54 124 992,89 €). Projekt resp. úsek „D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, 2. fáza“ (dosiahnuté čerpanie 227 984 183,85 €) bol otvorený dňa 22.12.2025 kedy bol úsek slávnostne odovzdaný do užívania. Sfunkčnenie projektu bolo zo strany RO overené finančnou kontrolou na mieste, ktorá bola bez zistení ukončená dňa 4.2.2026. Implementáciu PO2 môžeme hodnotiť ako úspešnú. Čerpanie na národnej úrovni presiahlo 100 % alokácie a z plánovaných 96,4 km sa podarilo dokončiť 97,06 km diaľnic, čo predstavuje 100,68 % plnenie. Po otvorení úseku D1 Hubová – Ivachnová v priebehu 1Q/2026 táto hodnota stúpne na 111,24 km. |
| 3 | Verejná osobná doprava | Alokácia: 399 337 000 € (100 %) Zazmluvnenie: 400 685 907 € (100,47 %) / čistý nárast 5 189 702 € Čerpanie: 385 331 447 € (96,49 %) / nárast 182 355 948 € Pokrok od 01.01.2023 - Zmodernizovaných 5,13 km električkových tratí - Dodaných 71 nových vozidiel dráhovej MHD - 1 vyhlásená výzva v sume 28 957 933,38 € - Zazmluvnených 7 projektov v sume 103 559 095 € V roku 2023 sa úspešne dokončila modernizácia trate na Vajnorskej ulici v Bratislave. Vďaka tomu je doprava na tomto úseku plynulejšia a komfortnejšia pre cestujúcich aj obyvateľov. Súčasťou zazmluvnených projektov bol aj projekt Petržalskej električkovej trate, ktorého cieľom je predĺžiť električkovú trať z Šafárikovho námestia cez Petržalku až po Janíkov dvor. Projekt bol rozdelený na dve fázy, pričom OPII pokrýva časť nákladov na prvú etapu v sume 16 281 529 €. Medzi ďalšie významné projekty zazmluvnené v tomto období patrí 3. etapa modernizačných prác vozovne Krasňany v sume 30 163 244 € a projekt modernizácie Vajnorskej radiály v sume 20 943 004 €. Celkový stav implementácie: V rámci PO3 bolo celkovo zazmluvnených 46 projektov, z toho 31 riadne ukončených, 7 projektov rozdelených na dve fázy, 5 projektov bolo sfunkčnených po 31.12.2023 a 3 ostávajú nefunkčné. S cieľom zmodernizovať resp. vybudovať nové električkové trate bolo zazmluvnených 5 projektov s cieľovou hodnotou 23,603 km. Zmodernizovať sa podarilo nakoniec 19,79 km električkových tratí. Na obstaranie nových mobilných prostriedkov dráhovej MHD bolo zazmluvnených 12 projektov s cieľom obstarať 163 vozidiel. Dodaných bolo 153 vozidiel, zvyšných 10 v rámci projektu Električky pre Bratislavu bude dodaných v rámci nového obdobia nakoľko tento projekt bol rozdelený na dve fázy. |
| 4 | Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) | Alokácia: 26 085 436 € (100 %) / pokles 3 377 564 € Zazmluvnenie: 25 464 174 € (97,62 %) / pokles 3 457 798 € Čerpanie: 24 396 296 € (93,52 %) / nárast 22 985 028 € Pokrok od 01.01.2023 - Zazmluvnenie projektu modernizácie plavebnej komory v Gabčíkove v sume 22 500 775 € - Dodaných 7 plavidiel na odstraňovanie sedimentov - Navýšenie alokácie o 10 000 000 € zo zdrojov PO2 v rámci revízie 16.0 - Zníženie alokácie o 13 377 564 € a ich presun do PO1 v rámci revízie 17.0 V roku 2023 prebiehali dva hlavné projekty v rámci PO4 a to projekt „Opatrenia na rehabilitáciu Dunaja (DAREM)“ a projekt „Modernizácia plavebných komôr Vodného diela Gabčíkovo“, ktorý bol v danom roku aj riadne ukončený. K 31.12.2023 bolo z projektu „DAREM“ dodaný 7 plavidiel z plánovaného počtu 11 a realizácia projektu tak pokračovala aj po roku 2023. Ciele projektu boli upravené a plánovaný počet dodaných plavidiel sa zvýšil na 14. Projekt bol dofinancovaný zo štátneho rozpočtu. Celkovo bolo dodaných 12 plavidiel. Sfunkčnenie projektu bolo zo strany RO overené finančnou kontrolou na mieste, ktorá bola bez zistení ukončená dňa 2.2.2026. Celkový stav implementácie: V rámci PO4 bolo celkovo zazmluvnených 12 projektov, z toho 11 bolo riadne ukončených a 1 projekt (DAREM) ostáva nefunkčný a má predĺženú realizáciu hlavných aktivít do 03/2026. Napriek výzvam, ktoré sprevádzali implementáciu v rámci PO4 sa podarilo dosiahnuť pozitívne zmeny v kvalite infraštruktúry na vybraných úsekoch Dunaja. Zrealizovaním dvoch investičných projektov sa eliminovali rizikové miesta ohrozujúce splavnosť na slovenskom úseku medzinárodnej rieky Dunaj. |
| 5 | Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov | Alokácia: 343 951 749 € (100 %) Zazmluvnenie: 335 688 852 € (97,61 %) / pokles 15 433 233€ Čerpanie: 332 717 781 € (96,73 %) / nárast 239 770 692 € Pokrok od 01.01.2023 - nové strediská THU v Humennom, Zvolene a Nových Zámkoch - vyčerpanie 70 % alokácie v danom období - 1 vyhlásená výzva v sume 6 933 528 € V roku 2023 prebiehala naplno implementácia projektov THU, ktoré v danom období vyčerpali 63 653 671 € a celkovo dosiahli čerpanie v sume 81 982 500 €. Taktiež úspešne končila implementácia projektov modernizácie koľajových vozidiel, ktoré v danom období dosiahli čerpanie v sume 55 mil. €. Najväčšiu časť čerpania v danom období, zhruba 100 mil. € tvorili platby za modernizačné práce na viacerých železničných tratiach. V roku 2023 bola prevedená aj druhá tranža v sume 12 665 000 € v rámci finančného nástroja PO5. Celkový stav implementácie: V rámci PO5 bolo celkovo zazmluvnených 18 projektov, z toho 16 bolo riadne ukončených, 1 projekt bol rozdelený na dve fázy a 1 projekt je evidovaný ako nefunkčný s dobou realizácie predĺženou do 12/2026. V rámci 3 riadne ukončených projektov sa podarilo zmodernizovať 22,185 km železničných tratí (z toho 17,238 km v sieti TEN-T). V rámci projektu „Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach - Moldava nad Bodvou, realizácia“ bolo cieľom zmodernizovať ďalších 20,61 km železničnej trate. Pre časovú náročnosť bol projekt rozdelený na dve fázy a jeho ciele budú dosiahnuté v rámci nasledujúceho programového obdobia. Prostredníctvom projektov ŽKV bolo nakúpených 17 nových vozňov, 35 vozňov bolo zmodernizovaných a zmodernizovaných bolo taktiež 15 elektrických jednotiek radu 425, ktoré obsluhujú tatranskú železničnú trať. |
| 6 | Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) | Alokácia: 494 586 032 € (100 %) / pokles 150 000 000 € (presun do PO15) Zazmluvnenie: 513 974 325 € (105,35 %) / pokles 188 733 323 € Čerpanie: 482 983 375 € (97,65 %) / nárast 232 811 934 € Pokrok od 01.01.2023 - 12 zazmluvnených projektov v sume 76 500 613 € - 200 km zmodernizovaných ciest I. triedy - 4,3 km rýchlostnej cesty R4 Prešov – severný obchvat, 1. etapa - 7,37 km nových ciest I. triedy - 4 vyhlásené výzvy v sume 46 329 165 € - 12 zazmluvnených projektov v sume 76 500 613,49 € V sledovanom období prebiehala realizácia viacerých projektov zameraných na modernizačné práce na cestách I. triedy a končila sa výstavba niekoľkých úsekov nových ciest I. triedy. V nadväznosti na rozsudok Európskeho súdneho dvora bola vyhlásená výzva na dofinancovanie DPH na projektoch SSC v sume 4 633 459 €. Taktiež boli vyhlásené ďalšie tri výzvy zamerané na modernizáciu mostov v PO kraji, na modernizáciu ciest v BB a KE kraji a na rekonštrukciu križovatiek na cestách I. triedy. Celkový stav implementácie: V rámci PO6 bolo celkovo zazmluvnených 63 projektov, z toho 41 bolo riadne ukončených, 4 projekty boli fázované, 15 projektov bolo sfunkčnených po 31.12.2023 a 3 projekty sú v čase spracovania ZS vedené ako nefunkčné. Realizáciou a sfunkčnením uvedeného počtu projektov sa podarilo vybudovať 25,78 km nových ciest (z toho 12,15 km rýchlostných ciest), zmodernizovať 582 km ciest I. triedy a odstrániť 145 nehodových lokalít. |
| 7 | Informačná spoločnosť | Alokácia: 435 449 978 € (100 %) / pokles 221 490 324 € Zazmluvnenie: 495 053 805 € (113,69 %) / pokles 111 153 209 € Čerpanie: 460 254 096 € (105,70 %) / nárast 317 636 096 € Pokrok za rok 2023 Zazmluvnených 119 projektov – z toho 4 NP v hodnote 41,628 mil. € a 153 DOP, v hodnote 58,603 mil. €, z toho boli mimoriadne ukončené 38 DOP v sume 22 864 919,58 €. Zakontrahovaná suma v roku 2023 predstavuje 15,40 %. K 31.12.2023 bolo kumulatívne zazmluvnených 844 projektov v hodnote 549,244 mil. € z toho bolo riadne ukončených 475 projektov s výsledným čerpaním 84,683 mil. €. Vyhlásenie 1 priameho vyzvania v sume 0,418 mil. €. V roku 2023 bolo vyhlásené 1 vyzvanie č.: OPII-2023/7/67-NP. Celkový stav implementácie: Kumulatívny stav k 30.09.2025 je zazmluvnených 844 projektov - z toho 45 NP v hodnote 570 685 221,80 € a 799 DOP v hodnote 158 729 070,66 €. Mimoriadne ukončené projekty boli 26 NP v hodnote 318 196 274,45 € a 188 DOP v hodnote 104 953 681,44 €. Problémy v implementácii - posuny vo vyhlasovaní VO; - nemožnosť naplnenia cieľov projektu; - mimoriadne ukončenie viacerých národných projektov, ktoré mali vstupovať do čerpania v priebehu roka 2023. V roku 2023 bolo zrušených 38 projektov so zazmluvnením v sume 22,864 mil. €. Prijaté opatrenia: - včasné vyhlásenie výziev a vyzvaní; - zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP; - zníženie administratívnej záťaže prijímateľov; - akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov; - pravidelné monitorovanie rizikovosti projektov a následné zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov. |
| 8 | Technická pomoc | Alokácia: 86 915 000 € (100 %) / pokles 85 000 € (presun do PO13) Zazmluvnenie: 81 095 340 € (93,30 %) / pokles 4 820 643 € Čerpanie: 80 214 007 € (92,29 %) / nárast 16 975 204 € Pokrok od 01.01.2023 - zazmluvnenie 4 projektov v sume 1 202 144,52 € V sledovanom období boli z prostriedkov technickej pomoci uhradené predovšetkým výdavky za nasledovné aktivity: - refundácia miezd a vzdelávanie AK, - externá podpora (poskytovanie služieb), - mediálne, komunikačné kampane, informačné aktivity a publicita OPII, - materiálno – technické zabezpečenie (výpočtová technika, prenájom priestorov SO) - odmeňovanie dohodárov Celkovo bolo v rámci PO8 zazmluvnených a riadne ukončených 59 projektov. Z pohľadu prijímateľov realizovaných projektov bola technická pomoc zo zdrojov PO8 využitá nasledovne: - MD SR: 30 projektov (čerpanie 59 903 226,34 €) - MIRRI SR: 23 projektov (čerpanie 16 833 120,96 €) - ÚV SR: 5 projektov (čerpanie 1 377 001,67 €) - MF SR: 1 projekt (čerpanie 2 100 658,15 €) |
| 9 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií | Alokácia: 850 063 145 € (100 %) / pokles 180 517 801 € Zazmluvnenie: 868 745 763 € (102,20 %) / pokles 84 264 501 € Čerpanie: 840 055 526 € (98,82%) / nárast o 356 936 526 € Od 1.1.2023 bola alokácia PO upravená tromi revíziami OPII. V roku 2023 bola revíziami 15.0 a 16.1 znížená alokácia PO o 253,7 mil. € presunom do novovytvorenej PO15 (203 418 551 €) a do PO 11 (50 300 000 €).V roku 2025 bola revíziou 17.0 navýšená alokácia PO o 73 200 750 € presunom nevyčerpaných zdrojov z PO15. V roku 2023 nebola vyhlásené žiadna výzva. Navýšená bola alokácia výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35 o 50 mil. €. V roku 2023 bolo zazmluvnených 70 DOP vo výške 79 991 070,15 €. Celkovo bolo zazmluvnených 805 projektov, z toho 797 DOP 5 NP,3 projekty FN. Riadne ukončených bolo 797 projektov, predmetom šetrenia tretích strán je 22 DOP (zazmluvnených, riadne aj mimoriadne ukončených), 2 DOP sú fázované a 4 DOP sú nefungujúce FN: informácie k finančným nástrojom sú uvedené v kapitole 11.1. NP ZIVSE (kód 313000I692) bol po akcelerácii implementácie riadne ukončený k 31. 12. 2023, pričom celkové plnenie merateľných ukazovateľov dosiahlo 95,74 % bez uplatnenia sankcie. Ďalšie informácie k NP sú uvedené v kapitole 11.1 . NP NITT II (CVTI SR): projekt bol v sledovanom období realizovaný za sprísnených kontrolných mechanizmov v oblasti štátnej pomoci a bol predmetom externého administratívneho vyšetrovania OLAF č. OC/2022/0041/A3. NP DC VaV (CVTI SR): dosiahol čerpanie oprávnených výdavkov vo výške 90,32 % zo zníženého NFP, najmä v dôsledku zdĺhavých procesov verejného obstarávania, bez negatívneho dopadu na plnenie merateľných ukazovateľov. |
| 10 | Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji | Alokácia: 106 915 015 € (100 %) / nárast 450 000 € Zazmluvnenie: 97 089 292 € (90,81 %) / pokles 10 318 198 € Čerpanie: 96 830 315 € (90,57 %) / nárast o 53 380 298 € Revíziou OPII, v. 16.1 boli navýšené prostriedky na implementáciu VP ACCORD vo výške 5 910 000 € z voľných zdrojov MH SR (4 450 000 € z PO12 a 1 460 000 € z PO10). Súčasne bola z PO10 presunutá do PO12 alokácia pridelená na FN vo výške 4 mil. €. Od 1.1.2023 nebola nevyhlásená žiadna výzva. Neboli zazmluvnené žiadne nové projekty. Realizácia PO sa sústredila na implementáciu a ukončovanie projektov. Mimoriadne ukončené boli 2 DOP. Celkom bolo zazmluvnených 37 projektov, z toho 33 DOP, 1 VP, 1 NP a 2 projekty pre FN. Riadne ukončených bolo 36 projektov. FN: V období od 1.1.2023 do 31.8.2025 neboli v PO 10 poskytnuté finančné prostriedky na úrovni KP. V roku 2023 nebola v rámci PO 10 poskytnutá tranža. V období od 1.1.2023 do 31.8.2025 bola zúčtovaná tranža v sume 4,06 mil. € (EÚ zdroj). NP ZIVSE (kód 313000I692): zmenou projektu (verzia 8. z 5.5.2023) a akceleráciou implementácie sa v roku 2023 zvýšilo plnenie hodnoty MU PO285. Oproti rizikovému stavu z konca roka 2022, kedy miera plnenia dosahovala len 26%, na konci implementácie projektu, dosiahlo plnenie MU 78,9 %. Zostávajúce MU projektu boli naplnené na 100%. Projekt ako celok naplnil merateľné ukazovatele na 95,74% - bez udelenia sankcie. NP je riadne ukončený, jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2023. Ďalšie informácie k NP sú uvedené v kapitole 11.1. Implementácia VP ACCORD: na základe schválenia EK, boli celkové oprávnené výdavky projektu navýšené o 17 503 249,96 €. |
| 11 | Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP | Alokácia: 723 537 672 € (100 %) / nárast 28 900 000 € Zazmluvnenie: 717 762 234 € (99,20 %) / pokles 12 469 027 € Čerpanie: 715 260 731 € (98,86%) / nárast o 200 175 164 € Revíziou OPII, v. 15.0 a 16.1 bola navýšená alokácia PO o 50 300 000 € presunom prostriedkov z PO9 a súčasne bolo presunutých 21 400 000 € do novovytvorenej PO 15. Realizácia PO sa sústredila na implementáciu a ukončovanie zamluvnených projektov. Od 1.1.2023 bolo zazmluvených 5 DOP v sume 506 400,14 €, riadne ukončených 252 z toho 242 DOP, 4 NP a 6 projektov pre FN. Mimoriadne ukončených bolo 61 DOP. Celkom bolo zazmluvených 791 projektov, z toho 781 DOP, 4 NP a 6 projektov pre FN. Z nich bolo riadne ukončených 777 DOP, 4 NP a 6 FN. Predmetom šetrenia tretích strán je 11 DOP (zazmluvnených aj riadne ukončených). FN: informácie k finančným nástrojom sú uvedené v kapitole 11.1. NP „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku” (kód 313000J874): vďaka prenastaveniu implementačného plánu v poslednom roku implementácie (Dodatok č 9. z 15.11.2023) bola dosiahnutá plánovaná hodnota MU P0287 (napĺňajúceho MU výkonnostného rámca PO11) na 100%. Rovnako sa znížilo riziko nedočerpania zmluvne viazaného NFP NP. Celková úroveň plnenia MU projektu dosiahla 97,26%. 100% plnenie plánovaných hodnôt nebolo dosiahnuté pri MU P0285 (88,5%) a P0442 (89,7%), nakoľko cieľové skupiny uprednostňovali absolvovanie poradenských aktivít v rámci iných NP, ktoré boli na takúto činnosť primárne zamerané a poskytovali komplexnejšie poradenstvo pre MSP. NP je riadne ukončený, jeho aktivity boli ukončené k 31.10.2023. Ďalšie informácie k NP sú uvedené v kapitole 11.1. |
| 12 | Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji | Alokácia: 108 186 729 € (100 %) / pokles 450 000 € Zazmluvnenie: 105 803 734 € (97,80 %) / nárast 160 072 € Čerpanie: 105 656 692 € (97,66%) / nárast o 25 694 563 € Revíziou OPII, v. 16.1 bol v roku 2023 realizovaný presun voľných prostriedkov z PO12 vo výške 4 450 000 € do PO10 v prospech MŠVVaM SR za učelom navýšenia NFP projektu ACCORD. Súčasne bol realizovaný presun alokácie pridelenej na FN v rámci PO10 do PO12 vo výške 4 mil. €. Realizácia PO bola zameraná najmä na implementáciu a ukončovanie projektov. Od 1.1.2023 neboli zazmluvnené žiadne projekty. Riadne ukončených bolo 9 DOP, 4 FN a 3 NP. Mimoriadne ukončený bol 1 DOP. Celkovo bolo zazmluvnených a riadne ukončených 49 projektov, z toho 42 DOP, 4 FN a 3 NP. FN: Alokácia na záručný antikrízový nástroj bola v roku 2023 dodatkom č. 10 k Zmluve o financovaní navýšená na základe zvýšeného dopytu zo strany bankových subjektov o tento nástroj, za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikateľskému sektoru v SR. Ďalšie informácie k finančným nástrojom sú uvedené v kapitole 11.1. NP „Národného projektu NPC II – BA kraj“ (313041I861): opatrenia prijaté v predchádzajúcich obdobiach boli postačujúce, nakoľko z vykazovaného hroziaceho nedočerpania k 31.12.2022 vo výške 25,77%, prijímateľ ukončil v roku 2024 finančnú realizáciu projektu s celkovým čerpaním 96,40%. NP je riadne ukončený, jeho aktivity boli ukončené k 31.12.2023. Ďalšie informácie k NP sú uvedené v kapitole 11.1. |
| 13 | Technická pomoc VaI | Alokácia: 70 085 000 € (100 %) / nárast 85 000 € (presun z PO8) Zazmluvnenie: 72 360 407 € (103,25 %) / nárast 7 018 409 € Čerpanie: 72 208 122 € (103,03%), nárast o 8 835 338 € Revíziou OPII, 15.0 bola navýšená alokácia PO o 85 tis. € zo zdrojov technickej pomoci PO 8. Cieľom bolo pokrytie financovania výdavkov MH SR súvisiacich s realizáciou podporných aktivít a delegovaných úloh a zabezpečenie plynulej realizácie a ukončenie implementácie OPII. V období od 1.1.2023 nebolo nevyhlásené žiadne vyzvanie. Zazmluvnené boli 4 projekty vo výške 5 343 827. Celkovo bolo zazmluvnených 50 projektov. Riadne ukončených bolo 50. V roku 2023 boli realizované aktivity zamerané na zabezpečenie financovania celkových mzdových výdavkov (vrátane odvodov) za zamestnancov podieľajúcich sa na implementácii OP, adekvátneho materiálno-technického vybavenia a zlepšenia pracovných podmienok zamestnancov. Zároveň boli z prostriedkov TP realizované aktivity súvisiace s financovaním odmien zamestnancov pracujúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimopracovného pomeru, najmä v súvislosti s výkonom odborného hodnotenia, financovaním externých právnych a odborných služieb súvisiacich s implementáciou OP, ako aj aktivity informovania a publicity OP. Vďaka projektom z roku 2023 prebehla v TV a online priestore úspešná reklamná informačná kampaň OP (boli vytvorené a odvysielané informačné spoty, zabezpečili sa online bannery atď.). Aktivity prispeli v súlade so stanovenými cieľmi projektu k podpore efektívnej implementácie OP II. |
| 14 | Podpora utečencov v Európe (CARE) | Alokácia: 21 490 324 € (100 %) Zazmluvnenie: 24 994 308 € (116,30 %) Čerpanie: 21 490 324 € (100 %) Pokrok za rok 2023 Zazmluvnené 2 projekty – z toho 2 NP v hodnote 29,86 mil. €. Zakontrahovaná suma v roku 2023 predstavuje 99,54 %. K 31.12.2023 bolo kumulatívne zazmluvnené 2 projekty v hodnote 29,861 mil. € z toho bolo riadne ukončených 0 projektov s čerpaním 21,047 mil. €. Vyhlásenie 2 priamych vyzvaní v sume 29,86 mil. €. V roku 2023 boli vyhlásené 2 vyzvania č.: OPII-2023/14/2-NP a OPII-2023/14/1-NP. Celkový stav implementácie: Kumulatívny stav k 30.09.2025 sú riadne ukončené obidva zazmluvnené projekty - z toho 2 NP v hodnote 29 610 000,00 €. Stav alokácie k dátumu 30.09.2025: 21 490 324,00 € (EÚ zdroj) Stav zazmluvnenia k dátumu 30.09.2025: 29 610 000,00 € Stav čerpania k dátumu 30.09.2025: 24 994 308,32 € Stav čerpania k dátumu 30.09.2025 (klasické vykazovanie): 21 490 324,14 € Problémy v implementácii - overovanie cieľovej skupiny; - overovanie personálnych zložiek; Prijaté opatrenia: - zníženie administratívnej záťaže prijímateľov; - akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov. |
| 15 | Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) | Alokácia: 501 617 801 € (100 %) Zazmluvnenie: 501 617 343 € (100 %) Čerpanie: 501 617 343 € (100 %) PO15 bola vytvorená v rámci revízie OPII 16.0 v nadväznosti na uznesenie vlády SR č. 806/2022 k materiálu „Návrh na riešenie dopadov energetickej krízy prostredníctvom EŠIF zdrojov programového obdobia 2014 – 2020 a rámec implementácie (SAFE-CARE)“, schváleného vládou SR dňa 14.12.2022. Vláda SR bodom C.1. uložila vybraným ústredným orgánom vykonávajúcim funkciu riadiacich orgánov vykonať zmenu operačného programu v podobe presunu disponibilného zostatku zdrojov EÚ na podporu opatrení iniciatívy SAFE. V rámci OPII bolo do PO15 presunutých 574 818 539,10 € na riešenie dopadov energetickej krízy. V uvedenej sume bol aj zazmluvnený projekt „311151DNR2 - Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“, ktorého prijímateľom bolo MH SR. Počas realizácie projektu bolo prostredníctvom dvoch žiadostí o platbu vyčerpaných 501 617 343 €. Nevyčerpaná alokácia v sume 73 200 750 € bola v rámci revízie OPII 17.0 presunutá do PO9 v prospech podpory výskumu, vývoja a inovácií. |

## Spoločné ukazovatele a ukazovatele špecifické pre program [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Prioritné osi okrem technickej pomoci

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 24,70 |  |  | 25,5675 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. V hodnote je započítaných aj 0,8785 km za ukončenú prvú fázu projektu "Uzol Žilina". |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km |  | 24,70 |  |  | 32,54 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 25,37 |  |  | 15,74 |  |  | 15,74 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 34,78 |  |  | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 15,43 |  |  | 13,91 |  |  | 8,77 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 24,69 |  |  | 24,69 |  |  | 8,77 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 1.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja hlavných železničných tratí a uzlov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 2,68 | 1,138 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | tona |  | 0,00 | 2013 | 9,16 | 6,493 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | € |  | 0,00 | 2013 | 2 896 143,00 | 1 952 628,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 1,14 |  | 0,53 |  | 0,51 |  | 10,07 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 6,49 |  | 1,99 |  | 2,03 |  | 55,06 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 1 952 628,00 |  | 681 384,00 |  | 1 993 691,00 |  | 21 703 770,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 10,11 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 22 735 426,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0178 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  |
| R0179 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom modernizácie tratí) | 0,00 |  |
| R0192 | Úspora času v železničnej doprave na základnej sieti TEN-T | 0,00 |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 1 / 7iii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 64,00 |  |  | 64,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. V tabuľlke 5 na str. 166 je uvedená hodnota 63 (skutočný stav k 31.12.2023). Z dôvodu nehody pri testovacej jazde bola posledná súprava uvedená do prevádzky v roku 2024. |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet |  | 64,00 |  |  | 64,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | počet |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | počet |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 51,00 |  |  | 43,00 |  |  | 14,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 64,00 |  |  | 64,00 |  |  | 51,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 51,00 |  |  | 46,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0313 | Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami |  |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu (TEN-T CORE) |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF | počet |  | 0,00 | 2013 | 1 050 000,00 | 0,00 |  | Zdroj : RO OPII. Hodnota za rok 2023 bola nulová vzhľadom k tomu, že objednávanie trás na GVD 2024/2025 sa začalo až v roku 2024. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0203 | Nárast počtu objednaných dopravných trás dopravcami prostredníctvom subsystémov v zmysle TSI TAP/TAF |  |  |

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 1.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet |  | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 71 726 514,00 |  | Zdroj: RO OPII, Hodnota za rok 2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 67 118 167,00 |  | 45 671 949,00 |  | 48 073 199,00 |  | 78 367 125,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 73 807 854,00 |  | 75 327 000,00 |  | 65 591 005,00 |  | 60 758 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | 49 272 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier Európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3 |  |  | VA 3 Plnenie 60% |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3 |  |  | VA3 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3 |  |  | VA 3 Plnenie 60% |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 3 |  |  | VA 3 |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0 |  |  | Plnenie 0% Nebola vyhlásená žiadna výzva týkajúca sa vytvorenia nových podnikov / MŠVVaM SR podporovalo len existujúce podniky, nie nové. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 5,00 |  |  | 0 |  |  | Nebola vyhlásená žiadna výzva týkajúca sa vytvorenia nových podnikov / MŠVVaM SR podporovalo len existujúce podniky, nie nové. |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 217,96 |  |  | VA 46,53 MŠVVaM SR 171,43 Plnnie 444,82 % |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 49,00 |  |  | 119,55 |  |  | VA 41,55 MŠVVaM SR 78 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 1618,64 |  |  | MŠVVaM SR 1618,64 Plnenie 84,3% |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 1 920,00 |  |  | 1650 |  |  | MŠVVaM SR 1650 |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0 |  |  | Plnenie 0% Nebola vyhlásená adekvátna výzva |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0 |  |  | Nebola vyhlásená adekvátna výzva |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  | 106 776,81 |  |  | MŠVVaM SR 106 776,81 Plnenie 10% |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 1 057 727,00 |  |  | 106 776,81 |  |  | MŠVVaM SR 106 776,81 |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 631 625 |  |  | MŠVVaM SR 631 625 Cieľová hodnota 8 478 000 bola znížená v projekte na 565 200 (viac informácií v kapitole 11.1 PO 10) Plnenie 111,75% |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | kWh/rok | Rozvinutejšie | 8 478 000,00 |  |  | 565 200 |  |  | MŠVVaM SR 565 200 Cieľová hodnota 8 478 000 bola znížená v projekte na 565 200 (viac informácií v kapitole 11.1 PO 10) |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 3 062,79 |  |  | MŠVVaM SR 3 062,79 Plnenie 62,5 % |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | tony CO2eq | Rozvinutejšie | 4 900,00 |  |  | 4900 |  |  | MŠVVaM SR 4900 |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 1 |  |  | VA 1 (Projekt 313021BZC9 má dosiahnutú hodnotu 1). Plnenie 50% |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 1 |  |  | VA 1 |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 18 |  |  | VA 18 Plnenie 257,14% Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 7,00 |  |  | 18 |  |  | VA 18 Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0 |  |  | Plnenie 0% MU sa nachádzal v Zozname projektových merateľných ukazovateľov vo vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj (kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04) bez povinnosti stanovenia cieľovej hodnoty vyššej ako nula. |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 0 |  |  | MU sa nachádzal v Zozname projektových merateľných ukazovateľov vo vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier pre Bratislavský kraj (kód OPVaI-VA/DP/2018/2.1.1-04) bez povinnosti stanovenia cieľovej hodnoty vyššej ako nula. |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 19 |  |  | MŠVVaM SR 19 (MU P0601 v projekte 313021X329 dosahuje hodnotu 19) Plnenie 950 % Vysoké plnenie bolo spôsobené jednotlivými rekonštrukciami v rámci VP ACCORD. |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 19 |  |  | MŠVVaM SR 19 (MU P0601 v projekte 313021X329 dosahuje hodnotu 19) Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem ako bol predpokladaný |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 81,95 |  |  | VA 57,95 MŠVVaM SR 24 Plnenie 1 024,37% Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 8,00 |  |  | 29 |  |  | VA 7 MŠVVaM SR 22 Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 4 |  |  | MŠVVaM SR 4 Plnenie 133% |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | počet | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 3 |  |  | MŠVVaM SR 3 |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 112 862,77 |  |  | MŠVVaM SR 112 867,77 Plnenie 141% |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | m2 | Rozvinutejšie | 80 000,00 |  |  | 80 000 |  |  | MŠVVaM SR 80 000 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 7,73 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 119,55 |  |  | 110,93 |  |  | 108,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 1 650,00 |  |  | 1 650,00 |  |  | 1 650,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 8 478 000,00 |  |  | 8 478 000,00 |  |  | 8 478 000,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  | 4 900,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 49,95 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 29,00 |  |  | 29,00 |  |  | 26,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 22 845,00 |  |  | 22 845,00 |  |  | 22 845,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  | 80 000,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 5,00 |  |  | 5,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 11,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 1,00 |  |  | 14,95 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 14,95 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO32 | Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO34 | Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0180 | Počet verejných budov na úrovni nízkoenergetickej alebo ultranízkoenergetickej alebo s takmer nulovou potrebou energie | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0183 | Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier Európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 10.1. - Zvýšenie výskumnej aktivity Bratislavského kraja prostredníctvom revitalizácie a posilnenia výskumno-vzdelávacích, inovačných a podnikateľských kapacít výskumných inštitúcií v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | počet | Rozvinutejšie | 16,00 | 2012 | 63,00 | 26,00 |  | Posledný dostupný údaj za rok 2023. Doplnený údaj za rok 2022. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 22,00 |  | 20,00 |  | 26,00 |  | 20,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 25,00 |  | 21,00 |  | 21,00 |  | 20,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0127 | Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji | 12,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 10 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 216,00 |  |  | 157,00 |  |  | Plnenie 72,68%. MH SR : 152,00 Dosiahnutie cieľovej hodnoty MU bolo plánované najmä implementáciou aktivít národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, počas ktorého realizácie dochádzalo k odôvodnenému znižovaniu cieľovej hodnoty MU prostredníctvom dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP. Súčet hodnôt CO01 je očistený o duplicity, z tohto dôvodu je rozdiel medzi hodnotu F a S (viaceré podniky, ktoré boli podporené voucherovou formou pomoci – CO02 v rámci NP, boli podporené aj nefinančnou formou pomoci – CO04). VA: 5 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 32 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 216,00 |  |  | 167,00 |  |  | MH SR : 162 – zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (222) najmä z dôvodu schválenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP (z októbra 2023) národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorým sa znižovali cieľové hodnoty ukazovateľov. Zazmluvnená hodnota CO01 predstavuje súčet hodnôt CO02, CO03 a CO04. VA: 5 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 32 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 72,00 |  |  | Plnenie 205,7%. MH SR: 67 VA: 5 Dosiahnutá hodnota bola očistená o duplicity. MU bol sledovaný v rámci realizácie DOP ako aj v rámci voucherovej formy podpory poskytnutej prostredníctovm aktvít NP. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci a konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) voucherovej formy pomoci poskytnutej v rámci NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. Zdroj : ITMS |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 35,00 |  |  | 72,00 |  |  | MH SR : 67 VA : 5 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | Plnenie na 33,33%. Nízke plnenie cieľovej hodnoty MU z dôvodu neukončenia 1 projektu FN. Projekt má zazmluvnenú hodnotu 3, vykázal plnenie 4, avšak nebol riadne ukončený k termínu predloženia ZS OPII. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 29 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 6,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 29 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 236,00 |  |  | 119,00 |  |  | Plnenie na 50,4%. Hodnota MU bola sledovaná a dosiahnutá výlučne v rámci jedného národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Počas implementácie NP dochádzalo k odôvodnenému znižovaniu cieľovej hodnoty MU prostredníctvom dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 36 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 236,00 |  |  | 92,00 |  |  | Pokles zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (122) z dôvodu schválenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorým sa znižovali cieľové hodnoty ukazovateľov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 36 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | Plnenie na 100% MH SR : 3 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 1 podnik. Zdroj : ITMS |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | MH SR : 3 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 1 podnik. Zdroj : ITMS |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 25,00 |  |  | 15,00 |  |  | Plnenie na 60% najmä z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. V zmysle údajov z realizovaných projektov ku koncu roka 2022 bol plán vytvoriť približne 27 FTE (viď komentár nižšie pri hodnote S), avšak z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov ako aj nedosiahnutia plánovaných hodnôt na úrovni projektov nebola cieľová hodnota naplnená. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 4. Zdroj : ITMS |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 25,00 |  |  | 15,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (27,16) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 4. Zdroj : ITMS |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 30,00 |  |  | 20,30 |  |  | MH SR: 5,33 z dôvodu zníženia "S" hodnoty MU. V zmysle údajov z realizovaných VaV projetkov ku koncu roka 2022 bol plán vytvoriť takmer 15 FTE (viď komentár nižšie pri hodnote S), avšak z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov ako aj nedosiahnutia plánovaných hodnôt na úrovni projetkov bola táto hodnota nakoniec nižšia. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 3. VA : 14,97 Zdroj : ITMS |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 30,00 |  |  | 17,22 |  |  | MH SR 6,54 Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (14,54) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektu. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 3. VA : 10,68 Zdroj : ITMS |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 28,35 |  |  | Plnenie 8,9% VA 28,35 Zdroj : ITMS |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 317,00 |  |  | 20,07 |  |  | VA 20,07 Zdroj : ITMS |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 15,00 |  |  | Plnenie 78,95% MH SR: 15 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 15,00 |  |  | MH SR : 15 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 20 500 000,00 |  |  | 10 455 629,23 |  |  | Plnenie 51% MH SR: 7 573 756,53 (Grant - 3 395 831,75 ; FN 4 177 924,78) MH SR v rámci tohto ŠC vyhlásilo iba 2 DOP výzvy a realizovalo finančné nástroje. Popri investíciách z EÚ zdroja boli investované aj súkromné zdroje vo výške 7,57 mil. Eur. Cieľovú hodnotu MU nebolo možné dosiahnúť z dôvodu nízkeho počtu realizovaných DOP projektov, v rámci ktorých navyše intenzita spolufinancovania z vlastných zdrojov reálne predstavovala iba 25 % z celkových čerpaných prostriedkov. MŠVVaM SR 2 881 872,70 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1.0 o 8 131 099,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Rozvinutejšie | 20 500 000,00 |  |  | 11 542 781,14 |  |  | MH SR: 8 660 908,43 (Grant : 3 395 831,75 ; FN :5 265 076,68) MŠVVaMSR 2 881 872,71 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 8 131 099,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 17,00 |  |  | 15,00 |  |  | Plnenie na 88,2% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Rozvinutejšie | 17,00 |  |  | 15,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (18) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 16,00 |  |  | Plnenie na 84,2% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 19,00 |  |  | 16,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (19) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 30,00 |  |  | Plnenie 750% MH SR: 23 VA: 8 Zdroj : ITMS |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 30,00 |  |  | MH SR - Zazmluvnených 23 jedinečných výskumných inštitúcií. Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU v roku 2023 oproti roku 2022 (25) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov VA: 8 Spolu : 31 Duplicita : 1 Napočítava sa do hodnoty K0003 v tabuľke č. 5. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný a došlo k zazmluvneniu vyššieho počtu výskumných inštitúcií. Zdroj : ITMS |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 13,00 |  |  | Plnenie 325% MH SR : 13 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu výskumných inštitúcií. Zdroj : ITMS |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Rozvinutejšie | 4,00 |  |  | 16,00 |  |  | MH SR : 16 Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (19) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu výskumných inštitúcií. Zdroj : ITMS |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 32,00 |  |  | 31,00 |  |  | Plnenie 96,9% VA 7 MH SR: 24 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 4. Zdroj : ITMS |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 32,00 |  |  | 29,00 |  |  | VA: 5 MH SR: 24 Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (29) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 4. Zdroj : ITMS |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 9,00 |  |  | Plnenie 450% VA: 4 MH SR: 5 (Hodnota 5 sa započítava z projektovej úrovne, nie z úrovne ŠC) Zdroj : ITMS |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Rozvinutejšie | 2,00 |  |  | 9,00 |  |  | VA: 4 MH: 5 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. Zdroj : ITMS |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 9,00 |  |  | 7,00 |  |  | Plnenie na 77,8 % Za účelom podpory klastrových organizácii MH SR vyhlásilo iba jednu DOP výzvu, v rámci ktorej bolo predložených, zazmluvnených a riadne ukončených 7 projektov, čo predstavuje reálnu absorpčnú kapacitu v BSK. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 1 organizáciu. Zdroj : ITMS |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Rozvinutejšie | 9,00 |  |  | 7,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 1 organizáciu. Zdroj : ITMS |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 44,00 |  |  | 10,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 228,00 |  |  | 222,00 |  |  | 414,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 27,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 71,00 |  |  | 72,00 |  |  | 20,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 35,00 |  |  | 35,00 |  |  | 210,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 27,00 |  |  | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 122,00 |  |  | 122,00 |  |  | 184,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 27,16 |  |  | 34,16 |  |  | 19,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 1,00 |  |  | 5,06 |  |  | 4,06 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 25,22 |  |  | 31,22 |  |  | 31,22 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 20,07 |  |  | 20,07 |  |  | 20,07 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 16,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 7 691 496,39 |  |  | 5 830 771,61 |  |  | 2 880 772,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 14 018 642,59 |  |  | 12 040 003,43 |  |  | 9 970 596,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 18,00 |  |  | 19,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 19,00 |  |  | 20,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 32,00 |  |  | 32,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,50 |  |  | 0,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 34,00 |  |  | 40,00 |  |  | 36,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 9,00 |  |  | 14,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 7,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 394,00 |  |  | 394,00 |  |  | 188,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 210,00 |  |  | 210,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  | 184,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 1 800 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.2 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom budovania výskumno-vývojových centier v Bratislave |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | EUR | Rozvinutejšie | 119 829 000,00 | 2012 | 270 000 000,00 | 189 806 000 |  | Posledný dostupný údaj za rok 2023. Doplnený údaj za rok 2022. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 184 182 000 |  | 155 945 000,00 |  | 121 960 000,00 |  | 138 382 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 139 199 000,00 |  | 160 457 000,00 |  | 137 729 000,00 |  | 85 675 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0045 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji | 98 723 000,00 |  |

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 10.3 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 40,83 | 2010 | 50,00 |  |  | Frekvencia podávania správ 2016 2018 2020 2023 Hodnota za rok 2023 zatiaľ nie je k dispozícií. Posledným zverejneným zdrojom je publikácia „Inovačná aktivita podnikov v SR 2020 – 2022“. Zdroj: Štatistický úrad SR |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  | 0,00 |  | 43,06 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji |  |  |  |  | 38,30 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0047 | Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji | 34,78 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 4 371,00 |  |  | Plnenie na 105,07% Dosiahnutá hodnota bola očistená od duplicít. Zdroj : ITMS |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 4 160,00 |  |  | 4 391,00 |  |  | Zazmluvnená hodnota CO01 tvorí súčet hodnôt (S) CO02, CO03 a CO04. Zdroj : ITMS |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 156,00 |  |  | Plnenie na 78,00% V rámci tohto ŠC bola vyhlásená 1 DOP výzva, ktorou bol napĺňaný aj tento MU. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU bolo spôsobené vysokým počtom mimoriadne ukončených projektov. V rámci tejto výzvy bolo z 229 pôvodne zazmluvnených projektov riadne ukončených iba 156 projektov. Zdroj : ITMS |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 156,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (159) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. Zdroj : ITMS |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 230,00 |  |  | Plnenie na 103,14% Zdroj : ITMS |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 223,00 |  |  | 219,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 4 002,00 |  |  | Plnenie na 104,21% Zdroj : ITMS |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 3 840,00 |  |  | 4 016,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 4 371,00 |  |  | Plnenie na 109,28% Dosiahutá hodnota bola očistená od duplicít. Hodnota CO05 je v rámci tohto ŠC rovnaká ako hodnota CO01, keďže v rámci ŠC boli oprávnené iba nové podniky. Zdroj : ITMS |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 4 000,00 |  |  | 4 172,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 14 425 009,08 |  |  | Plnenie na 72,13%. V rámci tejto IP bola vyhlásená 1 DOP výzva, ktorou bol napĺňaný aj tento MU. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU bolo spôsobené vysokým počtom mimoriadne ukončených projektov. V rámci tejto výzvy bolo z pôvodne 229 zazmluvnených projektov, ktorých plánovaná výška súkromných zdrojov predstavovala 21,568 mil. Eur, nakoniec riadne ukončených iba 156 projektov, ktorých reálna výška súkromných zdrojov predstavovala 14,425 mil. Eur. Zdroj : ITMS |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 000 000,00 |  |  | 14 425 009,08 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (15 761 617,16) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. Zdroj : ITMS |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 880 000,00 |  |  | 20 649 063,02 |  |  | Plnenie na 98,89% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 32 320 00,00 EUR Zdroj : ITMS |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 20 880 000,00 |  |  | 17 866 000,00 |  |  | Pokles zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (20 880 000,00) z dôvodu schválenia dodatku č. 10 k Zmluve o financovaní, ktorým sa znížila alokácia v rámci ŠC 11.1 projektu 313031A429 o sumu 3 000 000,00 Eur a príslušne bola upravená cieľová hodnota ukazovateľa „P0632 Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) (v EUR)“ znížením o 1 979 000,00 Eur. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 32 320 00,00 EUR Zdroj : ITMS |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 374,02 |  |  | Plnenie na 76,33% . V rámci tejto IP bola vyhlásená 1 DOP výzva, ktorá sledovala aj tento MU. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU bolo spôsobené vysokým počtom mimoriadne ukončených projektov. V rámci tejto výzvy bolo z pôvodne 229 zazmluvnených projektov nakoniec riadne ukončených iba 156 projektov. Napr. v poslednom roku programového obdobia bolo mimoriadne ukončených 8 projektov s plánovanou hodnotou 23 FTE. Zdroj : ITMS |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 490,00 |  |  | 367,50 |  |  | Zníženie oproti roku 2022 (373,50) z dôvodu mimoriadne ukončených projektov v poslednom roku programového obdobia. Zdroj : ITMS |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 37,00 |  |  | Plnenie na 74,00%. V rámci tejto IP bola vyhlásená 1 DOP výzva, ktorá sledovala aj tento MU. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU bolo spôsobené vysokým počtom mimoriadne ukončených projektov. V rámci tejto výzvy bolo z pôvodne 229 zazmluvnených projektov nakoniec riadne ukončených iba 156 projektov (upozorňujeme, že iba niektoré projekty prispeli k tomuto MU). Napr. v zmysle údajov z realizovaných projetkov ku koncu roka 2022 malo byť úspešne ukončených 45 projektov/podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové (hodnota vykázaná ku koncu roka 2022), avšak z dôvodu mimoriadneho ukončenia 8 projektov bola táto hodnota nakoniec nižšia, čo MH SR nevedelo nijak ovplyvniť. Zdroj : ITMS |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | V rámci projektov implementovaných v rámci ŠC 11.1 je MU vykazovaný iba prostredníctvom Iného údaju (nie prostredníctvom projektového MU), pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota, preto je vykázaná hodnota "S" nulová (systém ITMS vypočíta hodnotu automaticky). Z uvedeného dôvodu je F hodnota vyššia ako hodnota S. Zdroj : ITMS |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 137,00 |  |  | Plnenie na 76,11%. V rámci tejto IP bola vyhlásená 1 DOP výzva, ktorá sledovala aj tento MU. Nedosiahnutie cieľovej hodnoty MU bolo spôsobené vysokým počtom mimoriadne ukončených projektov. V rámci tejto výzvy bolo z pôvodne 229 zazmluvnených projektov nakoniec riadne ukončených iba 156 projektov (upozorňujeme, že iba niektoré projekty prispeli k napĺňaniu tohto MU). V rámci 229 projektov bola pôvodne zazmluvnená hodnota tohto MU 201 podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové. Zdroj : ITMS |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 180,00 |  |  | 137,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (140) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov v poslednom roku programového obdobia. Zdroj : ITMS |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 4 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | Plnene cieľovej hodnoty na 0,00%. Napriek tomu, že MU vykazuje v ITMS2014+ na úrovni ŠC nulové plnenie, reálne bolo implementáciou dosiahnuté jeho plnenie na projektovej úrovni aj v rámci IP 3a) ŠC 11.1, konkrétne v rámci projektu s kódom 313031A429. MU bol doplnený na programovej úrovni v rámci revízie OPII, verzia 15.0 (v roku 2023) aj do investičnej priority (IP) 3a) PO11. Avšak po schválení revízie nedošlo zo strany poskytovateľa k priradeniu tohto MU v ITMS2014+ na projektovú úroveň pre ŠC 11.1 IP 3a). Z tohto dôvodu nebol doplnený v ITMS2014+ ani do projektu 313031A429. Podľa interných podkladov prijímateľa projektu (SIH) dosiahlo plnenie MU CV21 hodnotu 6 411 211,89 EUR, čím by došlo k prekročeniu jeho plánovanej cieľovej hodnoty. Pre informáciu ešte dopĺňame, že výstupy z tohto projektu boli vykázané v rámci MU CO03 a CO07. |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 4 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | MU doplnený v rámci revízie OPII, verzia 15.0 (v roku 2023) Zdroj : ITMS |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  | Plnene cieľovej hodnoty na 0,00%. Napriek tomu, že MU vykazuje v ITMS2014+ na úrovni ŠC nulové plnenie, reálne bolo implementáciou dosiahnuté jeho plnenie na projektovej úrovni aj v rámci IP 3a) ŠC 11.1, konkrétne v rámci projektu s kódom 313031A429. MU bol doplnený na programovej úrovni v rámci revízie OPII, verzia 15.0 (v roku 2023) aj do investičnej priority (IP) 3a) PO11. Avšak po schválení revízie nedošlo zo strany poskytovateľa k priradeniu tohto MU v ITMS2014+ na projektovú úroveň pre ŠC 11.1 IP 3a). Z tohto dôvodu nebol doplnený v ITMS2014+ ani do projektu s kódom 313031A429. Podľa interných podkladov prijímateľa projektu (SIH) dosiahlo plnenie MU CV23 hodnotu 146, čím by došlo prekročeniu jeho plánovanej cieľovej hodnoty. Pre informáciu ešte dopĺňame, že výstupy z tohto projektu boli vykázané v rámci MU CO03 a CO07. |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  | MU doplnený v rámci revízie OPII, verzia 15.0 (v roku 2023) Zdroj : ITMS |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 49,00 |  |  | Plnenie na 163,33% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. MU bol sledovaný iba v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít 1 NP : 313031I870 " Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP, ktorými dochádzalo k podpore súvisiacej s vypracovaním a podaním prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva. Zdroj : ITMS |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 60,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 109,00 |  |  | Plnenie na 545,00%. MU bol sledovaný v rámci realizácie dopytovo orientovaných projektov ako aj v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktvít 1 NP : 313031I870 " Národný projekt NPC v regiónoch". Celková dosiahnutá hodnota MU bola na začiatku ťažko odhadnuteľná, keďže nebolo zrejmé, koľko z podporených podnikov bude spadať do kategórie startup/spinoff. Nakoniec bol zo strany podnikov spadajúcich do tejto kategórie, prejavený podstatne vyšší záujem a dopyt ako sa pôvodne predpokladalo. Zdroj : ITMS |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | počet | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | V rámci projektov implementovaných v rámci ŠC 11.1 je MU vykazovaný iba prostredníctvom Iného údaju (nie prostredníctvom projektového MU), pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota, preto je vykázaná hodnota "S" nulová (systém ITMS vypočíta hodnotu automaticky). Z uvedeného dôvodu je F hodnota vyššia ako hodnota S. Zdroj : ITMS |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 11 167,00 |  |  | Plnenie na 157,28% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. MU bol sledovaný iba v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít 1 NP : 313031I870 " Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít tohto NP. Zdroj : ITMS |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 100,00 |  |  | 11 167,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 4 016,00 |  |  | Plnenie na 125,50%. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít NP : 313031I870"Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov), ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. Hodnota v súlade s tabuľkou 5. Zdroj : ITMS |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Menej rozvinuté | 3 200,00 |  |  | 4 016,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 1 091,00 |  |  | Plnenie na 294,86% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. Pre informáciu uvádzame, že MU je prevažne napĺňaný prostredníctvom 1 NP 313031I870 "Národný projekt NPC v regiónoch", pre ktorý bola finálne zazmluvnená hodnota vo výške 1 071 podnikov (v zmysle schválených dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP). V rámci realizácie aktivít tohto NP sa cieľ MU podarilo výrazným spôsobom prekročiť. Celková dosiahnutá hodnota MU bola na začiatku ťažko odhadnuteľná, nakoľko nebolo zrejmé, koľko z podporených podnikov bude spadať do kategórie MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín. Zdroj : ITMS |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Menej rozvinuté | 370,00 |  |  | 1 093,00 |  |  | Zdroj : ITMS |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 674,00 |  |  | 2 883,00 |  |  | 2 221,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 579,00 |  |  | 3 589,00 |  |  | 3 611,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 149,00 |  |  | 137,00 |  |  | 105,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 159,00 |  |  | 169,00 |  |  | 191,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 182,00 |  |  | 142,00 |  |  | 114,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 220,00 |  |  | 220,00 |  |  | 220,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 357,00 |  |  | 2 613,00 |  |  | 2 007,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 676,00 |  |  | 2 884,00 |  |  | 2 221,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 359,00 |  |  | 3 367,00 |  |  | 3 798,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 13 223 211,29 |  |  | 10 421 751,78 |  |  | 7 617 064,21 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 15 761 617,16 |  |  | 16 497 826,54 |  |  | 19 211 807,63 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 14 809 721,40 |  |  | 11 384 809,48 |  |  | 9 305 760,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 20 880 000,00 |  |  | 20 880 000,00 |  |  | 20 880 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 343,50 |  |  | 320,50 |  |  | 262,50 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 373,50 |  |  | 408,50 |  |  | 453,50 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 45,00 |  |  | 33,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 124,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 132,00 |  |  | 122,00 |  |  | 90,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 140,00 |  |  | 148,00 |  |  | 300,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 44,00 |  |  | 38,00 |  |  | 17,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 104,00 |  |  | 67,00 |  |  | 38,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 14,00 |  |  | 191,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 10 177,00 |  |  | 8 151,00 |  |  | 5 402,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 820,00 |  |  | 529,00 |  |  | 315,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 345,00 |  |  | 347,00 |  |  | 349,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 075,00 |  |  | 1 253,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 3 625,00 |  |  | 3 645,00 |  |  | 3 310,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 60,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 203,00 |  |  | 223,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 11,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 222,00 |  |  | 222,00 |  |  | 107,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 007,00 |  |  | 1 236,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2 075,00 |  |  | 1 253,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 3 403,00 |  |  | 3 428,00 |  |  | 3 203,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 4 031 221,08 |  |  | 2 253 430,13 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 20 261 760,61 |  |  | 21 594 802,19 |  |  | 386 266,65 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 1 988 209,32 |  |  | 17 399,65 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 19 566 000,00 |  |  | 19 566 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 140,50 |  |  | 38,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 484,50 |  |  | 536,50 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 18,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 71,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 50,00 |  |  | 15,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 178,00 |  |  | 201,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 11,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 176,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 402,00 |  |  | 2 927,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  | 6 500,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 307,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 351,00 |  |  | 358,00 |  |  | 320,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0074 | Počet vzniknutých start- up a spin-off podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0078 | Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3a - Podpora podnikania, najmä prostredníctvom uľahčenia využívania nových nápadov v hospodárstve a podpora zakladania nových firiem, a to aj prostredníctvom podnikateľských inkubátorov |
| Konkrétny cieľ | 11.1 - Nárast vzniku nových, konkurencieschopných MSP |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | % | Menej rozvinuté | 41,70 | 2010 | 52,00 |  |  | Eurostat prestal uvedený ukazovateľ publikovať. Posledné publikované dáta sú za rok 2020. Zdroj: SBA |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch |  |  |  |  | 60,40 |  | 62,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | 60,60 |  | 58,10 |  | 65,70 |  | 58,40 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0048 | Miera prežitia nových podnikov na trhu po troch rokoch | 51,20 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 2 665,00 |  |  | Plnenie na 256,25% Dosiahnutá hodnota bola očistená od duplicít. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU a reálneho plnenia MU na projektovej úrovni, predovšetkým prostredníctvom aktivít NP 313031H810 “Podpora internacionalizácie MSP“. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP. Zdroj : ITMS |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 1 040,00 |  |  | 2 719,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02 a CO04). Zazmluvnená hodnota CO01 predstavuje súčet hodnôt CO02 a CO04. Zdroj : ITMS |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 19,00 |  |  | Plnenie na 95,00% Zdroj : ITMS |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 20,00 |  |  | 19,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 2 657,00 |  |  | Plnenie na 260,49%. MU bol sledovaný v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít jedného NP 313031H810 “Podpora internacionalizácie MSP“. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP. Zdroj : ITMS |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 1 020,00 |  |  | 2 700,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 407 142,79 |  |  | Plnenie na 95,13% Zdroj : ITMS |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 428 000,00 |  |  | 407 142,79 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | Plnenie na 0% z dôvodu nerealizovania aktivít v rámci tohto ŠC (IP 3b)), ktoré by súviseli, alebo ktorých výsledkom na projektovej úrovni malo byť podanie prihášky registrácie práv duševného vlastníctva zo strany podporených subjektov. Tieto aktivity boli podporované v rámci všetkých ostatných ŠC v gescii MH SR, primárne v rámci ŠC 9.5 (IP 1b)) a 10.3 (IP 1b)). Zdroj : ITMS |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 3 499,00 |  |  | Plnenie na 173,22% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí s vyšším zazmluvnením hodnoty MU a reálnym plnením MU na projektovej úrovni. MU bol sledovaný v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít jedného NP 313031H810 “Podpora internacionalizácie MSP“. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov a fyzických osôb/účastníkov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP. Zdroj : ITMS |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 2 020,00 |  |  | 3 499,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 269,00 |  |  | Plnenie na 134,50% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí s vyšším zazmluvnením hodnoty MU a reálnym plnením MU na projektovej úrovni. MU bol sledovaný v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít jedného NP 313031H810 “Podpora internacionalizácie MSP“. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP, ktoré zahŕňali účasť MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Zdroj : ITMS |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | počet | Menej rozvinuté | 200,00 |  |  | 269,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Plnenie na 10,00% MU mal byť pôvodne napĺňaný v rámci aktivít NP 313031H810 “Podpora internacionalizácie MSP”. Vzhľadom na implementačnú prax a skúsenosti, s cieľom zabezpečiť efektívnejšie využívanie finančných prostriedkov a zabezpečiť flexibilitu v poskytovaní služieb bola podaktivita zameraná na podporu alternatívnych obchodných a podporných platforiem vypustená z implementácie NP. Zrušenie podaktivity nadväzovalo na realizovaný prieskum medzi MSP, týkajúci sa záujmu o podporu alternatívnych obchodných platforiem. Jeho výsledkom bol veľmi nízky záujem zo strany MSP o zakladanie platforiem a preto prijímateľ a partner NP navrhli túto aktivitu nerealizovať. Nízky záujem o zakladanie a podporu platforiem viedol po nástupe mimoriadnej situácie súvisiacej s COVIDom k realokácii finančných prostriedkov na COVID opatrenia. Napriek tomu, že podaktivita bola zrušená, MU je vykazovaný z dôvodu dosiahnutia hodnoty „1“ ešte pred jej zrušením. Zdroj : ITMS |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 1,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 50,00 |  |  | Plnenie na 100,00% Zdroj : ITMS |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Menej rozvinuté | 50,00 |  |  | 60,00 |  |  | Zdroj : ITMS |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 288,00 |  |  | 1 142,00 |  |  | 367,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 657,00 |  |  | 1 657,00 |  |  | 1 163,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 18,00 |  |  | 14,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 281,00 |  |  | 1 135,00 |  |  | 361,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 638,00 |  |  | 1 638,00 |  |  | 1 150,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 299 999,98 |  |  | 214 285,70 |  |  | 107 142,85 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 407 142,83 |  |  | 407 142,83 |  |  | 278 571,41 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 3 087,00 |  |  | 2 149,00 |  |  | 512,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 329,00 |  |  | 2 329,00 |  |  | 2 020,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 245,00 |  |  | 185,00 |  |  | 78,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 220,00 |  |  | 220,00 |  |  | 480,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 48,00 |  |  | 41,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 54,00 |  |  | 54,00 |  |  | 48,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 363,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 023,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 361,00 |  |  | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  | 1 021,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 64 285,71 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 512,00 |  |  | 30,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  | 2 020,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 78,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  | 480,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  | 10,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 33,00 |  |  | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0080 | Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0081 | Počet podporených obchodných a podporných platforiem | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3b - Vývoj a uplatňovanie nových obchodných modelov MSP, najmä v rámci internacionalizácie |
| Konkrétny cieľ | 11.2 - Nárast internacionalizácie MSP a využívania možností jednotného trhu EÚ |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | % | Menej rozvinuté | 30,40 | 2012 | 35,00 | 28,6 |  | Doplnené údaje za roky 2022 a 2023 Zdroj : Štatistický úrad SR |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 29,7 |  | 29,00 |  | 28,80 |  | 27,80 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 27,50 |  | 28,10 |  | 29,00 |  | 29,30 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0049 | Podiel MSP na exporte | 29,40 |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 11 / 3c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 9 080,00 |  |  | 13 591,00 |  |  | Plnenie na 149,68% Dosiahnutá hodnota bola očistená od duplicít. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej predovšetkým prostredníctvom realizácie aktivít troch NP: 313031I870 "Národný projekt NPC v regiónoch", 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" a 313031H810 "Podpora internacionalizácie MSP", ako aj pomoci poskytovanej formou finančných nástrojov. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 1 180 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 9 080,00 |  |  | 15 675,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). Zazmluvnená hodnota CO01 predstavuej súčet hodnôt CO02, CO03 a CO04. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 1 180 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 500,00 |  |  | 1 994,00 |  |  | Plnenie na 132,93% MU bol napĺňaný jednak DOP projektami, ale prevažne prostredníctvom aktivít zameraných na poskytovanie voucherovej formy podpory v rámci dvoch NP: 313031I870 "Národný projekt NPC v regiónoch" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Cieľová hodnota pre rok 2023 bola prekročená z dôvodu vyššieho zazmluvnenia hodnoty MU a reálneho plnenia na projektovej úrovni, ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci, predovšetkým prostredníctvom aktivít dvoch NP. Dosiahnutá hodnota bola očistená od duplicít, ktoré vznikli medzi jednotlivými NP a DOP projektami. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 63 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 1 500,00 |  |  | 2 102,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 63 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 6 660,00 |  |  | 7 157,00 |  |  | Plnenie na 107,46% Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 1 180 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 6 660,00 |  |  | 6 643,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 1 180 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 6 398,00 |  |  | Plnenie 267,70% MU bol sledovaný v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít troch NP: 313031I870 "Národný projekt NPC v regiónoch", 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku" a 313031H810 "Podpora internacionalizácie MSP". Výrazne vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít týchto NP. Zdroj : ITMS |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 2 390,00 |  |  | 6 930,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 71 650 000,00 |  |  | 72 078 056,38 |  |  | Plnenie na 100,60% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 3 003 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Menej rozvinuté | 71 650 000,00 |  |  | 72 078 056,38 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovaní s rokom 2022 (82 602 513,38) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov ako aj nevykázania zazmluvnených vlastných zdrojov projektov, ktoré neboli riadne ukončené k dátumu predloženia ZS OPII. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 3 003 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 847 000 000,00 |  |  | 1 078 243 663,73 |  |  | Plnenie na 127,30% Výsledkom vysokého záujmu podnikateľov o finančné nástroje v rámci tejto IP došlo aj k výraznejšiemu prekročeniu plánovanej cieľovej hodnoty tohto MU. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 511 000 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Menej rozvinuté | 847 000 000,00 |  |  | 853 605 000,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 511 000 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 700,00 |  |  | 774,00 |  |  | Plnenie na 110,57% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 30. Zdroj : ITMS |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 700,00 |  |  | 780,50 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovaní s rokom 2022 (839,5) z dôvodu mimoriadneho ukončenia viacerých projektov v poslednom roku programového obdobia. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 30. Zdroj : ITMS |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 88,00 |  |  | 63,00 |  |  | Plnenie na 71,59 % Nižšie plnenie cieľovej hodnoty MU z dôvodu mimoriadneho ukončenia 7 DOP projektov od 1.1.2023 a 1 DOP projektu, ktorý zatiaľ nebol riadne ukončený. Všetky mali na projektovej úrovni zazmluvnený MU P0289, spolu v hodnote "8". V príprade ich realizácie a riadneho ukončenia by bol MU plnený na 80,68%. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 22 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 88,00 |  |  | 30,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (37) z dôvodu mimoriadneho ukončenia 7 DOP projektov, ktoré mali na projektovej úrovni zazmluvnený MU P0289 spolu v hodnote "7". Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 22 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 319,00 |  |  | 300,00 |  |  | Plnenie na 94,04% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 83 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 319,00 |  |  | 307,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (341) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niekoľkých projektov v poslednom roku programového obdobia. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 83 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 487 000 000,00 |  |  | 496 540 810,56 |  |  | Plnenie na 101,96%. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 83 000 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Menej rozvinuté | 487 000 000,00 |  |  | 495 025 000,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 83 000 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 6 480,00 |  |  | 7 103,00 |  |  | Plnenie na 109,61% Implementáciou sa podarilo prekročiť plánovanú hodnotu pre rok 2023 ako aj zazmluvnenú hodnotu MU na projektovej úrovni. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 1 150 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Menej rozvinuté | 6 480,00 |  |  | 6 553,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 1 150 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 48,00 |  |  | 45,00 |  |  | Plnenie na 93,75% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 12 prihlášok. Zdroj : ITMS |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 48,00 |  |  | 30,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 12 prihlášok. Zdroj : ITMS |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 7 769,00 |  |  | Plnenie na 110,99 %. Zdroj : ITMS |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Menej rozvinuté | 7 000,00 |  |  | 7 761,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 3 970,00 |  |  | Plnenie na 385,44 %. MU je napĺňaný výlučne implementáciou aktivít NP 313031I870 “Národný projekt NPC v regiónoch”. Výrazne presiahnutie cieľovej hodnoty pre rok 2023 je spôsobené vyšším zazmluvnením MU P0286 na projektovej úrovni. Vzhľadom na zvýšený záujem podnikateľov o aktivity realizované týmto NP, bola na projektovej úrovni zvyšovaná v priebehu realizácie projektu cieľová hodnota MU 2x dodatkom k Zmluve o poskytnutí NFP. Hodnota je v súlade s tabuľkou 5. Zdroj : ITMS |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | Menej rozvinuté | 1 030,00 |  |  | 3 970,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 1 378,00 |  |  | Plnenie na 118,79%. Hodnota je v súlade s tabuľkou 5. Zdroj : ITMS |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | Menej rozvinuté | 1 160,00 |  |  | 1 378,00 |  |  | Zdroj : ITMS |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 10 897,00 |  |  | 8 532,00 |  |  | 6 391,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 12 345,00 |  |  | 10 467,00 |  |  | 5 400,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 145,00 |  |  | 558,00 |  |  | 378,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 2 098,00 |  |  | 2 039,00 |  |  | 1 541,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 6 078,00 |  |  | 5 435,00 |  |  | 4 306,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 6 499,00 |  |  | 4 680,00 |  |  | 968,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 4 510,00 |  |  | 2 850,00 |  |  | 1 845,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 748,00 |  |  | 3 748,00 |  |  | 2 891,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 57 504 930,32 |  |  | 51 727 783,08 |  |  | 43 152 647,87 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 82 602 513,38 |  |  | 82 217 665,29 |  |  | 75 232 241,95 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 741 943 837,94 |  |  | 589 751 422,13 |  |  | 409 619 421,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 811 405 000,00 |  |  | 309 120 000,00 |  |  | 167 433 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 613,19 |  |  | 563,69 |  |  | 520,50 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 839,50 |  |  | 832,25 |  |  | 720,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 37,00 |  |  | 34,00 |  |  | 32,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 37,00 |  |  | 26,00 |  |  | 130,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 163,00 |  |  | 139,00 |  |  | 127,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 341,00 |  |  | 298,00 |  |  | 293,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 262 282 784,94 |  |  | 143 044 773,21 |  |  | 223 372 023,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 469 900 000,00 |  |  | 385 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 5 942,00 |  |  | 5 313,00 |  |  | 4 202,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 6 328,00 |  |  | 4 370,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 27,00 |  |  | 16,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 30,00 |  |  | 30,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 325,00 |  |  | 4 513,00 |  |  | 1 716,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 816,00 |  |  | 6 816,00 |  |  | 5 982,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 2 209,00 |  |  | 1 000,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 758,00 |  |  | 4 749,00 |  |  | 4 343,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 305,00 |  |  | 74,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 556,00 |  |  | 1 547,00 |  |  | 1 141,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 81,00 |  |  | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  | 311,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 845,00 |  |  | 921,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  | 2 891,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 22 231 206,48 |  |  | 9 026 432,46 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 81 541 385,98 |  |  | 73 151 380,06 |  |  | 673 128,33 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 23 282 724,39 |  |  | 988 135,76 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 87 470 000,00 |  |  | 87 470 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 369,00 |  |  | 93,50 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 752,00 |  |  | 773,75 |  |  | 21,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 24,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 43,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 91,00 |  |  | 28,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 199,00 |  |  | 208,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 1 908,00 |  |  | 722,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  | 5 982,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  | 1 160,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3c - Podpora vytvárania a rozširovania vyspelých kapacít pre vývoj produktov a služieb |
| Konkrétny cieľ | 11.3 - Zvýšenie konkurencieschopnosti MSP vo fáze rozvoja |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | % | Menej rozvinuté | 54,50 | 2013 | 59,00 | 55,10 |  | Doplnené údaje za roky 2022 a 2023. Zdroj : Štatistický úrad SR |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 58,60 |  | 54,90 |  | 53,60 |  | 54,90 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 54,60 |  | 53,60 |  | 52,70 |  | 52,80 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0171 | Podiel MSP na tvorbe pridanej hodnoty v súkromnom sektore | 54,50 |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 12 / 3d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 4 214,00 |  |  | 5 237,00 |  |  | Plnenie na 124,28% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 v nadväznosti na vyššie zazmluvnenie hodnoty MU a reálne plnenie na projektovej úrovni, predovšetkým prostredníctvom aktivít dvoch NP 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote súvisia s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP. Súčet hodnôt CO01 je očistený o duplicity, z tohto dôvodu je vysoký rozdiel medzi hodnotu F a S (v prípade ak podnik získal podporu z DOP, prostredníctvom FN, alebo nefinančnú podporu, tak sa vykazuje iba s hodnotou 1. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 254 podnikov Zdroj : ITMS |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Rozvinutejšie | 4 214,00 |  |  | 6 359,00 |  |  | Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). Zazmluvnená hodnota CO01 predstavuje súčet hodnôt CO02, CO03 a CO04. Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 254 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 518,00 |  |  | Plnenie na 154,63% MU bol napĺňaný jednak DOP projektami, ale prevažne prostredníctvom aktivít zameraných na poskytovanie voucherovej formy podpory v rámci dvoch NP: 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Cieľová hodnota pre rok 2023 bola prekročená v nadväznosti na vyššie zazmluvnenie hodnoty MU a reálne plnenie na projektovej úrovni ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci, predovšetkým prostredníctvom aktivít dvoch NP. Dosiahnutá hodnota bola očistená od duplicít, ktoré vznikli medzi jednotlivými NP a DOP projektami. Zdroj : ITMS |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Rozvinutejšie | 335,00 |  |  | 543,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (622) z dôvodu schválenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP NPC II – Ba kraj, v rámci ktorého sa znížila plánovaná hodnota tohto MU z 209 na hodnotu 105. Ďalšími dôvodmi boli prekročenie cieľovej hodnoty MU v rámci NP Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku o 26 (z 370 na 396), a mimoriadne ukončenie 1 DOP projektu. Zdroj : ITMS |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 1 744,00 |  |  | 1 912,00 |  |  | Plnenie na 109,63% Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 254 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Rozvinutejšie | 1 744,00 |  |  | 1 806,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 254 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 3 383,00 |  |  | Plnenie na 120,82% MU bol sledovaný v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít dvoch NP: 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Prekročenie cieľovej hodnoty súvisí s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP. Zdroj : ITMS |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Rozvinutejšie | 2 800,00 |  |  | 4 010,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 1 545,00 |  |  | Plnenie na 171,67% Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty pre rok 2023 súvisí so zazmluvnením vyššej „S“ hodnoty MU na projektovej úrovni a tým aj reálneho plnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni. MU bol takmer výlučne napĺňaný prostredníctvom aktivít dvoch NP: 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". MU bol napĺňaný aj Finančnými nástrojmi, pre ktoré bola hodnota MU na začiatku ťažko odhadnuteľná, nakoľko nebolo zrejmé, koľko z podporených podnikov bude spadať do kategórie nových podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Rozvinutejšie | 900,00 |  |  | 1 344,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 5 988 000,00 |  |  | 6 566 137,26 |  |  | Plnenie na 109,65 %. Zdroj : ITMS |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | EUR | Rozvinutejšie | 5 988 000,00 |  |  | 6 566 137,26 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (7 281 398,35) z dôvodu mimoriadneho ukončenia DOP a nedočerpania zazmluvnených VZ riadne ukončených DOP. Zdroj : ITMS |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 253 000 000,00 |  |  | 297 390 217,50 |  |  | Plnenie na 117,55 % Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 143 000 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | EUR | Rozvinutejšie | 253 000 000,00 |  |  | 255 489 000,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 143 000 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 25,00 |  |  | 28,00 |  |  | Plnenie na 112,00 % Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII verzia 16.1 o 5. Zdroj : ITMS |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Rozvinutejšie | 25,00 |  |  | 27,50 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (29,5) z dôvodu mimoriadneho ukončenia 1 DOP v poslednom roku programového obdobia. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII verzia 16.1 o 5. Zdroj : ITMS |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 9,00 |  |  | 10,00 |  |  | Plnenie na 111,11 %. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Rozvinutejšie | 9,00 |  |  | 10,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (11) z dôvodu mimoriadneho ukončenia 1 DOP v poslednom roku programového obdobia. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII verzia 16.1 o 2 podniky. Zdroj : ITMS |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Rozvinutejšie | 159 500 000,00 |  |  | 161 875 588,72 |  |  | Plnenie na 101,49 % Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 17 800 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | EUR | Rozvinutejšie | 159 500 000,00 |  |  | 160 500 000,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 17 800 000,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 1 720,00 |  |  | 1 890,00 |  |  | Plnenie na 109,88% Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 266 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | Podniky | Rozvinutejšie | 1 720,00 |  |  | 1 790,00 |  |  | Zvýšenie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII verzia 15.0 a 16.1 o 266 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 39,00 |  |  | Plnenie na 216,67 % Prekročenie plánovanej hodnoty pre rok 2023 ako aj zazmluvnenej hodnoty súvisí s reálnym plnením MU na projektovej úrovni. Zdroj : ITMS |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Rozvinutejšie | 18,00 |  |  | 22,00 |  |  | Zazmluvnená hodnota je vykázaná iba za 1 NP: 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj". V rámci DOP projektov implementovaných v rámci ŠC 12.1 bol MU vykazovaný iba prostredníctvom Iného údaju (nie prostredníctvom projektového MU), pre ktorý sa nezazmluvňuje hodnota, preto je vykázaná hodnota "S" nižšia ako hodnota dosiahnutá "F". Zdroj : ITMS |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 7 008,00 |  |  | Plnenie na 212,36 % MU bol sledovaný v rámci podpory poskytnutej prostredníctovm aktivít dvoch NP: 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Vyššia dosiahnutá hodnota MU oproti cieľovej hodnote súvisí s reálnym plnením tohto MU ako dôsledok vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov a fyzických osôb/účastníkov pomoci poskytnutej v rámci aktivít NP. Zdroj : ITMS |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | počet | Rozvinutejšie | 3 300,00 |  |  | 7 353,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (7 574,00) o 221 z dôvodu schválenia dvoch dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP NPC II – BA kraj, v rámci ktorých sa zvýšila plánovaná hodnota tohto MU z 5 848 na hodnotu 6 142. Ďalším dôvodom bolo schválenie dodatku k zmluve o poskytnutí NFP v rámci NP Podpora kreatívneho priemyslu na Slovensku, v rámci ktorého sa znížila plánovaná hodnota tohto MU z 1 726 na hodnotu 1 211. Zdroj : ITMS |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 2 859,00 |  |  | Plnenie na 107,08 % Hodnota je v súlade s tabuľkou 5. Zdroj : ITMS |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | Rozvinutejšie | 2 670,00 |  |  | 2 859,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 664,00 |  |  | Plnenie na 218,42%. MU bol takmer výlučne napĺňaný prostredníctvom aktivít dvoch NP: 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj" a 313000J874 "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku", pre ktoré bola finálne zazmluvnená hodnota sumárne vo výške 673 podnikov (v zmysle schválených dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP). V rámci realizácie aktivít týchto NP sa cieľ MU podarilo výrazným spôsobom prekročiť. Celková dosiahnutá hodnota MU bola na začiatku ťažko odhadnuteľná, keďže nebolo zrejmé, koľko z podporených podnikov bude spadať do kategórie MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín. Zdroj : ITMS |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | počet | Rozvinutejšie | 304,00 |  |  | 674,00 |  |  | Zdroj : ITMS |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 67,00 |  |  | 55,00 |  |  | Plnenie na 82,09 % Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII verzia 16.1 o 13 MSP. Zdroj : ITMS |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | počet | Rozvinutejšie | 67,00 |  |  | 63,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (78) z dôvodu schválenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP NP 313041I861 "Národný projekt NPC II - BA kraj", v rámci ktorého sa znížila plánovaná hodnota tohto MU z 60 na hodnotu 45. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII verzia 16.1 o 13 MSP. Zdroj : ITMS |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 547,00 |  |  | 3 376,00 |  |  | 2 682,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 6 127,00 |  |  | 5 872,00 |  |  | 4 503,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 312,00 |  |  | 191,00 |  |  | 114,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 622,00 |  |  | 621,00 |  |  | 404,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1 594,00 |  |  | 1 382,00 |  |  | 1 155,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 1 684,00 |  |  | 1 430,00 |  |  | 278,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 2 927,00 |  |  | 1 950,00 |  |  | 1 510,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1 411,00 |  |  | 1 025,00 |  |  | 801,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 1 260,00 |  |  | 1 260,00 |  |  | 751,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 1 901 044,99 |  |  | 1 879 616,42 |  |  | 1 665 330,72 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 7 281 398,35 |  |  | 5 799 901,92 |  |  | 2 535 124,69 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 207 615 673,10 |  |  | 152 642 706,71 |  |  | 101 549 533,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 237 689 000,00 |  |  | 102 117 000,00 |  |  | 33 974 000,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  | 21,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 29,00 |  |  | 29,50 |  |  | 29,50 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 11,00 |  |  | 11,00 |  |  | 110,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 86 215 383,61 |  |  | 51 840 719,35 |  |  | 65 471 503,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 151 500 000,00 |  |  | 135 000 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 1 576,00 |  |  | 1 369,00 |  |  | 1 146,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 1 666,00 |  |  | 1 398,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 22,00 |  |  | 13,00 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 6 358,00 |  |  | 5 262,00 |  |  | 3 588,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 7 574,00 |  |  | 7 574,00 |  |  | 5 026,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 553,00 |  |  | 493,00 |  |  | 328,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 52,00 |  |  | 44,00 |  |  | 29,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 78,00 |  |  | 79,00 |  |  | 76,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 585,00 |  |  | 814,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 4 242,00 |  |  | 4 238,00 |  |  | 3 846,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 105,00 |  |  | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 396,00 |  |  | 393,00 |  |  | 370,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 32,00 |  |  | 25,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 511,00 |  |  | 799,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  | 3 821,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 642,00 |  |  | 328,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 751,00 |  |  | 751,00 |  |  | 750,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 514 868,31 |  |  | 269 157,04 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 2 894 429,12 |  |  | 3 097 044,56 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 140 686,14 |  |  | 83 986,14 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 900 000,00 |  |  | 900 000,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 16,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 33,50 |  |  | 38,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 43,00 |  |  | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 6,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  | 18,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 3 592,00 |  |  | 2 235,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  | 5 026,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 328,00 |  |  | 132,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 411,00 |  |  | 411,00 |  |  | 410,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 21,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 67,00 |  |  | 60,00 |  |  | 60,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO06 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO07 | Výrobné investície: Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (iné ako granty) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV21 | Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV23 | Počet MSP s návratným pracovným kapitálom | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0075 | Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0079 | Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0082 | Počet zapojených MSP do programov EÚ | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 3d - Podpora kapacít MSP pre rast na regionálnych, celoštátnych a medzinárodných trhoch a podpora zapojenia sa do procesov inovácií |
| Konkrétny cieľ | 12.1 - Nárast podielu ziskových MSP v Bratislavskom kraji |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | % | Rozvinutejšie | 51,80 | 2011 | 57,00 | 66,70 |  | Doplnené údaje za roky 2022 a 2023. Upravený údaj za rok 2021 z 64,60% na 64,90% - chyba bola spôsobená pri prepisovaní údajov. Zdroj : Register účtovných závierok |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 65,40 |  | 64,60 |  | 63,20 |  | 64,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 64,70 |  | 67,00 |  | 66,40 |  | 64,90 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0130 | Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji | 62,60 |  |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 10i - Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy |

## Tabuľka 2A : Spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF a ESF REACT-EU (podľa prioritnej osi, investičnej priority a kategórie regiónu). Údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výsledkov ESF (s cieľovou hodnotou a bez nej) sa oznamujú členené podľa pohlavia. V prípade prioritnej osi technickej pomoci sa oznamujú len tie spoločné ukazovatele, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota (zámer). - 14 / 10i

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Spoločný ukazovateľ výstupov použitý ako východisko pre stanovenie cieľovej hodnoty (zámeru) | Merná jednotka východiskovej hodnoty a cieľovej hodnoty | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| CR01 | neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | znevýhodnení účastníci, ktorí si po odchode hľadajú zamestnanie, zúčastňujú sa na vzdelávaní/odbornej príprave, získavajú kvalifikáciu, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCO01 | Celkový počet podporených osôb | Menej rozvinuté |  | počet | 20 000 |  |  | 9 306 |  |  | 46,53 |  |  |  |  |
| CCO02 | Počet detí vo veku menej ako 18 rokov | Menej rozvinuté |  | počet | 20 000 |  |  | 9 306 |  |  | 46,53 |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| CR01 | neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | znevýhodnení účastníci, ktorí si po odchode hľadajú zamestnanie, zúčastňujú sa na vzdelávaní/odbornej príprave, získavajú kvalifikáciu, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| table4a | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| CR01 | neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | znevýhodnení účastníci, ktorí si po odchode hľadajú zamestnanie, zúčastňujú sa na vzdelávaní/odbornej príprave, získavajú kvalifikáciu, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 10i - Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy |

## Tabuľka 2C : Špecifické programové ukazovatele výsledkov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Merná jednotka ukazovateľa | Ukazovateľ výstupov použitý ako východisko pre stanovenie cieľovej hodnoty (zámeru) | Merná jednotka východiskovej hodnoty a cieľovej hodnoty | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 10i - Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy |

## Tabuľka 4 A : Spoločné ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14 / 10i

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 10i - Zníženie a zabránenie predčasného skončenia školskej dochádzky a podporou prístupu ku kvalitnému predškolskému, základnému a stredoškolskému vzdelávaniu vrátane formálnych, neformálnych a bežných spôsobov vzdelávania za účelom opätovného začlenenia do vzdelávania a prípravy |

## Tabuľka 4B: Špecifické programové ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Merná jednotka | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

|  | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy |

## Tabuľka 2A : Spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF a ESF REACT-EU (podľa prioritnej osi, investičnej priority a kategórie regiónu). Údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výsledkov ESF (s cieľovou hodnotou a bez nej) sa oznamujú členené podľa pohlavia. V prípade prioritnej osi technickej pomoci sa oznamujú len tie spoločné ukazovatele, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota (zámer). - 14 / 11i

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Spoločný ukazovateľ výstupov použitý ako východisko pre stanovenie cieľovej hodnoty (zámeru) | Merná jednotka východiskovej hodnoty a cieľovej hodnoty | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| CR01 | neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | znevýhodnení účastníci, ktorí si po odchode hľadajú zamestnanie, zúčastňujú sa na vzdelávaní/odbornej príprave, získavajú kvalifikáciu, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CCO01 | Celkový počet podporených osôb | Menej rozvinuté |  | počet | 94 090 |  |  | 104 897 |  |  |  |  |  |  |  |
| CCO02 | Počet detí vo veku menej ako 18 rokov | Menej rozvinuté |  | počet | 33 740 |  |  | 35 159 |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  | 2021 |  | 2020 |  | 2019 |  | 2018 |  | 2017 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| CR01 | neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | znevýhodnení účastníci, ktorí si po odchode hľadajú zamestnanie, zúčastňujú sa na vzdelávaní/odbornej príprave, získavajú kvalifikáciu, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| table4a | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2016 |  | 2015 |  | 2014 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Muži | Ženy | Muži | Ženy | Muži | Ženy |
| CR01 | neaktívni účastníci, ktorí sú v čase odchodu zapojení do hľadania práce | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR02 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu v procese vzdelávania/odbornej prípravy | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR03 | účastníci, ktorí v čase odchodu získavajú kvalifikáciu | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR04 | účastníci, ktorí sú v čase odchodu zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR05 | znevýhodnení účastníci, ktorí si po odchode hľadajú zamestnanie, zúčastňujú sa na vzdelávaní/odbornej príprave, získavajú kvalifikáciu, sú zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR06 | účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR07 | účastníci, ktorých situácia na trhu práce sa šesť mesiacov po odchode zlepšila | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR08 | účastníci vo veku nad 54 rokov, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| CR09 | znevýhodnení účastníci, ktorí sú šesť mesiacov po odchode zamestnaní, a to aj samostatne zárobkovo činní | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy |

## Tabuľka 2C : Špecifické programové ukazovatele výsledkov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Merná jednotka ukazovateľa | Ukazovateľ výstupov použitý ako východisko pre stanovenie cieľovej hodnoty (zámeru) | Merná jednotka východiskovej hodnoty a cieľovej hodnoty | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  |  |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2020 |  |  |  |  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2018 |  |  |  |  |  |  | 2017 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2016 |  |  |  |  |  |  | 2015 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2014 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Súhrnná |  |  | Ročne spolu |  |  | Kvalitatívny |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |  |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy |

## Tabuľka 4 A : Spoločné ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14 / 11i

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2019 |  |  | 2018 |  |  | 2017 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 11i - Investície do inštitucionálnych kapacít a do efektívnosti verejných správ a verejných služieb na národnej, regionálnej a miestnej úrovni v záujme reforiem, lepšej právnej úpravy a dobrej správy |

## Tabuľka 4B: Špecifické programové ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 14

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Merná jednotka | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

|  | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |

| Prioritná os | 15 - Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 9iv - Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu |

## Tabuľka 2A : Spoločné ukazovatele výsledkov pre ESF a ESF REACT-EU (podľa prioritnej osi, investičnej priority a kategórie regiónu). Údaje o všetkých spoločných ukazovateľoch výsledkov ESF (s cieľovou hodnotou a bez nej) sa oznamujú členené podľa pohlavia. V prípade prioritnej osi technickej pomoci sa oznamujú len tie spoločné ukazovatele, ku ktorým bola stanovená cieľová hodnota (zámer). - 15 / 9iv

| Prioritná os | 15 - Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 9iv - Zlepšenie prístupu k cenovo prístupným, trvalo udržateľným a kvalitným službám vrátane zdravotnej starostlivosti a sociálnych služieb všeobecného záujmu |

## Tabuľka 4B: Špecifické programové ukazovatele výstupov pre ESF, ESF REACT-EU, YEI a YEI REACT-EU - 15

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | Merná jednotka | Cieľová hodnota (zámer) (2023) |  |  | Súhrnná hodnota |  |  | Miera splnenia |  |  | 2023 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |
| CV36 | Number of vulnerable households supported to help them meet their energy consumption costs | Menej rozvinuté | households | 614 202,00 |  |  | 614 099,00 |  |  | 99,98 % |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2022 |  |  | 2021 |  |  | 2020 |  |  | 2019 |  |  | 2018 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |
| CV36 | Number of vulnerable households supported to help them meet their energy consumption costs | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Ukazovateľ | Kategória regiónu | 2017 |  |  | 2016 |  |  | 2015 |  |  | 2014 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy | Spolu | Muži | Ženy |
| CV36 | Number of vulnerable households supported to help them meet their energy consumption costs | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 2 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 96,40 |  |  | 97,06 |  |  | Zdroj: RO OPII Skutočný stav k 22.12.2025. V hodnote je zohľadnených 0,7375 km za skutočne dosiahnutú hodnotu v rámci projektu D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) a 13,5 km na základe sfunkčnenia projektu D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala, II. fáza. V tabuľlke 5 na str. 166 je uvedená hodnota 82,82 km (skutočný stav k 31.12.2023). |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km |  | 96,40 |  |  | 111,24 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 82,82 |  |  | 55,82 |  |  | 47,92 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 96,32 |  |  | 96,32 |  |  | 96,29 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 29,71 |  |  | 16,53 |  |  | 16,53 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 96,29 |  |  | 96,29 |  |  | 31,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 19,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 2.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov diaľnic a rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | € |  | 0,00 | 2013 | 160 467 826,00 | 224 881 559,45 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 75,89 | 7,23 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | tona |  | 0,00 | 2013 | 187,25 | 208,06 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 87 379 880,44 |  | 35 982 537,36 |  | 27 257 662,64 |  | 568 015 439,08 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | -3,07 |  | -2,48 |  | 1,77 |  | 27,81 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 118,98 |  | 94,35 |  | 105,22 |  | 12,16 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0118 | Úspora času v cestnej doprave na diaľniciach a rýchlostných cestách | 0,00 |  |
| R0132 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  |
| R0133 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby diaľnic) | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 3 / 7ii

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 14,70 |  |  | 19,79 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. V hodnote je zohľadnených 0,855 km za skutočne dosiahnutú hodnotu v rámci projektu MODERNIZÁCIA KĽÚČOVÝCH ÚSEKOV A PRVKOV INFRAŠTRUKTÚRY VEREJNEJ OSOBNEJ DOPRAVY V BRATISLAVE a 4,28 km v rámci projektu MODERNIZÁCIA VAJNORSKEJ RADIÁLY. Tieto projekty využívali zálohové platby a boli ukončené v roku 2024. V tabuľlke 5 na str. 166 je uvedená hodnota 14,6551 km (skutočný stav k 31.12.2023). |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km |  | 14,70 |  |  | 23,60 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 Realizácia TIOP Vrakuňa, Lamačská Brána a Podunajské Biskupice bola presunutá do ďalšieho programového obdobia |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | počet |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 137,00 |  |  | 153 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet |  | 137,00 |  |  | 163 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 14,66 |  |  | 14,66 |  |  | 14,66 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 14,67 |  |  | 14,67 |  |  | 14,67 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 82,00 |  |  | 82,00 |  |  | 82,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 182,00 |  |  | 132,00 |  |  | 82,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,89 |  |  | 7,89 |  |  | 3,41 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  | 7,90 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 70,00 |  |  | 62,00 |  |  | 48,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 72,00 |  |  | 72,00 |  |  | 58,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | 7,90 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0087 | Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 15,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | 58,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.1 - Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry pre IDS a mestskú dráhovú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | € |  | 0,00 | 2013 | 4 695 813,00 | 5 622 757,41 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 2 853 394,00 |  | 2 853 394,00 |  | 2 853 394,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0057 | Úspora času vo verejnej osobnej doprave | 0,00 |  |

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility |
| Konkrétny cieľ | 3.2 - Zvýšenie atraktivity a prístupnosti verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | počet |  | 157 657 489,00 | 2012 | 200 085 737,00 |  | 162 695 894 | Zdroj: RO OPII Hodnota za rok 2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 140 966 225,00 |  | 108 799 367,00 |  | 99 265 416,00 |  | 153 819 130,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 151 294 635,00 |  | 149 617 782,00 |  | 151 529 815,00 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0058 | Počet cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica | 149 689 000,00 |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 4 / 7i

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 4,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | Počet |  | 3,00 |  |  | 8,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet |  | 11,00 |  |  | 12,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. V hodnote je zohľadnených 5 zariadení, ktoré boli dodané v rámci projektu "Darem" v roku 2024. V tabuľlke 5 na str. 166 je uvedená hodnota 7 zariadení (skutočný stav k 31.12.2023). |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet |  | 11,00 |  |  | 14,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 5,00 |  |  | 4,00 |  |  | 4,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 4,00 |  |  | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0090 | Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 4.1 - Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu | m3 |  | 70 000,00 | 2021 | 300 000,00 | 0,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Údaje budú dostupné v následnej monitorovacej správe projektu č. 311041CLA4 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu | 0,00 |  | 0,00 |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0204 | Zvýšenie objemu odstráneného sedimentu |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 5 / 7d

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 34,10 |  |  | 22,19 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. Hodnota vychádza len z projektov skutočne ukončených k 31.12.2023 a rovnaká hodnota je uvedená aj v tabuľke 5 na str. 166. Cieľová hodnota nebola dosiahnutá z dôvodu fázovania projektu Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou (21,510 km) |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | Menej rozvinuté | 34,10 |  |  | 22,19 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 29,20 |  |  | 17,24 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. Hodnota vychádza len z projektov skutočne ukončených k 31.12.2023. Cieľová hodnota nebola dosiahnutá z dôvodu fázovania projektu Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou (21,510 km) |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 29,20 |  |  | 17,24 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  | Ukazovateľ mal byť naplnený realizáciou dvoch projektov, avšak 1 projekt ŽKV bol presunutý do PO1 a druhý projekt bol zrušený. V rámci zvyšných ŽKV projektov PO5 sa nerealizovala obnova vlakových súprav ale bolo obstaraných 17 nových vozňov a 35 vozňov bolo zmodernizovaných. Taktiež bolo zmodernizovaných 15 elektrických jednotiek radu 425, ktoré obsluhujú tatranskú železničnú trať. |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 14,00 |  |  | 0,00 |  |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. Hodnota vychádza len z projektov skutočne ukončených k 31.12.2023. |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | počet | Menej rozvinuté | 108,00 |  |  | 127,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 Zazmluvnená hodnota bola prekročená v rámci projektu č. 311051Z097, kde z plánovaných 80 objektov na železničnej infraštruktúre bolo zhodnotených 82. |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | počet | Menej rozvinuté | 108,00 |  |  | 125,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 4,95 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 43,70 |  |  | 21,51 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 37,85 |  |  | 20,61 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 94,00 |  |  | 82,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 108,00 |  |  | 80,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| S | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0315 | Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na železničnej infraštruktúre prostredníctvom modernizácie a rozvoja železničných tratí a súvisiacich objektov dopravne významných z hľadiska medzinárodnej a vnútroštátnej dopravy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | € | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 328 857,00 | 2 521 245,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | % | Menej rozvinuté | 44,06 | 2013 | 44,65 | 44,27 |  | Zdroj: ŽSR Miera elektrifikácie tratí ŽSR za rok 2023: 44,27 % (3 584 km celkom / 1 585 km elektrifikovaných) |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 0,20 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 2,27 | 0,00 |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. Zdroj: RO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,27 |  | 44,27 |  | 43,98 |  | 43,73 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,33 |  | 44,33 |  | 44,33 |  | 44,31 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0053 | Úspora času v železničnej doprave | 0,00 |  |
| R0061 | Miera elektrifikácie železničných tratí | 44,28 |  |
| R0134 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  |
| R0135 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom elektrifikácie tratí) | 0,00 |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.2 - Zlepšenie technických podmienok pre prevádzku medzinárodnej železničnej dopravy prostredníctvom implementácie vybraných prvkov TSI na najdôležitejších tratiach pre medzinárodnú dopravu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 300,00 | 300,00 |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov | 300,00 |  | 300,00 |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0205 | Nárast prenosovej kapacity kostrovej dátovej siete pre prevádzku subsystémov TSI a prevádzkovo-ekonomických IS železničných podnikov |  |  |

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku |
| Konkrétny cieľ | 5.3 - Zvýšenie atraktivity a kvality služieb železničnej verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave | počet | Menej rozvinuté | 44 287 000,00 | 2013 | 46 942 211,00 | 71 726 514,00 |  | Zdroj: RO OPII Hodnota za rok 2023 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0055 | Počet prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 7,90 |  |  | 12,15 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. Hodnota vychádza len z projektov skutočne ukončených k 31.12.2023. |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | Menej rozvinuté | 7,90 |  |  | 31,99 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 31,99 |  |  | 31,99 |  |  | 7,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  | 7,85 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | 7,85 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7a - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T |
| Konkrétny cieľ | 6.1 - Odstránenie kľúčových úzkych miest na cestnej infraštruktúre TEN-T prostredníctvom výstavby nových úsekov rýchlostných ciest |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | € | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 11 601 507,00 | 26 762 818,00 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 7,96 | -1,28 |  | Zdroj: ITMS2014+ Hodnota za rok 2024 vypočítaná v rámci CBA projektu "Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etap" |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 20,88 | -43,94 |  | Zdroj: ITMS2014+ Hodnota za rok 2024 vypočítaná v rámci CBA projektu "Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etap" |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 14 781 301,00 |  | 10 356 320,00 |  | 6 145 494,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0063 | Úspora času v cestnej doprave na rýchlostných cestách | 0,00 |  |
| R0137 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  |
| R0138 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby rýchlostných ciest) | 0,00 |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 6 / 7b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 13,63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 15,20 |  |  | 13,63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 407,10 |  |  | 581,69 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. V hodnote je zohľadnených 259,61km, ktoré boli vykázané v monitorovacích správach za projekty ukončené v rokoch 2024 a 2025. |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | km | Menej rozvinuté | 407,10 |  |  | 623,70 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 145,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025. V hodnote je zohľadnených 38 lokalít, ktoré boli vykázané v monitorovacích správach za projekty ukončené v rokoch 2024 a 2025. V tabuľlke 5 na str. 166 je uvedená hodnota 107 lokalít (skutočný stav k 31.12.2023). |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 92,00 |  |  | 155,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 13,63 |  |  | 13,63 |  |  | 13,63 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 300,81 |  |  | 111,68 |  |  | 103,34 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 558,63 |  |  | 530,74 |  |  | 316,12 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 88,00 |  |  | 77,00 |  |  | 75,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 127,00 |  |  | 101,00 |  |  | 88,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  | 6,26 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 94,84 |  |  | 78,34 |  |  | 77,31 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 277,79 |  |  | 102,88 |  |  | 93,34 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 38,00 |  |  | 35,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 82,00 |  |  | 79,00 |  |  | 10,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | 6,26 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO14 | Cesty: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest | 77,31 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov |
| Konkrétny cieľ | 6.2 - Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | € | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 22 797 190,00 | 19 069 243,88 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | počet | Menej rozvinuté | 83,00 | 2013 | 70,00 | 85,00 |  | Zdroj: štatistiky Policajného zboru SR. Hodnota za rok 2023. Hodnota za rok 2022 bola opravená z 85 na 96 |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 6,11 | 0,39 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | tona | Menej rozvinuté | 0,00 | 2013 | 13,77 | 4,17 |  | Zdroj: ITMS2014+ Skutočný stav k 28.7.2025 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 15 612 236,92 |  | 14 282 269,92 |  | 13 860 340,92 |  | 82 852 346,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 96,00 |  | 82,00 |  | 73,00 |  | 109,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,29 |  | 0,32 |  | 0,35 |  | 0,78 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 2,02 |  | 2,12 |  | 2,22 |  | 2,32 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 83 915 016,00 |  | 91 453 941,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 90,00 |  | 104,00 |  | 104,00 |  | 110,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,72 |  | 0,99 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 2,11 |  | 4,28 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0064 | Úspora času v cestnej doprave na cestách I. triedy | 0,00 |  |
| R0139 | Počet usmrtených na cestách I. triedy | 113,00 |  |
| R0140 | Úspora produkcie emisií PM10 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,00 |  |
| R0141 | Úspora produkcie emisií NO2 (vplyvom výstavby ciest I. triedy) | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | počet | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 10.0 bol doplnený nový MU O0316 „Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí“. V rámci revízie OPII, verzia 15.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0316 z 2 na 1. |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | počet | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | 1 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 10.0 bol doplnený nový MU O0316 „Počet nástrojov V rámci revízie OPII, verzia 15.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0316 z 2 na 1. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0316 | Počet nástrojov pre efektívny manažment a plánovanie sietí | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2a - Rozšírenie širokopásmového pripojenia a zavádzanie vysokorýchlostných sietí a podpora zavádzania nastupujúcich technológií a sietí pre digitálne hospodárstvo |
| Konkrétny cieľ | 7.1 - Zvýšenie pokrytia širokopásmovým internetom / NGN |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | % | Menej rozvinuté | 6,40 | 2012 | 48,00 | 42,40 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | % | Menej rozvinuté | 74,00 | 2012 | 90,00 | 87,70 |  | Zdroj údajov: Eurostat, SO OPII |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 42,40 |  | 42,40 |  | 49,30 |  | 49,30 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 87,70 |  | 87,10 |  | 88,20 |  | 92,60 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 42,40 |  | 42,40 |  | 36,00 |  | 29,80 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 78,50 |  | 79,40 |  | 78,00 |  | 74,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0069 | Percento populácie využívajúce mobilný širokopásmový prístup na internet | 25,10 |  |
| R0070 | Percento populácie využívajúce širokopásmový internet pravidelne | 76,50 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 5 535 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 5 520,00 |  |  | 5 535 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0106 z 6 000 na 5 520. |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola znížená cieľová hodnota MU O0107 z 276 na 3. |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | počet | Menej rozvinuté | 3,00 |  |  | 3 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola znížená cieľová hodnota MU O0107 z 276 na 3. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 15,00 |  |  | 15,00 |  |  | 65,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 3,00 |  |  | 6,00 |  |  | 3,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 50,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0106 | Počet nových MSP využívajúcich zdieľané služby verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0107 | Počet nových inovatívnych aplikácií nasadených MSP (open data, language resources,...) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2b - Vývoj produktov a služieb IKT, elektronického obchodu a posilnenie dopytu po IKT |
| Konkrétny cieľ | 7.2 - Zvýšenie inovačnej kapacity najmä malých a stredných podnikateľov v digitálnej ekonomike |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 11,60 | 2012 | 40,00 | 14,10 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | % | Menej rozvinuté | 44,70 | 2012 | 70,00 | 76,70 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII Hodnota bola navýšená z dôvodu vykazovania vyššej hodnoty v rámci Eurostat |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 14,10 |  | 13,30 |  | 16,60 |  | 11,40 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 76,70 |  | 75,30 |  | 62,40 |  | 69,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 12,50 |  | 14,60 |  | 12,20 |  | 13,20 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 59,00 |  | 58,50 |  | 56,30 |  | 49,60 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0071 | Percento MSP predávajúce tovar a služby online | 11,90 |  |
| R0072 | Percento občanov objednávajúcich tovar a služby online | 48,10 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 7 / 2c

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 2 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bol pridaný nový ukazovateľ výstupu: „Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19“ |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 2 300,00 |  |  | 2 300,0 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bol pridaný nový ukazovateľ výstupu: „Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19“ |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | € | Menej rozvinuté | 7 500 000,00 |  |  | 7 500 000,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bol pridaný nový ukazovateľ výstupu: „Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania “ |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | € | Menej rozvinuté | 7 500 000,00 |  |  | 42 520 829,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bol pridaný nový ukazovateľ výstupu: „Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania “ |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 20 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 9,00 |  |  | 20 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 4 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | počet | Menej rozvinuté | 12,00 |  |  | 4 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 16 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 119 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 10 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | počet | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 5 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 266,3131 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 16.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0116 zo 70% na 25%. |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | % | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 266,0263 |  |  | Zdroj: SO OPII V rámci revízie OPII, verzia 16.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0116 zo 70% na 25%. |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | - |  |  | Zdroj: SO OPII V rámci revízie OPII, verzia 15.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0116 z 35% na 28%. V rámci revízie OPII, verzia 16.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0116 z 28% na 1%. |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | % | Menej rozvinuté | 1,00 |  |  | - |  |  | Zdroj: SO OPII V rámci revízie OPII, verzia 16.0 bola znížená cieľová hodnota MU O0116 z 28% na 1%. |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 212 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | počet | Menej rozvinuté | 60,00 |  |  | 207 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 63 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | počet | Menej rozvinuté | 77,00 |  |  | 65 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 18362 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000 |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | počet | Menej rozvinuté | 23 000,00 |  |  | 19126 |  |  | Pôvodne ukazovateľ O0117 Zdroj: ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 9.0 bola znížená cieľová hodnota o 8 % MU O0301 z 25 000 na 23 000. |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 100 |  |  | Zdroj: SO OPII Pôvodný merateľný ukazovateľ „Dodatočný pomer inštitúcií štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“ bol revíziou OPII, verzia 6.0 (schválená EK dňa 12.12.2019) zmenený na meratteľný ukazovateľ „Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu“. Aktuálny merateľný ukazovateľ bol naplnený na základe skutočnosti, že v súčasnosti z 24 ústredných orgánov štátnej správy využíva služby vládneho Cloudu typu IaaS 24 organizácií. (24/24=100,00%) |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | Menej rozvinuté | 100,00 |  |  | 100 |  |  | Zdroj: SO OPII |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 24 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 17 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | počet | Menej rozvinuté | 551,00 |  |  | 502 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 10.0 bola upravená cieľová hodnota z 80% na 551 (MJ počet). |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | počet | Menej rozvinuté | 551,00 |  |  | 638 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 10.0 bola upravená cieľová hodnota z 80% na 551 (MJ počet). |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 6 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola upravená cieľová hodnota z 40% na 5 (MJ počet). |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 5,00 |  |  | 6 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola upravená cieľová hodnota z 40% na 5 (MJ počet). |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 13,00 |  |  | 10 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola upravená cieľová hodnota z 20% na 13 (MJ počet). |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | počet | Menej rozvinuté | 13,00 |  |  | 10 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola upravená cieľová hodnota z 20% na 13 (MJ počet). |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | počet | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 85 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 14.1 bola upravená cieľová hodnota z 99,9% na 2733 (MJ počet). V rámci revízie OPII, verzia 16.0 bola upravená cieľová hodnota z 2733 na 80. |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | počet | Menej rozvinuté | 80,00 |  |  | 95 |  |  | Zdroj: SO OPII, ITMS2014+ V rámci revízie OPII, verzia 16.0 bola upravená cieľová hodnota z 2733 na 80. |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 2 300,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | 7 500 000,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 21,00 |  |  | 8,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 24,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 165,00 |  |  | 9,00 |  |  | 9,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 23,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 92,13 |  |  | 1,50 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 241,61 |  |  | 481,72 |  |  | 39,98 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,57 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,67 |  |  | 0,00 |  |  | 1,22 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 187,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 317,00 |  |  | 164,00 |  |  | 173,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 18,50 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 50,00 |  |  | 45,00 |  |  | 46,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 17 407,00 |  |  | 3 350,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 100,00 |  |  | 45,83 |  |  | 45,83 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 20,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 25,00 |  |  | 21,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 604,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 604,00 |  |  | 562,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 13,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 76,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 8,00 |  |  | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 38,61 |  |  | 18,53 |  |  | 0,08 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 11,34 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 133,00 |  |  | 80,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 37,00 |  |  | 14,00 |  |  | 8,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 45,83 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV4c | Hodnota IT súvisiacich s ochorením COVID-19 pre oblasť vzdelávania | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0108 | Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0109 | Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0111 | Počet nových zjednodušených životných situácii pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0112 | Počet nových cezhraničných služieb pre občanov. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0115 | Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie. | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0116 | Zvýšenie používania elektronických služieb znevýhodnenými skupinami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0118 | Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0119 | Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napr. pre analýzu rizík) | 8,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0301 | Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0318 | Dodatočný počet informačných systémov verejnej správy s implementovaným nástrojom na rozpoznávanie, monitorovanie a riadenie bezpečnostných incidentov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0323 | Počet dodatočných elektronických služieb pre podnikateľov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0324 | Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0325 | Dodatočný počet inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.3 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre podnikateľov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 64,20 | 2012 | 74,00 | 64,10 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2023. Cieľový segmet: biznis sektor |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 64,00 |  | 62,00 |  | 59,00 |  | 67,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 65,00 |  | 65,00 |  | 64,20 |  | 64,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0073 | Celková spokojnosť podnikateľov so službami eGovernmentu | 64,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.4 - Zvýšenie kvality, štandardu a dostupnosti eGovernment služieb pre občanov |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | index | Menej rozvinuté | 59,90 | 2012 | 73,00 | 64,10 |  | Zdroj údajov: SO OPII Názov prieskumu: Meranie indikátorov rozvoja a spokojnosti s vybranými e-službami verejnej správy 2023. Porovnanie: populácia SR |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | % | Menej rozvinuté | 42,20 | 2012 | 74,00 | 63,00 |  | Zdroj: Eurostat, SO OPII. Eurostat; odkazuje na aktuálnu hodnotu 55,9 za rok 2021 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 63,00 |  | 61,00 |  | 60,00 |  | 65,00 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 55,90 |  | 61,80 |  | 61,80 |  | 69,60 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 64,00 |  | 62,00 |  | 59,90 |  | 59,90 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 51,30 |  | 47,50 |  | 47,90 |  | 42,20 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0075 | Celková spokojnosť občanov so službami eGovernmentu | 59,90 |  |
| R0076 | Celkové používanie služieb eGovernmentu občanmi | 42,20 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.5 - Zlepšenie celkovej dostupnosti dát vo verejnej správe s dôrazom na otvorené údaje |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | počet | Menej rozvinuté | 5 000,00 | 2013 | 950 000,00 | 1 007 357,00 |  | Zdroj údajov: SO OPII, Nases (počet stiahnutých otvorených dát cez portál data.gov.sk) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 700 026,00 |  | 568 796,00 |  | 492 942,00 |  | 626 346,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0077 | Počet stiahnutí otvorených dát | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.6 - Zlepšenie digitálnych zručností a inklúzie znevýhodnených jednotlivcov do digitálneho trhu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | % | Menej rozvinuté | 52,80 | 2012 | 70,00 | 80,30 |  | Zdroj: SO OPII, Eurostat |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 80,30 |  | 81,60 |  | 81,60 |  | 82,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 66,50 |  | 67,10 |  | 53,50 |  | 53,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0078 | Percento znevýhodnených jednotlivcov používajúcich internet | 58,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.7 - Umožnenie modernizácie a racionalizácie verejnej správy IKT prostriedkami |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 70,00 |  |  | V sledovanom období nebol údaj dostupný (nezrealizoval sa žiaden projekt OPII s príspevkom k uvedenému indikátoru), a preto boli v zmysle usmernenia COM uvedené nuly. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0080 | Priemerná doba vybavenia podania v rozhodovacej činnosti | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.8 - Racionalizácia prevádzky informačných systémov pomocou eGovernment cloudu |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | % | Menej rozvinuté | 100,00 | 2013 | 90,00 |  |  | Zdroj údajov: MIRRI (SITVS) |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0081 | Celkové náklady na vlastníctvo ISVS | 0,00 |  |

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 2c - Posilnenie aplikácií IKT v rámci elektronickej štátnej správy, elektronického vzdelávania, elektronickej inklúzie, elektronickej kultúry a elektronického zdravotníctva |
| Konkrétny cieľ | 7.9 - Zvýšenie kybernetickej bezpečnosti v spoločnosti |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | % | Menej rozvinuté | 4,00 | 2014 | 40,00 | 99,20 |  | Analýza vykonaná CSIRT.SK zraniteľností z webu dostupných služieb preukázala: - počet všetkých monitorovaných aktív: 32303 - počet aktív s kritickými zraniteľnosťami: 262 - ukazovateľ R0193: (32303-262)/32303 = 0,992 Zdroj: CSIRT.sk |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 77,00 |  | 87,00 |  | 96,00 |  | 38,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0193 | Pomer webových aplikácií verejnej správy bez kritických bezpečnostných nedostatkov na celkovej vzorke webových aplikácií verejnej správy | 0,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier Európskeho záujmu |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1a

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 171 |  |  | VA 6 MŠVVaM SR 165 (V MU P0285 dosiahnutá hodnota 165 v projekte 313011N917) Plnenie 950% Nebol predpoklad tak vysokého záujmu u prijímateľov (vysoké plneni v rámci národného projektu SK4ERA) |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 31 |  |  | VA 6 MŠVVaM SR 25 |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 6 |  |  | VA 6 Plnenie 33,33% |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 18,00 |  |  | 6 |  |  | VA 6 |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0 |  |  | Plnenie 0% Nebola vyhlásená žiadna výzva týkajúca sa vytvorenia nových podnikov / MŠVVaM SR podporovalo len existujúce podniky, nie nové. |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 8,00 |  |  | 0 |  |  | Nebola vyhlásená žiadna výzva týkajúca sa vytvorenia nových podnikov / MŠVVaM SR podporovalo len existujúce podniky, nie nové. |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 139,9437 |  |  | VA 139,9437 Plnenie : 92,68% |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 151,00 |  |  | 115 |  |  | VA 115 |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 67,8434 |  |  | VA 67,8434 Plnenie 3,5% |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 1 931,00 |  |  | 48,49 |  |  | VA 48,89 |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 6 316 575,88 |  |  | Plnenie 207% |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 3 051 635,00 |  |  | 6 316 575,88 |  |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 12 |  |  | VA 12 Bez duplicít MU PCV33 nemá v číselníku MP CKO č. 17 nadradený MU v PO 9 1a Plnenie 120% |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 10,00 |  |  | 12 |  |  | VA 12 Opravený údaj za rok 2022 (15) na 12 – bol uvedený s duplicitami |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 70 |  |  | VA 70 Hodnota za plne realizované projekty Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania Plnenie 233,33% |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 30,00 |  |  | 70 |  |  | VA 70 Hodnota za plne realizované projekty - 24 Hodnota za čiastočne realizované projekty – 46 Hodnota manuálne upravená na základe duplicitného napočítavania. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0 |  |  | Plnenie 0% MU sa nachádzal v Zozname projektových merateľných ukazovateľov vo vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04) bez povinnosti stanovenia cieľovej hodnoty vyššej ako nula. |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 0 |  |  | MU sa nachádzal v Zozname projektových merateľných ukazovateľov vo vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku na podporu teamingových výskumných centier mimo Bratislavského kraja (kód OPVaI-VA/DP/2018/1.1.3-04) bez povinnosti stanovenia cieľovej hodnoty vyššej ako nula. |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 20 |  |  | VA 20 Plnenie 47,42% |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | počet | Menej rozvinuté | 42,00 |  |  | 19 |  |  | VA 19 |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 282,33 |  |  | VA 42,33 MŠVVaM SR 240 (za čiastočne realizované projekty) Plnenie 7058% Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 4,00 |  |  | 256 |  |  | VA 31 MŠVVaM SR 225 |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 31,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 6,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,42 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 115,00 |  |  | 61,33 |  |  | 45,50 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 36,65 |  |  | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 48,89 |  |  | 48,89 |  |  | 45,68 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 24,00 |  |  | 24,00 |  |  | 25,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 70,00 |  |  | 43,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  | 19,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 166,33 |  |  | 74,33 |  |  | 63,33 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 130,00 |  |  | 130,00 |  |  | 97,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 10,24 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 26,65 |  |  | 26,65 |  |  | 6,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 38,00 |  |  | 23,00 |  |  | 23,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 24,00 |  |  | 7,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 25,00 |  |  | 6,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 19,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 3,00 |  |  | 3,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 21,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0071 | Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier Európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.1 - Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | počet | Menej rozvinuté | 13,00 | 2013 | 47,00 | 30 |  | Posledný dostupný údaj za r. 2023. Doplnený údaj aj za rok 2022. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 26,00 |  | 23,00 |  | 29,00 |  | 22,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 26,00 |  | 20,00 |  | 21,00 |  | 27,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0126 | Počet podaných patentových prihlášok v SR okrem Bratislavského kraja | 14,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier Európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.2 - Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | počet | Menej rozvinuté | 45,00 | 2012 | 80,00 | 304 |  | Aktualizované hodnoty za roky 2017 - 2025. Dosiahnutá hodnota za : -r. 2025 : 85 -r. 2024 : 238 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 378 |  | 283 |  | 285 |  | 305 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 268 |  | 289 |  | 75,00 |  | 50,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0042 | Počet účastí na projektoch s medzinárodnou spoluprácou | 33,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1a - Rozšírenie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácie a podpory kompetenčných centier, najmä takýchto centier Európskeho záujmu |
| Konkrétny cieľ | 9.3 - Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | počet | Menej rozvinuté | 10 477,00 | 2012 | 12 500,00 | 18 599 |  | Aktualizované údaje za všetky roky z databázy WoS Core Collection a databázy SCOPUS. Údaje z oboch databáz prevzaté 9/2025. Dosiahnutá hodnota za: - r. 2024: 18 599 - r. 2025: 10 982 Údaje sú sumárne z oboch databáz. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 17 964 |  | 19 193 |  | 19 326 |  | 19 664 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 18 064 |  | 19 045 |  | 18 243 |  | 16 382 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0128 | Počet publikácií subjektov zo SR v databázach Web of Science Core Collection a SCOPUS | 16 420 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 9 / 1b

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 970,00 |  |  | 1 095,00 |  |  | Plnenie na 112,89 %. MH SR 1 095 Súčet hodnôt CO01 je očistený o duplicity, z tohto dôvodu je vysoký rozdiel medzi hodnotu F a S (v prípade ak podnik získal podporu z DOP, prostredníctvom FN, alebo nefinančnú podporu, tak sa vykazuje iba s hodnotou 1. Napr. aj takmer každý podnik, ktorý bol podporený voucherovou formou pomoci - CO02 v rámci NP, bol podporený aj nefinančnou formou pomoci – CO04). Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 378 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | Podniky | Menej rozvinuté | 970,00 |  |  | 1 787,00 |  |  | MH SR 1 787 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyšších hodnôt MU na projektovej úrovni, z ktorých sa CO01 agreguje (CO02, CO03 a CO04). Zazmluvnená hodnota CO01 prestavuje súčet hodnôt CO02, CO03 a CO04. Zníženie zazmluvnenj hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (1 989) najmä z dôvodu schválenia dodatku k zmluve o poskytnutí NFP (z októbra 2023) národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky, ktorým sa znižovali cieľové hodnoty ukazovateľov, ako aj z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých DOP. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 378 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 614,00 |  |  | 940,00 |  |  | Plnenie na 153,09 % MH SR : 940,00 Súčet hodnoty vygenerovanej z ITMS a hodnoty z 2. výzvy je očistený o duplicity. MU bol sledovaný v rámci realizácie dopytovo orientovaných projektov ako aj v rámci voucherovej formy podpory poskytnutiej prostredníctovm aktvít NP. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci a konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) voucherovej formy pomoci poskytnutej v rámci NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 36 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Podniky | Menej rozvinuté | 614,00 |  |  | 1 073,00 |  |  | MH SR 1 073 V rámci výzvy č. 2 nebol zazmluvnený ukazovateľ CO02 na projektovej úrovni, avšak prijímateľmi pomoci v rámci tejto výzvy boli podnikateľské subjekty a boli podporené formou grantu. Jeden projekt bol realizovaný jedným podnikom (IČO). Z toho dôvodu bola vytvorená datábáza všetkých zazmluvnených a ukončených projektov a teda aj podnikov z výzvy č. 2. Po očistení záznamov jedinečnosti (IČO) bolo v rámci výzvy č. 2 ukončených 245 jedinečných podnikov. Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu podnikov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 36 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 13,00 |  |  | 15,00 |  |  | Plnenie 115,38% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 26 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | Podniky | Menej rozvinuté | 13,00 |  |  | 15,00 |  |  | MH SR 15 Pokles zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (39) v nadväznosti na schválenie dodatku k Zmluve o financovaní (FN). Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 26 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 550,00 |  |  | 505,00 |  |  | Plnenie na 91,81%. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 228 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | Podniky | Menej rozvinuté | 550,00 |  |  | 699,00 |  |  | Pokles zazmluvnenej hodnoty v porovnaní s rokom 2022 (929) z dôvodu schválenia dodatku k Zmluve o poskytnutí NFP národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. MU bol v rámci tohto ŠC dosahovaný iba týmto 1 NP. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 228 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  | Plnenie 23,81% MH SR: 5 (3 z DOP a 2 z FN, na ktorých sa sledoval ako iný údaj, t.j bez zazmluvnenej hodnoty. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 1 podnik. Zdroj : ITMS |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | Podniky | Menej rozvinuté | 21,00 |  |  | 3,00 |  |  | MH SR : 3 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 16.1 o 1 podnik. Zdroj : ITMS |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 637,00 |  |  | 903,77 |  |  | Plnenie na 141,88%. Vyššia dosiahnutá hodnota MU oproti cieľovej hodnote bola dosiahnutá v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci, v rámci ktorej došlo k vyššiemu počtu vzninutých a obsadených pracovných miest v dôsledku realizácie projektov, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 263 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 637,00 |  |  | 944,52 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 263 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 312,00 |  |  | 252,6113 |  |  | Plnenie 80,96 % MH SR: 50,97 . V gescii MH SR došlo k mimoriadnemu ukončeniu viacerých VaV projektov v poslednom roku programového obdobia. V zmysle údajov z realizovaných VaV projetkov ku koncu roka 2022 bol plán vytvoriť takmer 80 FTE (viď komentár nižšie pri hodnote S), avšak z dôvou mimoriadneho ukončenia projektov ako aj nedosiahnutia plánovaných hodnôt na úrovni projetkov bola táto hodnota nakoniec nižšia. VA : 201,6413 (zníženie hodnoty 0 10 z dôvodu: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF). Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 26. Zdroj : ITMS |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 312,00 |  |  | 230,66 |  |  | MH SR: 57,42 Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU za MH SR oproti roku 2022 (79,42) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. VA 173,24 (pokles hodnoty o 10 v porovnaní s r. 2022 (183,24) – dôvod: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF)). Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 26. Zdroj : ITMS |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 218,9563 |  |  | VA 218,9563 Plnenie 5% Zdroj : ITMS |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | Ekvivalenty plného pracovného času | Menej rozvinuté | 4 306,00 |  |  | 131,97 |  |  | VA 131,97 (znížená hodnota oproti r. 2022 (140,04) z dôvodu: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF)) Zdroj : ITMS |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 91,00 |  |  | 40,00 |  |  | Plnenie 43,96% MH SR : 40,00 Dosiahnutá hodnota očistená od duplicít. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 19 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | Podniky | Menej rozvinuté | 91,00 |  |  | 49,00 |  |  | MH SR : 49,00 Zníženie zazmluvnenej hodnoty oproti roku 2022 (53) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 19 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 311 791 364,00 |  |  | 555 643 401,27 |  |  | Plnenie 178,21% MH SR: 545 483 674,86 (Granty - 505 652 343,89 ; FN - 39 831 330,97) Dosiahnutá hodnota MU bola výrazne presiahnutá predovšetkým z dôvodu stanovenia vyššej miery spolufinacovania projektov zo súkromných zdojov v rámci výziev, ktoré boli vyhlásené v rámci tohto ŠC. MŠVVaM SR: 10 159 726,41 Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 19 308 090,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | EUR | Menej rozvinuté | 311 791 364,00 |  |  | 569 903 354,99 |  |  | MH SR: 558 485 131,93 (Grant – 505 652 343,89; FN - 52 832 788,04) MŠVVaM SR: 11 418 223,06 Zníženie zazmluvnenej hodnoty oproti roku 2022 (579 860 457, z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziou OPII, verzia 15.0 o 19 308 090,00 EUR. Zdroj : ITMS |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 106,00 |  |  | 130,00 |  |  | Plnenie na 122,64% Vyššia dosiahnutá hodnota MU oproti cieľovej hodnote bola dosiahnutá v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci. Dosiahnutá hodnota očistená od duplicít. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 44 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | Podniky | Menej rozvinuté | 106,00 |  |  | 145,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 44 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 212,00 |  |  | 256,00 |  |  | Plnenie na 120,75% Vyššia dosiahnutá hodnota MU oproti cieľovej hodnote bola dosiahnutá v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci. Dosiahnutá hodnota očistená od duplicít. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 88 podnikov. Zdroj : ITMS |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | Podniky | Menej rozvinuté | 212,00 |  |  | 290,00 |  |  | Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 88 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 29,00 |  |  | Plnenie 116,00% VA 29 (Hodnota manuálne napočítaná, bez duplicít. Výsledná hodnota je 29 subjektov). Zdroj : ITMS |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | Entities | Menej rozvinuté | 25,00 |  |  | 29,00 |  |  | VA 29 Opravený údaj za rok 2022 (42) bol uvedený s duplicitami, správny údaj mal byť 29. Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný Zdroj : ITMS |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 119,00 |  |  | Plnenie 172,46% MH SR: 61,00 VA : 66,00 Spoločná hodnota vykázaná v MU je očistená od duplicít medzi MH SR a VA. Vyššia dosiahnutá hodnota MU oproti cieľovej hodnote bola dosiahnutá v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany žiadateľov/prijímateľov ako bolo predpokladané. Zdroj : ITMS |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | Menej rozvinuté | 69,00 |  |  | 119,00 |  |  | MH SR zazmluvnených 61 jedinečných výskumných inštitúcií. Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU v roku 2023 oproti roku 2022 (65) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov. VA : zazluvnených 66 jedinečných výskumných inštitúcií. Spoločná hodnota vykázaná v MU je očistená od duplicít medzi MH SR a VA. Napočítava sa do hodnoty K0003 v tabuľke č. 5. Vyššia zazmluvnená hodnota MU oproti cieľovej hodnote bola dosiahnutá v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany žiadateľov/prijímateľov ako bolo predpokladané. Zdroj : ITMS |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 32,00 |  |  | Plnenie 200,00% MHSR : 32 Prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu výskumných inštitúcií. Zdroj : ITMS |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | počet | Menej rozvinuté | 16,00 |  |  | 59,00 |  |  | MH SR : 59 Zníženie zazmluvnenej hodnoty oproti roku 2022 (62) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. Zdroj : ITMS |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 118,00 |  |  | 187,00 |  |  | Plnenie 158,47% MH SR : 123 VA : 64 (znížená hodnota o 17 z dôvodu: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF) Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 45 podnikov Zdroj : ITMS |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | počet | Menej rozvinuté | 118,00 |  |  | 202,00 |  |  | MH SR : 120 Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU v porovnaní s rokom 2022 (137) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. VA : 82 (znížená hodnota o 14 oproti r. 2022 z dôvodu: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF). Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bol vyšší záujem žiadateľov/prijímateľov ako bol predpokladaný. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 45 podnikov. Zdroj : ITMS |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 83,00 |  |  | Plnenie 1 185,71% MH SR 47 VA 36 (znížená hodnota oproti r. 2022 o 3 z dôvodu: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF) Zdroj : ITMS |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | počet | Menej rozvinuté | 7,00 |  |  | 91,00 |  |  | MH SR : 46. Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (48) z dôvodu mimoriadneho ukončenia niektorých projektov. VA 45 (znížená hodnota oproti r. 2022 o 3 (48) z dôvodu: projekt 313011W112 vylúčený z financovania EŠIF) Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali. Zdroj : ITMS |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 11,00 |  |  | 12,00 |  |  | Plnenie na 109,10% Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 4 organizácie. Zdroj : ITMS |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | počet | Menej rozvinuté | 11,00 |  |  | 12,00 |  |  | Zníženie zazmluvnenej hodnoty MU oproti roku 2022 (13) z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektu. Zníženie cieľovej hodnoty pre rok 2023 revíziami OPII, verzia 15.0 a 16.1 o 4 organizácie. Zdroj : ITMS |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 659,00 |  |  | 334,00 |  |  | 271,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 989,00 |  |  | 1 964,00 |  |  | 2 025,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 524,00 |  |  | 302,00 |  |  | 254,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 1 021,00 |  |  | 996,00 |  |  | 483,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 13,00 |  |  | 12,00 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 39,00 |  |  | 39,00 |  |  | 145,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 245,00 |  |  | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 929,00 |  |  | 929,00 |  |  | 1 397,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 2,00 |  |  | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 578,80 |  |  | 560,90 |  |  | 533,15 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 890,52 |  |  | 821,51 |  |  | 805,24 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 23,46 |  |  | 28,34 |  |  | 29,09 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 262,66 |  |  | 263,66 |  |  | 179,97 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 6,67 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 140,04 |  |  | 140,04 |  |  | 76,92 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 9,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 53,00 |  |  | 56,00 |  |  | 60,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 242 154 005,70 |  |  | 208 177 629,51 |  |  | 171 355 063,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 579 860 457,90 |  |  | 493 379 244,48 |  |  | 397 092 268,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 73,00 |  |  | 63,00 |  |  | 54,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 129,00 |  |  | 134,00 |  |  | 127,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 176,00 |  |  | 151,00 |  |  | 128,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 276,00 |  |  | 280,00 |  |  | 251,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 42,00 |  |  | 29,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 15,00 |  |  | 6,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 129,00 |  |  | 124,00 |  |  | 70,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 6,00 |  |  | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 62,00 |  |  | 66,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 62,00 |  |  | 32,00 |  |  | 2,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 233,00 |  |  | 241,00 |  |  | 210,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 30,00 |  |  | 21,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 96,00 |  |  | 98,00 |  |  | 82,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 13,00 |  |  | 9,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 226,00 |  |  | 137,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 1 898,00 |  |  | 1 849,00 |  |  | 1 702,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 218,00 |  |  | 135,00 |  |  | 11,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 356,00 |  |  | 308,00 |  |  | 281,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 3,00 |  |  | 2,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 145,00 |  |  | 144,00 |  |  | 24,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 5,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  | 1 397,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 449,80 |  |  | 236,91 |  |  | 12,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 703,84 |  |  | 806,84 |  |  | 691,84 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 45,42 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 25,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 104 706 069,87 |  |  | 79 026 268,74 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 304 062 714,65 |  |  | 233 529 287,21 |  |  | 231 201 313,30 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 44,00 |  |  | 23,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 94,00 |  |  | 69,00 |  |  | 57,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 107,00 |  |  | 65,00 |  |  | 3,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 199,00 |  |  | 186,00 |  |  | 157,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 47,00 |  |  | 0,00 |  |  | 83,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 32,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 74,00 |  |  | 0,00 |  |  | 99,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 33,00 |  |  | 0,00 |  |  | 45,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO01 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO03 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO04 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO05 | Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO08 | Výrobné investície: Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO24 | Výskum, inovácia: Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO25 | Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO26 | Výskum, inovácie: Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO27 | Výskum, inovácie: Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO28 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CO29 | Výskum, inovácie: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | CV33 | Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0070 | Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0072 | Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0073 | Počet podaných patentových prihlášok | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0076 | Počet podporených klastrových organizácií | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.4 - Zvýšenie súkromných investícií prostredníctvom spolupráce výskumných inštitúcií a podnikateľskej sféry |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | EUR | Menej rozvinuté | 100 835 000,00 | 2012 | 150 000 000,00 | 336 120 000 |  | Posledný dostupný údaj za rok 2023. Doplnený údaj za rok 2022. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 322 603 000 |  | 263 771 000,00 |  | 244 550 000,00 |  | 224 720 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 227 615 000,00 |  | 206 765 000,00 |  | 158 481 000,00 |  | 146 674 000,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0044 | Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v SR okrem Bratislavského kraja | 116 993 000,00 |  |

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |
| Investičná priorita | 1b - Podpora investovania podnikov do výskumu a inovácie, vytváranie prepojení a synergií medzi podnikmi, centrami výskumu a vývoja a vysokoškolským vzdelávacím prostredím, najmä podpora investovania do vývoja produktov a služieb, prenosu technológií, sociálnej inovácie, ekologických inovácií, aplikácií verejných služieb, stimulácie dopytu, vytvárania sietí, zoskupení a otvorenej inovácie prostredníctvom inteligentnej špecializácie, a podpora technologického a aplikovaného výskumu, pilotných projektov, opatrení skorého overovania výrobkov, rozšírených výrobných kapacít a prvej výroby, najmä v základných podporných technológiách, a šírenie technológií na všeobecný účel, ako aj podpora investícií potrebných na posilnenie kapacít reakcie na krízu v oblasti zdravotných služieb |
| Konkrétny cieľ | 9.5 - Rast výskumno-vývojových a inovačných kapacít v priemysle a službách |

Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | % | Menej rozvinuté | 26,02 | 2013 | 36,00 | 26,10 |  | Doplnený údaj za rok 2023 Zdroj: Innovation Union Scoreboard |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 26,10 |  | 21,10 |  | 19,50 |  | 19,50 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 16,70 |  | 16,70 |  | 17,70 |  | 17,70 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0046 | Podiel podnikov uplatňujúcich výskum, vývoj a inovácie | 17,70 |  |

Prioritné osi pre technickú pomoc

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 13

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 8,00 |  |  | MH SR 8 Plnenie 50% |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | počet |  | 16,00 |  |  | 8,00 |  |  | MH SR 8 |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 233,00 |  |  | 211 MŠVVa M SR 22 MH SR Plnenie 466 % Dôvodom vyššej realizovanej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie. |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | počet |  | 50,00 |  |  | 308,00 |  |  | MŠVVaM SR 273 MH SR 35 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie. |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 164,24 |  |  | 117 MH SR - financovanie AK SIEA bolo v roku 2023 realizované zo ŠR 47,24 MŠVVaM SR (VA - v roku 2023 financovaná zo ŠR) Plnenie 41,16% |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  | 399,00 |  |  | 164,00 |  |  | MH SR 117 MŠVVaM SR 47 |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 5 566,00 |  |  | 5 388 MŠVVaM SR 178 MH SR Dôvodom vyššej realizovanej hodnoty ako zazmluvnenej boli uskutočnené max. opatrenia pre akceleráciu kontrahovania a implementácie projektov so zámerom zvýšiť čerpanie. Cieľová hodnota MU v roku 2023 bola revíziou OPII,verzia 10 upravená na "N/A |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 1 061,00 |  |  | Cieľová hodnota MU v roku 2023 bola revíziou OPII, verzia 10 upravená na "N/A" MŠVVaM SR 819 MH SR 242 |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 442,00 |  |  | 37 MŠVVaM SR 405 MH SR Plnenie 1 473,33% |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  | 30,00 |  |  | 443,00 |  |  | MŠVVaM SR 34 MH SR 409 Dôvodom vyššej zazmluvnenej hodnoty ako cieľovej bola zrejme vyššia potreba uskutočnenia hodnotení analýz a štúdií ako bol predpoklad. |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | Plnenie 100% |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |  |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 210,00 |  |  | 127,00 |  |  | 121,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 275,00 |  |  | 120,00 |  |  | 120,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 42,46 |  |  | 200,24 |  |  | 343,23 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 42,00 |  |  | 216,08 |  |  | 306,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 969,00 |  |  | 958,00 |  |  | 958,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 297,00 |  |  | 269,00 |  |  | 269,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 47,00 |  |  | 34,00 |  |  | 27,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 196,00 |  |  | 51,00 |  |  | 41,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 7,00 |  |  | 7,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 116,00 |  |  | 97,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 112,00 |  |  | 97,00 |  |  | 72,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 363,38 |  |  | 477,34 |  |  | 396,46 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 406,00 |  |  | 527,15 |  |  | 607,03 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 444,00 |  |  | 126,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 171,00 |  |  | 126,00 |  |  | 69,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 24,00 |  |  | 0,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 45,00 |  |  | 21,00 |  |  | 5,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0048 | Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0163 | Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít | 45,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 454,81 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 481,18 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 12,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.1 - Podpora efektívnej implementácie operačného programu |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | % |  | 15,76 | 2014 | 85,00 | 26,90 |  | Zdroj : ITMS |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,93 | 2013 | 11,00 | 11,69 |  | Zdroj : SO |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom | 28,24 |  | 21,36 |  |  |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 13,52 |  | 20,46 |  | 15,06 |  | 15,83 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 17,73 |  | 16,82 |  | 15,04 |  | 0,00 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0116 | Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom |  |  |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 0,00 |  |

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 13.2 - Zabezpečenie publicity, informovania a podpory posilnenia administratívnych kapacít prijímateľov v procese implementácie |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 13 / 13.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 14,40 | 2014 | 20,36 | 33 |  | Frekvencia podávania správ: 31.12.2023 |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | % |  | 86,12 | 2014 | 90,00 | 80,01 |  | Frekvencia podávania správ 31.12.2018 31.12.2020 31.12.2023 Údaj z 2025 |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov |  |  | 0,00 |  | 86,80 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov | 64,16 |  |  |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |
| R0119 | Miera riadne zrealizovaných projektov |  |  |

## Tabuľka 3 A: Spoločné ukazovatele výstupov a špecifické programové ukazovatele výstupov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi, investičnej priority, v prípade EFRR členené podľa kategórie regiónu) - 8

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Cieľová hodnota (2023) spolu | Cieľová hodnota (2023) muži | Cieľová hodnota (2023) ženy | 2023 Spolu | 2023 Muži | 2023 Ženy | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 174,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | počet |  |  |  |  | 163,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 182,56 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | FTE |  |  |  |  | 181,70 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 85,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | počet |  |  |  |  | 83,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 1 548,00 |  |  | Zdroj:RO OPII, ITMS2014+ Stanovená hodnota ukazovateľa bola výrazne prekročená a to vplyvom projektu „Zabezpečenie externých hodnotiteľov pre SO OPII v rokoch 2016 – 2020“ |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | počet |  |  |  |  | 457,00 |  |  | Zdroj: ITMS2014+ |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | % |  |  |  |  | 100,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 79,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | % |  |  |  |  | 79,00 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 5,76 |  |  | Zdroj: RO OPII |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | počet |  |  |  |  | 4,30 |  |  | Zdroj: RO OPII |

(1) S = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa majú dosiahnuť pri vybraných operáciách [predpovede poskytnuté prijímateľmi], F = súhrnná hodnota – výstupy, ktoré sa dosiahli pri operáciách [skutočné výsledky]

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Muži | 2022 Ženy | 2021 Spolu | 2021 Muži | 2021 Ženy | 2020 Spolu | 2020 Muži | 2020 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 70,00 |  |  | 50,00 |  |  | 47,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  | 163,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 183,21 |  |  | 182,84 |  |  | 176,99 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 180,94 |  |  | 180,94 |  |  | 176,71 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 69,00 |  |  | 61,20 |  |  | 38,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 73,00 |  |  | 71,00 |  |  | 65,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 1 055,00 |  |  | 1 027,00 |  |  | 988,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 440,00 |  |  | 305,00 |  |  | 272,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 75,00 |  |  | 96,49 |  |  | 100,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 78,00 |  |  | 79,00 |  |  | 83,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 81,00 |  |  | 81,00 |  |  | 82,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 5,30 |  |  | 4,92 |  |  | 4,80 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2019 Spolu | 2019 Muži | 2019 Ženy | 2018 Spolu | 2018 Muži | 2018 Ženy | 2017 Spolu | 2017 Muži | 2017 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 163,00 |  |  | 135,00 |  |  | 13,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 179,64 |  |  | 9,07 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 169,50 |  |  | 179,18 |  |  | 178,57 | 88,95 | 89,62 |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 58,00 |  |  | 40,00 |  |  | 1,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 88,00 |  |  | 55,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 271,00 |  |  | 220,00 |  |  | 74,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 100,00 |  |  | 100,00 |  |  | 82,46 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 84,00 |  |  | 88,00 |  |  | 95,50 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 91,00 |  |  | 90,00 |  |  | 100,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 1,66 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 4,30 |  |  | 4,30 |  |  | 0,00 |  |  |

| (1) | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2016 Spolu | 2016 Muži | 2016 Ženy | 2015 Spolu | 2015 Muži | 2015 Ženy | 2014 Spolu | 2014 Muži | 2014 Ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0096 | Počet koordinačných porád, konferencií seminárov súvisiacich s OP | 40,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0175 | Počet administratívnych kapacít financovaných z TP | 112,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0178 | Počet zrealizovaných informačných aktivít | 1,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 4,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0181 | Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií | 65,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0182 | Podiel administratívnych kapacít vybavených materiálno-technickým vybavením z TP | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 93,75 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0192 | Miera včas zrealizovaných kľúčových administratívnych úkonov v procese implementácie projektov | 100,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| F | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |
| S | O0193 | Počet absolvovaných školení, kurzov, seminárov v priemere na 1 zamestnanca | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  | 0,00 |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.1 - Podpora efektívnej implementácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.1

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | % |  | 12,10 | 2013 | 9,07 | 7,75 |  | Zdroj: RO OPII Hodnota za rok 2023 |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | % |  | 84,65 | 2013 | 90,00 | 80,69 |  | V rámci OPII (PO 1-8) bolo k 21.11.2025 zazmluvnených 1310 projektov vrátane mimoriadne ukončených a z toho bolo 1057 riadne ukončených. Cieľová hodnota nebola dosiahnutá predovšetkým z dôvodu zrušenia 214 projektov v rámci PO7. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 9,77 |  | 14,92 |  | 17,35 |  | 11,37 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | 27,45 |  | 21,20 |  | 11,87 |  | 9,62 |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 8,99 |  | 15,27 |  | 14,46 |  | 11,50 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov | 30,48 |  | 13,24 |  |  |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0117 | Miera fluktuácie administratívnych kapacít | 12,10 |  |
| R0142 | Miera úspešne ukončených projektov |  |  |

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |
| Konkrétny cieľ | 8.2 - Zvýšenie povedomia verejnosti o podpore EÚ pre OP prostredníctvom zabezpečenia efektívnej komunikácie OP |

## Tabuľka 1: Ukazovatele výsledkov pre EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond (podľa prioritnej osi a špecifického cieľa); vzťahuje sa aj na prioritnú os technickej pomoci - 8 / 8.2

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Kategória regiónu | Východisková hodnota | Východiskový rok | Cieľová hodnota (zámer) 2023 | 2023 Spolu | 2023 Kvalitatívny | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | % |  | 27,80 | 2013 | 33,00 | 33 |  | Zdroj: RO OPII. Hodnota na základe vykonaného sociologického prieskumu v roku 2023. |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2022 Spolu | 2022 Kvalitatívny | 2021 Spolu | 2021 Kvalitatívny | 2020 Spolu | 2020 Kvalitatívny | 2019 Spolu | 2019 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | 32,00 |  | 32,00 |  | 41,00 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2018 Spolu | 2018 Kvalitatívny | 2017 Spolu | 2017 Kvalitatívny | 2016 Spolu | 2016 Kvalitatívny | 2015 Spolu | 2015 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP | 41,00 |  |  |  | 35,90 |  |  |  |

| Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | 2014 Spolu | 2014 Kvalitatívny |
| --- | --- | --- | --- |
| R0025 | Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP |  |  |

## Tabuľka 3 B: Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z operačného programu, bez podpory z iných zdrojov pre tie isté podniky

| Ukazovateľ | Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu z OP, bez podpory z iných zdrojov |
| --- | --- |
| CO01 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora | 24 290 |
| CO02 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | 3 486 |
| CO03 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty | 9 263 |
| CO04 - Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc | 14 977 |
| CO05 - Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov | 6 339 |

## Tabuľka 5: Informácie o čiastkových cieľoch a zámeroch stanovených vo výkonnostnom rámci

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2023 Súhrnne spolu | 2023 Súhrnne muži | 2023 Súhrnne ženy | 2023 Ročne spolu | 2023 Ročne spolu muži | 2023 Ročne spolu ženy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 25,5675 |  |  |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 912 194 360,13 |  |  |  |  |  |
| 1 | O | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | KF |  | 63 |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 201 254 476,55 |  |  |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 43 |  |  |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 43 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 2 136 |  |  |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 907 520 617,55 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 4 016 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 970 |  |  |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 378 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 4 016 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 970 |  |  |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 378 |  |  |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 211 657 539,75 |  |  |  |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 859 |  |  |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 859 |  |  |  |  |  |
| 14 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 21 490 324,14 |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 82,82 |  |  |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 1 253 956 419,17 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,6551 |  |  |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 453 744 769,46 |  |  |  |  |  |
| 3 | O | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet | KF |  | 153 |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 30 336 464,74 |  |  |  |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 7 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 22,188 |  |  |  |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 391 443 927,86 |  |  |  |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 25,782 |  |  |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 568 539 993,97 |  |  |  |  |  |
| 6 | O | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 107 |  |  |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 543 241 225,41 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 100 |  |  |  |  |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 16 |  |  |  |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 1 419 426 696,13 |  |  |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 154 |  |  |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 154 |  |  |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2022 Súhrnne spolu | 2021 Súhrnne spolu | 2020 Súhrnne spolu | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 25,37 | 15,74 | 15,74 |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 648 272 500,16 | 515 429 757,88 | 202 512 962,59 |  |
| 1 | O | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | KF |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 76 572 341,66 | 32 330 532,06 | 23 578 601,50 | Hodnota MU F0002 k 31.12.2023 (PO 10) je sumárne za MŠVVaM SR a MH SR 201 254 476,55 €, čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty OP (2023) na úrovni 92,01%. Hodnota je nižšia ako 100% hlavne z dôvodu stanovenia rozdielnych intenzít pomoci a spolufinacovania projektov v rámci jednotlivých výziev, ktoré boli vyhlásené v rámci tejto PO, pričom na základe týchto intenzít nebolo možné dosiahúť 100%. |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 46,00 | 47,00 | 39,00 | Plnenie cieľovej hodnoty na úrovni 390,91% z dôvodu podpory vyššieho počtu projektov, ktoré boli realizované výskumnými inštitúciami (či už ako prijímateľ, alebo partner na projekte). Cieľová hodnota bola pôvodne stanovená iba SO MŠVVaM SR, ale počas implementácie OP začala byť napĺňaná aj projektami v gescii SO MH SR. Pokles hodnoty v porovnaní s rokom 2022 o 3 výskumné inštitúcie. Dôvodom bolo mimoriadne ukončenie niektorých projektov v posledom roku implementácie OP. |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 5,00 | 5,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 390,91% z dôvodu podpory vyššieho počtu projektov, ktoré boli realizované výskumnými inštitúciami (či už ako prijímateľ, alebo partner na projekte). Cieľová hodnota bola pôvodne stanovená iba SO MŠVVaM SR, ale počas implementácie OP začala byť napĺňaná aj projektami v gescii SO MH SR. |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 1 310,00 | 704,00 | 488,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 124,19%. MU bol sledovaný v rámci realizácie dopytovo orientovaných projektov ako aj v rámci voucherovej formy podpory poskytnutiej prostredníctovm aktvít národných projektov (NP). Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci a konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) voucherovej formy pomoci poskytnutej v rámci NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 623 538 223,07 | 378 692 129,30 | 278 044 799,33 | Hodnota MU F0002 k 31.12.2023 (PO 11) predstavuje plnenie cieľovej hodnoty OP (2023) na úrovni 98,71%. Hodnota je nižšia ako 100% najmä z dôvodu stanovenia rozdielnych intenzít pomoci a spolufinacovania projektov v rámci jednotlivých výziev, ktoré boli vyhlásené v rámci tejto PO, pričom na základe týchto rozdielnych intenzít nebolo možné dosiahuť 100%. |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 716,00 | 3 176,00 | 2 007,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 125,50%. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 317,00 | 2 538,00 | 1 316,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 385,44%. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 775,00 | 585,00 | 444,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 118,79 %. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 125,50%. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 385,44%. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Národný projekt NPC v regiónoch". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 118,79 %. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 124 976 662,92 | 77 116 770,41 | 46 605 235,88 | Hodnota MU F0002 k 31.12.2023 (PO 12) predstavuje plnenie cieľovej hodnoty OP (2023) na úrovni 97,82%. Hodnota je nižšia ako 100% najmä z dôvodu stanovenia rozdielnych intenzít pomoci a spolufinacovania projektov v rámci jednotlivých výziev, ktoré boli vyhlásené v rámci tejto PO, pričom na základe týchto rozdielnych intenzít nebolo možné dosiahuť 100%. |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 2 571,00 | 2 056,00 | 1 362,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 107,1 %. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Národný projekt NPC II – BA kraj". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 107,1 %. MU bol sledovaný iba v rámci realizácie aktvít národného projektu s názvom "Národný projekt NPC II – BA kraj". Vyššie skutočné hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) pomoci poskytnutej v rámci tohto NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. |
| 14 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 82,82 | 51,57 | 47,92 |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 1 083 874 218,15 | 799 544 985,53 | 731 874 063,40 |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 14,66 | 14,66 | 14,66 |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 238 618 270,70 | 228 488 362,12 | 215 196 104,36 |  |
| 3 | O | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet | KF |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 2 041 015,17 | 2 025 922,17 | 556 560,17 |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Ukazovateľ O0314 je napĺňaný prostredníctvom projektu « DAREM », ktorý je súčasťou zoznamu nefungujúcich projektov. Plnenie ukazovateľa O0314 dosiahlo 109,09 % v roku 2024, keď bolo dodaných celkovo 12 zariadení na odstraňovanie sedimentov. |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 4,94 | 0,00 | 0,00 |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 89 990 653,58 | 25 996 286,19 | 16 480 452,67 |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 | 14,11 | 14,11 |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 284 808 393,15 | 180 414 365,93 | 150 693 940,75 |  |
| 6 | O | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 140 241 212,04 | 166 347 319,98 | 153 467 050,46 |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 45,83 | 0,00 |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 686 572 414,75 | 488 375 732,01 | 452 493 023,72 | Hodnota MU F0002 k 31.12.2023 (PO 10) je sumárne za MŠVVaM SR a MH SR 1 419 426 696,13 €, čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty OP (2023) na úrovni 88,15%. Hodnota je nižšia ako 100% hlavne z dôvodu stanovenia rozdielnych intenzít pomoci a spolufinancovania projektov v rámci jednotlivých výziev, ktoré boli vyhlásené v rámci tejto PO, pričom na základe týchto intenzít nebolo možné dosiahnuť 100%. Konečný cieľ pre rok 2023 bol zvýšený revíziou OP II verzia 17.0 v roku 2025 o 138 664 932 €. |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 164,00 | 141,00 | 126,00 | Plnenie cieľovej hodnoty na úrovni 155,56% z dôvodu podpory vyššieho počtu projektov, ktoré boli realizované výskumnými inštitúciami (či už ako prijímateľ, alebo partner na projekte). Cieľová hodnota bola pôvodne stanovená iba SO MŠVVaM SR, ale počas implementácie OP začala byť napĺňaná aj projektami v gescii SO MH SR. Zníženie hodnoty v porovnaní s rokom 2022 o 10 výskumných inštitúcii. Dôvodom bolo mimoriadne ukončenie niektorých projektov v posledom roku implementácie OP. |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 35,00 | 28,00 | 25,00 | Plnenie cieľovej hodnoty MU na úrovni 155,56% z dôvodu podpory vyššieho počtu projektov, ktoré boli realizované výskumnými inštitúciami (či už ako prijímateľ, alebo partner na projekte). Cieľová hodnota bola pôvodne stanovená iba SO MŠVVaM SR, ale počas implementácie OP začala byť napĺňaná aj projektami v gescii SO MH SR. |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | 2019 Súhrnne spolu | 2018 Súhrnne spolu | 2017 Súhrnne spolu | 2016 Súhrnne spolu | 2015 Súhrnne spolu | 2014 Súhrnne spolu |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 15,40 | 13,91 | 8,77 |  |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 280 495 014,75 | 216 887 864,86 | 38 238 039,80 |  |  |  |
| 1 | O | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | KF |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 14 155 784,53 | 14 126 628,42 | 6 183 053,70 |  |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 11,00 | 5,00 | 5,00 |  |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 5,00 | 5,00 | 3,00 |  |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 365,00 | 90,00 | 2,00 |  |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 102 524 170,49 | 78 244 584,62 | 28 196 785,96 | 18 500 000,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 007,00 | 1 236,00 | 8,00 |  |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 1 316,00 | 638,00 | 21,00 |  |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 444,00 | 284,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 10 105 775,61 | 7 606 762,34 | 3 686 643,79 | 2 600 000,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 1 362,00 | 749,00 | 47,00 |  |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |  |
| 14 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 30,90 | 16,53 | 16,53 |  |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 869 549 519,94 | 723 483 450,76 | 424 697 825,13 |  |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,90 | 7,89 | 3,41 |  |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 168 580 750,22 | 143 330 299,56 | 84 653 293,22 |  |  |  |
| 3 | O | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet | KF |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 146 747,78 | 58 147,78 | 29 647,78 |  |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 1 690 555,05 | 1 079 950,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 14,11 | 14,11 | 6,26 |  |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 151 983 203,57 | 136 876 198,49 | 108 656 580,64 |  |  |  |
| 6 | O | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | EFRR | Menej rozvinuté |  |  |  |  |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 93 425 845,15 | 92 171 552,35 | 0,00 |  |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 45,83 | 42,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 247 116 239,74 | 213 495 139,21 | 53 750 646,51 |  |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 64,00 | 7,00 | 7,00 |  |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 24,00 | 6,00 | 1,00 |  |  |  |

| Prioritná os | Druh ukazovateľa | Identifikačný kód (ID) | Ukazovateľ | Merná jednotka | Fond | Kategória regiónu | Čiastkový cieľ na rok 2018 (spolu) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (muži) | Čiastkový cieľ na rok 2018 (ženy) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (spolu) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (muži) | Konečný cieľ (zámer) (2023) (ženy) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | O | CO12a | Železničná doprava: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T | km | KF |  | 8,8 |  |  | 24,70 |  |  |
| 1 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 166 516 044 |  |  | 928 490 271,00 |  |  |
| 1 | O | O0086 | Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave | počet | KF |  | n/a |  |  | 64,00 |  |  |
| 10 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 80 906 674 |  |  | 218 722 910,00 |  |  |
| 10 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 20 |  |  | 11,00 |  |  |
| 10 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 11,00 |  |  |
| 11 | O | CO02 | Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty | Enterprises | EFRR | Menej rozvinuté | 80 |  |  | 1 720,00 |  |  |
| 11 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 97 657 333 |  |  | 919 418 292,00 |  |  |
| 11 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 900 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | I | K0004 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 290 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | I | K0005 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 330 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 11 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 3 200,00 |  |  |
| 11 | O | O0083 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 030,00 |  |  |
| 11 | O | O0084 | Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 1 160,00 |  |  |
| 12 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Rozvinutejšie | 9 826 155 |  |  | 216 373 458,00 |  |  |
| 12 | I | K0001 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 800 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 12 | O | O0077 | Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP | počet | EFRR | Rozvinutejšie | 0 |  |  | 2 670,00 |  |  |
| 14 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | N/A |  |  | 21 490 324,00 |  |  |
| 2 | O | CO13a | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T | km | KF |  | 16,6 |  |  | 96,40 |  |  |
| 2 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 470 441 177 |  |  | 1 238 235 295,00 |  |  |
| 3 | O | CO15 | Mestská doprava: Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro | km | KF |  | 7,9 |  |  | 14,70 |  |  |
| 3 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 113 770 589 |  |  | 469 808 236,00 |  |  |
| 3 | O | O0190 | Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou | počet | KF |  | n/a |  |  | 137,00 |  |  |
| 4 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | KF |  | 13 700 000 |  |  | 30 688 750,00 |  |  |
| 4 | O | O0314 | Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov | počet | KF |  | n/a |  |  | 11,00 |  |  |
| 5 | O | CO12 | Železnica: Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí | km | EFRR | Menej rozvinuté | 54,50 |  |  | 34,10 |  |  |
| 5 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 99 611 375 |  |  | 404 649 117,00 |  |  |
| 5 | O | O0091 | Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevázdkou železničnej dopravy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 3 |  |  | 3,00 |  |  |
| 6 | O | CO13 | Cesty: Celková dĺžka novo vybudovaných ciest | km | EFRR | Menej rozvinuté | 10,25 |  |  | 23,10 |  |  |
| 6 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 142 575 656 |  |  | 581 865 920,00 |  |  |
| 6 | O | O0093 | Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy | počet | EFRR | Menej rozvinuté | n/a |  |  | 92,00 |  |  |
| 7 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 132 097 309 |  |  | 512 294 092,00 |  |  |
| 7 | O | O0309 | Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu | % | EFRR | Menej rozvinuté | 30 |  |  | 100,00 |  |  |
| 7 | O | O0317 | Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 2 |  |  | 7,00 |  |  |
| 9 | F | F0002 | Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii | € | EFRR | Menej rozvinuté | 691 586 749 |  |  | 1 610 283 338,00 |  |  |
| 9 | I | K0003 | Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 120 |  |  | 99,00 |  |  |
| 9 | O | O0069 | Počet podporených výskumných inštitúcií | počet | EFRR | Menej rozvinuté | 0 |  |  | 99,00 |  |  |

## 3.4. Finančné údaje [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Tabuľka 6: Finančné informácie na úrovni prioritnej osi a programu

[ako sa uvádza v tabuľke 1 prílohy II k vykonávaciemu nariadeniu Komisie (EÚ) č. 1011/2014 (Vzor na prenos finančných údajov)]

| Prioritná os | Fond | Kategória regiónu | Základ pre výpočet | Fond spolu | Miera spolufinancovania | Celkové oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú vybrané operácie | Verejné oprávnené náklady na operácie vybrané na podporu | Celkové oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi riadiacemu orgánu | Podiel celkových pridelených prostriedkov, na ktorý sa vzťahujú oprávnené výdavky vykázané prijímateľmi | Počet vybraných operácií | Celkové oprávnené výdavky vynaložené a zaplatené prijímateľmi do 31. 12. 2023 a certifikované Komisii |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KF |  | Spolu | 928 490 271,00 | 85,00% | 1 043 073 430,50 | 112,34% | 1 043 073 430,50 | 948 018 316,44 | 102,10% | 17 |  |
| 10 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 218 722 910,00 | 48,88% | 212 333 693,58 | 97,08% | 205 899 731,61 | 203 698 702,61 | 93,13% | 37 |  |
| 11 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 919 418 292,00 | 78,70% | 922 825 660,07 | 100,37% | 831 750 335,79 | 910 439 627,10 | 99,02% | 792 |  |
| 12 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 216 373 458,00 | 50,00% | 215 315 825,11 | 99,51% | 208 187 708,46 | 212 060 315,17 | 98,01% | 49 |  |
| 14 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 21 490 324,00 | 100,00% | 29 610 000,00 | 137,78% | 29 610 000,00 | 24 994 308,32 | 116,30% | 2 |  |
| 15 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 501 617 801,00 | 100,00% | 574 818 539,10 | 114,59% | 574 818 539,10 | 501 617 800,56 | 100,00% | 1 |  |
| 2 | KF |  | Spolu | 1 238 235 295,00 | 85,00% | 1 703 077 738,26 | 137,54% | 1 703 077 738,26 | 1 433 745 235,10 | 115,79% | 16 |  |
| 3 | KF |  | Spolu | 469 808 236,00 | 85,00% | 541 828 578,61 | 115,33% | 541 828 578,61 | 472 786 378,45 | 100,63% | 46 |  |
| 4 | KF |  | Spolu | 30 688 750,00 | 85,00% | 45 731 932,63 | 149,02% | 42 433 566,11 | 30 338 552,35 | 98,86% | 12 |  |
| 5 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 404 649 117,00 | 85,00% | 415 817 299,44 | 102,76% | 415 817 299,44 | 393 397 797,28 | 97,22% | 18 |  |
| 6 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 581 865 920,00 | 85,00% | 755 609 329,27 | 129,86% | 755 609 329,27 | 599 063 350,68 | 102,96% | 63 |  |
| 7 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 512 294 092,00 | 85,00% | 647 907 999,77 | 126,47% | 647 806 377,26 | 594 515 811,84 | 116,05% | 844 |  |
| 9 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 1 610 283 338,00 | 52,79% | 1 517 008 255,15 | 94,21% | 964 898 046,84 | 1 479 229 390,21 | 91,86% | 805 |  |
| 13 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 79 611 765,00 | 85,00% | 103 433 853,21 | 129,92% | 103 433 853,21 | 82 503 459,96 | 103,63% | 50 |  |
| 13 | EFRR | Rozvinutejšie | Spolu | 4 830 000,00 | 50,00% | 6 123 413,69 | 126,78% | 6 123 413,69 | 4 852 970,66 | 100,48% | 50 |  |
| 8 | EFRR | Menej rozvinuté | Spolu | 102 252 942,00 | 85,00% | 106 603 912,04 | 104,26% | 106 603 912,04 | 96 421 425,86 | 94,30% | 59 |  |
| Spolu | EFRR | Menej rozvinuté |  | 4 733 483 591,00 | 74,48% | 5 073 634 848,05 | 107,19% | 4 430 347 692,95 | 4 682 182 971,81 | 98,92% | 2 634 |  |
| Spolu | EFRR | Rozvinutejšie |  | 439 926 368,00 | 49,44% | 433 772 932,38 | 98,60% | 420 210 853,76 | 420 611 988,44 | 95,61% | 136 |  |
| Spolu | KF |  |  | 2 667 222 552,00 | 85,00% | 3 333 711 680,00 | 124,99% | 3 330 413 313,48 | 2 884 888 482,34 | 108,16% | 91 |  |
| Celkový súčet |  |  |  | 7 840 632 511,00 | 76,65% | 8 841 119 460,43 | 112,76% | 8 180 971 860,19 | 7 987 683 442,59 | 101,88% | 2 861 |  |

## Tabuľka 8: Použitie krížového financovania

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Použitie krížového financovania | Prioritná os | Výška podpory EÚ, ktorá sa plánuje použiť na krížové financovanie na základe vybraných operácií (v €) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (3/podpora EÚ na prioritnú os × 100) | Výška podpory EÚ použitá v rámci krížového financovania na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v €) | Ako podiel na podpore EÚ na prioritnú os (v %) (5/podpora EÚ na prioritnú os × 100) |

## Tabuľka 9: Náklady na operácie, ktoré sa vykonávajú mimo programovej oblasti (EFRR, EFRR REACT-EU a Kohézny fond v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti)

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Prioritná os | Plánovaná výška podpory, ktorá sa má použiť na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe vybraných operácií (v €) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (2/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) | Výška podpory EÚ použitá na operácie vykonávané mimo oblasti programu na základe oprávnených výdavkov, ktoré prijímateľ vykázal riadiacemu orgánu (v €) | Ako podiel podpory EÚ pridelenej na prioritnú os v čase prijatia programu (v %) (4/podpora EÚ pridelená na prioritnú os v čase prijatia programu × 100) |

## Tabuľka 10: Výdavky vynaložené mimo Únie (ESF a ESF REACT-EU)

| Výška predpokladaných výdavkov, ktoré budú vynaložené mimo Únie v rámci tematických cieľov 8 a 10 na základe vybraných operácií (v €) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [1/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] | Oprávnené výdavky, ktoré boli vynaložené mimo Únie a ktoré príjemca vykázal riadiacemu orgánu (v €) | Podiel na celkových finančných prostriedkoch (príspevok Únie a národný príspevok) pridelených na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF (v %) [3/celkové finančné prostriedky (príspevok Únie a národný príspevok) pridelené na program ESF alebo na časť programu využívajúceho viaceré fondy, ktorá sa týka ESF × 100] |
| --- | --- | --- | --- |

# ZHRNUTIE HODNOTENÍ

Zhrnutie zistení všetkých hodnotení programu, ktoré boli sprístupnené počas predchádzajúceho rozpočtového roku, s odkazom na názov a referenčné obdobie použitých hodnotiacich správ.

Realizácia hodnotení v roku 2023 RO OPII v roku 2023 zrealizoval dve dopadové hodnotenia a jedno tematické hodnotenie: 1. Prvé dopadové hodnotenie, „Dopadové hodnotenie intervencií z OPII: prioritnej osi 1 - Železničná infraštruktúra TEN-T Core a obnova mobilných prostriedkov a prioritnej osi 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov“, bolo zamerané na železničnú dopravu a v tomto zmysle na prioritné osi 1 (ŠC 1.3) a 5 (ŠC 5.2). 2. Druhé dopadové hodnotenie, „Hodnotenie vplyvu projektov financovaných v rámci prioritnej osi 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T)“, bolo venované PO 2 (ŠC 2.1). 3. V poradí tretie hodnotenie bolo venované PO 4 „Hodnotenie príspevku intervencií na aktivity realizované v rámci prioritnej osi č. 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020“ a malo charakter tematického hodnotenia v dôsledku nemožnosti uskutočniť dopadové hodnotenie. Osobitná pozornosť pri príprave dopadových hodnotení bola venovaná formulácii hodnotiacich otázok, ktoré boli predmetom konzultácií so zamestnancami CKO. SO MIRRI SR v roku 2023 v súlade s Plánom hodnotení OPII zrealizoval „Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť - záverečná správa“. Na 16. riadnom rokovaní MV pre OPII, ktorý sa konal dňa 07.11.2023, bola prezentovaná informácia o priebehu a výsledkoch hodnotenia, ktoré MV pre OPII vzal na vedomie. Záverečná správa z hodnotenia je zverejnená na www.opii.gov.sk (https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni). V zmysle schváleného plánu hodnotení OPII, verzia 6.0, za časť VaI v gescii rezortu MŠVVaM SR sa v roku 2023 realizovali 3 hodnotenia: 1. Prínos OPII pre výskumno-vývojový potenciál SR, 2. Hodnotenie príspevku OPII k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií, 3. Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II. Hodnotenia boli realizované externou formou na základe verejného obstarávania realizovaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákazky s nízkou hodnotou, úspešným uchádzačom Visions Consulting, s.r.o. Za OPII, časť VaI v gescii SO MH SR bolo roku 2023 ukončené hodnotenie národného projektu (NP) „Podpora internacionalizácie MSP“. V zmysle Plánu hodnotenia OPII nebola plánovaná realizácia ďalších hodnotení. Hodnotenie PO 1 (ŠC 1.3) a PO 5 (ŠC 5.2) sa zameralo výlučne na konkrétne špecifické ciele v dôsledku nedostatočného ukončenia projektov s prihliadnutím na časový odstup, aby sa naplno mohli prejaviť uskutočnené intervencie v podobe uskutočnených projektov na očakávanú zmenu. Hlavným zámerom špecifického cieľa 1.3 bolo zvýšiť kvalitu a atraktívnosť služieb železničnej osobnej dopravy pre cestujúcu verejnosť na území Banskobystrického, Žilinského a Trenčianskeho kraja a zvýšenie konkurencieschopnosti železničnej dopravy v porovnaní s ostatnými druhy dopravy. Základným cieľom projektu zo špecifického cieľa 5.2 bolo zabezpečiť požadované telematické služby pre interných zamestnancov ŽSR, držať si koncových užívateľov a pripraviť sa na kontinuálny rast požiadaviek na telekomunikačnú iinfraštruktúru, vyplývajúcu z napredujúcej digitalizácie a informatizácie procesov na ŽSR. ### PO 1 (ŠC 1.3) – Modernizácia železničných vozidiel - Cieľom bolo zvýšiť kvalitu a atraktívnosť železničnej dopravy v Banskobystrickom, Žilinskom a Trenčianskom kraji. - Nové vozidlá sú cestujúcimi pozitívne hodnotené – vyšší komfort, bezpečnosť, dostupnosť pre imobilných. - Z hľadiska kontrafaktuálnej analýzy má variant s projektom nesporne pozitívny vplyv na komfort cestovania (nový interiér, moderný design, väčšie pohodlie, a pod.) a najmä prítomnosť všetkých bezpečnostných prvkov vrátane špeciálnych požiadaviek pre imobilné osoby. V prípade variantu bez projektu nie je možné vybaviť existujúce vozidlá týmito prvkami. ### PO 5 (ŠC 5.2) – Telematická infraštruktúra ŽSR - Projekt zlepšil interoperabilitu železničnej siete a pripravil infraštruktúru na európske štandardy (GSM-R, ETCS). - Výrazne sa zvýšila prenosová kapacita siete (až 50-násobne). - Zavedenie moderných bezpečnostných systémov (napr. CISCO FTD) zlepšilo bezpečnosť a efektivitu práce. - Bez projektu by sa udržiaval zastaraný a neefektívny systém. Hodnotenie PO 2 (ŠC 2.1) sa sústredilo na konkrétny špecifický cieľ z dôvodu nízkeho počtu ukončených projektov. Zároveň zadávateľ zohľadnil aj dĺžku prevádzky jednotlivých projektov, aby boli výsledky čo najrealistickejšie. Pri hodnotení oboch projektov sa použila metóda kontrafaktuálnej analýzy. Cieľom hodnotenia bolo zmerať vplyv prínosov realizácie oboch posudzovaných projektov z rôznych hľadísk vrátane vplyvu na objem cestnej dopravy, cestovný čas a vplyv na životné prostredie. V dopravných modeloch oblastí Žilina aj Svrčinovec - Skalité boli vypočítané matice prepravného času automobilovej dopravy, v 2 scenároch: s realizáciou diaľnice D3 a bez realizácie stavby tejto diaľnice. ### PO 2 (ŠC 2.1) – Výstavba diaľnic D3 (úseky Žilina a Svrčinovec – Skalité) - Výstavba diaľnic znížila tranzitnú dopravu v mestách a obciach, čím sa zlepšila kvalita života. - V Žiline sa denne presmerovalo 6 000 vozidiel do nového tunela, čo znížilo hluk a emisie. - V Svrčinovci a okolí sa odklonilo 1 700 nákladných vozidiel denne z ciest I/12. - Obyvatelia vnímajú výstavbu prevažne pozitívne, no kritizujú dlhé trvanie výstavby a chýbajúce napojenia. Tematické hodnotenie PO 4 sa zameralo na posudzovanie vybraných projektov realizovaných v rámci OPII, PO4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) v rámci Špecifického cieľa 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste. Hodnotenie preukázalo, že projekty sú ťažiskovo orientované na riešenie naliehavých problémov týkajúcich sa zlepšenia splavnosti dunajskej vodnej cesty (oprávnená aktivita A). ### PO 4 (ŠC 4.1) – Vodná doprava na Dunaji - Projekty sa zamerali na zlepšenie splavnosti Dunaja a infraštruktúry verejných prístavov (Bratislava, Komárno). - Realizácia projektov bola sprevádzaná problémami, čo viedlo k zníženiu alokácie EÚ zdrojov o 66 %. - Z 33 plánovaných projektov bolo v čase hodnotenia dokončených len 7. - Napriek problémom majú projekty potenciál zlepšiť parametre splavnosti a znížiť dopravné zaťaženie ciest. Hodnotenie vykonané SO OPII (MIRRI SR) SO MIRRI SR v roku 2023 v roku 2023 v súlade s Plánom hodnotení OPII zrealizoval „Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť - záverečná správa“. Na 16. riadnom rokovaní MV pre OPII, ktorý sa konal dňa 07.11.2023, bola prezentovaná informácia o priebehu a výsledkoch hodnotenia, ktoré MV pre OPI vzal na vedomie. Záverečná správa z hodnotenia je zverejnená na www.opii.gov.sk (https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni). Hodnotenia vykonané SO OPII (MŠVVaM SR) V zmysle schváleného plánu hodnotení OP II, verzia 6.0, za časť VaI v gescii rezortu MŠVVaM SR sa v roku 2023 realizovali 3 hodnotenia, ktoré sa začali v 09/2023 a ukončené boli v 11/2023: - Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál SR, - Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií, - Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II. Hodnotenia boli realizované externou formou na základe verejného obstarávania realizovaného postupom podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov - zákazky s nízkou hodnotou, úspešným uchádzačom Visions Consulting, s.r.o. Odporúčania záverečných hodnotiacich správ budú zohľadnené v rámci nového programového obdobia 2021 – 2027. Záverečné správy sú zverejnené na https://www.opvai.sk/hodnotenie/ Hodnotenia vykonané SO OPII (MH SR) V roku 2023 bola ukončená realizácia hodnotenia „Hodnotenie NP Podpora internacionalizácie MSP“. Záverečná správa hodnotenia bola prerokovaná a schválená členmi Pracovnej skupiny pre hodnotenie OPII, časť VaI na on-line zasadnutí dňa 18.4.2024. Členovia Monitorovacieho výboru pre OPII boli s výsledkami hodnotenia oboznámení na 17. riadnom rokovaní MV pre OPII dňa 3.12.2024. Záverečná správa je zverejnená na www.opvai.sk.

| Názov/meno | Fond | Od mesiaca | Od roku | Do mesiaca | Do roku | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Dopadové hodnotenie intervencií z OPII: prioritnej osi 1 – Železničná infraštruktúra TEN-T Core a obnova mobilných prostriedkov a prioritnej osi 5 Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov | KF, EFRR | 10 | 2023 | 10 | 2023 | Dopadové | 07 | Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 1 (ŠC 1.3) a PO 5 (ŠC 5.2) Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. | V súvislosti s projektom Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – I. a II. Časť nebol splnený ukazovateľ „počet prepravených osôb“ hlavne dôsledku pandémie COVID-19. Na tratiach, kde boli uvedené do prevádzky nové koľajové vozidlá došlo k úspore cestovného času. Vykazovaná úspora cestovného času po realizácii projektu je však nižšia v porovnaní s predpokladom v dôsledku nevyhovujúceho stavu železničnej infraštruktúry (platné tak pre I. aj II. časť projektu). V rámci projektu Obnovy vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách bolo zistené, že v exponovaných časoch dochádza k preplnenosti z dôvodu preťaženosti prepravných jednotiek. Tento problém zároveň spôsobuje, že cestujúci nestíhajú nadväzný vlak do Štrby. V súvislosti s projektom Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky siete ŽSR je hlavným problémom skutočnosť, že celý systém Telematiky sa prevádzkuje bez akejkoľvek podpory, čo má negatívny vplyv na jeho efektívnosť a zároveň spôsobuje tlak na zamestnancov pracujúcich so sieťovými systémami. |
| Hodnotenie vplyvu projektov financovaných v rámci prioritnej osi 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T) OP Integrovaná infraštruktúra | KF | 07 | 2023 | 10 | 2023 | Dopadové | 07 | Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 2 ŠC 2.1 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. | Vzhľadom na dlhý životný cyklus hodnotených projektov bolo nevyhnutné aplikovať dopravné modely za účelom identifikácie predpokladaných čistých prínosov z realizácie podporených investícií. Výstavba hodnoteného projektu výstavby diaľničného úseku D3 v úseku Žilina Strážov– Žilina Brodno (najmä tunela Považský Chlmec) mala pozitívny vplyv na regionálnu dopravu, hospodárstvo a obyvateľstvo. Možno však očakávať zvýšenie intenzity tranzitnej dopravy do a z Poľska a následne presun negatívnych javov ako zápchy, zvýšenie hlučnosti, znečistenie ovzdušia z centra Žiliny do okolitých obcí. V súvislosti s hodnotením projektu výstavby diaľničného úseku „D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza)“ obyvatelia príslušného regiónu považujú za kritické skutočnosti predovšetkým veľmi dlhú dobu výstavby tohto diaľničného úseku a nevydarené napojenie miestnej komunikačnej siete nižších úrovní na diaľnicu. Slabé napojenie obcí na diaľnicu má za následok ich nízku atraktivitu pre potenciálnych investorov. |
| Hodnotenie plnenia stanovených cieľov a dopadov intervencií v rámci prioritnej osí č. 4 OPII zameraných na podporu a budovanie infraštruktúry vodnej dopravy (TEN-T Core) | KF | 08 | 2023 | 11 | 2023 | Tematické | 07 | Cieľom hodnotenia bolo posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 4 Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020. | Posudzovanie vybraných projektov so Špecifickým cieľom 4.1 Zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej vodnej ceste preukázalo, že posudzované projekty sú ťažiskovo orientované na riešenie naliehavých problémov týkajúcich sa zlepšenia splavnosti dunajskej vodnej cesty (oprávnená aktivita A). Z celkového počtu 33 schválených projektových zámerov zaradených do Zoznamu národných projektov PO4 OPII bolo v čase spracovania záverečnej správy implementovaných 7 neinvestičných projektov a ku koncu roka 2023 by mali byť ukončené ďalšie 4 projekty. Spolu predstavuje podiel zrealizovaných projektov iba 33,33 % na plánovaných projektoch so schválenými projektovými zámermi. |
| Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál SR | EFRR | 09 | 2023 | 11 | 2023 | Vplyv | 01 | Zhodnotenie prínosu pre oblasť VaV v rámci prioritnej osi 9 a prioritnej osi 10 (t. j. jednotlivých špecifických cieľov) OP II v gescii MŠVVaŠ SR. Predmetom hodnotenia sú projekty podporené a realizované v rámci vyššie uvedených prioritných osí a špecifických cieľov OPII, pričom hodnotenie zahŕňa: národné projekty, dopytovo-orientované projekty, veľký projekt. | ŠC 9.1 V rámci 3 NP (DC VaV, NISPEZ IV, NITT SK II) vytvorená infraštruktúra bola vedcami využívaná. ŠC 9.2 NP SK4ERA bol pre vedcov prínosný. V prípade dopytových výziev potenciál pozitívneho prínosu nebol naplno využitý. ŠC 9.3 V rámci podporených výziev boli pozitívne efekty pri výzve na podporu teamingových výskumných centier. Základný strategický zámer tohto ŠC - pokračovanie v odstraňovaní „technologickej“ medzery vo vybavení výskumných inštitúcií sa nepodarilo naplniť a technologická medzera a investičný dlh oproti iným štátom EÚ sa ešte prehĺbil. ŠC 9.4 Realizácia projektov (DSV a kolaboratívny výskum zameraný na boj s COVID-19) bol prínosný. Celkovo však ide o príklad stratených príležitostí, bol najviac zasiahnutý nenaplnením pôvodne zamýšľaných investícií do DSV a PVVC projektov v hodnote skoro 500 mil. EUR. ŠC 10.1 Základným negatívom bolo výrazné oneskorenie začatia implementácie projektov. Pozitívne hodnotíme podporu všetkých 4 aspektov VaV: ▪ verejnej výskumnej infraštruktúry, zameranej na znižovanie technologického dlhu vo VaV sektore SR a špeciálne BK, ▪ medzinárodného VaV formou teamingového centra SAV, ▪ ľudských zdrojov formou projektov na podporu VaV kapacít, ▪ kolaboratívneho medzisektorového výskumu. ŠC 10.2 Podporené projekty typu PVVC a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dokazujú, že nebol využitý potenciál pozitívnych prínosov, ktorý v prípade zrealizovania podpory v pôvodne plánovanej výške mohol byť dosiahnutý. |
| Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií | EFRR | 09 | 2023 | 11 | 2023 | Vplyv | 01 | Zhodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií: posúdenie plnenia ŠC 9.2 a identifikovanie potenciálu ako aj nových nástrojov na ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce. | V prípade NP (SK4ERA) boli aktivity ŠC plnené dostatočne a tento NP považujeme za príklad dobrej praxe a aj zrealizovaných prínosov pre vedeckú komunitu. V prípade dopytových výziev boli tieto vyhlasované v druhej polovici programového obdobia 2014-2020 a projekty boli riešené prakticky už na konci programového obdobia, čo hodnotíme negatívne. Tento ŠC mal potenciál vhodným spôsobom podporiť medzinárodnú spoluprácu podstatne skôr. V rámci podporených projektov identifikujeme pozitívne prínosy, ktoré ale mohli byť podstatne výraznejšie. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že v prípade dopytových výziev potenciál pozitívneho prínosu možných aktivít v rámci tohto ŠC nebol naplno využitý. |
| Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II | EFRR | 09 | 2023 | 11 | 2023 | Vplyv | 01 | Zhodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II - odhad príspevku intervencií podporovaných v rámci ŠC 9.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT k jeho plneniu. | Projekty NITT SK (2010 – 2015) a NITT SK II (2019 – 2023) mali na Slovensku vybudovať infraštruktúru, pomocou ktorej sa mala rozbehnúť systematicky riadená komercializácia duševného vlastníctva – transfer technológií na slovenských akademických inštitúciách. Aktuálne infraštruktúru vytvorenú pre transfer technológií tvoria: ▪ lokálna úroveň (na každej akademickej inštitúcii – budované podľa vzoru iných krajín) – Centrum transferu technológií, ▪ národná úroveň – Patentový fond, Proof of Market/Proof of Concept fond. V rámci implementácie NP NITT SK II boli prostredníctvom využívania infraštruktúry tohto NP dosiahnuté také hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré dokazujú, že národná TT infraštruktúra je funkčná a predstavuje dobré východisko pre pokračovanie TT aktivít v prostredí akademických inštitúcií v nasledovnom období. Podľa vyjadrenia CVTI NITT SK III nie je ako NP priorita pre PO 2021 – 2027, avšak vidí i iné možnosti a spôsoby realoizovania a financovania aktivít tohto typu. Konštatujeme, že aktuálny stav predstavuje ohrozenie ďalšieho fungovania národnej TT infraštruktúry, ktorá bola budovaná prostredníctvom programového obdobia 2007-2013 a 2014- 2020. Zásadný prínos NITT SK projektov spočíva práve v tom, že bola vytvorená funkčná infraštruktúra, ktorej jednotlivé prvky sú komplementárne a navzájom spolupracujú. Konštatujeme, že táto infraštruktúra bola vytvorená ako úplne nová v Slovenskom VaV sektore, keďže pred rokom 2010 nebola v systéme vôbec prítomná. |
| Hodnotenie NP: Podpora internacionalizácie MSP | EFRR | 01 | 2020 | 12 | 2023 | Zmiešané | 03 | Posúdenie implementácie NP najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP. Výstupy hodnotenia mali prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti poskytovaných služieb a boli vstupom pre prípravu PO 2021 – 2027. | Analýzu finančnej výkonnosti subjektov realizovať s dlhším časovým odstupom. Bude k dispozícii väčší počet údajov a zníži sa vplyv krátkodobých výkyvov na finančné ukazovatele podnikov. Externé faktory s negatívnym vplyvom na implementáciu NP. Prevládajúci vplyv pandémie COVID-19 na implementáciu NP. |

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

a) Problémy, ktoré ovplyvňujú výkonnosť programu, a prijaté opatrenia

Zistenia z auditov PO1-15 Audit EK č. DAC214SK1761 (13.11.2023 – 01.12.2023) bol zameraný na súlad s regulačným rámcom EÚ, najmä čl. 61 nariadenia 2018/1046 a opatrenia na predchádzanie konfliktu záujmov. Identifikovaných bolo 6 zistení (5 nefinančných, 1 finančné). Všetky zistenia boli zo strany EK uzavreté listom z 11.02.2025. Audit EDA č. 23CH2004 (22.05.2023 - 25.05.2023) audit výkonnosti v oblasti bezpečnosti cestnej premávky. Identifikovaných bolo 5 pripomienok, pričom projekty boli v súlade s národnou stratégiou, avšak bezpečnosť nebola vždy kľúčovým kritériom výberu. Auditná časť bola uzavretá, výstupy predložené EK.Záverečná správa po overení s Európskou komisiou nebola zaslaná Riadiacemu orgánu OPII. Vládny audit č. 23-001 (06.06.2023 - 30.11.2023), systémový audit a audit operácií za 9. ÚR. Identifikované boli 2 nedostatky v audite operácií (1 finančný – vysoká závažnosť, 1 nefinančný – nízka) a 3 nefinančné systémové nedostatky (2 vysoká, 1 stredná závažnosť). Týkali sa najmä VO, lehôt úhrady ŽoP a merateľných ukazovateľov. Opatrenia boli prijaté a reportované OA MF SR. Vládny audit č. 23-002 (20.02.2023 - 29.11.2023), audit operácií za 9. ÚR. Identifikované boli 2 nedostatky, z toho 1 finančný s vysokou závažnosťou (nedostatočné overenie podmienok ŽoNFP). Audit nadväzoval na čiastkovú správu z 09/2023. Opatrenia boli splnené. Vládny audit č. 23-003 (05.06.2023 - 24.10.2023) zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov OPII podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného naradenia Komisie č. 480/2014 za 9. účtovný rok. Správa bola doručená dňa 24.10.2023, bol identifikovaný 1 nefinančný nedostatok týkajúci sa nedodržania postupov pri schvaľovaní ŽoP. Správa o splnení prijatých opatrení bola zaslaná dňa 20.12.2023 Vládny audit č. 23-004 (11.12.2023 - 29.02.2024) zameraný na overenie a získanie uistenia o správnosti údajov obsiahnutých v záverečnej dokumentácii RO pre OPII za účelom vypracovania audítorského stanoviska v zmysle čl. 127 ods. 5 písm a) nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 k 9.ÚR. Správa bola doručená dňa 29.02.2024. Vládnym auditom neboli zistené žiadne nedostatky. Vládny audit č. 23-069 (20.02.2023 - 26.04.2023) zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov OPII za 9.ÚR podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie č. 480/2014. Správa bola doručená dňa 26.04.2023. Vládnym auditom neboli identifikované žiadne nedostatky. Vládny audit č. 23-071 (20.02.2023 - 23.10.2023) zameraný na overenie oprávnenosti deklarovaných výdavkov EK k 9.ÚR za oblasť vykonávania finančných nástrojov OPII. Čiastková správa z vládneho auditu č. 23-071-02 bola doručená dňa 23.10.2023. Vládnym auditom bol identifikovaný 1 nefinančný nedostatok so strednou závažnosťou. Informácia o splnení opatrení bola zaslaná dňa 30.11.2023. Vládny audit č. 23-072 (15.03.2023 - 15.08.2025) audit výdavkov deklarovaných EK za 9. ÚR. Identifikované 3 finančné nedostatky (VO) a 1 nefinančný nedostatok. Opatrenia boli splnené. Vládny audit č. 24-001 (09.02.2024 - 08.08.2024) audit za 10. ÚR. Identifikovaný 1 nefinančný nedostatok vysokej závažnosti (kontrola dodatku k zmluve). Opatrenia splnené. Vládny audit č. 24-048 (09.02.2024 - 19.03.2025) zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov OPII podľa čl. 127 ods.1, nariadenia EP a Rady č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie č. 480/2014 v oblasti finančných nástrojov za 10.ÚR OPII. Správa bola doručená dňa 19.03.2025. Vládnym auditom neboli identifikované žiadne nedostatky. Vládny audit č. 24-049 (27.02.2024 - 04.07.2024) audit za 10. ÚR. Identifikované 3 nedostatky (1 finančný – vysoká závažnosť, 2 nefinančné – stredná). Opatrenia splnené. Vládny audit č. 25-001 (21.05.2025-26.11.2025) audit za 10. ÚR. Bez zistení. Vládny audit č. 25-041 (27.02.2025-03.11.2025) audit za 10. ÚR. Identifikovaných 6 nedostatkov (3 finančné – vysoká závažnosť, 3 nefinančné). Najzávažnejšie sa týkali finančnej kontroly VO. Vládny audit č. 25-042 (21.05.2025-trvá) zameraný na získanie primeraného uistenia o zákonnosti a správnosti deklarovaných výdavkov EK za 10.ÚR OPII podľa čl. 127 ods. 1 nariadenia EP a Rady (EÚ) č. 1303/2013 a podľa čl. 27 delegovaného nariadenia Komisie (EÚ) č. 480/2014. Čiastková správa z vládneho auditu č. 25-042-01 bola doručená dňa 27.11.2025. Identifikovaný bol 1 nefinančný nedostatok, týkajúci sa nedodržania 90 dňovej lehoty na úhradu oprávnených výdavkov prijímateľom. Kontrola Úradu vlády SR č. 6474-30249/2023/ONÚ OLAF (04.09.2023-12.01.2024), zameraná na kontrolu procesu vybraných nezrovnalostí v rámci OPII. Protokol bol doručený dňa 12.01.2024. Kontrolou bolo identifikovaných 13 nefinančných nedostatkov. Správa o splnení opatrení bola zaslaná 27.03.2024. Certifikácia výdavkov a systémov riadenia a kontroly V rokoch 2023 – 2025 boli vykonané dve certifikačné overovania. V PO 1 – 8 boli identifikované nefinančné zistenia v oblasti konfliktu záujmov a riadiacej dokumentácie, všetky uzavreté do 30.09.2025. V PO 9 – 13 neboli zistené nedostatky. Kontrola NKÚ SR a PMÚ SR Kontrola NKÚ SR projektu EDUNET (02/2024) identifikovala nedostatky mimo časti financovanej z OPII. Kontrola projektu Centrálny ekonomický systém (2025) identifikovala 2 nedostatky bez dopadu na projekt OPII. Kontrola PMÚ SR (10/2024 – 01/2025) v oblasti minimálnej pomoci viedla k 4 odporúčaniam, ktoré boli splnené. Opatrenia na boj proti podvodom Zasadnutie Pracovnej skupiny pre riadenie rizík a rizík možného podvodu OPII sa uskutočnilo v marci 2023, v marci 2024 a v marci 2025. Členovia pracovnej skupiny formou per rollam schválili matice/katalógy rizík podvodov. Všetky doručené matice/katalógy rizík podvodov mali celkové skóre čistého rizika v akceptovateľnej hodnote, čo znamená, že nie je potrebné prijať akčný plán pre zavedenie nových opatrení. Nezrovnalosti a finančné opravy V sledovanom období od 01.01.2023 do 10.02.2026 boli certifikačným orgánom trvalo stiahnuté nezrovnalosti a vratky v rámci žiadostí o platbu na EK a Účtov spolu vo výške 131 348 617,27 € za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 87 665 846,39 €). Dočasne vylúčené výdavky v Účtoch za 8. a 9. účtovný rok predstavujú 32 083 906,88 € za všetky zdroje financovania (z toho zdroj EÚ 23 430 163,34 €), a zároveň pri všetkých týchto výdavkoch bolo v uvedenom období prijaté konečné rozhodnutie o ich oprávnenosti, resp. neoprávnenosti.

b) Posúdenie, či pokrok v dosahovaní zámerov je dostatočný na zabezpečenie ich plnenia, s uvedením akýchkoľvek prijatých alebo plánovaných nápravných opatrení.

Prijaté opatrenia na zrýchlenie implementácie: - monitorovanie stavu implementácie pre CKO týždenne - krízový manažment rizikových projektov, zintenzívnenie edukácie prijímateľov - dôraz na účinnejšiu kontrolu VO, vytváranie zásobníkov rezervných projektov, kontrahovanie a implementáciu záložných projektov - zjednodušenie zmenového konania, zjednodušenie overovania plnenia podmienok poskytnutia príspevku počas platnosti a účinnosti zmluvy, zjednodušenie podmienok zabezpečovania pohľadávky poskytovateľa - revízie OPII verzia 15.0, 16.1 a 17.0. Prijaté opatrenia v rámci vyhlásených výziev a vyzvaní - navýšenie alokácie výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35 zameranej na podporu inovácií a technologického transferu - skrátenie lehoty na predloženie náležitostí na preukázanie skutočnosti, či ŽoNFP naďalej spĺňa podmienky poskytnutia príspevku pri aplikovaní postupu pre využitie zásobníka projektov pre výzvu s kódom: OPII-MH/DP/2022/9.5-35 na 5 pracovných dní - revízia plnenia výkonnostného rámca NP, nastavenie implementačných plánov NP do 2023 a predĺženie doby realizácie NP - opatrenia pre urýchlenie čerpania NP: predkladanie VO na kontrolu do 1 mesiaca po ukončení procesu VO, predloženie deklarovaných výdavkov uhradených do 31.12.2022 do 30.4.2023, predkladanie oprávnených výdavkov do žiadostí o platbu do 2 mesiacov od ich úhrady, prijatie opatrení na maximalizáciu plnenia MU zo strany prijímateľa - umožnenie prijímateľovi SIH načerpanie celej výšky sumy zazmluvnenej alokácie bez podmienky dodržania zúčtovania stanovenej percentuálnej časti na národnej úrovni. Opatrenia – zmiernenie/odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19 - revízia OPII, v. 15.0 - realokácia zdrojov z PO9 do PO11 na podporu MSP čeliacich následkom pandémie a krízy na Ukrajine prostredníctvom FN - revízia OPII, v. 16.1. - realokácia zdrojov z PO9 do PO11 a z PO10 do PO12 na posilnenie antikrízových záruk prostredníctvom FN - uzatvorenie Dodatku č. 10 k Zmluve o financovaní dňa 23.11.2023 najmä za účelom vykrytia zvýšeného dopytu bankových subjektov o antikrízový záručný finančný nástroj, za účelom poskytovania zvýhodnených úverov podnikateľskému sektoru v SR, negatívne ovplyvnenému krízou COVID-19 ako aj aktuálnou krízou na Ukrajine. Ďalšie informácie sú uvedené v časti 11.1.

# ZHRNUTIE PRE OBČANOV

Zhrnutie obsahu výročných a záverečných správ o vykonávaní pre občanov sa uverejní a nahrá ako samostatný súbor vo forme prílohy k výročnej správe o vykonávaní a záverečnej správe o vykonávaní.

Zhrnutie pre občanov možno nahrať/nájsť pod Všeobecné>Dokumenty v rámci aplikácie SFC2014

# SPRÁVA O VYKONÁVANÍ FINANČNÝCH NÁSTROJOV

Údaje sú uvedené v prílohách: “OSO_OPII (PO1, PO2, PO5)_za rok 2023“ a „OSO_OPII_PO9až12_ZS_FINAL

# Nepovinné v prípade správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016; neuplatňuje sa na ostatné zjednodušené správy: OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT

Tabuľka 14: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné všeobecné ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabuľka 15: Opatrenia prijaté s cieľom splniť uplatniteľné tematické ex ante kondicionality

| Všeobecná ex ante kondicionalita | Nesplnené kritériá | Prijaté opatrenia | Termín | Zodpovedné subjekty | Opatrenie bolo dokončené v lehote | Kritériá boli splnené | Očakávaný dátum úplnej realizácie zostávajúcich opatrení | Komentár |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# POKROK DOSIAHNUTÝ V RÁMCI PRÍPRAVY A VYKONÁVANIA VEĽKÝCH PROJEKTOV A SPOLOČNÝCH AKČNÝCH PLÁNOV [článok 101 písm. h) a článok 111 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Veľké projekty

Tabuľka 12: Veľké projekty

| Projekt | CCI | Stav VP | Celkové investície | Celkové oprávnené náklady | Plánované oznámenie/dátum predloženia | Dátum tichého súhlasu/schválenia Komisiou | Plánovaný začiatok vykonávania (rok, štvrťrok) | Plánovaný dátum dokončenia | Prioritná os/investičné priority | Aktuálny stav realizácie – finančný pokrok (% výdavkov certifikovaných Komisii v porovnaní s celkovými oprávnenými nákladmi) | Aktuálny stav realizácie – fyzický pokrok Hlavná fáza realizácie projektu | Hlavné výstupy | Dátum podpisu prvej zákazky na uskutočnenie stavebných prác | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| D1 Budimír – Bidovce | 2018SK16CFMP004 | Dokončený | 239 943 333 | 169 020 729,01 | 2017, štvrtý štvrťrok | 18.7.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 73,72 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14, 40km | 25.8.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 16.12.2019 |
| D1 Hričovské Podhradie – Lietavská Lúčka (2. fáza) | 2016SK16CFMP001 | Dokončený | 505 827 574 | 280 523 940,80 | 2016, druhý štvrťrok | 1.9.2016 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2021, prvý štvrťrok | 2 - 7i | 71,91 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 11,32 m | 9.12.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 29.1.2021 |
| D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) | 2020SK16CFMP004 | Schválený | 288 790 981,21 | 147 091 241,80 | 2021, štvrtý štvrťrok |  | 2015, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 43,29 | Pokročilá fáza výstavby | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14,92 km | 9.11.2013 | K 31.12.2023 nebol projekt ukončený a bol zaradený do zoznamu nefungujúcich projektov. Aktuálne je projekt v záverečnej fáze výstavby a jeho sfunkčnenie sa očakáva v 1Q/2026. |
| D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) | 2016SK16CFMP002 | Dokončený | 696 646 662,37 | 321 531 374,21 | 2021, tretí štvrťrok | 11.10.2018 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 83,42 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 13,5 km | 11.6.2014 | K 31.12.2023 nebol projekt ukončený a bol zaradený do zoznamu nefungujúcich projektov. Projekt bol daný do prevádzky 22.12.2025. |
| D1 Prešov západ – Prešov juh | 2018SK16CFMP003 | Dokončený | 427 573 519 | 327 432 328,02 | 2018, druhý štvrťrok | 22.8.2019 | 2017, druhý štvrťrok | 2021, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 70,38 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 6.4.2017 | Projekt bol daný do prevádzky 28.10.2021. |
| D3 Svrčinovec - Skalité (2. fáza) | 2016SK16CFMP005 | Dokončený | 405 514 760 | 131 900 000,00 | 2017, tretí štvrťrok | 20.11.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, tretí štvrťrok | 2 - 7i | 83,52 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 12,30km | 28.6.2013 | Projekt bol daný do prevádzky 10.06.2017 |
| D3 Čadca Bukov - Svrčinovec | 2018SK16CFMP001 | Dokončený | 262 812 885 | 84 287 628,32 | 2017, štvrtý štvrťrok | 10.10.2018 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2020, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 68,14 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 5,67km | 23.11.2016 | Projekt bol daný do prevádzky 21.12.2020 |
| D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) | 2016SK16CFMP003 | Dokončený | 282 928 857 | 146 160 645,05 | 2016, štvrtý štvrťrok | 6.3.2017 | 2015, štvrtý štvrťrok | 2017, štvrtý štvrťrok | 2 - 7i | 94,10 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 4,25km | 26.5.2014 | Projekt bol daný do prevádzky 2.12.2017 |
| Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť | 2016SK16CFMP006 | Dokončený | 96 645 433,74 | 94 427 833,74 | 2016, štvrtý štvrťrok | 19.2.2019 | 2016, štvrtý štvrťrok | 2018, tretí štvrťrok | 3 - 7ii | 86,50 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 7,9 km | 19.9.2016 | Fyzická realizácia projektu bola k 31.8.2018 úspešne ukončená. |
| Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 2. časť | 2018SK16CFMP002 | Dokončený | 159 999 500 | 158 351 505,15 | 2017, tretí štvrťrok | 2.10.2018 | 2018, prvý štvrťrok | 2022, štvrtý štvrťrok | 1 - 7iii | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Dodanie 25 ks nových elektrických vlakových súprav | 5.3.2018 | Projekt bol riadne ukončený k 26.1.2022. |
| Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (1. Fáza) | 2020SK16CFMP003 | Schválený | 108 700 000 | 19 154 739,64 | 2022, štvrtý štvrťrok |  | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 3 - 7ii | 100,00 | Pokročilá fáza výstavby | Nová električková trať v dĺžke 3,8 km |  | K 31.12.2023 nebol projekt ukončený a bol zaradený do zoznamu fázovaných projektov. Prevádzka na električkovej trati bola spustená dňa 27.7.2025.. Ukončenie všetkých prác sa predpokladá v 4Q/2026. |
| Posilnenie výskumno- vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie | 2019SK16RFMP001 | Schválený | 120 040 000,00 | 128 768 788,80 | 2015, druhý štvrťrok | 18.11.2019 | 2019, tretí štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 10 - 1a | 91,08 | dokončený/ v prevádzke | 1. znižovanie emisií CO2 2. zvyšovanie atraktívnosti vzdelávacieho prostredia 3. modernizácia IT infraštruktúry 4. obnova výskumnej infraštruktúry/ prístrojov 5. spoločné výskumné programy | 17.10.2019 | Projekt ukončený 31.12.2023 so zvýšenými celkovými oprávnenými výdavkami o 17 503 249,96 EUR. |
| R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek, 1. fáza) | 2020SK16RFMP001 | Dokončený | 264 716 577,74 | 50 354 540,05 | 2022, druhý štvrťrok | 24.11.2022 | 2021, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 6 - 7a | 100,00 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 14,261 km. |  | K 31.12.2023 nebol projekt ukončený a bol zaradený do zoznamu fázovaných projektov. Aktuálne je uvedený úsek už v prevádzke. Slávnostné otvorenie úseku sa uskutočnilo 24.9.2025. |
| ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza) | 2020SK16CFMP002 | Schválený | 285 000 000,00 | 133 674 581,30 | 2022, druhý štvrťrok | 21.04.2023 | 2020, štvrtý štvrťrok | 2023, štvrtý štvrťrok | 1 - 7i | 94,86 | Pokročilá fáza výstavby | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dlžke 7,85 km | 12.11.2020 | Zmluva o NFP podpísaná 28.3.2022. Projekt je fázovaný. Predpokladané ukončenie druhej fázy je v 2Q/2026. |
| ŽSR, Modernizácia železničnej trate Púchov – Žilina, pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod. – I. etapa, úsek Púchov – Považská Teplá | 2018SK16CFMP005 | Dokončený | 471 037 403,86 | 349 583 068,49 | 2018, tretí štvrťrok | 24.06.2019 | 2016, tretí štvrťrok | 2022, druhý štvrťrok | 1 - 7i | 70,17 | Dokončený/v prevádzke | Novovybudovaná infraštruktúra v celkovej dĺžke 15,9 km | 7.7.2016 | Projekt bol stavebne ukončený k 15.5.2022. |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli pri realizácii veľkých projektov, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) Výstavba tohto náročného úseku sa začala v roku 2015, pričom dokončenie je plánované na prvý polrok 2026. Projekt čelil vážnym geologickým problémom, najmä zosuvom pôdy, ktoré si vynútili zmenu trasy a výstavbu tunela Čebrať. Hlavné problémy a riešenia: - Zosuvy a zmena trasy: Nestabilné podložie si vyžiadalo zapustenie trasy do masívu (tunel Čebrať) a výstavbu prvej presypanej galérie na Slovensku v oblasti Ivachnová. - Meškania: Úpravy technických riešení a nutnosť nových povolení spôsobili časové sklzy. - Opatrenia: V rokoch 2023–2024 sa práce zintenzívnili, aby sa stihol nový termín. NDS zároveň zlepšila komunikáciu s verejnosťou o postupe prác. D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala (2. fáza) Jeden z najkomplikovanejších projektov s najdlhším tunelom v SR (Višňové – 7,5 km). Stavba nabrala viac ako 6-ročné meškanie najmä kvôli zlyhaniu pôvodného zhotoviteľa. Úsek bol odovzdaný do užívania dňa 22.12.2025. Hlavné problémy a riešenia: - Zmena zhotoviteľa: Pôvodný taliansky dodávateľ nedodržal kvalitu ani termíny. V roku 2021 stavbu prevzala spoločnosť Skanska. - Technický stav: Nový zhotoviteľ musel vykonať audit a opravovať chyby po predchodcovi, ako aj riešiť náročnú geológiu hornatého terénu. - Akcelerácia: Práce sa výrazne zrýchlili najmä v oblasti technológií tunela a povrchových úprav. Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosákova ulica – Janíkov dvor (1. Fáza) Kľúčový dopravný projekt v Bratislave, ktorého výstavba začala v roku 2021. Po výrazných meškaniach bola prevádzka spustená v lete 2025, pričom dokončovacie práce pokračujú do roku 2026. Hlavné problémy a riešenia: - Meškanie a zmeny: Projekt sa oneskoril o takmer dva roky kvôli problémom s mostmi, dodávkami materiálu a zmenám v projekte (úpravy zastávok, cyklotrás a križovatiek). - Fázovanie: Termín bol predĺžený a financovanie rozdelené (OPII a P SK). - Koordinácia: Bolo nutné zladiť práce s existujúcou dopravou a inými mestskými projektmi. V roku 2024 zhotoviteľ zvýšil nasadenie kapacít. ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1. fáza) Rozsiahla modernizácia železničnej križovatky na koridoroch TEN-T. Cieľom je zvýšenie kapacity a bezpečnosti v uzle, ktorý zahŕňa štyri stanice. Hlavné problémy a riešenia: - Komplexnosť a technológie: Koordinácia výluk v plnej prevádzke bola extrémne náročná. Projekt zahŕňa zmenu trakčnej sústavy (na 25 kV AC) a implementáciu európskeho systému ERTMS. - Mestská infraštruktúra: Stavba zasiahla aj cestnú dopravu v Žiline. - Opatrenia: Projekt bol rozdelený na 9 ucelených častí a harmonogram sa predĺžil na 48 mesiacov. Zhotoviteľ („Združenie pod Dubňom“) zriadil informačný portál pre verejnosť. Posilnenie výskumno- vývojových kapacít a kompetencií univerzít v oblastiach inteligentnej špecializácie (ACCORD) Projekt zameraný na posilnenie výskumu čelil najmä finančným a administratívnym problémom spojeným s externými faktormi. Hlavné problémy a riešenia: - Nárast cien: Enormné zdraženie stavebných materiálov spôsobilo, že vysúťažené sumy prekročili rozpočet. Európska komisia schválila navýšenie oprávnených výdavkov o cca 17,5 mil. EUR. - Verejné obstarávanie: Časté korekcie, dodatky k zmluvám a zdĺhavé kontroly na ÚVO brzdili refundáciu výdavkov a cashflow projektu. - Výsledok: Napriek administratívnej záťaži a nutným úpravám rozpočtu bol projekt riadne ukončený.

Akákoľvek plánovaná zmena v zozname veľkých projektov operačného programu

## Spoločné akčné plány

Pokrok pri vykonávaní rôznych fáz spoločných akčných plánov

Tabuľka 13: Spoločné akčné plány (SAP)

| Názov SAP | CCI | Fáza vykonávania SAP | Celkové oprávnené náklady | Celková podpora z verejných zdrojov | Príspevok z OP na SAP | Prioritná os | Druh SAP | (Plánované) predloženie Komisii | [Plánovaný] začiatok vykonávania | [Plánované] dokončenie | Hlavné výstupy a výsledky | Celkové oprávnené výdavky certifikované Komisii | Pripomienky |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Závažné problémy, ktoré sa vyskytli, a opatrenia prijaté na ich prekonanie

ČASŤ B

PREDKLADANIE SPRÁV V ROKOCH 2017, 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ

[článok 50 ods. 4, článok 111 ods. 3 a 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# POSÚDENIE VYKONÁVANIA OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Informácie v časti A a dosahovanie cieľov programu [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | 1 - Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

Napĺnanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO12a - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T 24,70 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 25,57 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - 8,768 km z projektu 311011A952 (Dolný Hričov – Žilina) - 15,92 km z projektu 311011B658 (Púchov – Považská Teplá) - 0,88 km z projektu 311011BCP3 (Uzol Žilina, 1.fáza) Investičná priorita: 7iii - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku Ukazovatele výstupu: O0313 - Počet zavedených informačných systémov na výmenu štandardizovaných údajov medzi železničnými správami 1 – cieľová hodnota k 31.12.2023 1 – skutočne dosiahnutá hodnota k 28.7.2025 V rámci projektu 311011ARZ2 (Implementácia TSI v podmienkach ŽSR) bol zavedený komplexný interoperabilný systém v súlade s NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 1305/2014 z 11. decembra 2014 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v nákladnej doprave“ železničného systému v Európskej únii (TSI TAF) a NARIADENIA KOMISIE (EÚ) č. 454/2011 z 5. mája 2011 o technickej špecifikácii interoperability týkajúcej sa subsystému „telematické aplikácie v osobnej doprave“ transeurópského železničného systému (TSI TAP). Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0086 - Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave 64 ks – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 63 ks – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 64 ks – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2024 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 21 ks z projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 1. časť 25 ks z projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 2. časť 9 ks z projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 3. časť 4 ks z projektu Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 7. časť (v rámci tohto projektu bola štvrtá súprava po nehode počas skúšobnej prevádzky dodaná v závere roka 2024. Preto je pre potreby výkonnostného rámca vykázaná k 31.12.2023 celková hodnota 63 ale na úrovni PO1 v tabuľke 3A je vykázaná celková dosiahnutá hodnota aj po roku 2023) 5 ks z projektu Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách Zhrnutie celkového stavu implementácie PO1: V rámci PO1 bolo celkovo zazmluvnených 17 projektov, z toho 12 bolo riadne ukončených, 2 projekty sa rozdelili na dve fázy a 3 projekty boli sfunkčnené po 31.12.2023. Alokácia PO1 bola vyčerpaná na 98,22 %. Čerpanie na fázovaných projektoch dosiahlo 112 448 183 € (EÚ zdroj), z toho „Uzol Žilina“ tvorí 107 786 098 €. Vďaka týmto zdrojom sa podarilo rozbehnúť modernizáciu ďalších 10 km železničných tratí, ktorá bude dokončená v programovom období 2021-2027. Ciele v rámci výkonnostného rámca boli splnené na: 103,51% - ukazovateľ CO12a - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T 98,44% - ukazovateľ O0086 - Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave 98,24% - ukazovateľ F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii Závery z vykonaných hodnotení V rámci realizovaného dopadového hodnotenia PO1, ktoré bolo ukončené v roku 2023 boli predmetom hodnotenia 3 projekty s nasledovnými závermi: Modernizácia vozového parku koľajových vozidiel v rámci OPII – 1. časť - Projekt obnovil vozový park s dodaním 21 dieselových motorových jednotiek (7 trojvozových, 14 dvojvozových) s kapacitou od 115 do 171 miest. - Cieľom bolo zvýšiť kvalitu, atraktivitu, bezpečnosť a spoľahlivosť železničnej dopravy v regióne. - Po modernizácii sa zaznamenalo výrazné zvýšenie dopravných výkonov a zlepšenie komfortu cestujúcich, čo potvrdzuje nárast priemernej dennodennej prepravy na jednotku o 37% oproti plánu. - Prieskum spokojnosti cestujúcich potvrdil vysoké hodnotenie nových vozidiel z hľadiska dizajnu, nízkeho nástupu, klimatizácie a informačných systémov, aj keď niektoré technické prvky (napr. klimatizácia, ovládanie dverí) potrebujú zlepšenie. - Negatívnym faktorom bolo presunutie niektorých vozidiel mimo pôvodnej programovej oblasti, čo mohlo ovplyvniť nižší počet cestujúcich na sledovaných tratiach. - Vplyv na životné prostredie bol pozitívny, najmä vďaka zníženiu emisií CO2 a hluku v porovnaní so staršími vozidlami.​ Modernizácia vozového parku koľajových vozidiel v rámci OPII – 2. časť - Projekt zahŕňa dodávku 25 elektrických jednotiek koľajových vozidiel na región Žilina. - Vozidlá sú nízkopodlažné, s bezbariérovým prístupom, klimatizáciou a moderným interiérom, s dôrazom na bezpečnosť a kvalitu cestovania. - Realizácia projektu priniesla zvýšenie atraktivity železničnej dopravy, najmä pre pravidelných cestujúcich v regióne. - Výsledky dotazníkového prieskumu ukazujú vysokú spokojnosť cestujúcich, najmä v otázkach nízkopodlažného nástupu, sedadiel a klimatizácie. - Projekt prispel aj k zlepšeniu ekologických parametrov dopravy, najmä znížením energie potrebnej na prevádzku nových vlakov a tým aj znížením emisií.​ Obnova vozidiel ozubnicovej železnice vo Vysokých Tatrách - Projekt zahŕňal nákup 5 elektrických ozubnicových jednotiek s kapacitou 91 miest pre prevádzku v turistickom regióne Vysokých Tatier. - Modernizácia vozidiel výrazne zlepšila komfort pre turistov aj obyvateľov, vrátane klimatizácie, informačných systémov a nízkopodlažného nástupu. - Realizácia projektu prispela k zvýšeniu konkurencieschopnosti a atraktivity železničnej dopravy v regióne. - Významný pozitívny vplyv mal aj na environmentálnu stránku prevádzky, zníženie hlučnosti a emisií v porovnaní so staršími jednotkami. - Nové vozidlá umožňujú lepšie prepojenie tratí a pripravenosť na zvyšovanie počtu cestujúcich v turistickom regióne. Realizácia projektov PO1 vo veľkej miere prispela k vytvoreniu moderného, spoľahlivého, kvalitného a užívateľsky atraktívneho systému ŽOD, ktorý má podpornú funkciu v oblasti regionálnej VOD a zároveň je tento dopravný systém šetrný k životnému prostrediu. V dôsledku nasadenia nových koľajových vozidiel sa zvýšili štandardy bezpečnosti, komfortu cestujúcich, čo viedlo k inkluzívnemu a udržateľnému rastu ŽOD. Z hodnotenia dopadov vyplýva, že hodnotené projekty financované v rámci OPII zlepšujú dopravný model a majú pozitívny vplyv na dopravný systém Slovenskej republiky, najmä v oblasti železničnej dopravy.

| Prioritná os | 10 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

Celkom bolo zazmluvnených 37 projektov vo výške 97 089 292 €. Čerpanie predstavuje 96 830 315 € (90,57 %). Na základe vykonaného hodnotenia OPII, časť výskum a inovácie: - v gescii MŠVVaM SR (realizované v roku 2023) v rámci PO 10 bolo konštatované výrazne oneskorenie začatia implementácie projektov, ako aj veľkého projektu ACCORD so začiatkom realizácie 9/2019 a nevyužitie v plnej miere potenciálu pozitívnych prínosov projektov “PVVC” (priemyselné výskuno-vývojové centrá), ktorý by v prípade zrealizovania podpory v plnej plánovanej výške mohol byť dosiahnutý. Napriek tomu bola pozitívne hodnotená štruktúra podpory, a to vo všetkých štyroch aspektoch VaV, ktoré Bratislavský kraj (BK) podporiť potreboval: ▪ verejnú výskumnú infraštruktúru, ktorá bola zameraná na znižovanie technologického dlhu vo VaV sektore, ktorý Slovensko a špeciálne BK stále majú, ▪ medzinárodnú VaV spoluprácu formou teamingového centra SAV, ▪ podporu ľudských zdrojov formou projektov na podporu VaV kapacít, ▪ kolaboratívny medzisektorový výskum. Implementácia VP v gescii MŠVVaM SR Veľký projekt: Advancing University Capacity and Competence in Research, Development and Innovation (celkový rozpočet 128,47 mil. €), cieľom ktorého bolo zvýšiť konkurencieschopnosť a príťažlivosť STU v Bratislave a Univerzity Komenského v Bratislave. Splnenie cieľov projektu zabezpečovali aktivity zamerané na obnovu a rekonštrukciu vybraných stavebných objektov, modernizáciu IT infraštruktúry, obstaranie špičkových prístrojov a zariadení, spoločné výskumné programy v oblasti IKT, biomedicíny a priemyselných biotechnológií, pokročilých materiálov. Realizácia všetkých aktivít projektu bola ukončená k 31.12.2023 a projekt prešiel do doby udržateľnosti. Implementácia NP v gescii MH SR Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (313000I692) implementovaný prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: - implementáciou NP bola dosiahnutá systematická a cielená podpora výskumno-inovačného ekosystému na Slovensku prostredníctvom podpory a stimulácie VaI aktivít v podnikoch vo všetkých regiónoch SR, - formou grantov bolo podporených 42 podnikov, nefinančná podpora bola poskytnutá 92 podnikom, bolo zrealizovaných 65 informačných aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 2 781 účastníkov. Ďalšie informácie dostupné na www.inovujme.sk. Implementácia Finančných nástrojov (FN) v gescii MH SR Realizácia FN v rámci PO10 OPII sa uskutočnila na základe dodatočného ex ante hodnotenia pôvodného OPVaI, s umožnením zapojenia veľkých podnikov a VVI aktivít. Počiatočná alokácia 2,50 mil. € (EÚ) v znení konečného dodatku k Zmluve o financovaní bola navýšená na 4,22 mil. €. Prostredníctvom FN v rámci PO10 boli podporené nástroje FLPG VVI (3 úvery v sume EÚ+ŠR 0,32 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 1,60 mil. €) a priame investície (6 investícií v sume EÚ+ŠR 5,53 mil. €, celková suma investícií vrátane SZ 11,33 mil. €). Z celkovej sumy alokácie (EÚ) bolo využitých 96,27 % zdrojov ako oprávnených výdavkov. V prípade zadávania údajov za finančné nástroje, v rámci kapitoly 8, na úrovni jednotlivých prioritných osí, systém SFC2014 vytvoril chybové hlásenie, ktoré spočívalo v nesúlade súčtu zazmluvnených údajov na úrovni jednotlivých finančných sprostredkovateľov/ich produktov a úrovne príslušnej prioritnej osi. Ide o technické nastavenie SFC2014, za účelom kontroly zadaných údajov. Prijímateľ zazmluvnil vyššie sumy alokácie na úrovni príslušného finančného sprostredkovateľa, vrátane revolvovaných zdrojov, ktoré je oprávnený využiť na realizáciu príslušného produktu, a to za účelom maximálneho dočerpania alokovaných zdrojov. Keďže poskytovateľ dostal stanovisko, že je potrebné upraviť alokovanú sumu iba za oprávnené výdavky OP II a nie revolvované zdroje, boli položky 14.1, a 14.1.1 na úrovni osobitných fondov (finančných sprostredkovateľov/produktov) upravené ich znížením, za účelom eliminácie chybového hlásenia. Správne údaje sú uvedené v prílohe „OSO_OPII_PO9ažPO12_ZS_FINAL.“ Plnenie merateľných ukazovateľov výstupu programu: CO32 Zníženie ročnej spotreby primárnej energie vo verejných budovách, resp. MU na projektovej úrovni P0700 projektu ACCORD, kód 313021X329 sa znížila cieľová hodnota z 8 478 000 na 565 200, a to z dôvodu, že za subjekt STU bránilo vyššiemu zníženiu spotreby primárnej energie niekoľko atribútov. Jedným z nich je, že v prípade 4 objektov - blok A SvF, blok B SvF, budova SjF a stará budova FCHPT ide o objekty v pamiatkovej zóne, čo vo veľkej miere obmedzuje prijímateľa v rozsahu rekonštrukcie a teda aj potencionálnej úspore spotreby primárnej energie. V prípade budovy SjF negatívne pôsobil na uskutočnenú rekonštrukciu aj fakt, že dedič duševného vlastníctva projektu nepovolil rozsiahlejšiu rekonštrukciu objektu. Cieľové hodnoty nenaplnili merateľné ukazovatele: IP 1a CO01 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 3, plnenie 60% (plnenie dosiahnutej hodnoty bolo uskutočnené len v 1 projekte). CO05 Výrobné investície: Počet podporených nových podnikov – plnenie 0% (neboli vyhlásené adekvátne výzvy). CO26 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami - plnenie 0% (neboli vyhlásené adekvátne výzvy). CO27 - Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja - plnenie 10% (dôvod: nezapojil sa dostatočný počet podnikateľských subjektov ako bol predpoklad). CO34 - Odhadované ročné zníženie emisií skleníkových plynov – plnenie 62,5 % (Konečná hodnota bude podložená až energetickým posudkom/auditom jednotlivých budov). CV33 - Subjekty podporované v boji proti pandémii COVID-19 – plnenie 50% (zapojený len 1 subjekt z predpokladaných 2). O0070 - Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi – plnenie 0% (neboli vyhlásené adekvátne výzvy). IP 1b CO03 Počet podnikov, ktoré dostávajú finančnú podporu inú ako granty – plnenie 33,33% (dôvod: neukončenie 1 projektu FN ku dňu predloženia ZS). CO04 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc – 119,00, plnenie na 50,4 % - hodnota MU bola sledovaná a dosiahnutá výlučne v rámci jedného národného projektu 313000I692 - Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky. Počas implementácie NP dochádzalo prostredníctvom dodatkov k zmluve o poskytnutí NFP k odôvodnenému znižovaniu cieľovej hodnoty MU. CO08 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 15,00; plnenie 60,00 % - v zmysle údajov z realizovaných projektov ku koncu roka 2022 bol plán vytvoriť približne 27 FTE. Z dôvodu mimoriadneho ukončenia projektov ako aj nedosiahnutia plánovaných hodnôt na úrovni realizovaných projektov bola táto hodnota nakoniec nižšia. CO25 Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry – plnenie 8,9% (plnenie iba z jednej výzvy - na podporu centier excelentnosti nadnárodného významu – II. etapa) CO27 Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja – plnenie 51% (z dôvodu nízkeho počtu realizovaných DOP projektov, v rámci ktorých navyše intenzita spolufinancovania z vlastných zdrojov reálne predstavovala iba 25 % z celkových čerpaných prostriedkov). O0076 Počet podporených klastrových organizácií – 7, plnenie 77,8 % - za účelom podpory klastrových organizácii MH SR vyhlásilo iba jednu DOP výzvu, v rámci ktorej bolo predložených, zazmluvnených a riadne ukončených 7 projektov, čo predstavuje reálnu absorpčnú kapacitu v BSK. Cieľové hodnoty výrazne prekročili merateľné ukazovatele: IP 1a CO24 Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch (445%) Dôvodom vyššej dosiahnutej hodnoty ako cieľovej bolo najmä naplnenie projektového ukazovateľa P0231 - Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných subjektoch/podnikoch (projektu ACCORD, kód 313021X329), ktorého plánovaná hodnota bola 78 a dosiahnutá 171,43. O0071 Počet zrekonštruovaných zariadení výskumnej infraštruktúry – plnenie 950 % (vysoké plnenie bolo spôsobené jednotlivými rekonštrukciami v rámci VP ACCORD). O0073 Počet podaných patentových prihlášok – plnenie 1 024,37 % (počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali). O0183 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek (141 %). Dôvodom vyššej dosiahnutej hodnoty ako cieľovej bolo najmä naplnenie projektového ukazovateľa PO 612 Podlahová plocha budov obnovených nad rámec minimálnych požiadaviek (projektu ACCORD, kód 313021X329), ktorého plánovaná hodnota bola 80 000 a dosiahnutá 112 862,77. IP 1b CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – plnenie 205,7 % (dôvod : vyšší záujem a dopyt zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci a konečných prijímateľov / podnikateľských subjektov voucherovej formy pomoci poskytnutej v rámci NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný). O070 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi – plnenie 325% (dôvod: zazmluvnenie vyššieho počtu výskumných inštitúcií). O0073 Počet podaných patentových prihlášok – plnenie 450% (Počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali). Ukazovateľ výsledku pre ŠC: 10.1: R0127 Počet podaných patentových prihlášok v Bratislavskom kraji dosiahol podľa EPO a Štatistického úradu SR hodnotu 26, čo predstavuje 162,5 % cieľovej hodnoty. 10.2: R0045 Výška súkromných investícií na výskum a vývoj v Bratislavskom kraji dosiahol Štatistického úradu SR hodnotu 189 806 000, čo predstavuje 158,4 % cieľovej hodnoty. 10.3: R0047 Podiel podnikov s inovačnou činnosťou v Bratislavskom kraji dosiahol podľa Štatistického úradu SR hodnotu 43,06%, za rok 2020 (posledná dostupná zverejnená hodnota), čo predstavuje 86,12 % cieľovej hodnoty. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca Ukazovatele dosiahli k 31.12.2023 plnenie viac ako 85 %, čím sa považujú za splnené. V prípade MU O0069 plnenie výrazne prekročilo stanovený zámer. Bližší popis je uvedený v stĺpci „Pripomienky“ v tabuľke 5. F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platbu EK: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 218 722 910 €; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 201 254 476,55 €; plnenie 92,01% O0069 Počet podporených výskumných inštitúcií: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 11; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 43; plnenie 390,01%. K0003 Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 11; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 43; plnenie 390,01%.

| Prioritná os | 11 - Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP |
| --- | --- |

Celkom bolo v rámci troch IP na PO11 zazmluvnených 791 projektov. Celkové kontrahovanie dosiahlo 717 762 234 €, čo predstavuje 99,20% z alokácie PO. Celkové čerpanie dosiahlo 715 260 731€, čo predstavuje 98,86 % z alokácie PO. Implementácia NP v gescii MH SR V rámci PO 11 boli implementované 4 národné projekty (NP): NP: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (313000J874), implementovaný Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou: - NP umožnil malým a stredným podnikom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál spoluprácou a využitím služieb profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu. - formou poradenstva a konzultácií bola poskytnutá nefinančná podpora 1 853 podnikom, v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu bola poskytnutá nefinančná podpora 1 379 podnikom, bolo poskytnutých 1 184 kreatívnych voucherov, podporených 394 MSP prevádzkovaných osobami so znevýhodnených sociálnych skupín, podporených 505 nových podnikov, poradenské a vzdelávacie programy absolvovalo 2 055 účastníkov, bolo zrealizovaných 106 informačných aktivít, Ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle vytvor.me NP: Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First” (313000J843), realizovaný prijímateľom Slovak Business Agency: - prostredníctvom NP bol dosiahnutý cieľ zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR, - celkovo bolo zrealizovaných 94 hodnotení, analýz a štúdií a 222 informačných aktivít. Ďalšie informácie dostupné na webovom sídle https://monitoringmsp.sk/ . NP: Podpora internacionalizácie MSP (313031H810), realizovaný prijímateľom SARIO a Slovak Business Agency - cieľom NP bolo posilnenie internacionalizačných kapacít MSP vrátane prezentácie podnikateľského potenciálu a poskytnutie bezplatných poradenských služieb za účelom zvýšenia ich miery zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce, - v rámci NP boli realizované podujatia, so zameraním na podporu MSP formou národnej prezentácie v zahraničí a medzinárodnej spolupráce na Slovensku a v zahraničí, zvyšovanie kvalifikácie formou Exportnej akadémie, rozvíjané dodávateľské reťazce smerujúce k zvyšovaniu miery zapájania MSP etablovaných na území SR do subdodávateľských sietí prostredníctvom zvyšovania kompetencií, vytvorenie poradenských a podporných služieb prostredníctvom Trade Pointov v jednotlivých krajoch SR, - do programov EÚ sa zapojilo 40 MSP, nefinančná podpora bola poskytnutá 3 575 podnikom so sídlom mimo Bratislavského kraja, poradenské a vzdelávacie programy absolvovalo 4 915 účastníkov, bolo zrealizovaných 3 942 informačných aktivít, 269 MSP sa zúčastnilo na veľtrhoch a výstavách v zahraničí. Ďalšie dostupné informácie na https://www.sario.sk/sk/podpora-msp/podpora-internacionalizacie-malych-strednych-podnikov-msp . NP: Národný projekt NPC v regiónoch (313031I870), realizovaný prijímateľom Slovak Business Agency - prostredníctvom národného projektu bolo vybudovaných 7 poradenských centier, ktoré poskytujú odborné poradenstvo pre malých a stredných podnikateľov, ako aj pre záujemcov o podnikanie, - formou grantov bolo podporených 306 podnikov, osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín bolo založených 1 071 novovytvorených MSP, nefinančná podpora bola poskytnutá 7 986 podnikom, bolo podporených 4 016 nových podnikov, zabezpečilo sa 487 účastí na odborných a vzdelávacích podujatiach a stážach v zahraničí, bolo zrealizovaných 487 školení, kurzov a seminárov, poradenské a vzdelávacie programy absolvovalo 15 465 účastníkov, bolo zrealizovaných 3 212 informačných aktivít. Ďalšie informácie dostupné na www.npc.sk Implementácia Finančných nástrojov (FN) v gescii MH SR Realizácia FN v rámci PO11 OPII sa uskutočnila na základe ex ante hodnotenia pôvodného OP VaI, pričom počiatočná alokácia 62,90 mil. € (EÚ) v znení konečného dodatku k Zmluve o financovaní bola navýšená na 518,91 mil. €. Pomoc bola poskytnutá najmä prostredníctvom nástrojov SIHAZ1 (5 679 úverov v sume EÚ+ŠR 357,16 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 982,91 mil. €) a SIHAZ2A (2 515 úverov v sume EÚ+ŠR 136,43 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 151,58 mil. €). Investície poskytnuté priamo prijímateľom boli: 1 konvertibilný úver prostredníctvom nástroja SIHAK v sume EÚ+ŠR 0,71 mil. € a 3 priame investície v sume EÚ+ŠR 5,87 mil. €, celková suma investície vrátane SZ 11,67 mil. €. V rámci PO11 bol prostredníctvom finančných sprostredkovateľov poskytnutý aj záručný nástroj FLPG (113 úverov v sume EÚ+ŠR 3,40 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 48,60 mil. €), úverový nástroj PRSL (129 úverov v sume EÚ+ŠR 20,87 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 35,99 mil. €) a seed (kvázi) kapitálový nástroj (107 investícií v sume EÚ+ŠR 55,11 mil. €, celková sume investícií vrátane SZ 66,26 mil. €). Z celkovej sumy alokácie (EÚ) bolo využitých 98,94 % zdrojov ako oprávnených výdavkov. V prípade zadávania údajov za FN do SFC vznikol rovnaký problém ako bol popísaný v PO10. Plnenie merateľných ukazovateľov výstupu programu: Merateľné ukazovatele, ktoré nenaplnili cieľové hodnoty: vysvetlenia nízkeho plnenia cieľových hodnôt MU sú uvedené v tabuľkách 3A, IP 3a) – 3c) PO11. Investičná priorita 3a): CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 156, plnenie na 78,00% CO06 Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) – 14 425 009,08 €; plnenie na 72,13% CO08 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 374,02; plnenie na 76,33% CO28 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové – 37,00; plnenie na 74,00% CO29 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 137,00; plnenie na 76,11% CV21 Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál – 0,00 € ; plnenie na 0,00% CV23 Podpora finančného nástroja pre MSP na prevádzkový kapitál – 0,00; plnenie na 0,00% Investičná priorita 3b): O0072 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva – 0; plnenie na 0,00% O0081 Počet podporených obchodných a podporných platforiem – 1; plnenie na 10,00% Investičná priorita 3c) CO28 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové – 63,00; plnenie na 71,59 % Merateľné ukazovatele, ktoré výrazne prekročili cieľové hodnoty: vysvetlenia výrazného prekročenia cieľových hodnôt MU sú uvedené v tabuľkách 3A, IP 3a) – 3c) PO11. Investičná priorita 3a): O0072 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva – 49; plnenie na 163,33 % O0074 Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov – 109; plnenie na 545,00 % O0075 Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov – 11 167; plnenie na 157,28 % O0077 Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP – 4 016; plnenie na 125,50 % O0078 Počet novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín – 1 091; plnenie na 294,86 % Investičná priorita 3b): CO01 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 2 665,00; plnenie na 256,25% CO04 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc – 2 657,00; plnenie na 260,49% O0075 Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov – 3 499; plnenie na 173,22% O0080 Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí – 269; plnenie na 134,50% Investičná priorita 3c) CO01 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 13 591,00; plnenie na 149 68 % CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 1 994,00; plnenie na 132,93 % CO04 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc – 6 398,00; plnenie na 267,70 % CO07 Súkromné investície zodpovedajúce verejnej podpore pre podniky (granty) – 1 078 243 663,73 €; plnenie na 127,30 % O0083 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP – 3 970,00; plnenie na 385,44 % Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca: ukazovatele dosiahli k 31.12.2023 plnenie viac ako 85 %, čím sa považujú za splnené. V prípade MU O0077, O0083, O0084 a CO02 plnenie výrazne prekročilo stanovený zámer. Bližší popis je uvedený v stĺpci „Pripomienky“ v tabuľke 5. F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platbu EK: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 919 418 292 €; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 907 520 617,55 €; plnenie 98,71%. K0001 Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 3 200; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 4 016; plnenie 125,50%. K0004 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 1 030; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 3 970; plnenie 385,44%. K0005 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 1 160; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 1 378; plnenie 118,79%. O0077 Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 3 200; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 4 016; plnenie 125,50%. O0083 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci podpory poskytovania informačných, poradenských a mentorských služieb pre rozvoj MSP: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 1 030; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 3 970; plnenie 385,44%. O0084 Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 1 160; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 1 378; plnenie 118,79%. CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 1 720; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 2 136; plnenie 124,19%.

| Prioritná os | 12 - Rozvoj konkurencieschopných MSP v Bratislavskom kraji |
| --- | --- |

Celkom bolo zazmluvnených 49 projektov. Celkové kontrahovanie dosiahlo 105 803 734 €, čo predstavuje 97,80 % z alokácie PO. Čerpanie dosiahlo 105 656 692 € , čo predstavuje 97,66 % z alokácie PO. Vykonané hodnotenia OPII, časť výskum a inovácie v gescii MH SR: - V roku 2022 bolo realizované „Hodnotenie dopadov OPII, špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“, predmetom ktorého bolo aj hodnotenie príspevku realizovaných intervencií k plneniu cieľa PO12 a dosiahnutej hodnoty výsledkového ukazovateľa. Posudzované bolo obdobie od začiatku programového obdobia do 31. 12. 2020. To zn., že nepokrývalo celé obdobie implementácie OP. Kvantifikácia čistých efektov a intervencií podpory v rámci ŠC 12.1 nebola realizovaná formou kontrafaktuálneho hodnotenia z dôvodu nedostatočnej veľkosti vzorky podporených projektov. Viac informácií k hodnoteniu dopadov na webovom sídle: Hodnotenie - Operačný program Výskum a Inovácie . - V roku 2021 bolo realizované externé hodnotenie s názvom “Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra”. Predmetom hodnotenia boli vybrané typy aktivít NP “Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku” a “Národný project NPC II – BA kraj”. V rámci hodnotenia bolo vykonané aj kontrafaktuálne hodnotenie vybraných finančných ukazovateov. Viac informácií k hodnoteniu na webovom sídle: Hodnotenie - Operačný program Výskum a Inovácie . Implementácia NP v gescii MH SR V rámci PO 12 boli implementované 3 národné projekty (NP): NP: Národný projekt NPC II – BA kraj (313041I861), realizovaný prijímateľom Slovak Business Agency: - prostredníctvom implementácie NP bolo dosiahnuté etablovanie inštitúcie „Národné podnikateľské centrum Bratislava“, ktorá zastrešuje komplexnú a systematickú podporu a odborné poradenstvo pre MSP, ako aj pre záujemcov o podnikanie, - formou grantov bolo podporených 101 podnikov, nefinančná podpora bola poskytnutá 2 859 podnikom, z toho bolo 1 167 nových podnikov, bolo podporených 504 MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín, bolo zabezpečených 254 účastí na odborných a vzdelávacích podujatiach a stážach v zahraničí, bolo zrealizovaných 337 školení, kurzov a seminárov, poradenské a vzdelávacie programy absolvovalo 6 142 účastníkov, Ďalšie informácie dostupné na www.npc.sk . NP: Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku (313000J874), rellizovaný prijímateľom Slovenská inovačná a energetická agentúra: - NP umožnil malým a stredným podnikom zvýšiť svoju konkurencieschopnosť a inovačný potenciál spoluprácou a využitím služieb profesionálov z oblasti kreatívneho priemyslu. Vďaka finančnej podpore prostredníctvom finančných voucherov sa podnikateľom otvorili príležitosti na nadviazanie partnerstiev a vytvorila sa platforma na sieťovanie firiem z oblasti kreatívneho priemyslu - formou poradenstva a konzultácií bola poskytnutá nefinančná podpora 671 podnikom, v rámci tvorby nových obchodných modelov kreatívneho priemyslu bola poskytnutá nefinančná podpora 578 podnikom, bolo poskytnutých 396 kreatívnych voucherov, podporených 171 MSP prevádzkovaných osobami so znevýhodnených sociálnych skupín, podporených 176 nových podnikov, poradenské a vzdelávacie programy absolvovalo 866 účastníkov, bolo zrealizovaných 53 informačných aktivít Ďalšie informácie sú dostupné na webovom sídle vytvor.me NP: Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First” (313000J843), realizovaný prijímateľom Slovak Business Agency: - prostredníctvom NP bol dosiahnutý cieľ zabezpečiť komplexné informácie o podnikateľskom prostredí v Slovenskej republike s dôrazom na princípy Small Business Act for Europe (SBAfE) a podklady k uplatňovaniu princípu „Think Small First“ v podmienkach SR, - bol dosiahnutý systematický monitoring podnikateľského prostredia v SR a ďalších krajinách EÚ prostredníctvom prieskumov a analýz v kontexte iniciatívy SBAfE. Výstupom sú správy o prostredí malých a stredných podnikov, informačné materiály pre podnikateľov, ako aj špecializované správy a štúdie a ďalšie podklady pre potreby pracovnej skupiny pre implementáciu princípov SBAfE, Ministerstvo hospodárstva SR, ďalších ministerstiev, ako aj pre potreby akademickej sféry a pre informovanie širokej verejnosti. Súčasťou projektu bolo organizovanie konferencií, diskusií a konzultácií zameraných na zisťovanie názorov podnikateľov, - celkovo bolo zrealizovaných 12 hodnotení, analýz a štúdií a 29 informačných aktivít. Ďalšie informácie dostupné na webovom sídle https://monitoringmsp.sk/ . Implementácia Finančných nástrojov (FN) v gescii MH SR Realizácia FN v rámci PO12 OPII sa uskutočnila na základe ex ante hodnotenia pôvodného OP VaI, pričom počiatočná alokácia 5,20 mil. € (EÚ) v znení konečného dodatku k Zmluve o financovaní bola navýšená na 85,89 mil. €. Primárnym dôvodom takého významného navýšenia bola možnosť promptnej reakcie na aktuálne krízy (COVID-19, Ukrajina) a záujem bankových subjektov o poskytovanie zvýhodnených úverov MSP postihnutých týmito krízami. Pomoc bola poskytnutá najmä prostredníctvom nástrojov SIHAZ1 (1 287 úverov v sume EÚ+ŠR 98,12 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 245,29 mil. €) a SIHAZ2A (786 úverov v sume EÚ+ŠR 46,27 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 51,42 mil. €). Investície poskytnuté priamo prijímateľom: 7 konvertibilných úverov prostredníctvom nástroja SIHAK v sume EÚ+ŠR 3,22 mil. €. V rámci PO12 bol prostredníctvom finančných sprostredkovateľov poskytnutý aj úverový nástroj PRSL (9 úverov v sume EÚ+ŠR 0,94 mil. €, celková suma úverov vrátane SZ 1,62 mil. €) a seed (kvázi) kapitálový nástroj (25 investícií v sume EÚ+ŠR 6,40 mil. €, celková suma investícií vrátane SZ 7,17 mil. €). Z celkovej sumy alokácie (EÚ) bolo využitých 99,36 % zdrojov ako oprávnených výdavkov. V prípade zadávania údajov za finančné nástroje, v rámci kapitoly 8, na úrovni jednotlivých prioritných osí, systém SFC2014 vytvoril chybové hlásenie, ktoré spočívalo v nesúlade súčtu zazmluvnených údajov na úrovni jednotlivých finančných sprostredkovateľov/ich produktov a úrovne príslušnej prioritnej osi. Ide o technické nastavenie SFC2014, za účelom kontroly zadaných údajov. Prijímateľ zazmluvnil vyššie sumy alokácie na úrovni príslušného finančného sprostredkovateľa, vrátane revolvovaných zdrojov, ktoré je oprávnený využiť na realizáciu príslušného produktu, a to za účelom maximálneho dočerpania alokovaných zdrojov. Keďže poskytovateľ dostal stanovisko, že je potrebné upraviť alokovanú sumu iba za oprávnené výdavky OP II a nie revolvované zdroje, boli položky 14.1, a 14.1.1 na úrovni osobitných fondov (finančných sprostredkovateľov/produktov) upravené ich znížením, za účelom eliminácie chybového hlásenia. Správne údaje sú uvedené v prílohe „OSO_OPII_PO9ažPO12_ZS_FINAL.“ Plnenie merateľných ukazovateľov výstupu programu: Všetky merateľné ukazovatele dosiahli viac ako 80% plnenie cieľových hodnôt. Merateľné ukazovatele, ktoré výrazne prekročili cieľové hodnoty: vysvetlenia výrazného prekročenia cieľových hodnôt MU sú uvedené v tabuľke 3A, IP 3d) PO12. CO01 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – 5 237, plnenie na 124,28 % CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 518, plnenie na 154,63 % CO04 Počet podnikov, ktorým sa poskytuje nefinančná pomoc – 3 383, plnenie na 120,82 % CO05 Počet podporených nových podnikov – 1 545, plnenie na 171,67 % O0072 Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva – 39, plnenie na 216,67 % O0075 Počet účastníkov poradenských a vzdelávacích programov – 7 008, plnenie na 212,36 % O0079 Počet podporených MSP prevádzkovaných osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín – 664, plnenie na 218,42 %. Ukazovateľ výsledku pre ŠC PO12: ŠC 12.1 / IP 3d: R0130 Podiel ziskových MSP v Bratislavskom kraji - cieľová hodnota v roku 2023: 57,00%. MU dosiahol za rok 2023 hodnotu 66,70%. Plnenie predstavuje 117,02 % cieľovej hodnoty. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca: ukazovatele dosiahli k 31.12.2023 plnenie viac ako 85 %, čím sa považujú za splnené: F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platbu EK: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 216 373 458 €; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 211 657 539,75 €; plnenie 97,82% O0077 Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 2 670; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 2 859; plnenie 107,08% K0001 Počet podporených podnikov prostredníctvom poradenských centier pre MSP: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 2 670; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 2 859; plnenie 107,08%

| Prioritná os | 13 - Technická pomoc VaI |
| --- | --- |

K 31.12.2023 bolo zazmluvnených 50 projektov vo výške 72 360 407. Čerpanie predstavuje 72 208 122 € (103,03 %). V programovom období 2014 – 2020 boli z prostriedkov technickej pomoci financované najmä mzdové výdavky a odvody zamestnancov MŠVVaM SR a MH SR podieľajúcich sa na implementácii OP (zamestnanci Výskumnej agentúry a SIEA s výnimkou posledných rokov implamentácie OPII, kedy boli financovaní zo štátneho rozpočtu) a taktiež bolo zabezpečené posilnenie kvality vykonávaných činností a funkcií týkajúcich sa programovania, riadenia, monitorovania, hodnotenia, finančného riadenia, komunikácie a informovania spolu s činnosťami na posilnenie AK, t. j. získanie a udržanie potrebných dostatočne erudovaných ľudských zdrojov, zabezpečenie ich profesionálneho rastu a nevyhnutných odborných predpokladov a adekvátnych podmienok pre ich kvalitné rozhodovanie, ako aj ich stabilizáciu a odmeňovanie. Vďaka TP projektom prebehla v TV a online priestore úspešná reklamná informačná kampaň OP (boli vytvorené a odvysielané informačné spoty, zabezpečili sa online bannery atď.). Vo všeobecnosti je možné skonštatovať, že aktivity uskutočnené v rámci projektov TP, prispeli v súlade so stanovenými cieľmi projektov k podpore efektívnej implementácie a propagácii OPII. V rámci implementácie projektov TP vo všeobecnosti neboli identifikované žiadne závažné problémy. Informácie ohľadom zrealizovaných projektov sa nachádzajú na webovom sídle MH SR t. j. na stránke www.mhsr.sk a www.opvai.sk je zverejnený krátky opis jednotlivých projektov, vrátane popisu cieľov a výsledkov projektov. Predmetný oznam zdôrazňuje finančnú podporu z EÚ: https://www.mhsr.sk/eu-a-fondy/eurofondy/programove-obdobie-2014-2020-operacny-program-vyskum-a-inovacie/projekty-technickej-pomoci/projekty-technickej-pomoci-mh-sr-v-realizacii?csrt=9899844049596484097 V špecifickom cieli 13.1 je na základe dosiahnutých hodnôt (11,69) merateľného ukazovateľa výsledku programu R0117 Miera fluktuácie administratívnych kapcít (plnenie na 106 %) - možné konštatovať, že boli zabezpečené stabilizované, kvalifikované a kooperujúce administratívne kapacity s odborným potenciálom pre kvalitný manažment a proces implementácie operačného programu, so zabezpečenými modernými materiálnotechnickými podmienkami a podpornými službami. Avšak MU R0116 Miera dodržiavania lehôt na úhradu platieb prijímateľom bol naplnený len na 31,65%, keďže stanovená cieľová hodnota k 31.12.2023 bola 85,00%, avšak dosiahnutá 26,90%. V špecifickom cieli 13.2 na základe vykonaného Prieskumu informovanosti o možnosti podpory z OPII “Záverečná správa z kvantitatívneho prieskumu” z augusta 2023 možno skonštatovať, že bola zabezpečená komunikácia v oblasti informovania, publicity a posilnenia povedomia, o čom svedčí naplnenie merateľného ukazovateľa výsledku programu R0025 Miera informovanosti o možnostiach podpory z OP na 162 %. Naplnenie stanoveného cieľa možno konštatovať aj pri R0119 Miera riadne zrealizovaných projektov: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 90,00%; dosiahnutá hodnota 80,01%. Plnenie na 88,90%. Plnenie merateľných ukazovateľov výstupu programu: Cieľové hodnoty nenaplnili merateľné ukazovatele: O0048 Počet opatrení pre zníženie administratívnej záťaže - plnenie 50 % (MU sa nesledoval v projektoch v gescii MŠVVaM SR ani v gescii MH SR). O0175 Počet administratívnych kapacít financovaných z TP – plnenie 41 % (dôvodom nižšej dosiahnutej hodnoty bola skutočnosť, že financovanie AK SIEA a VA boli v posledných rokoch programového obdobia realizované zo štátneho rozpočtu. Cieľové hodnoty výrazne prekročili merateľné ukazovatele: MU O0163 Počet zrealizovaných vzdelávacích aktivít – plnenie 466 % (dôvodom vyššej dosiahnutej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia vzdelávacích online aktivít počas COVID pandémie). MU O0181 Počet zrealizovaných hodnotení, analýz a štúdií - plnenie 1473 % (dôvodom vyššej dosiahnutej hodnoty ako cieľovej bola potreba uskutočnenia hodnotení analýz a štúdií ako bol predpoklad).

| Prioritná os | 14 - Podpora utečencov v Európe (CARE) |
| --- | --- |

Dňa 24.02.2022 prekročili ozbrojené sily Ruskej federácie hranice Ukrajiny, čím sa rozpútal ozbrojený konflikt medzi oboma krajinami. V dôsledku tejto vojenskej agresie čelí Únia, a najmä jej východné regióny, značnému prílevu osôb. To predstavuje ďalšiu výzvu v čase, keď sa hospodárstva členských štátov naďalej zotavujú z dôsledkov pandémie ochorenia COVID-19. Slovenská republika v súvislosti s migračnou vlnou utečencov z Ukrajiny čelí neplánovaným výdavkom zo štátneho rozpočtu, ktoré súvisia s ich prijímaním a integráciou. Legislatíva CARE umožnila poskytnúť dodatočnú flexibilitu pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF) na financovanie opatrení zameraných na migračné výzvy súvisiace s ruskou agresiou proti Ukrajine umožnením plnej „krížovej“ oprávnenosti výdavkov. Zo zdroja EFRR tak bolo možné financovať aj časť aktivít, ktoré sú podľa súčasných pravidiel oprávnené na financovanie v rámci ESF a naopak. Za týmto účelom bola vytvorená nová Prioritná os 14 – Podpora utečencov v Európe (CARE). Pre vykazovanie údajov o účastníkoch projektu sa uplatnili zjednodušené pravidlá. Výdavky na všetky opatrenia slúžiace na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny boli oprávnené na podporu z prostriedkov EÚ so spätnou platnosťou od 24. februára 2022. Zároveň v rámci zavedených flexibilít EK bolo umožnené z prostriedkov určených pre menej rozvinutý región financovať aj výdavky vo viac rozvinutom regióne. Cieľom novovytvorenej prioritnej osi bolo riešiť výlučne migračné výzvy v dôsledku ruskej vojenskej agresie voči Ukrajine. Tomu zodpovedajú aj špecifické ciele a oprávnené aktivity. Celková alokácia prioritnej osi sa stanovila na 30 000 000 €. V súlade s čl. 122 ods. 9 všeobecného nariadenia predstavuje miera spolufinancovania prioritnej osi 100 %. V nadväznosti na aktivity boli stanovené príslušné cieľové skupiny a prijímatelia tak, aby mohli byť výdavky na pomoc pre odídencov uhradené čo najskôr. Prioritná os bola preto implementovaná prostredníctvom 2 národných projektov bez nutnosti vyhlasovania dopytových výziev, čo urýchlilo prístup k pomoci. Zazmluvnené boli tieto projekty: 311141DGC2 - Digitálny príspevok pre žiakov UA Prijímateľ projektu: Národná koalícia pre digitálne zručnosti a povolania Slovenskej republiky Alokácia: 8 610 000,00 € čerpanie: 3 994 308,32 € 311141DGC4 - Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny Prijímateľ projektu: Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Alokácia: 21 000 000,00 € čerpanie: 21 000 000,00 € Vzhľadom na vyššie uvedené čerpanie projektu Digitálny príspevok pre žiakov UA (31114DGC2) vo výške 3 994 308,32 € z celkovej zazmluvnenej sumy 8 610 000,00 € došlo k nesplneniu podmienky stanovenej v NARIADENÍ EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2022/2039 z 19. októbra 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE. Ak táto podmienka nie je splnená, úhrada zo strany Komisie v rámci príslušnej prioritnej osi sa úmerne zníži, aby sa zabezpečilo dodržanie uvedenej podmienky pri výpočte konečného zostatku, ktorý sa má vyplatiť programu. V zmysle uvedeného bola na úrovni PO 14 uplatnená nezrovnalosť v sume 3 503 984,18 € a výsledné čerpanie za celú os preto dosiahlo 21 490 324 € (po uplatnení nezrovnalosti). V rámci revízie OPII 17.0 bola na výšku čerpania upravená aj hodnota alokácie. Nevyužité zdroje vo výške cca 8,5 mil. € boli presunuté v prospech PO 7. Plnenie merateľných ukazovateľov výstupu programu: V rámci projektu 311141DGC2 príspevky boli poskytnuté (uplatnené) oprávneným prijímateľom/žiakom v počte 9306, z toho 4550 žien a 4756 mužov, pričom cieľová hodnota bola 20 0000 podporených. Merateľným ukazovateľom projektu je počet osôb do 18 rokov, ktorým bola poskytnutá intervencia (CARE). Merateľné ukazovatele projektu (COCCO02 a COCCO01) boli naplnené na úrovni 46,53 %. Minimálna hranica naplnenie merateľného ukazovateľa projektu je na úrovni 30 %, čím prijímateľ naplnil ciele projektu. Nedosiahnutie merateľných ukazovateľov projektov na úrovni 100 % bolo spôsobené faktormi, ktoré prijímateľ nemohol objektívne ovplyvniť. Napriek masívnej cielenej kampani smerujúcej na UA komunitu bol počet registrácií nižší ako sú cieľové parametre projektu, čo projektové riadenie riešilo rozšírením definícií skupín oprávnených užívateľov príspevku. Podmienka plnenia školskej dochádzky bola pre niektoré deti z rôznych dôvodov nerealizovateľná. V rámci projektu 311141DGC4 ukazovatele dosiahli k 31.12.2023 plnenie viac ako 100 %, teda boli splnené. COCCO02 – Cieľová hodnota ukazovateľa bola 33 740 a dosiahnutá hodnota 35 159, čo predstavuje 104,21 %. COCCO01 - Cieľová hodnota ukazovateľa bola 94 090 a dosiahnutá hodnota 104 897, čo predstavuje 111,49 %. Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca: ukazovateľ F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii dosiahol k 31.12.2023 plnenie 100,00 %.

| Prioritná os | 15 - Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) |
| --- | --- |

Cieľom novovytvorenej prioritnej osi bolo riešiť výlučne iniciatívu SAFE (čl. 25b všeobecného nariadenia). Tomu zodpovedá aj Špecifický cieľ 15.1 Zníženie negatívnych dôsledkov energetickej krízy na ohrozené skupiny a opis typu a príklady oprávnených aktivít. V nadväznosti na aktivity boli stanovené príslušné cieľové skupiny a prijímatelia tak, aby mohli byť výdavky na pomoc pre zraniteľné domácnosti uhradené čo najskôr. Hlavná aktivita bola zadefinovaná ako podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie V rámci opatrení SAFE boli kompenzované zvýšené náklady na plyn, s možnosťou prípadného rozšírenia aj na náklady za elektrinu, pre zraniteľné domácnosti. Tieto kompenzácie boli realizované formou úhrady časti fakturovaných nákladov priamo dodávateľom energií. V zmysle rozhodnutia vlády SR sú nižšie ceny energií garantované pre všetky domácnosti od začiatku r. 2023, pričom zvýšené náklady dodávateľov energií (plyn, elektrina) sú uhrádzané zo zdrojov štátneho rozpočtu. Časť týchto výdavkov prislúchajúcu pre zraniteľné domácnosti v zmysle definície schválenej uznesením vlády SR č. 217/2023 bola spätne refundovaná zo zdrojov prioritnej osi. Táto podpora mohla byť poskytnutá bez ohľadu na kategórie regiónov, čo v podmienkach SR znamená vrátane Bratislavského samosprávneho kraja. Implementácia prebiehala prostredníctvom národného projektu, čím sa zabezpečila rýchla absorpcia finančnej alokácie. Celková alokácia prioritnej osi sa stanovila na 574 818 539,10 €. Vyčerpaných bolo 501 617 343,18 €. V súlade s čl. 25b ods. 3 všeobecného nariadenia predstavuje miera spolufinancovania prioritnej osi 100 % zo zdrojov EÚ. Keďže zostatok alokácie nebolo možné využiť na pôvodný účel, RO navrhol ich presun v prospech PO 9, v rámci ktorej mohli byť využité na podporu výskumu, vývoja a inovácií. Cieľom národného projektu, ktorým bola zabezpečená implementácia pridelených zdrojov bolo podporiť 614 202 domácností. Táto hodnota bola vypočítaná pomerne vo vzťahu k celkovej alokácii vyčlenenej na Iniciatívu SAFE a bola stanovená zo strany MIRRI ako koordinátora Iniciatívy SAFE. Očakávaným dopadom projektu bolo zlepšenie životných podmienok zraniteľných domácností, tým že sa im nezvýšili náklady na energie (plyn a elektrina) v roku 2023. Udržateľnosť národného projektu je nerelevantná a to vzhľadom na zameranie projektu a jeho výsledky. V danom prípade nedochádza k udržaniu (zachovaniu) výsledkov realizovaného projektu, keďže predmetom projektu je len refundácia poskytnutých kompenzácií dodávateľom energií. Zároveň v rámci projektu nedochádza k investíciám do infraštruktúry. Na základe záverečnej monitorovacej správy projektu bolo podporených celkovo 614 099 domácností, čo predstavuje plnenie cieľovej hodnoty na úrovni 99,98 %.

| Prioritná os | 2 - Cestná infraštruktúra (TEN-T) |
| --- | --- |

Napĺňanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO13a - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T 96,40 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 82,82 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - 4,25 km z projektu 311021B373 (D3 Žilina, Strážov – Žilina, Brodno, 2. fáza) - 12,28 km z projektu 311021G032 (D3 Svrčinovec – Skalité, 2.fáza) - 14,40 km z projektu 311021S316 (D1 Budimír – Bidovce) - 11,32 km z projektu 311021A425 (D1 Hričovské Podhradie - Lietavská Lúčka, 2. fáza) - 5,67 km z projektu 311021Q006 (D3 Čadca, Bukov – Svrčinovec) - 7,87 km z projektu 311021Q625 (D1 Prešov, západ – Prešov, juh) - 27 km z projektu 311021A129 (Finančný nástroj pre implementáciu projektov Prioritnej osi 2 OPII) - 0,03 km z projektu 311021AZU3 (D1 Bratislava - Triblavina, most D1/D4) Cieľová hodnota ukazovateľa CO13a bola v rámci výkonnostného rámca k 31.12.2023 naplnená na 85,91 %. 83,56 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 28.7.2025 97,06 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 22.12.2025 (hodnota uvedená v tabuľke 3A) Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: Hodnota bola dosiahnutá z vyššie uvedených projektov a k nim bola pripočítaná hodnota 0,7375 km vykázaná po roku 2023 na projekte „D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza)“ a 13,5 km na projekte „D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, 2, fáza“, ktorý bol daný do užívania dňa 22.12.2025. Zhrnutie celkového stavu implementácie PO2: V rámci PO2 bolo celkovo zazmluvnených 16 projektov, z toho 10 bolo riadne ukončených, 5 projektov bolo sfunkčnených po 31.12.2023 a 1 projekt ostáva nefunkčný. a to „D1 Hubová – Ivachnová, 2. fáza (dosiahnuté čerpanie 54 124 992,89 €). Posledným sfunkčneným projektom je „D1 Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná skala, 2, fáza“ (dosiahnuté čerpanie 227 984 183,25 €), ktorý bol odovzdaný do užívania dňa 22.12.2025. Sfunkčnenie projektu bolo zo strany RO overené finančnou kontrolou na mieste, ktorá bola bez zistení ukončená dňa 4.2.2026. Alokácia PO2 bola vyčerpaná na 101,18 %. Ciele v rámci výkonnostného rámca boli splnené na: 85,91% - ukazovateľ CO13a - Celková dĺžka novovybudovaných ciest v sieti TEN-T 101,27% - ukazovateľ F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii Závery z vykonaných hodnotení V rámci realizovaného dopadového hodnotenia PO2, ktoré bolo ukončené v roku 2023 boli predmetom hodnotenia 2 projekty s nasledovnými závermi: D3 Žilina Strážov – Žilina Brodno (2. fáza) - Projekt pozostáva hlavne z výstavby tunela Považský Chlmec, ktorý výrazne odklonil približne 6 000 vozidiel denne mimo centra mesta Žilina (3 500 osobných a 2 500 nákladných). - Prínosy zahŕňajú zníženie dopravných zápch v severnej časti mesta, zlepšenie plynulosti tranzitnej dopravy a zvýšenie hospodárskeho rastu v regióne vďaka lepšej dostupnosti. - Hluk a emisie NO2 a PM10 sa v intraviláne mesta znížili, čo pozitívne ovplyvnilo kvalitu ovzdušia a zdravie obyvateľov. Emisie CO2 sa tiež znížili, najmä v intraviláne. - Realizácia projektu bola obyvateľmi hodnotená prevažne pozitívne (85% pozitívnych názorov). Negatíva sú spojené s nedokončením naväzujúcich úsekov a presunom problémov do okolitých obcí. - Spotreba paliva sa podľa modelovania znížila vďaka lepšiemu dopravnému prúdu. - Dopravné problémy zostávajú v oblasti nedokončených úsekov diaľnice a nevyužitých napojení na diaľnicu. D3 Svrčinovec – Skalité (2. fáza) - Výstavba tejto časti diaľnice D3 umožnila presmerovanie približne 1 700 nákladných vozidiel denne z cesty I/12 mimo obce Svrčinovec, Čierne a Skalité, čo zlepšilo bezpečnosť a znížilo dopravné zaťaženie v obciach. - Hlukové podmienky na viacerých miestach zostávajú problémom, protihlukové opatrenia sú hodnotené ako nedostatočné. - Produkcia emisií NO2, PM10 a CO2 v intraviláne obcí sa výrazne znížila, avšak v extraviláne sa mierne zvýšili, čo súvisí s presunom dopravy na novú trasu. - Hodnotenie realizácie projektu verejnosťou je zmiešané, 54% pozitívnych názorov, 36% zmiešaných, zároveň však až 69% uvádza zvýšenie hlučnosti. - Realizácia projektu zlepšila medzinárodné tranzitné spojenie Slovenska a Poľska, čo podporuje regionálny ekonomický rozvoj. - Problematické zostávajú nedokončené napojenia diaľnice, čo obmedzuje úplné využitie jej potenciálu. Spoločné zistenia Oba projekty prispeli k výraznému zníženiu tranzitnej dopravy cez obývané oblasti, zlepšila sa plynulosť dopravy a znižili environmentálne vplyvy v intravilánoch miest a obcí. Projekty vytvorili potenciál pre regionálny ekonomický rast a tvorbu pracovných miest. Hluk zostáva environmentálnym problémom hlavne v oblastiach mimo diaľničných tunelov alebo chránených úsekov. Nedokončené úseky a nedostatočné napojenie na diaľnicu obmedzujú maximálne využitie prínosov projektov.

| Prioritná os | 3 - Verejná osobná doprava |
| --- | --- |

Napĺňanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7ii - Vývoj a zlepšovanie ekologicky priaznivých, vrátane nízkohlukových, a nízkouhlíkových dopravných systémov vrátane vnútrozemských vodných ciest a námornej dopravy, prístavov, multimodálnych prepojení a letiskovej infraštruktúry v záujme podpory udržateľnej regionálnej a miestnej mobility Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO15 - Celková dĺžka nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky alebo metro 14,70 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 14,66 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - 7,89 km z projektu 311031B896 (Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť) - 6,77 km z projektu 311031Z323 (Modernizácia električkových tratí - Dúbravsko - Karloveská radiála) Cieľ v rámci výkonnostného rámca bol k 31.12.2023 splnený na 99,69 %. Do 30.06.2024 boli ukončené ešte nasledujúce projekty využívajúce systém zálohových platieb: - 4,28 km z projektu 311031DGC6 (Modernizácia Vajnorskej radiály) - 0,85 km z projektu 311031DGD3 (Modernizácia kľúčových úsekov a prvkov infraštruktúry verejnej osobnej dopravy v Bratislave) Celkovo bola v rámci ukazovateľa CO15 dosiahnutá hodnota 19,79 km nových alebo zrekonštruovaných tratí pre električky. Ukazovateľ výstupu: O0087 – Počet vybudovaných terminálov osobnej dopravy 3 terminály – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 0 terminálov – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Z plánovaného počtu 3 terminálov, ktoré sa v rámci poslednej verzie OPII plánovali realizovať v Bratislave zo zdrojov PO3 boli k realizácii najbližšie terminály vo Vrakuni a Lamači. Nakoniec boli aj tieto projekty z časového dôvodu presunuté do nového programového obdobia. Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0190 – Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou 137 ks – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 153 ks – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: - 15 električiek z projektu 311031A347 (električky v Bratislave) - 10 električiek z projektu 311031BDP2 (električky v Bratislave – 2. etapa) - 10 električiek z projektu 311031BDY5 (električky v Bratislave – 3. etapa) - 50 trolejbusov z projektu 311031BPB9 (trolejbusy pre Bratislavu) - 13 električiek z projektu 311031A511 (električky v Košiciach) - 15 trolejbusov z projektu 311031A805 (trolejbusy v Prešove) - 10 trolejbusov z projektu 311031ABL7 (trolejbusy v Prešove – 2. etapa) - 1 trolejbus z projektu 311031BCD1 (parciálny trolejbus pre Prešov) - 15 trolejbusov z projektu 311031C214 (trolejbusy v Žiline) - 12 trolejbusov z projektu 311031N691 (trolejbusy v Žiline – opcia) - 2 trolejbusy z projektu 311031Q300 (trolejbusy v Žiline – 2. časť) Zhrnutie celkového stavu implementácie PO3: V rámci PO3 bolo celkovo zazmluvnených 46 projektov, z toho 31 riadne ukončených, 7 projektov rozdelených na dve fázy, 4 projekty boli sfunkčnené po 31.12.2023 a 4 ostávajú nefunkčné (311031ANY3, 311031BNT4, 311031C224, 311031BDI1). Alokácia PO3 bola vyčerpaná na 96,49%. Ciele v rámci výkonnostného rámca boli splnené na: 111,68% - ukazovateľ O0190 - Počet nových mobilných prostriedkov dráhovej mestskej hromadnej dopravy (električky, trolejbusy) vhodných tiež pre cestujúcich s obmedzenou mobilitou 99,69% - ukazovateľ CO15 - Celková dĺžka nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky alebo metro 96,58% - ukazovateľ F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii Závery z vykonaných hodnotení V rámci realizovaného dopadového hodnotenia PO3, ktoré bolo ukončené v roku 2022 bolo predmetom hodnotenia 9 projektov s nasledovnými závermi: Modernizácia električkových tratí – Dúbravsko-Karloveská radiála (Bratislava) - Projekt bol realizovaný od júna 2019 do septembra 2021 a zavŕšil modernizáciu celej radiály s dĺžkou 6,77 km. Cieľom bola komplexná rekonštrukcia koľajísk, trakčného vedenia a modernizácia súvisiacej infraštruktúry. - Vďaka odstráneniu traťových obmedzení a zavedeniu preferencie električiek na križovatkách sa jazdný čas skrátil o 3,45 minúty. Frekvencia spojov sa v rannej špičke zvýšila na 4 minúty (z Dúbravky) a 2 minúty (z Karlovej Vsi). - Celková úspora cestovného času v dôsledku realizácie projektu je pre rok 2023 kvantifikovaná na 340 563 hodín a do roku 2025 na 333 376 hodín. - Modernizáciou trate (nové koľaje, mazanie koľajníc) sa preukázateľne poklesli emisie hluku o 4,0 dB až 14,5 dB. Modernizované zastávky a prestupné uzly majú bezbariérový prístup. Modernizácia električkových tratí v Košiciach – 2. etapa – 1. časť (Košice) - Projekt bol realizovaný v období január 2014 – marec 2019 a zmodernizoval 7,9 km električkových tratí. Hlavné ciele zahŕňali zvýšenie bezpečnosti, úsporu cestovného času a zníženie nákladov na údržbu. - Vďaka modernizácii sa zvýšila priemerná prevádzková rýchlosť. Frekvencia spojov vzrástla. - Celkový počet nehodových udalostí síce vzrástol, ale nehody z vlastného zavinenia dopravcu poklesli a znížila sa závažnosť nehôd. K rastu bezpečnosti prispela modernizácia cestno-koľajových prejazdov. - Merania preukázali významné zníženie akustických parametrov pri prejazdoch električiek o 11 až 12 decibelov. Modernizáciou sa tiež znížila hluková záťaž a vibrácie. DPB, Obnova vozidlového parku električiek v Bratislave – opcia na 15 ks jednosmerných električiek - Nákup 15 nízkopodlažných, veľkokapacitných električiek typu T29. Projekt prebiehal v období október 2014 – december 2016. - Kapacita vozidiel vzrástla celkovo o 1 200 miest oproti pôvodným vozidlám T3. Projekt prispel k rastu dopravnej ponuky vo vzkm. - Realizácia projektu viedla k zníženiu nákladov na údržbu a opravy (kumulatívna úspora do 2023: 1 267 083 €). Spotreba elektrickej energie klesla o 77,6 kWh/100 km. Kumulatívna úspora trakčnej energie do roku 2023 je 4 668 356 kWh. Obnova vozidlového parku električiek v Košiciach – 1. časť - Nákup 13 nízkopodlažných električiek typu Vario LF2 plus. Obdobie realizácie: máj 2017 – február 2018. - Projektom sa zvýšila prepravná kapacita o 793 miest. Prispel k zlepšeniu kvality prepravy a poklesu priemerného veku vozidiel o 4,82 roka. - Projekt prispel k úsporám trakčnej energie vďaka rekuperácii a moderným motorom. Kumulatívna úspora trakčnej energie do roku 2023 je 3 958 000 kWh. Dosiahnutá úspora nákladov na údržbu a opravy do roku 2023 je 1 861 903 €. Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu (15 ks) - Nákup 15 nízkopodlažných trolejbusov (ŠKODA 26 Tr a 27 Tr). Obdobie: september 2016 – máj 2018. - Projekt priniesol úsporu nákladov na opravy jedného trolejbusu o 1 846 €. Kumulatívna úspora nákladov na údržbu a opravy do roku 2023 je 186 904 €. Kumulatívna úspora trakčnej energie do roku 2023 je 405 918 kWh. - Vonkajší hluk bol znížený (napr. Škoda 26 Tr: 76 dB vs. Škoda 14 Tr: 80 dB). Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – opcia (12 ks) - Nákup 12 nízkopodlažných trolejbusov (opcia). Obdobie: február 2018 – máj 2019. Vozidlá sú vybavené lítiovými batériami pre jazdu mimo trolejového vedenia. - Kumulatívna úspora nákladov na údržbu a opravy do roku 2023 je 69 875 €. Kumulatívna úspora trakčnej energie do roku 2023 je 408 597 kWh. - Vozidlá sú celonízkopodlažné, čo zvyšuje prístupnosť pre zraniteľné skupiny. V porovnaní s pôvodnými trolejbusmi je znížený vnútorný aj vonkajší hluk. Nízkopodlažné a energeticky úsporné trolejbusy a trolejbusy s pomocným pohonom pre Žilinu – 2. časť (2 ks) - Nákup 2 trolejbusov s pomocným pohonom. Obdobie: október 2018 – marec 2020. Projekt bol zameraný na obsluhu nezatrolejovaných tratí (Vodné dielo Žilina), kde predtým jazdili dieselové autobusy. - Nahradenie dieselových autobusov za trolejbusy s pomocným pohonom zlepšilo environmentálne dopady. Kumulatívna úspora trakčnej energie do roku 2023 je 166 240 kWh. Kumulatívna úspora nákladov na údržbu a opravy do roku 2023: 20 204 €. DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove (15 ks) - Nákup 15 nízkopodlažných trolejbusov (T30 SOR a T31 SOR). Obdobie: október 2015 – december 2017. - Projekt viedol k poklesu nehodových udalostí MHD o 16,9 % (2016 vs. 2021). Kumulatívna úspora trakčnej energie do roku 2023 je 455 940 kWh. Úspory nákladov na údržbu sú po počiatočných vyšších nákladoch (kvôli nehode) pozitívne, s kumulatívnou úsporou do roku 2023 vo výške 6 543 €. DPMP, Modernizácia vozového parku trolejbusov v Prešove – II. etapa (10 ks) - Obstarávanie nových vozidiel viedlo k poklesu priemerného veku trolejbusov. Kumulatívna úspora nákladov na údržbu a opravy do roku 2023: 385 530 €. - Pri niektorých typoch trolejbusov (Škoda TR31) došlo v porovnaní s pôvodnými vozidlami k miernemu zvýšeniu spotreby elektrickej energie, hoci hladiny hluku neprekračujú normatívne limity Dôsledná preukázateľnosť mnohých pozitívnych výsledkov a dopadov bola v post-projektovom období skreslená pôsobením neštandardných faktorov, najmä rekonštrukciou tratí a pandémiou COVID-19, a tiež nedostatočným rozsahom a kvalitou dostupných dát od prijímateľov.

| Prioritná os | 4 - Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) |
| --- | --- |

Napĺňanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7i - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0314 - Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov 11 zariadení – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 7 zariadení – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 12 zariadení – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2024 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 12 zariadení z projektu 311041CLA4 (DAREM, pozn. ide o nefunkčný projekt s predĺženou realizáciou hlavných aktivít do 03/2026. Projekt bol sfunkčnený 02.02.2026.) Ukazovateľ výstupu: O0090 - Počet vypracovaných štúdií realizovateľnosti (v súvislosti s rozvojom prístavov a vodných ciest TEN-T CORE) 3 štúdie realizovateľnosti – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 3 štúdie realizovateľnosti – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 4 štúdie realizovateľnosti – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2024 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 1 štúdia z projektu 311041CBU4 Štúdia uskutočniteľnosti-Modernizácia technologických zariadení potrebných na zaistenie a rehabilitáciu predpísaných parametrov plavebnej dráhy medzin. vodnej cesty Dunaj na úseku rkm 1811-1708 pre zvýšenie bezpečnosti a dopravnej výkonnosti vodnej cesty 1 štúdia z projektu 311041R549 Štúdia uskutočniteľnosti pre projekt „Modernizácia vytyčovacej techniky a plavebného značenia na vodnej ceste medzinárodného významu Dunaj" 1 štúdia z projektu 311041S192 Zmena rýchlosti prúdenia v dolnej časti zdrže Hrušov - predprojektová a projektová príprava 1 štúdia z projektu 311041T991 Vybudovanie terminálu LNG vo verejnom prístave Bratislava – predprojektová príprava Zhrnutie celkového stavu implementácie PO4: V rámci PO4 bolo celkovo zazmluvnených 12 projektov, z toho 11 bolo riadne ukončených a 1 projekt (DAREM) má predĺženú realizáciu hlavných aktivít do 03/2026. Projekt „Darem“ bol ukončený a sfunkčnený 02.02.2026. Napriek výzvam, ktoré sprevádzali implementáciu v rámci PO4 sa podarilo dosiahnuť pozitívne zmeny v kvalite infraštruktúry na vybraných úsekoch Dunaja. Zrealizovaním dvoch investičných projektov sa eliminovali rizikové miesta ohrozujúce splavnosť na slovenskom úseku medzinárodnej rieky Dunaj. Alokácia PO4 bola vyčerpaná na 93,52%. Ciele v rámci výkonnostného rámca boli splnené na: 98,85% - ukazovateľ F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii 63,64% - ukazovateľ O0314 - Technické zariadenia na odstraňovanie sedimentov. (Plnenie ukazovateľa O0314 presiahlo 100 % v roku 2024, keď bolo dodaných celkovo 12 zariadení na odstraňovanie sedimentov.) Závery z vykonaných hodnotení V rámci PO4 bolo zrealizované tematické hodnotenia, ktoré bolo ukončené v roku 2024. PO4 bola novou oblasťou podpory z EŠIF v období 2014 – 2020. Ciele projektov boli v súlade so strategickými cieľmi EÚ a SR v oblasti vnútrozemskej vodnej dopravy (VVD) a boli zamerané na riešenie dlhodobo zanedbaných problémov VVD. Implementácia PO4 bola poznačená viacerými problémami, ktoré viedli k výraznému zníženiu pôvodnej alokácie EÚ zdrojov zo 116,45 mil. € na 26,08 mil. € (pokles o 77,6 %). VVD nebola v predchádzajúcich obdobiach financovaná z EŠIF, čo viedlo k nedostatočnej technickej, odbornej a personálnej pripravenosti prijímateľov a k pomalému nábehu realizácie projektov. K najzávažnejším objektívnym dôvodom vyradenia viacerých projektov (napr. modernizácia prístavov v Bratislave a Komárne, aktivity B) boli nedoriešené a neštandardné majetkovo-právne vzťahy významného prijímateľa, spoločnosti Verejné prístavy, a.s. Toto viedlo k neriešeniu potrebných modernizačných aktivít a zaostávaniu prístavov. Z celkového počtu 33 schválených projektových zámerov bolo 24 projektov (72,7 %) neinvestičného charakteru. Absencia pripravenej dokumentácie (FS, EIA, PD) viedla k orientácii na predinvestičnú a projektovú prípravu (Aktivita E) namiesto realizácie samotných investícií. Pôvodne bolo plánovaných 9 investičných projektov, no v dôsledku vyradenia projektov Aktivity B sa hodnotenie zameralo len na dva investičné projekty v rámci Aktivity A (Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty). V nadväzujúcom programovom období má MD SR v rámci Programu Slovensko (opatrenie 3.1.3) k dispozícii alokáciu 5 mil. € na zlepšenie kvality služieb poskytovaných na dunajskej a vážskej vodnej ceste. Tieto zdroje budú využité na financovanie 2 štúdií realizovateľnosti. Realizácia rehabilitačných opatrení v povodí Dunaja (DAREM, Prijímateľ: SVP, š. p.) Projekt bol zameraný na obstaranie strojno-technologických zariadení (14 ks) pre systematické pravidelné odstraňovanie sedimentov a ich deponovanie mimo plavebnej dráhy v úseku zdrže Hrušov Vodného diela Gabčíkovo (VDG). - Prínosy: Obstaranie novej techniky nahradí zastarané zariadenia a umožní vykonávať potrebnú údržbu na slovenskom úseku Dunaja, čím sa zabezpečia požadované plavebné parametre (splavnosť), dopravná výkonnosť a bezpečnosť počas celého roka. - Kapacitný dopad: Očakáva sa zvýšenie objemu odstráneného sedimentu zo zdrže Hrušov VDG na 300 000 m³ ročne oproti doterajším 50 000 – 90 000 m³/rok. Tým bude obmedzené zanášanie plavebnej dráhy a vytvoria sa podmienky pre rast prepravnej kapacity. - Stav implementácie: Projekt nebol ukončený do konca roka 2023. Realizácia hlavných aktivít bola predĺžená do marca 2026 a RO OPII ho zaradil medzi nefungujúce projekty s povinnosťou prijímateľa zabezpečiť jeho sfunkčnenie do uvedeného termínu. Sfunkčnenie projektu bolo zo strany RO overené finančnou kontrolou na mieste, ktorá bola bez zistení ukončená dňa 2.2.2026. Modernizácia ľavej plavebnej komory – Upgrade of Gabčíkovo lock (Prijímateľ: VV, š. p.) Projekt je súčasťou komplexnej inovácie a modernizácie oboch plavebných komôr VDG (pravá komora bola financovaná z CEF) a bol zameraný na modernizáciu ľavej plavebnej komory. Cieľom bolo odstrániť zhoršený technický stav komôr po viac ako 30 rokoch nepretržitej prevádzky, ktorý ohrozoval bezpečnosť a spoľahlivosť plavby na koridore Rýn – Dunaj. - Časové úspory: Komplexná modernizácia oboch komôr umožňuje poskytovať nepretržité a stabilné podmienky prejazdu lodí. Prínosom je skrátenie času na preplavenie lode z pôvodných 45 minút na približne 20 minút. Eliminujú sa tiež dlhé výpadky prevádzky komôr, ktoré v minulosti blokovali plavbu (napr. 29 dní v roku 2014). - Stav implementácie: Realizácia projektu bola zavŕšená v plánovanom termíne. Ľavá plavebná komora bola oficiálne uvedená do skúšobnej prevádzky 21. decembra 2023.

| Prioritná os | 5 - Železničná infraštruktúra a obnova mobilných prostriedkov |
| --- | --- |

Napĺňanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7d - Vývoj a modernizácia komplexných, interoperabilných železničných systémov vysokej kvality a podpora opatrení na zníženie hluku Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO12 - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí 34,10 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 22,19 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 7,69 km z projektu 311051BTB4 (ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2) 4,95 km z projektu 311051BZV5 (Boleráz - Smolenice, modernizácia železničného zvršku koľaje č. 1) 9,55 km z projektu 311051CCB6 (ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2) Cieľ na úrovni výkonnostného rámca bol naplnený na 65 %. Na uvedené plnenie malo vplyv fázovanie projektu elektrifikácie trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou s dĺžkou 21 km, ktorá bola zrealizovaná v 03/2025. Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0091 - Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy 3 lokality – cieľová hodnota k 31.12.2023 3 lokality – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: Skutočne dosiahnutá hodnota predstavuje súčet parciálnych výstupov 3 projektov budovania pracovísk THÚ v lokalitách Nové Zámky (311051S900), Zvolen (311051U086) a Humenné (311051U080). Ukazovateľ výstupu: CO12a - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zmodernizovaných železničných tratí; z toho: TEN-T 29,20 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 17,24 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 7,69 km z projektu 311051BTB4 (ŽST Nové Zámky - ŽST Palárikovo, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2) 9,55 km z projektu 311051CCB6 (ŽST Trnovec nad Váhom – ŽST Tvrdošovce, modernizácia koľaje č. 1 a č. 2) Ukazovateľ výstupu: O0315 - Počet nových a/alebo technicky zhodnotených objektov (na železničnej infraštruktúre) 108 objektov – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 127 objektov – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 82 objektov z projektu 311051Z097 - Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR 3 objekty z projektu 311051U080 - THU– Humenné 3 objekty z projektu 311051S900 - THU– Nové Zámky 3 objekty z projektu 311051U086 - THU– Zvolen 20 objektov z projektu 311051CGW4 - ŽST Barca, modernizácia výhybiek č. 1-20 8 objektov z projektu 311051BWT5 - ŽST Dvory nad Žitavou, modernizácia výhybiek č. 14 - 20 8 objektov z projektu 311051CUF6 - ŽST Krompachy, modernizácia výhybiek č. 23 - 30 Ukazovateľ výstupu: O0086 - Počet obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave 14 súprav - cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 0 súprav - skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Ukazovateľ mal byť naplnený realizáciou dvoch projektov, avšak 1 projekt ŽKV bol presunutý do PO1 a druhý projekt bol zrušený. V rámci zvyšných ŽKV projektov PO5 sa nerealizovala obnova vlakových súprav ale bolo obstaraných 17 nových vozňov a 35 vozňov bolo zmodernizovaných. Taktiež bolo zmodernizovaných 15 elektrických jednotiek radu 425, ktoré obsluhujú tatranskú železničnú trať. Uvedené výstupy boli dosiahnuté na nasledujúcich projektoch: 35 modernizovaných vozňov z projektu 311051AWM8 - Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII - 4. časť 15 zmodernizovaných EJ radu z projektu 425311051AYS3 - Modernizácia hnacích koľajových vozidiel (HKV) radu 425 17 nových vozňov z projektu 311051AXF5 - Modernizácia vozového parku ŽKV v rámci OPII – 5.časť Zhrnutie celkového stavu implementácie PO5: V rámci PO5 bolo celkovo zazmluvnených 18 projektov, z toho 16 bolo riadne ukončených, 1 projekt bol rozdelený na dve fázy a 1 projekt je evidovaný ako nefunkčný s predĺženou dobou realizácie hlavných aktivít do 12/2026. Alokácia PO5 bola vyčerpaná na 96,73%. Ciele v rámci výkonnostného rámca boli splnené na: 65,07 % - ukazovateľ CO12 - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí 96,74% - ukazovateľ F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii 100,00% - ukazovateľ O0091 - Počet lokalít s odstránením environmentálnej záťaže spôsobenej prevádzkou železničnej dopravy Závery z vykonaných hodnotení V rámci realizovaného dopadového hodnotenia PO5, ktoré bolo ukončené v roku 2023 bol predmetom hodnotenia 1 projekt s nasledovnými závermi: Komunikačná infraštruktúra služieb telematiky ŽSR Hlavným cieľom projektu bolo zvýšiť bezpečnosť, spoľahlivosť a interoperabilitu železničnej siete, rozšíriť portfólio poskytovaných služieb a zvýšiť prenosovú kapacitu. Základným cieľom bolo tiež zabezpečiť požadované telematické služby pre interných zamestnancov ŽSR a pripraviť sa na kontinuálny rast požiadaviek v dôsledku digitalizácie a informatizácie procesov. Projekt zahŕňal modernizáciu optickej a prenosovej siete na šiestich úsekoch južnej vetvy trate Bratislava – Nové Zámky – Zvolen – Košice a tiež modernizáciu centrálneho monitorovania a riadenia siete. Zvoleným riešením bolo vybudovanie konvergovanej elektronickej komunikačnej siete ŽSR s využitím technológie WDM a IP MPLS. Kľúčové prínosy a dopady: - Interoperabilita: Projekt mal nesporný vplyv na interoperabilitu v rámci kostrovej siete slovenského železničného systému. Realizáciou sa dosiahlo zjednotenie technickej úrovne severnej a južnej vetvy elektronickej komunikačnej siete. Novovybudovaná komunikačná sieť je technicky pripravená na prípadné nasadenie systémov GSM-R/ETCS (Európskeho systému bezpečnosti) a zabezpečuje prenos dát pre procesy TSI TAF/TAP (Technická špecifikácia pre interoperabilitu subsystému pre telematické aplikácie). - Bezpečnosť a plynulosť dopravy: K zaisteniu bezpečnosti a plynulosti prevádzky významne prispieva to, že všetky uzly MPLS siete sú zapojené redundantne. Projektom sa dosiahlo zokruhovanie severnej a južnej vetvy, čo umožňuje plnú zálohu v prípade výpadku jednej z komunikačných trás. Boli implementované systémy kybernetickej bezpečnosti (napr. CISCO FTD), ktoré umožňujú bezpečné prenášanie dát. - Rýchlosť prenosu a produktivita: Projekt mal veľký vplyv na rýchlosť prenosu údajov. Kapacita sa v niektorých lokalitách zvýšila až 500-krát (z 2 Mbps na 1 Gbps). Vyššia prenosová kapacita a jednotný dizajn modernizovaných častí prispieva k zvýšeniu produktivity práce. Rýchlosť a bezpečnosť prenosu informácií sa zvýšila o niekoľko rádov oproti variantu bez projektu. - Konkurencieschopnosť: Vďaka zlepšeným možnostiam prenosu a zabezpečenia dátových a hlasových služieb je možné hovoriť o zvýšení konkurencieschopnosti železničnej dopravy. Spoľahlivé a bezpečné dátové a hlasové služby sú v súčasnosti nevyhnutnou súčasťou dopravnej činnosti na železnici.

| Prioritná os | 6 - Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) |
| --- | --- |

Napĺňanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov: Investičná priorita: 7a - Podpora multimodálneho jednotného Európskeho dopravného priestoru pomocou investícií do TEN-T Ukazovateľ výstupu: CO13a - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest; z toho: TEN-T 7,9 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 12,15 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 7,85 km z projektu 311061A789 (R2 Zvolen, východ – Pstruša, 2. fáza) 4,3 km z projektu 311061BCF9 (Rýchlostná cesta R4 Prešov – severný obchvat, I. etapa) Investičná priorita: 7b - Posilnenie regionálnej mobility prepojením sekundárnych a terciárnych uzlov s infraštruktúrou TEN-T vrátane multimodálnych uzlov Ukazovateľ výstupu: CO13 - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest (cesty I. triedy) 15,2 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 13,63 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: 2,36 km z projektu 311061A346 (Brezno – obchvat, I. etapa) 3,90 km z projektu 311061B947 (Bardejov – juhozápadný obchvat, 2. fáza) 1,64 km z projektu 311061ACK3 (I/66 Brezno - obchvat, II. etapa, 1.úsek) 5,73 km z projektu 311061W403 (I/68 Plavnica, preložka cesty) Ukazovateľ výstupu: CO14 - Celková dĺžka rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest 407,10 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 322,08 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 575,81 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2024 581,69 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 28.7.2025 K dosiahnutej hodnote prispieva spolu 39 projektov (vrátane projektov, ktoré boli sfunkčnené po 31.12.2023). Ukazovateľ výkonnostného rámca: O0093 - Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy 92 lokalít – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 107 lokalít – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 144 lokalít – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2024 145 lokalít – skutočne dosiahnutá hodnota k 28.7.2025 K dosiahnutej hodnote prispieva spolu 38 projektov (vrátane projektov, ktoré boli sfunkčnené po 31.12.2023). Ukazovateľ výkonnostného rámca: CO13 - Celková dĺžka novo vybudovaných ciest 23,10 km – cieľová hodnota k 31.12.2023 (verzia OPII 17.0) 25,78 km – skutočne dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 (súčet dosiahnutých hodnôt v rámci ukazovateľov CO13 a CO13a) Projekty s príspevkom k dosiahnutej hodnote: ide o vyššie uvedené projekty s príspevkom k ukazovateľom CO13 a CO13a. Zhrnutie celkového stavu implementácie PO6: V rámci PO6 bolo celkovo zazmluvnených 63 projektov, z toho 41 bolo riadne ukončených, 4 projekty boli fázované, 15 projektov bolo sfunkčnených po 31.12.2023 a 3 projekty sú v čase spracovania ZS vedené ako nefunkčné (311061AWD1, 311061CFM7, 311061T797). Alokácia PO6 bola vyčerpaná na 97,65 %. Ciele v rámci výkonnostného rámca boli splnené na: 146,74 % - ukazovateľ O0093 - Počet odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy 111,61 % - ukazovateľ CO13 - Celková dĺžka novovybudovaných ciest / Celková dĺžka nových ciest 97,71 % - F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii Závery z vykonaných hodnotení V rámci PO6 bolo realizované dopadové hodnotenie za účelom posúdenia výsledkov a prínosov projektov realizovaných prostrendíctvom ŠC 6.2. Hodnotenie bolo ukončené v roku 2022 s nasledovnými zisteniami: Predmetné dopadové hodnotenie bolo realizované na nasledovnej vzorke dopravných investičných projektov: • I/77 Bardejov juhozápadný obchvat, II. fáza • I/66 Brezno – obchvat, I. etapa – 2. fáza • Rekonštrukcia cesty I/65 Turčianske Teplice – Príbovce • I/77 Smilno – Svidník, rekonštrukcia cesty, druhá fáza Realizácia uvedených projektov bola ukončená v priebehu 2017 – 2019. Vybudovaná, resp. zrekonštruovaná cestná infraštruktúra je v bežnej prevádzke. To znamená, že bolo možné posúdiť vo vzťahu k týmto projektom, či boli skutočne dosiahnuté plánované dopady/výsledky, resp. prínosy. Prijímateľom projektov bola Slovenská správa ciest. Sumárne za reprezentatívnu vzorku 4 projektov je možné za najvýznamnejšie výsledky, ktoré vyplynuli z intervencií alokovaných do týchto projektov, zaradiť tieto: - Skvalitnenie dopravy a zlepšenie dopravného komfortu na cestách I. triedy - Zníženie časových strát - Zvýšenie priemernej rýchlosti - Zvýšenie bezpečnosti cestnej premávky a zníženie nehodovosti - Zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie - Širšie sociálnoekonomické efekty Vybudovaním obchvatov miest Bardejov a Brezno sa zvýšila kapacita ciest I. triedy I/77 a I/66. K pôvodnej ceste I/77 kategórie C 7,5/60 pribudla nová komunikácia kategórie C 11,5/80 situovaná v Prešovskom kraji, ktorá prevzala cca 50 % tranzitnej dopravy. Obchvat mestom Brezno zodpovedajúci kategórii cesty C 9,5/80, ktorý sa nachádza v Banskobystrickom kraji, prevzal približne 83 % tranzitnej dopravy z pôvodnej komunikácie. Intervencia alokovaná do projektov vecne zameraných na rekonštrukciu úsekov jestvujúcich ciest I. triedy neznamenala nárast kapacity rekonštruovaných cestných úsekov medzi Smilnom a Svidníkom a medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami. Rekonštrukcie sa realizovali v podstate v rámci existujúceho cestného telesa. Smerové ani výškové vedenie cesty I/77 sa nemenilo. V prípade cesty I/65 bolo výškové vedenie zvýšené o cca 20 cm. Súčasťou rekonštrukcie cesty I/65 bola aj rekonštrukcia vybraných križovatiek s cestami II. a III. triedy. Križovatky boli doplnené o prídavné pruhy pre odbočenie vľavo, vpravo a pripájacie pruhy tak, aby bola zabezpečená bezpečnosť a plynulosť dopravy. Zrekonštruovaný úsek cesty medzi Turčianskymi Teplicami a Príbovcami vyhovuje z kapacitného hľadiska vo všetkých medzikrižovatkových úsekoch do roku 2025. Z dlhodobého hľadiska do roku 2035 sa z pohľadu kapacitnej priepustnosti problematickými stanú najzaťaženejšie úseky a tiež niektoré križovatky. Situáciu môže vyriešiť vybudovanie rýchlostnej cesty R3 Martin – Horná Štubňa. Zrekonštruovaný úsek cesty I. triedy medzi Smilnom a Svidníkom kapacitne vyhovuje až do roku 2040.

| Prioritná os | 7 - Informačná spoločnosť |
| --- | --- |

V roku 2016 implementácia projektov informatizácie v rámci PO7 sa rozbiehala v gescií MF SR, pričom v roku 01.06.2016 novelou tzv. kompetenčného zákona č. 171/2016 Z. z. a následne uznesením vlády SR č.354/2016 zo dňa 22.08.2016 sa stal SO Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizácie (ďalej len „ÚPVV SR”). Obdobne v roku 2020 vznikom MIRRI SR, ktoré nahradilo ÚPVV SR taktiež dochádza k zmene gestora riadenia a implementácie PO7 OPII. V rámci PO7 bolo uskutočnených 23 riadnych zasadnutí Riadiaceho výboru PO7 OPII a 6 zasadnutí uskutočnených formou per -rollam. Zmeny a úpravy PO7 boli riešené hlavne v nasledovných revíziách OPII: - revízia 2.1 - doplnenie textu týkajúceho sa aplikácie pro-rata financovania a premenných, - revízia 4.0 - zníženie alokácie PO7 na vykonanie technických úprav balíka SR na politiku súdržnosti, - revízia 5.1 - zmeny nastali v ŠC 7.1, 7.3, 7.5, 7.6 . a 7.9 - boli upravené typy aktivít, spresnenie názvov, doplnenie prijímateľov, došlo k úprave MU, doplnenie publicity, - verzia 6.0 - doplnenie aktivít v rámci ŠC 7.2 a 7.4, - verzia 7.0 - zníženie alokácie PO 7 z dôvodu nepriznania výkonnostnej rezervy, - verzia 8.0 - vykonanie realokácie disponibilných zdrojov z PO7 do PO3 v súvislosti vykonanú analýzu dostupných prostriedkov na zabezpečenie výdavkov súvisiacich s pandémiou COVID-19, - verzia 9.0 - úprava hodnoty MU výstupu v súvislosti s realokáciou do PO3, - verzia 10.0 - zmena MU výstupov v rámci ŠC 7.1, ŠC 7.7 a ŠC7.9, aktualizácia príloh č. 3 a 4 OPII, - verzia 14.1 - presun voľných zdrojov z PO7 do PO11 v gescii MH SR na podporu MSP čeliacich následkom pandémie prostredníctvom FN, - verzia 15.0 - vznik novej PO 14 – Podpora utečencov v Európe (CARE), doplnenie podaktivít so zameraním na prípravné aktivity teda predprojektovú prípravu do jednotlivých ŠC, úprava hodnôt MU, - verzia 16.1 - presun voľných zdrojov z PO7 do PO15 - Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE)na financovanie opatrení na kompenzáciu vysokých cien energií pre zraniteľné domácnosti., - verzia 17.0 - presun nevyužitých zdrojov PO 14 v prospech PO 7. Napĺňanie cieľov programu na úrovni výstupových ukazovateľov Cieľové hodnoty nenaplnili merateľné ukazovatele: O0109 - Počet nových cezhraničných služieb pre podnikateľov - plnenie 33,33%, O0324 - Počet dodatočných elektronických služieb pre občanov, ktoré je možné riešiť mobilnou aplikáciou - plnenie 73,92 % O0112 - Počet nových cezhraničných služieb pre občanov - plnenie 50 % O0301 - Zvýšenie počtu znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu - plnenie 83,16 % O0119 - Dodatočný počet úsekov verejnej správy, v ktorých je rozhodovanie podporované analytickými systémami (napríklad pre analýzu rizík) - plnenie 84,42 %. Nenaplnenie uvedených ukazovateľov bolo spôsobené mimoriadnym ukončením projektov, ktoré neprispeli k naplneniu cieľov OP a neuzatvorením zmlúv o NFP, pričom dôvodom bolo zdĺhavá príprava a kontrola verejných obstarávaní, nedostatočná pripravenosť prijímateľov na implementáciu a raidenie projektov, nízky počet predložených projektov a zistenia z kontrol a auditov, porušenia pravidiel (nezrovnalosti). Cieľové hodnoty výrazne prekročili merateľné ukazovatele: O0108 - Počet nových zjednodušených životných situácií pre podnikateľov, realizovaných kombináciou elektronických služieb - plnenie 222,22 %, O0111 - Počet nových zjednodušených životných situácií pre občanov, realizovaných kombináciou elektronických služieb - plnenie 743,75 % OCV4c - Hodnota IT súvisiaceho s COVID-19 pre vzdelávanie - plnenie 566,94 % O0115 - Počet nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie - plnenie 1064,11 % O0317 - Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) - plnenie 242,86 % O0118 - Počet nových optimalizovaných úsekov verejnej správy - plnenie 345 % Ukazovateľ výkonnostného rámca Ukazovatele dosiahli k 31.12.2023 nasledovné plnenie.: F0002 - Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadostí o platby Európskej komisii – plnenie 106,04 %O0120 - Počet dodatočných centrálne využitých podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) – ZRUŠENÝ a NAHRADENÝ ukazovateľom O0317 - Počet dodatočných centrálnych podporných systémov vnútornej správy v rámci ISVS (ako služieb v cloude SaaS) – plnenie 342,86 %. O0309 - Dodatočný pomer ústredných orgánov štátnej správy zapojených do eGovernment cloudu – plnenie 100,00 %. Zhrnutie celkového stavu implementácie PO7 SO eliminovalo riziko dekomitmentu za PO7 OPII, pričom pôvodná alokácia vo výške 426.940.302 EUR bola navýšená o 34.176.850,34 EUR na 461.117.152,35 EUR (EÚ zdroj), čím bolo eliminované riziko dekomitmentu v PO5, PO6, PO8 (MD SR), PO9 (MŠVVM SR, MH SR) a v PO 11 (MH SR) OPII, ktoré nevyčerpali alokáciu. V rámci PO7 bolo celkovo zazmluvnených 1058 projektov, z toho 837 riadne ukončených a 214 mimoriadne ukončených. Dopytovo- orientované projekty a taktiež aj národné projekty z PO7 OPII boli úspešné zrealizované a ukončené, pričom kontrahovanie bolo vo výške 495.100.206 EUR (EÚ zdroj), teda 113,70 % a čerpanie bolo vo výške 460 254 096 EUR (EÚ zdroj), čo predstavuje 105,70 %. Na základe úspešne ukončených a implementovaných projektov došlo ku kvalitatívnemu zlepšeniu prístupu cieľových skupín k využívaniu a taktiež k materiálno-technickému vybaveniu IKT, vybudovanie a konsolidácia základných registrov zabezpečila integritu dát týchto registrov, boli vybudované registre prepojené na registre členských štátov EÚ, došlo k zvýšeniu dostupnosti elektronických služieb verejnej správy pre podnikateľov a občanov, bolo zaznamenané zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a občanov a skrátenie času potrebného pre riešenie životných situácií s verejnou správou, eliminovala sa povinnosť predkladať údaje, ktorými už verejná správa disponuje, bol vybudovaný a spustený vládny cloud Ministerstva vnútra SR, ktorý vytvára predpoklady pre zmenu spôsobu fungovania prevádzky IKT infraštruktúry na Slovensku. dostupnosti internetu prispela realizácia dopytovo-orientovaných projektov výziev WiFi pre Teba a WiFi pre Teba II zameraných na vybudovanie bezplatného pripojenia WiFi (vybudovanie prístupových bodov) na verejných priestranstvách v mestách a obciach mimo Bratislavského kraja, znížila ssa digitálna chudoba pre najzraniteľnejšie skupiny obyvateľstva (znevýhodnení a žiaci/študenti).

| Prioritná os | 8 - Technická pomoc |
| --- | --- |

PO8 bola zameraná na zabezpečenie efektívneho, transparentného a kvalitatívne riadeného systému implementácie OPII. Jej hlavným cieľom bolo podporiť všetky procesy spojené s riadením, monitorovaním, hodnotením, informovaním, publicitou a kontrolou programu, vrátane posilnenia administratívnych kapacít zapojených subjektov. Finančné prostriedky v rámci PO8 smerovali predovšetkým do týchto oblastí: - Riadenie a implementácia programu: zabezpečenie činnosti riadiaceho orgánu, sprostredkovateľských orgánov a ich zamestnancov (mzdy, školenia, vybavenie, IT podpora). - Monitorovanie a hodnotenie: tvorba a prevádzka monitorovacích systémov (napr. ITMS2014+), analytická činnosť a spracovanie hodnotiacich štúdií. - Kontrola, audit a overovanie výdavkov: posilnenie procesov finančného riadenia, verifikácie a súladu s pravidlami EÚ. - Informovanosť a publicita: zvyšovanie povedomia o podpore z fondov EÚ, realizácia komunikačných kampaní a informačných aktivít. - Podpora prijímateľov: metodická, technická a expertná asistencia pre implementáciu projektov. Sumár najväčších komunikačných projektov z TP - Informačná kampaň OPII (kód projektu 311081B350) – cieľom bolo informovať verejnosť o podpore z fondov EÚ prostredníctvom televíznych a online formátov, tlačových a outdoor aktivít. Vyčerpané prostriedky: 6 281 040,00 € - Pripomínacia kampaň OPII prostredníctvom vysielania TV spotov a relácií v televízii (311081N573) - zabezpečila nadväzujúcu komunikáciu úspešných projektov a pokračovanie vizuálnej identity OPII. Vyčerpané prostriedky: 3 017 694,60 € - Komunikačná kampaň OPII 2018 – 2019 (311081U049) - zameraná na zvýšenie informovanosti o projektoch financovaných z fondov EÚ, najmä v oblasti železničnej a verejnej koľajovej dopravy. Vyčerpané prostriedky: 4 821 268,22 € - Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020 – 2021 - časť digitálne médiá (311081AIJ3) - online komunikácia a digitálne formáty na posilnenie povedomia o EÚ projektoch. Vyčerpané prostriedky: 740 159,00 € - Rozšírená mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020 – 2021 - časť špecializované TV a rádiá (311081Y315) - tematická komunikácia prostredníctvom televízií a rozhlasových staníc. Vyčerpané prostriedky: 2 527 606,08 € - Mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2020 (311081AHM1) - národná kampaň so zameraním na veľké infraštruktúrne projekty a prínosy pre regióny. Vyčerpané prostriedky: 3 431 520,00 € - Propagácia OPII prostredníctvom see&go médií a webových portálov (311081N387) - mediálna propagácia prostredníctvom online portálov a interaktívnych formátov. Vyčerpané prostriedky: 708 000,00 € - Propagácia OPII prostredníctvom see&go 2019 (311081W854) - pokračovanie kampane so zameraním na digitálne formáty. Vyčerpané prostriedky: 360 000,00 € - Propagácia OP II prostredníctvom verejnej osobnej dopravy See&Go 2020 – 2021 (311081AKG7) - umiestnenie propagačných materiálov vo verejnej doprave (MHD, železničná doprava). Vyčerpané prostriedky: 240 000,00 € - Komunikačné a informačné aktivity, publicita OPII (311081Q307) - priebežné komunikačné a informačné činnosti Riadiaceho orgánu, tvorba informačných materiálov a aktualizácia webového obsahu. Vyčerpané prostriedky: 149 500,49 € - Záverečná mediálna kampaň zameraná na publicitu OPII 2022 – 2023 (311080CFD3) - celoslovenská mediálna a audiovizuálna kampaň realizovaná pri ukončovaní programu. Vyčerpané prostriedky: 3 600 000,00 € Spolu bolo na informovanie a komunikáciu o projektoch OPII Riadiacim orgánom vyčerpaných 25 876 788,39 €. Všetky uvedené projekty prispeli k napĺňaniu cieľov Komunikačnej stratégie OPII, k zvýšeniu miery informovanosti o možnostiach podpory z fondov EÚ a poznateľnosti OP Integrovaná infraštruktúra. Podrobnosti o projektoch sú zverejnené na https://www.itms2014.sk/. Z hľadiska finančného čerpania bola PO8 jednou z najlepšie naplnených častí OPII. - Miera kontrahovania dosiahla takmer 100 % alokácie. - Miera čerpania bola k záveru programového obdobia (koniec 2023 / začiatok 2024) na úrovni približne 90–95 %, pričom zostávajúce prostriedky boli viazané na prebiehajúce podporné aktivity a uzatváranie programu. - Väčšina výdavkov bola oprávnená a zrealizovaná v súlade s pravidlami oprávnenosti, bez významnejších korekcií zo strany auditu alebo EK. Implementácia PO8 významne prispela k: - stabilizácii a profesionalizácii implementačného aparátu, - zlepšeniu riadiacich a kontrolných procesov, - digitalizácii implementačných nástrojov (ITMS2014+, e-MS, online reporting), - efektívnej komunikácii s verejnosťou a prijímateľmi, - zníženiu administratívnej záťaže prijímateľov prostredníctvom metodickej podpory a automatizácie procesov. Úspešná implementácia zdrojov PO8 zohrala významnú úlohu v úspešnej implementácii celého OPII. Vytvorila administratívne, personálne a technologické predpoklady na riadenie projektov v oblasti dopravy, informatizácie a výskumu. Vďaka vysokej miere čerpania a zlepšeniu kvality riadenia možno implementáciu PO8 hodnotiť ako efektívnu a prínosnú, pričom poskytla dôležité východiská pre nastavenie podobných aktivít v programovom období 2021–2027.

| Prioritná os | 9 - Podpora výskumu, vývoja a inovácií |
| --- | --- |

K 31.12.2023 bolo zazmluvnených 805 projektov vo výške 868 745 763 € (102%). Čerpanie predstavuje 840 055 526 € (98,82%). Na základe vykonaného hodnotenia OPII, časť výskum a inovácie: - v gescii MŠVVaM SR (realizované v roku 2023) v rámci PO 9 bolo pri všetkých 4 národných projektoch konštatované, že z pohľadu celkových prínosov týchto projektov pre slovenský VaV sektor ich možno považovať za príklad dobrej praxe a v rámci nich vytvorená infraštruktúra bola zo strany vedeckej komunity využívaná, resp. bola prínosom. - v gescii MH SR v rámci „Hodnotenia dopadov OPII, špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“, realizovaného v r. 2022, predmetom ktorého bolo aj hodnotenie príspevku realizovaných intervencií k plneniu cieľa ŠC 9.5. Viac informácií k hodnoteniu dopadov na webovom sídle: Hodnotenie - Operačný program Výskum a Inovácie . Implementácia NP v gescii MŠVVaM SR Špecifický cieľ 9.1: Pri NP Horizontálna IKT podpora a centrálna infraštruktúra pre inštitúcie výskumu a vývoja bolo konštatované, že vzhľadom na veľkosť VaV sektora na Slovensku a vedeckej komunity v rámci nepodnikateľských výskumných inštitúcií, je finančne efektívnejšia existencia centrálnej IKT infraštruktúry, ako budovať tento typ infraštruktúry na jednotlivých akademických inštitúciách. https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/ukoncene-projekty/horizontalna-ikt-podpora-a-centralna-infrastruktura-pre-institucie-vyskumu-a-vyvoja-dc-vav-ii.html?page_id=19533 Pri NP Informačný systém výskumu a vývoja – prístupy do databáz pre potreby výskumných inštitúcií bolo konštatované, že pre vedeckú komunitu je využívanie EIZ zdrojov v dnešnej dobe pre výskumné aktivity absolútnou nevyhnutnosťou. V prípade neexistencie centrálneho riešenia prístupov k EIZ, by si museli jednotlivé výskumné inštitúcie obstarávať tieto prístupy samostatne. https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/ukoncene-projekty/informacny-system-vyskumu-a-vyvoja-pristupy-do-databaz-pre-potreby-vyskumnych-institucii-nispez-iv.html?page_id=19534 Pri NP Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku bolo konštatované, že samotná infraštruktúra tohto projektu dokázala svoju funkčnosť tým, že vygenerovala značné počty prípadov rôznych foriem ochrany duševného vlastníctva, vrátane komercializačných aktivít, ako aj vytvorila funkčnú sieť aktívnych útvarov na SAV a 7 univerzitách. https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/ukoncene-projekty/narodna-infrastruktura-pre-podporu-transferu-technologii-na-slovensku-nitt-sk-ii.html?page_id=33148 Špecifický cieľ 9.2 NP Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore https://www.cvtisr.sk/cvti-sr-vedecka-kniznica/projekty/narodne-projekty/ukoncene-projekty/sk4era-internacionalizacia-sk-vyskumu.html?page_id=23804 Dopytové výzvy boli vyhlasované až v druhej polovici programového obdobia 2014-2020, čo skresalo potenciál vhodným spôsobom podporiť medzinárodnú spoluprácu oveľa skôr. V rámci podporených projektov bolo konštatované, že prínosy mohli byť podstatne výraznejšie. Špecifický cieľ 9.3 Verejná výskumná infraštruktúra bola podporená len v rámci dvoch typov výziev: teamingové výskumné centrá, ktoré aj napriek neskorému zazmluvneniu projektov možno považovať za príklad dobrej praxe. Špecifický cieľ 9.4 Tento špecifický cieľ bol najviac zasiahnutý nenaplnením pôvodne zamýšľaných investícií do DSV a PVVC projektov (implementácia PVVC projektov je príklad negatívnej praxe, z ktorej je potrebné zobrať ponaučenie). V rámci realizácie podporených projektov (DSV a kolaboratívny výskum zameraný na boj s COVID-19) sa evidujú nezanedbateľné pozitívne prínosy. Implementácia NP v gescii MH SR Národný projekt Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky (313000I692) implementovaný prostredníctvom Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry: - implementáciou NP bola dosiahnutá systematická a cielená podpora výskumno-inovačného ekosystému na Slovensku prostredníctvom podpory a stimulácie VaI aktivít v podnikoch vo všetkých regiónoch SR, - formou grantov bolo podporených 426 podnikov, nefinančná podpora bola poskytnutá 699 podnikom, bolo zrealizovaných 493 informačných aktivít, na ktorých sa zúčastnilo 21 155 účastníkov, Ďalšie informácie dostupné na www.inovujme.sk . Implementácia Finančných nástrojov (FN) v gescii MH SR Realizácia FN v rámci PO9 OPII sa uskutočnila na základe dodatočného ex ante hodnotenia pôvodného OP VaI, s umožnením zapojenia veľkých podnikov a VVI aktivít. Počiatočná alokácia 25 mil. € (EÚ) v znení konečného dodatku k Zmluve o financovaní bola navýšená na 35,23 mil. €. Prostredníctvom FN v rámci PO9 boli podporené nástroje FLPG VVI (11 úverov v sume EÚ+ŠR 1,34 mil. €, celková suma úverov vrátane súkromného zdroja (SZ) 6,69 mil. €) a priame investície (8 investícií v sume EÚ+ŠR 33,30 mil. €, celková suma investícií vrátane SZ 65,66 mil. €). Z celkovej sumy alokácie (EÚ) bolo využitých 99,39 % zdrojov ako oprávnených výdavkov. V prípade zadávania údajov za FN do SFC vznikol rovnaký problém ako bol popísaný v PO10. Plnenie merateľných ukazovateľov výstupu programu: Cieľové hodnoty nenaplnili merateľné ukazovatele: IP 9 1a CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – plnenie 33,33% CO05 Počet podporených nových podnikov – plnenie 0% (MŠVVaM podporovalo len existujúce podniky, nie nové). CO25 Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry – plnenie 3,5 % (dôvod: vyhlásené výzvy boli zamerané predovšetkým na výskumnú činnosť nie rekonštrukciu). IP 9 1b CO05 Počet podporených nových podnikov – plnenie 23,8% (ukazovateľ bol naplnený iba v gescii MH SR. VA podorovalo len existujúce podniky, nie nové) CO25 Výskum, inovácie: Počet výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry – plnenie 5 % (dôvod: vyhlásené výzvy boli zamerané predovšetkým na výskumnú činnosť nie rekonštrukciu). CO26 Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami – plnenie 43,96% Cieľové hodnoty výrazne prekročili merateľné ukazovatele: IP 9 1a CO01 Výrobné investície: Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora (950%). Dôvodom vyššej dosiahnutej hodnoty ako cieľovej bolo naplnenie projektového ukazovateľa P0285 - Počet podnikov, ktoré dostávajú nefinančnú podporu (národného projektu Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore - kód ITMS2014+: 313011N917), ktorého plánovaná hodnota bola nefinančne podporiť 25 podnikov usmernením alebo poradenstvom presiahla mieru plnenia o 568 % keďže prijímateľ v rámci tohto merateľného ukazovateľa podporil o 142 podnikov viac. Výrazné prekročenie cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa nastalo hlavne z dôvodu efektívnej implementácie projektu zo strany prijímateľa a vysokého dopytu po informáciách zo strany podnikov, ktoré sa zaoberajú prípravou výskumných a inovatívnych projektov. Výrazné prekročenie cieľových hodnôt merateľného ukazovateľa považujeme za efektívne, pretože zlepšilo informovanosť a poskytlo podporne služby odbornej verejnosti (podniky, mimovládne organizácie, výskumné komunity) a širokej verejnosti SR o európskom výskumnom priestore a jeho iniciatívach. O0073 Počet podaných patentových prihlášok – plnenie 7 058% (počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali). IP 9 1b CO02 Počet podnikov, ktoré dostávajú granty – 940,00; plnenie na 153,09 % - MU bol sledovaný v rámci realizácie dopytovo orientovaných projektov ako aj v rámci voucherovej formy podpory poskytnutej prostredníctvom aktvít NP. Vyššie dosiahnuté hodnoty MU oproti cieľovej hodnote boli dosiahnuté v dôsledku vyššieho záujmu a dopytu zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci a konečných prijímateľov (podnikateľských subjektov) voucherovej formy pomoci poskytnutej v rámci NP, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. CO08 Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch – 903,77; plnenie na 141,87 %. Dôvodom bol vyšší záujem a dopyt zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci. Realizáciou týchto projektov došlo k vyššiemu počtu vzniknutých a obsadených pracovných miest, ktorý bol na začiatku ťažko odhadnuteľný. CO27 Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja – plnenie 178,21% (z dôvodu stanovenia vyššej miery spolufinacovania projektov zo súkromných zdojov v rámci výziev, ktoré boli vyhlásené v rámci IP 9 1b). CO29 Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové – 256,00, plnenie na 120,75% - dôvodom prekročenia cieľovej hodnoty MU bol vyšší záujem a dopyt zo strany prijímateľov grantovej formy pomoci. O0070 Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi – plnenie 200% (prekročenie plánovanej cieľovej hodnoty z dôvodu zazmluvnenia vyššieho počtu výskumných inštitúcií). O0073 Počet podaných patentových prihlášok – plnenie 1186% (počas realizácie projektu sa zistilo, že prijímatelia môžu podať viacej patentových prihlášok z projektu ako pôvodne plánovali). Plnenie ukazovateľov výkonnostného rámca Ukazovatele dosiahli k 31.12.2023 plnenie viac ako 85 %, čím sa považujú za splnené. V prípade MU O0069 plnenie výrazne prekročilo stanovený zámer. Bližší popis je uvedený v stĺpci „Pripomienky“ v tabuľke 5. F0002 Celková suma oprávnených výdavkov po ich certifikácii certifikačným orgánom a predložení žiadosti o platbu EK: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 1 610 283 338,00 €; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 1 419 426 696,13 €; plnenie 88,15%. O0069 Počet podporených výskumných inštitúcií: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 99; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 154; plnenie na 155,56%. K0003 Počet zazmluvnených výskumných inštitúcií: cieľová hodnota k 31.12.2023 – 99; dosiahnutá hodnota k 31.12.2023 – 154; plnenie na 155,56%.

## Osobitné opatrenia prijaté s cieľom podporovať rovnosť mužov a žien a predchádzať diskriminácii, najmä zabezpečenie prístupu pre osoby so zdravotným postihnutím a opatrenia vykonávané na zabezpečenie začlenenia hľadiska rodovej rovnosti do operačného programu a operácií [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. e) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Gestor horizontálnych princípov (GHP) aktívne spolupracoval pri implementácii OP Integrovaná infraštruktúra. Gestor HP nastavil diskvalifikačné kritérium pre výber projektov. Poskytoval poskytovateľovi podporu pri nastavovaná výziev a vyzvaní v oblasti horizontálnych princípov rovnosť mužov a žien a nediskriminácia (HP RMŽ a ND). Gestor aktívne spolupracoval pri pripomienkovaní a nastavovaní metodík, riadiacej dokumentácie OP ( napr. príručka pre žiadateľa/prijímateľa a iných dokumentov), posudzoval štúdie uskutočniteľnosti. Zabezpečoval odborné posúdenie projektovej dokumentácie externými posudzovateľmi z oblasti architektúry a stavebníctva (preventívne odborné posudzovanie – POP). Gestor vydával stanoviská k štúdiám uskutočniteľnosti, projektovej dokumentácii, výzvam a vyzvaniam. Zástupca GHP bol členom Riadiaceho výboru PO7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra. Významnou a prospešnou aktivitou bolo realizovanie školení v oblasti HP RMŽ a ND ako pre administratívne kapacity poskytovateľa, tak aj pre odborných hodnotiteľov. Gestor bol tiež členom pracovnej skupiny pre hodnotenie operačného programu . HP Rovnosť medzi mužmi a ženami - hlavným cieľom HP RMŽ relevantným pre OPII, časť VaI je „zníženie horizontálnej a vertikálnej rodovej segregácie v odvetviach hospodárstva mužov a žien“. V rámci časti VaI boli zásady dodržiavania rovnosti príležitostí a predchádzania diskriminácie a podpory rovnosti žien a mužov uplatňované na dvoch úrovniach: 1. v rozhodovacích a riadiacich procesoch vo všetkých fázach prípravy a realizácie programu, vrátane monitorovania a hodnotenia tak, aby sa zohľadňovalo rovnaké zaobchádzanie a podpora žien, aby mohli rovnakou mierou profitovať z EŠIF ako muži. Tento prístup bol integrovaný do operačného programu prostredníctvom procesného riadenia a riadiacej dokumentácie. 2. na úrovni projektov prostredníctvom podpory realizácie dočasných vyrovnávacích opatrení a aktivít cielených na podporu znevýhodnených skupín definovaných antidiskriminačným zákonom. HP Nediskriminácia - hlavným cieľom HP N relevantným pre OPVaI je „zabezpečiť rovnosť príležitostí v prístupe a využívaní infraštruktúry a služieb“. Opatrenia Vo všetkých výzvach na predkladanie ŽoNFP, vyzvaniach na vypracovanie NP a projektov TP vyhlásených MH SR bola “Oprávnenosť z hľadiska súladu s horizontálnymi princípmi” zadefinovaná v rámci Ďalších podmienok poskytnutia príspevku. V rámci Ďalších podmienok poskytnutia príspevku“ vo vyzvaniach pre NP a projekty TP uvádza SO hlavné ciele HP a upozorňuje žiadateľov na možné problematické oblasti, ktoré by v konečnom dôsledku mohli viesť k porušeniu horizontálnych princípov RMŽ a N. Súčasne identifikuje oboch gestorov HP a uvádza webové sídla pre ďalšie informácie týkajúce sa HP. Súlad ŽoNFP s HP bol posudzovaný v štádiu administratívnej kontroly ŽoNFP. V procese prípravy a schvaľovania výziev sa postupovalo v súlade so súhlasným stanoviskom k vyhláseniu výzvy (s prípadnými odporúčaniami na úpravu), ktoré vydával Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu a od 1.7.2020 Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, resp. sa postupovalo v súlade so substanoviskami gestora HP RMŽaND, ktorého odporúčania boli premietnuté do konečných verzií výziev. Súlad ŽoNFP s HP bol posudzovaný v štádiu administratívnej kontroly ŽoNFP.

## Udržateľný rozvoj [článok 50 ods. 4 a článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. f) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

OP II prispel ku všetkým 3 pilierom HP UR: Ekonomický Posilnenie výskumu, technologického vývoja a inovácií - 420,99 FTE nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch; 247,85 FTE výskumných pracovníkov pracujúcich v zrekonštruovaných zariadeniach výskumnej infraštruktúry; 53 podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami; 212 podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové; 631podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové; 75 podporených výskumných inštitúcií; 32 podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi; 439 podaných patentových prihlášok; 65 navrátivších slovenských výskumníkov zo zahraničia; 36 podujatí zorganizovaných na popularizáciu výskumu a vývoja; 10 výskumných inštitúcií zapojených do medzinárodných sietí. Zlepšenie prístupu k IKT a zlepšenie ich využívania a kvality – 19 126 znevýhodnených jednotlivcov benefitujúcich z používania nástrojov asistovaného života, alebo participácie na digitálnom trhu; 135 inštitúcií verejnej správy prepojených s centrálnou platformou pre integráciu údajov a centrálnou platformou pre otvorené dáta; 277,8 nových datasetov publikovaných vo formáte s vysokým potenciálom na znovupoužitie; 291 nových IKT zariadení; 121 285 prístupov k zavedeným službám, nástrojom a aplikáciám; 697 zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre podnikateľov; 813 zavedených elektronických služieb, ktoré prispievajú k riešeniu životných situácií pre občanov; 2 upgradov hardvérovej infraštruktúry. Zvýšenie konkurencieschopnosti malých a stredných podnikov, sektora poľnohospodárstva (v prípade EPFRV) a sektora rybárstva a akvakultúry (v prípade ENRF) – 2 079,91 FTE zamestnaných v podporených podnikoch; 8 967 MSP s návratným pracovným kapitálom; 303 účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí; 86 MSP zapojených do programov EÚ; 8 993 MSP, ktorým na prevádzkový kapitál bola poskytnutá iná podpora ako granty (finančné nástroje) v súvislosti s ich reakciou na COVID-19; 658 416 399 € finančnej podpory inej ako granty (finančné nástroje) pre MSP na prevádzkový kapitál v súvislosti s ich reakciou na COVID-19. Ekonomický a environmentálny Podpora udržateľnej dopravy a odstraňovanie prekážok v kľúčových sieťových infraštruktúrach - 22,19 km rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí; 43 km rekonštruovaných alebo zrenovovaných železničných tratí v sieti TEN-T; 13,63 km nových ciest; 95,7 km novovybudovaných ciest v sieti TEN-T; 581,68 km rekonštruovaných alebo zrenovovaných ciest; 19,79 nových alebo zmodernizovaných tratí pre električky; 64 obnovených vlakových súprav v železničnej verejnej osobnej doprave; 145 odstránených kritických nehodových lokalít a kolíznych bodov na cestách I. triedy; 198 118 427 cestujúcich prepravených dráhovou MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina, Prešov a Banská Bystrica; 79 141 661 prepravených cestujúcich vo verejnej železničnej osobnej doprave; Sociálny Podpora sociálneho začlenenia, boj proti chudobe a akejkoľvek diskriminácii;1 091 novovytvorených MSP založených osobami zo znevýhodnených sociálnych skupín; 1 376 021,45 € IT súvisiacich s COVID-19 pre zdravotníctvo; 614 099 zraniteľných domácností podporených s cieľom pomôcť im pokryť náklady na spotrebu energie. Investovanie do vzdelania, školení a odbornej prípravy, ako aj zručností a celoživotného vzdelávania;50 597,64 účastníkov poradenských a vzdelávacích programov;

## Podávanie správ o podpore použitej na ciele súvisiace so zmenou klímy [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

| Prioritná os | Suma podpory, ktorá sa použije na ciele týkajúce sa zmeny klímy (v €) | Podiel celkových rozpočtových prostriedkov pridelených na operačný program (v %) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 354 644 966,21 | 44,94% |
| 10 | 83 729,00 | 0,08% |
| 11 | 57 859 690,25 | 8,00% |
| 12 | 4 908 275,88 | 4,54% |
| 2 | 5 050 779,44 | 0,48% |
| 3 | 184 221 716,45 | 46,13% |
| 4 | 15 548 856,20 | 59,61% |
| 5 | 141 377 881,62 | 41,10% |
| 6 | 202 229,43 | 0,04% |
| 9 | 6 873 786,98 | 0,81% |
| Spolu | 770 771 911,47 | 12,82% |

V zmysle metodiky poskytovania podpory na riešenie zmeny klímy je možné vyčísliť výšku podpory OPII na základe súhrnných finančných údajov uvedených v Tabuľke 7 pre nasledovné oblasti intervencií: Dopravná časť: 024 Železnice (základná sieť TEN-T) 025 Železnice (komplexná sieť TEN-T) 026 Iné železnice 027 Mobilný železničný majetok 043 Čistá mestská dopravná infraštruktúra a jej podpora (vrátane zariadenia a koľajových vozidiel) 044 Inteligentné dopravné systémy (vrátane zavedenia riadenia dopytu, mýtnych systémov, IT systémov monitorovania, kontroly a informačných IT systémov) 041 Vnútrozemské vodné cesty a prístavy (TEN-T) Koeficient na výpočet podpory poskytovanej na ciele v oblasti zmeny klímy pre uvedené oblasti intervencie je 40 % stanovený VYKONÁVACÍM NARIADENÍM KOMISIE (EÚ) č. 215/2014 zo 7. marca 2014 (Príloha 1). Na základe uvedenej metodiky vyčíslil RO OPII príspevok za zdroje EÚ nasledovne: PO1 - očakávaný príspevok = 315 686 692,00 € (789 216 730,00 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 354 644 966,21 € (zdroj EÚ) PO1 prispieva k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 17 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 024 a 027. PO2 - očakávaný príspevok = 3 671 498,00 € (9 178 745,00 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 5 050 779,44 € (zdroj EÚ) PO2 prispieva k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 1 operácie vybranej na podporu v rámci oblastí intervencie 044. PO3 – očakávaný príspevok = 154 976 447,60 € (387 441 119,00 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 184 221 716,45 € (zdroj EÚ) PO3 prispieva k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 46 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 026 a 043. PO4 – očakávaný príspevok = 10 434 174,40 € (26 085 436,00 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 15 548 856,20 € (zdroj EÚ) PO4 prispieva k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 12 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 041. PO5 – očakávaný príspevok = 137 580 699,60 € (343 951 749 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 141 377 881,62 € (zdroj EÚ) PO5 prispieva k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 18 operácií vybraných na podporu v rámci oblastí intervencie 024, 025 a 026. PO6 – očakávaný príspevok = 0,00 € - dosiahnutý príspevok = 202 229,43 € (zdroj EÚ) PO6 prispieva k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom časti 1 operácie vybranej na podporu v rámci oblasti intervencie 044. PO9 - očakávaný príspevok = 8 343 071,37 € (1 365 947,85 € * 1,00) + (17 442 808,79 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 6 873 786,98 € (zdroj EÚ) PO9 prispela k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 82 operácií vybraných v rámci oblastí intervencie 065 a 069. PO10 - očakávaný príspevok = 572 837,59 € (529 160,94 € * 1,00) + (109 191,62 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 83 729,00 € (zdroj EÚ) PO10 prispela k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 1 operácie vybranej v rámci oblasti intervencie 069. PO11 - očakávaný príspevok = 45 629 877,19 € (26 027 148,05 € * 1,00) + (49 006 822,84 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 57 859 690,25 € (zdroj EÚ) PO11 prispela k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 117 operácií vybraných v rámci oblastí intervencie 068 a 069. PO12 - očakávaný príspevok = 8 062 056,00 € (20 155 140 € * 0,40) - dosiahnutý príspevok = 4 908 275,88 € (zdroj EÚ) PO12 prispela k napĺňaniu cieľov týkajúcich sa zmeny klímy prostredníctvom 4 operácií vybraných v rámci oblasti intervencie 069.

## Úloha partnerov pri vykonávaní programu

Účasť partnerov na implementácii OPII bola zabezpečená prítomnosťou na rokovaniach Monitorovacieho výboru (MV) a Riadiacich výborov (RV) vo forme členstva alebo štatútom pozorovateľa. MV pre OPII Rokovanie MV OPII per rollam (1.2.2023 – 7.2.2023) - predmetom rokovania bolo schvaľovanie zmeny OPII na verziu 15.0 Rokovanie MV OPII per rollam (12.4.2023 – 18.4.2023) - predmetom rokovania boli - Hodnotiace kritériá OPII prioritná os 14 – Národné projekty, verzia 2.0. - Vyradenie zámeru národného projektu „Refundácia výdavkov spojených s ubytovaním pre osoby s udeleným štatútom dočasného útočiska“, schváleného uznesením MV OPII/2022/5 bod A.4 z hlasovania per rollam v termíne 27. 07. – 02. 08. 2022, zo zoznamu národných projektov. - Aktualizácia zámeru národného projektu „Podpora inštitucionálnych kapacít verejnej správy v súvislosti s ozbrojeným konfliktom na území Ukrajiny“, schváleného uznesením MV OPII/2022/5 bod A.3 z hlasovania per rollam v termíne 27. 07. – 02. 08. 2022 - Zámer národného projektu „Digitálny príspevok pre žiakov UA“ 15. rokovanie MV OPII (29.5.2023) - predmetom rokovania bolo - schválenie Výročnej správy o vykonávaní OPII za rok 2022 - schvaľovanie zmeny OPII na verziu 16.0 Rokovanie MV OPII per rollam (25.7.2023 – 7.8.2023) - predmetom rokovania boli - Hodnotiace kritériá pre národné projekty OPII v rámci prioritnej osi 15 Podpora pre zmiernenie dôsledkov energetickej krízy (SAFE) - Zámer národného projektu „Podpora zraniteľných domácností prostredníctvom kompenzácie ich nákladov na energie“ 16. rokovanie MV OPII (7.11.2023) - predmetom rokovania bolo - Aktuálny stav implementácie OPII - Hodnotenie OPII – ukončené hodnotenia - Hodnotenie OPII – stav hodnotení - Informácia o činnosti Riadiacich výborov OPII 17. rokovanie MV OPII (3.12.2024) - predmetom rokovania bolo - schvaľovanie zmeny OPII na verziu 17.0 - schválenie formy hlasovania per rollam o Záverečnej správe o vykonávaní Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 202 Záznamy z rokovaní https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/monitorovaci-vybor Princíp partnerstva bol v programovom období uplatnený v procese implementácie, monitorovania a hodnotenia OPII, časť VaI prostredníctvom: - Monitorovacieho výboru pre OPVaI v rokoch 2015-2019 (https://www.opvai.sk/riadiaci-vybor-opii-vai/arch%C3%ADv-monitorovac%C3%AD-v%C3%BDbor-opvai/), - Monitorovacieho výboru pre OPII v rokoch 2019-2024 (https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/monitorovaci-vybor), - Riadiaceho výboru prioritných osí 9 – 12 OPII (https://www.opvai.sk/riadiaci-vybor-opii-vai/), - pracovných skupín (napr. PS pre hodnotenie OPII, časť VaI; PS pre procesy hodnotenia v rámci OPII, časť VaI) https://www.opvai.sk/hodnotenie/pracovna_skupina_pre_hodnotenie/, - ústredného orgánu štátnej správy pre riadenie, koordináciu a dohľad nad využívaním finančných prostriedkov EÚ (ÚPVII), - konzultácií so strategickými partnermi (EK, JASPERS), - Stálej komisie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pre implementáciu RIS3 SK, - Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie, ako poradný orgán vlády SR pre oblasť vedy, výskumu a inovácií - Rady Technologickej agentúry (RTA) https://www.siea.sk/inovacie/siea-technologicka-agentura/, zriadená ministrom hospodárstva SR ako odborný poradný orgán na základe dokumentu „Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“ schváleného vládou SR uznesením č. 665/2013 zo dňa 13. novembra 2013, ktorej úlohy zabezpečovala SIEA.

# POVINNÉ INFORMÁCIE A POSÚDENIE PODĽA ČLÁNKU 111 ODS. 4 PRVÉHO PODODSEKU PÍSM. a) A b) NARIADENIA (EÚ) č. 1303/2013

## Pokrok pri vykonávaní plánu hodnotenia a následných opatrení v nadväznosti na zistenia z hodnotení

V zmysle PH OPII, verzia 6.0 zrealizoval RO MD SR 5 hodnotení: Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII - záverečná správa Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava OPII - záverečná správa Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritných osí č. 1 a 5 Železničná infraštruktúra - záverečná správa Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T) - záverečná správa Hodnotenie príspevku intervencií na aktivity realizované v rámci prioritnej osi č. 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) - záverečná správa Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť – záverečná správa V zmysle PH OPII, verzia 6.0 zrealizoval SO MH SR tri plánované hodnotenia: - „Posúdenie efektov finančnej s nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra“– zlúčilo hodnotenia NP „NPC v regiónoch“, „NPC II – BA kraj“ a podporu MSP prostredníctvom kreatívnych voucherov (KV) v rámci NP „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. Hodnotenie sa v prípade NP „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“ primárne zameralo na pilotne odskúšané poskytovanie finančnej podpory formou KV. Tieto predstavovali v podmienkach SR nový, trhovo orientovaný nástroj podporujúci medziodvetvovú spoluprácu. - „Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR“ - účelom hodnotenia bolo posúdiť efekty hlavných foriem podpory pre podnikateľský sektor a identifikovať, ktoré formy boli najefektívnejšie pre rôzne cieľové skupiny, zhodnotenie účinnosti a primeranosti opatrení prijatých na zmiernenie resp. odstránenie dôsledkov pandémie COVID-19. - Hodnotenie NP: Podpora internacionalizácie MSP“ – účelom hodnotenia bolo posúdiť implementáciu NP najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP. MIRRI SR ako SO OPII realizoval nasledovné hodnotenia: K termínu 31.12.2018 bola predložená “Záverečná správa “Hodnotenie plnenia zámerov a očakávaných výsledkov a identifikácia možných úprav OPII”, ktorá bola zverejnená 21.10.2019. Uvedená správa obsahovala identifikované problémy v oblasti nedostatočného tempa kontrahovania spôsobeného časovo náročnou AFK verejného obstarávania; nedostatočnej previazanosti ukazovateľov OPII vyhodnocovaných na základe štatistických údajov s projektovými ukazovateľmi, pričom uvedené je možné jednoznačne identifikovať až na konci realizácie projektov; nedostatočného vymedzenia povinností pre prijímateľov a žiadateľov v riadiacej dokumentácii pre PO7, ktoré boli zo strany SO riešené komunikáciou so žiadateľmi pri príprave štúdie uskutočniteľnosti k projektom a k ŽoNFP, a to aj pri výbere MU. Vzhľadom na uvedené je nutné podotknúť, že na úrovni OPII boli definované programové merateľné ukazovatele, ktoré majú charakter MU výstupu a výsledku. Projektové ukazovatele boli definované na úrovni OPII, tzn. výstupové programové ukazovatele boli preklopené na projektovú úroveň a definované nad rámec merateľných ukazovateľov definovaných na úrovni OPII tzn. SO si ich zadefinovalo a neexistuje k nim relevantný výstupový programový ukazovateľ, pričom je potrebné podotknúť, že všetky programové ukazovatele boli konzultované a odsúhlasené EK. Väčšina výsledkových ukazovateľov je meraná prostredníctvom Eurostatu a tento spôsob merania si definuje Európska komisia. Čo sa týka ostatných výsledkových merateľných ukazovateľov (mimo Eurostatových), tak tie budú odpočtované až po ukončení celého OPII. Hodnotením PO7 bolo zistené, že v prípade, ak nebudú zazmluvnené ďalšie projekty prospievajúce k dosiahnutiu cieľových hodnôt ukazovateľov, bude naplnenie cieľových hodnôt väčšiny výsledkových a výstupových ukazovateľov problematické. Projekty, ktoré boli naplánované do konca roku 2023 nenapĺňajú všetky merateľné ukazovatele, ktoré boli uvedené v prioritnej osi 7. V termíne od 28.10.2014 do 31.12.2022 bolo uskutočnené “Hodnotenie cieľov a dopadov intervencií prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra (SO MIRRI SR)”, cieľom ktorého bolo Skúmanie účinkov intervencií z európskych štrukturálnych a investičných fondov v oblasti podpory informačnej spoločnosti v programovom období 2014 – 2020 a príspevok realizovaných projektov k predpokladaným cieľom a výsledkom definovaným na úrovni prioritnej osi. Realizované projekty prispeli k lepšiemu prístupu obyvateľov a návštevníkov miest a obcí k širokopásmovému internetu na verejných priestranstvách, ale len v oblastiach s už vybudovanou regionálnou sieťou na báze optických káblov, resp. inej ekvivalentnej technológie. V čase realizácie hodnotenia boli prístupové body zo zdrojov operačného programu vybudované v 235 obciach a mestách na Slovensku. Dopady boli zaznamenané na lokálnej úrovni a prispeli k zvýšeniu počtu obyvateľov a návštevníkov zapojených obcí a miest využívajúcich mobilný širokopásmový prístup na internet, ako aj počtu obyvateľov a návštevníkov obcí využívajúcich mobilný širokopásmový internet pravidelne. Vytvorenie registrov a ich integrácia na platformu základných registrov štátu malo dopad (okrem inštitúcií verejnej správy) aj na cieľovú skupinu podnikateľov a občanov. Intervencie v oblasti budovania a konsolidácie registrov zabezpečili prístup podnikateľov a občanov ku komplexným, spoľahlivým a aktuálnym priestorovým informáciám (geoúdajom), k údajom týkajúcich sa insolvencie fyzických a právnických osôb, reštrukturalizácie a konkurzov, ako aj k registračným údajom fyzických osôb, rôznych právnych subjektov a organizácií a orgánom verejnej moci. V súvislosti so zavedenými elektronickými službami bolo zaznamenané zníženie administratívnej záťaže podnikateľov a občanov a skrátenie času potrebného pre riešenie životných situácií s verejnou správou; eliminovala sa povinnosť predkladať údaje, ktorými už verejná správa disponuje. V dôsledku intervencií sa zvýšila úroveň pomoci a ochrany obyvateľov Slovenska pri krízových situáciách spojených s ohrozením života, zdravia alebo majetku. V dôsledku intervencií v oblasti informačnej spoločnosti došlo v programovom období 2014 – 2020 k zlepšeniu prístupu k IKT a zlepšeniu ich využívania a kvality, a to na úsekoch verejnej správy uvedených vyššie. Celkové naplnenie tematického cieľa 2 prostredníctvom priorít môže byť dosiahnuté len v prípade zrealizovania zakontrahovaných operácií prispievajúcich k dosahovaniu stanovených výsledkov na úrovni jednotlivých špecifických cieľov.

| Stav | Názov/meno | Fond | Rok kompletizácie hodnotenia | Druh hodnotenia | Tematický cieľ | Téma | Zistenia (v prípade uskutočnenia) | Následná kontrola (v prípade uskutočnenia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| uskutočnené | Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE) OPII - záverečná správa | EFRR | 2022 | dopadové | 07 | Posúdenie výsledkov projektov implementovaných v rámci Prioritnej osi 6 Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE), špecifického cieľa 6.2 Zlepšenie bezpečnosti a dostupnosti cestnej infraštruktúry TEN-T a regionálnej mobility prostredníctvom výstavby a modernizácie ciest I. triedy. | https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |  |
| uskutočnené | Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 3 Verejná osobná doprava OPII - záverečná správa | KF | 2022 | dopadové | 07 | Posúdenie výsledkov a prínosov vybraných projektov, ktorých realizácia bola spolufinancovaná z verejných zdrojov v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020, Prioritnej osi 3 Verejná osobná doprava - Špecifického cieľa 3.1 – Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom modernizácie a rekonštrukcie infraštruktúry IDS a mestskej dráhovej dopravy - Špecifického cieľa 3.2 – Zvýšenie atraktivity verejnej osobnej dopravy prostredníctvom obnovy mobilných prostriedkov dráhovej MHD. | https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |  |
| uskutočnené | Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritných osí č. 1 a 5 Železničná infraštruktúra - záverečná správa | KF/EFRR | 2023 | dopadové | 07 | Posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 1 (ŠC 1.3) a PO 5 (ŠC 5.2) OPII | https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |  |
| uskutočnené | Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 2 Cestná infraštruktúra (TEN-T) - záverečná správa | KF | 2023 | dopadové | 07 | Posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 2 ŠC 2.1 OPII | https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |  |
| uskutočnené | Hodnotenie príspevku intervencií na aktivity realizované v rámci prioritnej osi č. 4 Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE) - záverečná správa | KF | 2024 | tematické | 07 | Posúdenie výsledkov a prínosov projektov realizovaných v dôsledku intervencií z verejných zdrojov v rámci PO 4 OPII | https://www.opii.gov.sk/monitorovanie-a-hodnotenie/plan-hodnoteni |  |
| uskutočnené | Dopadové hodnotenie projektov financovaných v rámci prioritnej osi č. 7 Informačná spoločnosť – záverečná správa | EFRR | 2023 | dopadové | 02 | Získanie relevantných nezávislých informácií o účinkoch a dopadoch intervencií v oblasti podpory informačnej spoločnosti, ktoré boli realizované v rámci Operačného programu Integrovaná infraštruktúra v programovom období 2014 – 2020 | Tabuľka 61 https://www.opii.gov.sk/download/e/dopadove_hodnotenia/dopadove_hodnotenie_po7.zip | Bližší popis zistení v oblasti monitorovania a vecného plnenia programu, ktoré ovplyvňujú predpokladané naplnenie špecifických cieľov a dosiahnutie očakávaných výsledkov, je uvedený v Analýze plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 voči plánovaným hodnotám a Analýze obsahového plnenia aktivít prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť OP Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 voči plánovaným aktivitám. Zdroj: Zadanie 2 Analýza plnenia hodnôt merateľných ukazovateľov Dopadového hodnotenia |
| uskutočnené | Ex-post hodnotenie národného projektu OP VaV: Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku – NITT SK | EFRR | 2017 | zmiešané | 01 | - zhodnotiť priebeh a výsledky realizovaného projektu NITT SK a jeho príspevok v oblasti podpory technologického transferu na Slovensku, - identifikovať potreby ďalšej podpory v oblasti transferu technológií a spracovať odporúčania pre pripravovaný národný projekt OP VaI „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií z výskumných inštitúcií do praxe“. | Ciele a ukazovatele hodnoteného projektu, tak ako boli definované na jeho začiatku, boli splnené. Došlo k zvýšeniu informovanosti vedeckej komunity o podmienkach TT s využitím výsledkov vedecko-výskumného procesu. Je potrebné doplniť doterajší „ponukovo orientovaný“ prístup centier TT tak, aby viac zohľadňovali miestne špecifiká, znalosti a potreby. Nedostatočná identifikácia budúcich výskumných smerov a postupov na základe požiadaviek komerčnej sféry. Boli vytvorené prvky národného ekosystému TT: • Národné centrum transferu technológií SR • funkčný národný portál pre TT (https://nptt.cvtisr.sk/) • miestne centrá TT • množstvo spracovaných výstupov | Zistenia boli zapracované do pokračujúceho národného projektu v rámci vyzvania na predloženie NP NITT SK II, ktoré bolo vyhlásené dňa 26.10.2018. ŽoNFP bola predložená na MŠVVaŠ SR dňa 26.02.2019, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 02.12.2019. |
| uskutočnené | Priebežné hodnotenie Operačného programu Výskum a inovácie | EFRR | 2018 | zmiešané | 01, 03 | - zhodnotenie efektívnosti implementácie OP VaI a príspevku OP VaI k plneniu cieľov a opatrení RIS3 SK; - návrh odporúčaní na zefektívnenie jednotlivých procesov v rámci implementácie OP VaI a zhodnotenie systému monitorovania. | - systémovo dobré nastavenie cieľov a intervenčnej logiky programu; - nedostatočný pokrok v implementácii programu z dôvodu: • celkovej nepripravenosti systému implementácie EŠIF po schválení OP; • zdĺhavého plnenia a schvaľovanie ex ante kondicionality týkajúcej sa stratégie RIS3; • komplikovaného procesu aktualizácie a validácie riadiacej dokumentácie, ktorá bola iniciovaná v nadväznosti na identifikované nedostatky v rámci auditov a kontrol; • komplikovaných a mnohokrát duplicitných rozhodovacích mechanizmov, najmä v príprave procesu schvaľovania výzvy/ vyzvania; • častých zmien podmienok a z toho vyplývajúcej neistoty na strane prijímateľov. - nízka miera plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca v dôsledku aplikácie optimistického scenára pri predikcii progresu implementácie OP VaI; | Zistenia boli zapracované v procese prípravy PO 2021 – 2027. Program Slovensko bol schválený EK 22. 11. 2022, ku dňu schválenia boli splnené všetky 4 horizontálne a 14 zo 16 tematických základných podmienok (ZP), vrátane ZP 1.1. Dobré riadenie národnej alebo regionálnej stratégie pre inteligentnú špecializáciu. MŠVVaM SR ako SO pre Program Slovensko participuje v rámci časti programu vo svojej gescii pri príprave a vypracovaní riadiacej dokumentácie ako aj pri implementácií programu. Zistenie bolo zapracované v procese prípravy PO 2021 – 2027. V rámci Programu Slovensko sú súčasťou výkonnostného rámca všetky sledované merateľné ukazovatele výstupu. Pokiaľ ide o nastavenie a monitorovanie merateľných ukazovateľov, MIRRI SR ako RO v spolupráci s jednotlivými SO vypracovalo a zverejnilo Jednotný metodický dokument tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií. |
| uskutočnené | Hodnotenie výskumno-vývojového a inovačného potenciálu SR | EFRR | 2019 | vplyv | 01 | Intervencie operačných programov (OP VaI, OP VaV, OP KaHR), výskumno-vývojová infraštruktúra , výskumné kapacity, investície a ich zdroje, dátová základňa pre monitorovanie a rozvoj systému podpory VaI, možnosti využívania a zapojenia infraštruktúry do európskej výskumnej infraštruktúry. | Výskumníci z podnikov nemohli pracovať na výskumnej infraštruktúre akademického partnera obstaranej z projektu; Podnikateľské subjekty nemohli v jednom projekte realizovať kombináciu základného a aplikovaného výskumu a experimentálneho vývoja. V rámci každého projektu mohol priemyselný partner realizovať buď iba aplikovaný výskum, alebo iba experimentálny vývoj. Fondy EÚ predstavujú hlavný zdroj financovania vedy a výskumu na Slovensku. Bez komplementárneho financovania z iných zdrojov však nedokážu byť efektívne využité; Nedostatočné financovanie VVaI v rámci Bratislavského kraja, ktoré v pomere k HDP dokonca klesá. Kalkulované referenčné hodnoty pre programové obdobie 2014 – 2020 majú značné obmedzenia, všetky hodnoty však brali do úvahy inštrukcie riadiaceho orgánu vo vzťahu k smerodajným dosahovaným hodnotám. Je možné konštatovať nízky pokrok v implementácii OP VaI a nízku mieru napĺňania hodnôt ukazovateľov. Referenčné hodnoty sa môžu zdať pomerne nízke vo vzťahu pôvodným hodnotám. Pri kalkulácií konzervatívneho variantu vo väčšine prípadov ukazovateľov sú očakávané hodnoty na konci programového obdobia nižšie ako plánované. Ani v prípade optimistického variantu, nie je možné očakávať splnenie všetkých plánovaných cieľových hodnôt ukazovateľov. | Zistenie bolo zapracované v procese prípravy PO 2021 – 2027. Workshop zameraný na vykazovanie vedľajšej hospodárskej činnosti verejných výskumných organizácií bol uskutočnený 29.01.2020. MŠVVaM SR ako SO pre Program Slovensko 2021 – 2027 nepredpokladá uplatnenie daného odporúčania v každej výzve, na úrovni programu teda zistenie nebolo reflektované. N/A V rámci priority 1P1 Veda, výskum a inovácie Programu Slovensko bolo v čase jeho schválenia vyčlenených za zdroj EÚ 170 764 724 € pre viac rozvinuté regióny. Zistenie bolo zapracované do riadiacej dokumentácie Program Slovensko. N/A |
| uskutočnené | Priebežné hodnotenie medzinárodnej výskumnej a vývojovej spolupráce slovenských inštitúcií | EFRR | 2020 | zmiešané | 01 | Posúdenie priebežného resp. pravdepodobného plnenia špecifického cieľa 9.2 OPII: Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce, so zameraním sa na zmluvne viazané projekty OP VaI v rámci tohto špecifického cieľa a aktuálneho stavu realizácie týchto projektov. Identifikovanie oblastí VaV, ktoré sú v medzinárodnej spolupráci najviac zastúpené, definovanie možností/modelov podpory úspešných projektov v rámci programov EÚ, ktoré je možné aplikovať v podmienkach SR. | - Nastavenie merateľných ukazovateľov je potrebné prehodnotiť. - Vysoká administratívna náročnosť procesov podávania a administrácie projektov. - Nízka aktivita Slovenska v medzinárodných výskumných projektoch EÚ. - Nedostatočné využitie potenciálu vybudovanej vedecko-výskumnej infraštruktúry národného významu. - Absencia územnej samosprávy medzi hlavnými stakeholdermi rozvoja VaV na Slovensku. - Nízky podiel zamestnancov pracujúcich v oblasti VaV ako aj nízky počet patentov, publikácií a citácií - Nízka miera spolupráce medzi verejným a súkromným sektorom v oblasti VaV. - Nízka miera zapojenia SR do kľúčových programov a iniciatív EÚ a nekoncepčné zapájanie subjektov SR v nich. - Pretrváva „technologická medzera“ vo vybavení výskumných inštitúcií a celkové podfinancovanie VaV. - Nevyvážená štruktúra financovania vedy a výskumu. - Existujúce nedostatky v oblasti informovanosti o existencii a možnostiach podpory medzinárodnej spolupráce v oblasti VaV. - Stratégia RIS3 SK nie je dostatočne motivačne prepojená na potreby praxe a zvyšovania kvality života. - Nedostatočná úroveň zručností, skúseností a motivácie osôb zodpovedných za prípravu medzinárodných projektov. | Zistenie bolo zapracované v procese prípravy PO 2021 – 2027. MIRRI SR ako RO pre Program Slovensko v spolupráci s jednotlivými SO vypracovalo a zverejnilo Jednotný metodický dokument tvorby merateľných ukazovateľov a dimenzií intervencií. MŠVVaM SR ako SO pre Program Slovensko participuje v rámci časti programu vo svojej gescii v súčinnosti s MIRRI SR pri príprave a vypracovaní riadiacej dokumentácie. Zistenie bolo zapracované v procese prípravy PO 2021 – 2027. Hlavným cieľom opatrenia 1.1.3 Programu Slovensko je posilnenie účasti SR subjektov v európskych výskumných a inovačných programoch, partnerstvách a iniciatívach EÚ. Podpora optimalizácie, rozvoja a modernizácie výskumnej infraštruktúry je cieľom opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko, no toto odporúčanie vzhľadom na jeho špecifickosť nebolo na úrovni programu zapracované. N/A N/A V rámci opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko sa podporuje prevádzka a ďalší rozvoj celonárodnej infraštruktúry pre transfer technológií, ako aj priemyselná základňa SR v súlade s RIS3, a to prepájaním výskumných inštitúcií a priemyslu aj v rozvíjajúcich sa oblastiach v SR v zmysle princípu: „od myšlienky k produktu“. N/A N/A N/A N/A N/A N/A |
| uskutočnené | Analýza možností posilnenia potenciálu výskumno-vývojovej infraštruktúry pre potreby rozvoja konceptu Industry 4.0 | EFRR | 2020 | zmiešané | 01 | Vytvorenie predpokladov pre zachytenie globálnych trendov spojených s nastupujúcou štvrtou priemyselnou revolúciou a s ňou spojeným konceptom Industry 4.0 v súčasnom (pre potreby OP VaI/OP II), ale aj novom PO 2021-2027. Hodnotenie vytvára predpoklady pre efektívne zameranie EŠIF v gescii MŠVVaŠ SR a MH SR s cieľom prispieť k rozvoju EÚ a konkurencieschopnosti európskeho priemyslu. Jedná sa o pilotný prístup posilňujúci špecializáciu VaV organizácií v perspektívnych technolog. doménach RIS3 SK | - Kritickým rozvojovým faktorom ovplyvňujúcim rozvoj konceptu Industry 4.0 sú infraštruktúrne kapacity, vrátane spoločných kapacít. Súčasné technologické vybavenie v prostredí verejných VaV organizácií je však nedostatočné. Celkové odhadované investičné náklady určené na odstránenie technologického dlhu nevyhnutné na optimálny rozvoj systémového prostredia v prostredí verejných VaV organizácii pôsobiacich v technologických doménach Industry 4.0 sú vo výške 51,2 mil. EUR. - Pre efektívny rozvoj konceptu Industry 4.0 v podmienkach verejných VaV organizácií, ale aj podnikov je nevyhnutné zachytiť nové, vynárajúce sa trendy. - Rozvoj konceptu Industry 4.0 nielen v prostredí verejných VaV organizácií závisí od kvality a dostupnosti ľudských zdrojov. Súčasný systém odmeňovania zamestnancov je nemotivačný a neumožňuje vhodne financovať rôzne aspekty činnosti VaV tímov v prostredí verejných VaV organizácií (študenti, post doktorandi). Taktiež dochádza k odlivu kvalitných študentov do zahraničia, pri súčasnom nízkom záujme zahraničných študentov a odborníkov o štúdium na Slovensku. - Verejné VaV organizácie spolupracujú s podnikmi, ale aj navzájom, pričom intenzívnejšia je spolupráca s tímami pôsobiacimi v iných organizáciách. Je potrebné podporiť rozvoj kooperačných väzieb. Najintenzívnejšia spolupráca v rámci domén Industry 4.0 bola zistená v rámci technologických domén pokročilá robotika, simulácia, priemyselný internet a IoT, umelá inteligencia. Ide zároveň o nosné domény. | Cieľom podpory opatrenia 1.1.4 Programu Slovensko je dobudovanie a optimalizácia výskumnej infraštruktúry v súlade s cieľmi jednotlivých domén RIS3 so zohľadnením Cestovnej mapy infraštruktúr v SR na EÚ úroveň, najmä v rámci ESFRI. V rámci Programu Slovensko môžu byť podporené aktivity relevantné k daným odporúčaniam, napr. v opatreniach 1.1.2, 1.4.1 a 1.4.2. V rámci Programu Slovensko môžu byť podporené aktivity relevantné k daným odporúčaniam, napr. v opatreniach 1.1.2, 1.4.1 a 1.4.2. V rámci Programu Slovensko môžu byť podporené aktivity relevantné k daným odporúčaniam, napr. v opatrení 1.1.3.uskutočnené |
| uskutočnené | Prínos OP II pre výskumno-vývojový potenciál SR | EFRR | 2023 | vplyv | 01 | Zhodnotenie prínosu pre oblasť VaV v rámci prioritnej osi 9 a prioritnej osi 10 (t. j. jednotlivých špecifických cieľov) OP II v gescii MŠVVaŠ SR. Predmetom hodnotenia sú projekty podporené a realizované v rámci vyššie uvedených prioritných osí a špecifických cieľov OPII, pričom hodnotenie zahŕňa: národné projekty, dopytovo-orientované projekty, veľký projekt. | ŠC 9.1 V rámci 3 NP (DC VaV, NISPEZ IV, NITT SK II) vytvorená infraštruktúra bola vedcami využívaná. ŠC 9.2 NP SK4ERA bol pre vedcov prínosný. V prípade dopytových výziev potenciál pozitívneho prínosu nebol naplno využitý. ŠC 9.3 V rámci podporených výziev boli pozitívne efekty pri výzve na podporu teamingových výskumných centier. Základný strategický zámer tohto ŠC - pokračovanie v odstraňovaní „technologickej“ medzery vo vybavení výskumných inštitúcií sa nepodarilo naplniť a technologická medzera a investičný dlh oproti iným štátom EÚ sa ešte prehĺbil. ŠC 9.4 Realizácia projektov (DSV a kolaboratívny výskum zameraný na boj s COVID-19) bol prínosný. Celkovo však ide o príklad stratených príležitostí, bol najviac zasiahnutý nenaplnením pôvodne zamýšľaných investícií do DSV a PVVC projektov v hodnote skoro 500 mil. EUR. ŠC 10.1 Základným negatívom bolo výrazné oneskorenie začatia implementácie projektov. Pozitívne hodnotíme podporu všetkých 4 aspektov VaV: ▪ verejnej výskumnej infraštruktúry, zameranej na znižovanie technologického dlhu vo VaV sektore SR a špeciálne BK, ▪ medzinárodného VaV formou teamingového centra SAV, ▪ ľudských zdrojov formou projektov na podporu VaV kapacít, ▪ kolaboratívneho medzisektorového výskumu. ŠC 10.2 Podporené projekty typu PVVC a dosiahnuté hodnoty merateľných ukazovateľov dokazujú, že nebol využitý potenciál pozitívnych prínosov, ktorý v prípade zrealizovania podpory v pôvodne plánovanej výške mohol byť dosiahnutý. | Zistenia boli zapracované do pokračujúceho národného projektu.Výzva na národný projektu NISPEZ (CVTI SR) bola vyhlásená v 03/2024. ŽoNFP bola predložená na MŠVVaŠ SR dňa13.05.2024, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 07.08.2024. Zistenia boli zapracované do pokračujúceho národného projektu. Výzva na národný projekt ERA (CVTI SR) bola vyhlásená v 10/2023. ŽoNFP bola predložená na MŠVVaŠ SR dňa 31.01.2024, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 16.05.2024. Taktiež boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP, s názvom „Partnership – Európske partnerstvá rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie“ vyhlásená 10/2025, ďalšia s názvom „ChipsJU CCC – Podpora účasti v aktivitách Európskeho aktu o čipoch – ChipsJU Chips Competence Centre“ vyhlásená 04/2025 a výzva s názvom „Teaming II - Podpora teamingových výskumných centier“. Podporené projekty v rámci výzvy na národnú biobankovú výskumnú infraštruktúru boli v programovom období 2021 – 2027 fázované a to v gescii Ministertsva zdravotníctva SR. V prípade teamingových výskumných centier boli príslušné výzvy vyhlásené v rámci Programu Slovensko v opatrení 1.1.3. V rámci Programu Slovensko bola vyhlásená výzva na predkladanie ŽoNFP, s názvom „Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev“, vyhlásená 10/2024 v rámci opatrenia 1.1.1. V rámci Programu Slovensko boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP, s názvom „Teaming III – Podpora teamingových výskumných centier BA “ vyhlásená 06/2025, ďalšia s názvom „Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev “ bola vyhlásená 10/2024, výzva s názvom „SPACE – Špičkový výskum a vývoj od myšlienky k produktu“ bola vyhlásená 10/2024. V rámci Programu Slovensko boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP, s názvom „Teaming III – Podpora teamingových výskumných centier BA “ vyhlásená 06/2025, ďalšia s názvom „Strategický výskum a vývoj prostredníctvom partnerstiev “ bola vyhlásená 10/2024, výzva s názvom „SPACE – Špičkový výskum a vývoj od myšlienky k produktu“ bola vyhlásená 10/2024. |
| uskutočnené | Hodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií | EFRR | 2023 | vplyv | 01 | Zhodnotenie príspevku OP II k rozvoju medzinárodnej VaV spolupráce slovenských inštitúcií: posúdenie plnenia ŠC 9.2 a identifikovanie potenciálu ako aj nových nástrojov na ďalší rozvoj medzinárodnej spolupráce. | V prípade NP (SK4ERA) boli aktivity ŠC plnené dostatočne a tento NP považujeme za príklad dobrej praxe a aj zrealizovaných prínosov pre vedeckú komunitu. V prípade dopytových výziev boli tieto vyhlasované v druhej polovici programového obdobia 2014-2020 a projekty boli riešené prakticky už na konci programového obdobia, čo hodnotíme negatívne. Tento ŠC mal potenciál vhodným spôsobom podporiť medzinárodnú spoluprácu podstatne skôr. V rámci podporených projektov identifikujeme pozitívne prínosy, ktoré ale mohli byť podstatne výraznejšie. Vzhľadom na uvedené konštatujeme, že v prípade dopytových výziev potenciál pozitívneho prínosu možných aktivít v rámci tohto ŠC nebol naplno využitý. | Zistenia boli zapracované do pokračujúceho národného projektu. Výzva na národný projekt ERA (CVTI SR) bola vyhlásená v 10/2023. ŽoNFP bola predložená na MŠVVaŠ SR dňa 31.01.2024, zmluva s prijímateľom projektu bola uzavretá 16.05.2024. Taktiež boli vyhlásené výzvy na predkladanie ŽoNFP, s názvom „Partnership – Európske partnerstvá rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie“ vyhlásená 10/2025, ďalšia s názvom „ChipsJU CCC – Podpora účasti v aktivitách Európskeho aktu o čipoch – ChipsJU Chips Competence Centre“ vyhlásená 04/2025 a výzva s názvom „Teaming II - Podpora teamingových výskumných centier“. |
| uskutočnené | Hodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II | EFRR | 2023 | vplyv | 01 | Zhodnotenie príspevku národného projektu NITT SK II - odhad príspevku intervencií podporovaných v rámci ŠC 9.1 Zvýšenie výkonnosti systému VaV prostredníctvom horizontálnej podpory technologického transferu a IKT k jeho plneniu. | Projekty NITT SK (2010 – 2015) a NITT SK II (2019 – 2023) mali na Slovensku vybudovať infraštruktúru, pomocou ktorej sa mala rozbehnúť systematicky riadená komercializácia duševného vlastníctva – transfer technológií na slovenských akademických inštitúciách. Aktuálne infraštruktúru vytvorenú pre transfer technológií tvoria: ▪ lokálna úroveň (na každej akademickej inštitúcii – budované podľa vzoru iných krajín) – Centrum transferu technológií, ▪ národná úroveň – Patentový fond, Proof of Market/Proof of Concept fond. V rámci implementácie NP NITT SK II boli prostredníctvom využívania infraštruktúry tohto NP dosiahnuté také hodnoty merateľných ukazovateľov, ktoré dokazujú, že národná TT infraštruktúra je funkčná a predstavuje dobré východisko pre pokračovanie TT aktivít v prostredí akademických inštitúcií v nasledovnom období. Podľa vyjadrenia CVTI NITT SK III nie je ako NP priorita pre PO 2021 – 2027, avšak vidí i iné možnosti a spôsoby realoizovania a financovania aktivít tohto typu. Konštatujeme, že aktuálny stav predstavuje ohrozenie ďalšieho fungovania národnej TT infraštruktúry, ktorá bola budovaná prostredníctvom programového obdobia 2007-2013 a 2014- 2020. Zásadný prínos NITT SK projektov spočíva práve v tom, že bola vytvorená funkčná infraštruktúra, ktorej jednotlivé prvky sú komplementárne a navzájom spolupracujú. Konštatujeme, že táto infraštruktúra bola vytvorená ako úplne nová v Slovenskom VaV sektore, keďže pred rokom 2010 nebola v systéme vôbec prítomná. | N/A |
| Uskutočnené | Posúdenie efektov finančnej a nefinančnej pomoci MSP poskytovanej prostredníctvom národných projektov implementovaných v gescii MH SR v rámci OP Integrovaná infraštruktúra | EFRR | 2021 | Zmiešané | 3 | Posúdenie a popísanie implementácie NP: 1. reálneho a predpokladaného príspevku NP „NPC v regiónoch“ a „NPC II – BA kraj“ k napĺňaniu potrieb CS, s posúdením vybraných programov 2. reálneho a predpokladaného prínosu finančnej podpory MSP prostredníctvom poskytovania kreatívnych voucherov v rámci NP „Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku“. Zistenie záujmu MSP o KV, či poskytovanie KV prispelo k stimulovaniu spolupráce MSP s tvorcami KP. Posúdenie regionálnych špecifík. | Oblasť nefinančnej pomoci: Rozšíriť spektrum poskytovanej nefinančnej podpory o iné typy najmä finančných mechanizmov (napr. vouchere, finančné nástroje). Niektoré procesy sú formalizované a centralizované. Niektoré typy služieb nie je možné poskytovať všetkým záujemcom. Odmena za služby kvalitných expertov pod trhovou cenou. Vylúčenie renomovaných odborníkov z dôvodu nespĺňania formálnych kritérií. Nemožnosť zapojenia zahraničných odborníkov v individuálnom poradenstve. Poskytovanie poradenstva pracovným pozíciám s nízkou pridanou hodnotou pre rozvoj podniku. Administratívna náročnosť pre cieľové skupiny. Sieť NPC nepodporuje poľnohospodárske podniky. Bariéry spojené s geografickým rozdelením projektov budovania siete NPC (Bratislava, regióny). Oblasť finančnej pomoci Slabšia viditeľnosť programu v prostredí MSP. Administratívna podpora a poskytovanie konzultácií je lokalizované len v Bratislave a v Košiciach. Absencia vhodného IT riešenia pre spracovanie žiadostí. Implementácia projektu je limitovaná z dôvodu externých a interných bariér. | Oblasť nefinančnej pomoci: V rámci NP (NPC, NP KP, ZIVSE) boli vyhlásené výzvy na pilotnú podporu prostredníctvom voucherov. V PO 2021 – 2027 sú vo väčšom rozsahu využívané FN a voucherové schémy, zamerané na poskytovanie služieb šitých na mieru potrebám MSP. Priebežná identifikácia ďalších opatrení na zjednodušovanie a zefektívnenie procesov. Zefektívnenie schvaľovacieho procesu vo viacerých službách vyhlasovaním otvorených výziev.Častejšie zasadanie Komisií. Realizované aktivity reflektujú na dopyt a absorpčnú kapacitu klientov. V prípade potreby boli úpravy NP realizované aj prostredníctvom zmenových konaní projektov NPC. Komisiou pri MV pre P-SK 2021 – 2027 pre cieľ 1 bol schválený zámer NP „Horizontálna podpora malého a stredného podnikania“ ( v roku 2025 už zazmluvnený), v rámci ktorého bude možné poskytovanie podpory MSP prostredníctvom voucherovej podpory so zameraním na špecializované služby. Angažovanie zahraničných odborníkov komplikujú aktuálne pravidlá a finančné limity. Riešením v rámci nového PO 2021 – 2027 je väčšie využívanie voucherovej podpory, ktorá umožní klientovi obstaranie služieb zahraničných odborníkov. Konkrétne zameranie podpory v rámci NP bude reflektovať potreby trhu a partnerov a bude nastavené na participatívnom princípe. V rámci NP v PO 2021-2027 sa uplatňujú viaceré zjednodušenia - voči prijímateľovi NP aj cieľovej skupine: napr. uplatnenie ZVV; predkladanie ČV k preukazovaniu veľkostnej kategórie podniku; vykonanie kontroly veľkostnej kategórie na vzorke populácie a pod.. MSP v sektore poľnohospodárstva majú k dispozícii špecifický fond a politiku podpory. Podpora z ERDF je preto orientovaná na MSP mimo sektoru poľnohospodárstva a lesného hospodárstva. Aktivity NP v PO 2021-27 pokrývajú celé územie SR. Oblasť finančnej pomoci: Pre potrebu informovania a osvety prijímateľ NP zriadil webové sídlo, na ktorom priebežne zverejňoval a aktualizoval všetky potrebné informácie a dokumenty. V rámci NP 2021-27 sú odborné služby dostupné pre cieľové skupiny z celého územia SR - fyzicky v príslušných pobočkách agentúr MH SR alebo virtuálne. Súčasťou prípravy nových NP bola aj optimalizácia procesov a riešení na zabezpečenie efektívneho spracovania žiadostí, vrátane dostupných IT riešení. Niektoré požiadavky legislatívy EÚ nie je možné obísť - napr. skúmanie veľkostnej kategórie podniku. Viaceré opatrenia na zjednodušenie boli prijaté v nadväznosti na pandémiu COVID-19 vzhľadom na procesné a legislatívne možnosti. |
| Uskutočnené | Hodnotenie dopadov Operačného programu Integrovaná infraštruktúra: špecifických cieľov a prioritných osí v gescii MH SR | EFRR | 2022 | Dopadové | 01, 03 | Posúdenie efektov hlavných foriem podpory v rámci prioritných osí na podnikateľský sektor, posúdenie intervencií v súvislosti s cieľmi stratégie EÚ 2020 na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu; opatrenia na zmiernenie dôsledkov pandémie COVID-19. | Poskytnutá nenávratná finančná podpora mala rôzne dopady na rôzne skupiny podnikov. V mnohých prípadoch je od predloženia ŽoNFP do jej schválenia, resp. začatia VO pre prijímateľov na trhu dostupná novšia technológia, ktorá lepšie reaguje na ich potreby. Návratná finančná pomoc predstavuje rýchlu a účinnú podporu MSP s minimálnymi deformáciami trhových podmienok. V rámci implementácie OPII boli pilotne zavedené nové formy podpory inovatívnych podnikov (napr. inovačné poukážky, špecifické finančné produkty). Cielená podpora zapojenia slovenských MSP do programov EÚ sa prejavila na zvýšenej úspešnosti návrhov projektov v rámci SME Instrument/EIC Accelerator. Mladé firmy majú sťažený prístup ku kapitálu prostredníctvom návratných foriem podpory. Často nespĺňajú podmienky pre získanie štandardných komerčných úverov poskytovaných finančnými inštitúciami. | V rámci PO 2021-27 je pomoc pre MSP poskytovaná aj prostredníctvom FN resp. kombináciou grantu a FN. V spolupráci so SIH bol v rámci PSK pripravený záručný finančný nástroj na podporu digitalizácie a zavádzania prvkov Industry 4.0 v podnikoch, ktorý umožní poskytovanie zvýhodnených úverov na nákup technológií, a to aj v kombinácii s grantovou zložkou. Režim finančného nástroja zabezpečí vyššiu flexibilitu a tiež urýchlenie prístupu k novým technológiám. Nástroj bol spustený po podpise Zmluvy o financovaní so SIH (1Q/2024). Komisiou pri MV pre P-SK 2021 – 2027 pre cieľ 1 boli schválené 3 zámery NP, v rámci ktorých bude možné poskytovanie podpory MSP realizovať aj prostredníctvom voucherovej podpory: - „Zvýšenie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky 2“, (projekt bol zazmluvnený 10/2024) - „Podpora internacionalizácie MSP 2“ (projekt bol zazmluvnený 10/2024) - „Horizontálna podpora malého a stredného podnikania“ (projekt bo zazmluvnený 01/2025). Podpora zapájania MSP do komunitárnych programov EÚ je realizovaná v rámci NP „Horizontálna podpora malého a stredného podnikania“. V roku 2023/2024 boli Komisiou pri MV P-SK pre PO1 schválené zámery NP prijímateľov SIEA, SARIO a SBA ( v roku 2025 už všetky zazmluvenené), súčasťou ktorých sú okrem nefinančnej podpory aj voucherové schémy na podporu prístupu podnikov (najmä MSP) k službám. Konkrétne výzvy na podporu prostredníctvom voucherov sú vyhlasované priebežne, od roku 2024, aj na základe výsledkov participatívneho prístupu k nastaveniu ich obsahového zamerania. Zároveň SIH pripravuje ekvitný finančný nástroj, ktorý umožní zlepšený prístup k akceleračným programom a seed-rizikovému kapitálu pre inovatívne startupy. |
| Uskutočnené | Hodnotenie NP: Podpora internacionalizácie MSP | EFRR | 2023 | Zmiešané | 03 | Posúdenie implementácie NP najmä v kontexte prínosu k napĺňaniu potrieb cieľovej skupiny a stanovených cieľov NP. Výstupy hodnotenia mali prispieť k zvýšeniu relevantnosti a účinnosti poskytovaných služieb a boli vstupom pre prípravu PO 2021 – 2027. | Analýzu finančnej výkonnosti subjektov realizovať s dlhším časovým odstupom. Bude k dispozícii väčší počet údajov a zníži sa vplyv krátkodobých výkyvov na finančné ukazovatele podnikov. Externé faktory s negatívnym vplyvom na implementáciu NP. Prevládajúci vplyv pandémie COVID-19 na implementáciu NP. | N/A Niektoré negatívne externé faktory boli eliminované už počas implementácie NP, kedy SO MH SR spolu s prijímateľom a partnerom projektu ad hoc reagovali na vzniknuté situácie. V novom PO 2021 - 2027 a pokračujúcom NP „Podpora internacionalizácie MSP 2“ boli zohľadnené skúsenosti získané v PO 2014 – 2020. V rámci projektu sa pristúpilo k poskytovaniu voucherovej podpory a zavedeniu zjednodušeného vykazovania výdavkov. SO MH SR spolu s prijímateľom a partnerom projektu ad hoc realizovali opatrenia za účelom eliminácie negatívnych externých faktorov už priebehu implementácie projektu. |

## Výsledky opatrení fondov na informovanie a publicitu realizovaných v rámci komunikačnej stratégie

- Vyhodnotenie komunikačných aktivít OPII za prioritné osi 1- 6 (MD SR RO priebežne aktualizoval webovú stránku www.opii.gov.sk , na ktorej boli zverejňované tlačové správy aktuality, primárne o vyzvaniach na projekty, ale aj o pokroku jednotlivých projektov, a pod. Ku každému projektu OPII boli systematicky zverejňované podrobné informácie, ktoré RO zverejňoval v spracovateľnej a štruktúrovanej forme tabuliek. Informácie slúžili pre širokú a odbornú verejnosť, ktorá si vďaka nim mohla lepšie zanalyzovať, porovnať a vyhodnotiť rôzne parametre projektov aj na medzinárodnej úrovni. Išlo o informácie ekonomické, finančné, projektové, atď. Do ich prípravy a aktualizácie boli zapojení aj prijímatelia. Významnú úlohu zohrávali sociálne siete MD SR (Facebook, Instagram, YouTube, LinkedIn), kde bol pravidelne publikovaný audiovizuálny obsah - videá, reportáže a živé vstupy z projektov, na ktorých sa zúčastnili predstavitelia ministerstva aj prijímatelia podpory. 3. Sumár najväčších komunikačných projektov z TP V programovom období 2014 – 2020 zabezpečil RO informačné a komunikačné opatrenia prostredníctvom jedenástich samostatných projektov financovaných z Prioritnej osi 8 - Technická pomoc (špecifický cieľ 8.2). Tieto projekty boli zamerané na systematickú realizáciu komunikačnej stratégie OPII, propagáciu prínosov eurofondových dopravných projektov a meranie efektívnosti komunikácie. Ich prehľad je uvedený v časti 11.1. ## 4. Výsledky prieskumu verejnej mienky 2023 Riadiaci orgán OPII pravidelne monitoroval účinnosť komunikačných aktivít prostredníctvom kvantitatívnych prieskumov verejnej mienky v rokoch 2017, 2018, 2021 a 2023. Záverečné meranie uskutočnila agentúra Focus v auguste 2023 na reprezentatívnej vzorke 1 050 respondentov vo veku od 15 rokov. ## Kľúčové zistenia (podľa záverečnej správy z prieskumu): - 72 % respondentov vie, že Európska únia poskytuje Slovensku finančné zdroje na projekty v rôznych oblastiach života spoločnosti (nárast o 9 p. b. oproti roku 2021). - 67 % respondentov počulo o projektoch financovaných z EÚ v oblasti dopravy; najčastejšie spontánne menované boli výstavba a opravy ciest a diaľnic. Prieskum potvrdil, že komunikačné aktivity OPII v rokoch 2021 – 2023 prispeli k stabilnému rastu informovanosti verejnosti o prínosoch fondov EÚ pre rozvoj dopravnej a digitálnej infraštruktúry. Miera informovanej znalosti 33 % dosiahla cieľ definovaný v komunikačnej stratégii programu. Informačné a komunikačné aktivity OPII MŠVVaM SR za rok 2023 Mediálna kampaň - 15. 05. 2023 bola spustená 10 týždňová (do 23. 07. 2023) komunikačná kampaň, prostredníctvom ktorej sa prezentoval dosiahnutý pokrok a prínosy eurofondov v oblasti vedy a výskumu, modernizácia a pozitívny prínos európskych fondov v rámci OPII pre časť vedy a výskumu, ktoré má ministerstvo školstva vo svojej gescii. Mediálna kampaň mala názov ,,Moderné veda pre budúcnosť“. Kampaň sa realizovala prostredníctvom 30 sekundových TV spotov v štyroch najsledovanejších celoplošných televíznych staniciach, prostredníctvom 30 sekundových rozhlasových spotov v troch najpočúvanejších slovenských rádiách a v online prostredí, taktiež vo formáte 30 sekundových online video spotov u troch najnavštevovanejších online prevádzkovateľov webových služieb. Poradenstvo a priama komunikácia - boli zabezpečované prostredníctvom Kancelárie Výskumnej agentúry e-mailových, telefonických konzultácií. Počas sledovaného obdobia bolo poskytované poradenstvo pre prijímateľov v oblasti publicity, posudzovali sa návrhy na pútače, plagáty a ďalšie povinné náležitosti v rámci propagácie pomoci z EÚ. V prípade potreby sa pripravovali z údajov prijímateľov samotné grafické návrhy pútačov, plagátov v réžii Výskumnej agentúry. Webové sídlo www.opvai.sk a doplnkové webové sídla a sociálne siete: Všetky zverejnené a pravidelne aktualizované výzvy a vyzvania, ako aj usmernenia, podporné dokumenty, oznamy, tlačové správy a pod. pre odbornú aj laickú verejnosť a ostatná dokumentácia boli zverejňované v rámci riadenej publicity na webových sídlach www.opvai.sk riadiacim orgánom MŠVVaM SR, Výskumnou agentúrou www.vyskumnaagentura.sk, MH SR www.mhsr.sk a Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou www.siea.gov.sk. V roku 2019 Európska komisia rozhodla s účinnosťou od 13. 12. 2019 o schválení zlúčenia OPII s OP Výskum a inovácie v rámci programového obdobia 2014 – 2020 a aj webové sídlo www.opvai.sk sa stalo súčasťou webového sídla www.opii.gov.sk. Podujatia: MŠVVaM SR sa v rámci Týždňa vedy a techniky zúčastnilo spolu s MH SR a VA aj podujatia Veda netradične a interaktívnou formou informovali o OPVaI. Počas tohto Týždňa bol stánok OPVaI súčasťou Národnej konferencie na tému Veda a technika na Slovensku. Zastúpením Európskou komisiou na Slovensku sa každý rok usporiadal Deň Európy a podujatie Európska noc výskumníkov, kde sa v spolupráci s VA vytvoril interaktívny stánok o OPVaI. K ďalším zaujímavým podujatiam, na ktorých bol prezentovaný OP, patrili Smart Factory Hub, Rozpodnikajme región - 2 podujatia boli v Prievidzi a jedno v Snine, Deň ekomobility v Bratislave a podujatie Aktuálne nástroje na podporu podnikateľov v najmenej rozvinutých okresoch v Banskej Bystrici a v Prešove. Programové obdobie 2014 – 2020 (OPII v gescii MH SR) Za účelom propagácie programu MH SR priebežne vyrábalo a obstarávalo aj informačné materiály a propagačné predmety, ktoré následne distribuovalo širokej a odbornej verejnosti. K vyhláseným výzvam MH SR zabezpečovalo informačné semináre, v rámci ktorých boli potenciálni žiadatelia informovaní o podmienkach poskytnutia príspevku, postupe a spôsobe spracovania ŽoNFP a jej predloženia. Informačné semináre boli realizované v regiónoch SR. MH SR a SIEA tiež organizovali aj informačné semináre pre prijímateľov NFP. Zástupcovia MH SR sa priebežne zúčastňovali aj na odborných podujatiach organizovaných inými subjektmi, v rámci ktorých informovali o podpore z OP v gescii MH SR. Za celé monitorovacie obdobie bolo uskutočnených 64 podujatí (údaj za MH SR a SIEA), s celkovým počtom účastníkov podujatí 3 642. Priama komunikácia so záujemcami o podporu v rámci vyhlásených výziev, ako aj prijímateľmi NFP prebiehala kontinuálne elektronickou formou, telefonicky a formou osobných konzultácií z úrovne MH SR a SIEA. Aktivity MIRRI SR v rámci komunikačnej stratégie: SO OPII PO7 pre účely propagovania vyhlásených výziev zorganizoval v rokoch 2021- 2022 informačné semináre pre potenciálnych žiadateľov, pričom o uvedenom vždy informoval aj sieť IPC. Na predmetných seminároch boli žiadatelia informovaní o spôsobe predkladania žiadostí o NFP. V roku 2023 dochádzalo k zvyšaniu povedomia odbornej verejnosti o OPII prostredníctvom podujatí: Európska noc výskumníkov, Jarná a Jesenná ITAPA 2023, dve medzinárodné konferencie GLOBSEC 2023, SlovakiaTech Fórum Expo Košice, Valné zhromaždenie IFIP.

# OPATRENIA PRIJATÉ NA SPLNENIE EX ANTE KONDICIONALÍT [článok 50 ods. 4 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013] (Môžu sa zahrnúť do správy, ktorá sa má predložiť v roku 2016 – pozri bod 9.  Požadujú sa v správe 2017) Variant: správa o pokroku

# ĎALŠIE INFORMÁCIE, KTORÉ MOŽNO PRIDAŤ V ZÁVISLOSTI OD OBSAHU A CIEĽOV OPERAČNÉHO PROGRAMU [článok 111 ods. 4 druhý pododsek písm. a), b), c), d), g) a h) nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

## Pokrok dosiahnutý pri uplatňovaní integrovaného prístupu k územnému rozvoju vrátane rozvoja regiónov s nepriaznivými demografickými podmienkami a trvalými alebo prírodnými znevýhodneniami, udržateľného mestského rozvoja a miestneho rozvoja vedeného komunitou podľa operačného programu

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní opatrení na posilnenie kapacity orgánov členského štátu a prijímateľov na spravovanie a využívanie fondov

Uznesením vlády č.181 z 11. apríla 2017 k Analýze stavu a určeniu počtu administratívnych kapacít pre európske štrukturálne a investičné fondy v programovom období 2014 – 2020 bolo pre rezort MDV SR schválených 188 AK EŠIF. Z tohto počtu jeden zamestnanec bol určený pre plnenie úloh NKB programu URBACT III a jeden zamestnanec pre ESPON 2020. Tento počet bol odôvodnený vzhľadom na značný nárast pracovných úloh na RO OPII, nakoľko súčasťou OPII bola aj nová agenda obsiahnutá v rámci PO7 – Informačná spoločnosť, ktorá bola v programovom období 2007 - 2013 administrovaná cez samostatný operačný program. Z dôvodu pretrvávajúcich problémov v oblasti implementácie OP Výskum a inovácie rozhodla EK s účinnosťou od 13.12.2019 o zlúčení OPII s OPVaI. Schválený počet AK pre rezort MDV SR ostal nezmenený 188 AK. Počet AK EŠIF na programové obdobie 2021-2027 je stanovený uznesením vlády č. 488/2023 z 27. septembra 2023 k Stanoveniu počtu administratívnych kapacít financovaných z technickej pomoci fondov Európskej únie v programovom období 2021 – 2027 a nastaveniu systému financovania administratívnych kapacít v programovom období 2021 – 2027, pre rezort MD SR 181 AK. Riadenie projektu Pre efektívnejšiu a kvalitnejšiu prípravu projektov OPII bola medzi oprávnené aktivity zaradená aktivita „Riadenie projektu“. Prijímatelia si prostredníctvom uvedenej aktivity môžu refundovať mzdové prostriedky na zamestnancov, ktorí sa podieľajú na príprave a implementácii projektov OPII alebo si môžu nárokovať výdavky na externé riadenia. Konzultácie s partnermi V rámci OPII bola zavedená kultúra predbežných konzultácií s partnermi (EK, JASPERS, tretí sektor, okolité štáty) v prípravnej fáze dopravných projektov (napr. vo fáze štúdie realizovateľnosti, technickej štúdie) a pred ich schválením na národnej úrovni. V programovom období 2014 – 2020 MŠVVaM SR zohľadnilo v internom prostredí ustanovenia uznesenia vlády SR č. 181 z 11.04.2017 vo veci stanovenia počtov administratívnych kapacít pre PO 2014 - 2020 a následne uznesenia vlády SR č. 489/2021, v zmysle ktorého predstavoval celkový počet schválených AK: 328 miest, z toho 161 miest AK na MŠVVaM SR ako SO OPII (predtým RO OPVaI) a 167 miest AK na Výskumnej agentúre ako 3. subjekte (predtým SO OPVaI). Počet obsadených miest k 31.12.2023 prestavoval na rezorte MŠVVaM SR spolu 244, z toho počet obsadených miest OPII predstavoval 145 (z toho aparát MŠVVaM SR: 49 a Výskumná agentúru: 96). Poradenstvo pre žiadateľov/prijímateľov - všetky relevantné informácie k možnostiam podpory boli zverejňované na web stránke OPVaI, MH SR a SIEA. O aktualitách boli záujemcovia informovaní prostredníctvom newsletterov a distribučných mailov. K vyhláseným výzvam MH SR zabezpečovalo informačné semináre. Uznesením vlády č. 181 z 11.4.2017 bol pre rezort MH SR schválený celkový počet 360 administratívnych kapacít (AK), z toho 259 AK pre OP VaI, 83 AK pre OP KŽP a 18 AK - iné v rámci MH SR (pre Interreg, Interact, OP KŽP). K 31.12.2023 bolo vytvorených celkom 360 miest AK EŠIF MH SR (209 AK v rámci aparátu MH, a to 191 pre OPII a 18 pre iné AK a 151 AK v rámci SIEA, z toho 68 AK pre OPII a 83 AK pre OP KŽP). Obsadenosť vytvorených miest bola k 31.12.2023 na úrovni 308 miest AK. Skutočný počet administratívnych kapacít MH SR pre OPII ku koncu roka 2023 vo FTE (mesačný priemer za sledované obdobie) bol celkom 243,87 AK, z toho 117,87 AK MH SR a 126 AK SIEA.

## Pokrok dosiahnutý pri realizovaní všetkých medziregionálnych a nadnárodných opatrení

Relevantné aktivity možno identifikovať v gescii SO MŠVVaM SR v rámci špecifického cieľa 1.1.2 „Zvýšenie účasti SR v projektoch medzinárodnej spolupráce“, v rámci ktorého je implementovaný národný projekt: Horizontálna podpora účasti SR v Európskom výskumnom priestore (celkový rozpočet 3,5 mil. EUR) prijímateľa CVTI SR. Cieľom projektu bolo vytvorenie funkčného systému odbornej podpory účasti slovenských inštitúcií z verejného sektora a podnikov v európskom výskumnom priestore a v európskych výskumných a inovačných programoch, najmä v rámci programu Horizont 2020 a Horizont Európa (https://eraportal.sk/). Špecifický merateľný ukazovateľ v projekte - Počet úspešných podporených účastí zo SR v ERA dosiahol hodnotu 54 (celková cieľová hodnota 4).

## V príslušných prípadoch príspevok k makroregionálnym stratégiám a stratégiám morských oblastí

Ako sa stanovuje v článku 27 ods. 3 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 ("Obsah programov"), jeho článku 96 ods. 3 písm. e) ("Obsah, prijatie a zmena operačných programov v rámci cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti"), článku 111 ods. 3 a článku 111 ods. 4 písm. d) ("Správa o vykonávaní cieľa Investovanie do rastu a zamestnanosti") a prílohe 1 oddiele 7.3 ("Prispievanie hlavných programov k makroregionálnym stratégiám a stratégiám pre morské oblasti), tento program prispieva k makroregionálnym stratégiám a/alebo stratégiám pre morskú oblasť:

MD SR prispieva k napĺňaniu cieľov Dunajskej stratégie DS v rámci opatrenia „1a – vnútrozemské vodné cesty“, „1b – cestné, železničné a letecké spojenia“ a „7 – rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií“ prostredníctvom implementácie projektových aktivít Operačného programu Integrovaná infraštruktúra, nasledovne: Pilier DS; Opatrenie DS; Relevantná prioritná os OPII; Konkrétne opatrenia viazané na Akčný plán DS. A; 1. a); PO 4 – Infraštruktúra vodnej dopravy (TEN-T CORE); Zlepšenie splavnosti dunajskej vodnej cesty a rozvoj prístavov v povodí rieky Dunaj. A; 1. b); PO 1 – Železničná infraštruktúra (TEN-T CORE) a obnova mobilných prostriedkov; Modernizácia železničných tratí a tým podpora konkurencieschopnosti železničnej dopravy a odstránenie prekážok v železničných prepojeniach. A; 1. b); PO 2 – Cestná infraštruktúra (TEN-T); Odstránenie prekážok v cestných prepojeniach prostredníctvom výstavby diaľnic. A; 1. b); PO 3 – Verejná osobná doprava; Podpora udržateľných systémov metropolitnej dopravy a miestnej/regionálnej mobility. A; 1. b); PO 5 – Železničná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE); Modernizácia a elektrifikácia železničných tratí a tým podpora konkurencieschopnosti železničnej dopravy a odstránenie prekážok v železničných prepojeniach. A; 1. b); PO 6 – Cestná infraštruktúra (mimo TEN-T CORE); Odstránenie prekážok v cestných prepojeniach prostredníctvom výstavby a modernizácie rýchlostných ciest a ciest I. triedy. C; 7.; PO – Informačná spoločnosť; Zlepšenie účinnosti a efektívnosti verejných a súkromných služieb prostredníctvom informačných technológií a zlepšenie pokrytia širokopásmovým internetom. Dosiahnuté výsledky a miera príspevku OPII k cieľom Dunajskej stratégie: Pilier DS; Opatrenie DS; Zazmluvnenie v € (zdroj EÚ); Počet zazmluvnených projektov; Čerpanie v € (zdroj EÚ); Počet riadne ukončených projektov. A; 1. a); 37 549 168; 12; 25 464 174; 11. A; 1. b); 3 264 402 067; 160; 3 041 671 411; 137. C; 7.; 496 757 196; 844; 460 254 096; 836. Spolu; 3 798 708 431; 1 016; 3 527 389 681; 984. Podiel na výsledkoch OPII; 83 % z celkového zazmluvnenia OPII (bez VaI); 94 % z celkového počtu zazmluvnených projektov OPII (bez VaI); 85 % z celkového objemu čerpania OPII (bez VaI); 94 % z celkového počtu riadne ukončených projektov. Najväčší príspevok bol dosiahnutý v oblasti PA 1b, ku ktorej prispelo 160 projektov OPII (PO1, PO2, PO3, PO5, PO6) v sume 3,28 miliardy € z čoho vyčerpaných bolo viac ako 3 miliardy €. V rámci týchto prostriedkov bolo v oblasti zlepšenia mobility zrealizovaných: - 47,76 km zmodernizovaných železničných tratí, - 97,06 km nových diaľnic na sieti TEN-T. - 25,78 km nových ciest v rámci súhrnnej siete TEN-T (cesty I. triedy a R2). - 581,69 km zmodernizovaných ciest I. triedy. - 19,79 km zmodernizovaných električkových tratí. - 153 nových vozidiel dráhovej MHD v mestách Bratislava, Košice, Žilina a Prešov. Príspevok v gescii MH SR: Pilier 3 Rozvíjanie prosperity v podunajskej oblasti 3.1 Prioritná oblasť – Znalostná spoločnosť – rozvíjať znalostnú spoločnosť prostredníctvom výskumu, vzdelávania a informačných technológií. K rozvoju znalostnej spoločnosti prispievali najmä projekty podporujúce zvyšovanie inovačného potenciálu podnikov, priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja. Čerpaná suma 124 011 040 € (EÚ zdroj). Podporené: - 67 projektov v rámci piatich domén inteligentnej špecializácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR. Čerpaná suma: 52 035 901 € - 37 projektov v rámci výziev na podporu zapájania MSP do programov EÚ, konkrétne do Fázy 2 SME Instrument, ktorý je súčasťou programu Horizont 2020. Čerpaná suma: 1 592 857 € - 13 projektov v rámci výziev podporu VV projektov, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020. Čerpaná suma: 17 484 867 € - 4 projekty ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI – Important Project of Common European Interest) s názvom European Battery Innovation. Čerpaná suma: 37 149 721 € - 2 781 účastníkov poradenských a vzdelávacích programov podporených v rámci NP “Zvyšovanie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky”. Čerpaná suma: 15 747 694 €. 3.2 Prioritná oblasť – Konkurencieschopnosť podnikov – podporovať konkurencieschopnosť podnikov vrátane rozvoja klastrov. Čerpaná suma 1 056 795 934 €. Podporené: - 314 projektov na podporu inovácií a technologického transferu. Čerpaná suma: 181 911 001 € - 19 projektov na podporu sieťovania podnikov. Čerpaná suma: 2 778 368 € - 253 projektov zavádzajúcich inteligentné inovácie v priemysle. Čerpaná suma: 137 418 377 € - 86 projektov na podporu MSP pôsobiacich v najmenej rozvinutých okresoch. Čerpaná suma: 27 807 946 € - 64 projektov na podporu rozvíjania podnikania MSP a spoluprácu so SOŠ. Čerpaná suma: 9 615 716 € - 93 projektov v rámci iniciatívy EK zameranej na transformáciu uhoľného regiónu horná Nitra. Čerpaná suma: 13 263 588 € - 70 projektov v rámci Iniciatívy EK Catching-up regions. Čerpaná suma: 9 934 498 € - 16 projektov na podporu MSP v oblasti kreatívneho priemyslu. Čerpaná suma: 1 763 981 € - 2 921 účastníkov poradenských a vzdelávacích programov podporených v rámci NP “Podpora rozvoja kreatívneho priemyslu na Slovensku”. Čerpaná suma: 9 151 687 € - 4 915 účastníkov poradenských a vzdelávacích programov podporených v rámci NP Podpora internacionalizácie MSP. Čerpaná suma: 25 305 772 € - 9 263 podnikov, ktoré dostali finančnú podporu inú ako granty (návratná finančná pomoc) vo výške takmer 637 845 000 €.

Stratégia EÚ pre región Baltského mora (stratégia EUSBSR)

Stratégia EÚ pre podunajskú oblasť (stratégia EUSDR)

Stratégia EÚ pre región Jadranského a Iónskeho mora (stratégia EUSAIR)

Stratégia EÚ pre alpský región (stratégia EUSALP)

Stratégia atlantickej morskej oblasti (stratégia ATLSBS)

## V príslušných prípadoch pokrok dosiahnutý pri vykonávaní opatrení v oblasti sociálnej inovácie

SO MH SR vyhlásil 30. 8. 2019 v rámci PO11 (pred zlúčením operačných programov PO3) „Posilnenie konkurencieschopnosti a rastu MSP“ výzvu zameranú na podporu realizácie sociálnych inovácií v prostredí MSP. Ako podpora realizácie bolo v zmysle výzvy chápané financovanie prípravy na realizáciu sociálnej inovácie v praxi, nie financovanie samotnej realizácie sociálnej inovácie. Cieľom výzvy bola podpora projektov sociálnej inovácie s cieľom jej komercializácie a uplatnenia na trhu. Podporené projekty mali byť zamerané na uvedenie nových/inovovaných (alebo na inovatívne využitie existujúcich) výrobkov, procesov alebo služieb na trh/u, ktoré by zároveň predstavovali sociálnu inováciu. Prijímateľ mal byť schopný realizovať sociálnu inováciu ako podnikateľskú aktivitu. Sociálnou inováciou pre účely tejto výzvy bol projekt, ktorého cieľom bolo inovatívne riešenie spoločenských problémov v oblastiach: - poskytovanie sociálnej pomoci a humanitárna starostlivosť - tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt - ochrana ľudských práv a základných slobôd - vzdelávanie, výchova a rozvoj telesnej kultúry - tvorba a ochrana životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľstva - služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti - zabezpečovanie bývania. V rámci výzvy bolo predložených 58 žiadostí o poskytnutie NFP. Už počas administratívneho overenia žiadosti bolo v 32 prípadoch zastavené konanie žiadosti alebo žiadosť bola vyradená. Z dôvodu zrušenia výzvy, boli ostatné žiadosti stiahnuté z procesu odborného hodnotenia a vrátené žiadateľom. V rámci vyhodnotenia výzvy boli identifikované faktory neúspechu: - podcenenie prípravy ekosystému na takýto typ podpory - menej atraktívny koncept podpory sociálneho podnikania - komplikovanosť grantovej podpory z EŠIF - problém s disponibilitou odborných hodnotiteľov. Na základe týchto skúseností SO MH SR formuloval do budúcnosti nasledovné poučenia: - potreba realizácie osvety k zmene paradigmy financovania sociálnych inovácií (budovanie komunity sociálnych inovátorov a ekosystému podpory) - zjednodušenie prístupu k financovaniu - hľadanie vhodnejších foriem financovania (napr. voucherová podpora). Vzhľadom na neúspech výzvy ako aj vzniknutú potrebu uvoľnenia finančných prostriedkov na riešenie opatrení v súvislosti so šírením ochorenia COVID-19, pristúpil SO MH SR dňa 28. decembra 2020 k zrušeniu výzvy. Z uvedeného dôvodu SO MH SR využil legislatívne možnosti viažuce sa na krízovú situáciu a koncentroval finančné prostriedky na realizáciu opatrení súvisiacich s podporou podnikateľského prostredia s cieľom znížiť negatívne dopady šíriaceho sa ochorenia COVID-19 na hospodárske výsledky podnikov a zamestnanosť.

## Pokrok dosiahnutý pri realizácii opatrení na riešenie osobitných potrieb geografických oblastí najviac postihnutých chudobou alebo potrieb cieľových skupín, ktorým najviac hrozí chudoba, diskriminácia alebo sociálne vylúčenie, s osobitným dôrazom na marginalizované komunity a osoby so zdravotným postihnutím, dlhodobú nezamestnanosť a nezamestnaných mladých ľudí, prípadne vrátane použitých finančných zdrojov

Ministerstvo hospodárstva SR s cieľom podporiť rozvoj v najmenej rozvinutých okresoch vyhlásilo 2 výzvy špecificky zamerané na podporu malých a stredných podnikov s pôsobiskom v najmenej rozvinutých okresoch. Obidve výzvy (č. 8 a 14) boli vyhlásené ešte v roku 2017 v celkovej alokácii 60 mil. € (EÚ zdroj), pričom v roku 2018 boli obe výzvy uzavreté. Výzva č. 8 bola uzavretá z dôvodu prekročenia alokácie výzvy. Naopak, výzva č. 14 bolo uzavretá z dôvodu nedostatočného záujmu zo strany potenciálnych žiadateľov. K 31.12.2023 bolo v rámci oboch výziev zazmluvnených celkovo 90 projektov v sume 30 491 752 € (EÚ zdroj). Okrem dvoch špecificky zameraných výziev mali žiadatelia z najmenej rozvinutých okresov možnosť uchádzať sa o podporu aj v rámci ostatných výziev vyhlásených pre menej rozvinuté regióny. Legislatíva CARE (Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/562 zo 6. apríla 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) č. 223/2014, pokiaľ ide o Kohézne opatrenia na podporu utečencov v Európe (CARE) a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2022/2039 z 19. októbra 2022, ktorým sa menia nariadenia (EÚ) č. 1303/2013 a (EÚ) 2021/1060, pokiaľ ide o dodatočnú flexibilitu na riešenie dôsledkov vojenskej agresie Ruskej federácie FAST (Flexibilná pomoc územiam) – CARE.umožňila poskytnúť dodatočnú flexibilitu pre Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR) a Európsky sociálny fond (ESF) na financovanie opatrení zameraných na migračné výzvy súvisiace s ruskou agresiou proti Ukrajine umožnením plnej „krížovej“ oprávnenosti výdavkov. Zo zdroja EFRR tak bolo možné financovať aj časť aktivít, ktoré boli podľa relevantných pravidiel oprávnené na financovanie v rámci ESF a naopak. Za týmto účelom bolo potrebné v operačných programoch vytvoriť novú prioritnú os. Pre vykazovanie údajov o účastníkoch projektu platili zjednodušené pravidlá. Výdavky na všetky opatrenia slúžiace na pomoc ľuďom utekajúcim z Ukrajiny boli oprávnené na podporu z prostriedkov EÚ so spätnou platnosťou od 24. februára 2022. Zároveň v rámci zavedených flexibilít EK bolo umožnené, že z prostriedkov určených pre menej rozvinutý región mohli byť financované aj výdavky vo viac rozvinutom regióne). V zmysle vyššie uvedeného bol OPII zmenený na verziu 15.0, ktorej predmetom bolo predovšetkým vytvorenie novej prioritnej osi (Prioritná os 14 – Podpora utečencov v Európe (CARE)) a úprava finančného rámca OPII formou interných presunov. Cieľom týchto zmien a doplnení v OPII bolo zabezpečiť maximálne využitie disponibilných zdrojov európskych štrukturálnych a investičných fondov na riešenie dôsledkov migračnej vlny súvisiacej s vojenským konfliktom na Ukrajine. Zároveň posilniť podporu MSP čeliacich negatívnym dopadom súčasných kríz (dopady pandémie ochorenia COVID-19, ekonomické dopady Ruskej agresie voči Ukrajine), a tým prispieť k rastu (resp. udržaniu existujúcej úrovne) zamestnanosti a konkurencieschopnosti slovenskej ekonomiky v európskom priestore. V súvislosti s úpravou finančného plánu OPII z dôvodu presunu zdrojov sa upravili aj hodnoty príslušných MU. Zároveň boli vykonané úpravy MU pre FN v PO 11 a PO 12 s cieľom ich zosúladenia podľa aktuálnej verzie Investičnej stratégie pre FN (Dodatok č. 9 k Zmluve o financovaní), resp. aktuálnych údajov zo SIH, vrátane doplnenia COVID ukazovateľa pre ŠC 11.1.

ČASŤ C PREDKLADANIE SPRÁV V ROKU 2019 A ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O VYKONÁVANÍ [článok 50 ods. 5 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# FINANČNÉ INFORMÁCIE NA ÚROVNI PRIORITNEJ OSI A PROGRAMU [článok 21 ods. 2 a článok 22 ods. 7 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

# INTELIGENTNÝ, UDRŽATEĽNÝ A INKLUZÍVNY RAST (variant správa o pokroku)

Informácie o príspevku programu k napĺňaniu stratégie Únie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu a posúdenie tohto príspevku.

Intervencie v rámci dopravnej časti OPII prispeli k napĺňaniu všetkých troch pilierov stratégie Európa 2020 a aktuálnych cieľov Európskej zelenej dohody. - Inteligentný rast podporili digitálne a telematické systémy, modernizácia vozidiel a inovatívne technológie v doprave. - Udržateľný rast sa prejavil v znižovaní emisií, energetickej efektívnosti a podpore ekologických foriem dopravy. - Inkluzívny rast bol dosiahnutý zlepšením regionálnej dostupnosti, zvyšovaním bezpečnosti a posilnením sociálnej a územnej súdržnosti. Operačný program Integrovaná infraštruktúra tak významne prispel k transformácii dopravného systému Slovenska smerom k efektívnejšej, čistejšej a dostupnejšej mobilite. ### Diaľnice a rýchlostné cesty (PO2, PO6) Inteligentný rast - Implementácia moderných dopravných technológií a inteligentných systémov riadenia dopravy (napr. na D3) zefektívnila plynulosť a zvýšila bezpečnosť premávky. - Informačné systémy zlepšili koordináciu dopravných prúdov a skrátili cestovné časy, čo má priamy vplyv na hospodársku efektívnosť. Udržateľný rast - Nové diaľničné úseky presmerovali tranzitnú dopravu mimo environmentálne citlivé oblasti, čím došlo k zníženiu znečistenia ovzdušia a hluku. - Projekty boli realizované s dôrazom na environmentálnu udržateľnosť a bezpečnosť, v súlade s európskymi cieľmi klimatickej neutrality. Inkluzívny rast - Lepšie napojenie regiónov (napr. D3 – Žilina a Kysuce) znížilo regionálne disparity, zlepšilo prístup k zamestnaniu a podporilo miestne podnikanie. - Odklonenie tranzitnej dopravy z mestských centier zlepšilo kvalitu života obyvateľov a prispelo k sociálnej súdržnosti. ### Cesty I. triedy (PO6) Inteligentný rast - Zavádzanie inteligentných dopravných systémov (ITS) a dopravnej telematiky podporilo digitalizáciu riadenia dopravy a zlepšilo informovanosť účastníkov o aktuálnej dopravnej situácii. - Zlepšené dopravné prepojenia medzi regiónmi a TEN-T sieťou posilnili efektívnosť vnútorného trhu a podporili mobilitu pracovnej sily aj tovarov. - Modernizované úseky ciest a mostov zvýšili kvalitu dopravnej infraštruktúry a znížili časové straty, čím prispeli k zvýšeniu produktivity a konkurencieschopnosti hospodárstva. Udržateľný rast - Budovanie obchvatov a preložiek odklonilo tranzitnú dopravu mimo centier miest, čo znížilo emisie CO₂, hluk a prašnosť, a tým zlepšilo kvalitu života v sídlach. - Modernizácie prispeli k znižovaniu energetickej náročnosti a k plneniu environmentálnych cieľov SR a EÚ. Inkluzívny rast - Zlepšením dostupnosti regiónov a znížením časovej vzdialenosti medzi sídlami sa posilnila regionálna súdržnosť a rovnosť v prístupe k službám a pracovným príležitostiam. - Zvyšovanie bezpečnosti cestnej premávky prispelo k ochrane zdravia a bezpečnosti obyvateľov, čím sa vytvorili podmienky smerujúce k skvalitneniu života vo všetkých regiónoch. ### Železničná doprava (PO1 a PO5) Inteligentný rast - Nasadenie nových koľajových vozidiel a telematických služieb modernizovalo železničný systém a zvýšilo jeho efektívnosť. - Implementácia vybraných prvkov TSI a ETCS zvýšila interoperabilitu železničnej siete a podporila technologickú modernizáciu dopravného sektora. Udržateľný rast - Modernizácia železničnej osobnej dopravy znížila emisie CO₂ a prispela k presunu dopravy z ciest na železnicu, čo podporuje nízkouhlíkovú mobilitu. - Energeticky úsporné technológie a elektrifikované vlaky zlepšili environmentálnu bilanciu dopravy. Inkluzívny rast - Vyšší komfort, bezpečnosť a dostupnosť služieb ŽOD zvýšili atraktivitu železnice pre široké vrstvy obyvateľstva, vrátane znevýhodnených skupín. - Projekty podporili regionálnu prepojenosť a mobilitu pracovnej sily, čím prispeli k sociálnej a územnej súdržnosti. ### Verejná osobná doprava (PO3) Inteligentný rast - Zavádzanie inteligentných tarifných, informačných a dispečerských systémov zvýšilo kvalitu riadenia a informovanosti cestujúcich. - Digitalizácia a zber dát podporili rozvoj inteligentnej mobility a plánovanie dopravných výkonov. Udržateľný rast - Nákup električiek, trolejbusov a autobusov na alternatívne palivá znížil spotrebu energie a emisie CO₂. - Projekty prispievajú k napĺňaniu cieľov Fit for 55 a uhlíkovej neutrality, znižujú závislosť na fosílnych palivách a podporujú kvalitu ovzdušia. Inkluzívny rast - Modernizované a bezbariérové vozidlá zlepšili dostupnosť dopravy pre všetky skupiny obyvateľstva. - Zvýšená frekvencia spojov, časové úspory a rozšírenie siete podporujú sociálnu súdržnosť a zlepšujú prístup obyvateľov k práci a službám. - Zníženie individuálnej automobilovej dopravy prispieva k zlepšeniu verejného zdravia a kvality života v mestách. ### Vnútrozemská vodná doprava (PO4) Inteligentný rast - Modernizácia infraštruktúry Dunaja zlepšila technické parametre a spoľahlivosť vodnej dopravy, čím sa posilnila jej konkurencieschopnosť. - Spracované štúdie realizovateľnosti definovali možnosti pre budúce zavádzanie informačných systémov a digitálneho monitoringu plavebnej dráhy. Udržateľný rast - VVD patrí medzi najekologickejšie formy dopravy – s nízkymi emisiami CO₂ (len 0,4 % podiel na dopravných emisiách) a nižšími externalitami oproti cestnej doprave. - Podpora vodnej dopravy prispieva k presunu časti nákladnej dopravy z ciest na environmentálne ohľaduplnejší spôsob prepravy, čím znižuje uhlíkovú stopu dopravného sektora. Inkluzívny rast - Atraktívnejšia VVD vytvára predpoklad na rozvoj prístavov, nové pracovné miesta a podnikateľské príležitosti v prístavných regiónoch. - Projekty podporujú rozvoj cestovného ruchu a hospodársky rast v priľahlých oblastiach, čím prispievajú k regionálnej súdržnosti a sociálnemu rozvoju. OPII, časť VaI svojím zameraním a nastavením investičnej stratégie prispieva k plneniu priorít Stratégie na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu (“Stratégia Európa 2020”), a to - Inteligentný rast - hospodárstvo založené na znalostiach a inovácii. V rámci tejto priotity OPII, časť VaI podporila šírenie inovácií a znalostí, umožnila transformácie inovatívnych myšlienok do nových produktov a služieb, posilnenie každého stupňa inovačného reťazca, malé a stredné podniky, prístup k ochrane duševného vlastníctva a zlepšenie prístupu ku kapitálu. Prostredníctvom podpory využívania nových postupov a technológií, vrátane podpory ekologických a inteligentných technológií s cieľom zvýšenia konkurencieschopnosti podnikov prispiela k priorite Udržateľný rast - podporovanie ekologickejšieho a konkurencieschopnejšieho hospodárstva, ktoré efektívnejšie využíva zdroje. Vzhľadom na prepojenosť jednotlivých cieľov a priorít bolo možné deklarovať aj príspevok k priorite Inkluzívny rast – hospodárstvo s vysokou mierou zamestnanosti, ktoré prispieva k hospodárskej, sociálnej a územnej súdržnosti, keďže posilnenie inovačnej aktivity a konkurencieschopnosti podnikov pomáha zvýšiť pridanú hodnotu a stimulovať rast a tvorbu pracovných miest. Vo vzťahu k piatim cieľom stratégie Európa 2020, týkajúcim sa podpory zamestnanosti, zlepšenia podmienok pre inovácie, výskum a vývoj, cieľov v oblasti zmeny klímy a energetickej udržateľnosti, vzdelávania a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu, OPII prispieva najmä k napĺňaniu cieľov v oblasti inovácií, výskumu a vývoja, a prostredníctvom podpory inovácií a zvyšovania konkurencieschopnosti podnikov aj k dosahovaniu cieľov v oblasti zamestnanosti a boja proti chudobe a sociálnemu vylúčeniu. Vo vzťahu ku kvantitatívne definovaným cieľom stratégie Európa 2020, aj napriek tomu, že tieto ciele presahujú dosah podpory OPII, časť VaI možno z hľadiska zamerania podpory identifikovať potenciálny príspevok OPVII, časť VaI k plneniu cieľa „dosiahnuť cieľ investovať do výskumu a vývoja 3 % HDP EÚ / 1,2 % cieľ SR (podľa https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/rd_e_gerdsc__custom_18123882/default/table hodnota EÚ z roku 2017 predstavuje 2,14 %, resp. z roku 2023 je len odhadovaná hodnota 2,24 %). Podľa Eurostat, v SR nastal mierny nárast investovania HDP do výskumu a vývoja: 0,88 % - údaj z roku 2017 / 1,03 % - údaj z roku 2023. INTELIGENTNÝ RAST Tieto ciele sú v súlade so Špecifickými odporúčaniami Rady týkajúcimi sa podpory prenosu poznatkov, posilnenia výskumných kapacít v priemysle a zlepšenia spolupráce medzi akademickou obcou, výskumom a podnikateľskou sférou, ako aj s odporúčaniami uvedenými v Pozičnom dokumente EK a Národný program reforiem 2018 v rámci oblasti 4.2.3 Výskum a vývoj. Realizácia projektov v rámci časti VaI podporovala zvyšovanie objemu investícií do oblasti výskumu a vývoja. Na úrovni ŠC v gescii MH SR bol sledovaný spoločný ukazovateľ Súkromné investície spojené s verejnou podporou v inovačných projektoch alebo projektoch výskumu a vývoja – realizáciou projektov bola dosiahnutá hodnota 47 751 869 eur. V nástrojoch podpory zameraných na výskumno-vývojové a inovačné aktivity podnikov bolo podporených: - 67 projektov sumou 52 035 901 € na podporu inovácií prostredníctvom priemyselného výskumu a experimentálneho vývoja v rámci piatich domén inteligentnej špecializácie Stratégie výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR (RIS3 SK) - 4 projekty sumou 37 149 721 €, ktoré sú súčasťou významného projektu spoločného európskeho záujmu (IPCEI) s názvom European Battery Innovation - 13 projektov sumou 17 484 867 €, ktorým bola udelená známka excelentnosti za kvalitu (Seal of Excellence) v rámci nástroja EIC Accelerator Pilot programu Horizont 2020 - NP “Zvyšovanie inovačnej výkonnosti slovenskej ekonomiky” sumou 15 747 694 €, prostredníctvom ktorého boli poskytované inovačné poukážky. Medzi ukazovatele, ktoré možno z hľadiska príspevku k vyššie definovaným cieľom považovať za najrelevantnejšie patrili napr. : - Počet podnikov spolupracujúcich s výskumnými inštitúciami – dosiahnutá hodnota 55 - Počet podporených výskumných inštitúcií spolupracujúcich s podnikmi - dosiahnutá hodnota 45 - Počet nových výskumných pracovníkov v podporovaných podnikoch - dosiahnutá hodnota 56,3 - Počet projektov, ktoré dostávajú granty (formou inovačných poukážok) - dosiahnutá hodnota 468 - Počet prihlášok registrácie práv duševného vlastníctva - dosiahnutá hodnota 133 UDRŽATEĽNÝ RAST ŠC v gescii MH SR sa zameriavali aj na podporu inovácií a podnikania (prioritne MSP) v súlade so Špecifickými odporúčaniami Rady týkajúcimi sa zavedenia opatrení na zlepšenie podnikateľského prostredia, a to aj pre malé a stredné podniky, ako aj s odporúčaniami uvedenými v Pozičnom dokumente EK, ktorý v rámci priority 2.1 Podnikateľské prostredie priaznivé pre inovácie definoval potrebu posilniť inovačnú kapacitu a konkurencieschopnosť podnikov s cieľom zvýšiť pridanú hodnotu a stimulovať rast a tvorbu pracovných miest. Medzi ukazovatele, ktoré možno z hľadiska príspevku k vyššie uvedeným cieľom považovať za najrelevantnejšie patrili napr.: - Počet podnikov, ktorým sa poskytuje podpora – dosiahnutá hodnota 3 486 - Počet podporených nových podnikov - dosiahnutá hodnota 5 928 - Počet vzniknutých start-up a spin-off podnikov - dosiahnutá hodnota 109 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre trh nové - dosiahnutá hodnota 100 - Počet podnikov, ktoré dostávajú podporu s cieľom predstaviť výrobky, ktoré sú pre firmu nové - dosiahnutá hodnota 447 - Počet účastí MSP na veľtrhoch a výstavách v zahraničí - dosiahnutá hodnota 269 - Počet zapojených MSP do programov EÚ - dosiahnutá hodnota 105 INKLUZÍVNY RAST Napriek tomu, že podpora v rámci ŠC v gescii MH SR nebola primárne orientovaná na podporu inkluzívneho rastu, väčšina z nich vykazuje tematické prepojenie s relevantnými národnými cieľmi. Dopytové výzvy vyhlásené MH SR prispievajú k plneniu národných cieľov pre Inkluzívny rast: i) dosiahnuť mieru zamestnanosti vo vekovej kategórii 20 – 64 rokov 72 % do roku 2020 a ii) a znížiť podiel populácie ohrozenej chudobou a sociálnym vylúčením na 17,2 % do roku 2020. Časť VaI prispievala k tvorbe pracovných miest. Na úrovni programu bol sledovaný MU „Nárast zamestnanosti v podporovaných podnikoch - dosiahnutá hodnota 2 094,79 FTE. Z toho osoby zo znevýhodnených sociálnych skupín predstavujú 670 FTE. V rámci hlavnej iniciatívy “Inovácia v Únii” - na vnútroštátnej úrovni možno konštatovať, že OPII, časť VaI svojimi výzvami prispel k reformovaniu vnútroštátnych systémov v oblasti výskumu, vývoja a inovácií na podporu excelentnosti a inteligentnej špecializácie; k zlepšovaniu spolupráce medzi univerzitami, výskumnými centrami a podnikmi; k realizovaniu spoločných programov a zintenzívneniu cezhraničnej spolupráce v oblastiach, ktoré prinášajú EÚ pridanú hodnotu a prim erane prispôsobil vnútroštátne postupy financovania s cieľom zabezpečiť šírenie technológií na území EÚ. Odporúčanie Rady (EÚ) k národnému programu reforiem Slovenska na rok 2014 a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2014 Program budovania pracovísk transferu vedecko-technických poznatkov - Plán budovania pracovísk pre transfer vedecko-technických poznatkov zo štátnych inštitúcií do súkromného sektora. V rámci OPII, časť VaI sa realizoval prostredníctvom národného projektu Centra vedecko-technických informácií SR NITT SK II, ktorého cieľom bola „Mobilizácia transferu poznatkov a technológií do praxe z výskumných inštitúcií do praxe (pokračujúca aktivita z programového obdobia 2007 – 2013)“. Centrum vedecko-technických informácií SR vytvára systém národnej podpory transferu technológií. Služby sú založené na báze expertného poradenstva a súvisiacej infraštruktúry. Poradenstvo je ponúkané najmä v oblasti ochrany duševného vlastníctva (odhad komerčného potenciálu, príprava a podanie patentovej prihlášky, finančný príspevok na hradenie administratívnych a správnych poplatkov) a komercializácie (vyhľadávanie partnerov, sprevádzanie na rokovaniach, návrhy zmlúv a licenčných zmlúv). Do systému je už v súčasnosti zapojená prevažná väčšina verejných vedecko-výskumných organizácií. Odporúčanie Rady (EÚ) k národnému programu reforiem Slovenska na rok 2016 /2017 a Národný program reforiem Slovenskej republiky 2016 /2017 Podľa NPR SR 2016 prioritou mala byť identifikácia excelentných a perspektívnych vedecko-výskumných pracovísk, ktoré mali slúžiť ako základný predpoklad pre cielené zvyšovanie finančných prostriedkov do oblasti vedy a výskumu. OPII, časť VaI podporil v rámci Výzvy na predkladanie ŽoNFP na podporu výskumných kapacít a kompetencií vo výskume a vývoji v rámci Univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier v Bratislavskom kraji s kódom OPII-VA/DP/2021/10.1-01, ktorej zámerom bola podpora výskumno-vývojových aktivít vedeckých tímov univerzitných vedeckých parkov a výskumných centier, vzniknutých v rámci programového obdobia 2007 - 2013. Národný program reforiem SR 2023 OPII, časť VaI prispieva k cieľu posunúť Slovensko o desať miest v EIS (na 13. miesto) do roku 2030 a zvýšiť súkromné výdavky na výskum a vývoj na 1,2 % HDP (pri 2 % HDP celkových výdavkoch na výskum a vývoj).

# PROBLÉMY, KTORÉ OVPLYVŇUJÚ VÝKONNOSŤ PROGRAMU, A PRIJATÉ OPATRENIA – VÝKONNOSTNÝ RÁMEC [článok 50 ods. 2 nariadenia (EÚ) č. 1303/2013]

Ak hodnotenie pokroku dosiahnutého vzhľadom na čiastkové ciele a zámery stanovené vo výkonnostnom rámci dokazuje, že niektoré čiastkové ciele a zámery neboli dosiahnuté, členské štáty by mali načrtnúť príčiny nedosiahnutia týchto čiastkových cieľov v správe 2019 (pokiaľ ide o čiastkové ciele) a v záverečnej vykonávacej správe (pokiaľ ide o zámery).

V rámci pôvodnej časti OPII (prioritné osi 1 až 7) neboli k 31.12.2023 dosiahnuté stanovené ciele výkonnostného rámca iba v prípade jedného ukazovateľa PO4 kde z plánovaného počtu 11 zariadení na odstraňovanie sedimentov bolo k uvedenému dátumu dodaných len 7 zariadení, čo predstavovalo plnenie stanoveného ciela na úrovni 63,64 %. Plnenie cieľa bolo dosiahnuté v roku 2024, kedy bolo dodaných celkovo už 12 zariadení a teda naplnenie stanoveného ciela dosiahlo 109 %. Všetky ukazovatele výkonnostného rámca časti VaI v rámci OP II dosiahli k 31.12.2023 plnenie viac ako 85 %, čím sa považujú za splnené. Vo viacerých prípadoch plnenie prekročilo stanovený zámer. Bližší popis je uvedený v stĺpci „Pripomienky“ v tabuľke 5. Rozdiely v dosiahnutých hodnotách ukazovateľov v tabuľkách 3 a 5 v prípade, že boli použité pre výkonnostný rámec: PO9 - O0069 “Počet podporených výskumných inštitúcií“ – súčet dosiahnutých hodnôt rámci dvoch investičných priorít 1a) a 1b) PO9 (uvedené v tabuľkách 3A) je vyšší ako dosiahnutá hodnota uvedená v tabuľke 5 z dôvodu očistenia hodnôt dosiahnutých MH SR a VA od duplicít. Hodnota dosiahnutá v rámci IP 1a) predstavuje 70. Hodnota dosiahnutá v rámci IP 1b) predstavuje 119,00. Po očistení dosiahutých hodnôt od duplicít predstavuje hodnota MU vykázaná v tabuľke 5 VR – 154,00. PO10 - O0069 “Počet podporených výskumných inštitúcií“ – súčet dosiahnutých hodnôt rámci dvoch investičných priorít 1a) a 1b) PO9 (uvedené v tabuľkách 3A) je vyšší ako dosiahnutá hodnota uvedená v tabuľke 5 z dôvodu očistenia hodnôt dosiahnutých MH SR a VA od duplicít. Hodnota dosiahnutá v rámci IP 1a) predstavuje 18. Hodnota dosiahnutá v rámci IP 1b) predstavuje 30,00. Po očistení dosiahutých hodnôt od duplicít predstavuje hodnota MU vykázaná v tabuľke 5 VR – 43,00. PO11 - CO02 „Výrobné investície: Počet podnikov, ktoré dostávajú granty“ – súčet dosiahnutých hodnôt rámci troch investičných priorít 3a), 3b) a 3c) PO11 uvedených v tabuľkách 3A (2 169,00) je vyšší ako hodnota uvedená v tabuľke 5 (2 136,00) z dôvodu očistenia hodnôt dosiahnutých na úrovni IP od duplicít. Súčasne hodnota MU uvedená v tabuľke 3B (3 486,00) je vyššia ako hodnota MU v tabuľke 5 (2 136,00). Dôvodom je, že tabuľka 3B uvádza hodnoty dosiahnuté v rámci všetkých IP všetkých 4 PO po odstránení duplicít. Vo všetkých ostatných MU výkonnostného rámca sú dosiahnuté hodnoty v súlade s dosiahnutými hodnotami uvedenými v tabuľkách 3A a 3B. Informatizácia spoločnosti Implementácia projektov informatizácie v rámci PO7 v roku 2016 bola výrazne ovplyvnená presunom agendy projektov informatizácie medzi jednotlivými ústrednými orgánmi štátnej správy. V zmysle transparentnosti a lepšej kontroly sa pracovalo počas roka 2017 aj na dopĺňaní a vylepšovaní webového portálu OPII, na ktorom boli pravidelne publikované najnovšie informácie o realizovaných a pripravovaných projektoch. Plnenie finančného ukazovateľa výkonnostného rámca bolo v prípade PO7 v roku 2018 75 % (zvyšné 2 ukazovatele PO7 boli naplnené v jednom prípade na 100 % a v druhom prípade bolo plnenie nulové). V roku 2018 boli zaznamenané problémy s dlho prebiehajúcou prípravou a realizáciou VO, ale, verejé hearing k štúdiám uskutočniteľnosti, ktoré boli následne predložené na prerokovanie RV PO7 OPII. Pre účel výzvy Wifi pre Teba sa zorganizovalo v roku 2019, v spolupráci so sieťou IPC, šesť seminárov v samosprávnych krajoch SR. V rámci implementácie boli identifikované formálne nedostatky v riadení a kontrole projektov a pretrvávali problémy s dlho prebiehajúcou prípravou a realizáciou verejného obstarávania. V roku 2020 implementáciu PO7 výrazne ovplyvnilo vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území SR, vznik MIRRI SR dňom 01.07.2020, ktoré nahradilo ÚPVV SR a taktiež overovanie národných projektov PO7 OPII na MIRRI SR vykonávané od mája 2020 do septembra 2020, a to na základe uznesenia vlády SR č. 257 z 28. apríla 2020. V nadväznosti na požiadavku členských krajín vrátane SR ohľadom zavedenia väčších flexibilít z dôvodu migračnej krízy v súvislosti s ruskou agresiou proti Ukrajine schválila modifikáciu kohéznej legislatívy na programové obdobie 2014 – 2020. Cieľom PO14, ktorá bola doplnená Rozhodnutím EK C(2023) 5598 dňa 11.8.2023 do verzie 16.1 OPII, je financovanie pomoci pre utečencov v dôsledku vojny na Ukrajine, prostredníctvom posilnenia odborných kapacít poskytujúcich odborné služby osobám utekajúcim z Ukrajiny. Zmena predstavovala presun alokácie z PO 7 do novovytvorenej PO 14. Rovnako je cieľom prioritnej osi aj zmiernenie socioekonomických dopadov voči osobám utekajúcich z Ukrajiny, ktoré sa ocitli v nepriaznivej sociálnej situácii a pomôcť im pri začlenení do spoločenského ako aj pracovného života na území SR. V neposlednom rade je pomoc určená aj deťom, najmä žiakom a študentom z Ukrajiny pri ich začlenení do spoločenského a študentského života na území SR. V rokoch 2021-2022 dochádzalo k posunu pri vyhlasovaní VO a k mimoriadnemu ukončeniu viacerých národných projektov, ktoré mali vstupovať do čerpania v priebehu uvedených rokov a taktiež k nemožnosť naplnenia cieľov projektu. SO prijalo viaceré opatrenia na zvýšenie čerpania v daných rokoch, z ktorých boli najefektívnejšie: zníženie administratívnej záťaže prijímateľov, pravidelné monitorovanie rizikovosti projektov a následné zavedenie krízového manažmentu rizikových projektov, akcelerácia procesov v rámci implementácie projektov a zabezpečenie časovo efektívneho vyhodnotenia predložených žiadostí o poskytnutie NFP. Implementácia projektov PO7 OPII bola negatívne ovplyvnená aj nedostatočnými kapacitami štátnej spoločnosti Slovensko IT. SO v priebehu rokov 2020- 2022 vypracovalo o vydalo niekoľko usmernení s cieľom urýchliť realizáciu projektov a zjednodušiť postupy pre prijímateľov pri implementácii, napr.Usmernenie č. 9 v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR, Usmernenie č. 11, č. 13 a č. 15 k akcelerácii implementácie hlavných aktivít projektov, Usmernenie č. 14 k zmene vyzvania a národného projektu v čase krízovej situácie.

# Príloha I. Zoznam všetkých operácií fázovaných z programového obdobia 2014 – 2020 do programového obdobia 2021 – 2027

| Priorita | Fond | Kategória regiónu | Referenčné číslo operácie | Názov operácie | Dátum (a číslo) automatického schválenia/schválenia Komisiou (ak ide o veľký projekt) | Fázovaná operácia podľa článku 118 | Fázovaná operácia podľa článku 118a | Celkové náklady na operáciu (v EUR) – spolu (na obe fázy, konečné alebo odhadované) | Celkové náklady na operáciu (v EUR) – na druhú fázu (konečné alebo odhadované) | Celkové certifikované výdavky na prvú fázu (v EUR) | Príspevok z verejných zdrojov na prvú fázu (v EUR) | Plánovaný/konečný dátum dokončenia druhej fázy (rok, štvrťrok) | Program na roky 2021 – 2027, v rámci ktorého sa operácia dokončí/dokončila |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | KF | N/A | 311011BID1 | ŽSR, Modernizácia koridoru, štátna hranica ČR/SR – Čadca – Krásno nad Kysucou (mimo), železničná trať, úsek Svrčinovec – štátna hranica SR/ČR (1. fáza) |  |  | Áno | 34 828 050,41 | 29 343 243,72 | 5 484 806,69 | 5 484 806,69 | 2Q/2026 | P SK |
| 01 | KF | N/A | 311011BCP3 | ŽSR, Dostavba zriaďovacej stanice Žilina – Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina, I. etapa (1.fáza) | 21.4.2023 2020SK16CFMP002 - 1.0 10.05.2024; schválenie nemá uvedené číslo |  | Áno | 269 195 365,60 | 142 388 191,65 | 126 807 173,95 | 126 807 173,95 | 2Q/2026 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031CHH3 | Nová električková trať v Petržalke, 2. časť Bosáková ulica - Janíkov dvor | 10.11.2023 2020SK16CFMP003 - 1.0 Major project 2020SK16CFMP003 Version 2.0 dňa 10.10.2024 | Áno |  | 86 052 653,85 | 66 897 914,21 | 19 154 739,64 | 18 197 002,65 | 4Q/2026 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031BDZ1 | Električky pre Bratislavu |  |  | Áno | 23 923 539,55 | 11 930 833,00 | 11 992 706,55 | 11 393 071,22 | 3Q/2025 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031BAW3 | Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - I. etapa (I. fáza) |  | Áno |  | 34 052 554,04 | 20 559 574,13 | 13 492 979,91 | 12 818 330,91 | 4Q/2025 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031CFN1 | Modernizácia údržbovej základne v Košiciach, realizácia - II. etapa (I. fáza) |  | áno |  | 20 142 448,13 | 12 253 093,12 | 7 889 355,01 | 7 494 887,27 | 2Q/2025 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031BCD1 | DPMP, Nákup parciálnych trolejbusov |  | áno |  | 6 025 220,46 | 5 355 482,50 | 669 737,96 | 636 251,06 | 1Q/2025 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031CTM9 | Modernizácia údržbovej základne – 3. etapa, depo Krásňany – stavebné práce |  | áno |  | 64 974 158,5 | 29 508 831,01 | 35 465 327,49 | 33 692 061,12 | 4Q/2025 | P SK |
| 03 | KF | N/A | 311031DKJ2 | Výstavba a modernizácia údržbovej základne trolejbusov v Žiline - realizácia - prvá fáza |  | áno |  | 35 944 743,81 | 32 852 476,54 | 3 092 267,27 | 2 937 653,91 | 3Q/2026 | P SK |
| 05 | ERDF | MRR | 311051BBC7 | Elektrifikácia trate Haniska pri Košiciach – Moldava nad Bodvou, realizácia (1. fáza) |  | áno |  | 75 843 187,3 | 35 802 040,51 | 40 041 146,79 | 40 041 146,79 | 2Q/2026 | P SK |
| 06 | ERDF | MRR | 311061BCX1 | R2 Košice, Šaca – Košické Oľšany (2. úsek) - I. fáza | 24.11.2022 2020SK16RFMP001 - 1.0 |  | áno | 112 448 622,96 | 62 132 394,39 | 50 316 228,57 | 50 316 228,57 | 3Q/2026 | P SK |
| 06 | ERDF | MRR | 311061BJK6 | Rýchlostná cesta R3 Tvrdošín – Nižná - 1. fáza |  |  | áno | 41 510 250,97 | 20 692 311,49 | 20 817 939,48 | 20 817 939,48 | 4Q/2025 | P SK |
| 06 | ERDF | MRR | 311061ANP1 | Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa |  | áno |  | 47 474 519,9 | 14 213 256,84 | 33 261 263,06 | 33 261 263,06 | 2Q/2026 | P SK |
| 06 | ERDF | MRR | 311061BFL5 | Modernizácia vybraných úsekov na cestách I. triedy v PO a KE kraji – 1. etapa – I/66 Popová – Hranovnica, I. úsek Vernár |  | áno |  | 17 788 044,54 | 13 677 416,63 | 4 110 627,91 | 4 110 627,91 | 4Q/2025 | P SK |
| 09 | ERDF | MRR | 313011AFG4 | Vytvorenie digitálnej biobanky na podporu systémovej verejnej výskumnej infraštruktúry |  |  | áno | 12 196 684,42 | 2 515 854,07 | 9 680 830,35 | 9 197 241,99 | 4Q/2027 | P SK |
| 09 | ERDF | MRR | 313011AFG5 | Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia |  |  | áno | 18 727 497,51 | 9 963 459,53 | 8 764 037,98 | 8 361 768,64 | 4Q/2025 | P SK |
| 09 | ERDF | MRR | 313012BLP2 | IPCEI_IE_FLOW_BESS_012021 |  | áno |  | 23 645 809,40 | 20 965 058,14 | 2 680 751,25 | 1 973 301,00 | 3Q/2026 | P SK |
| 09 | ERDF | MRR | 313012CAP4 | Vybudovanie pilotnej výrobnej linky na Li-Ion batérie s vedecko-výskumným centrom |  |  | áno | 34 325 233,29 | 25 011 461,40 | 9 313 771,89 | 7 096 162,82 | 1Q/2026 | P SK |

# Príloha II. Zoznam nefungujúcich operácií

| Priorita | Fond | Kategória regiónu | Referenčné číslo operácie | Názov operácie | Major project CCI | Názov prijímateľa/príjemcu | Celkové náklady na operáciu (v EUR) | Celkové certifikované výdavky (v EUR) | Príspevok z verejných zdrojov (v EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | KF | N/A | 311021DQF4 | D1 Hubová – Ivachnová (2. fáza) | 2020SK16CFMP004 | NDS | 147 091 241,80 | 63 676 462,23 | 63 676 462,23 |
| 3 | KF | N/A | 311031ANY3 | Modernizácia električkových tratí v Košiciach - 2. etapa – 2. časť, projektová dokumentácia | 2016SK16CFMP006 | Mesto KE | 2 265 600,00 | 2 172 000,00 | 2 172 000,00 |
| 3 | KF | N/A | 311031BNT4 | Trolejbusová trať Hlavná stanica – Patrónka – Riviéra |  | Hlavné mesto SR | 1 927 743,58 | 823 990,39 | 823 990,39 |
| 3 | KF | N/A | 311031BDI1 | Projektová príprava - Modernizácia infraštruktúry trolejbusovej dráhy a meniarní, výstavba nových trolejbusových tratí a obratísk v Žiline |  | Mesto ZA | 2 991 534,88 | 2 584 066,81 | 2 584 066,81 |
| 5 | ERDF | MRR | 311051BWF2 | Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava III. časť |  | ZSSK | 3 148 000,00 | 2 881 030,00 | 2 881 030,00 |
| 6 | ERDF | MRR | 311061AWD1 | Cesta I/9 v úseku Chocholná – Mníchova Lehota |  | SSC | 25 941 329,88 | 5 132 079,78 | 5 132 079,78 |
| 6 | ERDF | MRR | 311061CFM7 | Projektová dokumentácia ciest I. triedy |  | SSC | 1 892 737,95 | 928 465,01 | 928 465,01 |
| 6 | ERDF | MRR | 311061T797 | Projektová dokumentácia výstavby a zlepšenia bezpečnostných parametrov mostov na cestách I. triedy 1. etapa |  | SSC | 1 210 892,64 | 810 112,80 | 810 112,80 |
| 7 | ERDF | MRR | 311071V529 | Optimalizácia procesov riadenia a prevádzky Zboru väzenskej a justičnej stráže |  | GR ZVJS | 17 130 478,52 | 14 175 863,01 | 14 175 863,01 |
| 7 | ERDF | MRR | 311071CPS5 | Slovensko v mobile |  | MIRRI SR | 2 537 428,78 | 1 983 935,67 | 1 983 935,67 |

# Príloha III. Zoznam operácií ovplyvnených prebiehajúcim vnútroštátnym vyšetrovaním alebo pozastavených z dôvodu súdneho konania alebo správneho odvolania s odkladným účinkom

| Priorita | Fond | Kategória regiónu | Referenčné číslo operácie | Názov operácie | Názov prijímateľa/príjemcu | Celkové ovplyvnené certifikované výdavky (v EUR) | Ovplyvnený príspevok z verejných zdrojov (v EUR) | Operácia ovplyvnená prebiehajúcim vnútroštátnym vyšetrovaním | Pozastavenie operácie z dôvodu súdneho konania alebo správneho odvolania s odkladným účinkom |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07 | ERDF | MRR | 311071A092 | Digitálne učivo na dosah – 2. fáza | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 5 556 240,00 | 5 556 240,00 | X |  |
| 07 | ERDF | MRR | 311071A134 | Projekt budovania aplikačnej architektúry a bezpečnostnej infraštruktúry rezortu Ministerstva spravodlivosti SR – 2. fáza | Ministerstvo Spravodlivosti SR | 3 390 842,40 | 3 390 842,40 | X |  |
| 07 | ERDF | MRR | 311071A172 | Cloud Ministerstva vnútra SR | MV SR | 38 448 174,50 | 38 448 174,50 | X |  |
| 07 | ERDF | MRR | 311071CND2 | Poskytnutie telekomunikačných a dátových služieb, služieb centrálneho manažmentu virtuálnej privátnej siete so zadefinovanou úrovňou servisných služieb a zadefinovanými bezpečnostnými štandardami pripojenia pre školy (EDUNET_SK) | Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky | 31 372 355,97 | 31 372 355,97 | X |  |
| 07 | ERDF | MRR | 311071T480 | Národný systém riadenia incidentov kybernetickej bezpečnosti vo verejnej správe | MIRRI SR | 18 774 686,56 | 18 774 686,56 | X |  |
| 09 | ERDF | MRR | 313012C691 | Inovácia výrobného procesu v podniku CS print, s.r.o. | NPL-LH s. r. o. | 811 000,00 | 446 050,00 | X |  |
| 09 | ERDF | MRR | 313012D840 | Diverzifikácia výroby spoločnosti ENDLESS s.r.o. o inovatívny produkt | ENDLESS s.r.o. | 2 495 000,00 | 1 122 750,00 | X |  |
| 09 | ERDF | MRR | 313012C619 | Inováciou produktu k zlepšeniu konkurencieschopnosti spoločnosti ENDLESS s.r.o. | ENDLESS s.r.o. | 998 600,00 | 449 370,00 | X |  |
| 11 | ERDF | MRR | 313031K382 | Inovacia produktov spoločnosti AVOS TRADE s.r.o. | BOOS TRADE, s.r.o. | 155 500,00 | 77 750,00 | X |  |
| 09 | ERDF | MRR | 313012C254 | Podpora inovačného potenciálu a konkurencieschopnosti spoločnosti 3 Energy, s.r.o. | 3 Energy, s.r.o. | 5 543 804,46 | 3 049 092,48 | X OLAF EK |  |
| 09 | ERDF | MRR | 313031BAG1 | Skvalitnenie a rozšírenie služieb v zariadení cestovného ruchu podniku Ing. Viktor Popovič - DANWER | Ing. Viktor Popovič - DANWER | 226 937,22 | 192 896,64 | X |  |
| 11 | ERDF | MRR | 313031K875 | Inováciou produktu k rozvoju spoločnosti ENDLESS s.r.o. | ENDLESS s.r.o. | 398 500,00 | 199 250,00 | X |  |
| 09 | ERDF | MRR | 313012CSC2 | Inovácia produktového portfólia spoločnosti TOSIT s.r.o. | TOSIT s.r.o. | 6 482 166,66 | 3 241 083,34 | X Európska prokuratúra |  |
| 11 | ERDF | MRR | 313031F806 | Zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti MEDEA TEAM s.r.o. | MEDEA TEAM s. r. o. | 296 205,13 | 192 533,33 | X |  |
| 11 | ERDF | MRR | 313031L673 | Inovácia procesu rafinácie v spoločnosti MACH TRADE, spol. s r. o. | MACH TRADE, spol. s r.o. | 400 000,00 | 200 000,00 | X |  |

- Dokumenty

| Názov dokumentu | Druh dokumentu | Dátum dokumentu | Miestne referenčné číslo/odkaz | Odkaz/referenčné číslo Komisie | Súbory | Dátum odoslania | Odoslal |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Najnovšie výsledky potvrdenia platnosti

| Závažnosť | Kód | Správa |
| --- | --- | --- |